# المرحلة الثانية: بناء التطبيق — الشريحة S2-ب

التاريخ: 2026-10-23. الطلب 41 في ‎docs/31‎، والقرار المعماري ADR 0044.

كتب هذا البناء وهذا التقرير وكيلُ ذكاء اصطناعي. وكتب كذلك الحزم الافتراضية والرسائل والحزمة الاصطناعية DS-FIN-C. كلها مقترحة منه، وتحتاج مراجعة الخزينة.

# 1. ما طلبه المالك

- طلب المالك: «أعتمد الافتراضات وابدأ». فاعتمد افتراضات S2 وافتراضات S2-ب السبعة عشر (OQ-1 إلى 17 في §4)، وطلب بناء دفعات S2-ب من A إلى H، وإصلاح ما يفشل بعد كل تشغيل للفحص.

- سبق البناءَ موجزٌ درس عقد قاعدة البيانات لـ S2-ب، فوجد 26 ثغرة (S2B-GAP-1 إلى 26) و17 سؤالًا.

- S2-ب تشمل وحدتين:

  - البيانات المالية والتحقق. وفيها: كتالوج البنود، والقوائم وإصداراتها ووحداتها الموحدة، والأرصدة الشهرية، والتحويلات إلى البنوك، وإغلاق الفترات، ومكتبة الصيغ ومحلّلها، واختبارات التعهدات، ومحرك التحقق، والمخالفات الناشئة عنها.

  - التقييم الائتماني الذاتي. يُرى من جهة الشركة، وفيه: التقييم ونسخ العرض، والجاهزية أمام جهات التمويل، وتصنيفاتها ومعايرتها، والتصديق، وحزمة الأدلة، ومصفوفة المخصصات.

- مسار الخروج (OQ-11 وOQ-17): AC-FAC-7 بحالة لكل معطى، وAC-FAC-13. والثاني لوحة امتثال الاتفاقية C في تاريخ ثابت على الحزمتين DS-AGR C وDS-FIN-C.

# 2. الدفعات

| الدفعة | المحتوى | الإيداع |
| --- | --- | --- |
| S2B-A | الحزم (FIN.LINES بـ 157 بندًا، وقائمة FLOW_KIND، وNTF.BASE v5، وFIN.FORMULAS v2، وFIN.PROVISION)، والإعدادات، وحراسات 063، وخريطة الأخطاء، وأسماء أحداث الصندوق الصادر، وبوابة وحدة COVENANTS، وتاريخ المشترك المحلي | 31a719e |
| S2B-B وS2B-C | القوائم وبنودها وإجمالياتها وإصداراتها ووحداتها، وتقديرات الإيراد، والكتالوج. ثم الأرصدة الشهرية والتحويلات وإغلاق الفترة | 95d417e |
| S2B-D | محلّل الصيغ ومكتبتها، ومقاييس التحليل، وأعمدة التعهد الجديدة | ee3446b |
| S2B-E | جدول الاختبارات، ومحرك التحقق، والمخالفات، وJOB-FIN-EVAL، وتقرير R-FIN-05 | 5ce6dc7 |
| S2B-F | التقييم الائتماني ونسخ العرض | 5a516b4 |
| S2B-G | ملف الجاهزية، وتصنيفات البنوك والمعايرة، والتصديق، وحزمة الأدلة، ومصفوفة المخصصات، وJOB-FIN-READINESS | dbe5004 |
| S2B-H | لوحة الامتثال بالقاعدة BR-OBL-010، وR-OBL-05، وAC-FAC-7، وDS-FIN-C، وAC-FAC-13، والمستندات | 006cf0e و21cce4d وهذا الإيداع |

المحتويات

1. ما طلبه المالك

2. الدفعات

3. ما يعمل الآن

4. الافتراضات المعتمدة

5. الانحرافات عن الموجز والمواصفات

6. الاختبار

7. ما بقي خارج S2-ب

# 3. ما يعمل الآن

## 3.1 القوائم والأرقام الشهرية (S2B-B وS2B-C)

- كتالوج البنود. فيه 157 بندًا نظاميًا مقفلًا، لكل بند إجماليه وصيغته وإلزامه (OQ-1). تعرض شبكة الإدخال 51 بندًا، والباقي تحت «تفصيل».

- القائمة. رأسها يحمل الفترة والأساس (منفردة أو موحدة) ودرجة التأكيد والعملة والوحدة.

  - البنود تُحفظ مسودة، والإجماليات تُحسب حية.

  - فحص التوازن يطلب سببًا عند التقديم.

  - المقدِّم هو المُعِدّ، والمعتمِد غيره.

  - الإصدار الجديد يحتاج سببًا، والسابق يصير SUPERSEDED قبل اعتماد اللاحق في المعاملة نفسها.

- اللصق من Excel. يُعرض أولًا في معاينة، وفيها البنود غير المطابقة. ولا يُكتب شيء قبل التأكيد.

- القوائم الموحدة. تُعرف وحداتها: القابضة والتابعة بطريقة التوحيد ونسبة الملكية.

- تقدير الإيراد. يعتمده شخص غير مُعِدّه، والتقدير الجديد يحل محل السابق.

- الأرصدة الشهرية. شبكة لكل حساب وشهر. يُدخلها حامل ‎fin.stats.enter‎، ويؤكدها غيره بصلاحية ‎fin.stats.confirm‎ كما أُدخلت. وإعادة الفتح بسبب.

- التحويلات إلى البنك. مثل الأرصدة، مع أداء الشركة في تاريخ (R-FIN-06).

- إغلاق الفترات. يجري بإجراءات القاعدة 053، والفتح بسبب ومن غير من أغلق.

## 3.2 الصيغ والتعهدات (S2B-D)

- المحلّل في ‎BankFas.Core‎. نحوه مقيَّد (BR-FIN-009): أرقام، ورموز الكتالوج، وAVG_BAL وMIN_BAL وEND_BAL وFLOW_TO_BANK، والعمليات الأربع، والأقواس، والدوال SUM وAVG وMIN وMAX وPRIOR وABS.

  - يرفض عند الحفظ، مع الموضع: الحرف الغريب، والرمز المجهول، وأكثر من عشرة مستويات، والقسمة على صفر ثابت.

  - القسمة على صفر في التشغيل تعطي «غير معرَّف» بسببه.

- مكتبة الصيغ. إصدارات واعتماد من شخص آخر، ونسخ القالب إلى التسهيل. القالب المستعمل في تعهد معتمد لا يُصدَر منه جديد (OQ-3).

- مقاييس التحليل. تُحسب على القائمة المعتمدة.

- أعمدة التعهد الجديدة. هي: طريقة التجميع، ونافذة السنة، وأساس الإيراد، ونطاق الحسابات، ومهلة التقديم، ونسبة الإنذار، وتاريخ النهاية. وأول فترة اختبار تُحسب من نهاية السنة المالية للشركة المختبَرة.

## 3.3 الاختبارات والمحرك والمخالفات (S2B-E)

- جدول الاختبارات. اختبار لكل نهاية فترة لكل تعهد مقيس في المراجعة المعتمدة. يمتد 24 شهرًا أو حتى انتهاء التسهيل، أيهما أقرب.

  - يُكتب عند اعتماد المراجعة، ويُمدّ كل ليلة.

  - الاختبارات غير المقيَّمة تنتقل إلى صف التعهد الجديد.

  - ما خرج من الجدول يُلغى بسببه.

- المحرك. في C# (OQ-2).

  - ما يجمعه: أحدث إصدار معتمد من الصيغة، والقائمة المعتمدة للفترة بقاعدة الاختيار (لا بديل صامت بين المنفردة والموحدة)، والأرصدة المؤكدة بطريقة التجميع، والتحويلات المؤكدة إلى بنوك التسهيل، والإيراد بقاعدته.

  - حالات النتيجة:

    - PENDING_DATA قبل الاستحقاق، وMISSING_DATA بعده.

    - NOT_COMPARABLE عند اختلاف العملة.

    - NOT_ASSESSED_NO_THRESHOLD لتعهد بلا حد.

  - الحكم واللقطة: يُحكم بالدقة الكاملة، ويُخزَّن بست خانات عشرية. واللقطة تحمل إصدار الصيغة وكل مُدخل، وتتحقق منها القاعدة 044.

- المخالفات. نتيجة BREACH تفتح مخالفة بمدة المعالجة.

  - إن كانت هناك مخالفة مفتوحة أو مغلقة للتعهد والفترة، تُعلَّم NeedsReview ولا تُفتح ثانية (OQ-7).

  - التقييم اللاحق لا يغلق المخالفة أبدًا.

- التنبيهات. CMP.WARNING مرة لكل تقييم. FIN.DATA_MISSING في اليوم التالي للاستحقاق، ثم أسبوعيًا. FIN.BALANCES_MISSING من اليوم السابع، أسبوعيًا.

- المهمة JOB-FIN-EVAL. تعمل بعد JOB-OBL-CALENDAR بتاريخ المشترك المحلي.

  - مستهلك ‎statement.approved‎ يعيد تقييم ما قرأ قائمة أخرى أو فاته، صفًا جديدًا.

- الواجهات:

  - اختبارات التسهيل.

  - «لماذا هذه النتيجة؟» بالمدخلات.

  - إعادة التقييم، والمراجعة، والقيمة اليدوية بدليلها.

  - التقرير R-FIN-05.

## 3.4 التقييم الائتماني (S2B-F)

- التقييم. مسودة على قائمة معتمدة، أو تجريبي على مسودة أو مقدَّمة يبقى مسودة.

  - مدخلات المحلل مبرَّرة كلها.

  - الحساب يجريه إجراء القاعدة بأمر مستقل.

  - التقديم لا يقبل تقييمًا تغيّر ما قرأه بعد حسابه، فيُعاد الحساب أولًا (50063).

  - الاعتماد أو الإعادة من شخص غير المُعِدّ. واعتماد تقييم لقائمة يجعل المعتمد السابق للقائمة نفسها SUPERSEDED أولًا.

- التقرير. من عروض القاعدة بالعربية والإنجليزية: العوامل، والملاحظات، والبنود، وسجلها، وإعادة التصنيف، والمعالجات، والسيناريوهات، والتسهيلات، والخطط، والمحفزات، والتعهدات، ووحدات المجموعة.

- أدوات التحليل. تحليل البنود أفقيًا ورأسيًا، ومقارنة الموازنة بالفعلي.

- نسخ العرض. خطوات معالجة مبرَّرة على قائمة قبل اعتمادها. تُبنى بإجراء القاعدة، ويختارها شخص غير المُعِدّ بسبب مكتوب.

- المرجع. الاختبار CreditTests يعيد عبر الواجهة أرقام المثال المحلول CA2 كما يحسبها ‎credit_reference.py‎: العوامل والدرجة Ba2 والسيولة SGL-3 والنظرة السلبية والمعالجات.

## 3.5 الجاهزية والتصديق والمخصصات (S2B-G)

- ملف الجاهزية. مواعيد جهات التمويل ضمن مدة الإنذار بلون الجاهزية، وما سيطلبه البنك، والإجراءات قبل الموعد، والإنذارات الصادرة.

- تصنيفات البنوك. كل تصنيف بجانب تقييم تاريخه، بالفرق واتجاهه ومواضع الافتراق.

  - يُؤكَّد التصنيف مقابل خطاب البنك بيد شخص آخر.

  - ويُحذف ما لم يُجمَّد.

  - والمعايرة تُحسب لكل شركة ولكل بنك.

- التصديق. الشاشة تعرض لماذا لا يحق لمستخدم أن يصادق. والقرار لإجراء القاعدة (50093): يصادق المدقق الداخلي، ويُرفض مدير الخزينة.

- حزمة الأدلة. تُبنى للتقييم المصادَق وتعيد بصمة SHA-256. البناءان المتتاليان يعطيان البصمة نفسها.

- نسب الخسارة. يُعدّها حامل ‎fin.formula.manage‎، ويعتمدها غيره. ومعها فحص المخصص لكل قائمة.

- المهمة JOB-FIN-READINESS. تعمل بعد JOB-FIN-EVAL بتاريخ المشترك المحلي.

  - الاختبار ReadinessTests يعيد CA23 عبر العامل: إنذار LEAD عشية الموعد، ثم D90 في يومه، ولا شيء عند إعادة التشغيل. ونص الإنذار بلا مبلغ.

## 3.6 لوحة الامتثال والخروج (S2B-H)

- لوحة التسهيل ‎GET /facilities/{id}/compliance?asOf‎. تطبق القاعدة BR-OBL-010 كاملة:

  - RED: مخالفة مفتوحة أو في المعالجة، أو بند متأخر، أو تعهد وصفي غير ممتثل، أو آخر نتيجة BREACH لم يُتنازل عنها.

  - AMBER: WARNING، أو MISSING_DATA، أو بند مستحق قريبًا، أو سريان غير مؤكد، أو مراجعة متأخرة.

  - GREY: تسهيل بلا التزامات.

  - GREEN: غير ذلك.

  - العدادات: NOT_ASSESSED وNOT_COMPARABLE عدّادان لا يغيّران اللون.

- ما تعرضه اللوحة: الأسباب بأعدادها، والعائلات، وكل تعهد مقيس بآخر نتيجة وهامش وتقييمات فترته والقوائم التي قرأها ومخالفته.

- التقرير R-OBL-05. يعرض المجموعة بحسب الشركة والبنك واللون، وصفّه يطابق R-OBL-04.

- الشاشات:

  - SCR-OBL-04 على بطاقة التسهيل، وشاشة المجموعة.

  - SCR-FIN-06 إلى 09: التقييم، ونسخ العرض، والجاهزية والتصنيفات، والمخصصات.

# 4. الافتراضات المعتمدة

اعتمدها المالك كلها في 2026-10-23 («أعتمد الافتراضات وابدأ»).

| السؤال | الافتراض | الحالة |
| --- | --- | --- |
| OQ-1 | يُثبَّت 157 بندًا نظاميًا، وتعرض الشبكة 51 منها والباقي تفصيل | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-2 | المحرك في C#: المحلل في Core وجمع المدخلات في Data، والقاعدة تتحقق من اللقطة | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-3 | يُستعمل أحدث إصدار معتمد في تاريخ التقييم. والقالب المستعمل في تعهد معتمد لا يُصدَر منه جديد، بل يُنسخ للتسهيل | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-4 | أفق الاختبارات 24 شهرًا أو انتهاء التسهيل، ويُمدّ كل ليلة | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-5 | ترتيب المهام اليومية: FAC-VALIDITY ثم OBL-CALENDAR ثم FIN-EVAL ثم FIN-READINESS ثم NTF-EXPIRY | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-6 | إنذار التعهد إشعار داخلي غير إلزامي بخطورة WARNING | معتمد 2026-10-23، وانظر الانحراف 1 في §5 |
| OQ-7 | لا مخالفة ثانية للتعهد والفترة: تُعلَّم القائمة NeedsReview، والقرار لمدير الخزينة | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-8 | نافذة النسبة من الإيراد وحجم التحويلات هي فترة الاختبار، بالتحويلات المؤكدة بعملة التعهد | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-9 | طريقة التجميع إلزامية لمتوسط الرصيد. والنطاق الافتراضي كل حسابات الشركة لدى بنوك التسهيل، والنافذة السنة المالية، والإيراد للفترة نفسها | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-10 | كل ‎fin.*‎ يتطلب وحدة COVENANTS | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-11 | التقييم الائتماني دفعتان باختبارات على مستوى الواجهة، والخروج اللوحة وAC-FAC-7 | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-12 | يقرأ القوائم من يحمل ‎fin.view‎ مع إحدى صلاحيات الإدخال أو الاعتماد أو التحقق أو التقييم. ومدخل الخزينة يرى الأرقام الشهرية لا القوائم | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-13 | إعادة التقييم بعد الاعتماد عبر الحدث ‎statement.approved‎، لا داخل المعاملة | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-14 | الأشهر المتوقعة لحساب بلا تاريخ فتح تبدأ من أول شهر له رقم أو أول فترة اختبار | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-15 | يصير PENDING_DATA في أول تشغيل بعد الاستحقاق MISSING_DATA مع NTF-OBL-05، ثم أسبوعيًا | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-16 | حساب التقييم داخل الطلب بأمر مستقل (نحو 1.3 ثانية) | معتمد 2026-10-23 |
| OQ-17 | الخروج على DS-AGR C مع حزمة DS-FIN-C الاصطناعية، وAC-FAC-7 على تسهيل يبنيه الاختبار | معتمد 2026-10-23 |

# 5. الانحرافات عن الموجز والمواصفات

- إنذار التعهد حدث مستقل CMP.WARNING في NTF.BASE v5، لا CMP.BREACH بخطورة WARNING. السبب: قالب مستقل لكل حدث أوضح من قالب محايد ذي تسميات. وما زال داخليًا غير إلزامي كما في OQ-6.

- مدّ جدول الاختبارات كل ليلة يجري في JOB-FIN-EVAL قبل التقييم، لا في JOB-OBL-CALENDAR. الترتيب الناتج هو ترتيب OQ-5 نفسه.

- NTF-FIN-01 (FIN.BALANCES_MISSING) يعمل داخل JOB-FIN-EVAL، لا في مهمة مستقلة.

- القاعدة 044 خُففت لتعهد النسبة من الإيراد بقاعدة MANUAL_ESTIMATE. تقبل اللقطة بلا قائمة إن سمّت تقديرًا معتمدًا أو مستبدَلًا للشركة المختبَرة.

- مثال BR-FIN-017. يطابق مثال الوتيرة في القاعدة (E6) في تاريخ منتصف مايو، لا 15 أبريل.

- اختبار التقديم بعد تغيّر ما قرأه الحساب. في CreditTests يُغيَّر مبرر مُدخل، لا قائمة.

- الخطأ 50095 صار 409 EVIDENCE_PACK_REFUSED، لا 404. فرفض حزمة الأدلة لتقييم غير مصادَق ليس «غير موجود».

- لم تُبنَ حتى الآن واجهات: الكفلاء، وتقرير الائتمان، وخطوط المنتجات في التقييم، وقرارات البنك على التسهيل (FR-FIN-034). يقرأ المحرك هذه الجداول إن كانت فيها صفوف. وتُبنى في دفعة لاحقة.

- CA23 عبر العامل. يغطي الاختبار LEAD ثم D90 وعدم التكرار. ويبقى تحوّل AMBER إلى RED داخل المرحلة مغطى في اختبار القاعدة CA23 الحالة 4 وحده. السبب: تسهيل في مدة الإنذار يجعل السيولة SGL-4، فيبدأ أحمر.

- اختبار المتصفح لـ S2-ب لم يُكتب. يغطي الخروجَ اختبارُ الواجهة البرمجية، وتُفحص الشاشات بالأنواع وبالبناء. وتشغيل المتصفح الحالي يبقى لمسار S0.

- ساعة التطبيق تُقدَّم مؤقتًا في AC-FAC-13. أرقام 2027 الشهرية لا تُدخل قبل انقضاء الشهر (V-FIN-02)، فيقدّم الاختبار ساعة التطبيق إلى 2028-02-16 أثناء إدخالها ثم يعيدها.

- RED لا يلغيه إلا التنازل. لا يُحسب «BREACH غير متنازل عنه» إلا للتنازل، كما في نص BR-OBL-010. فمخالفة عولجت (CURED) وآخر اختبار لها BREACH تبقي اللون أحمر حتى يأتي اختبار أحدث.

# 6. الاختبار

- الاختبارات الجديدة في S2-ب، وكلها ناجحة محليًا على قاعدة حقيقية:

  - اختبارات الوحدة: المحلل والفترات والحكم.

  - اختبارات التكامل: FinanceFoundationTests وStatementTests وMonthlyFigureTests وFormulaTests وCovenantEngineTests وCreditTests وReadinessTests وAcFac7Tests (8 حالات) وS2bExitTests.

- AC-FAC-7. حالة لكل معطى من 12m:762:

  - نسبة التداول: 1.142857 مخالفة بهامش ‎−0.057143 (‎−4.76%‎). ثم يأتي التنازل. ثم إعادة العرض: التقييم 2 بقيمة 1.219048 وإنذار (1.59%) وNeedsReview.

  - متوسط الرصيد: «كل شهر» يعطي 480,000 مخالفة (‎−4%‎)، و«متوسط الفترة» يعطي 600,000 ممتثلًا (‎+20%‎).

  - النسبة من الإيراد: 14.2% مخالفة ويبقى 800,000، ثم 15.9% إنذار (6%).

  - D/E بلا حد: 2.0 غير مُقيَّم ولا يغيّر اللون.

  - نقص البيانات: PENDING_DATA حتى 2026-10-30، ثم MISSING_DATA مع FIN.DATA_MISSING في 2026-10-31.

  - فصل المهام: المُعِدّ لا يعتمد قائمته.

- AC-FAC-13. لوحة C في 2028-02-15:

  - اللون: حمراء بأسبابها.

  - التعهدات المقيسة الثلاثة:

    - النسبة من الإيراد: 14.2% مخالفة غير متنازل عنها.

    - صافي القيمة الملموسة: أعيد تقييمها بعد إعادة العرض، 330,000,000 ممتثلة بالتقييم 2، ومخالفتها معلَّمة للمراجعة.

    - متوسط الرصيد: 630,000 ممتثل.

  - ما يكمّل اللوحة: العدادات بحسب العائلة، والنزول إلى مدخلات الاختبار.

  - D والتسهيل الفارغ: تعهدات D الثلاثة غير مُقيَّمة ولا تغيّر اللون، وتسهيل بلا التزامات رمادي.

  - التقرير والزمن: R-OBL-05 يطابق R-OBL-04، والاستجابة دون ثانيتين.

- الفحص المحلي ‎tools/ci/app_ci.sh‎ على الإيداع 21cce4d نجح كاملًا: 106 اختبارات وحدة، و80 اختبار تكامل على قاعدة حقيقية، واختبار المتصفح.

# 7. ما بقي خارج S2-ب

- واجهات الكفلاء، وتقرير الائتمان، وخطوط المنتجات، وقرارات البنك (الانحراف 8).

- FR-OBL-015: تحذير الامتثال في الطلبات، لـ S3.

- الربط بنظام تصنيف خارجي، واستيراد القوائم من نظام محاسبي.

- أدوار المُعِدّ والمراجع والمعتمِد لحزمة DS-FIN-C تُوقَّع قبل UAT، كما في DS-AGR.

- الفحص ‎scripts/check_language.py‎ في سير العمل «CI» الجذري يفشل على 382 ملفًا من مشروع آخر في المستودع. هذا الفشل سابق لهذه الشريحة وخارج نطاقها.