مســلك

خطة التحميل الأولي للبيانات

إدخال البيانات المرجعية والناقلين والأسطول والشبكة قبل التشغيل التجريبي

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| الإصدار | 0.1 (مسودة للمراجعة والاعتماد) |
| التاريخ | 12 تشرين الأول 2026 |
| في سجل الوثائق | البند و5 |

# 1. المبدأ

لا ترحيل من نظام سابق: المنصة تبدأ بقاعدة جديدة. التحميل الأولي هو إدخال البيانات المرجعية وبيانات المشاركين الأوائل، كلٌّ من مصدره الرسمي، عبر مسارات النظام نفسها، فتمر كل سجلة بقواعد القاعدة وتحققها كما في التشغيل.

- لا إدخال مباشر في القاعدة: لا تجاوز لقواعد القاعدة ولا للعزل؛ ويُسجَّل كل إدخال في سجل النشاط.

- أداة الاستيراد الجماعي غير مبنية: الإدخال اليوم عبر الشاشات أو الواجهة البرمجية سجلةً سجلة. للكميات الكبيرة يُبنى مستورد من ملفات CSV يستدعي مسارات الخادم نفسها (توصية).

# 2. ترتيب التحميل

| الترتيب | البيانات | المصدر | طريقة الإدخال | التحقق | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الأسواق والعملات والمدن | قرار المالك، والمصادر الرسمية | شاشات البيانات المرجعية | عملة السوق لا تتغير بعد فتحه | المنصة |
| 2 | المحطات وكاونتراتها وبواباتها | الجهات المشغّلة للمحطات | /api/admin/stations، وترقيم المنصة للكاونترات والبوابات | الموقع ضمن المدينة؛ الأرقام لا تتكرر | المنصة |
| 3 | خيارات الدفع والرسوم وحدود النقد | قرار المالك وعقود المزودين | /api/admin/payment-methods، fee-rules، cash/limits | خيار مفتوح واحد على الأقل؛ لا خيار بمزود دون مزود نشط | المالية |
| 4 | الناقلون التجريبيون | الناقلون، ووثائقهم الرسمية | التسجيل ورفع الوثائق، ثم مراجعة المنصة | الوثائق مفحوصة ومعتمدة | الناقل، والمنصة |
| 5 | المراجع والتراخيص | الناقل والجهات | /api/carrier/references | رقم نشط واحد لكل نوع | الناقل |
| 6 | الأسطول ومخططات المقاعد | سجلات الناقل والترخيص | /api/carrier/vehicles، seat-layouts | تأمين ساري لكل مركبة | الناقل |
| 7 | السائقون | الناقل | /api/carrier/crew | سائق نشط لكل رحلة | الناقل |
| 8 | المسارات والأسعار وفئات العمر | الناقل ضمن التعرفة المعتمدة | /api/carrier/routes، شاشات التسعير | الأسعار ضمن التعرفة | الناقل |
| 9 | قوالب الرحلات والرحلات | جداول الناقل | trip-templates/{id}/generate، ثم النشر | مركبة وسائق؛ لا تعارض | الناقل |
| 10 | الوكالات وحصصها وعمولاتها | عقود الوكالات | /api/admin/agencies | رصيد الوكالة والحد اليومي | المنصة |
| 11 | وجهات البيانات وقواعد وثائق السفر | الجهات | شاشات بيانات الركاب، /api/w/travel-rules | الاستثناء بموظفَين | الامتثال |
| 12 | شركات تشغيل المحطات ومنحها | التكليف أو التعاقد | /api/admin/boarding/operating-companies، ثم المنح | تُمنح الصلاحية حين تُفتح المحطة | المنصة، والناقل |

# 3. التحقق بعد التحميل

- تقرير لكل نوع بيانات: العدد المدخل مقابل العدد في المصدر، والمرفوض وسببه.

- مطابقة المحافظ مع الدفتر بعد أي رصيد افتتاحي، وصفر فرق.

- حجز تجريبي كامل على كل ناقل قبل فتح البيع، ثم إلغاؤه.

- توقيع الناقل التجريبي على صحة بياناته.

# 4. ما يُستكمل

- قائمة المحطات والمدن الأولى، والناقلين التجريبيين، ومصدر كل منها.

- قرار بناء المستورد الجماعي، وصيغ ملفاته.

- جدول زمني للتحميل يسبق التشغيل التجريبي بوقت كافٍ للمراجعة.