مســلك

سجل وثائق الجاهزية للتنفيذ

ما يلزم من وثائق لتنفيذ المنصة فعلياً، وما هو قائم منها، وما يُستكمل ومن يستكمله

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| الإصدار | 1.1 (يحل محل 1.0) |
| التاريخ | 12 تشرين الأول 2026 |
| حالة النظام | الإصدار الحالي في المستودع بعد الالتزام b983b22: ملفات قاعدة البيانات حتى 1099، و590 فحصاً للقاعدة و652 اختباراً للخادم ناجحة |
| الجمهور | الجهة المختصة بالأنظمة التي تدرس المنصة قبل التنفيذ |
| الوثائق المرافقة | حالات الاستخدام وتدفق البيانات 2.0؛ نماذج السلوك؛ مواصفات المتطلبات ومصفوفة التتبع؛ كتالوج قواعد الأعمال؛ خطة الاختبار والقبول؛ تصميم القاعدة 3.13؛ مسودات تقييم الأثر والمسؤوليات والتحميل والتدريب |

# 1. الغرض وطريقة القراءة

يجمع هذا السجل الوثائق التي تطلبها عادة جهة مختصة بالأنظمة لتحكم على جاهزية نظام للتنفيذ والتشغيل الفعلي، ويذكر لكل وثيقة غرضها ومكانها وحالتها وما يلزم لإكمالها. أُخذت الحالات من المستودع نفسه، لا من الذاكرة.

الحالات المستعملة:

- مكتملة: الوثيقة قائمة وتطابق النظام الحالي، وتُعرض كما هي.

- مكتملة جزئياً: الوثيقة قائمة وتغطي معظم الموضوع، ويبقى جزء مسمّى في العمود الأخير.

- تحتاج تحديثاً: الوثيقة قائمة لكنها تسبق تغييرات لاحقة في النظام.

- أُعدّت في هذه الحزمة: أُعدّت مع هذا السجل من النظام نفسه، وتُعرض على الجهة المختصة للمراجعة.

- مسودة تنتظر الاعتماد: أُعدّت مسودتها، وتنتظر اعتماد صاحب القرار أو استكمال الأسماء والقيم.

- ناقصة: غير موجودة، ونقترح أن تعدّها الجهة المختصة أو فريق المالك.

- مدخل من المالك: تحتاج قراراً أو مستنداً من المالك أو من جهة رسمية، ولا يمكن إعدادها تقنياً وحدها.

# 2. الخلاصة

| الحالة | عدد الوثائق |
| --- | --- |
| مكتملة | 13 |
| أُعدّت في هذه الحزمة | 9 |
| مسودة تنتظر الاعتماد | 4 |
| مكتملة جزئياً | 5 |
| تحتاج تحديثاً | 2 |
| ناقصة | 2 |
| مدخل من المالك | 5 |

من 40 وثيقة: 13 مكتملة، و9 أُعدّت في هذه الحزمة، و4 مسودات تنتظر الاعتماد. ما بقي قبل التنفيذ الفعلي:

- تحديث الدراسة إلى 3.5 والجدول الزمني (أ1، و1).

- نماذج العمليات الباقية مع فرق التشغيل، وشاشات الميزات الجديدة (ب5، ج6).

- اعتماد تقييم أثر صورة الصعود، ومصفوفة المسؤوليات، وخطتي التحميل والتدريب (ج7، و2، و4، و5).

- قياس الأداء على بيئة ما قبل الإنتاج، واختبار الاختراق، ومحاضر القبول، وأدلة بوابات الإطلاق (د3، د4، د5، هـ5).

- المستندات القانونية والقرارات الرسمية المذكورة في القسم ز.

والفجوات الوظيفية بين التصميم والنظام المبني (ما لم يُبنَ وما بُني جزئياً) في الفصل السادس من وثيقة حالات الاستخدام 2.0.

# 3. السجل

## أ. المتطلبات والأعمال

| الرقم | الوثيقة | الغرض | الحالة | المكان الحالي | ما يلزم لإكمالها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أ1 | دراسة التحليل والتصميم (متطلبات الأعمال والنظام) | الخدمات والأدوار والقواعد والوحدات | تحتاج تحديثاً | docs/Masslak_Analysis_and_Design_EN_v3.4.docx والنسخة العربية 3.4؛ تغطي حتى ملف القاعدة 1079. وما بعدها موصوف في وثائق هذه الحزمة | إصدار 3.5 يضم صورة الصعود ومحطات الصعود وبوابة المحطة وإغلاق الحساب، ويحيل إلى وثائق هذه الحزمة |
| أ2 | مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS) | متطلبات مرقّمة قابلة للتتبع والقبول | أُعدّت في هذه الحزمة | docs/readiness/Masslak_Software_Requirements_Specification_AR_v1.0.docx: 217 متطلباً وظيفياً و30 غير وظيفي (خط أساس كما بُني) | صياغة متطلبات أولوية الإطلاق بصيغة «يجب أن» مع شروطها؛ وقرار المالك في أولوية ما «يحدده المالك» |
| أ3 | مصفوفة تتبع المتطلبات (RTM) | ربط كل متطلب بحالة استخدام وعملية ودليل واختبار وسيناريو قبول | أُعدّت في هذه الحزمة | docs/readiness/Masslak_Requirements_Traceability_Matrix_AR_v1.0.xlsx | تحديثها مع كل إصدار |
| أ4 | كتالوج قواعد الأعمال | القواعد المفروضة ورموز أخطائها ومكان تطبيقها | أُعدّت في هذه الحزمة | docs/readiness/Masslak_Business_Rules_Catalog_AR_v1.0.docx والملف المرافق xlsx: 275 قاعدة في القاعدة، و480 في الخادم، و1543 قيداً | إعادة الاستخراج بعد كل إصدار؛ ومراجعة القواعد التي في الخادم وحده |
| أ5 | مسرد المصطلحات | معنى واحد للمصطلح بين الفرق | أُعدّت في هذه الحزمة | الفصل الثامن من ملحق نماذج النظام 1.0 | توسيعه مع الدراسة 3.5 |

## ب. نماذج التحليل

| الرقم | الوثيقة | الغرض | الحالة | المكان الحالي | ما يلزم لإكمالها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ب1 | مخططات حالات الاستخدام ومواصفاتها | من يستخدم المنصة، ولأي غرض، وما بُني من ذلك | أُعدّت في هذه الحزمة | docs/readiness/Masslak_Use_Case_and_Data_Flow_Diagrams_AR_v2.0.docx: 18 مخططاً و217 حالة، لكل منها حالة بناء ودليل من النظام | مراجعة الجهة المختصة؛ ويحل محل الوثيقة 1.0 والملحق |
| ب2 | مخططات تدفق البيانات (DFD) | حركة البيانات بين الفاعلين والعمليات والمخازن | أُعدّت في هذه الحزمة | الوثيقة نفسها: السياق، وثلاثة مخططات من المستوى الأول، و13 من المستوى الثاني، والمخازن D1 إلى D22 بجداول القاعدة | إعادة رسم مخططات المستوى الثاني القديمة كما بُنيت عند بناء ما تبقى منها |
| ب3 | مخططات الحالات | دورة حياة الكيانات وانتقالاتها المسموحة | أُعدّت في هذه الحزمة | docs/readiness/Masslak_Behaviour_Models_AR_v1.0.docx: 16 مخططاً لأحد عشر كياناً، مع مكان فرض كل انتقال | إضافة كيانات أخرى عند بنائها |
| ب4 | مخططات التسلسل | ترتيب الرسائل بين المستخدم والتطبيق والخادم والقاعدة | أُعدّت في هذه الحزمة | الوثيقة نفسها: سبعة مخططات (الحجز، الصعود، الإلغاء، البيان، السحب، الصورة، المحطات) | — |
| ب5 | العمليات التشغيلية (BPMN أو مخططات النشاط) | خطوات العمل اليومية | مكتملة جزئياً | الوثيقة نفسها: ستة مخططات نشاط (الكاونتر والتوريد، الصعود، الدفع اللاحق، تسجيل الناقل، سياسة الصورة، الإقفال المالي) | الحوادث والاستغاثة، وفحص الكاونتر في المحطة، وإلغاء الناقل لرحلة: مع فرق التشغيل والناقل التجريبي |

## ج. التصميم

| الرقم | الوثيقة | الغرض | الحالة | المكان الحالي | ما يلزم لإكمالها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ج1 | وثيقة البنية المعمارية | الطبقات والوحدات وتكامل القاعدة والأمن | مكتملة | docs/architecture/ARCHITECTURE.md | مراجعة فقط |
| ج2 | تصميم قاعدة البيانات ومخططات ERD | الجداول والعلاقات والقيود | مكتملة | docs/database/Masslak_Database_Design_and_ERD_v3.13.docx: حتى ملف القاعدة 1099، 514 جدولاً و44 مخططاً | يُعاد توليدها مع كل تغيير في القاعدة |
| ج3 | قاموس البيانات | كل جدول وعمود وقيد | مكتملة | db/DATA_DICTIONARY.md، يولَّد من القاعدة: 514 جدولاً و5279 عموداً | — |
| ج4 | مواصفة الواجهات البرمجية (API) | المسارات والطلبات والردود | مكتملة | docs/api/openapi-baseline.json وdocs/api/API_CHANGES.md، والواجهة العامة v1 | تحديث الخط الأساسي ليشمل مسارات الصورة والمحطات (391 مساراً اليوم) |
| ج5 | التكامل والأحداث | الأحداث الصادرة، والواجهة العامة للشركاء والجهات | مكتملة جزئياً | docs/integration/EVENTS.md | عقود المزودين ومواصفاتهم: الدفع الإلكتروني، التحقق من الهوية، الجهات الرسمية |
| ج6 | تصميم الواجهات وتجربة المستخدم | نظام التصميم والنماذج الأولية للشاشات | مكتملة جزئياً | docs/design | شاشات سياسة الصورة ومحطات الصعود وبوابة المحطة والمراجع والمنح |
| ج7 | تصميم الأمن ونموذج التهديد وتقييم الأثر | الضوابط والتهديدات ومعالجاتها | مسودة تنتظر الاعتماد | قسم الأمن في ARCHITECTURE.md؛ تقييم أثر المساعد الذكي؛ ونطاق اختبار الاختراق؛ وdocs/readiness/Masslak_DPIA_Boarding_Photo_AR_v0.1.docx | اعتماد تقييم أثر صورة الصعود من مسؤول حماية البيانات قبل تشغيلها |

## د. الجودة والقبول

| الرقم | الوثيقة | الغرض | الحالة | المكان الحالي | ما يلزم لإكمالها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| د1 | استراتيجية الاختبار وخطة القبول | مستويات الاختبار، ومعايير الدخول والخروج، وسيناريوهات القبول | أُعدّت في هذه الحزمة | docs/readiness/Masslak_Test_and_Acceptance_Plan_AR_v1.0.docx: 37 سيناريو | اعتمادها، ثم تنفيذها مع المالك والناقل التجريبي |
| د2 | الاختبارات الآلية | دليل مستمر على سلوك النظام | مكتملة | db/tests: 590 فحصاً؛ backend/tests: 652 اختباراً ناجحاً و10 متخطاة؛ فحوص الويب والجوال في CI | — |
| د3 | الأداء والسعة | قدرة النظام على الحمل المتوقع | مكتملة جزئياً | docs/operations/CAPACITY_MODEL.md وPERFORMANCE_BASELINE.md، وأدوات اختبار الحمل | قياس على بيئة ما قبل الإنتاج عند الذروة وضعفيها |
| د4 | اختبار الاختراق | فحص مستقل للأمن | ناقصة | النطاق في docs/security/PENETRATION_TEST_SCOPE.md | تنفيذه بجهة مستقلة قبل الإطلاق العام |
| د5 | محاضر قبول المستخدم (UAT) | توقيع المالك والمستخدمين على السيناريوهات | ناقصة | النموذج في خطة القبول | تُملأ أثناء القبول والمرحلة التجريبية |

## هـ. التشغيل

| الرقم | الوثيقة | الغرض | الحالة | المكان الحالي | ما يلزم لإكمالها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هـ1 | متطلبات البنية التحتية والاستضافة | الخوادم والبرمجيات والشبكة | مكتملة | docs/operations/INFRASTRUCTURE_REQUIREMENTS.md والنسخة العربية | — |
| هـ2 | أدلة التشغيل (Runbooks) | الإجراءات خطوة بخطوة | مكتملة | docs/operations/RUNBOOKS.md: 32 قسماً | — |
| هـ3 | الاستمرارية والتعافي من الكوارث | التوافر العالي والنسخ والاستعادة | مكتملة | docs/operations/HIGH_AVAILABILITY.md؛ RPO 60 ثانية؛ تمارين الاستعادة والتحويل | تمرين على عتاد الإنتاج نفسه |
| هـ4 | مستويات الخدمة والمراقبة | أهداف الخدمة والتنبيهات | مكتملة | docs/operations/SLO.md، معتمدة في 8 تشرين الأول 2026 | — |
| هـ5 | بوابات الإطلاق | معايير الانتقال إلى التشغيل | مكتملة جزئياً | docs/operations/LAUNCH_GATES.md | أدلة البوابات 1 إلى 8 وقرار الإطلاق الموقّع |
| هـ6 | ملف الإنتاج وبيئة ما قبل الإنتاج | ما يُفرض على خادم الإنتاج، وبيئة staging | مكتملة | docs/operations/PRODUCTION_PROFILE.md وSTAGING.md | — |
| هـ7 | إدارة الإصدارات والتغيير | خريطة الإصدارات وخطط ترحيل القاعدة | مكتملة | docs/operations/RELEASE_MAP.md وdocs/database/MIGRATION_PLANS.md | — |
| هـ8 | الحد الأدنى من الكوادر | أدوار التشغيل وأعدادها | مكتملة | docs/operations/STAFFING.md والنسخة العربية | — |

## و. المشروع والحوكمة

| الرقم | الوثيقة | الغرض | الحالة | المكان الحالي | ما يلزم لإكمالها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| و1 | الجدول الزمني للتنفيذ | مراحل التنفيذ ومددها | تحتاج تحديثاً | docs/plan/Masslak_Implementation_Timeline_v1.0 | تحديثه بما أُنجز وما بقي، بعد تعيين الجهة المختصة |
| و2 | مصفوفة المسؤوليات (RACI) | من يقرر ومن ينفذ ومن يُستشار ومن يُبلَّغ | مسودة تنتظر الاعتماد | docs/readiness/Masslak_RACI_Matrix_AR_v0.1.docx: 21 نشاطاً و9 أدوار | أسماء الأشخاص ونوابهم، ومسار التصعيد |
| و3 | دراسة الجدوى | المبررات المالية والاستثمارية | مكتملة | الدراسة العربية المسلّمة | — |
| و4 | خطة التدريب ومواده | تدريب كل دور على ما يخصه | مسودة تنتظر الاعتماد | docs/readiness/Masslak_Training_Plan_AR_v0.1.docx: عشرة مسارات بمعايير اجتياز؛ ودليل المستخدم العربي المسلّم | تحديث دليل المستخدم بالميزات الأخيرة، واعتماد المدد |
| و5 | خطة التحميل الأولي للبيانات | إدخال المرجعيات والناقلين والمحطات والأسطول والشبكة | مسودة تنتظر الاعتماد | docs/readiness/Masslak_Initial_Data_Load_Plan_AR_v0.1.docx: ترتيب 12 نوع بيانات بمصدره وأداته وتحققه | قرار بناء مستورد جماعي (غير مبني)، وقوائم المصادر الأولى |

## ز. القانون والتنظيم

| الرقم | الوثيقة | الغرض | الحالة | المكان الحالي | ما يلزم لإكمالها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ز1 | سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام ونماذج الاتفاقيات | الأساس التعاقدي مع المسافر والناقل والوكيل وشركة التشغيل | مدخل من المالك | — | صياغة قانونية واعتماد |
| ز2 | المستند القانوني لصورة الصعود ولصورة الكاونتر | شرط تشغيل الميزة | مدخل من المالك | الميزة مغلقة حتى يُعتمد تغيير يذكر أساسه القانوني | المستند ورقمه، يُسجَّل عند الاعتماد |
| ز3 | قائمة التراخيص وصيغة ترقيم المراجع | ما يجب أن يحمله الناقل من أرقام | مدخل من المالك | الحقول قائمة واختيارية | القائمة والصيغة من الجهات المختصة |
| ز4 | قيم نافذة الصعود الرسمية | متى يفتح الكاونتر ويغلق قبل المغادرة | مدخل من المالك | الإعداد قائم وفارغ | القيم من الهيئات |
| ز5 | عقود مزودي الدفع والرسائل والتحقق من الهوية | فتح الدفع بالبطاقة والتقسيط والتمويل، والرسائل، والتحقق من الهوية | مدخل من المالك | الخيارات مغلقة حتى يُفعَّل مزود | العقود وإعدادات المزود |

# 4. ترتيب القراءة المقترح للجهة المختصة

- هذا السجل، ثم وثيقة البنية المعمارية (ج1) لفهم الطبقات والوحدات.

- دراسة التحليل والتصميم 3.4 (أ1) للخدمات والأدوار والقواعد.

- حالات الاستخدام وتدفق البيانات 2.0 (ب1، ب2)، ثم نماذج السلوك (ب3 إلى ب5).

- مواصفات المتطلبات ومصفوفة التتبع وكتالوج قواعد الأعمال (أ2 إلى أ4).

- تصميم القاعدة 3.13 وقاموس البيانات (ج2، ج3)، ثم مواصفة الواجهات (ج4).

- خطة الاختبار والقبول (د1) مع نتائج الاختبارات الآلية (د2).

- وثائق التشغيل: البنية التحتية، الاستمرارية، مستويات الخدمة، بوابات الإطلاق (هـ1 إلى هـ5).

# 5. ما نقترح أن تقدمه الجهة المختصة

- المتطلبات: مراجعة خط أساس المتطلبات ومصفوفة التتبع، وصياغة متطلبات الإطلاق بصيغة «يجب أن» (أ2، أ3).

- العمليات: مراجعة مخططات النشاط، وإكمال نماذج الحوادث وفحص الكاونتر وإلغاء الرحلة مع فرق التشغيل (ب5).

- التصميم: مراجعة البنية والقاعدة والواجهات، وتصميم شاشات الميزات الجديدة (ج1 إلى ج6).

- الأمن والخصوصية: مراجعة نموذج التهديد ومسودة تقييم أثر صورة الصعود، والإشراف على اختبار الاختراق (ج7، د4).

- القبول: تيسير اختبار قبول المستخدم وتوثيق محاضره مع المالك والناقل التجريبي (د1، د5).

- التشغيل: مراجعة جاهزية التشغيل وبوابات الإطلاق قبل قرار الإطلاق (هـ5).

# 6. القرارات المفتوحة لدى المالك

| القرار | أثره | الحالة في النظام |
| --- | --- | --- |
| قيم نافذة الصعود التي قد تحددها الهيئات | متى يفتح الكاونتر ويغلق قبل المغادرة | الإعداد قائم وفارغ؛ لكل محطة نافذتها الخاصة |
| صيغة ترقيم مراجع الاتفاقيات والتراخيص | التحقق من صحة الأرقام | تُقبل الأرقام كما يُدخلها الناقل، دون فرض صيغة |
| قائمة التراخيص المطلوبة، وما يلزم منها في المرحلة الأولى | ما يُطلب من الناقل | الإعداد boarding.references.required فارغ |
| المستند القانوني لصورة الكاونتر ورقمه | تفعيل صورة الكاونتر | غير مبنية؛ تُبنى مع مستندها |
| قائمة الصلاحيات النهائية لشركات التشغيل | ما تفعله شركة التشغيل في الكاونتر | الصلاحيات الثلاث الأولى مبنية: الحجز، بطاقة الصعود، الصعود |
| عقود مزودي الدفع الإلكتروني والتحقق من الهوية | فتح الخيارات المغلقة | تُفتح بإعداد المزود دون تغيير في الكود |

تُحدَّث حالات هذا السجل مع كل وثيقة تكتمل، ويُحفظ في المستودع مع مولّده (docs/readiness).