# التجهيز قبل اختيار الخادم (الصف 56 في ‎docs/31‎)

التاريخ: 2026-10-25. كتبه وكيل ذكاء اصطناعي.

# 1. ما طلبه المالك

«اكمل وجهّز ما يمكن تجهيزه قبل اختيار الخادم».

# 2. ما صار جاهزًا

| ما جُهّز | ماذا يفعل | كيف تحقّقنا منه |
| --- | --- | --- |
| ملف قيم واحد (‎tools/host/site.conf.example‎) | كل قيم خادمكم في مكان واحد: النطاق، وخادم القاعدة، والبريد، ومزوّد DNS، والصورتان، واسم المفتاح | — |
| سكربت تجهيز خادم التطبيق (‎tools/host/provision_app_host.sh‎) | يكتب من ملف القيم: المجلدات بصلاحياتها، والمفتاح الرئيسي مرة واحدة دون استبدال، وملفات الإعداد، و‎compose.yml‎، وCaddyfile، ويضع الأسرار في أماكنها. وإعادة تشغيله آمنة | جُرّب في مجلد اختبار؛ لم تبقَ قيمة ناقصة، وملف ‎compose.yml‎ الناتج صالح |
| فحص جاهزية خادم التطبيق (‎tools/host/check_ready.sh‎) | يقرأ فقط ولا يغيّر شيئًا. يفحص نحو 30 بندًا: صلاحيات الملفات والأسرار، ووضع الإنتاج، وغياب أي إعداد تجريبي، وقائمة كلمات المرور، والصورتين، وCaddy، والجدار، وDNS، والوصول إلى القاعدة والبريد | جُرّب، ويُظهر ما ينقص بوضوح |
| فحص جاهزية خادم القاعدة (‎tools/deploy/check_db_host.sh‎) | يقرأ فقط. يفحص إصدار النظام وSQL Server مقابل ‎versions.json‎، وفرض التشفير، والشهادة وصلاحيتها، والمجلدات، والجدار (1433 غير مفتوح للعموم)، وSSH | جُرّب على ملفات تجريبية |
| دعوة المشغّل الأول (‎tools/deploy/bootstrap_operator.sh‎) | الخطوة D-10 من ‎docs/54‎ | جُرّب على قاعدة محلية |
| بناء الصورتين في GitHub | مع كل تعديل يبني GitHub الصورتين بشبكة حقيقية، ويجرّب تنزيل Chromium الذي كان محجوبًا عندنا. ثم يشغّل التشغيل التجريبي كاملًا على قاعدة جديدة منشورة كما في الإنتاج | انظر §5 |

المحتويات

1. ما طلبه المالك

2. ما صار جاهزًا

3. معايير اختيار مزوّد الخادمين

4. نموذج القيم المطلوبة منكم

5. ما يبقى بعد اختيار الخادم

# 3. معايير اختيار مزوّد الخادمين

| المعيار | المطلوب | لماذا |
| --- | --- | --- |
| الدولة | في الدولة التي تعتمدها، مع عقد معالجة بيانات | DQ-S07-1، وDOC-S07 §9 |
| نظام التشغيل | صورة Ubuntu 24.04 LTS الرسمية | يرفض النشر غيره (‎versions.json‎) |
| عدد الخوادم | اثنان، يفضَّل بينهما شبكة خاصة | القرار 6 |
| العنوان | IPv4 ثابت لكل خادم | سجلات DNS وقاعدة الجدار على خادم القاعدة |
| الحجم المقترح للتطبيق | 4 معالجات، 8 غيغابايت ذاكرة، 100 غيغابايت قرص | الحاويات وChromium وClamAV وقائمة كلمات المرور |
| الحجم المقترح للقاعدة | 4 معالجات، 16 غيغابايت، وأقراص منفصلة للبيانات والسجل والنسخ والتدقيق، أو قرص كبير يُقسم | DOC-S10 §3 |
| الجدار الشبكي | جدار من لوحة المزوّد، طبقةً ثانية | DOC-S10 §6.2 |
| اللوحة | مصادقة متعددة لكل حساب، وتحكّم في اللقطات التلقائية | DQ-S09-6 |
| تشفير الأقراص | تشفير المزوّد للأقراص عند التخزين | DOC-S02 |
| المنفذ 587 للخروج | مسموح، فبعض المزوّدين يحجب البريد | البريد من الخادم والخادم الخلفي |
| موقع النسخ الاحتياطي | مكان منفصل عن الخادمين: مزوّد آخر، أو منطقة أخرى | DOC-S09 |
| الدعم | استجابة واضحة للأعطال، ونافذة صيانة معلنة | التشغيل |

أسئلة تُطرح على المزوّد قبل التعاقد:

- هل تتوفر صورة Ubuntu 24.04 الرسمية، وهل تبقى أنويتها هي أنوية Ubuntu؟

- هل توجد شبكة خاصة بين خادمين في الموقع نفسه، وهل هي مجانية؟

- هل المنفذان 25 و587 للخروج مفتوحان أم يُفتحان بطلب؟

- أين تُحفظ اللقطات والنسخ، وهل يمكن تعطيلها أو تشفيرها؟

- هل توجد مصادقة متعددة وصلاحيات مستقلة لكل مستخدم في اللوحة؟

- ما سياسة الوصول إلى بيانات العميل، وهل يوجد عقد معالجة بيانات؟

# 4. نموذج القيم المطلوبة منكم

تُملأ هذه القيم مرة واحدة، فتصير ملف ‎site.conf‎ وملفات خادم القاعدة:

| القيمة | مثال | من يوفّرها |
| --- | --- | --- |
| النطاق | ‎treasury.company.com‎ | المالك |
| مزوّد DNS ورمز API له | Cloudflare | المالك أو OPS |
| اسم خادم القاعدة في الشهادة | ‎db.treasury.company.com‎ | OPS |
| خادم البريد ومنفذه وحسابه وعنوان المرسل | ‎smtp.office365.com‎، 587 | المالك |
| بريد التشغيل وبريد التنبيهات الأمنية | ‎ops@...‎، ‎security@...‎ | المالك |
| عناوين IP للمسؤولين | ‎203.0.113.10/32‎ | OPS |
| إصدار SQL Server المرخَّص | Standard | المالك |
| المكان الآمن للمفتاح الرئيسي وشهادة TDE، ومن يطّلع عليه | خزنة كلمات مرور للمؤسسة، وشخصان | المالك |
| موقع النسخ الاحتياطي المنفصل | حاوية تخزين عند مزوّد آخر | المالك مع OPS |

# 5. ما يبقى بعد اختيار الخادم

بالترتيب، وكل خطوة في ‎docs/54‎:

- خادم القاعدة: الجزء B، ثم ‎check_db_host.sh‎.

- نشر القاعدة: الجزء D، ومنه دعوة المشغّل الأول.

- خادم التطبيق: الجزء H، بملف القيم و‎provision_app_host.sh‎.

- التشغيل وأول استعمال: الجزء R، بعد أن يخرج ‎check_ready.sh‎ بصفر.

- اختبار القبول: مع مستخدم من الخزينة (DOC-B12).

والمهمة الجديدة في GitHub (‎images‎ في ‎treasury-db-ci‎) تتحقق مع كل تعديل من أن الصورتين تُبنيان وتعملان. فما يُنشر على الخادم مجرَّب قبل وصوله.