# DOC-S10 — دليل تشغيل خادم Ubuntu 24.04 لقاعدة البيانات

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S10 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مهندس DevOps / مسؤول الأنظمة (OPS في DOC-B09) مع مدير قاعدة البيانات (DBA) |
| الأولوية | P1 قبل أول نشر على VPS وقبل S2 |
| يغطي | ADR 0001، O-23 (erd_open_items)، FR-PLT-045، NFR-OPS-07، NFR-AVL-02، NFR-SEC-09، THR-56 وTHR-58 وTHR-59 (DOC-S01)، TB-12 وTB-13 (DOC-F01) |
| يعتمد على | DOC-S02 (TDE والمفاتيح)، DOC-S05 (TLS وSSH)، DOC-S08 (حسابات القاعدة والطوارئ)، DOC-S09 (النسخ)، DOC-S11 (النشر)، DOC-S12 (السجلات والتنبيهات)، DOC-B11 (البيئات وسجل الإصدارات) |
| المصادر | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md، tools/dbgen/erd_open_items.py، ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (repository root)، db/deploy.sql، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، docs/01-preliminary-analysis.md، docs/20-database-design.md، docs/30-readiness/DOC-S02، DOC-S05، DOC-S08، DOC-S09، DOC-B03، DOC-B11 |

المحتويات

1. الغرض والنطاق

2. الوضع اليوم

3. الصورة المستهدفة

4. قائمة التجهيز

5. تثبيت SQL Server 2025 وضبطه

6. التقوية

7. الترقيع وسجل الإصدارات

8. الوصول

9. ربط المراقبة

10. أعمال التشغيل الدورية

11. إعادة البناء والتجهيز ككود

12. القرارات المطلوبة

13. تعارضات وفجوات في المصادر

14. التتبع

الوسوم: ● قائم في المستودع أو مقرَّر · ● مقترح ينتظر القرار · [تحقق MS] بند في إعداد SQL Server على Linux مأخوذ من المعرفة العامة، ويجب التحقق منه على وثائق Microsoft الرسمية قبل التنفيذ، لأنها لم تُفتح من بيئة العمل (tools/dbgen/erd_open_items.py:148).

كل أمر في كتل bash مقترح يُجرَّب على خادم تجريبي ثم على الخادم الهدف. القيم بين ‎<...>‎ أماكن لقيم حقيقية لا تُكتب في المستودع.

# 1. الغرض والنطاق

الغرض. إجراءات تنفيذية لخادم قاعدة البيانات: تجهيزه، وتثبيت SQL Server 2025 وضبطه، وتقويته، وترقيعه مع سجل الإصدارات، والوصول إليه، وربطه بالمراقبة. ADR 0001 يقرر Ubuntu 24.04 LTS على VPS خاص مع SQL Server 2025 ● (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:8، :16)، والخطوة التالية في O-23 هي تجهيز الخادم وتشغيل deploy.sh عليه (tools/dbgen/erd_open_items.py:149).

داخل النطاق: خادم القاعدة في الإنتاج، وخادما UAT والاختبار حين يُبنيان بالمواصفة نفسها (DOC-B11 §3).

خارج النطاق:

- مضيف طبقة التطبيق: نظامه غير محسوم، وADR 0001 يبقيه على Windows Server حتى المراجعة (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:3؛ DQ-B11-1). إن صار Ubuntu، تنطبق عليه الأقسام 6 و7 و8 كما هي.

- خطوات النشر (DOC-S11)، وحسابات القاعدة وأسرارها (DOC-S08)، والمفاتيح وTDE (DOC-S02)، وTLS (DOC-S05)، والنسخ (DOC-S09)، ومحتوى السجلات وحدود التنبيه (DOC-S12)، والحوادث (DOC-S15).

# 2. الوضع اليوم ●

| البند | الحالة | المصدر |
| --- | --- | --- |
| النظام والمحرك | Ubuntu 24.04 LTS على VPS خاص لدى مزوّد استضافة، وSQL Server 2025 | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:8، :16 |
| الخادم | لم يُجهَّز. التجهيز يحتاج وصول SSH | tools/dbgen/erd_open_items.py:23، :149 |
| دعم Microsoft لهذا المزيج | مبني على ملخصات بحث، ويُتحقق منه على الصفحة الرسمية قبل التجهيز | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:9، :27؛ docs/01-preliminary-analysis.md:456 |
| ما جُرِّب فعلًا | CI كامل على حاوية SQL Server 2025 المبنية على Ubuntu 24.04، في حاوية التطوير وعلى GitHub | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:11؛ ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:32، :37 |
| ما لم يُجرَّب | تثبيت الحزمة على خادم افتراضي، وmssql-conf، وأي إعداد خادم. الحاوية تختبر المخطط لا التثبيت | — |
| أدوات sqlcmd | مستودع Microsoft لـ Ubuntu 24.04 وحزمة mssql-tools18 | ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:67-71 |
| ملفات القاعدة | ‎CREATE DATABASE‎ بلا مسارات، فتُنشأ الملفات في المسار الافتراضي للخادم | db/deploy.sql:17-18 |
| سياسة الإصدارات | سجل إصدارات يشمل نظام كل مضيف، ولا نشر إنتاجي بإصدار مخالف له | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147 |
| التقوية والترقيع والوصول والمراقبة | لا شيء في المستودع | — |

# 3. الصورة المستهدفة ●

| الوحدة | نقطة التركيب المقترحة | المحتوى | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | ‎/‎ | النظام والحزم وmaster ومفتاح الآلة إن بقيا في المسار الافتراضي | لقطة V1 مع V2 تحمل البيانات ومفاتيح فتحها (DOC-S02 §3) |
| V2 | ‎/var/opt/mssql/data‎ | ملفات بيانات ‎BankFas‎ وقواعد النظام وtempdb | نظام الملفات وخيارات التركيب [تحقق MS] |
| V3 | ‎/var/opt/mssql/tlog‎ | ملفات سجل المعاملات | فصلها يحمي السجل حين تمتلئ البيانات |
| V4 | ‎/var/opt/mssql/backup‎ | النسخ المحلية 7 أيام قبل الدفع (DOC-S09 §4.2) | تشفير الوحدة L5 وفق DQ-S02-9 |
| V5 | ‎/var/opt/mssql/audit‎ | ملفات SQL Server Audit (DOC-S12) | امتلاؤها يوقف التدقيق، فلها حد وتنبيه |

- كل مجلد جديد يملكه مستخدم الخدمة ‎mssql‎، وتُضبط إليه إعدادات ‎filelocation‎ قبل أول نشر، لأن db/deploy.sql:17-18 ينشئ القاعدة في المسار الافتراضي ولا يحدد مسارًا (§5.2).

- مخزن الملفات المشفّر ليس على هذا الخادم إلا إذا حُسم DQ-S02-10 كذلك (تعارض في §13).

- أحجام الوحدات تُقدَّر من نمو الجداول (NFR-SCL-03 في DOC-B03) ومن جدول النسخ (DOC-S09 §4.2)، وتُراجع بعد أول شهر.

# 4. قائمة التجهيز

بالترتيب. لا تبدأ خطوة قبل دليل التي قبلها.

| # | الخطوة | المنفّذ | الدليل |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | قرار دولة الخادم وعقد المعالجة مع المزوّد (DQ-S07-1، DOC-S07 §9) وفصل خادم القاعدة عن التطبيق (DQ-B11-2) | OWN | محضر القرار |
| P-02 | لوحة المزوّد: حساب شخصي بمصادقة متعددة لكل من يحتاجها، وتعطيل اللقطات التلقائية أو تقييدها (DQ-S09-6) | OPS | لقطة من الإعدادات في سجل التشغيل |
| P-03 | إنشاء الخادم من صورة Ubuntu 24.04 LTS الرسمية، وتسجيل بصمة مفتاح المضيف خارج القناة (DOC-S05 §7) | OPS | البصمة في سجل التشغيل |
| P-04 | إنشاء الوحدات V2 إلى V5 وتركيبها (§3) | OPS | ناتج ‎lsblk‎ و‎findmnt‎ |
| P-05 | التقوية قبل أي خدمة: SSH والجدار والحسابات والتحديثات والوقت (§6) | OPS | فحوص §6.9 |
| P-06 | تثبيت SQL Server 2025 والأدوات بالإصدار المسجّل (§5.1) | DBA | ‎SERVERPROPERTY('ProductVersion')‎ مطابق للسجل |
| P-07 | ضبط mssql-conf ثم إعادة تشغيل الخدمة (§5.2) | DBA | ناتج ‎mssql-conf list‎ [تحقق MS] |
| P-08 | شهادة TLS لـ SQL Server وفرض التشفير (DOC-S05 §5.1-5.2) | DBA | اتصال بلا ‎-C‎ ينجح، وبشهادة غير موثوقة يفشل (TLS-5) |
| P-09 | تسجيلات الدخول: حساب شخصي لكل مدير، و‎breakglass‎ و‎bankfas_migrator‎ معطّلان، ثم تعطيل ‎sa‎ (DOC-S08 §3، §9) | DBA | قائمة ‎sys.server_principals‎ |
| P-10 | SQL Server Audit يعمل وملفاته تصل المخزن المركزي (DOC-S12 §3.5). الإعداد: ‎tools/deploy/server_audit.sh apply‎ بعد إنشاء ‎/var/opt/mssql/audit‎ (ADR 0012) | DBA مع SEC | ‎server_audit.sh check‎ يخرج بصفر، وأول ملف في المخزن |
| P-11 | وكيل المقاييس وشحن السجلات (§9) | OPS | الخادم ظاهر في اللوحة |
| P-12 | خطوات TDE في master: DMK والشهادة ونسخهما إلى الضمان (DOC-S02 §5.1 الخطوات 1-4) | DBA مع KC-1 وKC-2 | سجل الضمان |
| P-13 | جدولة النسخ ودفعها إلى الموقع المنفصل (DOC-S09 §4) | DBA | أول نسخة master وmsdb في الموقع المنفصل |
| P-14 | تسجيل الخادم في سجل الإصدارات (§7.2) | OPS | تغيير ‎versions.json‎ مع سجل المراجعة. ✅ السجل قائم (ADR 0014)، و‎deploy.sh‎ يرفض خادمًا يختلف عنه |
| P-15 | فحص القبول §6.9 وتوقيعه | SEC | القائمة موقّعة |
| P-16 | أول نشر للقاعدة، ثم تفعيل TDE عليها (DOC-S11) | OPS مع DBA | سجل النشر |

# 5. تثبيت SQL Server 2025 وضبطه

## 5.1 التثبيت ● [تحقق MS]

# اقتراح للتحقق على الخادم الهدف. اسم ملف المستودع لـ SQL Server 2025 على Ubuntu 24.04 يُؤخذ من وثائق Microsoft [تحقق MS].

curl -fsSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/microsoft-prod.gpg

curl -fsSL https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/24.04/mssql-server-2025.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mssql-server-2025.list

# مستودع الأدوات كما في CI (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:68)

echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/microsoft-prod.gpg] https://packages.microsoft.com/ubuntu/24.04/prod noble main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mssql-release.list

sudo apt-get update

apt-cache policy mssql-server                          # يُختار الإصدار المسجّل في versions.json

sudo apt-get install -y mssql-server=<version-from-register>

sudo apt-mark hold mssql-server                        # لا يُرقّى إلا بإجراء §7.3

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup                   # الإصدار المرخَّص (DQ-S02-5) وكلمة sa عشوائية لا تُحفظ (DOC-S08 §9)

sudo ACCEPT_EULA=Y apt-get install -y mssql-tools18 unixodbc-dev

- إصدار Developer الذي يستعمله CI (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:40) لا يصلح للإنتاج بحسب شروط الترخيص [تحقق MS]. اختيار الإصدار المرخَّص وأثره على TDE وتشفير النسخ قرار DQ-S02-5.

- يتأكد DBA بعد التثبيت أن الخدمة تعمل بالمستخدم ‎mssql‎ وأنها مفعّلة عند الإقلاع (‎systemctl status mssql-server‎).

## 5.2 إعدادات mssql-conf ● [تحقق MS]

أسماء الإعدادات من المعرفة العامة بأداة ‎mssql-conf‎، وتُطابَق مع وثائق Microsoft للإصدار المثبّت قبل التنفيذ.

| الإعداد | القيمة المقترحة | السبب |
| --- | --- | --- |
| ‎filelocation.defaultdatadir‎ | ‎/var/opt/mssql/data‎ على V2 | db/deploy.sql:17-18 ينشئ القاعدة في المسار الافتراضي |
| ‎filelocation.defaultlogdir‎ | ‎/var/opt/mssql/tlog‎ على V3 | فصل السجل عن البيانات |
| ‎filelocation.defaultbackupdir‎ | ‎/var/opt/mssql/backup‎ على V4 | DOC-S09 §4.1 |
| ‎network.tcpport‎ | 1433 | منفذ واحد يقيّده الجدار (DOC-S08 §4) |
| ‎network.ipaddress‎ | عنوان الواجهة الخاصة إن وُجدت شبكة خاصة | لا استماع على الواجهة العامة (DQ-S10-2) |
| ‎network.forceencryption‎ | 1 | الخادم يفرض التشفير (DOC-S05 §5.1) |
| ‎network.tlscert‎ و‎network.tlskey‎ | مسارا الشهادة والمفتاح، يملكهما ‎mssql‎، والمفتاح بصلاحية 0600 | DOC-S05 §5.2 |
| ‎network.tlsprotocols‎ | 1.2 و1.3 إن دعمهما الإصدار | NFR-SEC-09؛ دعم 1.3 في TDS [تحقق MS] (DQ-S05-6) |
| ‎memory.memorylimitmb‎ | نحو 80% من ذاكرة الخادم | يترك ذاكرة للنظام ووكيل المراقبة |
| ‎sqlagent.enabled‎ | true إن اعتُمد SQL Server Agent للنسخ | DQ-S09-4 |
| ‎telemetry.customerfeedback‎ | false إن سمح الإصدار المرخَّص | لا بيانات استعمال تخرج من خادم المشتركين (DQ-S10-4) |
| ‎hadr.hadrenabled‎ | 0 | لا خادم احتياطي الآن (DQ-S09-7) |

# بعد إنشاء المجلدات على الوحدات

sudo install -d -o mssql -g mssql -m 0750 /var/opt/mssql/tlog /var/opt/mssql/backup /var/opt/mssql/audit

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf set filelocation.defaultdatadir /var/opt/mssql/data

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf set filelocation.defaultlogdir /var/opt/mssql/tlog

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf set filelocation.defaultbackupdir /var/opt/mssql/backup

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf set network.forceencryption 1

sudo systemctl restart mssql-server

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf list                    # يُحفظ الناتج في سجل التجهيز

## 5.3 إعدادات الخادم بعد التثبيت ●

| الإعداد | القيمة | السبب |
| --- | --- | --- |
| ‎backup checksum default‎ | 1 | كل نسخة بمجموع تحقق (DOC-S09 §4.1) |
| ‎backup compression default‎ | 1 | DOC-S09 §4.1 |
| ‎contained database authentication‎ | 0 | لا مستخدمين محتوين (DOC-S08 §4) |
| ‎clr enabled‎ و‎cross db ownership chaining‎ | 0 | لا حاجة في المخطط الحالي |
| ‎remote admin connections‎ | 0 | المدير يصل عبر نفق SSH إلى المنفذ المحلي (DOC-S05 §5.1) |
| تدقيق تسجيل الدخول في سجل الأخطاء | الفاشل فقط | الناجح يغطيه SQL Server Audit بقيوده (DOC-S08 §10) |
| عدد ملفات سجل الأخطاء المحفوظة محليًا | 30، وتدوير يومي | النسخة المركزية هي المرجع (DOC-S12 §5)؛ طريقة الضبط على Linux [تحقق MS] |
| حساب ‎sa‎ | معطّل ومعاد التسمية بعد إنشاء الحسابات الشخصية | DOC-S08 §9 |

- مفتاح الآلة الذي يحمي Service Master Key محفوظ في ملفات الخادم، ومساره تحت ‎/var/opt/mssql/secrets/‎ [تحقق MS]. يُحصر الوصول إليه في ‎root‎ و‎mssql‎، ويُراقب بقاعدة auditd (§6.8)، ويُنسخ وفق DOC-S02 §11.1 (K-01).

- خيارات الأداء الموصى بها لـ SQL Server على Linux (إعدادات النواة والذاكرة) تُطبَّق كما تسردها صفحة Microsoft لإصدار Ubuntu هذا فقط [تحقق MS]، وتُسجَّل في سجل التجهيز.

- ‎READ_COMMITTED_SNAPSHOT‎ ونموذج الاسترداد إعدادان للقاعدة لا للخادم، ومكانهما DOC-S11.

# 6. التقوية

## 6.1 SSH ●

القواعد في DOC-S05 §7: مفتاح فقط، ولا دخول لـ root، وحساب شخصي لكل مسؤول، ومصدر مقيّد (DQ-S05-11).

# /etc/ssh/sshd_config.d/10-bankfas.conf  (اقتراح؛ يُتحقق على الخادم)

sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/10-bankfas.conf >/dev/null <<'EOF'

PasswordAuthentication no

KbdInteractiveAuthentication no

PermitRootLogin no

PubkeyAuthentication yes

AllowGroups bankfas-admins

MaxAuthTries 3

LoginGraceTime 30

ClientAliveInterval 300

ClientAliveCountMax 2

X11Forwarding no

AllowAgentForwarding no

AllowTcpForwarding local

PermitTunnel no

EOF

sudo sshd -t && sudo systemctl reload ssh

- ‎AllowTcpForwarding local‎ يبقي نفق SSH المحلي الذي يصل به DBA إلى المنفذ 1433 (DOC-S05 §5.1)، ويمنع غيره.

- المفاتيح Ed25519 شخصية، في ‎~/.ssh/authorized_keys‎ لصاحبها فقط. إضافة مفتاح أو حذفه تغيير مسجَّل (§8.2).

- في Ubuntu 24.04 قد تُدار خدمة SSH بتفعيل المقبس (socket)، فتغيير المنفذ يتم في وحدة المقبس لا في الملف أعلاه. يُتحقق من ذلك على الخادم إن تغيّر المنفذ.

## 6.2 الجدار الناري ●

sudo ufw default deny incoming

sudo ufw default deny outgoing                                   # DQ-S10-3

sudo ufw allow from <ADMIN_CIDR> to any port 22 proto tcp

sudo ufw allow from <APP_HOST_IP> to any port 1433 proto tcp

sudo ufw allow out to <NTP_SERVERS> port 123 proto udp

sudo ufw allow out 53                                            # DNS، أو إلى المحلّل المحدد فقط

sudo ufw allow out to <APT_AND_MICROSOFT_MIRRORS> port 443 proto tcp

sudo ufw allow out to <OFFSITE_BACKUP_HOST> port <PORT> proto tcp

sudo ufw allow out to <LOG_AND_METRICS_HOST> port <PORT> proto tcp

sudo ufw logging low

sudo ufw enable

sudo ufw status verbose                                          # يُحفظ في سجل التجهيز

- المنفذ 1433 لا يُفتح للإنترنت (TLS-7 في DOC-S05 §9).

- الخروج مقيّد بقائمة: خادم قاعدة مخترق لا يرفع بيانات إلى أي وجهة. القائمة تُراجع ربع سنويًا (§10).

- إن وفّر المزوّد جدارًا شبكيًا أمام الخادم يُضبط بالقواعد نفسها، طبقة ثانية لا بديلًا.

## 6.3 الحسابات وsudo ●

- حساب نظام شخصي لكل مسؤول، عضو في ‎bankfas-admins‎ للدخول، وفي ‎bankfas-sudo‎ لمن يحتاج الصلاحية المرتفعة. لا حسابات مشتركة.

- ‎root‎ يبقى بلا كلمة مرور ولا دخول مباشر. حساب الصورة الافتراضي الذي ينشئه المزوّد يُقفل بعد إنشاء الحسابات الشخصية.

- من يملك ‎sudo‎ يملك القاعدة عمليًا، لأن أدوات SQL Server على Linux تسمح له بإعادة ضبط حساب المدير (DOC-S08 §9، البند 4). لذلك يُحصر ‎sudo‎ في عدد صغير مسمّى (DQ-S10-8)، ولا يُمنح لحافظَي المفتاح الرئيسي KC-1 وKC-2 (DOC-S02 §9.1).

- قاعدة sudo: ‎Defaults use_pty‎ و‎Defaults timestamp_timeout=5‎. كل أمر يُسجَّل في journald ويُشحن (§9). لا يُفعَّل تسجيل مخرجات الطرفية، لأنه قد يلتقط أسرارًا.

- مستخدم الخدمة ‎mssql‎ بلا صدفة دخول. مستخدم دفع النسخ وحده يملك مفتاح الكتابة إلى الموقع المنفصل (DOC-S09 §5).

## 6.4 التحديثات الأمنية الآلية ●

sudo apt-get install -y unattended-upgrades

sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/52bankfas-unattended >/dev/null <<'EOF'

Unattended-Upgrade::Allowed-Origins { "${distro_id}:${distro_codename}-security"; };

Unattended-Upgrade::Package-Blacklist { "mssql-server"; "mssql-tools18"; "msodbcsql18"; };

Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "false";

Unattended-Upgrade::Remove-Unused-Kernel-Packages "true";

EOF

sudo unattended-upgrade --dry-run --debug | tail -20

- تحديثات أمن Ubuntu تُثبَّت يوميًا آليًا. حزم Microsoft مستثناة ومجمّدة (‎apt-mark hold‎)، لأن FR-PLT-045 يمنع النشر بإصدار SQL Server مخالف للسجل (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147). ترقيتها بإجراء §7.3.

- لا إعادة تشغيل آلية. وجود ‎/var/run/reboot-required‎ ينبّه (DOC-S12)، وإعادة التشغيل في نافذة الصيانة (§7.1).

## 6.5 مزامنة الوقت ●

- الهدف فارق ≤ 1 ثانية (NFR-OPS-07 في DOC-B03)، لأن القفل والجلسات تُحسب بـ ‎SYSUTCDATETIME()‎ في القاعدة (db/static/030_session_context.sql:56)، وTOTP يُحسب في التطبيق.

- خدمة وقت واحدة، chrony افتراضيًا لأنها تعرض الفارق للمراقبة (DQ-S10-10)، بثلاثة مصادر على الأقل. مضيف التطبيق يستعمل المصادر نفسها.

- المنطقة الزمنية للخادم UTC (‎timedatectl set-timezone Etc/UTC‎)، فتتطابق السجلات مع أوقات القاعدة.

## 6.6 الأقراص والتشفير

- التخطيط في §3. نظام الملفات وخيارات التركيب لملفات SQL Server (مثل ‎noatime‎) تتبع توصية Microsoft [تحقق MS] (DQ-S10-12).

- TDE يشفّر V2 وV3 وtempdb والنسخ (L1 وL2 في DOC-S02 §3). مفتاح الآلة وmaster على الخادم نفسه، فلقطة كاملة للخادم تحمل البيانات ومفاتيحها معًا (DOC-S02 §3)؛ لذلك اللقطات مقيّدة (DQ-S09-6).

- تشفير الوحدة L5 لـ V4 ولمخزن الملفات إن كان هنا، بشرط إقلاع غير مراقَب (DQ-S02-9). مفتاح L5 لا يُحفظ على الوحدة نفسها.

- ملف مبادلة صغير وفق توصية Microsoft لـ SQL Server على Linux [تحقق MS].

- V4 تتسع لسبعة أيام نسخ محلية (DOC-S09 §4.2) مع هامش 30%. V5 تتسع لحد ملفات التدقيق (DOC-S12 §3.6).

## 6.7 تقليل السطح ●

- الخدمات المسموحة: ssh، mssql-server، خدمة الوقت، وكيل المقاييس، شاحن السجلات، auditd، unattended-upgrades. كل خدمة أخرى تُراجع بـ ‎systemctl list-units --type=service --state=running‎ وتُعطَّل إن لم تلزم.

- لا مترجمات ولا خادم ويب ولا محرك حاويات على خادم الإنتاج. CI يستعمل الحاوية للاختبار فقط، والإنتاج يثبّت الحزمة.

- إعدادات النواة الدفاعية: ‎kernel.kptr_restrict=2‎، ‎kernel.dmesg_restrict=1‎، ‎net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0‎، ‎net.ipv4.conf.all.send_redirects=0‎، ‎net.ipv4.tcp_syncookies=1‎، في ملف تحت ‎/etc/sysctl.d/‎.

## 6.8 سجلات النظام ●

- journald دائم (‎Storage=persistent‎)، ويُشحن إلى المخزن المركزي (DOC-S12 §3.7).

- auditd بقواعد مراقبة على: إعداد SSH وsudoers وملفات الحسابات، و‎/var/opt/mssql/mssql.conf‎، ومجلد الأسرار ومفتاح الآلة [تحقق MS للمسار]، وملف مفتاح شهادة TLS، والحذف من V4 وV5 بغير مستخدم الخدمة.

- السجلات تخرج من الخادم بالدفع وبحساب لا يملك الحذف؛ لا يُعتمد على النسخة المحلية في أي تحقيق (DOC-S15).

## 6.9 فحوص قبول التقوية

| المعرّف | الفحص | النتيجة المطلوبة |
| --- | --- | --- |
| HS-1 | دخول SSH بكلمة مرور، ودخول root | مرفوضان (TLS-9) |
| HS-2 | فحص منافذ من خارج المزوّد | 22 من القائمة فقط، و1433 مغلق (TLS-7) |
| HS-3 | ‎ss -tlnp‎ على الخادم | لا منفذ مستمع غير 22 و1433 ومنفذ الوكيل المحلي إن لزم |
| HS-4 | اتصال ‎sqlcmd‎ بلا ‎-C‎ باسم الشهادة، وآخر باسم لا يطابقها | الأول ينجح والثاني يفشل (TLS-5) |
| HS-5 | ‎chronyc tracking‎ | فارق ≤ 1 ثانية |
| HS-6 | ‎apt-mark showhold‎ و‎unattended-upgrade --dry-run‎ | mssql-server مجمّد، والأمن وحده آلي |
| HS-7 | ‎sa‎ و‎breakglass‎ و‎bankfas_migrator‎ | معطّلة (DOC-S08 §3) |
| HS-8 | ‎tools/deploy/server_audit.sh check‎ (ADR 0012) بحساب ‎bankfas_monitor‎ (ADR 0013) | التدقيق ومواصفتاه مطابقة ويكتب، وآخر ملف وصل المخزن المركزي |
| HS-9 | محاولة اتصال صادر إلى وجهة غير مسموحة | مرفوضة |

# 7. الترقيع وسجل الإصدارات

## 7.1 الإيقاع ●

| المكوّن | الدورية | الطريقة |
| --- | --- | --- |
| تحديثات أمن Ubuntu | يوميًا، آليًا | §6.4، بلا إعادة تشغيل |
| النواة وما يحتاج إعادة تشغيل | خلال 7 أيام في نافذة الصيانة، و72 ساعة لثغرة مستغلة فعلًا (DQ-S10-11) | إيقاف التطبيق، ثم إعادة التشغيل، ثم فحص دخان |
| حزم Ubuntu غير الأمنية | شهريًا في النافذة | بعد UAT |
| تحديث تراكمي لـ SQL Server 2025 | مراجعة خلال 30 يومًا بقرار «ترقية» أو «تأجيل بسبب»، ثم UAT ثم الإنتاج (DQ-S10-5) | §7.3 |
| تحديث أمني لـ SQL Server | خلال 14 يومًا | §7.3 |
| mssql-tools18 وmsodbcsql18 | مع التحديث التراكمي | §7.3 |
| إصدار Ubuntu التالي | بقرار مسجّل، وبخادم جديد لا ترقية في المكان | بعد التحقق من دعم SQL Server 2025 له [تحقق MS] |

نافذة الصيانة ساعتان أسبوعيًا خارج ساعات العمل بإشعار 48 ساعة (NFR-AVL-02 في DOC-B03).

## 7.2 سجل الإصدارات لمضيف القاعدة (FR-PLT-045)

يطلب FR-PLT-045 سجلًا يثبّت إصدار SQL Server ونظام كل مضيف (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147). مكانه وصيغته في DOC-B11 §4.3 (‎versions.json‎، DQ-B11-7). الحقول التي يملؤها هذا الدليل ●:

| الحقل | مصدر القيمة على الخادم |
| --- | --- |
| إصدار Ubuntu والنواة | ‎/etc/os-release‎ و‎uname -r‎ |
| حزمة mssql-server | ‎dpkg-query -W mssql-server‎ |
| إصدار المحرك ورقم التحديث | ‎SERVERPROPERTY('ProductVersion')‎ و‎SERVERPROPERTY('ProductUpdateLevel')‎ |
| الإصدار المرخَّص (Edition) | ‎SERVERPROPERTY('Edition')‎ |
| mssql-tools18 وmsodbcsql18 | ‎dpkg-query -W‎ |
| وسم صورة CI المقابل | DQ-B11-11؛ يطابق التحديث التراكمي نفسه |
| تاريخ المراجعة وقرارها | سجل المراجعة (FR-PLT-045 البند 3) |

# قراءة القيم الفعلية؛ تُقارن بالسجل قبل كل نشر (بوابة G4 في DOC-B11)

. /etc/os-release && echo "ubuntu=$VERSION_ID kernel=$(uname -r)"

dpkg-query -W -f='${Package}=${Version}\n' mssql-server mssql-tools18 msodbcsql18

sqlcmd -S "<db-cert-name>,1433" -U "<personal-login>" -Q "SET NOCOUNT ON; SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion'), SERVERPROPERTY('ProductUpdateLevel'), SERVERPROPERTY('Edition');"

✅ منذ ADR 0014 (2026-10-13): السجل ‎treasury-platform/versions.json‎ قائم. و‎tools/deploy/deploy.sh‎ يقرأ البناء (‎ProductVersion‎) ونسخة Ubuntu (من ‎@@VERSION‎) بحساب النشر نفسه، ويرفض الخادم المختلف (50143، بوابة G4). وتبقى النواة وحزم العميل في القائمة اليدوية أعلاه. لذلك تبدأ ترقية الخادم في §7.3 بتغيير مراجَع في ‎versions.json‎ ووسم صورة CI معًا.

## 7.3 إجراء ترقية SQL Server ●

- سجل مراجعة بقرار «ترقية» لهذا التحديث، وتحديث ‎versions.json‎ في تغيير واحد مراجَع.

- الإشعار قبل 48 ساعة (NFR-AVL-02).

- التطبيق على UAT أولًا، ثم ‎check_deployed.py‎ وفحص الدخان هناك (DOC-S11 §8).

- في الإنتاج: نسخة كاملة وفحصها (DOC-S09 §4، G8 في DOC-B11)، ثم إيقاف التطبيق.

- ‎apt-mark unhold mssql-server‎، ثم تثبيت الإصدار المسجّل بعينه، ثم ‎apt-mark hold mssql-server‎.

- التحقق من الإصدار (§7.2)، ومن أن الخدمة وTDE والتدقيق تعمل، ثم تشغيل التطبيق وفحص الدخان.

- الفشل: الرجوع إلى الحزمة السابقة إن سمحت Microsoft بذلك [تحقق MS]، وإلا الاستعادة على خادم جديد بالإصدار السابق (DOC-S09 §8). لا استعادة لنسخة إلى إصدار أقدم (DOC-S09 §6).

# 8. الوصول

## 8.1 الحسابات على الخادم ●

| الحساب | لمن | الصلاحية | المصادقة |
| --- | --- | --- | --- |
| حساب شخصي لمسؤول الأنظمة | OPS | ‎bankfas-admins‎ و‎bankfas-sudo‎ | مفتاح SSH شخصي |
| حساب شخصي لمدير القاعدة | DBA | ‎bankfas-admins‎، و‎bankfas-sudo‎ إن اعتُمد (DQ-S10-8) | مفتاح SSH شخصي |
| حساب طوارئ النظام | الطوارئ فقط | ‎bankfas-sudo‎ | كلمة مرور مقسومة بين أمينين، عبر طرفية المزوّد فقط (DQ-S10-9) |
| ‎mssql‎ | خدمة SQL Server | لا دخول | — |
| مستخدم دفع النسخ | المهمة المجدولة | كتابة فقط في الموقع المنفصل | مفتاح خاص بالمهمة (DOC-S09 §5) |

حسابات القاعدة نفسها (الشخصية و‎breakglass‎ و‎bankfas_migrator‎) في DOC-S08 §3. النشر يجري بحساب شخصي يقرأ سر ‎bankfas_migrator‎ عبر ‎sudo‎ (DOC-S08 §5، DOC-S11 §4).

## 8.2 الانضمام والتغيير والمغادرة ●

- الانضمام: طلب يعتمده OWN أو SEC، ثم إضافة الحساب والمفتاح بتغيير مسجّل يحمل اسم الطالب والمعتمِد.

- التغيير: نقل الصلاحية بين المجموعات بالتغيير المسجّل نفسه.

- المغادرة: حذف المفتاح وقفل الحساب خلال يوم عمل (DOC-S05 §7)، وفي اليوم نفسه لمغادرة غير ودية. ثم تدوير كل سر كان يعرفه (DOC-S08 §6)، وإلغاء وصوله إلى لوحة المزوّد ومخزن السجلات.

## 8.3 الوصول الطارئ

- إلى القاعدة: حساب ‎breakglass‎ بشروط DOC-S08 §9.

- إلى النظام حين يتعذر SSH: طرفية المزوّد بحساب طوارئ النظام. الشروط نفسها: حادث مسجّل في DOC-S15، وشخصان حاضران، وموافقة OWN أو من ينوب عنه.

- بعد كل استعمال: تدوير السر، ومراجعة journald وauditd وSQL Server Audit خلال 24 ساعة، وتسجيل النتيجة في سجل الحادث.

## 8.4 المراجعة الدورية ●

مراجعة شهرية يوقّعها SEC لـ: الحسابات والمجموعات، وملفات ‎authorized_keys‎، وقواعد sudo، ومستخدمي لوحة المزوّد. تُجرى مع مراجعة حسابات القاعدة الشهرية في DOC-S08 §10.

# 9. ربط المراقبة

يحدد DOC-S12 الحدود والمستلمين. هذا الدليل يضمن أن الخادم يرسل التالي:

| ما يُرسل | مصدره على الخادم | الوجهة |
| --- | --- | --- |
| مقاييس النظام: المعالج والذاكرة والأقراص والشبكة | وكيل مقاييس ● (DQ-S12-1) | نظام المراقبة المركزي |
| مقاييس SQL Server: الاتصالات والانتظار ومساحة السجل ونجاح النسخ | استعلامات بحساب المراقبة ‎bankfas_monitor‎ للقراءة (DQ-S12-6؛ ✅ ADR 0013، ويثبت CI أنه يقرؤها في الفحص MN2) | كذلك |
| journald وsudo وSSH | journald | مخزن السجلات المركزي |
| auditd | ‎/var/log/audit/‎ | كذلك |
| سجل أخطاء SQL Server | ‎/var/opt/mssql/log/‎ [تحقق MS] | كذلك |
| ملفات SQL Server Audit | V5 | كذلك، ونسخة مغلقة في مخزن غير قابل للتعديل |
| حاجة إعادة التشغيل | ‎/var/run/reboot-required‎ | تنبيه |
| فارق الوقت | chrony | تنبيه (NFR-OPS-07) |
| فحص صحة من الخارج | مراقب خارج المزوّد (NFR-AVL-01) | — |

القاعدة: الشحن بالدفع من الخادم، بحساب كتابة فقط، فلا يستطيع خادم مخترق محو ما شُحن (كما في DOC-S09 §5).

# 10. أعمال التشغيل الدورية ●

| الدورية | العمل |
| --- | --- |
| يوميًا | لوحة الصحة والتنبيهات المفتوحة، ونجاح النسخ ونقلها (DOC-S09 §4.3) |
| أسبوعيًا | ‎reboot-required‎، ومساحة الوحدات، ونتائج التحديثات الآلية، وتقرير الاستعادة الأسبوعي (DOC-S09 §7.1) |
| شهريًا | مراجعة الوصول (§8.4)، والحزم غير الأمنية، وإعادة فحوص §6.9 |
| ربع سنويًا | تمرين التعافي (DOC-S09 §7.1)، ومراجعة قواعد الجدار والخروج |
| عند كل تحديث تراكمي | §7.3 |

# 11. إعادة البناء والتجهيز ككود ●

- دليل التعافي يفترض «سكربت تجهيز مختبرًا مسبقًا» (DOC-S09 §8، الخطوة 2). لذلك تُكتب الأقسام 5 و6 سكربتًا في المستودع، مثلًا تحت ‎tools/provision/‎، بلا أسرار وقابلًا للإعادة (DQ-S10-6).

- يُختبر السكربت في كل تمرين تعافٍ ربع سنوي على خادم مؤقت، ويُحدَّث مع كل تغيير في هذا الدليل.

# 12. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S10-1 | حجم خادم القاعدة | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): 4 معالجات افتراضية و16 GB ذاكرة نقطة بدء، بعد التحقق من الحد الأدنى لدى Microsoft [تحقق MS]، ويُراجع بعد اختبار الحمل (NFR-PERF-01) | OWN مع OPS | P-03 |
| DQ-S10-2 | شبكة خاصة بين مضيف التطبيق والقاعدة | شبكة المزوّد الخاصة إن وُجدت، وإلا عنوان عام بقائمة مسموحة مع TLS | OPS | §5.2، §6.2 |
| DQ-S10-3 | تقييد الخروج من خادم القاعدة | منع افتراضي وقائمة وجهات مسموحة | SEC | §6.2 |
| DQ-S10-4 | إرسال بيانات الاستعمال إلى Microsoft | معطّل إن سمح الإصدار المرخَّص [تحقق MS] | SEC مع DBA | §5.2 |
| DQ-S10-5 | معاملة التحديث التراكمي لـ SQL Server | كل تحديث إصدار يُراجع خلال 30 يومًا، والأمني خلال 14 يومًا | OPS، وOWN للتأجيل | FR-PLT-045، G3 |
| DQ-S10-6 | التجهيز ككود | سكربت bash مع cloud-init في ‎tools/provision/‎ | OPS | DOC-S09 §8 |
| DQ-S10-7 | طريق SSH | قائمة عناوين مسموحة ومفتاح شخصي (DQ-S05-11) | OPS مع SEC | §6.1 |
| DQ-S10-8 | من يملك sudo | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): ثلاثة أشخاص مسمّون على الأكثر، يعتمدهم OWN، وليس بينهم حافظا المفتاح الرئيسي | OWN مع SEC | §6.3 |
| DQ-S10-9 | طوارئ النظام | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): طرفية المزوّد بحساب كلمته مقسومة بين أمينين | OWN | §8.3 |
| DQ-S10-10 | خدمة الوقت | chrony بثلاثة مصادر | OPS | NFR-OPS-07 |
| DQ-S10-11 | مهلة إعادة التشغيل للنواة | 7 أيام، و72 ساعة لثغرة مستغلة | SEC | §7.1 |
| DQ-S10-12 | نظام الملفات وتخطيط الوحدات | الوحدات V1 إلى V5، ونظام الملفات الذي توصي به Microsoft [تحقق MS] | DBA مع OPS | P-04 |

# 13. تعارضات وفجوات في المصادر

- السجل docs/30-readiness-documents.md:287 يقول إن docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:126 يذكر «ويندوز + SQL Server». السطر اليوم يذكر Ubuntu 24.04 LTS لمضيف القاعدة؛ وصف السجل قديم.

- السجل docs/30-readiness-documents.md:287 يستشهد بالأسطر 52-62 من ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml لتثبيت mssql-tools18. بعد إضافة خطوة Pillow صار التثبيت في الأسطر 61-71، والأسطر 52-55 لإعداد Python.

- مكان مخزن الملفات: DOC-B11 §3 يضعه على خادم التطبيق (docs/30-readiness/DOC-B11-environments-build-release.md:53)، وDQ-S02-10 يضعه «على VPS» (docs/30-readiness/DOC-S02-key-management-encryption.md:268)، وDQ-F01-4 «على VPS نفسه» (docs/30-readiness/DOC-F01-context-and-trust-boundaries.md:243). مع خادمين منفصلين (DQ-B11-2) لا يُعرف أي VPS. هذا الدليل لا يضعه على خادم القاعدة حتى يُحسم.

- ما اختُبر هو الحاوية (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:11)، والإنتاج تثبيت حزمة على خادم افتراضي (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16). خطوات §5 لم تُجرَّب في أي بيئة.

- DOC-S02 §5.2 وDOC-S09 §4.1 وDOC-S05 §5.1 تحيل تفاصيل SQL Server على Linux (مفتاح الآلة، والجدولة، وإعدادات TLS) إلى هذا الدليل. القسم 5 يسردها، لكنها كلها [تحقق MS] حتى تُفتح وثائق Microsoft.

# 14. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §1، §2 | ADR 0001، O-23 (erd_open_items) | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:8-27؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:146-150 |
| §3، §5.2 | مسارات ملفات القاعدة | db/deploy.sql:17-18 |
| §5.1 | أدوات sqlcmd، الإصدار المرخَّص | ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:40، :67-71؛ DQ-S02-5 |
| §5.2، §6.2 | NC-4، TLS-5، TLS-7 (DOC-S05)، NFR-SEC-09 | docs/30-readiness/DOC-S05-tls-policy.md:127-153 |
| §5.3، §8.3 | ‎sa‎ والطوارئ (DOC-S08 §9)، DQ-S08-9 | docs/30-readiness/DOC-S08-database-access-model-and-secrets.md:166-178 |
| §6.1، §8 | TB-12، THR-56، DOC-S05 §7 | docs/30-readiness/DOC-S01-threat-model.md:165 |
| §6.5 | NFR-OPS-07 | db/static/030_session_context.sql:56 |
| §6.6 | L1 وL2 وL5، DQ-S02-9، DQ-S09-6، THR-58 | docs/30-readiness/DOC-S02-key-management-encryption.md:52-64 |
| §7 | FR-PLT-045، AC-PLT-4، G3 وG4 (DOC-B11) | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147، :695-698 |
| §7.1 | NFR-AVL-02 | docs/30-readiness/DOC-B03-nfr-specification.md:45 |
| §9 | قابلية الدعم، NFR-AVL-01، DQ-S08-10 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:173 |
| §11 | DOC-S09 §8، THR-59 | docs/30-readiness/DOC-S09-backup-restore-dr.md:134-172 |