مســلك

خطة التدريب

تدريب كل دور على ما يخصه قبل التشغيل التجريبي، بمواد ومعايير اجتياز

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| الإصدار | 0.2 (مسودة للمراجعة والاعتماد؛ المدد مقترحة) |
| التاريخ | 13 تشرين الأول 2026 |
| في سجل الوثائق | البند و4 |

# 1. المبادئ

- تدريب عملي على بيئة ما قبل الإنتاج ببيانات تدريبية، لا على الإنتاج.

- لكل دور مسار تدريب يطابق صلاحياته في النظام، ومعيار اجتياز عملي.

- دليل المستخدم العربي المسلّم يسبق الميزات الأخيرة (خيارات الدفع، الصورة، المحطات وشاشاتها، العائلات، إلغاء الرحلة، الولاء وشركاؤه، الفواتير الإلكترونية)، ويُحدَّث قبل التدريب.

# 2. المسارات

| الدور | المحتوى | المدة المقترحة | معيار الاجتياز |
| --- | --- | --- | --- |
| موظفو المنصة (الإدارة) | اعتماد الشركات والوثائق، المحطات والبيانات المرجعية، الوحدات ومفاتيحها، الأسواق | يومان | اعتماد ناقل تجريبي وفتح محطة |
| المالية | خيارات الدفع والرسوم، مطابقة الكشوف، التسويات والسحوبات بفصل المهام، نقد الكاونتر ونقد شركات تشغيل المحطات وتوريده، الاستردادات، المخططات الضريبية والفواتير الإلكترونية، كشوف شركاء الولاء، غرامة إلغاء الرحلة | يومان | إقفال يوم مالي تجريبي دون فرق |
| الدعم | الحالات والمطالبات، التعويض ودفعه، التقييمات، حظر المسيء | يوم | معالجة حالة حتى إغلاقها |
| الامتثال والخصوصية | وجهات البيانات وتسليمها، قواعد وثائق السفر، طلبات المحو والتصدير، سياسة الصورة بالمراحل | يوم | اعتماد تغيير بمراحله |
| مسؤولو الأمن والعمليات | سجلات الأمن وقواعد IP وسياسة العامل الثاني، المراقبة والتنبيهات، أدلة التشغيل، الاستعادة والتحويل | ثلاثة أيام | تمرين تنبيه وتمرين استعادة |
| مالك حساب الناقل ومنظم الرحلات | الأسطول والمقاعد والسائقون والمسارات والأسعار والرحلات، أداة التحميل الجماعي، البيانات، المراجع، صفحة المحطات (منح شركات التشغيل ونشاطها اليومي)، إلغاء الرحلة واستردادها، تنبيهات التتبع والاستغاثة، الكشوف والسحب | يومان | نشر رحلة وإصدار بيانها |
| موظف كاونتر الناقل | البيع النقدي، قبض الحجز المؤجل، الإلغاء، تقرير اليوم، حد النقد | نصف يوم | بيع وقبض وإلغاء وتقرير يوم |
| السائق | التطبيق، المسح متصلاً ودون اتصال، أحداث المحطات، صورة المسافر عند الصعود حين تُفتح | نصف يوم | مسح رحلة كاملة دون اتصال ومزامنتها |
| الوكالة | البحث والحجز ضمن الحصة، الرصيد، الكشف، موظفو الوكالة | نصف يوم | حجز وإلغاء وقراءة الكشف |
| شركة تشغيل المحطة | بوابة المحطة والعامل الثاني والصلاحيات، اختيار المحطة والكاونتر، تسجيل التذكرة والاطلاع على الوثيقة وطباعة البطاقة برقم البوابة، الصعود عند البوابة، البيع من الكاونتر وحد النقد ومبيعات اليوم | يوم | تسجيل وطباعة بطاقة، وبيع وإلغاء من الكاونتر، وصعود عند البوابة |

# 3. المواد والبيئة

- دليل المستخدم العربي محدَّثاً، وبطاقات مختصرة لكل دور.

- بيئة ما قبل الإنتاج ببيانات تدريبية مولّدة، وحسابات تدريب لكل متدرب تُعطَّل بعد التدريب.

- تسجيلات قصيرة للمهام اليومية.

# 4. الجدول والتقييم

- يبدأ التدريب بعد اجتياز القبول، وينتهي قبل التشغيل التجريبي بأسبوع.

- سجل حضور واجتياز لكل متدرب، وتدريب تكميلي لمن لم يجتز.

- مراجعة المواد بعد الأسبوعين الأولين من التشغيل التجريبي.