# قياس أداء قاعدة البيانات (البند 1 من دراسة المراجعة 5.0)

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| الطلب | البند 1 من ‎docs/39‎ §8، وهو P0-2 في المراجعة 5.0: قياس الأداء على أحجام NFR قبل أي شيء آخر، لأنه لا ينتظر طبقة الخدمة |
| القرار المعماري | ADR 0036 |
| الأدوات | ‎tools/perf/perf_seed.sql‎ و‎tools/perf/perf_measure.sql‎ و‎tools/perf/run_perf.sh‎ و‎tools/perf/perf_report.py‎ |
| التشغيل المعتمد | الإيداع ‎36b06b9‎، 2026-10-21. الأسطر الخام في ‎docs/perf/perf-run.txt‎، والتقرير المولَّد منها في ‎docs/perf/perf-results.md‎. كل رقم هنا منقول منهما |
| البيئة | حاوية بأربعة معالجات و15 غيغابايت ذاكرة، وSQL Server 2025 (17.0.5015.4) Developer، بالعزل الافتراضي READ_COMMITTED |

المحتويات

1. الخلاصة

2. ما قيس وكيف

3. النتائج

4. ما كشفه القياس، وما فُعل به

5. حدود القياس

6. إعادة القياس

7. ما بقي

# 1. الخلاصة

كل ما قيس من مسارات القاعدة داخل هدفه:

- ربط الجلسة 4.3 مللي ثانية في p95، والهدف 20 (NFR-PERF-06).

- ما تقرؤه الشاشات بين 0.2 و1.3 مللي ثانية في p95، والحصة المقترحة 200.

- قراءة الإنذار المبكر للمشترك كله 72 مللي ثانية.

فالقاعدة ليست عنق الزجاجة لهدف الثانيتين في NFR-PERF-01. ما يبقى من هذا الهدف يقع على طبقة الخدمة والشبكة والعرض، ويقاس معها.

وكشف القياس مشكلة حقيقية واحدة في التصميم، فأُصلحت:

- الفحص الكامل لسلسلة التدقيق يكلّف نحو 40 ميكروثانية للصف، أي 2 ثانية لمشترك من 50 ألف صف، ويزيد بلا حد مع نمو السجل.

- صار الفحص اليومي يبدأ من آخر مرساة، فيكلّف 0.17 ثانية ليوم من 500 صف، والفحص الكامل أسبوعي (§4.1).

ولم يُضف أي فهرس:

- الطلبات التي جاءت من استعلامات أداة القياس نفسها استُبعدت.

- طلب واحد يخص النظام نفسه، على ‎fin.BankFlowEntry‎، مقترح للقرار (§4.3).

وحدود القياس صريحة (§5):

- ثلاثة مشتركين فقط بالحجم الكامل، و297 أخف حجمًا.

- حاوية لا بيئة إنتاج.

- مسارات طبقة الخدمة لم تُقس.

# 2. ما قيس وكيف

## 2.1 البيانات

تُكتب كل البيانات عبر الجداول والمفاتيح والقيود ومرشحات الصفوف والقوادح نفسها التي تمر بها بيانات التطبيق. يكتبها مستخدم مربوط بمشتركه، ولا يُعطَّل شيء. وتأتي الأدوار من الحزمة CORE.ROLES.

| النوع | العدد | ما فيه |
| --- | --- | --- |
| مشترك كامل الحجم | 3 | 200 شركة؛ وخمس سنوات من القوائم المعتمدة بـ55 سطرًا للقائمة، أي 55 ألف سطر؛ وتسهيل لكل شركة بجهته وحده واستخدامه ومراجعته وتعهّده؛ و57 شهرًا من التحويلات المؤكدة لكل شركة؛ وتقييم ائتماني محسوب ومعتمد لكل شركة، صدّق مسؤول المخاطر 20 منها؛ و50 ألف صف تدقيق في سلسلته، و50 ألف جلسة سابقة |
| مشترك خفيف | 297 | شركة وقائمة، و2,000 صف تدقيق، و500 جلسة؛ ليحمل كل جدول مشترك 300 مشترك حول المشترك المقاس (NFR-SCL-01) |

الأحجام الناتجة:

| البند | الحجم |
| --- | --- |
| حجم القاعدة | 840 ميغابايت |
| ‎aud.AuditLog‎ | 744,878 صفًا، كلها في سلاسلها |
| ‎sec.UserSession‎ | 358,500 |
| ‎fin.StatementLine‎ | 154,959 |
| ‎sec.RolePermission‎ | 117,900، أي 300 × 393 |
| ‎fin.CreditAssessmentFinding‎ | 95,128 |
| ‎fin.BankFlowEntry‎ | 34,200 |

التوليد: استغرق 23 دقيقة. وحُسب أثناءه 600 تقييم ائتماني بمتوسط 1.28 ثانية، وهو أبطأ من القياس (§3)، لأنه يجري والجداول تنمو والذاكرة باردة.

لماذا ليس 300 مشترك كامل الحجم:

- ذلك نحو 20 مليون صف على هذه الجداول وحدها، فوق طاقة الحاوية في زمن معقول.

- كل فهرس يبدأ بـ TenantId، وكل مرشح صفوف يضيّق القراءة إلى مشترك واحد. فقراءة المشترك تتبع صفوفه هو.

- والجيران يضيفون عمق الفهارس المشتركة، وهذا ما يقيسه المشتركون الخفاف.

- والأداة نفسها تعمل بالحجم الكامل حين تتوفر بيئة DQ-B03-9: ‎PERF_FULL=300 PERF_LIGHT=0‎.

## 2.2 القياس

- العيّنات: تقيس كل حالة زمن الخادم لاستدعاء واحد، وتعطي p50 وp95 والأقصى.

- القراءات السريعة: تُعاد 20 مرة في العيّنة الواحدة ويؤخذ المتوسط، لأن ساعة الخادم تتحرك بخطوات من نحو 4 مللي ثانية.

- ربط الجلسة: يجري باتصال جديد لكل استدعاء، لأن مفاتيح الربط للقراءة فقط طوال عمر الاتصال، ثم يُقاس زمنه على الخادم.

- الأهداف:

  - ربط الجلسة: 20 مللي ثانية (NFR-PERF-06).

  - ما تقرؤه الشاشة: 200 مللي ثانية، أي عُشر ثانيتي NFR-PERF-01. وهو اقتراح سُجّل قرارًا معلّقًا DQ-B03-11 في DOC-B03.

  - الشاشات الثقيلة: الثانيتان كاملتين.

  - المهام ونافذة النشر: لا هدف لها في DOC-B03، فتُعرض دون حكم.

# 3. النتائج

| الرمز | ما قيس | العيّنات | p50 م.ث | p95 م.ث | الأقصى | الهدف | الحكم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | ربط الجلسة ‎sec.usp_SetSessionContext‎ | 100 | 4.10 | 4.30 | 507.30 (أول استدعاء بارد) | 20 | ✅ |
| Q1 | عارض التدقيق: آخر 50 صفًا للمشترك | 50 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 200 | ✅ |
| Q2 | عارض التدقيق: آخر 50 صفًا من الخزينة | 50 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 200 | ✅ |
| Q3 | قائمة الشركات: صفحة من 50 | 50 | 0.82 | 1.23 | 1.28 | 200 | ✅ |
| Q4 | قوائم شركة بأسطرها | 50 | 0.83 | 1.16 | 1.46 | 200 | ✅ |
| R1 | تقرير التقييم: الرأس والملاحظات | 50 | 0.83 | 1.18 | 1.45 | 200 | ✅ |
| R2 | الإنذار المبكر للمشترك كله (شاشة الجاهزية) | 10 | 62.50 | 72.48 | 74.26 | 2,000 | ✅ |
| R3 | تقرير خروقات التعهدات للمشترك | 50 | 0.00 | 0.21 | 0.22 | 2,000 | ✅ |
| W1 | كتابة صف تدقيق في مكانه من السلسلة | 50 | 4.12 | 6.68 | 225.47 | 200 | ✅ |
| W2 | حساب تقييم ائتماني واحد | 20 | 157.58 | 361.84 | 3,013.88 (أول حساب بارد) | — | يُعرض |
| W3 | حزمة أدلة تقييم مصدَّق | 20 | 25.04 | 88.61 | 1,181.01 (الأول) | — | يُعرض |
| J1 | مهمة الإنذار المبكر اليومية للمشترك (200 شركة، 48 إنذارًا) | 3 | 882.05 | 1,161.60 | 1,192.66 | — | يُعرض |
| J2 | الفحص الكامل لسلسلة تدقيق المشترك (50,071 صفًا) | 3 | 1,982.80 | 2,220.16 | 2,246.54 | — | يُعرض |
| J3 | مراسي السلاسل كلها (301 سلسلة) | 2 | 24.88 | 32.51 | 33.36 | — | يُعرض |
| J4 | الفحص اليومي من المرساة (يوم من 500 صف) | 3 | 206.40 | 244.25 | 248.46 | — | يُعرض |
| D1 | بصمة المخطط | 3 | 1,671.66 | 2,520.78 | 2,615.12 | — | يُعرض |
| D2 | السكربتات المتكررة على القاعدة المحمَّلة (‎migrate.sh apply --repeatable‎) | 1 | 18,079 | — | — | — | يُعرض |

الكتّاب المتزامنون (C1): أربعة كتّاب كتبوا 2,000 صف في سلسلة مشترك واحد في 4.5 ثانية، أي 442 صفًا في الثانية. ثم فُحصت السلسلة فكانت سليمة (52,571 صفًا، OK).

# 4. ما كشفه القياس، وما فُعل به

## 4.1 الفحص الكامل لسلسلة التدقيق يزيد بلا حد ← يومي من المرساة، وكامل أسبوعيًا

- المشكلة:

  - J2 ثانيتان لمشترك من 50 ألف صف، والكلفة في إعادة حساب بصمة كل صف (نحو 40 ميكروثانية).

  - مشترك من مليون صف يحتاج نحو 40 ثانية كل يوم، والرقم يكبر بلا حد مع السجل.

  - وفي القياس الأول طلب المحسّن فهرسًا على ‎ChainSeq‎ بأثر 100%.

- الإصلاح:

  - المعامل ‎@FromAnchor‎ في ‎aud.usp_VerifyAuditChain‎، والأمر ‎audit_anchor.sh verify‎ للفحص اليومي و‎verify --full‎ للأسبوعي.

  - الفحص اليومي يقرأ صف المرساة وما بعده، فتتبع كلفته صفوف اليوم لا حجم السجل.

  - إعادة كتابة صفوف قديمة مع إعادة حساب بصماتها تغيّر صف المرساة، فيكشفها الفحص اليومي.

  - تعديل صف قديم دون إعادة بصمته لا يراه إلا الفحص الكامل الأسبوعي. الاختباران AC7 وAA3 يثبتان الحالتين.

- وإصلاح ثانٍ بعد التشغيل المعتمد:

  - كان الفلتر بصيغة ‎ISNULL(TenantId, 0) = @ChainKey‎، ثم بصيغة OR، وكلتاهما لا تبحث في الفهرس (TenantId, ChainSeq) المصفّى.

  - صارت كل قراءة جملتين محروستين، واحدة لسلسلة المشترك وأخرى للمنصة، فتبحث في الفهرس.

  - القراءات المنطقية لاستعلام السلسلة: من 2,422 إلى 176.

  - J4 على القاعدة المحمَّلة: من 0.25 إلى 0.17 ثانية.

  - هذان الرقمان من قياس مستقل بعد التشغيل المعتمد، لا من ‎perf-run.txt‎، وتعيد أداة القياس إثباتهما في تشغيلها التالي.

## 4.2 أول استدعاء بارد

- ما يحدث: أول حساب تقييم يستغرق 3 ثوانٍ، وأول ربط جلسة 0.5 ثانية، وأول حزمة أدلة 1.2 ثانية. والسبب ترجمة الخطط وذاكرة باردة. والاستدعاءات التالية ضمن الأرقام أعلاه.

- التوصية: «تسخين» بعد كل نشر يستدعي هذه الإجراءات مرة. وهو بند تشغيلي يضاف إلى DOC-S11.

## 4.3 الفهارس التي طلبها المحسّن

| الجدول | الطلب | الأثر % | الاستعمالات | الحكم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‎fin.BankFlowEntry‎ | (TenantId) مع INCLUDE لستة أعمدة | 21.1 | 620 | مقترح: فهرس (TenantId, CompanyId, MonthEnd) مع INCLUDE للمبلغ والحالة والجهة. يقرّر بعد بيانات حقيقية، وبقرار المالك D-6 |
| ‎fin.FinancialStatement‎ | (TenantId, Status) مع SupersedesId | 10.7 | 299 | أثر صغير؛ لا شيء الآن |
| ‎fin.CreditAssessmentFinding‎ | (TenantId, Source أو Kind) مع AssessmentId | 19.1 | 19 | أثر صغير؛ لا شيء الآن |
| ‎fin.CreditAssessment‎ (EndorsedBy) و‎fin.FinancialStatement‎ (FiscalYear) | — | 96.3 و55.1 | 21 | من استعلامات أداة القياس نفسها؛ مستبعد |
| ‎aud.AuditLog‎ (ChainSeq) | — | 100 | 6 | أُصلح بالفلتر المحروس (§4.1) |

## 4.4 ما يعنيه للتشغيل

- الإنذار المبكر: مهمة J1 نحو ثانية لمشترك من 200 شركة. فتشغيلها لـ300 مشترك بالتتابع نحو 5 دقائق في الليل.

- التدقيق: الكتابة 4 مللي ثانية، و442 صفًا في الثانية لسلسلة مشترك واحد تحت أربعة كتّاب متزامنين. وهذا أكثر بكثير مما يولّده عشرون مستخدمًا متزامنًا (NFR-PERF-01).

- فحص السلاسل: اليومي لـ300 مشترك بأيام من 500 صف نحو دقيقة. والأسبوعي الكامل لـ15 مليون صف نحو 10 دقائق.

- نافذة النشر: السكربتات المتكررة 18 ثانية على القاعدة المحمَّلة، تضاف إليها السكربتات المرقّمة. وبصمة المخطط 2 ثانية بعد كل خطوة.

# 5. حدود القياس

- حاوية لا إنتاج: أربعة معالجات و15 غيغابايت. فالأرقام دلالية، وتُعاد الأداة في بيئة DQ-B03-9 بموارد الإنتاج.

- ثلاثة مشتركين بالحجم الكامل: ومعهم 297 أخف حجمًا (§2.1)، لا 300 بالحجم الكامل.

- مسارات طبقة الخدمة لم تُقس:

  - NFR-PERF-01 من طرف إلى طرف؛

  - NFR-PERF-03، الحجوزات المتزامنة على حد واحد؛

  - NFR-PERF-05، الدخول بـ Argon2id؛

  - شاشات الطلبات والاعتمادات.

- التزامن المقاس: هو كتابة التدقيق وحدها (C1). ولم يُقس حمل مختلط لمستخدمين متزامنين.

- العزل: القياس بالعزل الافتراضي. وتوصية READ_COMMITTED_SNAPSHOT في docs/20 لم تُفعَّل، ويُقاس أثرها مع الحمل المختلط.

- الأقصى: الأرقام القصوى تشمل أول استدعاء بارد (§4.2).

# 6. إعادة القياس

cd treasury-platform

SA_PASSWORD='<كلمة المرور>' SQL_SERVER=localhost bash tools/perf/run_perf.sh

# أحجام أخرى: PERF_FULL و PERF_LIGHT و PERF_COMPANIES و PERF_YEARS و PERF_AUDIT و PERF_SESSIONS و PERF_ITER

- التشغيل: يحذف الأداة ‎BankFas‎ ويبنيه من جديد، ولا تعمل إلا على خادم في الجهاز نفسه أو خادم مُعلَّم بأنه للتجربة.

- المدة: نحو 45 دقيقة بالأحجام الافتراضية.

- المخرجات: ‎docs/perf/perf-run.txt‎ و‎docs/perf/perf-results.md‎.

- في CI: تعمل الأداة نفسها بأحجام صغيرة في الخطوة 24، فلا يكسرها تغيير المخطط دون أن يُرى.

# 7. ما بقي

| البند | المالك |
| --- | --- |
| القياس بالحجم الكامل في بيئة DQ-B03-9 | التشغيل |
| اعتماد حصة القاعدة 200 مللي ثانية (DQ-B03-11) | معماري الحلول |
| فهرس ‎fin.BankFlowEntry‎ المقترح (§4.3) | المالك، مع D-6 |
| التسخين بعد النشر في DOC-S11 (§4.2) | التشغيل |
| NFR-PERF-01 وNFR-PERF-03 وNFR-PERF-05 مع طبقة الخدمة | قائد التطبيق |