# DOC-S11 — دليل نشر قاعدة البيانات على الخادم باستخدام deploy.sh

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S11 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مهندس DevOps (OPS في DOC-B09) مع مدير قاعدة البيانات (DBA) |
| الأولوية | P1 قبل S2، وقبل أول نشر على VPS |
| يغطي | ADR 0001، O-02 وO-23 (erd_open_items)، O-2 (20-database-design)، FR-PLT-045 البند 4، NFR-OPS-06، NFR-AVL-02، THR-44 (DOC-S01)، TB-7 (DOC-F01)، DQ-S05-7، DQ-B11-4، DQ-B11-5 |
| يعتمد على | DOC-S10 (الخادم)، DOC-S08 (حساب النشر وسره)، DOC-S05 (شهادة SQL Server)، DOC-S02 (TDE)، DOC-S09 (النسخ)، DOC-B11 (البوابات والترحيل)، DOC-B05 (البذور)، DOC-B01 (الاختبارات)، DOC-S12 (التدقيق والسجلات) |
| المصادر | tools/deploy/deploy.sh، tools/deploy/deploy.ps1، db/deploy.sql، db/generated/tsql/، db/static/، tools/dbgen/check_deployed.py، tools/dbgen/check_grants.py، tools/ci/db_ci.sh، ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (repository root)، db/tests/، docs/20-database-design.md، docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md |

المحتويات

1. الغرض والنطاق

2. ما تفعله الأداة اليوم

3. مسار النشر الجديد في الإنتاج

4. المتطلبات المسبقة

5. متغيرات البيئة

6. النشر الجديد اليوم

7. ترقية قاعدة قائمة

8. الفحوص

9. التراجع

10. النافذة والتوقيع

11. تعديلات مقترحة على الأدوات (لم تُنفَّذ)

12. القرارات المطلوبة

13. تعارضات وفجوات في المصادر

14. التتبع

الوسوم: ● قائم في المستودع أو مقرَّر · ● مقترح ينتظر القرار · [تحقق MS] سلوك أداة من Microsoft يُتحقق منه في وثائقها الرسمية قبل الاعتماد.

كل أمر في كتل bash أو sql مقترح يُجرَّب في بيئة الاختبار ثم في UAT قبل الإنتاج. القيم بين ‎<...>‎ أماكن لقيم حقيقية لا تُكتب في المستودع.

# 1. الغرض والنطاق

الغرض. دليل المشغّل لنشر قاعدة ‎BankFas‎ على خادم Ubuntu 24.04 بالأداة ‎tools/deploy/deploy.sh‎، وهي مسار النشر الإنتاجي في ADR 0001 ● (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:19). يغطي: المتطلبات المسبقة، ومتغيرات البيئة، والنشر الجديد اليوم، وحدود الترقية، وفحوص ما قبل النشر وما بعده، والتراجع، والنافذة والتوقيع.

خارج النطاق: خط بناء التطبيق ونشره (DOC-B11 §5.2)، وتصميم أداة الترحيل (DOC-B11 §6)، وتجهيز الخادم (DOC-S10)، والحسابات وأسرارها (DOC-S08)، ومحتوى البذور (DOC-B05).

# 2. ما تفعله الأداة اليوم ●

| البند | السلوك | المصدر |
| --- | --- | --- |
| الغلاف | ينتقل إلى ‎db/‎ ثم يشغّل ‎sqlcmd‎ بالخيارين ‎-I -b‎ و‎SQLCMD_OPTS‎ على ‎deploy.sql‎. ✅ اليوم: يشغّل فحص ما قبل النشر و‎deploy.sql‎ في جلسة واحدة، و‎deploy.sql‎ يتوقف (50146) إن لم يمر الفحص فيها (المراجعة الذاتية E5) | tools/deploy/deploy.sh:14-15، :28-29 |
| الخادم | ‎localhost,1433‎ افتراضيًا | tools/deploy/deploy.sh:16 |
| الحساب | ‎sa‎ افتراضيًا؛ القيمة الفارغة تعني مصادقة Windows (‎-E‎) وتحتاج تذكرة Kerberos. ✅ اليوم: ‎bankfas_migrator‎ افتراضيًا، ويرفض الفحص ‎sa‎ وأي عضو دور خادم أو صاحب CONTROL SERVER أو ALTER ANY LOGIN (50140) | tools/deploy/deploy.sh:7، :17، :21-26 |
| كلمة المرور | من ‎SQLCMDPASSWORD‎، وإلزامية مع حساب SQL | tools/deploy/deploy.sh:8، :22 |
| التحقق من الشهادة | ‎-C‎ افتراضيًا، أي الثقة بأي شهادة. ✅ اليوم: بلا ‎-C‎ (ADR 0013)، و‎SQLCMD_OPTS‎ لا يقبل إلا ‎-l‎ و‎-t‎ و`-N s | m‎، و‎-C` في CI وحده (E7) |
| صفحة الترميز | بلا ‎-f 65001‎، بينما يمرّرها غلاف Windows ويذكرها مثال ‎deploy.sql‎. ✅ النص العربي يصل سليمًا بلا ‎-f‎، ويطابق CI في الخطوة 4b بصمة SHA-256 لأسماء الدول العربية الـ249 بالبذرة (المراجعة الذاتية D3)؛ وقائمة الخيارات لا تقبل ‎-f‎ | tools/deploy/deploy.sh:29؛ tools/deploy/deploy.ps1:37؛ db/deploy.sql:10 |
| اسم القاعدة | ثابت ‎BankFas‎ بـ ‎:setvar‎، ولا يمرّره الغلاف | db/deploy.sql:1 |
| التوقف | عند أول خطأ | db/deploy.sql:16 |
| الإنشاء | ‎CREATE DATABASE‎ بترتيب ‎Arabic_100_CI_AS_SC‎ إن لم تكن القاعدة موجودة، بلا مسارات ملفات ولا نموذج استرداد. ✅ اليوم: لا ينشئ ‎deploy.sql‎ القاعدة، بل يتوقف (50141)؛ ينشئها DBA بـ ‎prepare_database.sh prepare‎ مع RECURSIVE_TRIGGERS OFF (E5، A7) | db/deploy.sql:17-18 |
| الترتيب | 000 إلى 004، ثم 020، ثم 005 إلى 007، ثم 010 و025 و030 و050، في جلسة واحدة لأن 010 يقرأ جدولًا مؤقتًا من 004. ✅ اليوم: 000 إلى 004، ثم 020، ثم 005 إلى 007، ثم 010 و025 و028 و029 و030 و035 إلى 039 و041 إلى 044 و050 و090، ثم البذور 100 إلى 103 | db/deploy.sql:13-14، :22-34 |
| قاعدة موجودة | المخططات محمية بفحص وجود، وأول ‎CREATE TABLE‎ يفشل فيتوقف النشر دون تغيير. ✅ اليوم: يرفض فحص ما قبل النشر قبل أي تغيير قاعدةً فيها جدول أو كائن أو مشغّل قاعدة أو مخطط أو مستخدم غير ‎bankfas_migrator‎ أو مفتاح أو مواصفة تدقيق أو اتصال guest (50142، E4) | db/generated/tsql/000_schemas.sql:6؛ db/generated/tsql/001_tables.sql:8 |
| CI | يحذف القاعدة ثم ينشر بـ ‎sa‎ بالغلاف نفسه، ثم يقارن ويختبر. ✅ اليوم: يحضّرها بـ ‎prepare_database.sh‎ وينشر بـ ‎bankfas_migrator‎، ولا يعمل إلا على خادم محلي (E8) | tools/ci/db_ci.sh:52-57 |
| فحص ما بعد النشر | ✅ منذ ADR 0013: أربعة عشر فحصًا منذ المراجعة الذاتية C6 وE3 (أعداد الكتالوج مقابل DDL المولَّد، وسياسات الأمن، والإجراءات بصفة ‎tp_auth_exec‎، والمشغّلات الـ63 ولا مشغّل معطّل، ولا دالة داخلية يقرؤها ‎tp_readonly‎، و‎bankfas_migrator‎ معطّل، والترتيب) بحساب المراقبة ‎bankfas_monitor‎ وبلا ‎-C‎، بعد إغلاق النافذة | tools/dbgen/check_deployed.py |
| الترحيل بين الإصدارات | لا يوجد | docs/20-database-design.md:452، :530 |

الترميز اليوم. في الملفات التي ينشرها ‎deploy.sql‎ لا تظهر حروف غير ASCII إلا في التعليقات (فحص هذه المراجعة للملفات تحت db/generated/tsql وdb/static). الاستثناء نص عربي في db/static/040_fulltext_optional.sql:11، وهذا الملف لا يدخل ‎deploy.sql‎ (db/deploy.sql:22-34). فغياب ‎-f 65001‎ لا يغيّر شيئًا اليوم، ويصير مؤثرًا حين تدخل البذور بأسماء عربية (DOC-B05 §4.3؛ DQ-S11-3).

# 3. مسار النشر الجديد في الإنتاج ●

# 4. المتطلبات المسبقة

| # | المتطلب | الدليل |
| --- | --- | --- |
| R-01 | الخادم مجهَّز ومقبول التقوية (DOC-S10 §4 و§6.9) | قائمة الفحص موقّعة من SEC |
| R-02 | Ubuntu وSQL Server على الخادم مطابقان لسجل الإصدارات (FR-PLT-045 البند 4، بوابة G4). ✅ يفحصه ‎deploy.sh‎ نفسه قبل أي تنفيذ مقابل ‎versions.json‎ (ADR 0014) | سطر ‎preflight passed‎ في سجل النشر |
| R-03 | شهادة SQL Server مثبتة والتشفير مفروض (DOC-S05 §5) | الفحص HS-4 في DOC-S10 |
| R-04 | الأدوات: ‎sqlcmd‎ من mssql-tools18 في ‎/opt/mssql-tools18/bin‎ كما في CI (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:70-71)، وbash، وPython 3 بمكتبته القياسية فقط لأداتي ‎check_grants.py‎ و‎check_deployed.py‎ | ‎sqlcmd -?‎ و‎python3 --version‎ |
| R-05 | حزمة إصدار من وسم ‎vX.Y.Z‎ (DOC-B11 §4.2)، وCI أخضر على الوسم نفسه (G1) | رابط تشغيل CI ومجموع SHA-256 للحزمة |
| R-06 | حساب ‎bankfas_migrator‎ موجود ومعطّل خارج النافذة، وسره في ملف يملكه مستخدم DBA الذي يشغّل الأداة، بصلاحية 600 أو 400، كما يفرضه ‎prepare_database.sh‎ (DOC-S08 §3، §5) | قائمة الحسابات |
| R-07 | خطوات TDE في master منجزة وشهادتها في الضمان (DOC-S02 §5.1 الخطوات 1-4) | سجل الضمان |
| R-08 | SQL Server Audit يعمل، فيُسجَّل النشر نفسه (DOC-S12 §3.5). ✅ منفّذ (ADR 0012): ‎tools/deploy/server_audit.sh apply‎ قبل النشر الأول، ومجلد الملفات على V5 (DOC-S10 §3) | ‎tools/deploy/server_audit.sh check‎ يخرج بصفر |
| R-09 | النافذة معلنة قبل 48 ساعة (NFR-AVL-02)، والتوقيعات قبل التنفيذ (§10) | الإشعار وسجل التوقيع |

# 5. متغيرات البيئة

| المتغير | الافتراضي في deploy.sh | قيمة الإنتاج المقترحة ● | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎SQL_SERVER‎ | ‎localhost,1433‎ (:16) | ‎<db-cert-name>,1433‎ | الاسم الذي تحمله شهادة SQL Server، ويُحل محليًا إلى 127.0.0.1. ‎localhost‎ لا يجتاز التحقق إلا إن كان في الشهادة (DOC-S05 §5.2) |
| ‎SQL_USER‎ | ✅ ‎bankfas_migrator‎ منذ ADR 0014، و‎deploy.sh‎ يرفض ‎sa‎ وأي ‎sysadmin‎ (50140) | ‎bankfas_migrator‎ | ‎sa‎ معطّل في الإنتاج (DOC-S08 §9). القيمة الفارغة تعني ‎-E‎ ولا نطاق Kerberos في البنية (DOC-S08 §4)، فلا تُترك فارغة |
| ‎SQLCMDPASSWORD‎ | لا افتراضي، وإلزامي مع حساب SQL (:22) | يُقرأ من ملف السر لحظة التشغيل | لا يُكتب في سطر الأوامر، خلافًا لمثالي db/deploy.sql:9 وdocs/20-database-design.md:437 |
| ‎SQLCMD‎ | ‎sqlcmd‎ (:18) | ‎/opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd‎ | المسار نفسه في CI |
| ‎SQLCMD_OPTS‎ | ✅ لا شيء منذ ADR 0013، فتُتحقق شهادة الخادم | لا شيء اليوم، و‎"-f 65001"‎ حين تدخل البذور (DQ-S11-3) | انظر §5.1 |

## 5.1 مشكلة ‎-C‎ الافتراضي (DQ-S05-7)

- ‎${SQLCMD_OPTS--C}‎ في tools/deploy/deploy.sh:19 يعطي ‎-C‎ إن لم يُعرَّف المتغير، ويعطي قيمة فارغة إن عُرِّف فارغًا. فالنشر الإنتاجي يعرّف ‎SQLCMD_OPTS‎ صراحة دائمًا.

- ‎-C‎ يعني الثقة بأي شهادة، أي ما يعادل ‎TrustServerCertificate=True‎ (DOC-S05 §5.3). مع الحساب الافتراضي ‎sa‎ يصير اعتراض الاتصال سيطرة كاملة (THR-44 في DOC-S01).

- القيمة غير مقتبسة في :29، فتُقسَّم على المسافات: ‎SQLCMD_OPTS="-f 65001"‎ خياران صحيحان.

- المقترح في DQ-S05-7: أن يصير الافتراضي بلا ‎-C‎، وأن يمرّر CI ‎SQLCMD_OPTS=-C‎ صراحة. ويُعدَّل tools/ci/db_ci.sh:54 في التغيير نفسه، لأنه يعتمد اليوم على الافتراضي.

- ✅ منفّذ (2026-10-13، docs/adr/0013-monitor-login-and-deployment-checks.md):

  - الافتراضي بلا ‎-C‎ في كل سكربت تحت ‎tools/deploy‎ وفي ‎check_deployed.py‎.

  - ‎db_ci.sh‎ يصدّر ‎SQLCMD_OPTS=-C‎ لحاويته المؤقتة وحدها، وتفشل خطوته 3 إن أضاف أي من هذه الأدوات ‎-C‎ من تلقاء نفسه.

  - ‎deploy.ps1‎ لا يضيف ‎-C‎ إلا بالمفتاح ‎-TrustServerCertificate‎.

## 5.2 الاستدعاء ●

# على خادم القاعدة، بحساب شخصي، داخل النافذة (اقتراح)

cd /opt/bankfas/releases/vX.Y.Z                    # حزمة الوسم المعتمد بعد مطابقة SHA-256

export SQL_SERVER="<db-cert-name>,1433"

export SQL_USER="bankfas_migrator"

export SQLCMD="/opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd"

export SQLCMD_OPTS=""                              # بلا -C؛ والأدوات لا تقبل فيه إلا -l و-t و-N s|m (المراجعة الذاتية E7)

export SQLCMDPASSWORD="$(cat /etc/bankfas/db-secrets/bankfas_migrator.secret)"   # ملف DBA نفسه، صلاحيته 600 أو 400 (DOC-S08 §5)

set -o pipefail

bash tools/deploy/deploy.sh 2>&1 | tee "/var/log/bankfas/deploy-$(date -u +%Y%m%dT%H%M%SZ).log"

echo "exit=$?"

unset SQLCMDPASSWORD

- النجاح: رمز خروج 0 وسطر ‎deployment finished‎ (tools/deploy/deploy.sh:30). أي شيء آخر فشل يُعالج بالقسم 9.

- ثم حسابات الخدمة (ADR 0009): يشغّل DBA بحسابه الشخصي، لأن إنشاء الحسابات يحتاج صلاحية خادم لا يملكها ‎bankfas_migrator‎: ‎BANKFAS_SECRETS_DIR=/etc/bankfas/db-secrets BANKFAS_LOGIN_SET=a bash tools/deploy/provision_logins.sh --generate‎ فتُنشأ ملفات الأسرار الناقصة بصلاحية 600، ثم ينقل كل سر إلى مخزن أسرار عمليته على مضيف التطبيق (DOC-S08 §5)، ويحذف من الخادم ما لا يلزم بقاؤه. والتدوير بالزوج: ‎BANKFAS_LOGIN_SET=b‎ ثم نقل العملية إلى ‎_b‎ ثم تعطيل ‎_a‎ (DOC-S08 §6).

- ثم حساب المراقبة (ADR 0013): ‎BANKFAS_SECRETS_DIR=/etc/bankfas/db-secrets bash tools/deploy/provision_monitor.sh --generate‎. والحساب ‎bankfas_monitor‎ يرى حالة الخادم وتعريفات ‎BankFas‎ وملفات التدقيق وسجل النسخ، ولا يقرأ صفًا. ينقل DBA سره إلى وكيل المراقبة، وبه تُشغَّل فحوص §8.2 و‎server_audit.sh check‎.

- سجل النشر يُشحن إلى المخزن المركزي (DOC-S12)، ولا يحمل كلمة المرور لأن sqlcmd يقرؤها من البيئة.

- التدقيق والنافذة (ADR 0012): يُصدِّر DBA مرجع التغيير في سجل النشر ‎export BANKFAS_CHANGE_REF=<مرجع النشر>‎ قبل أي سكربت. يكتب كل سكربت في ‎tools/deploy‎ بدايته ونهايته في SQL Server Audit بهذا المرجع، وتنبيهات AL-18 لا تنطلق لما يقع داخل نافذته. الترتيب:

  - ‎server_audit.sh apply‎ (المرة الأولى، قبل كل شيء)؛

  - ‎prepare_database.sh prepare‎ (المرة الأولى)؛

  - ‎prepare_database.sh open‎؛

  - ‎deploy.sh‎ بحساب ‎bankfas_migrator‎؛

  - ‎server_audit.sh apply‎، فتُضاف مواصفة القاعدة على جداول التدقيق؛

  - ‎provision_logins.sh‎؛

  - ‎provision_monitor.sh‎ (ADR 0013)؛

  - ‎prepare_database.sh close‎، ثم فحوص §8.2 بحساب المراقبة، وأولها يتحقق أن ‎bankfas_migrator‎ معطّل؛

  - تدوير سر ‎bankfas_migrator‎: يكتب DBA سرًا جديدًا في ‎bankfas_migrator.secret‎ (أو يحذف الملف ويستعمل ‎--generate‎) ثم يعيد ‎prepare_database.sh prepare‎، فيأخذ الحساب السر الجديد ويبقى الباقي كما هو (db/ops/prepare_database.sql؛ DOC-S08 §6).

بعد الإغلاق يشغّل SEC ‎server_audit.sh alerts <بداية النافذة>‎، والمتوقع صفر تنبيه. ويرفق ‎server_audit.sh windows‎ بسجل النشر.

# 6. النشر الجديد اليوم

## 6.1 من ينشئ القاعدة ●

- إن أنشأها ‎deploy.sql‎ (db/deploy.sql:17-18) احتاج حساب النشر صلاحية إنشاء قاعدة على مستوى الخادم، وصار مالكًا لها. DOC-S08 §3 يمنحه ‎db_owner‎ و‎tp_migrator‎ فقط.

- المقترح (DQ-S11-1): ينشئ DBA بحسابه الشخصي قاعدة ‎BankFas‎ فارغة بالترتيب ‎Arabic_100_CI_AS_SC‎ نفسه، وملفاتها على الوحدتين V2 وV3 (DOC-S10 §3) بأحجام ونمو محددين، وبمالك حساب معطّل. ثم يضيف ‎bankfas_migrator‎ إلى ‎db_owner‎. عندها يتخطى ‎deploy.sql‎ الإنشاء وينشر داخل القاعدة. ✅ منفّذ (2026-10-13، docs/adr/0010-deployment-as-db-owner.md): ‎tools/deploy/prepare_database.sh prepare‎ ينشئ القاعدة الفارغة بالترتيب (وملفاتها في ‎BANKFAS_DATA_DIR‎ و‎BANKFAS_LOG_DIR‎ إن أُعطيا)، ومالكها ‎bankfas_owner‎ حساب معطّل بكلمة عشوائية لا تُحفظ، وحساب النشر ‎bankfas_migrator‎ عضو ‎db_owner‎ وحده ومعطّل حتى تُفتح النافذة (‎open‎ ثم ‎close‎).

- يكفي ‎db_owner‎ نظريًا لما في ‎deploy.sql‎ (مخططات وجداول وأدوار ومستخدم بلا دخول وسياسات وإجراءات)، لكن CI ينشر بـ ‎sa‎ (tools/ci/db_ci.sh:54)، فلم يُجرَّب. يُثبت ذلك بتمرين في بيئة الاختبار قبل UAT (DQ-S11-2). ✅ ثبت (2026-10-13): CI ينشر الآن بـ ‎bankfas_migrator‎ في نافذة مفتوحة، وينجح ‎deploy.sql‎ كما هو بلا تعديل، ثم يتحقق من أن كل مخطط ودور وكائن يملكه dbo وأن حساب النشر يُرفض بعد إغلاق النافذة (tools/ci/db_ci.sh الخطوة 4).

- الترتيب شرط: قاعدة بترتيب آخر تكسر البحث العربي ومقارنات الحالة (NFR-I18N-06 في DOC-B03). لذلك يفحصه §8.1 قبل التشغيل.

## 6.2 الخطوات

| # | الخطوة | المنفّذ | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | فتح النافذة وتسجيل بدايتها | OPS | §10 |
| F-01a | تدقيق الخادم: ‎server_audit.sh apply‎ في المرة الأولى، ثم ‎server_audit.sh check‎ | DBA | ✅ ADR 0012؛ يوقف النشر إن فشل |
| F-02 | ‎prepare_database.sh open‎: إعلان النافذة في التدقيق وتفعيل ‎bankfas_migrator‎ | DBA | ✅ تنبيه «دخول خارج النافذة» يسكت داخل النافذة المعلنة فقط (DOC-S08 §10، ADR 0012). في المرة الأولى يسبقه F-03، لأن ‎prepare‎ ينشئ الحساب |
| F-03 | إنشاء القاعدة الفارغة (§6.1) | DBA | — |
| F-04 | نقل الحزمة ومطابقة SHA-256 مع ناتج CI | OPS | DQ-S11-4 |
| F-05 | فحوص ما قبل النشر (§8.1) | OPS | أي فشل يوقف |
| F-06 | تشغيل deploy.sh (§5.2) | OPS، ويراقبه شخص ثانٍ | DQ-S11-9 |
| F-07 | فحوص ما بعد النشر (§8.2) بحساب ‎bankfas_monitor‎ | OPS | أي فشل ينقل إلى §9. ✅ منفّذ بـ ADR 0013 |
| F-07a | ‎server_audit.sh apply‎ لمواصفة القاعدة، ثم ‎provision_logins.sh‎ و‎provision_monitor.sh‎ (§5.2) | DBA | ✅ داخل النافذة (ADR 0012، ADR 0013). في أول نشر يُنشأ حساب المراقبة هنا، فيسبق F-07 |
| F-08 | ‎RECOVERY FULL‎ (DOC-S09 §4.1)، و‎READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON‎ (docs/20-database-design.md:462؛ DQ-S11-5) | DBA | لم يضمَّنا في السكربتات |
| F-09 | تفعيل TDE ومتابعته حتى الاكتمال (DOC-S02 §5.1 الخطوتان 5-6) | DBA | قبل أي بيانات حقيقية (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26) |
| F-10 | أول نسخة كاملة مشفّرة وفحصها، وبها تبدأ سلسلة السجل (DOC-S09 §4.1) | DBA | — |
| F-11 | بذور المنصة حين توجد (DOC-B05 §4.3) | OPS | لا بذور في المستودع اليوم |
| F-12 | ‎prepare_database.sh close‎: تعطيل ‎bankfas_migrator‎ وإعلان إغلاق النافذة، ثم تدوير سره (DOC-S08 §6) | DBA | — |
| F-12a | ‎server_audit.sh alerts <بداية النافذة>‎ و‎windows‎ | SEC | صفر تنبيه متوقع؛ أي تنبيه يُفسَّر في سجل النشر |
| F-13 | سجل النشر والتوقيع (§10) | OPS | — |

# 7. ترقية قاعدة قائمة

## 7.1 الوضع اليوم ●

- مسار الترقية موجود: ‎tools/deploy/migrate.sh‎ مع سجل ‎plat.SchemaMigration‎ وبصمة المخطط (‎db/static/056_schema_fingerprint.sql‎؛ ADR 0034؛ O-2 محلول في docs/20-database-design.md:627). يختبره CI في الخطوة 22d (MG1 إلى MG12).

- ‎deploy.sh‎ يبني قاعدة جديدة فقط، ويرفض قاعدة فيها جداول (50142)؛ ثم يسجّل خط الأساس (‎migrate.sh baseline --after-deploy‎) ومعه السكربتات المرقّمة الموجودة على أنها مطبّقة، لأن القاعدة بُنيت من النموذج الذي تنتهي إليه (المراجعة الداخلية v6، D3).

- الملفات من ‎004‎ فصاعدًا متكررة: تُعاد كلها بترتيب ‎deploy.sql‎ في معاملة واحدة، ويثبت CI أن إعادتها لا تغيّر البصمة (MG3).

## 7.2 خطوات الترقية ●

- نسخة كاملة وفحصها (G8؛ DOC-S09). ‎prepare_database.sh open‎ يرفض فتح النافذة لقاعدة فيها جداول بلا نسخة كاملة خلال ‎BANKFAS_BACKUP_MAX_AGE_HOURS‎ (افتراضيًا 24 ساعة، 50153).

- إيقاف التطبيق ومعالج المهام ولوحة المشغّل. ‎open‎ يرفض إن بقيت جلسة لحساب خدمة (50152)، ويرفض إن لم يكن تدقيق الخادم يعمل (50151).

- فتح النافذة بمرجع التغيير ‎BANKFAS_CHANGE_REF‎ (‎prepare_database.sh open‎).

- ‎migrate.sh status‎ بحساب ‎bankfas_migrator‎: السجل، والسكربتات المعلّقة، والبصمة. يخرج برمز 1 إن ذكر مشكلة.

- ‎migrate.sh apply‎: بوابة الخادم أولًا (لا ‎sa‎ ولا ‎sysadmin‎ ولا صلاحية على الخادم 50140، وسجل الإصدارات 50143، و‎nested triggers‎ مفعّل 50150؛ ‎db/ops/server_gate.sql‎)، ثم كل سكربت مرقّم في معاملة مع صف سجله، وتُعاد مطابقة البصمة داخل المعاملة، ثم الملفات المتكررة. يرفض سكربتًا فيه سطر ينهي المعاملة أو يفتح أخرى أو أمر sqlcmd (D5). ويُسجَّل مرجع التغيير في كل صف.

- فحوص §8.2 ثم ‎check_deployed.py‎، ثم إغلاق النافذة (‎close‎) وتشغيل التطبيق وفحص الدخان.

- عند الفشل: السكربت الفاشل يتراجع مع صف سجله. وإن فشلت إعادة الملفات المتكررة بعد سكربت نجح، يعيدها ‎apply‎ التالي تلقائيًا (D4). وإن تعذّر الإصلاح، فالتراجع باستعادة نسخة الخطوة 1 (§9)، ثم ‎audit_anchor.sh restored‎ لتسجيل رؤوس سلاسل التدقيق المستعادة (DOC-S09، ADR 0033).

القواعد الباقية:

- لا تشغيل لملف منفرد. تشغيل ‎007‎ وحده يزيل محظورات ‎030‎ (DOC-S08 §8، القاعدة 2). الملفات المتكررة تُعاد كلها عبر ‎migrate.sh‎.

- إصلاح عاجل لإجراء: سكربت مرقّم جديد أو تعديل ملف متكرر، يمر بـ CI، ويُنفَّذ بالخطوات أعلاه (DQ-S11-8).

- الحذف محظور في الإنتاج. عضو ‎db_owner‎ يستطيع حذف القاعدة، فالحماية تنبيه فوري على حذف القاعدة (DOC-S12 §6) ونسخ لا يستطيع الخادم محوها (DOC-S09 §5).

# 8. الفحوص

## 8.1 قبل النشر

| الفحص | الأمر أو الدليل | يوقف النشر إذا |
| --- | --- | --- |
| CI على الوسم | تشغيل خطوات tools/ci/db_ci.sh كلها، ومنها توافق DDL المولَّد مع النموذج (:39-45) والعزل (:75-92) | لم يكن أخضر |
| قواعد المنح الثابتة | ‎python3 tools/dbgen/check_grants.py‎ على الخادم من الحزمة نفسها (لا يحتاج القاعدة) | خروج غير صفري |
| الإصدارات (G4) | ✅ آلي في ‎deploy.sh‎ (db/ops/deploy_preflight.sql، ADR 0014): بناء SQL Server ونسخة Ubuntu مقابل ‎versions.json‎. والنواة وأدوات العميل تبقى يدوية (DOC-S10 §7.2) | اختلاف عن السجل (50143) |
| حالة الهدف | ✅ آلي في ‎deploy.sh‎: القاعدة موجودة بالترتيب، ولا جدول فيها | القاعدة غائبة أو بترتيب آخر (50141)، أو غير فارغة (50142) |
| الحساب | ✅ آلي في ‎deploy.sh‎ | ‎sa‎ أو أي ‎sysadmin‎ (50140) |
| المساحة | المساحة الحرة على V2 وV3 وV4 | أقل من 20% ● |
| التدقيق | ‎tools/deploy/server_audit.sh check‎ (ADR 0012) | خروج غير صفري: التدقيق متوقف أو غير مطابق |
| النسخ (للترقية لاحقًا) | نسخة كاملة مفحوصة في النافذة (G8) | غيابها |

## 8.2 بعد النشر

| الفحص | الأمر | النتيجة المطلوبة |
| --- | --- | --- |
| الأعداد مقابل DDL، والسياسات، والإجراءات بصفة ‎tp_auth_exec‎، والمشغّلات، ومنع الدوال الداخلية، وتعطيل حساب الترحيل، والترتيب | ‎SQL_USER=bankfas_monitor SQLCMDPASSWORD="$(cat <ملف سر المراقبة>)" python3 tools/dbgen/check_deployed.py --sqlcmd "$SQLCMD" --server "$SQL_SERVER" --database BankFas‎ (ADR 0013)، بعد ‎prepare_database.sh close‎ | الأسطر الأربعة عشر كلها ‎ok‎، ورمز خروج 0 |
| السياسات | الاستعلام أدناه | لا سياسة معطّلة |
| محظورات 030 | الاستعلام أدناه | سبعة صفوف: عمود القراءة، والإدراج، وخمسة أعمدة للتحديث (db/static/030_session_context.sql:237-239) |
| الإجراءات | الاستعلام أدناه | أربعة إجراءات تعمل بصفة ‎tp_auth_exec‎ (db/static/030_session_context.sql:27، :48، :148، :170) |
| الترتيب | الاستعلام أدناه | ‎Arabic_100_CI_AS_SC‎ |
| بعد F-08 وF-09 | ‎sys.databases‎ و‎sys.dm_database_encryption_keys‎ | ‎FULL‎ ومشفّرة |
| التطبيق | فحص الدخان في الإنتاج فقط (docs/30-readiness/DOC-B01-test-strategy-and-plan.md:104) | ناجح |

✅ رُفع العائق (ADR 0013). ‎check_deployed.py‎ يأخذ الحساب والخيارات من البيئة كالأغلفة، ويضم الآن فحوص السياسات والإجراءات والترتيب أدناه، ويقرأ التعريفات وحدها. فيشغّله ‎bankfas_monitor‎، وتثبت ذلك الخطوة 5 في CI، ويجد سياسة معطّلة (الفحص MN4). الاستعلام اليدوي أدناه للتحقيق فقط. وصف العائق كما كان: الأداة تمرّر ‎-U sa -C‎ ثابتين (tools/dbgen/check_deployed.py:52)، و‎sa‎ معطّل في الإنتاج (DOC-S08 §9)، و‎-C‎ مرفوض فيه (DOC-S05 §5.3). حتى تُعدَّل (DQ-S11-7)، يُشغَّل استعلامها (tools/dbgen/check_deployed.py:17-28) يدويًا بحساب النشر، وتُقارن الأعداد بناتج الخطوة 5 في CI للوسم نفسه. آخر أعداد مسجّلة: 194 جدولًا و20 مخططًا و763 مفتاحًا أجنبيًا (tools/dbgen/erd_open_items.py:22)، والمرجع هو ناتج CI لا هذا الرقم.

-- فحوص ما بعد النشر، للقراءة فقط (اقتراح)

USE [BankFas];

SELECT DATABASEPROPERTYEX(N'BankFas', 'Collation') AS collation_name;

SELECT name FROM sys.security_policies WHERE is_enabled = 0;                -- لا صفوف

SELECT p.permission_name, OBJECT_SCHEMA_NAME(p.major_id) + N'.' + OBJECT_NAME(p.major_id) AS object_name,

COL_NAME(p.major_id, p.minor_id) AS column_name

FROM sys.database_permissions AS p

WHERE p.state = 'D' AND p.grantee_principal_id = DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'tp_app')

AND p.major_id IN (OBJECT_ID(N'sec.AppUser'), OBJECT_ID(N'sec.UserSession'));   -- سبعة صفوف

SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(m.object_id) + N'.' + OBJECT_NAME(m.object_id) AS module_name,

USER_NAME(m.execute_as_principal_id) AS runs_as

FROM sys.sql_modules AS m

WHERE m.object_id IN (OBJECT_ID(N'sec.usp_GetPasswordParams'), OBJECT_ID(N'sec.usp_StartSession'),

OBJECT_ID(N'sec.usp_ConfirmMfa'), OBJECT_ID(N'sec.usp_SetSessionContext'));   -- أربعة صفوف

## 8.3 اختبارات القاعدة: أين تُشغَّل

| الملف | لماذا لا يُشغَّل على بيانات | أين يُشغَّل |
| --- | --- | --- |
| db/tests/tenant_isolation_tests.sql | يشترط قاعدة «لا تحوي بيانات حقيقية» وحساب sysadmin (:6-7)، وينشئ مستخدمين ومشتركين داخل معاملة تُلغى (:9-10) | CI وبيئة الاختبار |
| db/tests/fac_share_rule_tests.sql | يعطّل قيود أربعة جداول (:13-14، :19، :24)، ويُدرج مشتركًا برقم 1 (:20-21) ثم يحذفه (:160)، خارج معاملة واحدة. على قاعدة فيها مشترك برقم 1 يفشل الإدراج ويتوقف التشغيل بـ ‎-b‎ وقد بقيت القيود معطّلة | CI وبيئة الاختبار |

في UAT والإنتاج: فحوص §8.2 وفحص الدخان فقط. هذا يطابق جدول البيئات في docs/30-readiness/DOC-B01-test-strategy-and-plan.md:100-104.

# 9. التراجع

| الحالة | الإجراء | يقرر |
| --- | --- | --- |
| فشل ‎deploy.sh‎ في نشر جديد | القاعدة جزئية وبلا بيانات: يحذفها DBA ويعيد إنشاءها فارغة (§6.1)، ثم يُصلح السبب ويُعاد من F-05 | OPS، ويُسجَّل |
| نجاح التشغيل وفشل فحص §8.2 | يُعامل كفشل نشر جديد | OPS مع DBA |
| فشل تفعيل TDE | توقف؛ لا تحميل بيانات؛ المعالجة وفق DOC-S02 | DBA مع SEC |
| فشل ترقية لاحقًا | استعادة نسخة ما قبل النشر وسجلاتها إلى نقطة البدء (DOC-S09)، والتطبيق على الحزمة السابقة (DOC-B11 §8) | OPS مع OWN (docs/30-readiness/DOC-B11-environments-build-release.md:180) |
| خلل في التطبيق بعد النشر | DOC-B11 §8 | OPS مع OWN |

كل تراجع يُسجَّل بسببه وأثره في سجل النشر. وفشل يشتبه أنه أمني (حساب أو حزمة معدّلة) يفتح حادثًا في DOC-S15.

# 10. النافذة والتوقيع

- النافذة: ساعتان أسبوعيًا خارج ساعات العمل، وإشعار قبل 48 ساعة. وتنبيهات التدقيق تعدّ النافذة منتهية بعد 4 ساعات من فتحها إن لم يُعلَن إغلاقها (db/ops/server_audit_alerts.sql) (NFR-AVL-02 في docs/30-readiness/DOC-B03-nfr-specification.md:45). أول نشر إنتاجي قبل وجود مشتركين يُعلن داخليًا فقط.

- البوابات: G1 إلى G9 في DOC-B11 §7 (docs/30-readiness/DOC-B11-environments-build-release.md:157-169). هذا الدليل ينفّذ G4 وG8 بفحوص §8.1، ويوثّق G9.

- عينان: مشغّل ينفّذ وآخر يراقب في الإنتاج ● (DQ-S11-9).

| من يوقّع ● | على ماذا | الدليل |
| --- | --- | --- |
| QA lead ومالك المنتج | الإصدار (G9، DQ-B11-10) | تقرير CI والاختبارات |
| OPS | تنفيذ النشر ونتائج §8 | سجل النشر |
| DBA | F-08 إلى F-10 | نواتج الاستعلامات |
| SEC | أول نشر إنتاجي، وكل تغيير طارئ (§7.2، الإصلاح العاجل) | قبول التقوية وسجل التغيير |

سجل النشر ●: الوسم والإيداع ومجموع الحزمة، ورابط CI، والمنفّذ والمراقب، وأوقات البدء والانتهاء بتوقيت UTC، ومخرج ‎deploy.sh‎، ونتائج §8، وأسماء النسخ، والتوقيعات، والمشكلات. يُحفظ في المخزن المركزي (DOC-S12 §5) ويُربط بالوسم (DQ-S11-10).

# 11. تعديلات مقترحة على الأدوات (لم تُنفَّذ)

| # | التعديل | القرار |
| --- | --- | --- |
| T-1 | افتراضي ‎deploy.sh‎ بلا ‎-C‎، وCI يمرّره صراحة في tools/ci/db_ci.sh:54 | DQ-S05-7. ✅ منفّذ (ADR 0013) |
| T-2 | ‎-f 65001‎ في ‎deploy.sh‎ مع دعمه في sqlcmd على Linux [تحقق MS] | DQ-S11-3 |
| T-3 | ‎check_deployed.py‎ يأخذ الحساب وخيارات sqlcmd من البيئة بدل ‎-U sa -C‎ | DQ-S11-7. ✅ منفّذ (ADR 0013) |
| T-4 | فحص تمهيدي يقرأ الإصدارات ويقارنها بالسجل ويرفض عند الاختلاف (G4)، ويرفض ‎sa‎ و‎-C‎ خارج CI | DQ-S11-6. ✅ منفّذ (ADR 0014) |
| T-5 | مثالا db/deploy.sql:9 وdocs/20-database-design.md:437 لا يمرّران كلمة المرور في سطر الأوامر | DOC-S08 §5 |

# 12. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S11-1 | من ينشئ القاعدة في أول نشر؟ | ✅ منفّذ (ADR 0010): DBA ينشئها فارغة بالترتيب والملفات والمالك، وحساب النشر عضو ‎db_owner‎ | DBA مع SEC | F-03 |
| DQ-S11-2 | هل يكفي ‎db_owner‎ لتشغيل ‎deploy.sql‎؟ | ✅ نعم، وثبت في كل تشغيل لـ CI بحساب غير sysadmin (ADR 0010) | DBA | أول نشر على VPS |
| DQ-S11-3 | متى يُضاف ‎-f 65001‎؟ | مع أول بذرة بنص عربي تدخل ‎deploy.sql‎، بعد التحقق من دعمه [تحقق MS] | مالك الأدوات | DOC-B05 |
| DQ-S11-4 | كيف تصل ملفات الإصدار إلى الخادم؟ | حزمة يبنيها CI من الوسم مع SHA-256، تُنقل عبر SSH؛ لا استنساخ للمستودع على خادم القاعدة (DQ-S10-3) | OPS | F-04 |
| DQ-S11-5 | ‎READ_COMMITTED_SNAPSHOT‎ | يُفعَّل في F-08 بعد قياس أثره على tempdb في بيئة الاختبار | DBA | F-08 |
| DQ-S11-6 | فحص تمهيدي في الغلاف | نعم: الإصدارات، ورفض ‎sa‎ و‎-C‎، ورفض قاعدة غير فارغة في النشر الجديد. ✅ منفّذ (2026-10-13، docs/adr/0014-deployment-preflight.md): ‎deploy.sh‎ يرفض ‎sa‎ وأي ‎sysadmin‎ دائمًا، وبناءً أو نسخة Ubuntu غير ما في ‎versions.json‎، وقاعدة غائبة أو غير فارغة. وكل أداة ترفض ‎-C‎، وسكربتات المدير ترفض ‎sa‎، إلا بإذنين لا يضعهما إلا CI. تختبره الخطوة 22 | مالك الأدوات | G4 |
| DQ-S11-7 | ‎check_deployed.py‎ في الإنتاج | يُعدَّل ليأخذ الحساب والخيارات من البيئة؛ وحتى ذلك الاستعلام يدويًا. ✅ منفّذ (2026-10-13، ADR 0013): يأخذهما من البيئة، ويشغّله ‎bankfas_monitor‎ بلا صلاحية على الصفوف | مالك الأدوات | F-07 |
| DQ-S11-8 | إصلاح عاجل قبل منفّذ الترحيل | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): تغيير طارئ مجرَّب على نسخة مستعادة، يعتمده OWN وSEC | OWN | §7.2 |
| DQ-S11-9 | عينان في نشر الإنتاج | نعم | OPS | F-06 |
| DQ-S11-10 | مكان سجل النشر | المخزن المركزي مع رابط من الوسم | OPS | §10 |

# 13. تعارضات وفجوات في المصادر

- ADR 0001 يجعل ‎deploy.sh‎ مسار الإنتاج (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:19)، وافتراضاته ‎sa‎ و‎-C‎ (tools/deploy/deploy.sh:17، :19). الأداة آمنة للإنتاج فقط حين تُعرَّف المتغيرات صراحة (§5). (✅ ‎-C‎ لم يعد افتراضيًا منذ ADR 0013؛ و‎deploy.sh‎ صار افتراضيه ‎bankfas_migrator‎ ويرفض ‎sa‎ وأي ‎sysadmin‎ منذ ADR 0014.)

- db/deploy.sql:9 وdocs/20-database-design.md:437 يمرّران كلمة المرور في سطر الأوامر، خلافًا لـ DOC-S08 §5.

- ثلاث طرق تشغيل بثلاث مجموعات خيارات: المثال اليدوي بلا ‎-C‎ ولا ‎-f‎ (docs/20-database-design.md:438)، و‎deploy.sh‎ بـ ‎-C‎ بلا ‎-f‎ (tools/deploy/deploy.sh:19، :29)، و‎deploy.ps1‎ بـ ‎-f 65001‎ و‎-C‎ دائمًا مع حساب SQL (tools/deploy/deploy.ps1:32، :37).

- tools/dbgen/check_deployed.py:52 ثابت على ‎-U sa -C‎، بينما يطلب DOC-B11 §6.3 وDOC-S09 §7.1 تشغيله خارج CI، ويعطّل DOC-S08 §9 حساب ‎sa‎. (✅ صُحّح بـ ADR 0013.)

- DOC-S08 §3 يعطي حساب النشر ‎db_owner‎ و‎tp_migrator‎ فقط، و‎deploy.sql‎ ينشئ القاعدة (db/deploy.sql:17-18) وهذا يحتاج صلاحية خادم. ثم إن ‎db_owner‎ يستطيع حذف القاعدة. يعالجهما DQ-S11-1 و§7.2 البند 5.

- السجل docs/30-readiness-documents.md:295 يصف الوضع بدقة، لكنه لا يذكر أن tools/dbgen/check_deployed.py:52 ثابت على ‎sa‎، ولا أن اختبارات db/tests لا تصلح لبيئة فيها بيانات (§8.3).

# 14. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §1، §2 | ADR 0001، O-02 (erd_open_items) | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:19-20؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:20-24 |
| §2، §6 | ترتيب النشر | db/deploy.sql:1-34؛ docs/20-database-design.md:434-452 |
| §4 R-02، §8.1 | FR-PLT-045 البند 4، G4 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147؛ docs/30-readiness/DOC-B11-environments-build-release.md:164 |
| §5 | DQ-S05-7، THR-44، TB-7 | tools/deploy/deploy.sh:7-30؛ docs/30-readiness/DOC-S01-threat-model.md:128 |
| §6.2 F-08 | توصية ‎READ_COMMITTED_SNAPSHOT‎، نموذج الاسترداد | docs/20-database-design.md:458، :462 |
| §6.2 F-09 | ADR 0001 (المفاتيح قبل البيانات الحقيقية)، DOC-S02 §5.1 | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26 |
| §7 | O-2 (20-database-design)، DQ-B11-4، DQ-B11-5 | docs/20-database-design.md:452، :530 |
| §8.2 | NFR-OPS-06، قاعدة ترتيب DENY | tools/dbgen/check_deployed.py:16-28؛ db/static/030_session_context.sql:229-239 |
| §8.3 | O-09 (erd_open_items)، بيئات الاختبار | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:6-10؛ db/tests/fac_share_rule_tests.sql:13-24، :160 |
| §10 | NFR-AVL-02، G1-G9، DQ-B11-10 | docs/30-readiness/DOC-B03-nfr-specification.md:45؛ docs/30-readiness/DOC-B11-environments-build-release.md:157-169 |