# DOC-S13 — خطة اختبار الأمن والعزل

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S13 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مهندس ضمان الجودة مع مهندس الأمن (docs/30-readiness-documents.md:44) |
| الأولوية | P1 قبل S2؛ وبنود API في S0 تبدأ مع أول نقطة (O-09، erd_open_items) |
| يغطي | X-SEC-4، X-SEC-5، FR-PLT-020، FR-PLT-021، FR-PLT-036، FR-PLT-041، FR-PLT-046، BR-PLT-001، NFR-SEC-01، NFR-SEC-02، NFR-SEC-13، NFR-SEC-18، O-09 وO-18 إلى O-22 وO-24 (erd_open_items) |
| يعتمد على | DOC-S01 (THR-nn)، DOC-S03، DOC-S04، DOC-S06، DOC-B01، DOC-B03، DOC-B04، DOC-B06، DOC-B11 |
| المصادر | db/tests/tenant_isolation_tests.sql، db/tests/fac_share_rule_tests.sql، tools/ci/db_ci.sh، ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع)، tools/dbgen/check_grants.py، tools/dbgen/erd_open_items.py، db/static/010_rls.sql، db/static/030_session_context.sql، db/generated/tsql/005_delete_grants.sql، db/generated/tsql/007_table_grants.sql، docs/10-detailed-analysis/*.md |

المحتويات

1. الغرض والنطاق

2. ما يوجد اليوم

3. طبقات الاختبار الأمني

4. اختبارات العزل القائمة في القاعدة وربطها بالتهديدات

5. عبور المشتركين وIDOR وغياب السياق على مستوى API

6. ربط OWASP ASVS المستوى 2 بالضوابط والاختبارات

7. اختبارات الجلسة وCSRF والترويسات

8. اختبارات سياسة كلمة المرور وMFA

9. اختبار الاختراق

10. المخاطر المتبقية: حالات تُكتب عند الإغلاق

11. البوابات لكل شريحة

12. القرارات المطلوبة

13. تعارضات وفجوات في المصادر

14. التتبع

# 1. الغرض والنطاق

تحدد الوثيقة كل اختبار أمني لكل طبقة، ونتيجته المتوقعة، وموضعه في CI، وبوابة الشريحة التي يوقفها.

- داخل النطاق: اختبارات العزل في القاعدة، واختبارات عبور المشتركين وIDOR وغياب السياق لكل نقطة API، وربط فصول OWASP ASVS المستوى 2 بالضوابط والاختبارات، واختبارات الجلسة وCSRF والترويسات، واختبارات سياسة كلمة المرور وMFA، واختبار الاختراق، وحالات المخاطر المتبقية O-24.

- خارج النطاق: قيم السياسات (DOC-S04)، وتصميم الضوابط (DOC-S03)، وإعدادات TLS (DOC-S05)، وبيانات الاختبار (DOC-B06)، واستراتيجية الاختبار العامة وشدة العيوب (DOC-B01)، والاستجابة للحوادث (DOC-S15).

- لا يوجد كود تطبيق في المستودع بعد (docs/30-readiness-documents.md:338)، فكل اختبار على مستوى API أو المتصفح مقترح ●. اختبارات القاعدة موجودة وتمر ●.

اختصارات: أرقام T حالات db/tests/tenant_isolation_tests.sql، وFSR-Tn حالات db/tests/fac_share_rule_tests.sql (DQ-B01-4). THR-nn من DOC-S01. «030» هو db/static/030_session_context.sql.

# 2. ما يوجد اليوم

| البند | الحالة | المصدر |
| --- | --- | --- |
| حالات العزل | 48 حالة: T1 إلى T38 مع T8b وT16b وT16c، وT40 إلى T46، بصفة tp_app وtp_readonly وtp_platform، في معاملة واحدة تُلغى؛ وT32 يجرب أربعة رموز: خاطئ، ومنتهٍ بالخمول، ومنتهٍ بالحد المطلق، ولجلسة منتهية (المراجعة الذاتية C1) | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:1-19، :21-27 |
| حالات قاعدة الحصص | 7 حالات للمحفّز V-FAC-02 (T1 إلى T6 وT2b)، سلامة أعمال لا أمن | db/tests/fac_share_rule_tests.sql:2، :47-150 |
| قواعد المنح الثابتة | R1 إلى R10 بلا SQL Server | tools/dbgen/check_grants.py:4-16 |
| CI | الخطوة 3 للمنح، و6 للحصص (7 PASS بالضبط)، و7 للعزل (48 PASS بالضبط)، و19 لإصلاحات المراجعة ومنها SR7: دور التقارير لا يقرأ دالة داخلية (43 PASS)، و23 لما تركته الاختبارات | tools/ci/db_ci.sh:47-49، :59-74، :75-92 |
| خط GitHub | في جذر المستودع، يعمل عند تغيّر db/ أو tools/dbgen/ أو tools/ci/؛ أول تشغيل أخضر في 2026-10-12 بـ 6 و41 حالة يومها | ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع):7-21؛ O-02 (tools/dbgen/erd_open_items.py:22) |
| اختبارات API والمتصفح | لا توجد، لأن التطبيق غير موجود | O-09 (erd_open_items، tools/dbgen/erd_open_items.py:62-66) |
| المطلوب في المواصفات | «اختبار آلي لكل نقطة API ضد IDOR وضد عبور المشتركين» | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:687؛ docs/10-detailed-analysis/14-m7-m8-letters-of-credit.md:666 |
| الهدف الأمني | ASVS المستوى 2، واختبار اختراق قبل التجربة (S5) | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:140؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:591 |

المرشّح يقصر الخط على ملفات القاعدة (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:10-20)، فلا يعمل عند تغيّر كود التطبيق. خط التطبيق في DOC-B11 §5.2 يحمل الطبقات L3 إلى L5.

# 3. طبقات الاختبار الأمني

| الطبقة | ما تغطيه | الأداة | أين تعمل | تفشل البناء أو البوابة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 ثابت | المنح والتشفير وترتيب النشر؛ وفحص انحراف التصنيف المقترح في DOC-S06 §10 | check_grants.py ●، فحص الانحراف ● | CI الخطوة 3 | كل بناء |
| L2 القاعدة | RLS والربط والدخول والقفل والجلسات والمنح الفعلية | sqlcmd في db/tests ● | CI الخطوتان 6 و7 | كل بناء |
| L3 تكامل | غياب السياق لكل استعلام، والربط لكل طلب، وسحب الربط | xUnit مع حاوية SQL Server 2025 ● (DQ-B01-1) | CI | كل بناء |
| L4 API | الحالات X1 إلى X11 في §5 لكل عملية | مولّد من OpenAPI ● | CI | كل بناء؛ عملية بلا حالات تفشل البناء |
| L5 حزم وأسرار | ثغرات الحزم، وأسرار في المستودع | فاحص الحزم في خط التطبيق (DOC-B11 §5.2) ● | CI وأسبوعيًا | ثغرة عالية بلا استثناء (NFR-SEC-16) |
| L6 متصفح | الكوكي وCSRF وCSP والترويسات | Playwright ● (DQ-B01-1) | بيئة الاختبار | خروج الشريحة |
| L7 ديناميكي | فحص آلي للتطبيق المنشور | فاحص DAST ● (DQ-S13-5) | بيئة الاختبار | خروج كل شريحة |
| L8 اختراق | §9 | مختبِر مستقل ● | نسخة معزولة من UAT ببيانات اصطناعية | قبل التجربة (NFR-SEC-18) |

# 4. اختبارات العزل القائمة في القاعدة وربطها بالتهديدات

كل الحالات تمر في tools/ci/db_ci.sh على حاوية التطوير (السطور 75-92). العمود «السطر» يشير إلى db/tests/tenant_isolation_tests.sql.

| الحالة | ما تثبته | THR | السطر |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | بلا ربط لا يرى tp_app أي تسهيل | THR-17 | 114 |
| T2 | المشترك يرى تسهيله وحده | THR-07 | 126 |
| T3 | تسهيل مشترك آخر لا يُقرأ بالمفتاح | THR-07 | 138 |
| T4 | إدراج صف لمشترك آخر يُرفض 33504 | THR-07، THR-26 | 152 |
| T5 | إدراج صف للمشترك نفسه يُقبل (ضابط إيجابي) | THR-07 | 167 |
| T6 | تعديل تسهيل مشترك آخر لا يصل الصف | THR-07 | 182 |
| T7 | نقل صف إلى مشترك آخر يُرفض 33504 | THR-07 | 199 |
| T8 | حذف تسهيل مشترك آخر لا يحذف شيئًا | THR-07 | 211 |
| T8b | حذف يوم عطلة لمشترك آخر لا يحذف شيئًا | THR-07 | 228 |
| T9 | الصف العام يُقرأ، وصف المشترك الآخر لا يُقرأ | THR-07 | 248 |
| T10 | المشترك لا يدرج صفًا عامًا | لا THR صريح (DQ-S13-9) | 263 |
| T11 | المشترك لا يعدّل صفًا عامًا | لا THR صريح (DQ-S13-9) | 275 |
| T12 | المشترك لا يحذف صفًا عامًا | لا THR صريح (DQ-S13-9) | 287 |
| T13 | المشترك يضيف صف تدقيق لنفسه (ضابط إيجابي لـ T14) | THR-24 | 302 |
| T14 | لا صف تدقيق لمشترك آخر | THR-24، THR-39 | 314 |
| T15 | tp_app لا يعدّل التدقيق ولا يحذفه | THR-57 | 326 |
| T38 | المنصة تقرأ أحداثها لا أحداث المشتركين | THR-38 | 340 |
| T16 | ضبط TenantId يدويًا لا يكشف صفًا | THR-17 | 360 |
| T16b | tp_app لا يقرأ جدول الربط ولا يكتبه | THR-17 | 379 |
| T16c | رمز ربط خاطئ أو غائب لا يكشف صفًا | THR-17 | 392 |
| T28 | اتصال غير مربوط لا يرى المشترك ولا وحداته عبر العروض | THR-17 | 411 |
| T17 | الإجراء يرفض مشتركًا مجهولًا أو مغلقًا (50002) | THR-23، THR-27 | 429 |
| T18 | جلسة مشترك لا تربط مشتركًا آخر، وجلسة مستخدم معطّل لا تربط | THR-18 | 442 |
| T32 | رمز خاطئ وجلسة منتهية بالخمول وجلسة منهاة لا تربط | THR-03، THR-18 | 455 |
| T33 | الدخول يقارن التجزئة في القاعدة ويرفض بخطأ واحد 50005 | THR-01، THR-02 | 470 |
| T34 | خمسة إخفاقات تقفل، والكلمة الصحيحة ترفض بعدها | THR-01، THR-11 | 499 |
| T35 | tp_app لا يقرأ التجزئة ولا ينشئ جلسة ولا يغيّر الرمز ولا يمدد المهلة المطلقة | THR-04، THR-19، THR-22 | 524 |
| T36 | لا ربط قبل تسجيل MFA، والفشل يُسجَّل | THR-05، THR-06 | 546 |
| T25 | تعطيل المستخدم يسحب ربطه | THR-18 | 565 |
| T26 | إغلاق المشترك يسحب ربط اتصالاته | THR-23 | 579 |
| T27 | المشترك المعلّق يقرأ ولا يكتب | THR-23 | 593 |
| T30 | حذف صف المستخدم يسحب ربطه | THR-18 | 608 |
| T31 | المشترك المعلّق لا يحذف صفوفه | THR-23 | 624 |
| T37 | إنهاء جلسة يسحب ربط مستخدمها فورًا | THR-03 | 643 |
| T19 | جلسة صالحة تربط مشتركها ومستخدمها فقط | THR-18 | 658 |
| T20 | السياق المربوط لا يتغير، والربط الثاني يُرفض 50004 | THR-17، THR-18 | 678 |
| T29 | التقارير لا تقرأ سجل المشتركين ولا قائمة الوحدات | THR-42 | 693 |
| T21 | التقارير لا تقرأ عمودًا مقيّدًا (230) | THR-42 | 704 |
| T22 | التقارير لا تقرأ جدول المشغّلين ولا جدول الربط | THR-42، THR-43 | 713 |
| T23 | التقارير تقرأ عمودًا غير مقيّد (ضابط إيجابي) | THR-42 | 724 |
| T24 | كل جدول فيه TenantId مُرشَّح وكل سياسة مفعّلة | THR-07، THR-17، THR-37 | 735 |

- العدد: 41 حالة، منها 4 ضوابط إيجابية (T5 وT13 وT19 وT23). الحالات FSR-T1 إلى FSR-T6 لا تقابل أي THR لأنها تحمي سلامة الحصص (O-03، tools/dbgen/erd_open_items.py:27-31).

- التهديدات التي لا حالة قاعدة لها بعد: THR-20 وTHR-21 (O-24)، وTHR-25 (O-20)، وTHR-27 للمؤشرات (O-22)، وTHR-14 وTHR-28 وTHR-29 وTHR-31 وTHR-33 (نتائج المراجعة DR). حالاتها المقترحة في §10.

- عند إضافة حالة يتغير العدّاد الثابت 41 في tools/ci/db_ci.sh:88 يدويًا، إلى أن يُشتق من الملف (DOC-B01 §9).

# 5. عبور المشتركين وIDOR وغياب السياق على مستوى API

## 5.1 التجهيز

كل تشغيل يبدأ بقاعدة منشورة بـ tools/deploy/deploy.sh، ثم يؤهّل مشتركين اصطناعيين A وB بإجراء التأهيل نفسه (DOC-F05)، ويبذر لكلٍّ منهما بيانات من مولّدات DOC-B06 ●:

- في كل مشترك: شركتان C1 وC2، ومستخدم لكل دور نظام، ومستخدم U1 نطاقه C1 وحدها، ومستخدم بلا أي صلاحية.

- لكل مورد في الشريحة صف واحد على الأقل في C1 وفي C2 لكل مشترك.

- الاتصال بحساب tp_app عبر sec.usp_StartSession ثم sec.usp_SetSessionContext، لا بحساب sa (DOC-B01 §3).

- يُحفظ PublicId كل صف من B قبل التشغيل، لأن التصفية تخفيها عن A.

## 5.2 الحالات لكل عملية

| الرمز | الحالة | المتوقع | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | بلا كوكي جلسة أو بجلسة منتهية | 401 SESSION_INVALID، ولا استعلام بيانات | DOC-B04 §9.1؛ T32 |
| X2 | غياب السياق: الاتصال يصل الاستعلام بلا ربط عبر مفتاح اختبار (DQ-S13-4) | القراءة صفر صفوف أو 404؛ الكتابة 33504 فتعيد 500 مع تنبيه أمني؛ لا صف يتغير | FR-PLT-036؛ NFR-SEC-02؛ T1، T28 |
| X3 | PublicId من المشترك B في المسار بجلسة A | 404 NOT_FOUND بالجسم نفسه لمعرّف غير موجود؛ لا أثر في B | FR-PLT-021؛ AC-PLT-1؛ T3، T6، T8 |
| X4 | PublicId لصف في C2 بجلسة U1 | 404، لا 403 | FR-PLT-020 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:122) |
| X5 | مستخدم بلا الصلاحية المعلنة في x-permission | 403 FORBIDDEN قبل أي فحص للمعرّف | FR-PLT-021 (:123)؛ DOC-B04 §12 |
| X6 | القوائم والبحث والعدّ والتصدير | لا صف من B ولا من خارج النطاق، ولا يتأثر total بهما | DOC-B04 §5 |
| X7 | PublicId من B داخل الجسم مرجعًا (roleIds، companyId، facilityId…) | 422 REFERENCE_INVALID أو 404، ولا صف يُكتب | DOC-B04 §9.4؛ O-20 (erd_open_items) |
| X8 | كوكي جلسة A على مضيف B | 401؛ لا ربط | FR-PLT-046؛ AC-PLT-21؛ T18 |
| X9 | TenantId في المسار أو الاستعلام أو الجسم | 400 UNKNOWN_PARAMETER للاستعلام؛ وللجسم 400 MALFORMED_REQUEST ● (DQ-S13-8)؛ لا يتغير المشترك | BR-PLT-001؛ DOC-B04 §3.1 |
| X10 | وحدة معطّلة للمشترك | 403 MODULE_DISABLED، والبيانات باقية | FR-PLT-003 (:105) |
| X11 | كتابة في مشترك SUSPENDED أو ARCHIVED_READ_ONLY | 403 TENANT_READ_ONLY ولا صف يتغير | BR-PLT-002؛ T27، T31 |

قواعد ●:

- التوليد. تُولَّد قائمة الحالات من وثيقة OpenAPI المولَّدة في البناء (FR-PLT-041، :143). الامتدادات x-permission وx-company-scoped وx-module تحدد أي الحالات تنطبق (DQ-S13-3). عملية بلا حالات تفشل البناء، كما تطلب O-09 (tools/dbgen/erd_open_items.py:65).

- المعرّف. SEC-API-{operationId}-X{n}، مثل SEC-API-getUser-X3. يحمل كل اختبار وسم FR وTHR ليقرأه مولّد التتبع (DOC-B08).

- تطابق الاستجابة. في X3 وX4 تُقارن الحالة والجسم والترويسات بطلب معرّف عشوائي غير موجود، فلا يكشف الفرق وجود الصف.

- فحص الجسم. كل استجابة في هذه الاختبارات تُمسح بحثًا عن PublicId أو اسم أو قيمة مقيّدة من B (DOC-S06 §10).

- الأثر. بعد كل حالة كتابة يُقرأ صف B بحساب اختبار مربوط بـ B، ويُتحقق أن RowVersion لم يتغير.

## 5.3 نقاط S0 في هيكل OpenAPI

المسارات من هيكل DOC-B04 §12. العمود «خاص» يذكر ما يُضاف إلى الحالات العامة.

| العملية | الحالات | خاص |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/login | X8، X9 | بريد مستخدم من A على مضيف B يعطي 401 INVALID_CREDENTIALS بالرسالة نفسها والزمن نفسه تقريبًا (SEC-AUTH-02) |
| POST /auth/mfa | X1، X8 | جلسة تنتظر MFA من A لا تُستكمل على B |
| POST /auth/logout | X1 | ينهي جلسة الطالب وحده |
| GET /auth/session | X1، X8 | لا يعيد إلا مستخدم الجلسة ومشتركها |
| POST /auth/password-reset-requests | X9 | 202 دائمًا؛ بريد مستخدم B على مضيف A لا يرسل رسالة |
| POST /auth/password-resets | X8، X9 | رمز صادر لمستخدم B يُرفض على مضيف A بالرسالة الموحدة V-PLT-06 |
| POST /auth/invitations/accept | X8، X9 | كما السابق |
| GET /users | X1، X2، X5، X6، X8، X9 | البحث q بجزء بريد من B لا يعيد شيئًا |
| POST /users | X1، X2، X5، X7، X8، X9، X11 | roleIds من B تعطي 422؛ بريد مستخدم من B لا يكشف وجوده (O-21) |
| GET /users/{userId} | X1، X2، X3، X5، X8 | — |
| PATCH /users/{userId} | X1، X2، X3، X5، X8، X11 | — |
| POST /users/{userId}/actions/{action} | X1، X2، X3، X5، X8، X11 | لكل قيمة من القيم الست؛ فك قفل مستخدم B مستحيل |
| PUT /users/{userId}/roles | X1، X3، X5، X7، X11 | دور من B مرجعًا يعطي 422 |
| DELETE /users/{userId}/sessions | X1، X3، X5 | جلسات مستخدم B تبقى، وT37 يثبت السحب لمستخدم A |
| GET /roles | X1، X2، X5، X6 | — |
| POST /roles | X1، X5، X11 | — |
| GET /roles/{roleId} | X1، X3، X5 | — |
| PATCH /roles/{roleId} | X1، X3، X5، X11 | — |
| PUT /roles/{roleId}/permissions | X1، X3، X5، X11 | صلاحية مقفلة لدور غير TM وFO تعطي 403 PERMISSION_LOCKED (AC-PTY-1) |
| GET /permissions | X1 | كتالوج عالمي للقراءة فقط |
| GET، POST /platform/tenants | X1 | كوكي مشترك على مضيف المشغّل يعطي 401؛ الاستجابة عدّادات بلا بيانات أعمال (FR-PLT-005) |
| GET /platform/tenants/{tenantId} | X1 | OPERATOR_SUPPORT يقرأ ولا ينشئ |
| POST /platform/tenants/{tenantId}/actions/{action} | X1، X5 | OPERATOR_SUPPORT يُرفض بـ 403 |

موارد S0 خارج الهيكل اليوم، ويجب أن تظهر في OpenAPI المولَّد بحالاتها: المستندات ورفعها وتنزيلها (FR-PLT-027 إلى FR-PLT-030)، وعارض التدقيق وتصديره (FR-PLT-024)، والإعدادات (FR-PLT-043)، والترقيم (FR-PLT-026)، والمهام (FR-PLT-044)، ومنح وصول الدعم (FR-PLT-007). تنزيل مستند من B يعطي 404، وتنزيل مستند مقيّد بلا صلاحية الكشف يعطي 403 (AC-PLT-15).

## 5.4 نقاط الشرائح التالية

قوائم الموارد من §11 في كل مواصفة. الحالات X1 إلى X11 تنطبق على كل مورد، ويضاف لكل وحدة ما يلي.

| الوحدة والمصدر | الموارد | الشريحة | حالات خاصة |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:568) | companies، parties مع identity-documents، authority-grants، authority-query، documents، kyc-profiles، audit-events | S1 وS1-ب وS2 | قواعد رؤية Party (FR-PTY-019)؛ الكشف والصور 403 لغير TM وFO (AC-PTY-1)؛ لا رقم كامل في أي استجابة غير نقطة الكشف |
| M2-M4 (docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:567) | /institutions، /relationships، /bank-setup، /accounts، /signatories/{id}/authorities، /services/*، /base-rates/{id}/values، /catalogs/{kind} | S1 وS1-ب | أرقام الحسابات وIBAN مقنّعة؛ الصفوف العامة في الكتالوج المختلط للقراءة فقط (نظير T9 إلى T12)؛ كل خدمة /services/* معرَّضة تُختبر كغيرها |
| M5 (docs/10-detailed-analysis/12-m5-facilities-pricing-collateral-obligations.md:581) | /facilities، /limits، /utilizations، /reservations، /availability، /pricing/resolve، /collaterals، /obligations، /financial-statements، /terms/compare وغيرها | S2 وS2-ب | المعرّفات في الاستعلام لـ /availability و/pricing/resolve و/terms/compare تأخذ X3 وX4 لكل معرّف؛ حزمة الكفيل مقنّعة بلا صلاحية |
| M6 (docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:675) | /request-types، /templates، /requests وإجراءاته، /claim، /inbox، /search، /notifications | S3 | فصل المهام 403 SOD_VIOLATION؛ /claim على طلب من B يعطي 404؛ إشعار مستخدم آخر 404 (AC-NTF-2) |
| M7-M8 (docs/10-detailed-analysis/14-m7-m8-letters-of-credit.md:654) | /lc-terms، /lcs وتعديلاته، /drawings، /export-lcs/{id}/orders، /proformas، /counterparties | S3 وS4 | مسح استجابات الطالب والمبيعات بحثًا عن أعمدة الخزينة (BR-LCI-014، BR-LCE-015، :666)؛ IBAN المستفيد مقنّع |

# 6. ربط OWASP ASVS المستوى 2 بالضوابط والاختبارات

الهدف المستوى 2 ● (X-SEC-5، docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:140). أسماء الفصول وأرقامها أدناه من الإصدار 5.0 ●، وتُطابق على نص الإصدار المعتمد قبل الاستعمال (DQ-S13-1). يُحفظ لكل متطلب من المستوى 2 سطر في قائمة فحص: ينطبق أو لا، والدليل، والنتيجة (DQ-S13-2).

| الفصل | الضوابط في BankFas | الاختبارات | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 Encoding and Sanitization | استعلامات بمعاملات فقط؛ لا SQL ديناميكي في وحدات EXECUTE AS (THR-34)؛ نصوص البنود بلا HTML (docs/10-detailed-analysis/14-m7-m8-letters-of-credit.md:668) | مراجعة كود؛ حمولات حقن في L7؛ AC-NTF-1 | ● |
| V2 Validation and Business Logic | رموز V-XXX-nn في الخادم (DOC-B04 §9.2)؛ If-Match وIdempotency-Key؛ فصل المهام؛ قفل الحد | حالات 422 لكل رمز؛ NFR-PERF-03 وNFR-PERF-07؛ FSR-T1 إلى FSR-T6 ● | ● للقاعدة، ● للتطبيق |
| V3 Web Frontend Security | الكوكي وCSP والترويسات وCSRF وفحص Origin (DOC-S03 §4 إلى §6) | §7: SEC-SES وSEC-CSRF وSEC-HDR | ● |
| V4 API and Web Service | عقد OpenAPI؛ معامل مجهول 400؛ لا CORS؛ problem+json (DOC-B04) | AC-PLT-18؛ X9؛ SEC-CSRF-04 | ● |
| V5 File Handling | فحص المحتوى، 25 ميغابايت، فحص البرمجيات قبل الإتاحة، الحجر، التنزيل من نقطة مصرَّحة (FR-PLT-029، FR-PLT-030) | AC-PLT-15؛ NFR-SEC-15؛ X3 على التنزيل | ● |
| V6 Authentication | Argon2id في القاعدة، والقفل، والخطأ الواحد، وMFA وTOTP ورموز الاسترداد (DOC-S04) | T33 إلى T36 ●؛ T-S04-1 إلى T-S04-16 وSEC-AUTH في §8 | ● جزئيًا |
| V7 Session Management | رمز معتم مجزّأ، والمهلتان، والسحب الفوري، والخروج (DOC-S03 §3) | T25، T26، T30، T32، T35، T37 ●؛ SEC-SES في §7 | ● جزئيًا |
| V8 Authorization | RLS والربط، والصلاحية، ونطاق الشركة، والصلاحيات المقفلة، وترتيب التقييم | T1 إلى T24 وT28 ●؛ X3 إلى X6؛ AC-PTY-1؛ AC-PLT-13 | ● للقاعدة |
| V9 Self-contained Tokens | لا ينطبق الآن: الرمز مرجعي لا JWT (DOC-S03 §3) | يُراجع مع رموز الخدمة والخطافات (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:574-575) | لا ينطبق |
| V10 OAuth and OIDC | لا ينطبق حتى FR-PLT-015 في S5 | يُضاف مع ربط OIDC | لا ينطبق |
| V11 Cryptography | تشفير الأعمدة بمفتاح المشترك، والفهرس الأعمى، ولف المفاتيح، والتدوير (DOC-S02) | R7 وR8 في check_grants.py ●؛ AC-PLT-17؛ NFR-REC-04 | ● جزئيًا |
| V12 Secure Communication | TLS 1.2 حدًا أدنى وHSTS (DOC-S05)؛ اتصال القاعدة بشهادة موثوقة خارج CI (DOC-B11 §9) | NFR-SEC-09؛ SEC-HDR-04 | ● |
| V13 Configuration | أقل صلاحية للأدوار، ولا أسرار في المستودع، ودخول مستقل لكل بيئة، وبوابة الإصدارات | R1 إلى R10 ●؛ فحص الأسرار وAC-PLT-4 ● | ● جزئيًا |
| V14 Data Protection | التصنيف والتقنيع، ولا قيمة مقيّدة في السجلات والإشعارات وOutbox، وno-store | T21، T23 ●؛ مسح الاستجابات والسجلات (DOC-S06 §10)؛ NFR-SEC-14؛ SEC-HDR-03 | ● جزئيًا |
| V15 Secure Coding and Architecture | حدود الثقة (DOC-F01)، ونموذج التهديدات (DOC-S01)، وجرد الحزم | L5؛ مراجعة THR قبل كل شريحة | ● |
| V16 Security Logging and Error Handling | تدقيق للإدراج فقط، وأحداث الشدة العالية، وخطأ بلا نص SQL، ومعرّف ارتباط | T13 إلى T15 وT38 ●؛ AC-PLT-14؛ SEC-ERR-01 | ● جزئيًا |
| V17 WebRTC | لا ينطبق | — | لا ينطبق |

# 7. اختبارات الجلسة وCSRF والترويسات

القيم من DOC-S03، وكلها ● حتى يُبنى التطبيق. «متصفح» تعني Playwright على بيئة الاختبار، و«API» اختبار تكامل.

| المعرّف | ما يُختبر | المتوقع | المستوى | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-SES-01 | خصائص كوكي الجلسة | الاسم __Host-bf_session، Secure، HttpOnly، SameSite=Lax، Path=/، بلا Domain ولا Expires | API | DOC-S03 §4 |
| SEC-SES-02 | كل Set-Cookie في كل استجابة | لا Domain=bankfas.com أبدًا | API | DOC-S03 §4؛ FR-PLT-046 |
| SEC-SES-03 | تثبيت الجلسة | كوكي مرسل قبل الدخول لا يُعتمد؛ رمز جديد 32 بايتًا بعد كل دخول | API | THR-04؛ 030:53-54 |
| SEC-SES-04 | الرمز خارج الروابط والسجلات | صفر تطابق لقيمة الرمز في سجلات التطبيق والوكيل | تكامل | NFR-SEC-14 |
| SEC-SES-05 | الخمول والمهلة المطلقة | طلب بعد 31 دقيقة خمول يعطي 401؛ لا جلسة بعد 12 ساعة | API مع ساعة مزيّفة | T32، T35؛ AC-PLT-12 |
| SEC-SES-06 | الخروج | الكوكي بقيمة فارغة وMax-Age=0، والجلسة EndedAt، والطلب التالي 401 | API | DOC-S03 §4 |
| SEC-SES-07 | إنهاء المدير للجلسة | الطلب التالي للمستخدم 401 | API | T37؛ FR-PLT-014 |
| SEC-SES-08 | فصل البوابتين | كوكي المشغّل على مضيف مشترك وكوكي المشترك على مضيف المشغّل يعطيان 401 | API | FR-PLT-006؛ DQ-S03-7 |
| SEC-CSRF-01 | طلب يغيّر الحالة بلا رمز CSRF أو برمز جلسة أخرى | 403 | API | DOC-S03 §5 |
| SEC-CSRF-02 | Origin من مضيف مشترك آخر، أو بلا Origin ولا Referer | 403 | API | DOC-S03 §4، §5 |
| SEC-CSRF-03 | نموذج الدخول بلا رمز ما قبل الجلسة | 403 | API | DOC-S03 §5 |
| SEC-CSRF-04 | CORS وطلب preflight من أصل آخر | لا Access-Control-Allow-Origin في أي استجابة | API | DOC-S03 §5 |
| SEC-HDR-01 | CSP على كل صفحة HTML | السياسة كما في DOC-S03 §6، وصفر مخالفات CSP في تشغيل Playwright | متصفح | DOC-S03 §6 |
| SEC-HDR-02 | الترويسات الأخرى | nosniff وno-referrer وPermissions-Policy وCOOP وCORP وX-Frame-Options DENY | API | DOC-S03 §6 |
| SEC-HDR-03 | التخزين المؤقت | Cache-Control: no-store لكل استجابة مصدَّقة ولصفحات الدخول والإعادة | API | DOC-S03 §6 |
| SEC-HDR-04 | TLS وHSTS | النتيجة في DOC-S05 بعد كل نشر | فحص آلي | NFR-SEC-09 |
| SEC-HDR-05 | روابط الدعوة والإعادة | الرمز يُرسل بـ POST ثم يُحوَّل إلى عنوان بلا رمز؛ السجلات تحجب المسار | متصفح وتكامل | DOC-S03 §6 |
| SEC-IP-01 | X-Forwarded-For مزيّف من العميل | ClientIp المخزّن هو ما رآه الوكيل؛ الوصول المباشر إلى منفذ التطبيق مرفوض | تكامل وبيئة الاختبار | DOC-S03 §7؛ THR-09 |
| SEC-ERR-01 | خطأ قاعدة مصطنع (547، 2627، 33504) | problem+json بلا رقم خطأ SQL ولا اسم قيد ولا قيمة مقيّدة، مع correlationId | API | DOC-B04 §8، §9.4 |

# 8. اختبارات سياسة كلمة المرور وMFA

القيم والاختبارات T-S04-1 إلى T-S04-16 معرَّفة في DOC-S04 §14، ولا تُكرَّر هنا. هذه الوثيقة تحدد موضعها:

| المجموعة | الحالات | الموضع المقترح ● | الشرط |
| --- | --- | --- | --- |
| القاعدة، موجودة | T33، T34، T35، T36 | db/tests/tenant_isolation_tests.sql، الخطوة 7 | تمر اليوم ● |
| القاعدة، جديدة | T-S04-1، T-S04-8، T-S04-10، T-S04-12، T-S04-16، وT-F06-1 للقفل الثالث | ملف جديد db/tests/auth_policy_tests.sql بخطوة CI مستقلة وعدّاد خاص (DQ-S13-6) | T-S04-8 بعد DQ-S04-5؛ T-S04-10 بعد DQ-F03-4؛ T-S04-12 بعد نقل الاستهلاك إلى القاعدة |
| وحدات التطبيق | T-S04-2، T-S04-4، T-S04-5، T-S04-6، T-S04-9 | اختبارات خدمة كلمة المرور وتقييد المعدل | مع أول كود دخول في S0 |
| تكامل | T-S04-3، T-S04-7، T-S04-11، T-S04-13، T-S04-14، T-S04-15 | اختبارات التكامل على حاوية SQL Server | مع الإجراءات المقترحة في DOC-S04 |

حالات API إضافية لا تذكرها DOC-S04 ●:

| المعرّف | ما يُختبر | المتوقع | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-AUTH-01 | بريد مجهول، وكلمة خاطئة، وحساب مقفل ومعطّل ومدعو | استجابة 401 واحدة بالجسم نفسه | DOC-B04 §9.5؛ T33 |
| SEC-AUTH-02 | زمن الرد لبريد مجهول مقابل بريد معروف | الفرق بين الوسيطين دون الحد في DQ-S13-7 | THR-02؛ DOC-F03 §5.2 |
| SEC-AUTH-03 | خمسون دخولًا متزامنًا | لا تتجاوز ذاكرة التجزئة السقف، ولا خطأ 500 | THR-11؛ NFR-PERF-05؛ DQ-B03-7 |
| SEC-AUTH-04 | كلمة مرور معروفة في سيناريو كامل | صفر تطابق في السجلات والتدقيق | FR-PLT-010؛ NFR-SEC-14 |
| SEC-AUTH-05 | رابط دعوة أو إعادة بعد إصدار رابط أحدث | الرابط القديم مرفوض بالرسالة الموحدة | DOC-S04 §6 |

# 9. اختبار الاختراق

## 9.1 التوقيت

| المرحلة | ما يجري | متى | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| فحص ديناميكي آلي (L7) | فحص التطبيق المنشور في بيئة الاختبار بلا مختبِر بشري | عند خروج كل شريحة من S0 | ● |
| اختبار اختراق مستقل | فريق خارجي مستقل عن فريق البناء | بعد تجميد ميزات S5 وقبل قرار التجربة (DOC-B12) | ● «قبل التجربة (S5)» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:591)؛ NFR-SEC-18 |
| إعادة الاختبار | التحقق من إصلاح كل نتيجة حرجة أو عالية | قبل قرار التجربة | NFR-SEC-18 |
| فحص إعدادات الإنتاج | TLS والترويسات والمنافذ المفتوحة، بلا وصول إلى البيانات | قبل فتح الإنتاج للمشترك التجريبي | ● |
| دوري | اختبار اختراق كامل | سنويًا، وبعد كل تغيير معماري كبير ● | DQ-S13-10 |

## 9.2 النطاق

| داخل النطاق | خارج النطاق |
| --- | --- |
| بوابة المشترك وAPI على عنوان فرعي لبيئة الاختبار، بمشتركين اصطناعيين A وB | البنية التحتية لمزوّد الاستضافة (TB-13) |
| لوحة المشغّل على مضيفها المستقل (TB-2) | هجمات إغراق الحجم |
| الدخول وMFA والدعوة والإعادة وتصفير MFA (DOC-F03) | الهندسة الاجتماعية لموظفي العميل |
| عزل العناوين الفرعية والكوكي (FR-PLT-046) | أي بيانات حقيقية أو مجهّلة؛ البيانات اصطناعية فقط (DOC-B06) |
| IDOR بين المشتركين وبين الشركات داخل المشترك | — |
| رفع الملفات وتنزيلها والكشف والتصدير (FR-PLT-029، FR-PLT-030، FR-PTY-007) | — |
| منطق الأعمال: الحجز المتزامن، وفصل المهام، والتجاوز بسبب | — |
| السطح الخارجي للخادم: المنافذ وTLS وSSH (DOC-S10) | — |
| روابط البريد وسجلات SPF وDKIM وDMARC (THR-51) | — |

## 9.3 قواعد التنفيذ ●

- تفويض مكتوب يوقّعه OWN وOPS، بنافذة زمنية وعناوين المصدر.

- اختبار «رمادي»: حساب لكل دور في المشتركين، وحسابا مشغّل، ووثيقة OpenAPI، وهذه الوثيقة وDOC-S01. لا دخول sa ولا مفاتيح.

- البيئة نسخة معزولة بطوبولوجيا UAT، ومفاتيحها مستقلة، وتُعاد بناؤها بعد الاختبار (DOC-B11 §2).

- تصنيف النتائج يقابل شدة DOC-B01 §7: الحرج والعالي Sev1 أو Sev2 ويوقفان التجربة؛ المتوسط له تاريخ إصلاح قبل الإطلاق أو قبول موقّع وفق DQ-S01-1؛ المنخفض في السجل.

- التقرير مستند مقيّد، ويُحفظ مع خطاب إعادة الاختبار دليلًا لـ NFR-SEC-18.

# 10. المخاطر المتبقية: حالات تُكتب عند الإغلاق

## 10.1 O-24 (erd_open_items)

البند مفتوح بتقدير متوسط (tools/dbgen/erd_open_items.py:151-156)، وDOC-S01 §5 يرفعه إلى عالٍ. الحالات أدناه تُضاف إلى db/tests/tenant_isolation_tests.sql بعد T38 حين يُنفَّذ ضابطها، ويرتفع العدّاد في tools/ci/db_ci.sh:88. الأرقام نهائية عند الإضافة.

| المعرّف | الخطر في O-24 | الحالة | المتوقع | THR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O24-T1 | تعديل PasswordHash وFailedAttempts وLockedUntil وStatus | UPDATE مباشر بصفة tp_app المربوط على مستخدم من مشتركه | 230 لكل عمود؛ والإجراء المقترح sec.usp_ChangePassword يعمل (DOC-S04 §5) | THR-19 |
| O24-T2 | تعديل MfaEnabled وMfaSecretEnc | UPDATE مباشر | 230 | THR-19 |
| O24-T3 | قراءة تجزئة سجل الكلمات | SELECT PasswordHash من sec.UserPasswordHistory | 230 (اليوم ممنوح: db/generated/tsql/007_table_grants.sql:46) | THR-20 |
| O24-T4 | حذف أثر الدخول | DELETE من sec.LoginAttempt؛ ثم دخول ناجح وفاشل | 229 (اليوم ممنوح: db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:11)؛ وصف لكل نتيجة في aud.AuditLog | THR-30 |
| O24-T5 | قراءة تجزئات رموز الاسترداد | SELECT CodeHash من sec.MfaRecoveryCode | 230 (اليوم ممنوح: 007:42)؛ والاستهلاك بالإجراء مرة واحدة (T-S04-12) | R5 في DOC-S03 §12 |
| O24-T6 | إعادة فتح جلسة منهاة | UPDATE EndedAt = NULL على جلسة منهاة | 230؛ والإنهاء بـ sec.usp_EndSession يسحب الربط كما في T37 | THR-22 |
| O24-T7 | تمديد الخمول | UPDATE IdleExpiresAt بعد AbsoluteExpiresAt | 230 إن قُرّر الحجب؛ وإلا يقصّه الإجراء عند المهلة المطلقة (DQ-F04-8) | THR-22 |
| O24-T8 | لا حد لإخفاقات MFA | خمسة استدعاءات فاشلة لـ sec.usp_ConfirmMfa | الجلسة منهاة والربط مرفوض 50003 (T-S04-8) | THR-05، THR-21 |
| O24-T9 | ربط مستخدم MfaEnabled = 0 | جلسة لمستخدم ACTIVE بلا MFA خارج حالة التسجيل | الربط مرفوض 50003 (T-S04-10، DQ-F03-4) | THR-06 |

## 10.2 مخاطر مفتوحة أخرى

| البند | الحالة المقترحة | المتوقع | متى |
| --- | --- | --- | --- |
| O-18 (erd_open_items) | دخول عضو غير مدير الحساب إلى مشترك SUSPENDED | يتبع القرار: (أ) 50003 لغير المدير، أو (ب) 50002 للجميع؛ ويُعدَّل T27 | بعد القرار في DOC-F04 |
| O-19 (erd_open_items) | إدراج صف تدقيق TenantId فارغ من اتصال مشترك | 33504 | بعد DQ-S01-5 |
| O-20 (erd_open_items) | صف مشترك يشير إلى ref.UcpArticle لمشترك آخر | رفض قبل القيد، بلا 547 يكشف الوجود | بعد إضافة الفحص |
| O-21 (erd_open_items) | قبول متبقٍّ | X9 يثبت أن TenantId لا يأتي من الطلب، وV-PLT-07 لا يعمل إلا داخل المشترك | مع نقاط S0 |
| O-22 (erd_open_items) | وحدة يملكها dbo تستدعي sec.usp_SetSessionContext؛ مؤشر مفتوح بعد السحب | فحص ثابت يرفض الوحدة (THR-35)؛ التطبيق يغلق القارئ ويعيد الاتصال؛ 50002 و50003 بالاستجابة نفسها (DQ-B04-8) | الفحص الآن؛ الباقي مع التطبيق |
| DR-15، DR-17، DR-11، DR-14 | منحة دعم بنافذة خارج 1-72 ساعة؛ إعداد أضعف من حده؛ تعديل StorageKey أو Sha256؛ حذف حدث DEAD | رفض بقيد أو محفّز أو DENY | عند إصلاح كل نتيجة (THR-14، THR-28، THR-29، THR-33) |
| THR-31 | tp_app يعدّل WrappedKey في sec.TenantKey | 230 بعد نقل الكتابة إلى إجراء | مع DOC-S02 |

# 11. البوابات لكل شريحة

| الشريحة | الشرط الأمني للخروج |
| --- | --- |
| S0 | L1 وL2 خضراء؛ X1 إلى X11 لكل عملية S0 في OpenAPI المولَّد؛ SEC-SES وSEC-CSRF وSEC-HDR خضراء في بيئة الاختبار؛ O24-T1 إلى O24-T9 مضافة وتمر، لأن DQ-S01-2 يضع إغلاق O-24 قبل كود الدخول؛ لا نتيجة عالية في L7؛ مراجعة فصول V3 وV6 وV7 وV8 من القائمة |
| S1 | حالات X لكل نقطة جديدة؛ مسح الاستجابات للقيم المقنّعة (الهويات والحسابات)؛ T24 يمر بجداول S1 |
| S2 | ما سبق، وحالات V2 للحجز المتزامن (NFR-PERF-03)؛ بيانات DOC-B06 جاهزة |
| S3 وS4 | فصل المهام 403؛ مسح استجابات الطالب والمبيعات (docs/10-detailed-analysis/14-m7-m8-letters-of-credit.md:666) |
| قبل التجربة | قائمة ASVS المستوى 2 مكتملة بلا فشل غير مقبول؛ اختبار الاختراق بلا حرج أو عالٍ مفتوح بعد إعادة الاختبار (NFR-SEC-18)؛ فحص إعدادات الإنتاج |

# 12. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S13-1 | إصدار ASVS المعتمد | الإصدار 5.0، وتُطابق أرقام الفصول على نصه | SEC | §6، قائمة الفحص |
| DQ-S13-2 | شكل قائمة فحص ASVS ومكانها | ملف في المستودع بسطر لكل متطلب من المستوى 2: ينطبق، الدليل، النتيجة، التاريخ؛ يُراجع عند خروج كل شريحة | SEC مع QA | بوابات §11 |
| DQ-S13-3 | امتدادات OpenAPI لتوليد حالات X | x-permission (قائم في DOC-B04)، وx-company-scoped، وx-module | APP | L4 |
| DQ-S13-4 | مفتاح اختبار غياب السياق X2 | مصنع اتصالات للاختبار يتخطى usp_SetSessionContext، يُبنى في مشروع الاختبار وحده؛ فحص البناء يرفض وجوده في حزمة الإنتاج | APP مع SEC | X2 |
| DQ-S13-5 | أداة الفحص الديناميكي ومزوّد اختبار الاختراق | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): فاحص DAST مفتوح المصدر، مثل OWASP ZAP، في بيئة الاختبار؛ ومزوّد اختبار خارجي مستقل يختاره OWN | OWN مع SEC | L7، §9 |
| DQ-S13-6 | موضع حالات السياسة الجديدة في القاعدة | ملف db/tests/auth_policy_tests.sql بخطوة CI مستقلة وعدّاد خاص | DBA | §8 |
| DQ-S13-7 | حد فرق الزمن في SEC-AUTH-02 | فرق الوسيطين ≤ 50 مللي ثانية على 200 محاولة لكل نوع | SEC | SEC-AUTH-02، THR-02 |
| DQ-S13-8 | حقل TenantId أو حقل مجهول في الجسم | رفض 400 MALFORMED_REQUEST، لا إهمال صامت | APP | X9 |
| DQ-S13-9 | لا THR في DOC-S01 لكتابة مشترك صفًا عامًا في جدول مختلط | إضافة تهديد T لحد TB-3 ضابطه T10 إلى T12 في تحديث DOC-S01 | SEC | §4 |
| DQ-S13-10 | بيئة اختبار الاختراق وتكراره | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): نسخة معزولة ببيانات اصطناعية، قبل قرار التجربة بثلاثة أسابيع على الأقل لإتاحة الإصلاح وإعادة الاختبار، ثم سنويًا | OWN مع SEC | §9، DOC-B12 |
| DQ-S13-11 | مصدر معرّف الارتباط (§13 البند 3) | يولّده الخادم دائمًا ولا يُعتمد ما يرسله العميل، كما في DOC-S03 §8 | SA | SEC-ERR-01، NFR-OPS-01 |

# 13. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/30-readiness-documents.md:312 يذكر 34 سطر PASS وأن db_ci.sh يتحقق من 34، والعدد الفعلي 41 (tools/ci/db_ci.sh:88)، وO-09 يذكر 41 أيضًا (tools/dbgen/erd_open_items.py:63).

- ✅ صُحّح (2026-10-12): السجل docs/30-readiness-documents.md يسمّي الآن ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع) بدل الملف المحذوف .github/workflows/db-ci.yml.

- docs/30-readiness/DOC-B04-api-contract-and-error-model.md:62 يقبل X-Correlation-Id من العميل ويولّده الخادم إن غاب، وdocs/30-readiness/DOC-S03-security-architecture-auth-sessions.md:132 يقول إن التطبيق لا يقبله من المتصفح (DQ-S13-11).

- هيكل OpenAPI في DOC-B04 §12 لا يضم نقاط المستندات والتدقيق والإعدادات والترقيم والمهام ووصول الدعم، مع أن FR-PLT-007 وFR-PLT-022 إلى FR-PLT-030 وFR-PLT-043 وFR-PLT-044 في S0 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:109-146).

- توقيت اختبار الاختراق: docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:217 يقول «قبل الإطلاق»، وdocs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:591 يقول «قبل التجربة (S5)». نعتمد الأبكر.

- DOC-S01 لا يسجل تهديدًا لكتابة المشترك صفًا عامًا في جدول مختلط، والحالات T10 إلى T12 تختبره (DQ-S13-9).

- لا تهديد في DOC-S01 لقراءة tp_app تجزئات رموز الاسترداد، مع أن O-24 يذكرها (tools/dbgen/erd_open_items.py:153) وDOC-S03 §12 يسجلها خطرًا R5.

# 14. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §2، §4 | X-SEC-4، FR-PLT-036، BR-PLT-001، O-09 (erd_open_items) | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:139؛ db/tests/tenant_isolation_tests.sql؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:62-66 |
| §3 | مستويات الاختبار، خط التطبيق | DOC-B01 §3؛ DOC-B11 §5.2 |
| §5 | FR-PLT-020، FR-PLT-021، FR-PLT-041، FR-PLT-046، AC-PLT-1، AC-PLT-21 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:122-123، :143، :148، :650 |
| §5.4 | قوائم الموارد، IDOR لكل نقطة | 10-m0-m1…:568؛ 11-m2-m4…:567؛ 12-m5…:581؛ 13-m6…:675، :687؛ 14-m7-m8…:654، :666 |
| §6 | X-SEC-5، NFR-SEC-13 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:140؛ DOC-B03 §5 |
| §7 | FR-PLT-014، FR-PLT-006، THR-03، THR-04، THR-08، THR-09 | DOC-S03 §3 إلى §8؛ db/static/030_session_context.sql:53-54، :116-118 |
| §8 | FR-PLT-010 إلى FR-PLT-013، BR-PLT-004 إلى BR-PLT-006 | DOC-S04 §14؛ db/static/030_session_context.sql:23-163 |
| §9 | NFR-SEC-18، اختبار الاختراق قبل التجربة | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:591؛ docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:217 |
| §10.1 | O-24 (erd_open_items)، THR-19 إلى THR-22 | tools/dbgen/erd_open_items.py:151-156؛ db/static/030_session_context.sql:237-239؛ db/generated/tsql/007_table_grants.sql:24، :42، :46 |
| §10.2 | O-18 إلى O-22 (erd_open_items)، DR-11، DR-14، DR-15، DR-17 | tools/dbgen/erd_open_items.py:115-144؛ DOC-S01 §4 |
| §11 | خروج الشرائح | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194-201 |