# سجل القرارات المطلوبة من المالك

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المنتج | منصة إدارة الخزينة متعددة المشتركين (BankFas) |
| التاريخ | 2026-10-12 |
| المصدر | جداول «القرارات المطلوبة» في مستندات الجاهزية الثلاثة والأربعين (‎docs/30-readiness/‎) وسجل البنود المفتوحة (‎tools/dbgen/erd_open_items.py‎) |
| النطاق | كل قرار اسم صاحبه فيه المالك أو مالك المنتج أو مدير الخزينة أو إدارة العميل (OWN، TRM): 165 قرارًا من 447 |
| الحالة | ✅ اعتمد المالك كل الافتراضات المقترحة في هذا السجل في 2026-10-12. كل صف معتمد مُعلَّم «✅ معتمد من المالك» في مستنده. القرارات التي افتراضها «بعد رأي قانوني» أو «يُتحقق قبل الشراء» تبقى أعمالًا مطلوبة لا قرارات مفتوحة |

المحتويات

1. القرارات العاجلة

2. بنود مفتوحة في سجل البنود تحتاج قرارك

3. القائمة الكاملة حسب المستند

# 1. القرارات العاجلة

هذه أهم القرارات وأكثرها تعطيلًا للعمل، مرتبة حسب وقت الحاجة إليها، وكلها معتمدة كما اقتُرحت. القائمة الكاملة في القسم 3.

## 1.1 قبل كتابة كود S0

| # | القرار | الافتراض المقترح | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | من يدخل مشتركًا معلّقًا أو مغلقًا أو مؤرشفًا (O-18) | معلّق: مدير الحساب وحده للقراءة والتصدير؛ مغلق: مدير الحساب للتصدير فقط 30 يومًا بعد الإغلاق؛ مؤرشف: لا أحد من المشترك | DQ-F04-1 |
| 2 | هل MFA إلزامي لكل مستخدم، وهل يستطيع المشترك تعطيله؟ | إلزامي لكل مستخدم غير خدمي، ولا يعطّله المشترك | DQ-F03-4، DQ-S01-3، DQ-S04-11 |
| 3 | إغلاق المخاطر المتبقية داخل المشترك (O-24) قبل كتابة كود الدخول | نعم: إجراءات لتغيير كلمة المرور وإنهاء الجلسة، ومنع التطبيق من تعديل الأعمدة الحساسة | DQ-S03-5، DQ-S01-2 |
| 4 | مسار ما قبل الدخول (الدعوة، إعادة التعيين، التحقق من TOTP) | يُبنى في S0 بإجراءات ضيقة داخل القاعدة على نمط ADR 0002، في ADR جديد | DQ-F03-1 |
| 5 | نظام تشغيل طبقة التطبيق | يبقى Windows Server حتى المراجعة، والتطبيق يُبنى ليعمل على النظامين، وتُقارن المراجعة بـ Ubuntu 24.04 | DQ-B11-1 |
| 6 | خادم واحد للتطبيق والقاعدة أم خادمان | خادمان منفصلان | DQ-B11-2 |
| 7 | رموز الصلاحيات المقترحة | تُعتمد كما في DOC-F07 وDOC-F09 | DQ-F07-1، DQ-F09-1 |
| 8 | هل مالك المنتج ومدير الخزينة لدى العميل شخص واحد؟ | دوران منفصلان؛ إن كانا شخصًا واحدًا يعتمد غيره ما يقترحه تقنيًا | DQ-B09-1 |
| 9 | نموذج حالة الطلب الموحّد (AWAITING_CLOSE والإقفال بيد الخزينة) وتعديل المواصفة 13 به | يُعتمد كما في DOC-F08 | DQ-F08-1 |
| 10 | هل يُسمح بفجوات في الترقيم (O-12)؟ | لا فجوات لأرقام الطلبات والبروفورما | DQ-B02-4 |
| 11 | لغة الإشعار حين يغيب قالب لغة المستلم | الإنجليزية، ويُعدَّل FR-NTF-024 | DQ-B02-2، DQ-F17-8 |
| 12 | من ينشئ حسابات مشغّلي المنصة | أول مدير مشغّلين يُنشأ عند النشر، ثم يدير البقية من لوحة المشغّل | DQ-F07-3 |

## 1.2 قبل تحميل أي بيانات حقيقية

| # | القرار | الافتراض المقترح | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | أين يُحفظ المفتاح الرئيسي ومفتاح المنصة | خدمة إدارة مفاتيح أو وحدة أمن عتادية خارج خادم القاعدة وخارج حساب الاستضافة | DQ-S02-1 |
| 14 | من الحافظان للمفاتيح | مسؤول الأمن وممثل المالك؛ مدير قاعدة البيانات مستبعد من المفتاح الرئيسي | DQ-S02-2 |
| 15 | إصدار SQL Server المرخَّص (يشمل TDE وتشفير النسخ؟) | يُتحقق قبل الشراء؛ CI يستعمل إصدار المطورين | DQ-S02-5 |
| 16 | دولة خادم الإنتاج، ودولة النسخ الاحتياطية ومخزن المفاتيح | تُختار بعد رأي قانوني؛ النسخ عند مزوّد مختلف في دولة يقبلها الرأي القانوني | DQ-S07-1، DQ-S07-2، DQ-S09-2 |
| 17 | الأدوار القانونية (متحكم ومعالج) وملحق المعالجة في عقد الاشتراك | الافتراض في DOC-S07 §2 مع ملحق معالجة في العقد | DQ-S07-3 |
| 18 | أهداف الاستعادة والتوفر: RPO 15 دقيقة، RTO 4 ساعات، توفر 99.5% | تُعتمد، مع العلم أن استعادة كاملة واحدة تتجاوز ميزانية توقف الشهر، وتُراجع بعد أول تمرين | DQ-S09-1، DQ-B03-2، DQ-B03-3 |
| 19 | شهادات TLS | سلطة عامة عبر ACME بتحدي DNS، وشهادة شاملة للنطاقات الفرعية | DQ-S05-1، DQ-S05-2 |

## 1.3 قبل الإطلاق التجريبي

| # | القرار | الافتراض المقترح | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | من المشترك التجريبي | مجموعة العميل التي زوّدت الاتفاقيات | DQ-B12-3 |
| 21 | هل تُستعمل بيانات العميل الحقيقية مجهّلة في UAT؟ | لا افتراضيًا؛ بيانات اصطناعية والاتفاقيات مجهّلة | DQ-B06-1 |
| 22 | القانون الواجب ومهل الإبلاغ عن الخروقات | يحددها المستشار القانوني لكل دولة قبل الإطلاق | DQ-S15-5 |
| 23 | هل يُغلق مشترك حقيقي قبل بناء تصدير بياناته؟ | لا | DQ-F05-7 |
| 24 | قبول المخاطر المتبقية المنخفضة O-20 وO-21 وO-22 | تُقبل بتقييم منخفض ومالك ومراجعة قبل S2 | DQ-S01-6 |

# 2. بنود مفتوحة في سجل البنود تحتاج قرارك

| البند | المسألة | المقترح |
| --- | --- | --- |
| O-06 | أرقام مواد UCP 600 لم تُطابق على النص الرسمي | توفير نسخة مرخّصة من نص ICC ليطابقها مختص |
| O-07 | 147 سؤالًا مفتوحًا تعمل بقيم افتراضية | اعتماد الافتراضات دفعة واحدة، أو تسمية مالك لكل سؤال (DQ-B09-2) |
| O-12 | الترقيم بلا فجوات | القرار 10 أعلاه |
| O-18 | دخول المشترك المعلّق | القرار 1 أعلاه |
| O-19 | صفوف تدقيق بلا مشترك من اتصال مشترك | تُرفض لغير المنصة (DQ-S01-5) |
| O-20 إلى O-22 | مخاطر متبقية منخفضة | القرار 24 أعلاه |
| O-24 | مخاطر داخل المشترك بعد الدخول الجديد | القرار 3 أعلاه |
| O-03 | تغيير المقرض بعد اعتماد التسهيل | عبر مراجعة تصحيح فقط، والقادح حارس أخير (DQ-F13-7) |
| O-05 | متى يجب اكتمال صفوف رسوم الاعتماد المستندي الستة | قرار عمل من مدير الخزينة |

# 3. القائمة الكاملة حسب المستند

كل جدول يذكر القرارات التي صاحبها المالك أو مالك المنتج أو مدير الخزينة في مستند واحد. «ما يعطّله» يبيّن الشريحة أو العمل المتوقف على القرار.

## 3.1 مستندات P0 (قبل S0)

DOC-F01 — مخطط السياق وحدود الثقة (DFD المستوى 0) (1)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F01-7 | من أين يقرأ الدعم المؤقت بيانات المشترك؟ | عبر TB-3 (‎tp_app‎) بجلسة دعم يتحقق إجراؤها من ‎plat.SupportAccessGrant‎، لا عبر ‎tp_platform‎ ● | DOC-F04، FR-PLT-007 |

DOC-F03 — تسلسل الدخول وMFA والاسترداد (4)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F03-1 | كيف يُغلق O-9 (20-database-design)؟ | في S0، بإجراءات ضيقة بصفة tp_auth_exec على نمط ADR 0002، بلا usp_SetAuthContext، في ADR جديد | الدعوة وإعادة التعيين وMFA في S0 |
| DQ-F03-4 | هل يُربط مستخدم MfaEnabled = 0؟ | لا: الربط يشترط MfaVerifiedAt لكل مستخدم غير خدمي، والتسجيل بإجراء؛ يتفق مع DQ-S01-3 ومع خطوة O-24 التالية (tools/dbgen/erd_open_items.py:155) | BR-PLT-006 |
| DQ-F03-8 | إعادة تسجيل MFA بعد التصفير | رابط 24 ساعة بغرض جديد MFA_REENROLMENT في sec.UserToken.Purpose، وتعديل FR-PLT-013 لرسالة ثالثة | BR-PLT-006 |
| DQ-F03-11 | خطأ المستخدم الذي أثبت كلمة مروره ورُفض بحالة المشترك | يُقبل 50006 المقترح في DQ-F04-3 بشرط رفعه بعد نجاح المقارنة فقط، مع تعديل docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:20 | DOC-B04، §5.3 |

DOC-F04 — تسلسل ربط سياق المشترك لكل اتصال ومهمة (3)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F04-1 | كيف يُحسم O-18 (erd_open_items)؟ | الخيار (أ) بالمصفوفة في §7.4 | تعديل 030 والاختبار T27، ودخول S0 |
| DQ-F04-2 | من يقرأ مشتركًا ARCHIVED_READ_ONLY؟ | لا دخول لمستخدمي المشترك؛ قراءة المشغّل بإجراء مُراجَع بطلب مكتوب | §7.4 وDOC-F05 |
| DQ-F04-6 | كيف يربط الدعم المؤقت؟ | ‎tp_support‎ عضو في ‎tp_readonly‎، و‎sec.usp_SetSupportContext‎، وعمودا ‎BindingKind‎ و‎BoundOperatorId‎ | FR-PLT-007 وBR-PLT-017 في S0 |

DOC-F05 — تسلسل تهيئة المشترك ودورة حياته مع الفشل والتراجع (4)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F05-2 | من يعتمد التهيئة؟ | مشغّل OPERATOR_ADMIN واحد بعد إعادة مصادقة MFA، مع تدقيق؛ لا موافقة ثانية في S0 | شاشة المشغّل |
| DQ-F05-4 | ماذا يحدث لتهيئة ملغاة؟ | انتقال TRIAL إلى CLOSED بسبب، ويبقى الرمز محجوزًا، ولا حذف | §5 |
| DQ-F05-6 | تمديد التجربة بعد انتهائها، ومن ينفّذ المؤقتات؟ | يُسمح بـ SUSPENDED إلى TRIAL بتاريخ جديد؛ المؤقتات مهام منصة يومية تستدعي الإجراء نفسه وتُسجَّل في التدقيق | §6.1 و§6.3 |
| DQ-F05-7 | هل يُغلق مشترك حقيقي قبل بناء التصدير FR-PLT-039؟ | لا؛ يُبنى الانتقال ويُختبر في S0، ويُمنع الإغلاق الفعلي حتى يوجد التصدير | BR-PLT-002 |

DOC-F06 — مخطط حالات المستخدم (AppUser) مع القفل والجلسات (4)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F06-3 | هل تُفصل صلاحيات فك القفل وتصفير MFA وإنهاء الجلسات عن sec.user.manage؟ | لا: رمز واحد كما في DOC-F07، مع إعادة مصادقة للفعلين الحساسين | البذر (DOC-B05)، الشاشة 5 |
| DQ-F06-4 | مدير الحساب الوحيد مقفل أو فقد جهازه | إجراء منصة مُراجَع ينفّذه المشغّل بطلب خطي من المشترك | O-12 (20-database-design) |
| DQ-F06-5 | دعوة منتهية | تبقى INVITED، ويعيد المدير الإرسال أو يؤرشف؛ لا أرشفة آلية | FR-PLT-013 |
| DQ-F06-6 | إشعار القفل الثالث وتصفير MFA في S0، والتسليم داخل المنصة يبدأ في S1 | في S0 تظهر في شاشة المستخدمين وتقرير R-PLT-4 | §9.3 من 10-m0-m1 |

DOC-F07 — كتالوج حالات الاستخدام: المنصة والهيكل المؤسسي والأشخاص (M0 وM1) (4)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F07-1 | اعتماد رموز الصلاحيات المقترحة في §3 | تُعتمد كما هي تحت ModuleCode = CORE، وتُضاف إلى مصفوفة 10-m0-m1 | بذور sec.Permission (DOC-B05)، واختبار FR-PLT-017 |
| DQ-F07-2 | نطاق شركات مدير الحساب الأول | ALL عند التهيئة ●، وSELECTED افتراضيًا لغيره كما في النموذج | UC-PLT-02، خروج S0 |
| DQ-F07-3 | من ينشئ حسابات المشغّلين | أول OPERATOR_ADMIN يُبذر عند النشر، ثم يديرها OPERATOR_ADMIN من لوحة المشغّل ●؛ والسياسة في DOC-S04 §12 | UC-PLT-01، DOC-B07 |
| DQ-F07-4 | خدمة المستندات في S0 بلا شاشة أعمال | S0 يسلّم الخدمة والواجهة البرمجية واختباراتها ومكوّن رفع مشترك؛ أول شاشة أعمال في S1 ● | UC-PLT-21، UC-PLT-22 |

DOC-F08 — نموذج حالة الطلب الموحّد وإقفال دورة العمل (توفيق المصادر) (7)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F08-1 | اعتماد النموذج الموحّد (ست حالات بـ AWAITING_CLOSE وأربع طبقات) وتعديل 13-m6 به؛ يُغلق O-10 (20-database-design) | يُعتمد كما في §4، ويسري على كل أنواع الطلبات لأن قيود القاعدة تفرضه | تعديل 13-m6؛ DOC-F10؛ S3 |
| DQ-F08-2 | هل يبقى الرفض والإلغاء فوريين؟ (سؤال docs/20-database-design.md:538) | نعم، لا يمران بالإقفال | تعديل 13-m6 |
| DQ-F08-3 | من يحمل ‎req.treasury.close‎؟ | TM افتراضيًا؛ ويضيفه المشترك لـ FO إن شاء | بذور الأدوار (DOC-B05) |
| DQ-F08-4 | معنى «مُعتمِده» في قاعدة فصل المهام (docs/20-database-design.md:403) | المُقفِل ليس الطالب ولا المنشئ ولا المُسنَد الذي أكمل آخر مرحلة؛ موافقة TM عند نقطة الحجز لا تمنعه؛ والاستثناء بـ ‎wf.sod.allow_same_person‎ | خدمة الإقفال |
| DQ-F08-5 | ما يراه الطالب في AWAITING_CLOSE | IN_PROGRESS «تحت الإجراء» كما في docs/20-database-design.md:406 | واجهة الطالب |
| DQ-F08-7 | هل يجوز إرجاع طلب أو إلغاؤه في AWAITING_CLOSE؟ | لا؛ التصحيح بطلب فرعي | المحرك |
| DQ-F08-8 | تنبيه الإقفال ومهلته | حدث جديد REQ.READY_TO_CLOSE لحاملي ‎req.treasury.close‎، وعدّاد في اللوحة، وبلا SLA افتراضيًا | كتالوج الأحداث (13-m6 §9.2) |

DOC-S01 — نموذج التهديدات (STRIDE لكل حد ثقة) (3)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S01-1 | من يعتمد قبول الخطر المتبقي، وكيف يُراجع؟ | مالك المنتج يعتمد بتوصية معماري الأمن؛ مراجعة قبل كل شريحة؛ العالي لا يُقبل بلا تاريخ معالجة | DOC-B09، §5 |
| DQ-S01-3 | هل يشترط الربط MFA لكل مستخدم غير خدمي؟ | نعم؛ التسجيل الأول بإجراء بصفة ‎tp_auth_exec‎ قبل أول ربط | FR-PLT-011، DOC-F03 |
| DQ-S01-6 | هل تُقبل O-20 وO-21 وO-22 متبقية؟ | نعم بتقييم منخفض ومالك ومراجعة قبل S2، بعد تطبيق ضوابط التطبيق في §5 | §5 |

DOC-S02 — سياسة إدارة المفاتيح والتشفير عند التخزين (6)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S02-1 | أين يعيش المفتاح الرئيسي للتطبيق K-05 ومفتاح المنصة K-09؟ | خدمة إدارة مفاتيح أو وحدة أمن عتادية خارج VPS القاعدة وخارج حساب الاستضافة نفسه، تدعم اللف والفك دون تصدير المفتاح | FR-PLT-037، تحميل بيانات حقيقية (ADR 0001) |
| DQ-S02-2 | من الحافظان؟ | KC-1 مسؤول الأمن، KC-2 ممثل المالك؛ DBA مستبعد من K-05 | Q-PLT-12، مراسم المفاتيح |
| DQ-S02-3 | مخطط التقسيم | نصفان ومظروفان في موقعين؛ البديل 2 من 3 | الضمان |
| DQ-S02-5 | إصدار SQL Server المرخَّص وهل يشمل TDE وتشفير النسخ | يُتحقق قبل الشراء؛ CI يستعمل Developer | القسمان 5 و6 |
| DQ-S02-10 | مكان مخزن الملفات | وحدة تخزين مستقلة على VPS مع نسخ منفصل | FR-PLT-027 |
| DQ-S02-12 | الحفظ في التثبيت المحلي | الحافظان من جهة المشترك | FR-PLT-047 (S5) |

DOC-S03 — معمارية الأمن والمصادقة والجلسات (سلسلة الثقة من الهوية إلى سياق المشترك) (3)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S03-5 | حزمة إغلاق O-24 | R1 وR3 وR4 وR5 كما في §12؛ R3 يتفق مع DQ-F04-8 | إغلاق O-24 |
| DQ-S03-6 | مهل الجلسة الأقصر لكل مشترك (FR-PLT-043) | usp_StartSession يقرأ مفتاحي المهلتين من cfg.TenantSetting بحد أقصى 30 دقيقة و12 ساعة | FR-PLT-043 |
| DQ-S03-7 | فصل لوحة المشغّل | مضيف مستقل وكوكي باسم مختلف | FR-PLT-006 |

DOC-S04 — سياسة كلمات المرور والمصادقة المتعددة والاسترداد (5)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S04-4 | دلالة القفل الثالث | قبول المنفَّذ وتعديل نص BR-PLT-005 | لا شيء |
| DQ-S04-9 | شروط التصفير ومهلة إعادة التسجيل | §10، والمهلة 24 ساعة | BR-PLT-006 |
| DQ-S04-10 | سياسة المشغّل والجداول الناقصة | §12 | FR-PLT-006 |
| DQ-S04-11 | هل يعطّل المشترك MFA؟ | لا، فـ «افتراضيًا» تعني قيمة المنصة الدنيا | BR-PLT-006 |
| DQ-S04-14 | مفاتيح الإعدادات وحدودها | §13 | FR-PLT-043، البذر |

DOC-S05 — سياسة TLS وتشفير الاتصالات (6)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S05-1 | سلطة التصديق العامة وطريقة الإصدار | سلطة عامة عبر ACME بتحدي DNS-01 وتجديد آلي | النشر الأول (FR-PLT-046) |
| DQ-S05-2 | شهادة شاملة أم شهادة لكل عنوان؟ | شاملة مع اسم الجذر، لحماية قائمة المشتركين من سجلات الشفافية | FR-PLT-046 |
| DQ-S05-8 | تقييد مصدر لوحة المشغّل | قائمة عناوين مسموحة أو شبكة خاصة | FR-PLT-005 |
| DQ-S05-9 | SPF وDKIM وDMARC في S0 | نعم | FR-PLT-013 |
| DQ-S05-10 | مزوّد DNS وحفظ رمز واجهته | يُحدَّد مع مزوّد الاستضافة؛ رمز بأضيق صلاحية | إصدار الشهادة |
| DQ-S05-12 | أين يُنهى TLS؟ | على مضيف التطبيق؛ يتبع قرار نظام تشغيل طبقة التطبيق | DOC-B11 |

DOC-S06 — معيار تصنيف البيانات وحمايتها على مستوى الأعمدة والملفات (3)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S06-1 | هل يُحجب السرّي عن ‎tp_readonly‎ كالمقيّد؟ | نعم، بتوليد ‎DENY‎ للسرّي أيضًا، والتقارير عبر عروض مجمّعة | DDL قبل S0 |
| DQ-S06-2 | رقم الحساب وIBAN مقيّدان أم سرّيان؟ | مقيّدان، كما في النموذج وFR-REQ-024 | توحيد 11-m2-m4 §12 |
| DQ-S06-8 | حالة الإعاقة وأي فئة صحية | لا تُجمع إلا بطلب نموذج بنك، حقلًا مخصصًا مقيّدًا، بعد رأي قانوني | docs/05-kyc-forms-analysis.md:73 |

DOC-S07 — تقييم أثر الخصوصية وحماية البيانات الشخصية (7)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S07-1 | دولة VPS الإنتاج | تُختار بعد رأي قانوني لكل دولة مستهدفة | تحميل بيانات حقيقية (ADR 0001) |
| DQ-S07-2 | دولة الموقع المنفصل للنسخ ومخزن المفاتيح | الدولة نفسها أو دولة يقبلها الرأي القانوني | DOC-S09، DOC-S02 |
| DQ-S07-3 | الأدوار (Controller وProcessor) والعقد مع المشترك وقائمة المعالجين الفرعيين | الافتراض في القسم 2، وملحق معالجة في عقد الاشتراك | الإطلاق التجريبي |
| DQ-S07-5 | علم «مقيَّد المعالجة» على Party | نعم في S1 | S1 |
| DQ-S07-7 | نقطة اتصال الخصوصية لكل مشترك | حقل إلزامي عند التهيئة | DOC-F05 |
| DQ-S07-8 | مدد الاحتفاظ لكل فئة | عمود الاحتفاظ في القسم 4 | FR-PLT-040، O-6 (20-database-design) |
| DQ-S07-9 | تصدير بيانات شخص واحد | متطلب جديد في S1 أو S2 | حق الاطلاع |

DOC-S08 — نموذج الوصول إلى قاعدة البيانات وبيانات اعتمادها (2)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S08-6 | ما غرض ‎tp_readonly‎؟ | لا حساب له حتى تُحسم حالة استعمال؛ تقارير المشترك تمر بالتطبيق بربط عادي | تقارير S5 |
| DQ-S08-9 | ما سياسة ‎sa‎ والطوارئ؟ | تعطيل ‎sa‎ وإعادة تسميته، وحساب ‎breakglass‎ بسر مقسوم بين أمينين | تجهيز VPS |

DOC-S09 — خطة النسخ الاحتياطي والاستعادة والتعافي من الكوارث (6)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S09-1 | اعتماد RPO ≤ 15 دقيقة وRTO ≤ 4 ساعات مع توفر 99.5% | اعتماد RPO؛ RTO 4 ساعات مع قبول أن كارثة واحدة تكسر هدف التوفر في شهرها، ومراجعة بعد أول تمرين | O-14 (20-database-design)، DOC-B03 |
| DQ-S09-2 | الموقع المنفصل ومزوّده ودولته | مزوّد مختلف عن مزوّد VPS، في دولة يقبلها الرأي القانوني | تحميل بيانات حقيقية |
| DQ-S09-3 | استعادة مشترك واحد | لا خدمة حتى S5؛ استعادة كاملة للكوارث فقط | شروط الخدمة |
| DQ-S09-5 | الاحتفاظ | 35 يومًا للاستعادة النقطية و12 شهرًا للنسخ الشهرية، بلا نسخ سنوية | DOC-S07 |
| DQ-S09-6 | لقطات VPS من المزوّد | معطّلة، أو مقيّدة بموافقة المالك ومعاملة نسخة غير مشفّرة | DOC-S02 |
| DQ-S09-7 | خادم احتياطي جاهز بنقل السجلات إليه | لا الآن؛ يُعاد النظر إن لم يحقق التمرين RTO | RTO |

DOC-B02 — سجل سيناريوهات القبول للشريحتين S0 وS1 (4)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-B02-2 | لغة الرجوع في الإشعار حين يغيب قالب لغة المستلم | الإنجليزية، اللغة الأساس | AC-NTF-4 |
| DQ-B02-3 | النتيجة المتوقعة لدخول مستخدم غير مدير الحساب إلى مشترك SUSPENDED | تتبع قرار O-18 (erd_open_items) | AC-PLT-6 |
| DQ-B02-4 | هل يُسمح بالفجوات في الترقيم (O-12، erd_open_items) | بلا فجوات للطلبات والبروفورما كما في Q-PLT-08، وإلا يُعدَّل AC-PLT-3 | AC-PLT-3 |
| DQ-B02-5 | أثر الأولوية على الخروج | Must يوقف الخروج، وShould يوقفه إلا بتأجيل مكتوب، وCould لا يوقفه | §4 |

DOC-B03 — مواصفة المتطلبات غير الوظيفية (6)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-B03-1 | §6.4 يطلب «عربية RTL كاملة» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:172)، وقرار 2026-10-10 يجعل الإنجليزية الأساس والعربية لاحقًا | قرار مسجَّل ومحسوم: الإنجليزية LTR الآن مع تخطيط جاهز لـ RTL (NFR-ACC-04 وNFR-I18N-01 و02)، والعربية الكاملة إصدار لاحق؛ ويُصحَّح نص السطر 172 | واجهة S0 |
| DQ-B03-2 | اعتماد RPO ≤ 15 دقيقة وRTO ≤ 4 ساعات | اعتمادهما مع شرط النسخ خارج الخادم، وتثبيتهما بعد أول تمرين استعادة مقاس | DOC-S09، الإطلاق، O-14 (20-database-design) |
| DQ-B03-3 | 99.5% مع خادم واحد وRTO 4 ساعات: استعادة كاملة واحدة تتجاوز ميزانية الشهر | الإبقاء على الرقمين، وتسجيل الشهر الذي تقع فيه استعادة كاملة خرقًا معلنًا، ومراجعتهما بعد التمرين | NFR-AVL-01 |
| DQ-B03-4 | تفسير «عشرات الآلاف» و«مئات المشتركين» | 50,000 سجل لكل جدول رئيسي لكل مشترك، و300 مشترك | NFR-PERF-01، NFR-SCL |
| DQ-B03-6 | معيار إمكانية الوصول | WCAG 2.1 المستوى AA | NFR-ACC-01 |
| DQ-B03-8 | لغة الرجوع في الإشعار | الإنجليزية (DQ-B02-2) | NFR-I18N-07 |

DOC-B05 — خطة البذر والترحيل الأولي (6)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-B05-4 | الباقات الأولى | باقة واحدة STANDARD بكل الوحدات وبلا حدود | إنشاء مشترك في S0 |
| DQ-B05-5 | قوائم الدول والعملات كاملة أم جزئية | كاملة بعلم IsActive، وإصدار ISO مسجَّل | S0 |
| DQ-B05-6 | اعتماد الأشكال القانونية والمناصب وأنواع الصلاحيات (Q-CAT-03، Q-ORG-10) | 5 أشكال ● تُبذر، وPARTNERSHIP وFOREIGN_BRANCH بعد إقرار LEG | حزمة CAT.ORG في S1 |
| DQ-B05-8 | لا متطلب FR لقوالب Excel | إضافة متطلبات استيراد للشركات (10) وللمنشآت والعلاقات والحسابات (11) بأولوية Should في S1 | §7 |
| DQ-B05-11 | حزم الدول (Q-CAT-01) | حزمة واحدة للسعودية والخليج | CAT.ORG وCAT.BANKING |
| DQ-B05-12 | قوائم أدوار النظام ورموزها الموحدة | TA وTM وFO وTE وFA وRQ وAU كما في 12-m5…:46، وتُثبَّت في 10 §2 | CORE.ROLES في S0 |

DOC-B07 — قائمة شاشات S0 وخريطة التنقل والنماذج الأولية (2)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-B07-1 | سلوك مبدّل الشركة | تضييق فقط، و«All companies in my scope» افتراضيًا، ومخفي في S0 | القشرة في S1 |
| DQ-B07-4 | شريط التنبيه للمشترك المؤرشف والمعلّق وجلسة الدعم | يُعرض دائمًا، والسلوك في SUSPENDED بعد حسم O-18 (erd_open_items) | القشرة |

DOC-B09 — مصفوفة المسؤوليات وسجل ملكية القرارات (3)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-B09-1 | هل OWN وTRM شخص واحد لدى العميل؟ السجل يسمّي مدير الخزينة صاحب القرار (docs/30-readiness-documents.md:55) | دوران منفصلان. إن شغلهما شخص واحد يعتمد SEC أو SA ما يقترحه هذا الشخص تقنيًا، ويُسجَّل الاستثناء لغيره | كل خانات A |
| DQ-B09-2 | عمود المالك في سجل الأسئلة | ثلاثة أعمدة في §14 لكل مواصفة وتعديل tools/gen_indexes.py (§7.1) | O-07 (erd_open_items) |
| DQ-B09-4 | إيقاع مراجعة القرارات | مراجعة أسبوعية يقودها PM، والمتأخر عن بدء شريحته يُصعَّد إلى OWN | §3 |

DOC-B10 — المسرد ثنائي اللغة (English / العربية) (2)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-B10-1 | الاسم الإنجليزي لدور TA | Tenant administrator، والعربي «مدير حساب المشترك» | بذور الأدوار، SCR-PLT-08 |
| DQ-B10-9 | تهجئة الإنجليزية في الواجهة | البريطانية، مع إبقاء المعرّفات البرمجية | ملفات الموارد |

DOC-B11 — مواصفة البيئات والبناء والإصدار (4)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-B11-1 | مراجعة نظام طبقة التطبيق بعد ADR 0001 | يبقى Windows Server حتى المراجعة، وحزمة .NET تُبنى لتعمل على النظامين؛ والمراجعة تقارن به Ubuntu 24.04 LTS الذي يوحّد المضيفين ويعمل عليه الفريق (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:7) | تجهيز بيئة الاختبار، بوابة G4 |
| DQ-B11-2 | خادم واحد للتطبيق والقاعدة أم خادمان | خادم مستقل للقاعدة وآخر للتطبيق | التجهيز، NFR-AVL |
| DQ-B11-3 | استضافة الاختبار وUAT ونطاقاهما | خادم لكل منهما لدى المزوّد نفسه، ونطاقان فرعيان مثل ‎{tenant}.test.bankfas.com‎ و‎{tenant}.uat.bankfas.com‎ بشهادتين شاملتين مستقلتين | DOC-S05، اختبار خروج S0 |
| DQ-B11-8 | مصير deploy.ps1 | يبقى خارج مسار الإنتاج بلا اختبار حتى يطلب مشترك خادم Windows | FR-PLT-047 |

## 3.2 مستندات P1 (قبل S2 وS3)

DOC-F09 — كتالوج حالات الاستخدام: المنشآت والحسابات والكتالوجات والتسهيلات والطلبات والاعتمادات (M2 إلى M8) (5)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F09-1 | اعتماد الرموز الأربعة المقترحة في §3.2 | تُعتمد كما هي؛ ‎acc.signature.image.view‎ مقفلة على TM وFO كبقية صلاحيات الصور (BR-PLT-019) | بذور sec.Permission (DOC-B05)؛ UC-FAC-07، UC-CMP-01، UC-ACC-04، UC-WFL-18 |
| DQ-F09-5 | شريحة FR-ACC-022 (S1) وحقلها على سجل المفوّض (S1-ب) | تُنقل إلى S1-ب، ويُنقل AC-ACC-6 معها | معايير خروج S1 (DOC-B02) |
| DQ-F09-6 | هل تمنع نتيجة INSUFFICIENT لكفاية التوقيعات إكمال التنفيذ؟ | لا؛ تحذير يُقرّ به المنفّذ ويُسجَّل مع الطلب، والمنع إعداد لكل مشترك لاحقًا | UC-ACC-12، UC-WFL-08، UC-LCI-04 |
| DQ-F09-8 | بذر الدور FA (المحلل المالي) | دور نظام في COVENANTS بـ ‎fin.view‎ و‎fin.stmt.enter‎ و‎fin.verify.run‎ | UC-FIN-01، UC-FIN-07؛ S2-ب |
| DQ-F09-9 | من يعلّم مواد UCP «مُتحقَّقة» وبأي صلاحية | مشغّل المنصة بـ ‎cat.global.manage‎ بعد مراجعة مختص، من لوحة المشغّل | UC-LCT-07 |

DOC-F10 — نموذج سير الموافقات (M6): القوالب والمراحل والأدوار وجداول الانتقال (4)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F10-4 | ماذا يحدث حين لا يوجد مؤهل؟ | السلسلة البديلة حتى TA، ثم فتح المرحلة للدور مع حدث إلزامي مقترح REQ.NO_ELIGIBLE_ASSIGNEE لـ TA وTM | المحرك وكتالوج الأحداث |
| DQ-F10-6 | هل يُتاح REJECT في كل مرحلة APPROVAL؟ | نعم، بسبب إلزامي، في كل مرحلة APPROVAL من كل قالب | البذور |
| DQ-F10-7 | SLA القوالب غير PURCHASE_LC | قيم PURCHASE_LC بحسب نوع المرحلة كما في §12 | لوحات SLA |
| DQ-F10-9 | هل يوافق في TM_APPROVAL من أكمل FACILITY_SELECTION للطلب نفسه؟ | لا، إلا بالاستثناء ‎wf.sod.allow_same_person‎ | فصل المهام في S3 |

DOC-F12 — تسلسل إصدار الاعتماد المستندي وتعديله وتحويل الحجز (4)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F12-6 | ماذا يحدث لاعتماد ينتهي وعليه تمديد صادر من البنك بانتظار الرد؟ | تؤجل JOB-LC-EXPIRY انتهاءه ما دام التعديل BANK_ISSUED وأُصدر قبل الانتهاء، وتنبّه TM يوميًا | JOB-LC-EXPIRY |
| DQ-F12-7 | هل يجوز سحب تعديل بعد إصدار البنك له؟ | نعم لـ TM فقط، بتأكيد مكتوب من البنك مرفق وسبب | نموذج ‎lc.amendment_result‎ |
| DQ-F12-8 | ما شروط تطبيق تعديل الإلغاء؟ | حارس الإغلاق V-LCI-09؛ وإلا يُرفض التطبيق حتى التسديد. عند القبول: CANCELLED و‎fac.release_utilization‎ | ‎lc.apply_amendment‎ |
| DQ-F12-10 | كيف يُسجَّل القبول بتقديم مطابق والقبول الجزئي؟ | الأول ACCEPTED يدويًا بملاحظة «تقديم مطابق»؛ والثاني REJECTED | نموذج ‎lc.amendment_result‎ |

DOC-F13 — تسلسل إدخال التسهيل واعتماد مراجعته وإسقاط بياناته (3)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F13-6 | الإسقاط: داخل المعاملة؟ والحقل الفارغ؟ وتاريخ السريان؟ | داخلها؛ الفارغ NOT_SPECIFIED_IN_AGREEMENT؛ السريان من الصف المصدر وإلا من الرأس | الخطوة 11 |
| DQ-F13-7 | تغيير المقرض بعد الاعتماد (O-03، erd_open_items) | لا تعديل في مكانه؛ مراجعة CORRECTION؛ القادح حارس أخير | إغلاق O-03 |
| DQ-F13-9 | إغلاق حد أو خط عليه استخدام أو حجز فعّال | خطأ عند التقديم والاعتماد، والبديل مراجعة تخفّض السقف | الخطوة 4 |

DOC-F14 — مخططات حالات التسهيل والمراجعة والحجز والاستغلال (8)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F14-1 | رمز صلاحية تغيير دورة الحياة | ‎fac.lifecycle.manage‎ لـ TM وFO، والتعليق ورفعه لـ TM فقط | الانتقالات 3 إلى 7 |
| DQ-F14-2 | هل يُسمح من SUSPENDED إلى EXPIRED أو TERMINATED أو SUPERSEDED، ومن EXPIRED إلى SUPERSEDED؟ | نعم | §2 |
| DQ-F14-3 | أثر التعليق على الحجز القائم | لا حجز ولا زيادة؛ التحويل مسموح مع تنبيه TM لأن البنك قد أصدر | DOC-F11، DOC-F12 |
| DQ-F14-4 | الحجوزات الفعالة عند EXPIRED أو TERMINATED | تُفك بسبب MANUAL ويصدر ‎released_externally‎ فيصير الطلب LOST | الانتقالان 5 و6 |
| DQ-F14-5 | الاستغلال والحجوزات عند استبدال السابق | تُنقل إلى العقدة بالرمز نفسه في اللاحق بحركة مدققة؛ وما لا مقابل له يظهر في R-FAC-03 | التجديد في S2 |
| DQ-F14-6 | المؤشر بعد انتهاء السابق ولاحقه المعتمد لم يبدأ | NOT_CONFIRMED حتى بدء اللاحق | BR-FAC-005 |
| DQ-F14-7 | الحجز على تسهيل مؤشره SCHEDULED | مرفوض LIMIT_NOT_ACTIVE حتى ‎EffectiveFrom‎ | §3 |
| DQ-F14-11 | أنواع المراجعة المسموحة لكل حالة | كما في §2.2 | §2.2 |

DOC-F15 — مخططات حالات الالتزامات والبيانات المالية (11)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F15-1 | كيف تتغير حالة الالتزام وهو صف مراجَع؟ | SUSPENDED ورفعه بمراجعة؛ ENDED مشتقة؛ البنود المستقبلية تُلغى بسبب | §2 |
| DQ-F15-6 | التعهد الوصفي: خطوة واحدة أم اثنتان؟ | خطوة واحدة إلى REVIEWED بمراجِع ودليل؛ UNDER_REVIEW حين لا يُحسم | FR-OBL-007 |
| DQ-F15-7 | لحظة فتح خرق LATE_REPORT | المهمة عند OVERDUE بعد ‎GraceDays‎؛ وإلا عند التقديم المتأخر كما في AC-FAC-6 | FR-OBL-004 |
| DQ-F15-8 | الدخول إلى IN_CURE | آليًا عند الكشف إن كانت ‎CureDays‎ أكبر من صفر؛ ويدويًا إن منح البنك مهلة لاحقًا | BR-OBL-009 |
| DQ-F15-9 | أين يُحفظ التنازل قبل اعتماده؟ | إضافة ‎WaiverApprovedBy/On‎، والسماح بحقول التنازل في OPEN وIN_CURE، وWAIVED يستلزم الاعتماد | F-OBL-1 |
| DQ-F15-11 | BREACH جديد لفترة لها خرق مفتوح | لا خرق ثانٍ؛ NeedsReview على القائم | BR-OBL-011 |
| DQ-F15-12 | من يضع بند الأجندة WAIVED وبأي دليل؟ | TM بـ ‎obl.waiver.approve‎، وسبب ووثيقة إلزاميان | §3 |
| DQ-F15-13 | تصحيح بند SUBMITTED | لا رجوع؛ تعديل مدقَّق؛ والخرق الناتج يغلقه TM إن زال التأخير | §3 |
| DQ-F15-14 | لون NOT_COMPARABLE وUNDER_REVIEW | AMBER لكليهما | BR-OBL-010 |
| DQ-F15-15 | فوات مهلة العلاج أو انتهاء التنازل | NeedsReview وتنبيه يومي بلا تغيير حالة | §5 |
| DQ-F15-18 | الرصيد الشهري: من يؤكد وما الذي يُقيَّم؟ | المؤكد وحده؛ يؤكده حامل ‎fin.stats.enter‎ بلا معتمِد ثانٍ | BR-FIN-005 |

DOC-F16 — مخططات حالات كيانات الاعتماد التابعة (التعديل والسحب والمبيعات والمخالفات والبروفورما) (2)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F16-8 | إغلاق الاعتماد | لا إغلاق آليًا؛ TM فقط بسبب؛ وحارس V-LCI-09 للجانبين | FR-LCI-015، BR-LCE-012 |
| DQ-F16-12 | هل يعود VERIFIED إلى UNVERIFIED؟ | نعم بيد المشغّل مع ملاحظة وتدقيق HIGH، لتصحيح تحقق خاطئ | FR-LCT-006 |

DOC-F17 — تدفقات الأحداث غير المتزامنة: Outbox والمهام المجدولة ومسار الإشعار (2)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-F17-8 | لغة الرجوع للإشعار | الإنجليزية، ويُعدَّل FR-NTF-024 | AC-NTF-4 |
| DQ-F17-12 | أحداث مشترك معلّق | تبقى PENDING حتى يعود نشطًا؛ وتنبيه TA بالتعليق بريد منصة لا إشعار مشترك | DOC-F04 §7.4 وDOC-F05 |

DOC-S10 — دليل تشغيل خادم Ubuntu 24.04 لقاعدة البيانات (3)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S10-1 | حجم خادم القاعدة | 4 معالجات افتراضية و16 GB ذاكرة نقطة بدء، بعد التحقق من الحد الأدنى لدى Microsoft [تحقق MS]، ويُراجع بعد اختبار الحمل (NFR-PERF-01) | P-03 |
| DQ-S10-8 | من يملك sudo | ثلاثة أشخاص مسمّون على الأكثر، يعتمدهم OWN، وليس بينهم حافظا المفتاح الرئيسي | §6.3 |
| DQ-S10-9 | طوارئ النظام | طرفية المزوّد بحساب كلمته مقسومة بين أمينين | §8.3 |

DOC-S11 — دليل نشر قاعدة البيانات على الخادم باستخدام deploy.sh (1)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S11-8 | إصلاح عاجل قبل منفّذ الترحيل | تغيير طارئ مجرَّب على نسخة مستعادة، يعتمده OWN وSEC | §7.2 |

DOC-S12 — متطلبات السجلات والمراقبة والتدقيق التشغيلي (3)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S12-2 | موقع المخزن المركزي ودولته | خارج حساب الاستضافة، في الدولة نفسها التي يُقبل فيها الموقع المنفصل للنسخ (DQ-S09-2، DQ-S07-2) | §5.2 |
| DQ-S12-3 | مدد الاحتفاظ | جدول §5.1 | §5.1 |
| DQ-S12-10 | المناوبة | A1 على مدار الساعة من الإطلاق، وساعات العمل قبله | §6 |

DOC-S13 — خطة اختبار الأمن والعزل (2)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S13-5 | أداة الفحص الديناميكي ومزوّد اختبار الاختراق | فاحص DAST مفتوح المصدر، مثل OWASP ZAP، في بيئة الاختبار؛ ومزوّد اختبار خارجي مستقل يختاره OWN | L7، §9 |
| DQ-S13-10 | بيئة اختبار الاختراق وتكراره | نسخة معزولة ببيانات اصطناعية، قبل قرار التجربة بثلاثة أسابيع على الأقل لإتاحة الإصلاح وإعادة الاختبار، ثم سنويًا | §9، DOC-B12 |

DOC-B06 — مواصفة بيانات الاختبار والتجهيل (5)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-B06-1 | هل تُستعمل بيانات العميل الرئيسية مجهّلة في UAT؟ | لا افتراضيًا؛ DS-AGR مع بيانات اصطناعية، والتجهيل لغيرها باعتماد LEG فقط | DS-UAT |
| DQ-B06-2 | كيف يتحقق خروج S2 بالاتفاقيات «الفعلية» | ببنيتها كاملة مجهّلة في الاختبار، وبقيمها الحقيقية في الإنتاج عند التجربة (§6.5) | خروج S2 |
| DQ-B06-3 | تحويل المبالغ | معامل سري واحد لكل اتفاقية بين 0.5 و2.0 ثم التقريب إلى ألف | DS-AGR |
| DQ-B06-5 | ما يبقى من النسب | مهل التقارير ونسب التعهدات وفراغها تبقى؛ الهوامش والرسوم تُستبدل | §6.3 |
| DQ-B06-9 | سلسلة الاعتماد للحزم | QA يعدّ، وشخص ثانٍ يراجع، وTRM يطابق البنية، وLEG يعتمد | V-6 |

DOC-B08 — مصفوفة التتبع: المتطلب والقاعدة والقبول والكيان والاختبار والشاشة (1)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-B08-5 | قاعدة بوابة الخروج | §5.4 | خروج كل شريحة |

## 3.3 مستندات P2 (قبل الإطلاق)

DOC-S15 — إجراء الاستجابة للحوادث الأمنية وإخطار خرق البيانات (7)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-S15-1 | من يقود الحوادث وكيف تُغطى الساعات | SEC قائدًا وOPS نائبًا، والمناوبة كما في DQ-S12-10 | الإطلاق |
| DQ-S15-3 | مقياس الشدة وأزمنته | جدول §4 | §4 |
| DQ-S15-4 | الهدف الداخلي لإبلاغ المشترك | 24 ساعة من التأكيد، ويُثبت في عقد الاشتراك | §10.2، DQ-S07-3 |
| DQ-S15-5 | القانون والجهات ومهلها، وهل تبلّغ المنصة بنفسها عن بياناتها | يحدده المستشار لكل دولة قبل الإطلاق | §10.3، X-AUD-4 |
| DQ-S15-7 | وقف قراءة مشترك كامل | حسم O-18 بحيث يرفض ‎SUSPENDED‎ الربط الجديد إلا لمن تسمح له BR-PLT-002 | §8.2 |
| DQ-S15-8 | لقطة القرص دليلًا | بموافقة OWN فقط، ومعاملة المقيّد | E-6 |
| DQ-S15-9 | سياسة الفدية | لا دفع | §8.4 |

DOC-B12 — خطة قبول المستخدم والإطلاق التجريبي (9)

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-B12-1 | UAT لكل شريحة أم UAT نهائي فقط؟ | أسبوع لكل شريحة من S1، وثلاثة أسابيع نهائية بعد S5 | جدول المشروع |
| DQ-B12-2 | مدة التجربة وشكلها | ثمانية أسابيع بتشغيل موازٍ والعملية اليدوية سجل رسمي | §8 |
| DQ-B12-3 | من المشترك التجريبي | مجموعة العميل التي زوّدت الاتفاقيات | §8 |
| DQ-B12-4 | أعداد المشاركين لكل دور | كما في §5 | جدول UAT |
| DQ-B12-5 | حدود خروج التجربة | كما في §8.3، ومنها عشرة طلبات اعتماد حقيقية | قرار الإطلاق |
| DQ-B12-6 | سلطة قرار التجربة والإطلاق | OWN بتوصية QA وSEC وOPS، ولـ LEG رفض في بنود حماية البيانات | §9 |
| DQ-B12-7 | التصدير FR-PLT-039 بأولوية Should في S5، والتراجع يعتمد عليه | رفعه إلى Must للتجربة، أو إجراء تصدير بيد DBA موثّق | §9 البند 13، §10.3 |
| DQ-B12-9 | مشاركة المالية في UAT | تُضاف المالية إلى الأقسام الثلاثة لأجل S2-ب | §5 |
| DQ-B12-11 | لغة نصوص السيناريوهات للمشاركين | الإنجليزية مع شرح عربي في جلسة التدريب، حتى تصدر الواجهة العربية | §4 |