# الرد على المراجعة المعمارية النقدية (النسخة 9.0)

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المراجعة | «مراجعة معمارية نقدية مستقلة، النسخة 9.0، S2-ب»، 2026-10-23. الحكم «مقبول مشروط» بدرجة 83.9 من 100 |
| الحزمة المراجَعة | ‎BankFas-review-2026-10-23-s2b‎، الإيداع ‎1202dbd‎ |
| أعدّ الرد | وكيل ذكاء اصطناعي (Claude) بطلب المالك، لا مراجع بشري. كل دليل أدناه ملف وسطر في المستودع يمكن فتحه، أو أمر ‎git‎ يمكن إعادته |
| التاريخ | 2026-10-23 |

المحتويات

1. الخلاصة

2. وقائع جاءت على غير ما في المستودع

3. ما لم تفحصه المراجعة

4. ما نقبله، وما سنفعله

5. نقاط ضعف لم تذكرها المراجعة، نفصح عنها

6. على الدرجة

7. ما نُفّذ بعد الرد

# 1. الخلاصة

في المراجعة نقاط صحيحة مهمة نقبلها كلها (§4):

- الواجهات الأربع غير المبنية.

- غياب اختبار المتصفح لـ S2-ب.

- غياب اختبار الحمل على مسارات HTTP.

- المراقبة والاستعادة غير المشغّلتين.

- غياب موفّر المفاتيح الإنتاجي.

- التناقض في ‎docs/31‎ السطر 73.

لكن المراجعة فيها تسعة أخطاء في الوقائع، أثرها على الحكم ليس صغيرًا (§2). أخطرها ثلاثة:

- الجولة نُسبت كلها إلى S2-ب. المقارنة كانت مع حزمة S1-ب، فلم تُقيَّم شريحة S2 (وحدة التسهيلات) أصلًا، مع أنها نصف ما تغيّر.

- شاهد «148 حالة تطابق مرجع Python» نُسب إلى محرك التحقق من التعهدات. وهو في الحقيقة لمحرك التقييم الائتماني في القاعدة. فمحرك التعهدات الجديد بلا مرجع مستقل، وخطره أعلى مما قدّرته المراجعة.

- قيل إن «النموذج لم يُمَسّ». والحقيقة أن جدولين صارا قابلين للحذف، وأن قيدًا في القاعدة خُفِّف.

وفي المراجعة أيضًا (§3):

- ما لم تفحصه: عشر من الانحرافات الاثني عشر المعلنة، واعتماد المالك لـ34 افتراضًا في S2 وS2-ب.

- عيب في الدرجة: منطق الدرجات لا قاعدة له مكتوبة.

ونضيف من عندنا أربع نقاط ضعف لم تذكرها المراجعة (§5).

# 2. وقائع جاءت على غير ما في المستودع

| # | ما قالته المراجعة | ما في المستودع | الدليل |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | المقارنة «مع حزمة v8.0 (S1-ب)»، و«+18 ملف نقطة نهاية: وحدات مالية» | بين الحزمتين حزمة S2 (الإيداع ‎f1ab6e8‎). ومن الملفات الثمانية عشر عشرة لوحدة التسهيلات لا للمالية: Calendar وCollateral وFacility وFacilityRevision وKyc وLimit وObligation وPricing وTariff وTerm. فلم تُقيَّم في المراجعة الحدود والمتاح ونواة الحجز والتسعير والضمانات والالتزامات والشروط القابلة للمقارنة | ‎git diff --name-status 988b032 1202dbd -- app/src/BankFas.Api/Endpoints‎؛ ‎docs/45‎ |
| 2 | «محرك التحقق ... يطابق مرجع Python في 148 حالة»، وR10 مبني عليه | الحالات الـ148 لمحرك التقييم الائتماني في T-SQL، تقارنه بالمرجع ‎credit_reference.py‎. أما محرك التحقق من التعهدات فجديد، مكتوب بـC# في ‎CovenantEngine.cs‎، وليس له مرجع مستقل. نتائجه مثبتة بأمثلة المواصفة المحسوبة يدويًا (AC-FAC-7، BR-FIN-005 إلى 011) | ‎docs/35:10‎ و‎:2699‎؛ ‎db/tests/credit_engine_cases.sql‎؛ ‎app/src/BankFas.Data/Finance/CovenantEngine.cs‎ |
| 3 | «النموذج لم يُمَسّ إطلاقًا» | تغيّر سطران في النموذج: ‎fin.StatementLine‎ و‎fin.ConsolidationMember‎ صارا ‎deletable‎، أي مُنح tp_app حق الحذف عليهما. وخُفِّف القيد 044 لتعهد النسبة من الإيراد بتقدير يدوي (الانحراف 4). وأُضيف 062 (126 سطرًا) و063 (47 سطرًا) | ‎git diff 988b032 1202dbd -- db/model db/static‎ |
| 4 | «لا قياس أداء على مسارات الخدمة؛ لا يُعرف زمن الاستجابة الفعلي للمستخدم» | زمن الطلب الواحد مقيس عبر HTTP في موضعين: بطاقة التسهيل بعشرين حدًا وثمانين خطًا (أسوأ قراءة 62 مللي ثانية من عشر)، ولوحة الامتثال لـ C (دون ثانيتين). الناقص فعلًا: اختبار حمل وتزامن على HTTP. واختبار المئة حجز AC-FAC-12 يستدعي الخدمة مباشرة لا HTTP | ‎LimitTests.NFR_PERF_01_*‎؛ ‎S2bExitTests‎ (Stopwatch)؛ ‎LimitTests.cs:292-317‎ |
| 5 | «المراقبة AL-01…AL-19 في ‎db/ops/server_audit_alerts.sql‎» | الملف فيه قاعدة واحدة هي AL-18. والتنبيهات معرّفة في DOC-S12، وهي من AL-01 إلى AL-22 لا إلى AL-19 | ‎grep -o "AL-[0-9]*" docs/30-readiness/DOC-S12-*.md‎ |
| 6 | «دور RK بـ9 روابط من أصل 393» | 10 روابط | ‎grep -c "^ROLE.RK," db/seed/packs/CORE.ROLES/v1/sec.RolePermission.csv‎ |
| 7 | G7 «انتقلت إلى مغلقة لأن مسار تصدير سلسلة التدقيق صار موجودًا» | المسار ‎/audit-events/exports‎ موجود منذ 2026-10-21 (S0)، أي كان في حزمة 8.0 نفسها. فإغلاق G7 الآن لا يصح بهذا الدليل. الجديد فعلًا مسار حزمة الأدلة وحده | ‎git log -S"audit-events/exports" -- app/src/BankFas.Api/Endpoints/ConfigEndpoints.cs‎ ← ‎190cc15‎ |
| 8 | «لا موفّر مفاتيح إنتاجي — مسار النشر غير مُختبَر» | الوصف أخف من الواقع. الخادم يرفض أن يبدأ في الإنتاج أصلًا، لأن الموفّر المحلي مقصور على التطوير والاختبار، ولا موفّر غيره. فهذا مانع إطلاق، لا مسار غير مختبر | ‎app/src/BankFas.Data/KeyWrapperFactory.cs:18-20‎ |
| 9 | «147 حالة» اختبار C# | 147 هو عدد الوسوم ‎[Fact]‎ و‎[Theory]‎. والحالات المنفذة 186: منها 106 اختبارات وحدة و80 اختبار تكامل، لأن ‎[Theory]‎ يتعدد بمدخلاته. والمراجعة تقرّ بأنها لم تشغّل شيئًا | سجل ‎tools/ci/app_ci.sh‎ على ‎21cce4d‎؛ ‎docs/46‎ §6 |

وملاحظة على الوسوم: وُسمت ادعاءات سلوكية بأنها «موثّقة» وشاهدها سطر تعريف المسار وحده. مثال ذلك «سحب المفوَّضين داخل معاملة الإغلاق نفسها» وشاهده ‎InstitutionEndpoints.cs:89‎. وسطر المسار لا يثبت المعاملة. الحكم صحيح هنا، لكن الدليل المذكور لا يكفي له.

# 3. ما لم تفحصه المراجعة

- شريحة S2 كلها. والمتوقع فحصه منها مثلًا:

  - نواة الحجز تحت التزامن (AC-FAC-12)؛

  - ترتيب اعتماد المراجعة؛

  - محلّل التسعير؛

  - الإسقاط إلى الشروط القابلة للمقارنة؛

  - تحميل الاتفاقيات الأربع (AC-FAC-11).

- الافتراضات المعتمدة في هذه الجولة. فحصت المراجعة افتراضات S1-ب الأربعة. ولم تفحص اعتماد المالك افتراضات S2 وS2-ب، وعددها 34 (‎docs/31‎ الصفان 40 و41، ‎docs/45‎ §4، ‎docs/46‎ §4)، مع أنها أول بند في «ما الجديد» في ‎00-START-HERE.md‎. ومن هذه الافتراضات ما يغيّر السلوك مباشرة:

  - ترتيب المهام اليومية (OQ-5)؛

  - «لا مخالفة ثانية، بل NeedsReview» (OQ-7)؛

  - موعد MISSING_DATA (OQ-15).

- عشرة من الانحرافات الاثني عشر في ‎docs/46‎ §5. لم تُقرأ إلا 8 و10. ومن الباقي ما يستحق الفحص الأشد:

  - 4: تخفيف قيد في القاعدة.

  - 11: اختبار يقدّم ساعة التطبيق مؤقتًا.

  - 12: المخالفة المعالَجة (CURED) تبقي اللون أحمر.

  - 9: تحوّل الإنذار من كهرماني إلى أحمر غير مختبر عبر العامل.

- صحة محرك التعهدات. لا فحص لأرقام AC-FAC-7 ولا لقواعد BR-FIN-003 إلى 011. والخطأ في §2 بند 2 يجعل هذا أهم ما غاب.

# 4. ما نقبله، وما سنفعله

| البند | قبولنا | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| الواجهات الأربع غير المبنية (E4، R1، P0-1) | نقبل، والوصف أخف من الواقع: الناقص واجهة برمجية وشاشة معًا، لا شاشة وحدها. وهي متطلبات Must: FR-FIN-026 إلى 029 وFR-FIN-034 | تُبنى الآن، قبل أي شريحة جديدة |
| لا اختبار متصفح لـ S2-ب (R2، P1-1) | نقبل | مسار Playwright لـ S2-ب يُضاف إلى ‎tools/ci/e2e.sh‎ |
| اختبار الحمل على HTTP (R3، P1-2) | نقبل بالصيغة المصححة في §2 بند 4: زمن الطلب الواحد مقيس، والحمل غير مقيس | سيناريو حمل على مسارات HTTP الرئيسية، ويُعاد AC-FAC-12 عبر HTTP |
| المراقبة والاستعادة (R4، R5، P0-2، P0-3) | نقبل | يحتاجان قرار المالك D2 (المنظومة) وD3 (RPO وRTO). ولا يُبنيان قبل القرار |
| موفّر المفاتيح (R6، P0-4) | نقبل، وهو مانع إطلاق كما في §2 بند 8 | يحتاج قرار المالك D4 (KMS مُدار أو HSM). ويُبنى المحوّل بعد القرار |
| تناقض ‎docs/31:73‎ (P1-4) | نقبل | يُصحَّح السطر: تُحذف الأربعة المعتمدة من قائمة المعلّق |
| افتراضات S1-ب الخمسة عشر المعلّقة (P1-5، D5) | صحيح، وهي لـ S1-ب وحدها | تبقى أمام المالك |
| IFRS 9 مبسّط بلا ECL (R8، D6) | نقبل الإفصاح | يُضاف نص الإفصاح إلى وثيقة الجاهزية |
| المعايرة تكشف التحيّز ولا تمنعه (R7) | نقبل الوصف | يبقى قرار «معايرة إلزامية» للمالك. والمنصة للشركة تقيّم نفسها، فالمنع ليس دورها، وحسبها أن تكشف |

لا نقبل تقدير «تأخير أسبوعين» في D1. فلا شيء في الحزمة يسنده، والواجهات الأربع تُبنى الآن.

# 5. نقاط ضعف لم تذكرها المراجعة، نفصح عنها

- تخفيف 044 بلا اختبار. قُبلت لقطة بلا قائمة إذا سمّت تقدير إيراد معتمدًا (الانحراف 4)، ولا اختبار في ‎db/tests‎ ولا في ‎app/tests‎ يمر بهذا المسار.

- حراسات 062 و063 بلا اختبار في القاعدة. تختبرها اختبارات التكامل للتطبيق وحدها (FacilityFoundationTests وFinanceFoundationTests)، ولم يُضف إلى ‎db/tests‎ شيء في هذه الجولة.

- محرك التعهدات بلا مرجع مستقل (§2 بند 2). نقترح مرجعًا مستقلًا بـPython لقواعد BR-FIN-003 إلى 011 على مثال الحزمة DS-FIN-C، على نمط مرجع التقييم الائتماني.

- حق الحذف الجديد على ‎fin.StatementLine‎ و‎fin.ConsolidationMember‎. القوادح تحصره في المسودة (045:71-97)، لكنه توسيع لصلاحية tp_app، وكان يستحق ذكرًا صريحًا في ADR 0044.

تُعالج النقاط الأربع مع بنود §4 التي لا تنتظر قرارًا.

# 6. على الدرجة

الحساب المرجّح صحيح (8,394 ÷ 100 = 83.94). لكن تغيّر الدرجات بلا قاعدة مكتوبة، فلا يمكن فحصه:

- الطبقة المالية: نالت +1 مع أن المراجعة تقول إن الجولة أغلقت فيها «أخطر فجوة في تاريخ المراجعة».

- الواجهات: نالت +6 لثماني صفحات.

- G7: أُغلقت بدليل كان موجودًا في النسخة السابقة (§2 بند 7).

لا نطلب رفع الدرجة. نطلب ثلاثة أمور:

- أن يُكتب معيار كل درجة.

- أن تُعاد درجة «المالية» و«الاختبارات» بعد تصحيح §2 بند 2: محرك التعهدات بلا مرجع مستقل، وهذا ينقص منهما ولا يزيد.

- أن تُقيَّم شريحة S2 في المكوّنات التي تخصها.

# 7. ما نُفّذ بعد الرد

نُفّذت بنود §4 التي لا تنتظر قرار المالك، في ثلاث إيداعات (33ab8fd، 40cfa74، fb2cf1b). وتشغيل CI الكامل بعدها ناجح: 83 اختبار تكامل و106 اختبارات وحدة، واختبار المتصفح، و«EXIT 0».

| البند | ما بُني | الدليل |
| --- | --- | --- |
| الواجهات الأربع (P0-1) | واجهة برمجية وشاشة لكل منها: الكفلاء وأرقامهم المؤرّخة ومستندهم، تقرير سمة، خطوط المنتجات مع حد 100% من الإيراد وتجميدها بعد اعتماد التقييم، وقرار جهة التمويل مع تحقق مستخدم آخر | ‎CreditInputsEndpoints.cs‎، ‎CreditInputs.tsx‎، ‎CreditInputsTests‎ |
| مسار المتصفح لـ S2-ب (P1-1) | يدعو المدير محللًا ماليًا، فيقبل الدعوة ويدخل قائمة مركز مالي ويحفظها، ثم يفتح مكتبة الصيغ والتقييمات ولوحة الالتزام | ‎app/web/e2e/s0.spec.ts‎ |
| الحمل على HTTP (P1-2) | عشرون عميلًا، لكل منهم جلسته، يرسلون 400 طلب على ثمانية مسارات رئيسية | ‎HttpLoadTests‎ |
| تخفيف 044 بلا اختبار (§5 بند 1) | اختبار يمر بلقطة تسمّي تقدير إيراد معتمدًا بلا قائمة | ‎AcFac7Tests‎ |
| ‎docs/31:73‎ (P1-4) | حُذفت الافتراضات الأربعة المعتمدة من قائمة المعلّق | ‎docs/31‎ السطر 73 |

أرقام الحمل من تشغيل CI (400 طلب في 4.9 ثانية، الخادم المضمّن في الاختبار على القاعدة المحلية، لا شبكة إنتاج):

| المسار | p50 | p95 | الأقصى |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎/facilities/{id}‎ | 116 ms | 365 ms | 2,634 ms |
| ‎/facilities/{id}/limits‎ | 143 ms | 230 ms | 2,313 ms |
| ‎/facilities/{id}/compliance‎ | 146 ms | 237 ms | 2,441 ms |
| ‎/facilities/{id}/covenant-tests‎ | 126 ms | 516 ms | 2,425 ms |
| ‎/financial-statements‎ | 109 ms | 354 ms | 2,061 ms |
| ‎/financial-statements/{id}‎ | 125 ms | 401 ms | 1,915 ms |
| ‎/fin/assessments‎ | 122 ms | 356 ms | 2,238 ms |
| ‎/reports/compliance‎ | 136 ms | 1,014 ms | 2,260 ms |

كل p95 تحت ثانيتين (NFR-PERF-01). لكن الحد الأقصى تجاوزهما في سبعة مسارات من ثمانية، وهو أول دفعة من الطلبات المتزامنة. فالحد يُقاس على p95 لا على الأقصى، ولا نعدّه دليلًا على أداء الإنتاج.

ما بقي مفتوحًا:

- حراسات 062 و063 في ‎db/tests‎ (§5 بند 2): لم تُضف بعد، وتغطيها اختبارات التطبيق.

- مرجع مستقل لمحرك التعهدات (§5 بند 3): لم يُبنَ بعد.

- AC-FAC-12 عبر HTTP: ينتظر مسار موافقة الخزينة على الطلب، وهو من S3.

- نص إفصاح IFRS 9: لم يُضف بعد إلى وثيقة الجاهزية.

- قرارات المالك: D2 إلى D6 كما في §4.