مســلك

خطة الاختبار والقبول

ما يختبره النظام اليوم، وما يضيفه القبول، وسيناريوهات القبول ومعاييرها، وطريقة تسجيل النتائج واعتمادها

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| الإصدار | 1.1 (مسودة للمراجعة، تحل محل 1.0) |
| التاريخ | 13 تشرين الأول 2026 |
| النسخة المختبرة | المستودع بعد الالتزام c7528af (ملفات القاعدة حتى 1112) |
| المراجع | LAUNCH_GATES.md (بوابات الإطلاق)، SLO.md (أهداف الخدمة المعتمدة)، PENETRATION_TEST_SCOPE.md، MOBILE_DEVICE_MATRIX.md، حالات الاستخدام وتدفق البيانات 2.1 |
| الجمهور | الجهة المختصة بالأنظمة، وفريق الاختبار، ومالك المنصة |

# 1. الغرض والنطاق

تحدد هذه الخطة كيف يُثبت أن المنصة جاهزة للتشغيل الفعلي: ما يُختبر آلياً في كل تغيير، وما يُختبر في بيئة ما قبل الإنتاج، وما يقبله ممثلو المستخدمين، ومن يوقّع على النتيجة. وهي لا تكرر الاختبارات القائمة، بل تربط سيناريوهات القبول بها، وتذكر ما يحتاج اختباراً يدوياً أو بيئة حقيقية.

## 1.1 داخل النطاق

- البوابات: المسافر، الناقل (OPERATOR)، السائق، الوكالة، إدارة المنصة، المفتش (الجهة الرقابية)، المحطة (STATION)، وتطبيقا الهاتف.

- البحث والحجز وخيارات الدفع والمحفظة والاسترداد، والصعود بالمسح ودونه اتصال، والبيانات والتقارير.

- الوثائق والصور وسياستها، والعائلات وفئات المسافرين، والشحن، وبيانات الرحلات الدولية، وواجهة التكامل للشركاء.

- محطات الصعود وشركات التشغيل: الإعدادات والمنح وبوابة المحطة، وفحص الكاونتر وبطاقة الصعود والصعود عند البوابة، والبيع من كاونتر المحطة، وشاشة رحلات المحطة (الخطوات 1 إلى 4).

- ما بُني بعد الإصدار 1.0: تنبيهات التتبع، والاستغاثة والحوادث، وإلغاء الناقل لرحلة وغرامته، والولاء واستبدال النقاط لدى الشركاء، والفواتير الإلكترونية بضرائبها ومفاتيحها.

- المتطلبات غير الوظيفية: الأداء، والتوفر، والاستعادة، والأمن، وإمكانية الوصول، والعربية من اليمين إلى اليسار.

## 1.2 خارج النطاق

- ما لم يُبنَ بعد: إرسال الفواتير إلى الهيئة الضريبية. وصورة الكاونتر مبنية ومغلقة حتى الموافقات القانونية، فيُختبر أنها مغلقة فقط.

- المراحل المغلقة بقرار المنصة، مثل المساعد الذكي ومركز الاتصال: لا تُفتح دون مراجعة امتثال معتمدة.

- مزودو الدفع والرسائل والتحقق من الهوية الذين لم يُتعاقد معهم بعد: يُختبر ربطهم عند التعاقد، في بيئة المزود التجريبية.

# 2. مستويات الاختبار القائمة

تعمل هذه الاختبارات اليوم. أغلبها يعمل في التكامل المستمر (CI) عند كل تغيير، وبعضها أدوات تُشغَّل في بيئة ما قبل الإنتاج قبل قرار الإطلاق. الأعداد من آخر تشغيل كامل على النسخة المختبرة.

| المستوى | الأداة أو المكان | الحجم | أين يعمل | ما يثبته |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قاعدة البيانات | db/tests/run.sh | 706 فحوص | CI (database) | القواعد والقيود والعزل بين الشركات (RLS) والانتقالات المسموحة والصلاحيات، مباشرة على القاعدة |
| الخادم (API) | pytest في backend/tests (82 ملفاً) | 691 ناجحاً و10 متخطاة | CI (api) | سلوك كل مسار من الطلب إلى القاعدة، والأخطاء ورموزها. المتخطاة تحتاج شروط بيئة غير متوفرة محلياً، مثل قاعدة جديدة |
| الواجهة | البناء، وفحص سياسة المحتوى (csp-check)، وفحوص الواجهة (ui-checks) | كل الصفحات | CI (web) | البناء دون أخطاء، ولا مخالفة لسياسة المحتوى، وإمكانية الوصول (axe) والاتجاه من اليمين إلى اليسار |
| تطبيقا الهاتف | فحص الأنواع واختبارات mobile/test، وتدقيق الحزم | آلي | CI (mobile) | منطق التطبيق والتوافق مع الخادم. التجربة على الأجهزة يدوية (القسم 6) |
| التثبيت | تثبيت بأمر واحد، HTTPS، نسخ احتياطي واستعادة | تثبيت كامل | CI (stack) | أن الحزمة تُثبَّت وتعمل، وأن أول مدير يدخل، وأن الاستعادة تعمل |
| ملف الإنتاج | تشغيل بإعدادات الإنتاج، وتخطيط التوفر العالي مع تجربة تحويل | تثبيت كامل | CI (production، production-ha) | رفض الإعدادات الضعيفة، وانتقال القيادة إلى الخادم الثاني دون فقد بيانات |
| المستودع التحليلي | التغذية بالتقاط التغييرات | آلي | CI (warehouse) | وصول التغييرات إلى المستودع التحليلي |
| الأمن الآلي | bandit، pip-audit، npm audit، ruff، promtool، تثبيت الصور بالبصمة | كل تغيير | CI (security، image) | لا ثغرات معروفة عالية، وقواعد التنبيه صالحة، والصورة موقّعة |
| الحمل | loadtest.burst، loadtest.soak، loadtest/run.py | 240 و480 و1200 حجز في الثانية؛ 8 ساعات أو أكثر | ما قبل الإنتاج | صمود أهداف الخدمة عند الذروة وضعفيها، وحدّ النظام عند خمسة أضعافها |
| التمارين | restore_drill.py، failover_drill.py، migration_rehearsal.py، تمرين التنبيه | لكل إصدار | ما قبل الإنتاج | الاستعادة ضمن RPO وRTO، والتحويل، والترحيل ضمن حدوده، ووصول التنبيه |
| اختبار الاختراق | جهة خارجية مستقلة | مرة قبل الإطلاق مع إعادة الاختبار | ما قبل الإنتاج | لا ثغرة حرجة أو عالية مفتوحة |

# 3. البيئات وبيانات الاختبار

| البيئة | الغرض | البيانات |
| --- | --- | --- |
| التطوير (sandbox) | اختبارات المطورين والاختبارات الآلية | بيانات تجريبية تُنشأ في كل اختبار |
| التكامل المستمر (CI) | كل تغيير، وكل الاختبارات الآلية في القسم 2 | قاعدة جديدة في كل تشغيل |
| ما قبل الإنتاج (staging) | القبول، والحمل، والتمارين، واختبار الاختراق | بيانات مولّدة بحجم 1x و2x و5x من الذروة المتوقعة (generate_volume.py)، دون بيانات أشخاص حقيقيين |
| التجربة المحدودة (pilot) | ناقل واحد ومسارات محددة بعد اجتياز البوابات | بيانات حقيقية تحت كل الضوابط |

- قواعد البيانات: لا تُستعمل بيانات أشخاص حقيقيين خارج الإنتاج والتجربة المحدودة. حسابات الاختبار تُنشأ لكل جولة وتُعطَّل بعدها.

- الأسرار: كلمات المرور والمفاتيح لا تُكتب في هذه الخطة ولا في سجلات النتائج، ويسلّمها مشغّل البيئة لكل مختبِر على حدة.

- النسخة: تُثبَّت النسخة المختبرة من حزمة إصدار موقّعة واحدة، ويُسجَّل رقم الالتزام في كل نتيجة.

# 4. معايير الدخول والخروج

## 4.1 معايير الدخول إلى القبول

- كل وظائف CI ناجحة على الالتزام المختبر.

- الحزمة تجتاز deploy/verify-release.sh (التوقيع وقائمة المكونات).

- بيئة ما قبل الإنتاج مثبتة من الحزمة نفسها، والترحيل جُرّب على نسخة بحجم الإنتاج.

- حسابات الأدوار جاهزة، وبيانات الاختبار مولّدة، ومسجّل النتائج متفق عليه.

## 4.2 معايير الخروج (القبول)

- كل سيناريوهات القسم 5 ناجحة، أو مقبولة كتابياً من مالك المنصة مع السبب والتاريخ.

- لا عيب حرجاً أو عالياً مفتوحاً (القسم 7).

- المتطلبات غير الوظيفية في القسم 6 محققة بأدلة مؤرخة وموقّعة، وهي أدلة بوابات الإطلاق 1 إلى 8.

- قرار الإطلاق موقّع من مالك المنصة ومسؤول الأمن ومسؤول العمليات (سجل القرار في LAUNCH_GATES.md).

# 5. سيناريوهات القبول الوظيفية

لكل سيناريو معيار قبول قابل للقياس، واسم الاختبار الآلي القائم الذي يثبته اليوم. يُعاد السيناريو في القبول يدوياً من الواجهة، على بيئة ما قبل الإنتاج، ليتأكد ممثلو المستخدمين من السلوك والشاشات. الاختبار الآلي يثبت القاعدة، والقبول يثبت التجربة.

## 5.1 الحسابات والدخول والأمن

| الرقم | السيناريو | الفاعل | معيار القبول | الاختبار الآلي القائم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | كل حساب يدخل بوابته وحدها | مسافر، موظف ناقل | حساب المسافر لا يفتح مسارات الناقل (403)، والدخول إلى بوابة غير بوابة الحساب يُرفض | test_e2e: wrong_portal_rejected، passenger_cannot_open_carrier_api |
| UAT-02 | عامل التحقق الثاني للموظفين | موظف ناقل، وكالة | لا يدخل موظف دون الرمز؛ الرمز المستعمل مرة يُرفض ثانية | test_e2e: two_factor_sign_in_for_staff؛ test_mfa |
| UAT-03 | قفل الحساب بعد محاولات فاشلة | أي مستخدم | يُقفل الحساب بعد العدد المحدد ويُسجَّل ذلك | test_e2e: lockout_after_failed_logins |
| UAT-04 | العزل بين الشركات | ناقلان | لا ترى شركة صفوف أخرى، ولا تعدّلها، ولا تنقل صفوفها إليها | test_isolation (3 اختبارات) |
| UAT-05 | الخصوصية: الموافقات والتصدير والمحو | مسافر | يصدّر بياناته؛ المحو يجعل الحساب مجهول الهوية ويحذف صورته | test_account؛ test_boarding_photo: erasure_removes_the_photo |

## 5.2 البحث والحجز والدفع

| الرقم | السيناريو | الفاعل | معيار القبول | الاختبار الآلي القائم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-06 | حجز مؤقت لمقعد عليه تنافس | مسافران | يحصل واحد فقط على المقعد، ويُرفض الآخر برسالة واضحة | test_e2e: seat_map_and_hold_conflict؛ test_sign_in_and_operations: holds_sent_together_cannot_pass_the_limit |
| UAT-07 | الدفع من المحفظة | مسافر | حجز واحد مهما تكرر الطلب، وقيود الدفتر متوازنة | test_e2e: booking_paid_from_wallet_is_idempotent_and_balanced |
| UAT-08 | شحن المحفظة بالبطاقة | مسافر، بوابة الدفع | يُضاف المبلغ مرة واحدة من إشعار موقّع؛ الإشعار المزوّر يُرفض | test_payments: card_topup_credited_once…، forged_and_tampered_notifications_are_refused |
| UAT-09 | الحجز الآن والدفع لاحقاً | مسافر، كاونتر الناقل | يبقى الحجز بانتظار الدفع حتى موعده؛ الدفع في الكاونتر يؤكده؛ انقضاء الموعد يحرر المقاعد | test_payment_options: pay_later_reserves_then_counter_collects، unpaid_reservation_expires_and_frees_its_seats |
| UAT-10 | خيار دفع مغلق | مسافر | الخيار المغلق يرفض الحجز (PAYMENT_METHOD_DISABLED) | test_payment_options: closed_option_refuses_bookings |
| UAT-11 | البيع النقدي في الكاونتر | كاونتر الناقل | البيع ضمن حد الائتمان فقط؛ الإلغاء يعيد النقد | test_payment_options: counter_sells_for_cash، credit_limit_stops_cash_sales، counter_cancel_gives_cash_back |
| UAT-12 | الإلغاء والاسترداد | مسافر | يتبع سياسة الناقل؛ يُحجز المبلغ ويُرسل مرة واحدة ويُقيد عند القبول | test_e2e: cancel_refund_follows_brand؛ test_money_boundaries |
| UAT-13 | أسماء المسافرين ورقم الوثيقة | مسافر | الاسم كما في الوثيقة؛ رقم الوثيقة لا يصل إلى القاعدة نصاً صريحاً | test_e2e: passenger_names_follow_the_identity_document، document_number_never_reaches_the_database_in_plaintext |
| UAT-14 | وثائق السفر الدولي | مسافر، موظفو المنصة | الرحلة الدولية تطلب جوازاً صالحاً؛ الاستثناء يحتاج أساساً قانونياً وموظفَين | test_travel_documents |

## 5.3 الصعود والرحلة

| الرقم | السيناريو | الفاعل | معيار القبول | الاختبار الآلي القائم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-15 | مسح الصعود | السائق | يُقبل المسح فقط للسائق المسند وللتذكرة الصالحة لهذه الرحلة والمحطة؛ المكرر يُرفض ويُسجَّل | test_e2e: driver_boarding_scan؛ test_sign_in_and_operations: a_boarding_names_a_stop_the_ticket_covers |
| UAT-16 | الصعود دون اتصال | السائق | المسح دون اتصال يُقبل ضمن صلاحية الحزمة، ثم يُرسل دفعة واحدة | test_sign_in_and_operations: an_offline_scan_is_not_older_than_the_pack |
| UAT-17 | إلغاء وصعود في اللحظة نفسها | مسافر، سائق | نتيجة واحدة متسقة: صعود أو استرداد، لا الاثنان | test_scenarios: cancel_and_board_at_the_same_moment |
| UAT-18 | إتمام الرحلة | الناقل | يتحرر المبلغ المحجوز للناقل عند الإتمام | test_e2e: trip_completion_releases_escrow |
| UAT-19 | بيان الركاب | الناقل، الجهة الرقابية | يصدر البيان للرحلات المنشورة فقط ويُوجَّه ويُستلم | test_manifests؛ test_e2e: carrier_dashboard_manifest_and_vehicle |

## 5.4 الوكالة والمالية والوثائق

| الرقم | السيناريو | الفاعل | معيار القبول | الاختبار الآلي القائم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-20 | البيع عبر الوكالة | الوكالة | بالسعر العام مع عمولتها، ضمن الحد اليومي؛ الوكالة الموقوفة لا تبيع | test_agency |
| UAT-21 | السحب والتسويات | المالية | السحب فوق الحد يحتاج موافقَين؛ كشف التسوية يعتمده شخص آخر | test_payouts |
| UAT-22 | وثائق الشركة | الناقل، موظفو المنصة | الملف مشفّر؛ لا تراه شركة أخرى؛ المراجعة مسجّلة ونهائية | test_documents |

## 5.5 صورة الصعود وسياستها

| الرقم | السيناريو | الفاعل | معيار القبول | الاختبار الآلي القائم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-23 | تشغيل ميزة الصورة | موظفو الخصوصية | الميزة مغلقة عند الإطلاق؛ لا تُشغَّل دون أساس قانوني ومراحل الموافقة | test_a_photo_switch |
| UAT-24 | رؤية الصورة عند الصعود | السائق، مكتب الناقل، الوكيل | تُعرض فقط للدور الذي يسمح به الإعداد، والرحلة في حالة BOARDING | test_boarding_photo؛ test_photo_settings |
| UAT-25 | قواعد الصورة وسحبها | موظفو الخصوصية | القاعدة تمر بمراحلها؛ لا يعتمد سحبها من اقترحها أو اعتمدها | test_photo_policy |

## 5.6 محطات الصعود وشركات التشغيل

| الرقم | السيناريو | الفاعل | معيار القبول | الاختبار الآلي القائم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-26 | المحطات مغلقة عند الإطلاق | مدير المنصة | لا تعمل محطة إلا بمفتاح المنصة ومفتاحها معاً | test_boarding_stations: the_boarding_stations_are_off_at_launch، a_station_boards_only_when… |
| UAT-27 | ترقيم الكاونترات والبوابات | مدير المنصة | لكل محطة ترقيمها (C001، B001)، ولا يتكرر رقم | test_boarding_stations: the_platform_numbers_the_counters_and_bays_of_each_station |
| UAT-28 | منح شركة التشغيل وإلغاؤه | الناقل، مدير المنصة | المنح نافذ فقط والوضع الذي أعطاه مفعّل؛ الإلغاء يزيله ويبقي السجل | test_boarding_stations: a_carrier_gives_its_operating_company_a_right…، the_platform_grants_a_state_mandated_operator… |
| UAT-29 | بوابة المحطة | موظف شركة التشغيل | يدخل بوابة STATION وحدها بعامل ثانٍ، ويرى صلاحياته وكاونتراته؛ الناقل لا يفتحها | test_boarding_stations: an_operating_company_signs_in_to_the_station_portal_and_nowhere_else |
| UAT-30 | الأرقام المرجعية | الناقل | يسجّل ويسحب ويرى الناقص منها؛ لا يعدّل رقماً | test_boarding_stations: a_carrier_records_retires_and_is_told_which_references_are_missing |

## 5.7 الشحن والعائلات والتقارير والتكامل

| الرقم | السيناريو | الفاعل | معيار القبول | الاختبار الآلي القائم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-31 | حجز شحنة | عميل شحن، موظف الناقل | تأخذ الشحنة مساحتها قبل المال ومرة واحدة؛ على آخر مساحة يفوز واحد | test_parcels؛ test_cargo_capacity |
| UAT-32 | حجز عائلة | رب العائلة | تسعير كل مسافر حسب فئته، والطفل على الحضن، وقواعد رب العائلة | test_families |
| UAT-33 | بيان رحلة دولية | الناقل، الحدود | البيان الدولي يحمل الشحن، موقّع، ويُجاب عنه عبر عقد الحدود | test_manifest_integrity |
| UAT-34 | التقارير | الناقل، الجهة الرقابية | كل شركة ترى صفوفها؛ الجهة الرقابية ترى أرقاماً مجمّعة دون بيانات شخصية؛ التصدير مسجّل | test_reports |
| UAT-35 | واجهة التكامل للشركاء | شريك | المفتاح مخزّن مُجزّأً ومحدود بشركته ومعدّله؛ الإشعارات موقّعة | test_integration |
| UAT-36 | التحقق العام من التذكرة | أي شخص | التذكرة المزوّرة تُكشف | test_e2e: public_verification_detects_forgery |
| UAT-37 | الجهة الرقابية للقراءة فقط | المفتش | لا يعدّل شيئاً | test_e2e: regulator_is_read_only |

## 5.8 ما بُني بعد الإصدار 1.0

| الرقم | السيناريو | الفاعل | معيار القبول | الاختبار الآلي القائم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-38 | التسجيل في كاونتر المحطة والصعود عند البوابة | موظف شركة التشغيل | يُسجَّل الوصول بالصلاحية والكاونتر والنافذة والأرقام المطلوبة، وتُطبع البطاقة برقم البوابة؛ لا يصعد عند البوابة إلا من سُجّل؛ لا تظهر صورة المسافر | test_station_checkin: counter_check_boarding_pass_and_boarding_at_the_bay، the_check_in_window_of_the_station_is_applied |
| UAT-39 | البيع من كاونتر المحطة | موظف شركة التشغيل، الناقل | لا بيع دون صلاحية BOOKING من الناقل؛ النقد دين على الشركة ضمن حدها؛ الحجز للناقل ويراه؛ لا ترى شركة أخرى البيع | test_station_sales: station_counter_sells_a_carriers_tickets_for_cash_under_its_booking_right |
| UAT-40 | شاشة رحلات المحطة | مدير المنصة، المسافرون | لا تظهر إلا لمحطة فعّلت المنصة شاشاتها؛ الرحلات والبوابات والحالات بتوقيت المحطة، دون بيانات المسافرين | test_station_screens: the_departure_board_shows_only_where_the_platform_switched_the_screens_on |
| UAT-41 | إلغاء الناقل لرحلة | الناقل | كل من دفع يسترد كاملاً، ومنه رسم المنصة؛ لا غرامة إلا حين تفعّلها المنصة بقرار الجهة الناظمة | test_use_case_gaps: carrier_cancels_a_trip_with_full_refunds، cancellation_penalty_only_when_the_regulators_impose_one |
| UAT-42 | الاستغاثة والإبلاغ عن حادث | السائق، المسافر | الاستغاثة لمن على الرحلة فقط، وتُبلغ الناقل والمنصة فوراً؛ الحادث الجسيم يوقف المركبة | test_use_case_gaps: sos_and_incident_from_the_apps |
| UAT-43 | كسب النقاط واستبدالها لدى الشركاء | المسافر، الشريك، المالية | تُكسب النقاط بعد الرحلة؛ القسيمة تُقبل مرة واحدة؛ الكشف يعتمده شخص آخر ويدفعه ثالث | test_use_case_gaps: points_earned_after_the_trip_and_redeemed_to_the_wallet؛ test_loyalty_partners |
| UAT-44 | الفاتورة الإلكترونية وضرائبها | المالية، أي شخص | فاتورة لكل بيع مدفوع وإشعار دائن لكل استرداد، بأرقام متسلسلة وتوقيع يُتحقق منه بمعرّف المفتاح؛ الضرائب كما في المخطط الضريبي المعتمد | test_use_case_gaps: paid_booking_gets_signed_einvoices_and_a_refund_a_credit_note؛ test_tax_engine |
| UAT-45 | تنبيه صمت المركبة | الناقل | رحلة غادرت وصمتت مركبتها يُفتح لها تنبيه واحد ويُصعَّد، ويُبلَّغ الناقل | test_use_case_gaps: silent_departed_trip_alerts_the_carrier |

# 6. القبول غير الوظيفي

هذه المعايير هي بوابات الإطلاق نفسها، وتُقاس في بيئة ما قبل الإنتاج بالأدوات المذكورة، ويُحفظ دليل كل منها مؤرخاً وموقّعاً.

| البند | معيار القبول | طريقة القياس | البوابة |
| --- | --- | --- | --- |
| الاستعادة | RPO 60 ثانية وRTO 30 دقيقة؛ المحافظ تطابق الدفتر، والسجل سليم | pgBackRest ثم restore_drill.py | 1 |
| الخروج إلى الإنترنت | لا اتصال مباشر من الحاويات؛ الوجهات غير المسموحة مرفوضة | deploy/egress/selftest.sh | 2 |
| الأداء | عند 1x و2x: نجاح 99.9% للحجز والدفع، وزمن الحجز p95 ≤ 0.8 ث وp99 ≤ 1.5 ث، والبحث p95 ≤ 0.3 ث، ولا فرق مالي؛ عند 5x يُسجَّل الحد | loadtest.burst (240، 480، 1200 في الثانية) وloadtest.soak 8 ساعات | 3 |
| الترحيل | الأقفال والوقت ضمن حدود MIGRATION_PLANS.md، وخطة إصلاح مكتوبة | migration_rehearsal.py | 4 |
| المراقبة | التنبيه يصل المناوب ويُستلم خلال 15 دقيقة | تمرين التنبيه | 5 |
| أرشيف السجل | التصدير يُوقَّع ويُتحقق منه، ويُسترجع تصدير سابق | audit_export | 6 |
| فحص الملفات | لا يُقدَّم ملف غير سليم؛ عند توقف الفاحص يُرفض الملف | ملف سليم، وملف EICAR، والفاحص متوقف | 7 |
| الأمن | لا ثغرة حرجة أو عالية مفتوحة بعد إعادة الاختبار | اختبار اختراق خارجي | 8 |
| التحويل | قائد واحد بعد إيقاف الخادم الأساسي تحت الحمل، ضمن RPO وRTO | failover_drill.py | 1 |
| إمكانية الوصول | لا مخالفة جدية أو حرجة (axe)، والواجهة العربية من اليمين إلى اليسار سليمة | ui-checks في CI، ومراجعة يدوية | قبل الإطلاق |
| الهاتف | كل صف في مصفوفة الأجهزة ناجح: التثبيت، التذكرة دون اتصال، الصعود دون اتصال، القفل الحيوي | MOBILE_DEVICE_MATRIX.md | قبل المتاجر |

# 7. تصنيف العيوب (مقترح)

مقترح للاتفاق مع الجهة المختصة. يطابق جدول الخطورة في نطاق اختبار الاختراق، ويضيف أمثلة من المنصة.

| الدرجة | التعريف | أمثلة | الأثر على الإطلاق |
| --- | --- | --- | --- |
| حرج | فقد أو تلف مال أو بيانات، أو كسر العزل، أو تجاوز الدخول | فرق بين المحفظة والدفتر؛ شركة ترى صفوف أخرى؛ دخول دون عامل ثانٍ | يمنع الإطلاق حتى يُصلح ويُعاد اختباره |
| عالٍ | وظيفة أساسية لا تعمل ولا بديل لها | تعذر الحجز أو الصعود؛ استرداد لا يصل | يمنع الإطلاق، إلا بقبول كتابي من المالك |
| متوسط | وظيفة لا تعمل ولها بديل، أو خطأ يمس المال أو الدخول دون فقد | تقرير بأرقام ناقصة؛ رسالة خطأ مضللة | يُتابع؛ يُصلح قبل الإطلاق إن مس المال أو الدخول أو العزل |
| منخفض | شكل أو نص أو راحة استخدام | محاذاة؛ ترجمة | في الخطة اللاحقة |

# 8. ما يحتاج اختباراً يدوياً أو بيئة حقيقية

- التجربة مع مستخدمين حقيقيين بالعربية: مسافرون، وموظفو ناقل، وسائقون، ووكالة، وموظفو المنصة.

- الأجهزة: هواتف السائقين في المصفوفة، والمسح في ضوء ضعيف، وانقطاع الشبكة الفعلي على الطريق.

- المزودون: بوابة الدفع، والرسائل والواتساب، والتحقق من الهوية، كلٌّ في بيئته التجريبية بعد التعاقد.

- التشغيل: النسخ الاحتياطي إلى موقع آخر، والتنبيه إلى مناوب فعلي، والموقع الثاني.

- ما سيُبنى لاحقاً: فحص الكاونتر وطباعة بطاقة الصعود برقم البوابة، وشاشات المحطة؛ تُضاف سيناريوهاتها عند بنائها.

# 9. أدوار الاعتماد

| الدور | المسؤولية في القبول |
| --- | --- |
| مالك المنصة | يعتمد الخطة والنتيجة وقرار الإطلاق، ويقبل كتابياً أي عيب يُترك مفتوحاً |
| مسؤول الأمن | يعتمد نتائج الأمن واختبار الاختراق وأرشيف السجل |
| مسؤول العمليات | يعتمد التمارين والمراقبة والاستعادة والتحويل |
| مسؤول حماية البيانات | يعتمد ما يخص الصورة والبيانات الشخصية، والأساس القانوني |
| ممثل الناقل التجريبي | ينفذ سيناريوهات الناقل والسائق والكاونتر ويوقّع عليها |
| الجهة المختصة بالأنظمة | مراجعة مستقلة للخطة والنتائج، وتنفيذ ما يُتفق عليه من الاختبارات |

# 10. ربط حالات الاستخدام بالسيناريوهات

| حالات الاستخدام | السيناريوهات |
| --- | --- |
| UC-1 حجز الرحلات المجدولة | UAT-01، UAT-05 إلى UAT-14، UAT-32، UAT-36 |
| UC-3 عمليات الناقل | UAT-04، UAT-18، UAT-19، UAT-22، UAT-41، UAT-45 |
| UC-4 تطبيق السائق | UAT-15 إلى UAT-17، UAT-42 |
| UC-6 الشركاء والولاء | UAT-43 |
| UC-5 الشحن | UAT-31، UAT-33 |
| UC-7 الإدارة والمالية والدعم | UAT-02، UAT-03، UAT-21 |
| UC-8 الأمن والامتثال والجهات | UAT-34، UAT-37 |
| UC-9 قنوات التوزيع والوكالات | UAT-20، UAT-35 |
| UC-11 المحطات وشركات التشغيل | UAT-26 إلى UAT-30، UAT-38 إلى UAT-40 |
| UC-12 صورة الصعود | UAT-23 إلى UAT-25 |
| UC-13 خيارات الدفع | UAT-09 إلى UAT-11 |
| UC-10 المحاسبة والفوترة الإلكترونية | UAT-44 |

UC-1 إلى UC-10 من الوثيقة 1.0. لا سيناريوهات في هذه النسخة للنقل المكوكي (UC-2)؛ تُضاف حين تدخل مرحلة التشغيل التي تخصها.

# 11. سجل النتائج

يُملأ لكل تنفيذ لسيناريو. النتيجة «ناجح» أو «فاشل»؛ والفاشل يأخذ رقم عيب في سجل العيوب مع درجته.

| السيناريو | التاريخ | النسخة (الالتزام) | البيئة | المختبِر | النتيجة | رقم العيب | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| مالك المنصة |  |  |  |
| مسؤول الأمن |  |  |  |
| مسؤول العمليات |  |  |  |
| ممثل الجهة المختصة |  |  |  |