# DOC-B08 — مصفوفة التتبع: المتطلب والقاعدة والقبول والكيان والاختبار والشاشة

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-B08 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | محلل الأعمال (BA lead) مع قائد ضمان الجودة (docs/30-readiness-documents.md:54) |
| الأولوية | P1 قبل S2 |
| يغطي | كل FR في S0 وS1 (146 متطلبًا)، FR-PLT-036، BR-PLT-001، FR-PLT-041، X-SEC-4، O-09 (erd_open_items) |
| يعتمد على | DOC-B01، DOC-B02، DOC-B07، DOC-F07، DOC-S13، DOC-F09 (للشرائح التالية) |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/91-requirements-index.md، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، 11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md، 12-m5-facilities-pricing-collateral-obligations.md، 13-m6-workflow-engine-notifications.md، 14-m7-m8-letters-of-credit.md، docs/30-readiness/DOC-B02-acceptance-criteria-register-s0-s1.md، docs/30-readiness/DOC-B07-s0-screen-inventory-navigation.md، docs/30-readiness/DOC-F07-use-case-catalogue-m0-m1.md، docs/21-data-dictionary.md، db/tests/tenant_isolation_tests.sql، db/tests/fac_share_rule_tests.sql، tools/gen_indexes.py |

المحتويات

1. الغرض والنطاق

2. طريقة التوليد

3. المصفوفة

4. الفجوات التي تكشفها المصفوفة

5. قواعد إبقاء المصفوفة حديثة

6. القرارات المطلوبة

7. تعارضات وفجوات في المصادر

8. التتبع

# 1. الغرض والنطاق

تربط المصفوفة كل متطلب وظيفي بقواعده وسيناريوهات قبوله وجداوله في القاعدة واختباراته وشاشاته، وتكشف ما ينقص كل حلقة.

- النطاق: متطلبات S0 وS1. العدد 146: 38 في S0 و108 في S1، كما في DOC-B02 §1. والـ 108 هي 107 في الفهرس (منها FR-NTF-010 وFR-NTF-019 بشريحة «S1 للتطبيق وS5 للبريد») وFR-NTF-016 بشريحة S1/S3 (docs/10-detailed-analysis/91-requirements-index.md:21-24، :407، :413، :416).

- خارج النطاق: S1-ب وما بعدها، وتُضاف حين تُكتب حالات الاستخدام في DOC-F09 والشاشات في تحديث DOC-B07 (§5.1). وتتبع القرارات إلى مواضع تنفيذها في docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:274 (DQ-B08-9).

- المصفوفة مولَّدة بسكربت من المصادر، لا مكتوبة يدويًا. كل خلية فارغة فجوة في مصدرها، لا في هذه الوثيقة.

# 2. طريقة التوليد

## 2.1 السلسلة

## 2.2 قاعدة كل عمود

| العمود | المصدر | القاعدة |
| --- | --- | --- |
| المتطلب | docs/10-detailed-analysis/91-requirements-index.md | صفوف FR التي أول كلمة في شريحتها S0 أو S1 أو S1/S3، بالتطبيع نفسه في tools/gen_indexes.py:14. Must لا يُكتب؛ غيره بين قوسين |
| القاعدة | صفوف FR وBR في الملفات 10 إلى 14؛ عناوين سيناريوهات §15 وDOC-B02 §3؛ أسطر «يغطي» وصفوف M1 في DOC-F07 | (أ) مباشر: معرّف BR في صف المتطلب، أو معرّف FR في صف القاعدة. (ب) ورودهما معًا في عنوان سيناريو. (ج) ورودهما معًا في حالة استخدام. تُفك الصيغ FR-PLT-003/004 وFR-PLT-010…012 وFR-ACC-001..009 و«FR-ORG-001 إلى FR-ORG-004» |
| القبول | DOC-B02 §5 | أزواج المتطلب والسيناريو كما هي |
| الكيان | docs/21-data-dictionary.md | كل قسم جدول «### ‎schema.Table‎» يذكر المتطلب في عنوانه أو ملاحظات أعمدته، بفك الصيغ نفسها. تُعرض جدولان ثم «+n» |
| الاختبار | عمود الأتمتة في DOC-B02 §2؛ db/tests/*.sql | (أ) حالات T-n في أتمتة سيناريوهات المتطلب، والمدى بالترتيب العددي: T1-T16c يضم T8b وT16b وT16c. (ب) حالة يذكر تعليقها الافتتاحي المتطلب، أو قاعدة مرتبطة به بالقاعدة (أ) أو (ب). (ج) بعد « · » أنواع الاختبار المخطط: API، واجهة، CI، يدوي، أداء |
| الشاشة | DOC-F07 §12؛ DOC-B07 §2 و§3 | المتطلب ← حالة الاستخدام ← الشاشة. متطلب حالته الوحيدة «§9» في DOC-F07 يُكتب «عرضي». لا ربط عبر السيناريو، لأنه ربط مثلًا الكشف عن الهوية بشاشة الأدوار |

قيود القراءة:

- الربطان (ب) و(ج) في عمود القاعدة على مستوى السيناريو أو حالة الاستخدام، فقد يربطان قاعدة بمتطلب لا تخصه. مثال: UC-PLT-09 يغطي FR-PLT-046 وBR-PLT-004، فيظهر ربطهما. يراجع محلل الأعمال هذه الروابط (DQ-B08-3).

- عمود الاختبار لا يعدّ إلا حالات القاعدة اختبارًا قائمًا. «API» وغيرها خطة من DOC-B02، لا اختبار موجود، لأن كود التطبيق غير موجود.

- حالات FSR-T1 إلى FSR-T6 لا تظهر، لأنها تخص V-FAC-02 في S2 (db/tests/fac_share_rule_tests.sql:2).

## 2.3 المدخلات والأعداد

استُعمل في كتابة هذه المسودة سكربت Python للقراءة فقط بالقواعد أعلاه، على المستودع في 2026-10-12. لم يُضف السكربت إلى المستودع؛ مكانه المقترح tools/gen_traceability.py (DQ-B08-1).

| المدخل | ما قُرئ | العدد |
| --- | --- | --- |
| 91-requirements-index.md | صفوف FR | 470، منها 146 في النطاق |
| الملفات 10 إلى 14 | صفوف FR وصفوف BR | 470 و285 |
| DOC-B02 | أزواج المتطلب والسيناريو في §5، وصفوف السيناريوهات في §2 | 154 زوجًا، و61 سيناريو |
| DOC-F07 §12 | متطلبات مربوطة بحالة استخدام | 107 (الملف 10 كله) |
| DOC-B07 | شاشات بحالة استخدام أو سيناريو | 22 شاشة |
| 21-data-dictionary.md | جداول تذكر متطلبًا | 183 جدولًا من 199، تذكر 471 معرّف FR أو BR (عُدّت في 2026-10-18) |
| db/tests | حالات PASS | 41 عزل و6 حصص؛ 5 حالات يذكر تعليقها معرّف FR أو BR |

روابط عمود القاعدة للمتطلبات الـ 146: 24 رابطًا مباشرًا لعشرين متطلبًا، و39 من عناوين السيناريوهات، و137 من حالات الاستخدام، فالمجموع 200.

## 2.4 التغطية

| الشريحة والوحدة (المتطلبات) | بقاعدة | بسيناريو | بكيان | بحالة قاعدة | بشاشة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 PLT (38) | 32 | 38 | 29 | 19 | 37 (منها 5 عرضي) |
| S1 PLT (2) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 (عرضي) |
| S1 ORG (14) | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| S1 PTY (23) | 21 | 23 | 17 | 4 | 0 |
| S1 INS (21) | 5 | 21 | 15 | 0 | 0 |
| S1 ACC (10) | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| S1 CAT (23) | 3 | 23 | 17 | 6 | 0 |
| S1 NTF (15) | 3 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| المجموع (146) | 80 | 146 | 111 | 29 | 38 |

# 3. المصفوفة

الرموز: «—» لا رابط في المصدر. «عرضي» متطلب عام لا شاشة له. أرقام T حالات db/tests/tenant_isolation_tests.sql.

## S0 — PLT (38)

| المتطلب | القاعدة | القبول | الكيان | الاختبار | الشاشة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PLT-001 | BR-PLT-002، BR-PLT-003 | AC-PLT-5 | plat.Tenant | API | SCR-PLT-53، SCR-PLT-54 |
| FR-PLT-002 | BR-PLT-002 | AC-PLT-6 | plat.Tenant | T17، T26، T31 · API | SCR-PLT-52 |
| FR-PLT-003 | BR-PLT-002، BR-PLT-003 | AC-PLT-5 | plat.Plan | API | SCR-PLT-53، SCR-PLT-54 |
| FR-PLT-004 (Should) | — | AC-PLT-7 | plat.Plan | T38 · API، CI | SCR-PLT-07، SCR-PLT-52 |
| FR-PLT-005 | BR-PLT-002 | AC-PLT-7 | — | T38 · API، CI | SCR-PLT-52 |
| FR-PLT-006 | BR-PLT-005 | AC-PLT-7 | plat.PlatformOperator | T38 · API، CI | SCR-PLT-51، SCR-PLT-56 |
| FR-PLT-007 (Should) | BR-PLT-009، BR-PLT-017 | AC-PLT-8 | plat.SupportAccessGrant، aud.SensitiveAccessLog | API | SCR-PLT-11، SCR-PLT-54 |
| FR-PLT-008 | BR-PLT-002، BR-PLT-003 | AC-PLT-5 | sec.Role، cfg.SeedRun | API | SCR-PLT-53، SCR-PLT-54 |
| FR-PLT-009 (Could) | — | AC-PLT-9 | — | واجهة | SCR-PLT-06 |
| FR-PLT-010 | BR-PLT-004، BR-PLT-005، BR-PLT-006 | AC-PLT-10 | plat.PlatformOperator، sec.AppUser | T33، T35 · API | SCR-PLT-01، SCR-PLT-02، SCR-PLT-04، +1 |
| FR-PLT-011 | BR-PLT-004، BR-PLT-005، BR-PLT-006 | AC-PLT-2 | sec.AppUser، sec.MfaRecoveryCode | T33، T36 · API | SCR-PLT-01، SCR-PLT-02، SCR-PLT-04، +1 |
| FR-PLT-012 | BR-PLT-004، BR-PLT-005، BR-PLT-006، +1 | AC-PLT-2 | sec.AppUser | T33، T36 · API | SCR-PLT-01، SCR-PLT-02، SCR-PLT-05، +2 |
| FR-PLT-013 | BR-PLT-002، BR-PLT-003، BR-PLT-004، +1 | AC-PLT-5، AC-PLT-11 | sec.AppUser، sec.UserToken | API | SCR-PLT-03، SCR-PLT-04، SCR-PLT-07 |
| FR-PLT-014 (Should) | BR-PLT-004، BR-PLT-005، BR-PLT-006، +1 | AC-PLT-12 | sec.AppUser، sec.UserSession | T32، T35، T37 · API | SCR-PLT-07، SCR-PLT-08، SCR-PLT-15 |
| FR-PLT-016 | BR-PLT-006، BR-PLT-008 | AC-PLT-13 | sec.AppUser | T25، T30 · API، CI | SCR-PLT-07، SCR-PLT-08 |
| FR-PLT-017 | BR-PLT-001، BR-PLT-008، BR-PLT-014، +1 | AC-PLT-13 | sec.Permission | T25، T30 · API، CI | SCR-PLT-09، SCR-PLT-55 |
| FR-PLT-018 | BR-PLT-007، BR-PLT-008، BR-PLT-019 | AC-PLT-13 | sec.Role، sec.UserRole | T25، T30 · API، CI | SCR-PLT-08، SCR-PLT-09 |
| FR-PLT-019 | BR-PLT-007، BR-PLT-008، BR-PLT-019، +2 | AC-PTY-1 | — | T21 · API، واجهة | SCR-PLT-08، SCR-PLT-09 |
| FR-PLT-020 | BR-PLT-001، BR-PLT-007 | AC-PLT-1 | sec.UserCompanyScope | T1-T16c، T24، T28 · API | SCR-PLT-10 |
| FR-PLT-021 | BR-PLT-007 | AC-PLT-13 | sec.AppUser | T25، T30 · API، CI | عرضي |
| FR-PLT-022 | BR-PLT-008، BR-PLT-009 | AC-PLT-14 | — | T13-T15 · API | SCR-PLT-13 |
| FR-PLT-023 | BR-PLT-008، BR-PLT-009 | AC-PLT-14 | aud.AuditLog | T13-T15 · API | SCR-PLT-13 |
| FR-PLT-024 | BR-PLT-008، BR-PLT-009 | AC-PLT-14 | — | T13-T15 · API | SCR-PLT-13 |
| FR-PLT-026 | BR-FAC-001، BR-LCE-002، BR-ORG-001، +1 | AC-ORG-3، AC-PLT-3 | cfg.NumberSequenceDefinition، cfg.NumberIssue، +1 | API | SCR-PLT-12 |
| FR-PLT-027 | BR-PLT-011 | AC-PLT-15 | doc.Document، doc.DocumentVersion | API | SCR-PLT-16 |
| FR-PLT-028 | BR-PLT-011 | AC-PLT-15 | doc.Document، doc.DocumentLink، +1 | API | SCR-PLT-16 |
| FR-PLT-029 | BR-PLT-011 | AC-PLT-15 | doc.DocumentVersion | API | SCR-PLT-16 |
| FR-PLT-030 | BR-PTY-010 | AC-PLT-15 | — | API | SCR-PLT-16 |
| FR-PLT-032 | — | AC-PLT-16 | plat.Tenant | API، واجهة | SCR-PLT-15 |
| FR-PLT-033 | — | AC-PLT-16 | plat.Tenant | API، واجهة | عرضي |
| FR-PLT-034 (Should) | BR-PLT-018 | AC-NTF-4، AC-PLT-16 | plat.Tenant | API، واجهة | SCR-PLT-11، SCR-PLT-15 |
| FR-PLT-036 | BR-PLT-001 | AC-PLT-1 | — | T1-T16c، T24، T28 · API | عرضي |
| FR-PLT-037 | BR-PLT-015 | AC-PLT-17 | sec.TenantKey، sec.KeyEvent | API، يدوي | — |
| FR-PLT-041 | — | AC-PLT-18 | — | CI، واجهة | عرضي |
| FR-PLT-043 | BR-PLT-018، BR-WFL-012 | AC-PLT-19 | cfg.SettingDefinition، cfg.TenantSetting | API | SCR-PLT-11 |
| FR-PLT-044 (Should) | BR-NTF-010، BR-PLT-002 | AC-PLT-20 | cfg.JobRun | API | SCR-PLT-14 |
| FR-PLT-045 | — | AC-PLT-4 | — | CI | عرضي |
| FR-PLT-046 | BR-PLT-002، BR-PLT-003، BR-PLT-004، +2 | AC-PLT-21 | plat.Tenant، plat.ReservedSubdomain | T18 · API | SCR-PLT-01، SCR-PLT-02، SCR-PLT-05، +2 |

## S1 — PLT (2)

| المتطلب | القاعدة | القبول | الكيان | الاختبار | الشاشة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PLT-038 | BR-PLT-013 | AC-ORG-6 | cfg.ExpiryAlertRule، cfg.ExpiryAlertLog | API، واجهة | — |
| FR-PLT-042 (Should) | — | AC-PLT-22 | cfg.OutboxEvent | API | عرضي |

## S1 — ORG (14)

| المتطلب | القاعدة | القبول | الكيان | الاختبار | الشاشة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ORG-001 | BR-ORG-001، BR-ORG-002، BR-ORG-003، +2 | AC-ORG-4 | org.Company | API | — |
| FR-ORG-002 | BR-ORG-016 | AC-ORG-4 | org.Company، cat.LegalEntityType | API | — |
| FR-ORG-003 | BR-ORG-001، BR-ORG-002، BR-ORG-003، +2 | AC-ORG-4 | org.Company | API | — |
| FR-ORG-004 | BR-ORG-001، BR-ORG-002، BR-ORG-003، +2 | AC-ORG-4 | org.Company | API | — |
| FR-ORG-005 | BR-ORG-001، BR-ORG-002، BR-ORG-003، +2 | AC-ORG-3 | org.Company | API | — |
| FR-ORG-006 | BR-OBL-005، BR-ORG-001، BR-ORG-002، +3 | AC-ORG-5 | org.Company | API | — |
| FR-ORG-007 | BR-ORG-005، BR-PRC-009 | AC-ORG-5 | org.Company، org.CompanyTaxRate | API | — |
| FR-ORG-008 (Should) | BR-ORG-001، BR-ORG-002، BR-ORG-003، +2 | AC-ORG-4 | org.Company | API | — |
| FR-ORG-009 (Should) | BR-ORG-001، BR-ORG-002، BR-ORG-003، +2 | AC-ORG-7 | org.Company | API | — |
| FR-ORG-010 (Should) | — | AC-ORG-7 | org.Company | API | — |
| FR-ORG-011 | BR-ORG-015 | AC-ORG-6 | — | API، واجهة | — |
| FR-ORG-012 | BR-ORG-015 | AC-ORG-6 | — | API، واجهة | — |
| FR-ORG-013 | BR-ORG-015 | AC-ORG-6 | — | API، واجهة | — |
| FR-ORG-014 | BR-ORG-016 | AC-ORG-8 | org.Department | API | — |

## S1 — PTY (23)

| المتطلب | القاعدة | القبول | الكيان | الاختبار | الشاشة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PTY-001 | BR-PTY-002، BR-PTY-003، BR-PTY-004، +1 | AC-PTY-4 | pty.Party | API | — |
| FR-PTY-002 | — | AC-PTY-4 | pty.Party | API | — |
| FR-PTY-003 | BR-ORG-001، BR-ORG-002، BR-ORG-003، +2 | AC-ORG-4 | org.Company، pty.Party | API | — |
| FR-PTY-004 | BR-PTY-006، BR-PTY-008 | AC-PTY-4 | pty.IdentityDocument | API | — |
| FR-PTY-005 | BR-PTY-002، BR-PTY-003، BR-PTY-004، +1 | AC-PTY-4 | pty.IdentityDocument | API | — |
| FR-PTY-006 | BR-PTY-006، BR-PTY-008 | AC-PTY-5 | pty.IdentityDocument | T21 · API | — |
| FR-PTY-007 | BR-PLT-019، BR-PTY-008، BR-PTY-009، +1 | AC-PTY-1 | pty.IdentityDocument | T21 · API، واجهة | — |
| FR-PTY-008 | BR-PLT-019، BR-PTY-008، BR-PTY-009، +1 | AC-PTY-1 | pty.IdentityDocument | T21 · API، واجهة | — |
| FR-PTY-009 | BR-PTY-006، BR-PTY-008، BR-PTY-009، +1 | AC-PTY-5 | pty.IdentityDocument | T21 · API | — |
| FR-PTY-010 (Should) | BR-PTY-002، BR-PTY-003، BR-PTY-004، +1 | AC-PTY-6 | — | API | — |
| FR-PTY-011 | BR-PTY-014، BR-PTY-015 | AC-PTY-6 | pty.Address | API | — |
| FR-PTY-012 | BR-PTY-014، BR-PTY-015 | AC-PTY-6 | pty.ContactMethod | API | — |
| FR-PTY-013 | BR-PTY-014، BR-PTY-015، BR-PTY-019 | AC-PTY-7 | pty.CustomFieldDefinition، pty.PartyCustomField | API | — |
| FR-PTY-014 (Should) | BR-PTY-014، BR-PTY-015 | AC-PTY-7 | pty.CustomFieldDefinition، pty.PartyCustomField | API | — |
| FR-PTY-015 | BR-PTY-001، BR-PTY-002، BR-PTY-003، +3 | AC-PTY-2 | — | API | — |
| FR-PTY-016 (Should) | BR-INS-014، BR-PTY-001، BR-PTY-002، +3 | AC-INS-3، AC-PTY-2 | col.PromissoryNoteSigner | API | — |
| FR-PTY-017 | BR-PTY-001 | AC-PTY-8 | — | API | — |
| FR-PTY-018 (Should) | BR-PTY-017 | AC-PTY-8 | — | API | — |
| FR-PTY-019 | — | AC-PTY-8 | — | API | — |
| FR-PTY-020 (Should) | BR-PTY-006، BR-PTY-008 | AC-PTY-9 | pty.IdentityDocument | API | — |
| FR-PTY-021 | BR-PTY-007، BR-PTY-012 | AC-PTY-3 | pty.IdentityDocument | API | — |
| FR-PTY-022 | BR-PTY-006، BR-PTY-008 | AC-PTY-9 | pty.IdentityDocument | API | — |
| FR-PTY-028 (Should) | BR-PTY-001 | AC-PTY-8 | — | API | — |

## S1 — INS (21)

| المتطلب | القاعدة | القبول | الكيان | الاختبار | الشاشة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-INS-001 | — | AC-INS-4 | cat.InstitutionType، ins.Institution | API | — |
| FR-INS-002 | — | AC-INS-4 | ins.Institution | API | — |
| FR-INS-003 | — | AC-INS-4 | ins.Institution | API | — |
| FR-INS-004 | — | AC-INS-4 | ins.Institution | API | — |
| FR-INS-005 | — | AC-INS-5 | ins.InstitutionUnit | API | — |
| FR-INS-006 | — | AC-INS-5 | ins.InstitutionUnit | API | — |
| FR-INS-007 | BR-INS-014 | AC-INS-3 | ins.Contact | API | — |
| FR-INS-008 | BR-INS-005 | AC-INS-2 | ins.Contact | API | — |
| FR-INS-009 | — | AC-INS-6 | ins.Relationship | API | — |
| FR-INS-010 | — | AC-INS-6 | ins.RelationshipContact | API | — |
| FR-INS-011 | — | AC-INS-6 | ins.RelationshipProduct | API | — |
| FR-INS-012 | BR-INS-009 | AC-INS-6 | ins.RelationshipProduct | API | — |
| FR-INS-013 | — | AC-INS-1، AC-INS-6 | ins.RelationshipProduct | API، واجهة | — |
| FR-INS-014 | BR-INS-013 | AC-INS-1 | — | API، واجهة | — |
| FR-INS-015 (Could) | — | AC-INS-7 | — | API، واجهة | — |
| FR-INS-016 | — | AC-INS-2، AC-INS-7 | — | API، واجهة | — |
| FR-INS-017 (Should) | — | AC-INS-8 | — | API، أداء | — |
| FR-INS-018 (Should) | — | AC-INS-8 | — | API، أداء | — |
| FR-INS-019 (Should) | — | AC-INS-8 | — | API، أداء | — |
| FR-INS-020 (Could) | — | AC-INS-8 | ins.Institution | API، أداء | — |
| FR-INS-021 | BR-INS-014، BR-PTY-001 | AC-INS-3 | ins.Institution | API | — |

## S1 — ACC (10)

| المتطلب | القاعدة | القبول | الكيان | الاختبار | الشاشة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ACC-001 | — | AC-ACC-5 | cat.AccountType، acc.BankAccount | API | — |
| FR-ACC-002 | — | AC-ACC-1 | acc.BankAccount | API، واجهة | — |
| FR-ACC-003 | — | AC-ACC-5 | acc.BankAccount | API | — |
| FR-ACC-004 | BR-ACC-002 | AC-ACC-1 | acc.BankAccount | API، واجهة | — |
| FR-ACC-005 | — | AC-ACC-1 | acc.BankAccount | API، واجهة | — |
| FR-ACC-006 | — | AC-ACC-1 | acc.BankAccount | API، واجهة | — |
| FR-ACC-007 | — | AC-ACC-5 | acc.BankAccount | API | — |
| FR-ACC-008 | — | AC-ACC-1، AC-ACC-5 | acc.BankAccount | API، واجهة | — |
| FR-ACC-009 | BR-ACC-016 | AC-ACC-1 | acc.BankAccount | API، واجهة | — |
| FR-ACC-022 (Could) | — | AC-ACC-6 | acc.Signatory | يدوي | — |

## S1 — CAT (23)

| المتطلب | القاعدة | القبول | الكيان | الاختبار | الشاشة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CAT-001 | — | AC-CAT-4 | — | API، واجهة | — |
| FR-CAT-002 | — | AC-CAT-1 | — | T24 · API | — |
| FR-CAT-004 | — | AC-CAT-1 | — | T24 · API | — |
| FR-CAT-005 | — | AC-CAT-4 | — | API، واجهة | — |
| FR-CAT-006 (Should) | — | AC-CAT-1 | — | T24 · API | — |
| FR-CAT-007 | — | AC-CAT-5 | cat.ProductCategory، cat.Product | API | — |
| FR-CAT-008 | — | AC-CAT-5 | cat.FeeType | API | — |
| FR-CAT-009 | — | AC-CAT-5 | cat.FinancingType | API | — |
| FR-CAT-010 | — | AC-CAT-5 | cat.ProductFeeType، cat.ProductFinancingType | API | — |
| FR-CAT-011 | — | AC-CAT-6 | cat.FacilityType | API | — |
| FR-CAT-012 | — | AC-CAT-6 | cat.LimitType | API | — |
| FR-CAT-013 | — | AC-CAT-6 | cat.CollateralType، col.Collateral | API | — |
| FR-CAT-014 | — | AC-CAT-6 | cat.ObligationType | API | — |
| FR-CAT-015 | BR-CAT-011 | AC-CAT-3 | cat.BaseRate، cat.BaseRateAlias | API | — |
| FR-CAT-016 | BR-CAT-013 | AC-CAT-2 | cat.BaseRateValue | API | — |
| FR-CAT-018 | — | AC-CAT-1، AC-PLT-15 | cat.DocumentType | T24 · API | — |
| FR-CAT-019 | — | AC-CAT-1 | cat.Position، cat.PowerType، +1 | T24 · API | — |
| FR-CAT-020 | — | AC-CAT-7 | cat.LookupList، cat.LookupItem | API | — |
| FR-CAT-021 | — | AC-CAT-7 | ref.Currency، ref.Incoterm | API | — |
| FR-CAT-022 | — | AC-CAT-5 | cat.Product | API | — |
| FR-CAT-023 (Could) | — | AC-CAT-7 | cat.TenantCurrency | API | — |
| FR-CAT-025 | — | AC-CAT-4 | — | API، واجهة | — |
| FR-CAT-026 | BR-PTY-005، BR-PTY-015 | AC-CAT-1 | ref.Country | T24 · API | — |

## S1 — NTF (15)

| المتطلب | القاعدة | القبول | الكيان | الاختبار | الشاشة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-NTF-001 | BR-NTF-006، BR-WFL-012 | AC-WFL-10 | ntf.NotificationEventType | API، CI | — |
| FR-NTF-002 | — | AC-NTF-1 | ntf.Notification | API، CI | — |
| FR-NTF-003 | — | AC-NTF-2 | ntf.NotificationRule | API، واجهة | — |
| FR-NTF-004 | BR-NTF-001، BR-NTF-002، BR-NTF-003 | AC-WFL-8 | — | API | — |
| FR-NTF-005 | — | AC-NTF-2 | ntf.Notification | API، واجهة | — |
| FR-NTF-006 | — | AC-NTF-2 | ntf.Notification | API، واجهة | — |
| FR-NTF-008 | BR-NTF-001، BR-NTF-002، BR-NTF-003، +1 | AC-WFL-8 | — | API | — |
| FR-NTF-010 S1 وS5 | — | AC-NTF-2 | ntf.NotificationEventType، ntf.NotificationPreference | API، واجهة | — |
| FR-NTF-012 | — | AC-NTF-1 | ntf.NotificationTemplate | API، CI | — |
| FR-NTF-016 S1/S3 | — | AC-PLT-20 | — | API | — |
| FR-NTF-018 | — | AC-NTF-3 | — | API | — |
| FR-NTF-019 S1 وS5 | — | AC-NTF-3 | ntf.NotificationDelivery | API | — |
| FR-NTF-021 | — | AC-NTF-1 | ntf.Notification | API، CI | — |
| FR-NTF-022 | — | AC-NTF-3 | — | API | — |
| FR-NTF-024 (Should) | — | AC-NTF-4 | sec.AppUser، ntf.Notification | API | — |

# 4. الفجوات التي تكشفها المصفوفة

| # | الفجوة | الأثر | العلاج المقترح |
| --- | --- | --- | --- |
| G-1 | القواعد غير مربوطة في INS وACC وCAT وNTF: 13 من 69 متطلبًا فقط | لا يُعرف أي قاعدة يثبتها اختبار المتطلب | عمود «القواعد» في جداول FR (DQ-B08-2)، وحالات الاستخدام في DOC-F09 |
| G-2 | لا شاشة مربوطة لأي متطلب غير عرضي في S1 | لا يُتحقق أن كل متطلب له موضع في الواجهة | تحديث DOC-B07 لـ S1 بمعرّفات SCR-ORG وSCR-PTY، وربط SCR-INS وSCR-ACC وSCR-CAT بحالات الاستخدام (DQ-B08-6) |
| G-3 | اختبار قائم لـ 29 متطلبًا فقط، وكله في القاعدة | 19 متطلبًا في S0 لا تُثبت إلا باختبارات API أو واجهة لم تُكتب | الوسوم في §5، وبوابة الخروج في §5.4 |
| G-4 | 35 متطلبًا بلا جدول يذكرها في القاموس | الأثر في القاعدة غير ظاهر، مثل FR-ORG-011 إلى FR-ORG-013 التي تخدمها جداول doc | ذكر المتطلب في ملاحظة الجدول في النموذج، أو تصنيفه عرضيًا (DQ-B08-7) |
| G-5 | روابط القاعدة بالمشاركة تزيد عن الحقيقة | ربط قاعدة بمتطلب لا تخصه | مراجعة 176 رابطًا مشاركًا عند خروج S1 (DQ-B08-3) |
| G-6 | السيناريوهات الجديدة في DOC-B02 لم تنتقل إلى §15 في المواصفات | مصدران للنص نفسه | DQ-B02-6 |

متطلبات S0 بلا حالة قاعدة: FR-PLT-001، 003، 007، 008، 009، 013، 026، 027، 028، 029، 030، 032، 033، 034، 037، 041، 043، 044، 045. وهي متطلبات تطبيق في الأساس (التأهيل والمستندات والتوطين والمفاتيح والبناء)، فاختبارها في API والواجهة وCI.

# 5. قواعد إبقاء المصفوفة حديثة

## 5.1 المولّد ●

- المكان: tools/gen_traceability.py بجانب tools/gen_indexes.py، يقرأ المصادر في §2.2 ولا يكتب غير ناتجه.

- الناتج: ملف مولَّد docs/10-detailed-analysis/92-traceability-matrix.md لا يُعدَّل يدويًا، وملف CSV بالقوائم الكاملة بلا اختصار «+n». تبقى في هذه الوثيقة الطريقة والفجوات وآخر لقطة.

- في CI: خطوة تعيد التوليد وتقارن بالملف المودَع، على نمط الخطوة 2 في tools/ci/db_ci.sh:39-45، فتفشل إن كان قديمًا.

- التوسع: المصادر الجديدة تُضاف إلى المولّد لا إلى الجدول: DOC-F09 لحالات M2 إلى M8، وتحديثات DOC-B07، وسيناريوهات S2 فما بعد في DOC-B02، واختبارات التطبيق.

## 5.2 الوسوم في المصادر

| المصدر | الوسم المطلوب ● |
| --- | --- |
| جداول FR في المواصفات 10 إلى 14 | عمود «القواعد» بمعرّفات BR، يقرؤه tools/gen_indexes.py أيضًا (DQ-B08-2) |
| حالات SQL في db/tests | التعليق الافتتاحي لكل حالة يذكر FR وBR وTHR، كما تفعل T34 وT36 وT37 اليوم (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:499، :546، :643) |
| اختبارات التطبيق | وسم FR وAC وTHR لكل اختبار، مثل خاصية Trait في xUnit ووسم في Playwright (DQ-B08-4) |
| اختبارات العبور المولَّدة | تأخذ FR من امتداد x-fr في كل عملية OpenAPI (DQ-B08-8، DOC-S13 §5.2) |
| الشاشات | معرّف SCR لكل شاشة وحالة استخدامها في DOC-B07 |
| النموذج | ذكر FR في ملاحظة الجدول أو العمود، كما في docs/21-data-dictionary.md اليوم |

## 5.3 الفحوص الآلية

- وسم يشير إلى FR أو AC أو BR غير موجود يفشل البناء.

- متطلب جديد في المواصفات يظهر في المصفوفة آليًا؛ وبلا سيناريو قبول يظهر فجوة في تقرير المولّد.

- تقرير الفجوات يُطبع في كل تشغيل بأعداد الجدول في §2.4.

## 5.4 بوابة الشريحة ●

- أثناء البناء: تحذير في طلب الدمج فقط، لأن المتطلب بلا اختبار حالة طبيعية قبل اكتماله.

- عند وسم إصدار خروج الشريحة: يفشل الخط إن بقي متطلب Must في الشريحة بلا اختبار قائم ناجح موسوم به. وShould يحتاج تأجيلًا مكتوبًا، وCould لا يوقف (DQ-B02-5، DOC-B01 §5).

- تقرير الخروج: تُرفق لقطة المصفوفة بتقرير خروج الشريحة (DOC-B01 §9).

## 5.5 الملكية والمراجعة

| الحلقة | المسؤول |
| --- | --- |
| المتطلب والقاعدة والسيناريو والشاشة | محلل الأعمال |
| الاختبار ووسومه | قائد ضمان الجودة |
| الكيان وملاحظات النموذج | معماري قاعدة البيانات |
| المولّد وخطوة CI | مهندس DevOps |

تُراجع المصفوفة عند خروج كل شريحة، وقبل بدء الشريحة التالية تُوسَّع إلى متطلباتها.

# 6. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-B08-1 | مكان المولّد وناتجه | tools/gen_traceability.py، وناتج 92-traceability-matrix.md وCSV، وفحص الحداثة في CI | QA مع BA | §5.1 |
| DQ-B08-2 | ربط القاعدة بالمتطلب في المصدر | عمود «القواعد» في كل جدول FR بدل الربط بالمشاركة | BA | G-1، توسيع المصفوفة إلى S2 |
| DQ-B08-3 | الروابط المشاركة الزائدة | يراجعها BA عند خروج S1، والمحذوف يُسجَّل في ملف استثناءات يقرؤه المولّد | BA | G-5 |
| DQ-B08-4 | صيغة وسوم الاختبارات | وسوم FR وAC وTHR، وبادئات ISO-Tn وFSR-Tn (DQ-B01-4) | QA | عمود الاختبار |
| DQ-B08-5 | قاعدة بوابة الخروج | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): §5.4 | QA مع OWN | خروج كل شريحة |
| DQ-B08-6 | معرّفات شاشات S1 وربطها | تحديث DOC-B07 قبل بناء S1، وربط شاشات 11-m2-m4 §7.1 بحالات DOC-F09 | UX مع BA | G-2 |
| DQ-B08-7 | متطلبات بلا جدول في القاموس | ذكرها في ملاحظات الجداول التي تخدمها، أو وسمها عرضية في المولّد | DBA | G-4 |
| DQ-B08-8 | امتداد x-fr في OpenAPI | قائمة FR لكل عملية، يقرؤها مولّد العبور ومولّد التتبع | APP | DOC-S13 §5.2 |
| DQ-B08-9 | تتبع القرارات في 00 §10.3 | خارج هذه المصفوفة؛ جدول قرار ← موضع تنفيذ يضيفه المولّد لاحقًا | BA | docs/30-readiness-documents.md:397 |

# 7. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/30-readiness-documents.md:399 يقول إن 386 متطلبًا من 470 بلا سيناريو. لمتطلبات S0 وS1 صار لكل متطلب سيناريو في DOC-B02 §5، لكنها مقترحة ولم تنتقل إلى §15 في المواصفات (DQ-B02-6).

- docs/30-readiness-documents.md:398 يذكر حالات T1 إلى T31، وملاحظة التحقق في :401 تذكر T1 إلى T37 (40 حالة). العدد الفعلي 41: T1 إلى T38 مع T8b وT16b وT16c (tools/ci/db_ci.sh:87-88).

- docs/30-readiness-documents.md:398 يذكر 306 مراجع FR على مستوى الجدول في القاموس. قواعد §2.2 تجد 326 متطلبًا مختلفًا في 167 قسم جدول، لأنها تقرأ ملاحظات الأعمدة وتفك الصيغ المختصرة.

- ✅ صُحّح في 2026-10-18: كانت docs/20-database-design.md وtools/dbgen/erd_open_items.py:22 تذكر 194 جدولًا و3,280 عمودًا، وقاموس البيانات 195. والعدد اليوم من ‎dbgen.py check‎: 199 جدولًا و3,382 عمودًا، وهو ما يذكره قاموس البيانات المولَّد؛ وتصحيح وثيقة التصميم في المراجعة الذاتية D1.

- شاشات 11-m2-m4 §7.1 تحمل معرّفات SCR (docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:391-408) بلا متطلب ولا حالة استخدام، وشاشات S1 في 10-m0-m1 §7.1 بلا معرّفات (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:385-398).

- حالات العزل تحمل أرقامًا لا معرّفات متطلبات؛ خمس حالات فقط يذكر تعليقها FR أو BR (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:340، :499، :546، :593، :643).

# 8. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §1 النطاق | شرائح S0 وS1 | docs/10-detailed-analysis/91-requirements-index.md:21-24 |
| §2.2 القبول | سجل السيناريوهات | docs/30-readiness/DOC-B02-acceptance-criteria-register-s0-s1.md §5 |
| §2.2 الشاشة | حالات الاستخدام والشاشات | docs/30-readiness/DOC-F07-use-case-catalogue-m0-m1.md §12؛ docs/30-readiness/DOC-B07-s0-screen-inventory-navigation.md §2، §3 |
| §2.2 الاختبار | O-09 (erd_open_items)، X-SEC-4 | db/tests/tenant_isolation_tests.sql؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:62-66 |
| §3 S0 | FR-PLT-036، BR-PLT-001، خروج S0 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194 |
| §5.1 | المولّد القائم للفهرس | tools/gen_indexes.py:1-3 |
| §5.4 | معايير الخروج | docs/30-readiness/DOC-B01-test-strategy-and-plan.md §5 |