# مستندات الجاهزية للتنفيذ — المجموعة P0 (قبل S0)

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المنتج | منصة إدارة الخزينة متعددة المشتركين (BankFas) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة |
| التاريخ | 2026-10-18 |
| المحتوى | 26 مستندًا من سجل المستندات الناقصة بأولوية P0 |
| المصدر | ‎docs/30-readiness/‎ و‎docs/30-readiness-documents.md‎ |
| طريقة القراءة | ● قائم في المستودع أو قرره المالك · ● اقتراح بافتراض يُعتمد أو يُعدَّل · قسم «القرارات المطلوبة» في كل مستند يجمع ما ينتظر قرارًا |

المحتويات

DOC-F01 — مخطط السياق وحدود الثقة (DFD المستوى 0)

DOC-F02 — تدفقات البيانات الحساسة (DFD المستوى 1)

DOC-F03 — تسلسل الدخول وMFA والاسترداد

DOC-F04 — تسلسل ربط سياق المشترك لكل اتصال ومهمة

DOC-F05 — تسلسل تهيئة المشترك ودورة حياته مع الفشل والتراجع

DOC-F06 — مخطط حالات المستخدم (AppUser) مع القفل والجلسات

DOC-F07 — كتالوج حالات الاستخدام: المنصة والهيكل المؤسسي والأشخاص (M0 وM1)

DOC-F08 — نموذج حالة الطلب الموحّد وإقفال دورة العمل (توفيق المصادر)

DOC-S01 — نموذج التهديدات (STRIDE لكل حد ثقة)

DOC-S02 — سياسة إدارة المفاتيح والتشفير عند التخزين

DOC-S03 — معمارية الأمن والمصادقة والجلسات (سلسلة الثقة من الهوية إلى سياق المشترك)

DOC-S04 — سياسة كلمات المرور والمصادقة المتعددة والاسترداد

DOC-S05 — سياسة TLS وتشفير الاتصالات

DOC-S06 — معيار تصنيف البيانات وحمايتها على مستوى الأعمدة والملفات

DOC-S07 — تقييم أثر الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

DOC-S08 — نموذج الوصول إلى قاعدة البيانات وبيانات اعتمادها

DOC-S09 — خطة النسخ الاحتياطي والاستعادة والتعافي من الكوارث

DOC-B01 — استراتيجية الاختبار وخطته

DOC-B02 — سجل سيناريوهات القبول للشريحتين S0 وS1

DOC-B03 — مواصفة المتطلبات غير الوظيفية

DOC-B04 — عقد الواجهة البرمجية ونموذج الأخطاء

DOC-B05 — خطة البذر والترحيل الأولي

DOC-B07 — قائمة شاشات S0 وخريطة التنقل والنماذج الأولية

DOC-B09 — مصفوفة المسؤوليات وسجل ملكية القرارات

DOC-B10 — المسرد ثنائي اللغة (English / العربية)

DOC-B11 — مواصفة البيئات والبناء والإصدار

# DOC-F01 — مخطط السياق وحدود الثقة (DFD المستوى 0)

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-F01 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | معماري الحلول مع مسؤول الأمن |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-005، FR-PLT-006، FR-PLT-007، FR-PLT-011، FR-PLT-013، FR-PLT-027، FR-PLT-036، FR-PLT-037، FR-PLT-041، FR-PLT-042، FR-PLT-046، FR-PLT-047، BR-PLT-001، BR-PLT-015، BR-PLT-017، O-16 وO-17 وO-23 (erd_open_items)، O-12 (20-database-design) |
| يعتمد على | ADR 0001، ADR 0002. لا يعتمد على وثيقة DOC أخرى؛ تعتمد عليه DOC-F02 وDOC-S01 وDOC-S03 وDOC-S05 وDOC-S08 وDOC-S10 |
| المصادر | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md، db/deploy.sql، db/static/010_rls.sql، db/static/020_roles_and_grants.sql، db/static/025_tenant_views.sql، db/static/030_session_context.sql، db/generated/tsql/005_delete_grants.sql، db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql، db/generated/tsql/007_table_grants.sql، db/model/10-platform.model، docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، docs/20-database-design.md، tools/deploy/deploy.sh، tools/ci/db_ci.sh، ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع) |

## 1. الغرض والنطاق

- يبيّن هذا المستند من يتصل بالمنصة، وعبر أي حد ثقة، وبأي هوية، وما تصنيف البيانات العابرة.

- يعرّف معرّفات حدود الثقة TB-1 إلى TB-13. تستعملها الوثائق الأخرى بنصها. لا يُعاد ترقيم حد؛ الحد الجديد يأخذ الرقم التالي، والحد الملغى يبقى رقمه محجوزًا.

- النطاق: المنصة كما تُنشر أول مرة على VPS خاص لدى مزوّد استضافة ● (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:8، :16)، مع حدود محجوزة لما يأتي لاحقًا (ERP، البنوك، مزوّد هوية خارجي).

- خارج النطاق، ويُحال إلى مالكه: تسلسل الدخول وMFA (DOC-F03)، ربط السياق لكل اتصال ومهمة (DOC-F04)، شكل الرمز وCSRF وCSP وعنوان IP الموثوق (DOC-S03)، TLS (DOC-S05)، المفاتيح وTDE (DOC-S02)، الحسابات وأسرارها (DOC-S08)، تدفق كل قيمة حساسة (DOC-F02)، التهديدات (DOC-S01).

تعريفات:

- حد الثقة (TB): موضع تتغير عنده الهوية أو الامتياز أو الجهة المالكة للبنية. كل تدفق يعبر حدًا يُصادَق ويُفوَّض عنده.

- تصنيف البيانات: أربعة مستويات ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:581): عامة، داخلية، سرّية، مقيّدة. وسوم النموذج ‎sens=confidential‎ و‎sens=restricted‎ تقابل السرّية والمقيّدة. المعيار التفصيلي في DOC-S06.

## 2. المناطق

| المنطقة | ما فيها | المالك | الثقة |
| --- | --- | --- | --- |
| Z0 الإنترنت والأجهزة | متصفحات المستخدمين والمشغّلين، تطبيق TOTP، صناديق البريد | المستخدم | غير موثوقة |
| Z1 طبقة التطبيق | ASP.NET Core على .NET ● (D-11؛ 01 §13): تطبيق المشترك (واجهة وAPI)، لوحة المشغّل، المهام الخلفية وموزّع Outbox (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:106-115) | المنصة | موثوقة جزئيًا: تحمل أسرار الاتصال بالقاعدة ومفاتيح البيانات بعد فكها |
| Z2 طبقة البيانات | SQL Server 2025 على Ubuntu 24.04 LTS ● (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16)، قاعدة ‎BankFas‎ (db/deploy.sql:17-18) | المنصة | موثوقة، وداخلها حد امتياز TB-4 |
| Z3 مخزن الملفات | ملفات مشفّرة خارج القاعدة (FR-PLT-027) | المنصة | موثوق للتخزين لا للسرية؛ الملف مشفّر قبل الكتابة |
| Z4 مزوّد الاستضافة | الطبقة الافتراضية والشبكة والأقراص والنسخ | المزوّد | يُوثق به في التوفر لا في السرية ● |
| Z5 خدمات خارجية | مخزن المفاتيح، مرحّل SMTP، ولاحقًا ERP والبنوك ومزوّد الهوية | جهات أخرى | غير موثوقة إلا بالعقد والمصادقة |
| Z6 الإدارة | مسؤولو الخادم والنشر، وCI | المنصة | موثوقة بامتياز عالٍ |

- طبقة التطبيق على Windows Server وفق 01 §13، وهذا مطروح للمراجعة بعد ADR 0001 ● (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:126؛ FR-PLT-045 في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147؛ docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:3). مكانها من VPS القاعدة غير محسوم (DQ-F01-1).

- CI (tools/ci/db_ci.sh) يمر كاملًا في حاوية التطوير وعلى GitHub: ملف المسار في جذر المستودع (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:30-74) لأن GitHub يقرأ المسارات من هناك فقط، وأول تشغيل أخضر في 2026-10-12 (https://github.com/thawrasy/smartlines/actions/runs/38283663041؛ O-02 في tools/dbgen/erd_open_items.py:22؛ docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:11). صلاحيته قراءة المحتوى فقط ولا يستعمل أسرارًا (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:23-24)، ولا يصل CI إلى الإنتاج.

## 3. الفاعلون الخارجيون

| المعرّف | الفاعل | الدور | الهوية | الحد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | مدير الحساب (TA) | إدارة المستخدمين والأدوار والإعدادات، وتفعيل وصول الدعم (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:45-46، BR-PLT-017) | ‎sec.AppUser‎، كلمة مرور وTOTP | TB-1 |
| A-02 | مدير الخزينة (TM) ومسؤول التسهيلات (FO) | حاملا الصلاحيات المقفلة للكشف والتصدير (BR-PLT-019؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:60-62) | ‎sec.AppUser‎ | TB-1 |
| A-03 | موظف الخزينة، مدير القسم، الجهة الطالبة | عمليات بلا كشف (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:41-67) | ‎sec.AppUser‎ | TB-1 |
| A-04 | المدقق | عرض التدقيق وتصديره (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:47-48) | ‎sec.AppUser‎ | TB-1 |
| A-05 | مستخدم الخدمة | حساب ‎IsSystemUser‎ للمهام والتكامل بلا دخول تفاعلي (db/model/10-platform.model:123، :150) | لا كلمة مرور؛ هوية الربط غير محسومة (DOC-F04) | TB-3 |
| A-06 | مشغّل المنصة | ‎OPERATOR_ADMIN‎ و‎OPERATOR_SUPPORT‎: المشتركون والباقات والكتالوجات العامة (FR-PLT-005، FR-PLT-006؛ db/model/10-platform.model:64-87) | ‎plat.PlatformOperator‎، Argon2id وTOTP إلزامي | TB-2، TB-5 |
| A-07 | الدعم المؤقت | مشغّل بمنحة ‎plat.SupportAccessGrant‎ من مدير الحساب، ساعة إلى 72 ساعة، بلا بيانات مقيّدة (FR-PLT-007؛ db/model/10-platform.model:98-108) | هوية المشغّل مع المنحة | TB-2 ثم TB-3 (DQ-F01-7) |
| A-08 | تطبيق TOTP | على جهاز المستخدم؛ لا اتصال شبكي بالمنصة. السر يُنقل إليه مرة عند التسجيل، والرمز يكتبه المستخدم (FR-PLT-011) | لا شيء | يعبر TB-1 عبر المستخدم |
| A-09 | خدمة البريد المعاملاتي | مرحّل SMTP تهيّئه الاستضافة لرسالتي الدعوة وإعادة التعيين في S0 ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115)؛ بريد الإشعارات لاحقًا في S5 (FR-NTF-013) | حساب إرسال (DOC-S08) | TB-10 |
| A-10 | مزوّد الاستضافة والنسخ الاحتياطي | يملك الطبقة الافتراضية للـVPS ● (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:8) | موظفو المزوّد وواجهته | TB-13 |
| A-11 | مخزن المفاتيح | يحفظ المفتاح الرئيسي الذي يلف ‎sec.TenantKey‎ (BR-PLT-015؛ db/model/10-platform.model:276-282)، ومفتاح المنصة لأسرار MFA للمشغّلين (db/model/10-platform.model:73). نوعه وموقعه غير محسومين (DOC-S02؛ docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26) | هوية خدمة التطبيق | TB-9 |
| A-12 | مسؤول الخادم والنشر | SSH إلى VPS، والنشر بحساب ‎sa‎ (tools/deploy/deploy.sh:17-19، :29) | حساب نظام ودخول قاعدة | TB-12، TB-7 |
| A-13 | التقارير والتحليل | الدور ‎tp_readonly‎ (db/static/020_roles_and_grants.sql:8، :49-63) | دخول عضو في ‎tp_readonly‎ | TB-6 |
| A-14 | ERP (لاحقًا) | محوّل عبر Outbox وREST (D-10؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:568-570) | رمز خدمة بنطاق ضيق (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:574) | TB-11 |
| A-15 | البنوك (لاحقًا) | قناة «ربط مباشر» وحزمة الكفيل المنظمة (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:573) | غير محددة | TB-11 |
| A-16 | مزوّد هوية OIDC أو Entra ID (لاحقًا، S5) | FR-PLT-015؛ ‎sec.ExternalIdentity‎ (db/model/10-platform.model:266-274) | مطالبات موقّعة | TB-11 |

## 4. مخازن البيانات

| المعرّف | المخزن | ما فيه | الحماية القائمة |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | قاعدة SQL Server ‎BankFas‎ | 199 جدولًا (‎dbgen.py check‎، 2026-10-18)؛ الأعمدة المقيّدة مشفّرة بالتطبيق (docs/20-database-design.md:174-186) | RLS (db/static/010_rls.sql)، منح جدولية (db/generated/tsql/007_table_grants.sql)، DENY (db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql؛ db/static/030_session_context.sql:237-239). TDE غير منفّذ: لا كائن TDE في ‎db/‎ (DOC-S02) |
| D-02 | ‎cfg.OutboxEvent‎ | أحداث للتسليم مرة على الأقل داخل القاعدة نفسها (db/model/10-platform.model:532-552) | الحمولة معرّفات بلا مقيّد (FR-PLT-042) بقاعدة تطبيق |
| D-03 | مخزن الملفات المشفّر | صور الهويات والاتفاقيات وحزم التصدير؛ المرجع في ‎doc.DocumentVersion‎ (db/model/10-platform.model:386-408) | تشفير بمفتاح ‎FILE‎ (:395)، بصمة ‎Sha256‎ (:393)، فحص ‎ScanStatus‎ (:396). الموقع غير محسوم (DQ-F01-4) |
| D-04 | سجلات التطبيق | أحداث تشغيلية | بلا أرقام هويات أو كلمات مرور أو رموز ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:586)؛ مكانها في DOC-S12 |
| D-05 | النسخ الاحتياطية | نسخ القاعدة والملفات | مشفّرة ومفتاحها منفصل ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582)؛ التفصيل في DOC-S09 |

مخزن المفاتيح (A-11) ليس مخزنًا للمنصة، لكنه يحمل أعلى أصل: فقده يعني فقد الأعمدة المشفّرة ● (BR-PLT-015).

## 5. مخطط السياق (DFD المستوى 0)

## 6. حدود الثقة

| الحد | ما يعبره | الهوية عند الحد | الضابط القائم | الضابط المطلوب | الوثيقة المالكة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB-1 المستخدم ← تطبيق المشترك | HTTPS إلى ‎{tenant}.bankfas.com‎ (FR-PLT-046) | لا هوية قبل الدخول؛ بعده رمز جلسة عشوائي (docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:20، :31) | رسالة فشل واحدة 50005 (db/static/030_session_context.sql:139-140)؛ القفل (db/static/030_session_context.sql:88-103) | TLS وHSTS (O-08)، شكل الرمز وCSRF وCSP ● | DOC-F03، DOC-S03، DOC-S05 |
| TB-2 المشغّل ← لوحة المشغّل | HTTPS على عنوان مستقل ● (‎admin‎ محجوز: db/model/10-platform.model:58) | ‎plat.PlatformOperator‎ وTOTP إلزامي (db/model/10-platform.model:82) | لا إجراء دخول للمشغّل في القاعدة | DQ-F01-2، DQ-F01-3 | DOC-S03، DOC-S04 |
| TB-3 التطبيق ← القاعدة بدور ‎tp_app‎ | TDS | دخول عضو في ‎tp_app‎، ثم ربط الاتصال برمز الجلسة (db/static/030_session_context.sql:165-227) | RLS بربط الاتصال (db/static/010_rls.sql:22-57)؛ منح جدولية (db/generated/tsql/007_table_grants.sql)؛ DENY (db/static/030_session_context.sql:237-239)؛ اختبارات العزل (41 حالة، T1-T38) | TLS للاتصال ●؛ هوية المهام (DOC-F04) | DOC-F04، DOC-S08 |
| TB-4 داخل القاعدة: ‎tp_app‎ ← ‎tp_auth_exec‎ | ‎EXECUTE AS‎ في الإجراءات والقوادح (db/static/030_session_context.sql:27، :48، :148، :170، :246) | ‎tp_auth_exec‎ مستخدم بلا دخول عضو في ‎tp_auth‎ (db/static/020_roles_and_grants.sql:35-36) | تجاوز RLS لـ‎tp_auth‎ (db/static/010_rls.sql:48، :56)؛ منحه محصورة (db/static/020_roles_and_grants.sql:38-39، :59، :67-69) | لا SQL ديناميكي في وحدات ‎EXECUTE AS‎ ● | DOC-F03، DOC-F04 |
| TB-5 لوحة المشغّل ← القاعدة بدور ‎tp_platform‎ | TDS | دخول عضو في ‎tp_platform‎ | منح على العالمي والمختلط فقط (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:9-20، :29، :55)؛ تجاوز RLS (db/static/010_rls.sql:48، :56، :65، :73، :92)، عدا قراءة ‎aud.AuditLog‎: صفوف المنصة فقط (:83؛ T38) | DQ-F01-2 | DOC-S08، DOC-F05 |
| TB-6 التقارير ← القاعدة بدور ‎tp_readonly‎ | TDS | دخول عضو في ‎tp_readonly‎ | قراءة المخططات (db/static/020_roles_and_grants.sql:49) مع DENY لـ31 عمودًا مقيّدًا (db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql)، ولكل دالة داخلية في rls وsec وplat وcfg (db/static/090_readonly_denies.sql) | مسار ربط للتقارير (DQ-F01-5) | DOC-S08 |
| TB-7 النشر ← القاعدة | ‎sqlcmd‎ بحساب ‎sa‎ وخيار ‎-C‎ (tools/deploy/deploy.sh:17-19، :29) | مالك القاعدة؛ ‎tp_migrator‎ دور بلا منح (db/static/020_roles_and_grants.sql:9) | CI يقارن المنشور بالمولَّد (tools/ci/db_ci.sh:56-57) | حساب نشر منفصل وشهادة موثوقة ● | DOC-S08، DOC-S11، DOC-B11 |
| TB-8 التطبيق ← مخزن الملفات | غير محدد ● | هوية خدمة التطبيق | تشفير بمفتاح ‎FILE‎ ومسار لكل مشترك (FR-PLT-027) | DQ-F01-4 | DOC-S02، DOC-S09 |
| TB-9 التطبيق ← مخزن المفاتيح | غير محدد ● | هوية خدمة التطبيق | ‎WrappedKey‎ و‎MasterKeyRef‎ (db/model/10-platform.model:281-282) | اختيار المخزن والحفظ | DOC-S02 |
| TB-10 المنصة ← البريد الخارجي | SMTP عبر مرحّل الاستضافة (FR-PLT-013) | حساب إرسال | الرابط مجزّأ ولا يحمل مقيّدًا (db/model/10-platform.model:247) | SPF وDKIM وDMARC ● | DOC-F03، DOC-S05 |
| TB-11 المنصة ↔ المحوّلات المستقبلية | REST وOutbox وخطافات ويب بتوقيع HMAC (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:568-575) | رموز خدمة بنطاق ضيق (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:574) | لا شيء منفّذ | يُصمَّم مع أول محوّل | DOC-F17 |
| TB-12 المسؤولون ← VPS | SSH وإدارة SQL Server | حسابات نظام ● | لا شيء موثّق | DQ-F01-6 | DOC-S10، DOC-S08 |
| TB-13 المزوّد ↔ VPS والنسخ | طبقة المزوّد الافتراضية والأقراص | موظفو المزوّد | تشفير الأعمدة المقيّدة والملفات (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582) | TDE ونسخ مشفّرة بمفتاح خارج المزوّد | DOC-S02، DOC-S09 |

## 7. حدود القاعدة بالتفصيل (TB-3 إلى TB-7)

- الربط شرط كل صف: المرشح يُظهر الصف حين يطابق ‎TenantId‎ سياق الاتصال ويوجد ربط في ‎sec.SessionBinding‎ بالرمز نفسه (db/static/010_rls.sql:22-31). لا يكتب الربط إلا ‎sec.usp_SetSessionContext‎، ولا يقبل إلا جلسة صالحة للمشترك (db/static/030_session_context.sql:186-199).

- الكتابة تحتاج مشتركًا مفتوحًا: ‎TRIAL‎ أو ‎ACTIVE‎ فقط (db/static/010_rls.sql:35-41).

- ‎tp_platform‎ و‎tp_auth‎ يتجاوزان المرشحات (db/static/010_rls.sql:48، :56، :65، :73، :84، :92)، عدا أن ‎tp_platform‎ يقرأ من ‎aud.AuditLog‎ صفوف المنصة فقط (‎TenantId‎ فارغ؛ db/static/010_rls.sql:83؛ T38؛ صُحّح في 1f0f0af). ‎tp_platform‎ بلا منح على جداول المشترك (db/generated/tsql/007_table_grants.sql؛ docs/20-database-design.md:117)، لكنه يقرأ ويكتب صفوف كل المشتركين في الجدولين المختلطين الآخرين ‎cfg.NonWorkingDay‎ و‎ref.UcpArticle‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:83، :363)، ويُدرج صف تدقيق بأي ‎TenantId‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:55؛ db/static/010_rls.sql:92). يعالجه DOC-S01.

- ‎tp_readonly‎ لا يرى صف مشترك اليوم: لا يملك تنفيذ إجراء الربط (db/static/030_session_context.sql:229-232)، فيرفضه المرشح (db/static/010_rls.sql:52-57). مساره قرار مفتوح (DQ-F01-5).

- الإبطال فوري: تعطيل المستخدم أو حذفه، وإنهاء الجلسة، وتغيير حالة المشترك عن ‎TRIAL‎ و‎ACTIVE‎ تحذف الربط (db/static/030_session_context.sql:245-296)؛ الاختبارات T25 وT26 وT30 وT37.

## 8. التدفقات

المدة بين قوسين حيث تنطبق.

| المعرّف | التدفق | البروتوكول | الهوية | التصنيف | الحد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | المتصفح ← التطبيق: البريد وكلمة المرور | HTTPS | لا هوية بعد | مقيّدة | TB-1 |
| DF-02 | التطبيق ← المتصفح: رمز الجلسة | HTTPS، ملف تعريف ارتباط ● | الجلسة (خمول 30 د، مطلق 12 س؛ db/static/030_session_context.sql:117-118) | مقيّدة | TB-1 |
| DF-03 | المتصفح ← التطبيق: رمز TOTP أو رمز استرداد | HTTPS | جلسة غير مكتملة MFA | مقيّدة | TB-1 |
| DF-04 | التطبيق ← المتصفح: سر TOTP عند التسجيل مرة واحدة | HTTPS، رمز QR | جلسة المستخدم | مقيّدة | TB-1 |
| DF-05 | المتصفح ↔ التطبيق: طلبات الأعمال وردودها (FR-PLT-041) | HTTPS، REST | رمز الجلسة | داخلية، سرّية؛ المقيّد مقنَّع | TB-1 |
| DF-06 | المتصفح ↔ التطبيق: كشف رقم هوية أو IBAN (FR-PTY-007) | HTTPS | الجلسة وصلاحية الكشف (60 ث عرض) | مقيّدة | TB-1 |
| DF-07 | المتصفح ↔ التطبيق: رفع الملفات وتنزيلها (FR-PLT-029، FR-PLT-030) | HTTPS | الجلسة وصلاحية النوع | سرّية، مقيّدة | TB-1 |
| DF-08 | التطبيق ← المتصفح: حزمة تصدير (FR-PLT-039) | HTTPS | الجلسة وموافقة الكشف (7 أيام) | مقيّدة إن شملت المقيّد | TB-1 |
| DF-09 | المتصفح ← التطبيق: فتح رابط دعوة أو إعادة تعيين | HTTPS | رمز لمرة واحدة (48 س أو 30 د) | مقيّدة | TB-1 |
| DF-10 | متصفح المشغّل ← لوحة المشغّل: الدخول | HTTPS | ‎PlatformOperator‎ وTOTP | مقيّدة | TB-2 |
| DF-11 | لوحة المشغّل ↔ التطبيق: المشتركون والباقات والوحدات والكتالوجات | HTTPS | جلسة المشغّل | داخلية | TB-2 |
| DF-12 | المشغّل ← بيانات مشترك بجلسة دعم | HTTPS ثم TDS | المشغّل والمنحة (1-72 س) | سرّية بلا مقيّد | TB-2، TB-3 |
| DF-13 | التطبيق ← القاعدة: ‎usp_GetPasswordParams‎ و‎usp_StartSession‎ و‎usp_ConfirmMfa‎ | TDS | دخول ‎tp_app‎، تنفيذ ‎tp_auth_exec‎ | مقيّدة (PHC، الرمز) | TB-3، TB-4 |
| DF-14 | التطبيق ← القاعدة: ‎usp_SetSessionContext(TenantId, SessionToken, ClientIp, CorrelationId)‎ لكل طلب | TDS | رمز الجلسة | مقيّدة | TB-3، TB-4 |
| DF-15 | التطبيق ↔ القاعدة: بيانات المشترك تحت RLS؛ المقيّد نص مشفّر | TDS | الاتصال المربوط | داخلية، سرّية، مقيّدة مشفّرة | TB-3 |
| DF-16 | التطبيق ← القاعدة: التدقيق والوصول الحساس | TDS | الاتصال المربوط | سرّية | TB-3 |
| DF-17 | التطبيق ← القاعدة: حدث Outbox في معاملة الحفظ نفسها (FR-PLT-042) | TDS | الاتصال المربوط | داخلية، معرّفات فقط | TB-3 |
| DF-18 | المهام وموزّع Outbox ↔ القاعدة | TDS | مستخدم الخدمة؛ الربط غير محسوم (DOC-F04) | داخلية، سرّية | TB-3 |
| DF-19 | لوحة المشغّل ↔ القاعدة: الجداول العالمية و‎plat‎ وأحداث المنصة | TDS | دخول ‎tp_platform‎ | داخلية | TB-5 |
| DF-20 | التقارير ← القاعدة | TDS | دخول ‎tp_readonly‎ | داخلية، سرّية بلا مقيّد | TB-6 |
| DF-21 | النشر ← القاعدة: ‎db/deploy.sql‎ | TDS عبر ‎sqlcmd -C‎ | ‎sa‎ | داخلية (المخطط) | TB-7 |
| DF-22 | التطبيق ↔ مخزن الملفات: كتابة الملف المشفّر وقراءته | غير محدد ● | هوية خدمة التطبيق | مقيّدة مشفّرة | TB-8 |
| DF-23 | التطبيق ↔ مخزن المفاتيح: فك لف مفاتيح المشترك ومفتاح المنصة | غير محدد ● | هوية خدمة التطبيق | مقيّدة | TB-9 |
| DF-24 | التطبيق ← مرحّل SMTP ← المستخدم: الدعوة وإعادة التعيين | SMTP | حساب الإرسال | مقيّدة (رابط لمرة واحدة) | TB-10 |
| DF-25 | المهام ← البريد: الإشعارات (S5، FR-NTF-013) | SMTP | حساب الإرسال | داخلية بلا مقيّد | TB-10 |
| DF-26 | المنصة ↔ ERP والبنوك: أحداث وواجهات (لاحقًا) | HTTPS ● | رمز خدمة | داخلية، معرّفات | TB-11 |
| DF-27 | مزوّد الهوية ← التطبيق: مطالبات OIDC (لاحقًا) | HTTPS | مطالبات موقّعة | سرّية | TB-11 |
| DF-28 | المسؤول ← VPS: إدارة النظام والقاعدة | SSH ● | حساب نظام مسمّى ● | كل المستويات | TB-12 |
| DF-29 | VPS ← تخزين المزوّد: النسخ الاحتياطية | غير محدد ● | حساب النسخ | كل المستويات، المقيّد مشفّر | TB-13 |
| DF-30 | المزوّد ← أقراص VPS ولقطاتها | طبقة افتراضية | موظفو المزوّد | كل المستويات | TB-13 |

## 9. قواعد استعمال الحدود

- كل تدفق جديد يسمّي حده من هذا المستند، وكل حد جديد يُضاف هنا قبل التنفيذ.

- لا يحمل مكوّن واحد في Z1 أسرار حدين بامتيازين مختلفين: تطبيق المشترك لا يحمل دخول ‎tp_platform‎، ولوحة المشغّل لا تحمل دخول ‎tp_app‎. ومسار الدعم دخول ثالث في ‎tp_support‎، وصفه الواحد في DQ-F01-7 أدناه (DQ-F01-2، DQ-F04-6) ✅.

- كل عبور لـ TB-1 وTB-2 يحمل معرّف ارتباط ينتقل إلى ‎@CorrelationId‎ (db/static/030_session_context.sql:169) ثم إلى التدقيق (db/model/10-platform.model:317).

- عنوان IP العميل يُؤخذ عند TB-1 من مصدر موثوق ثم يُمرَّر في ‎@ClientIp‎ (db/static/030_session_context.sql:168). المصدر يحدده DOC-S03.

- لا قيمة مقيّدة تعبر TB-10 أو TB-11 ● (FR-PLT-042، FR-NTF-013). DOC-F02 يتتبع ذلك.

- عند TB-13 يُفترض أن المزوّد يقرأ الأقراص والنسخ؛ لذلك يُشفَّر المقيّد قبل الكتابة ● (docs/20-database-design.md:174-186)، ويلزم TDE للبقية ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582).

- قبل تحميل أي بيانات حقيقية تُحسم المفاتيح والإقامة والنسخ ● (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26).

## 10. التثبيت المحلي لاحقًا

حزمة النشر قابلة للنقل إلى خادم محلي لمن يطلبه ● (FR-PLT-047). الحدود نفسها تبقى، ويتغير مالكها: TB-12 وTB-13 عند المشترك لا عند المزوّد، وTB-9 يلزمه مخزن مفاتيح لدى المشترك ●. يُعاد تقييم DOC-S01 لكل تثبيت محلي.

## 11. فجوات يكشفها المخطط

| المعرّف | الفجوة | الدليل | المالك |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | لا مسار قبل الدخول يحوّل العنوان الفرعي إلى ‎TenantId‎: ‎plat.Tenant‎ محجوب عن ‎tp_app‎، والعرض يتطلب ربطًا، و‎usp_GetPasswordParams‎ يأخذ ‎@TenantId‎ رقمًا | db/generated/tsql/007_table_grants.sql:13-14؛ db/static/025_tenant_views.sql:14؛ db/static/030_session_context.sql:23-26 | DOC-F03 |
| G-02 | لا مسار ربط للمهام الخلفية: مستخدم الخدمة بلا كلمة مرور، و‎usp_StartSession‎ يرفض من لا تجزئة له | db/model/10-platform.model:150؛ db/static/030_session_context.sql:85-86 | DOC-F04 |
| G-03 | ✅ مغلقة: وصول الدعم منفّذ كما في DQ-F01-7 أدناه | docs/20-database-design.md:118؛ db/static/036_operator_and_support.sql:486 | DOC-F04 §6.2 (O-12 في 20-database-design) |
| G-04 | ‎tp_readonly‎ بلا مسار ربط، فلا تقارير على بيانات المشترك | db/static/030_session_context.sql:229-232؛ db/static/010_rls.sql:52-57 | DQ-F01-5 |
| G-05 | دخول المشغّل لا يمر بإجراء في القاعدة، و‎tp_platform‎ يقرأ ‎PasswordHash‎ للمشغّلين | db/generated/tsql/007_table_grants.sql:18؛ db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:7 يحجبه عن ‎tp_readonly‎ فقط | DQ-F01-3 |
| G-06 | ‎tp_platform‎ يكتب صف تدقيق لأي مشترك. ✅ القراءة صُحّحت (1f0f0af): يقرأ صفوف المنصة فقط (T38) | db/static/010_rls.sql:83، :92؛ db/generated/tsql/007_table_grants.sql:55 | DOC-S01 |
| G-07 | التحقق من TOTP قبل الربط يحتاج قراءة ‎MfaSecretEnc‎، والاتصال غير المربوط لا يرى صف المستخدم | db/static/030_session_context.sql:198؛ db/static/010_rls.sql:52-57 | DOC-F03، DOC-F02 |

## 12. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-F01-1 | أين تعمل طبقة التطبيق نسبة إلى VPS القاعدة؟ | خادم أو آلة افتراضية منفصلة ●؛ المنفذ 1433 لا يُفتح للإنترنت؛ شبكة خاصة بين الطبقتين؛ TLS للاتصال (DOC-S05) | معماري الحلول مع مهندس DevOps | DOC-B11، DOC-S05، DOC-S10 |
| DQ-F01-2 | هل تُفصل لوحة المشغّل عن تطبيق المشترك؟ | عملية مستقلة على ‎admin.bankfas.com‎ ● بدخول ‎tp_platform‎ خاص بها؛ تطبيق المشترك لا يحمل هذا الدخول | معماري الحلول | DOC-S03، DOC-S08 |
| DQ-F01-3 | هل يمر دخول المشغّل بإجراءات في القاعدة كما في ADR 0002؟ | نعم ●: إجراءات بصفة ‎tp_auth_exec‎، وجدول جلسات للمشغّل، وDENY على ‎plat.PlatformOperator.PasswordHash‎ لـ‎tp_platform‎ | مسؤول الهوية والأمن | DOC-F03، DOC-S04، DOC-S08 |
| DQ-F01-4 | أين يقع مخزن الملفات؟ | قرص منفصل على VPS نفسه ●؛ الملف مشفّر بمفتاح ‎FILE‎ قبل الكتابة؛ يُنسخ مع النسخ الاحتياطي | مهندس DevOps | DOC-S09، DOC-S10 |
| DQ-F01-5 | كيف تقرأ التقارير بيانات المشترك؟ | لا دخول إنتاجي لـ‎tp_readonly‎ حتى يُقرَّر ●؛ تقارير المشترك تمر عبر TB-3 باتصال مربوط؛ تقارير المشغّل عدّادات فقط (FR-PLT-005) | معماري قاعدة البيانات | DOC-S08، DOC-B03 |
| DQ-F01-6 | كيف يصل المسؤولون إلى VPS؟ | SSH بالمفاتيح فقط عبر VPN أو مضيف وسيط ●، حسابات مسمّاة، لا دخول مباشر لـroot، وحساب نشر منفصل عن ‎sa‎ | مهندس DevOps مع مسؤول الأمن | DOC-S10، DOC-S11، DOC-S08 |
| DQ-F01-7 | من أين يقرأ الدعم المؤقت بيانات المشترك؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): بجلسة دعم يتحقق إجراؤها من ‎plat.SupportAccessGrant‎، لا عبر ‎tp_platform‎. ✅ منفّذ بصيغة DQ-F04-6 المعتمدة في اليوم نفسه، لا عبر ‎tp_app‎: دخول خاص في ‎tp_support‎ (عضو في ‎tp_readonly‎: قراءة بلا الأعمدة المقيّدة ولا كتابة، وتحت مرشحات الصفوف)، يربطه ‎sec.usp_SetSupportContext‎ بمشترك واحد بعد التحقق من جلسة المشغّل بـ MFA ومن منحة ‎plat.SupportAccessGrant‎ سارية (db/static/036_operator_and_support.sql:23-32؛ DOC-F04 §6.2؛ DQ-F04-6). هذا هو الوصف المرجعي، وتحيل إليه G-03 وTHR-15 (DOC-S01) | معماري الأمن مع مالك المنتج | DOC-F04، FR-PLT-007 |

## 13. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/20-database-design.md:267 يقول إن ‎tp_app‎ ينفّذ إجراء الربط وحده، وdb/static/030_session_context.sql:229-232 تمنحه أربعة إجراءات. وتعليقا db/static/020_roles_and_grants.sql:7 و:32 ما زالا يحصران ‎tp_auth‎ في إجراء السياق وقراءة جدولين، والمنح في :59 و:67-69 أوسع (وصف ‎tp_auth‎ في docs/20-database-design.md:94 و:269 صُحّح في 1f0f0af).

- ✅ القراءة صُحّحت (1f0f0af): ‎rls.fn_AuditRead‎ يقصر ‎tp_platform‎ على صفوف ‎TenantId IS NULL‎ (db/static/010_rls.sql:83؛ T38)، كما يقول docs/20-database-design.md:112. يبقى: docs/20-database-design.md:117 يقول إن ‎tp_platform‎ يكتب سجلات المنصة في ‎aud‎، وdb/static/010_rls.sql:92 يتيح له إدراج صف تدقيق بأي ‎TenantId‎ (G-06).

- ✅ صُحّح (2026-10-12): O-09 في tools/dbgen/erd_open_items.py وdocs/20-database-design.md §14 يذكران الآن 41 حالة عزل (T1-T38).

## 14. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| Z2، TB-7 | ADR 0001 (Ubuntu 24.04، SQL Server 2025) | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16، :19 |
| TB-1، DF-01 إلى DF-03، DF-13، DF-14 | ADR 0002، FR-PLT-010 إلى FR-PLT-014 | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:17-22؛ db/static/030_session_context.sql:23-227 |
| TB-1، DF-05 | FR-PLT-041، FR-PLT-046 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:143، :148 |
| TB-2، A-06، A-07، DF-12 | FR-PLT-005، FR-PLT-006، FR-PLT-007، BR-PLT-017 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:107-109؛ db/model/10-platform.model:64-108 |
| TB-3، TB-4، §7 | FR-PLT-036، BR-PLT-001، O-16 وO-17 (erd_open_items) | db/static/010_rls.sql؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:104-113 |
| TB-5، G-06 | FR-PLT-005، O-12 (20-database-design) | db/static/010_rls.sql:79-93؛ docs/20-database-design.md:540 |
| TB-6، G-04 | الأدوار (20-database-design §9.1) | db/static/020_roles_and_grants.sql:49-63 |
| TB-8، D-03 | FR-PLT-027، FR-PLT-029 | db/model/10-platform.model:386-408 |
| TB-9، A-11 | FR-PLT-037، BR-PLT-015 | db/model/10-platform.model:276-301 |
| TB-10، A-09 | FR-PLT-013، FR-NTF-013 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115 |
| TB-11، A-14 إلى A-16 | D-10، FR-PLT-015، FR-PLT-042 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:562-575 |
| TB-12، TB-13 | Q-PLT-03، O-23 (erd_open_items) | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:615؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:146-150 |
| §10 | FR-PLT-047 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:149 |
| التصنيف | الأمن والتدقيق §12 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:581 |

# DOC-F02 — تدفقات البيانات الحساسة (DFD المستوى 1)

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-F02 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مسؤول الأمن مع معماري قاعدة البيانات |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-010، FR-PLT-011، FR-PLT-013، FR-PLT-014، FR-PLT-022، FR-PLT-023، FR-PLT-027، FR-PLT-030، FR-PLT-037، FR-PLT-039، FR-PLT-042، FR-PTY-006 إلى FR-PTY-009، FR-PTY-026، FR-PTY-027، FR-REQ-024، BR-PLT-004، BR-PLT-006، BR-PLT-009، BR-PLT-015، BR-PLT-016، BR-PTY-002، BR-PTY-008، BR-PTY-009، BR-REQ-003، O-24 (erd_open_items)، DR-08، DR-11، DR-13، DR-18، DR-25، DR-31، DR-46 |
| يعتمد على | DOC-F01 (معرّفات TB والفاعلين والمخازن). يُستكمل بـDOC-S02 (المفاتيح) وDOC-S06 (التصنيف) وDOC-S07 (الخصوصية) |
| المصادر | db/model/*.model، db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql، db/generated/tsql/005_delete_grants.sql، db/generated/tsql/007_table_grants.sql، db/static/010_rls.sql، db/static/020_roles_and_grants.sql، db/static/030_session_context.sql، tools/dbgen/dbgen.py، tools/dbgen/check_grants.py، docs/20-database-design.md، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md، docs/review/design-review-2026-10-11.json، tools/dbgen/erd_open_items.py |

## 1. الغرض والنطاق

- يتتبع هذا المستند كل قيمة سرّية أو مقيّدة: أين تُنشأ، وأين تُنسخ وتُخزَّن وتُصدَّر وتُسجَّل وتُحذف.

- الهدف إثبات أن كل نسخة من قيمة مقيّدة مشفّرة أو مقنَّعة أو مجزّأة، أو تسمية النسخة التي لا تحقق ذلك ومعالجتها.

- معرّفات الحدود (TB) والفاعلين (A) والمخازن (D) من DOC-F01. معرّفات التدفقات هنا SD-nn.

- مستويات التصنيف ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:581): عامة، داخلية، سرّية (‎sens=confidential‎)، مقيّدة (‎sens=restricted‎).

- خارج النطاق: قيم التصنيف التفصيلية (DOC-S06)، سلسلة المفاتيح وتدويرها (DOC-S02)، مدد الاحتفاظ القانونية (DOC-S07)، تسلسل الدخول (DOC-F03).

## 2. جرد القيم الحساسة

| القيمة | الإنشاء | التخزين | النسخ والتصدير | السجلات | الحذف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-01 كلمة المرور | يكتبها المستخدم (SD-01) | لا تُخزَّن؛ تبقى في ذاكرة التطبيق لحساب Argon2id | لا شيء | ممنوعة في سجلات التطبيق ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:586) | تُمحى من الذاكرة بعد الحساب ● |
| V-02 تجزئة كلمة المرور (PHC) | التطبيق (docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:19) | ‎sec.AppUser.PasswordHash‎، ‎sec.UserPasswordHistory.PasswordHash‎، ‎plat.PlatformOperator.PasswordHash‎ (db/model/10-platform.model:124، :262، :69) | الملح والمعاملات تعود من ‎usp_GetPasswordParams‎ بلا التجزئة (db/static/030_session_context.sql:34) | لا تُسجَّل | آخر 5 في السجل (BR-PLT-004)؛ ‎tp_app‎ يحذف من السجل (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:15) |
| V-03 رمز الجلسة | التطبيق، 32 بايت على الأقل (db/static/030_session_context.sql:53) | SHA-256 في ‎sec.UserSession.TokenHash‎ (db/static/030_session_context.sql:116-118) | الأصل في ملف تعريف الارتباط (DOC-S03) | لا يُسجَّل | الإنهاء يحذف الربط (db/static/030_session_context.sql:269-283)؛ ‎tp_app‎ يحذف الصف (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:12) |
| V-04 سر TOTP | التطبيق عند التسجيل | ‎sec.AppUser.MfaSecretEnc‎ بمفتاح DATA للمشترك (db/model/10-platform.model:127-129)؛ ‎plat.PlatformOperator.MfaSecretEnc‎ بمفتاح المنصة (:72-73) | يُعرض مرة للمستخدم (DF-04) | لا يُسجَّل | إعادة تعيين MFA تصفّره (BR-PLT-006) |
| V-05 رموز الاسترداد | التطبيق، 10 رموز (FR-PLT-011) | ‎sec.MfaRecoveryCode.CodeHash‎ (db/model/10-platform.model:238) | تُعرض مرة للمستخدم | الاستهلاك يُسجَّل ‎UsedAt‎ و‎UsedIp‎ | ‎tp_app‎ يحذف (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:13) |
| V-06 رمز الدعوة أو إعادة التعيين | التطبيق | ‎sec.UserToken.TokenHash‎ (db/model/10-platform.model:247) | الأصل في رابط البريد (SD-09، TB-10) | ‎SentTo‎ و‎RequestIp‎ و‎SendError‎ (:251-255) | 48 ساعة أو 30 دقيقة (FR-PLT-013)؛ ‎tp_app‎ يحذف (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:14) |
| V-07 مفاتيح المشترك | خدمة المفاتيح (FR-PLT-037) | ‎sec.TenantKey.WrappedKey‎ ملفوف بمفتاح رئيسي خارجي (db/model/10-platform.model:276-289) | المفتاح المفكوك في ذاكرة التطبيق | ‎sec.KeyEvent‎ (:291-301) | ‎RETIRED‎ أو ‎REVOKED‎؛ لا حذف |
| V-08 رقم الهوية | المستخدم (SD-12) | ‎pty.IdentityDocument‎: ‎NumberEnc‎ و‎NumberMask‎ و‎NumberHash‎ (db/model/11-organization-party.model:294-296) | الكشف (SD-16)، حزمة الكفيل، التصدير | التدقيق بالقناع فقط (FR-PLT-023) | لا حذف؛ إخفاء الهوية بعد الاحتفاظ (FR-PTY-029) |
| V-09 صور الهويات والمستندات المقيّدة | المستخدم (SD-14) | مخزن الملفات مشفّرًا بمفتاح FILE؛ المرجع ‎doc.DocumentVersion‎ (db/model/10-platform.model:386-408) والدور ‎IMAGE_FRONT‎ وأمثاله (:414) | العرض والتنزيل (FR-PLT-030)، الحزمة | ‎aud.SensitiveAccessLog‎ (:332-355) | حذف منطقي؛ الإتلاف بالاحتفاظ (BR-PLT-011) |
| V-10 رقم الحساب وIBAN | المستخدم | ‎acc.BankAccount‎ (db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:386-392)؛ IBAN المستفيد في ‎lc.LcTerms‎ (db/model/16-letters-of-credit.model:186-188) | نسخ صريحة في المقارنة والنص الأصلي (§8) | القناع فقط | لا حذف للحساب |
| V-11 بيانات الامتثال | المستخدم | ‎pty.PartyCompliance‎ (db/model/11-organization-party.model:465) | الحزمة والتصدير | التدقيق | لا حذف؛ سجل مؤرخ |
| V-12 الحقل المخصص المقيّد | المستخدم | ‎pty.PartyCustomField.ValueEnc‎ و‎ValueMask‎ (db/model/11-organization-party.model:397-400) | الكشف ‎CUSTOM_FIELD_REVEAL‎ | ‎aud.SensitiveAccessLog‎ | مع الشخص |
| V-13 سمات الضمان | المستخدم من الاتفاقية | ‎col.Collateral.Attributes‎ JSON موسوم مقيّدًا وغير مشفّر (db/model/14-collateral-obligations-financials.model:32) | لا شيء | التدقيق | لا حذف |
| V-14 بيانات شخصية سرّية | المستخدم | 23 عمودًا موسومًا سرّيًا، مثل تاريخ الميلاد (db/model/11-organization-party.model:267-273) والرقم الضريبي (:470-471) | التصدير والحزمة | التدقيق | الاحتفاظ (FR-PLT-040) |
| V-15 أحداث التدقيق والوصول | التطبيق | ‎aud.AuditLog‎ (db/model/10-platform.model:304-330)، ‎aud.SensitiveAccessLog‎ (:332-355) | عارض التدقيق وتصديره (FR-PLT-024) | هي السجل | لا حذف ولا تعديل (db/static/020_roles_and_grants.sql:65) |
| V-16 بيانات التتبع الشخصية | الطلب | عنوان IP ووكيل المستخدم في ‎sec.LoginAttempt‎ و‎sec.UserSession‎ و‎aud.AuditLog‎؛ البريد المكتوب في ‎LoginName‎ (db/model/10-platform.model:201-204، :226-227، :318-319) | لا شيء | هي السجل | غير محدد (DQ-F02-6) |
| V-17 حزمة التصدير | مهمة التصدير (FR-PLT-039) | ‎cfg.DataExportJob‎ ومستند الحزمة (db/model/10-platform.model:502-521) | تنزيل المستخدم (DF-08) | ‎DATA_EXPORT‎ في ‎aud.SensitiveAccessLog‎ | ‎EXPIRED‎ بعد 7 أيام؛ حذف الملف غير محدد (DQ-F02-5) |

## 3. وسوم الحساسية في النموذج

- المقيّد: 31 عمودًا (2026-10-18). لكل منها ‎DENY SELECT‎ لـ‎tp_readonly‎ (db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql). الفحص R7 يطابق العددين (tools/dbgen/check_grants.py:92-96)، والاختبار T21 يثبت الرفض (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:704-711).

- السرّي: 42 عمودًا موسومًا في قاموس البيانات (2026-10-18، ومنها ‎OriginalText‎ لكل جدول بختم مصدر)، بلا DENY لأي دور. ‎tp_readonly‎ يقرؤها متى رأى الصف (DQ-F02-3).

- التطبيق ‎tp_app‎ يقرأ كل المقيّد في جداول المشترك عدا ‎sec.AppUser.PasswordHash‎ (db/static/030_session_context.sql:237؛ الاختبار T35)، ولا يصل إلى ‎plat.PlatformOperator‎ لأنه ‎noapp‎. القيم المقيّدة في الأعمدة نص مشفّر أو تجزئة، فالقراءة وحدها لا تكشفها دون مفتاح البيانات.

- استثناء خطر: ‎tp_app‎ يقرأ ‎sec.UserPasswordHistory.PasswordHash‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:46) بلا DENY. إن كتب التطبيق التجزئة الحالية في السجل، أمكن اتصالًا مربوطًا قراءتها وتمريرها إلى ‎usp_StartSession‎، فيسقط شرط «لا إعادة تشغيل للتجزئة» في docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:24. المعالجة مع O-24 (erd_open_items) في DOC-S01.

| الجدول | الأعمدة المقيّدة | الحماية |
| --- | --- | --- |
| ‎plat.PlatformOperator‎ | ‎PasswordHash‎، ‎MfaSecretEnc‎ | تجزئة؛ تشفير بمفتاح المنصة |
| ‎sec.AppUser‎ | ‎PasswordHash‎، ‎MfaSecretEnc‎ | تجزئة؛ تشفير بمفتاح DATA |
| ‎sec.UserSession‎، ‎sec.UserToken‎، ‎sec.MfaRecoveryCode‎ | ‎TokenHash‎، ‎TokenHash‎، ‎CodeHash‎ | تجزئة |
| ‎sec.UserPasswordHistory‎ | ‎PasswordHash‎ | تجزئة |
| ‎sec.TenantKey‎ | ‎WrappedKey‎ | لف بمفتاح رئيسي خارجي |
| ‎pty.IdentityDocument‎ | ‎NumberEnc‎، ‎NumberMask‎، ‎NumberHash‎ | تشفير وقناع وHMAC |
| ‎pty.PartyCustomField‎ | ‎ValueEnc‎ | تشفير |
| ‎pty.PartyCompliance‎ | ‎IsPep‎، ‎IsRelatedToPep‎، ‎IsSanctioned‎، ‎IsUnderInvestigation‎، ‎HasImmunity‎، ‎Details‎ | حجب عن التقارير فقط |
| ‎acc.BankAccount‎ | ‎AccountNoEnc/Mask/Hash‎، ‎IbanEnc/Mask/Hash‎ | تشفير وقناع وHMAC |
| ‎col.Collateral‎ | ‎Attributes‎ | حجب عن التقارير فقط (DR-08) |
| ‎lc.LcTerms‎ | ‎BeneficiaryAccountIbanEnc/Mask/Hash‎ | تشفير وقناع وHMAC |

شكل الغلاف المشفّر وAAD والتدوير في docs/20-database-design.md:188-209 ●، ويملكه DOC-S02.

## 4. DFD-1: بيانات الدخول (V-01 إلى V-06)

| التدفق | ما يعبر | الحماية | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| SD-01 | كلمة المرور نصًا عبر TB-1 | TLS ● (DOC-S05) | لا تصل إلى القاعدة أبدًا |
| SD-02، SD-03 | البريد، ثم سلسلة PHC ورمز الجلسة | تنفيذ بصفة ‎tp_auth_exec‎ (db/static/030_session_context.sql:27، :48)؛ مقارنة ثنائية (:85-86) | البريد غير الموجود يعيد NULL (:31-36)، والتطبيق يجيب كما للكلمة الخاطئة ● (docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:33) |
| SD-03 | تسجيل المحاولة | ‎sec.LoginAttempt‎ مع البريد المكتوب لمجهول (db/static/030_session_context.sql:124-129) | البريد يُخزَّن في المشترك الذي كُتب عنده، وقد يكون بريد مستخدم مشترك آخر (DQ-F02-6) |
| SD-04 | رمز الجلسة الأصلي | لا يُخزَّن إلا SHA-256 (db/static/030_session_context.sql:117) | شكل ملف تعريف الارتباط في DOC-S03 |
| SD-05، SD-06 | رمز TOTP، ثم النتيجة ‎@Passed‎ | القاعدة تسجل النتيجة فقط (db/static/030_session_context.sql:159-162) | التحقق في التطبيق لأن السر مشفّر بمفاتيحه (:11-12). الاتصال غير مربوط قبل MFA (:198)، فلا يرى ‎MfaSecretEnc‎ ولا ‎sec.MfaRecoveryCode‎ تحت RLS (db/static/010_rls.sql:52-57). لا مسار قراءة اليوم (DQ-F02-4) |
| SD-07 | رمز الجلسة في كل ربط | يُجزَّأ ويُقارن (db/static/030_session_context.sql:195) | لا يُخزَّن الرمز في سياق الاتصال؛ يُخزَّن ‎BindingToken‎ عشوائي جديد (:177، :218) |
| SD-08، SD-09 | رمز الدعوة أو الإعادة | التجزئة في القاعدة والأصل في البريد فقط | الرابط لا يحمل بيانات مقيّدة ● (FR-PLT-013) |
| SD-10 | تجزئة كلمة جديدة | CHECK لصيغة Argon2id (db/model/10-platform.model:154، :264) | ‎tp_app‎ يكتب ‎PasswordHash‎ مباشرة (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:24) ويقرأ سجل التجزئات (:46)؛ الخطر في O-24 (erd_open_items) وDOC-S01 |
| SD-11 | تجزئة رموز الاسترداد | ‎CodeHash‎ من نوع ‎bin(32)‎ | المصادر لا تحدد الخوارزمية ولا الملح (DQ-F02-7) |

## 5. DFD-2: أرقام الهويات وصورها (V-08، V-09)

| التدفق | ما يعبر | الحماية | نقطة التقنيع |
| --- | --- | --- | --- |
| SD-12 | الرقم نصًا عبر TB-1 | TLS ● | لا يُخزَّن صريحًا ● (docs/20-database-design.md:186) |
| SD-13 | نص مشفّر وقناع وبصمة HMAC | AES-256-GCM بمفتاح DATA؛ HMAC بمفتاح BLIND_INDEX مستقل (BR-PLT-015، BR-PTY-002)؛ أدنى طول للغلاف 29 بايت (docs/20-database-design.md:198) | القناع يُحسب عند الكتابة (BR-PTY-008)، فالعرض لا يفك التشفير |
| SD-14، SD-15 | ملف الصورة | تشفير بمفتاح FILE (db/model/10-platform.model:395)؛ بصمة الخادم (:393)؛ لا تنزيل قبل ‎CLEAN‎ (:396) | لا مصغّرات لغير المخوَّل (FR-PLT-030) |
| SD-16 | الرقم المفكوك عبر TB-1 | صلاحية مقفلة على TM وFO (BR-PLT-019) ونطاق الشركة | يُخفى بعد 60 ثانية ولا يُخزَّن في المتصفح (BR-PTY-009) |
| SD-17 | حدث الكشف | ‎IDENTITY_REVEAL‎ في ‎aud.AuditLog‎ وصف في ‎aud.SensitiveAccessLog‎ | القيم في التدقيق مقنَّعة ● (FR-PLT-023، db/model/10-platform.model:315) |
| SD-18 | حزمة التصدير | مختومة بكلمة لا تُخزَّن (db/model/10-platform.model:514)؛ موافقة إلزامية للمقيّد (:519) | بلا صلاحية الكشف: بلا أرقام كاملة ولا صور (BR-PLT-016) |

ثغرات هذا المسار:

- الموافِق على تصدير مقيّد قد يكون الطالب نفسه، ومستند الحزمة يأخذ الافتراضي ‎CONFIDENTIAL‎ لا ‎RESTRICTED‎ (DR-13؛ db/model/10-platform.model:370).

- ‎StorageKey‎ فريد داخل المشترك فقط، ومحتوى الإصدار قابل للتعديل من ‎tp_app‎ (DR-11؛ db/generated/tsql/007_table_grants.sql:61).

- حساسية المستند نسخة لا تُفرض من ‎cat.DocumentType.IsSensitive‎ (DR-18).

## 6. DFD-3: أرقام الحسابات وIBAN ونسخها (V-10، V-13)

الإطار المتقطع يعني نسخة غير محمية اليوم.

| التدفق | ما يعبر | الحماية اليوم | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| SD-20 | رقم الحساب وIBAN | تشفير وقناع وHMAC (db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:386-392؛ db/model/16-letters-of-credit.model:186-188) | محمي |
| SD-21 | ‎BaselineValue‎ و‎ReceivedValue‎ لكل ‎FieldKey‎ | لا وسم ولا تشفير (db/model/16-letters-of-credit.model:691-692؛ db/generated/tsql/001_tables.sql:6359-6360)؛ ‎tp_app‎ يكتبها (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:405) | فجوة DR-46: IBAN المستفيد قد يُنسخ نصًا |
| SD-22 | الفروق بمفاتيح الحقول | لا وسم (db/model/16-letters-of-credit.model:493) | فجوة DR-46 |
| SD-23 | النموذج بمفاتيح الحقول | العمود سرّي (db/model/15-workflow-notifications.model:283)، والمقيّد مشفّر داخله بقاعدة تطبيق (BR-REQ-003) | محمي بقاعدة تطبيق فقط |
| SD-24 | لقطات النموذج | ‎SnapshotJson‎ و‎AvailabilitySnapshotJson‎ سرّيان (db/model/15-workflow-notifications.model:469، :438) | يرث تشفير المقيّد إن نُسخ كما هو ● |
| SD-25 | نص البند كما في الاتفاقية | ‎OriginalText‎ بلا وسم في 11 جدولًا يضيفها المولّد (tools/dbgen/dbgen.py:207-209؛ db/generated/tsql/001_tables.sql:3000، :3051، :3101)، و‎CandidateAOriginalText‎ و‎CandidateBOriginalText‎ (db/model/13-facilities-pricing-terms.model:335، :341) | فجوة DR-31 |
| SD-26 | سمات الضمان | موسوم مقيّدًا ومحجوب عن التقارير (db/model/14-collateral-obligations-financials.model:32؛ db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:32)، لكنه غير مشفّر | جزئي (DR-08 مطبّق) |

## 7. DFD-4: المفاتيح والنسخ الاحتياطية (V-07)

- SD-31: المفتاح الرئيسي لا يغادر مخزنه ●؛ التطبيق يرسل ‎WrappedKey‎ ويستلم المفتاح المفكوك. مكان المخزن ونوعه غير محسومين (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26؛ docs/20-database-design.md:183). يملكه DOC-S02.

- SD-32: كل إنشاء وتدوير وفشل فك يُسجَّل في ‎sec.KeyEvent‎، وهو للإضافة فقط (db/model/10-platform.model:291-301؛ db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:46).

- SD-33: النسخة الاحتياطية تحمل النص المشفّر و‎WrappedKey‎ معًا، ولا تحمل المفتاح الرئيسي ● (BR-PLT-015). البيانات السرّية غير المقيّدة نص صريح في النسخة ما دام TDE غير منفّذ (لا كائن TDE في ‎db/‎).

- SD-34: نسخة مختومة من المفتاح الرئيسي لدى مسؤولَين مستقلين ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:624). الإجراء نفسه غير مكتوب (DOC-S02).

- ‎tp_app‎ يقرأ ويكتب ‎sec.TenantKey‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:50). تعديل ‎Status‎ أو ‎WrappedKey‎ يعطّل فك التشفير؛ يعالجه DOC-S01.

## 8. النسخ الجانبية: الإثبات

| النسخة | العمود | ما قد تحمله | الحماية اليوم | الحالة | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقارنة الشروط | ‎lc.LcTermsComparisonLine.BaselineValue/ReceivedValue‎ | IBAN المستفيد | لا شيء | فجوة | DQ-F02-1 (DR-46) |
| فروق التعديل | ‎lc.LcAmendment.ChangedFieldsJson‎ | IBAN المستفيد | لا شيء | فجوة | DQ-F02-1 (DR-46) |
| نص الاتفاقية | ‎OriginalText‎ و‎CandidateA/BOriginalText‎ وحقول ‎Reason‎ و‎Notes‎ الحرة | أرقام حسابات وIBAN | لا شيء | فجوة | DQ-F02-2 (DR-31) |
| الرقم الضريبي للشركة | ‎pty.TaxIdentity.TaxNumber‎ وVatNumber عبر ‎org.v_CompanyTaxIdentity‎ | رقم ضريبي | سرّي؛ لا نسخة في ‎org.Company‎ (حُذفت) | ✅ مغلقة (ADR 0011) | DQ-F02-8 (DR-25) |
| الحقل المخصص | ‎pty.PartyCustomField.ValueText‎ و‎ValueMask‎ (db/model/11-organization-party.model:396، :400) | قيمة غير مقيّدة وقناع | القيد يمنع اجتماع النص والمشفّر (:403) | جزئي | التطبيق يختار ‎ValueEnc‎ للحقل المقيّد ● |
| النموذج ولقطاته | ‎wfl.Request.FormDataJson‎، ‎SnapshotJson‎ | حقول مقيّدة | تشفير داخل JSON بقاعدة تطبيق | جزئي | اختبار يمسح JSON بحثًا عن نمط IBAN ورقم هوية ● |
| نص البحث | ‎wfl.Request.SearchText‎ (db/model/15-workflow-notifications.model:282) | نص مطبَّع | المقيّد لا يدخله (BR-REQ-003) | جزئي | الاختبار نفسه ● |
| التدقيق | ‎aud.AuditLog.BeforeJson/AfterJson‎ (db/model/10-platform.model:315-316) | قيم الكيان | التقنيع قاعدة تطبيق (FR-PLT-023) | جزئي | DQ-F02-9 |
| Outbox | ‎cfg.OutboxEvent.PayloadJson‎ (db/model/10-platform.model:537) | معرّفات | قاعدة تطبيق (FR-PLT-042) | جزئي | مخطط حمولة بقائمة سماح ● |
| الإشعار | ‎ntf.Notification.Body‎ و‎PayloadJson‎ (db/model/15-workflow-notifications.model:609، :622) | نص الرسالة | بلا مقيّد (FR-NTF-013؛ docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:690) | جزئي | عناصر نائبة من قائمة بيضاء (db/model/15-workflow-notifications.model:571) |
| رسائل الأخطاء | ‎cfg.OutboxEvent.LastError‎، ‎cfg.JobRun.ErrorMessage‎ و‎DetailJson‎، ‎sec.UserToken.SendError‎ (db/model/10-platform.model:545، :564-565، :253) | نص استثناء قد يحوي قيمة | لا شيء | فجوة | منقّح للرسائل قبل الكتابة ● |
| سجلات التطبيق | D-04 | أي قيمة | قاعدة «بلا أسرار» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:586) | جزئي | المنقّح نفسه وفحص دوري (DOC-S12) |
| الدخول | ‎sec.LoginAttempt.LoginName‎ (db/model/10-platform.model:201) | بريد شخص | لا وسم | فجوة | DQ-F02-6 |
| النسخ الاحتياطية | D-05 | كل ما سبق | المقيّد مشفّر؛ الباقي صريح | فجوة | TDE ونسخ مشفّرة (DOC-S02، DOC-S09) |

## 9. الحذف والاحتفاظ

| الفئة | الحذف اليوم | الضابط |
| --- | --- | --- |
| التدقيق | لا حذف ولا تعديل لـ‎tp_app‎ و‎tp_platform‎ (db/static/020_roles_and_grants.sql:65؛ الاختبار T15) | الاحتفاظ المقترح 10 سنوات ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:616) |
| أرقام الهويات وصورها | لا صلاحية حذف (الجدول ليس ‎deletable‎) | إخفاء الهوية بعد الاحتفاظ بموافقة (FR-PTY-029)؛ 5 سنوات مقترحة (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:616) |
| المستندات | حذف منطقي بسبب وصلاحية (BR-PLT-011) | الإتلاف الفعلي بسير الاحتفاظ (FR-PLT-040) |
| الجلسات ومحاولات الدخول ورموز الاسترداد والدعوات وسجل كلمات المرور | ‎tp_app‎ يحذف الصف (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:11-15) | لا مدة محددة؛ الحذف يمحو دليل الدخول (DQ-F02-6؛ DOC-S01) |
| Outbox | ‎tp_app‎ يحذف (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:17) | الأحداث الميتة تُفقد (DR-14) |
| المشترك المغلق | تصدير 30 يومًا ثم قراءة فقط؛ لا إتلاف تلقائي ● (BR-PLT-002) | الإتلاف بموافقة المشترك الخطية (FR-PLT-040) |
| المفاتيح | ‎RETIRED‎ أو ‎REVOKED‎، لا حذف | إلغاء مفاتيح مشترك بعد الاحتفاظ يجعل بياناته المشفّرة غير مقروءة حتى في النسخ ● (DOC-S02) |

## 10. قواعد ملزمة للتنفيذ

- لا قيمة مقيّدة تُكتب في عمود غير موسوم ‎sens=restricted‎. أي عمود ينسخ قيمة حقل يأخذ أعلى تصنيف بين الحقول التي قد يحملها ●.

- نقطة التقنيع واحدة: خدمة التشفير والتقنيع المشتركة (FR-PLT-037). التدقيق والإشعار والتصدير والسجلات تستدعيها ولا تبني القناع بنفسها ●.

- لا قيمة مقيّدة في حمولة Outbox أو الإشعار أو البريد أو رابط ● (FR-PLT-042، FR-NTF-013، FR-PLT-013).

- كل كشف أو عرض صورة أو تصدير مقيّد يكتب حدثين: ‎aud.AuditLog‎ و‎aud.SensitiveAccessLog‎ ● (BR-PTY-009؛ db/model/10-platform.model:332).

- رسالة الاستثناء تمر بمنقّح قبل أي عمود خطأ أو سجل ●.

- اختبار آلي في CI يقارن كل عمود نصي أو JSON في جداول تنسخ قيم حقول بقائمة الأعمدة الموسومة، ويفشل عند نسخة بلا وسم ● (DOC-B01).

## 11. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-F02-1 | كيف تُعامل القيم المقيّدة في المقارنة وفروق التعديل؟ (DR-46) | ✅ منفّذ (ADR 0011، 2026-10-13) بصيغة DQ-F12-11: لا يُنسخ شيء، وقيد وقادح يمنعان قيمة الحقل المقيّد في سطور المقارنة وفروق التعديل (50058)، والأعمدة الثلاثة موسومة سرّية، والحكم من البصمة. المقترح الأصلي: لا تُنسخ القيمة: يُخزَّن القناع وHMAC للحقل المقيّد فقط؛ ويوسم العمودان ‎sens=confidential‎ على الأقل. بديل في DOC-F12 §8.3 (DQ-F12-11): لا نسخ للقناع ولا للبصمة لأنهما مقيّدان، والحكم من بصمة المصدر؛ يُحسمان معًا | معماري قاعدة البيانات مع مالك M7 وM8 | FR-LCT-031 (S4)، DOC-S06 |
| DQ-F02-2 | كيف يُحمى ‎OriginalText‎ والنص الحر في جداول المصدر؟ (DR-31) | ✅ منفّذ (ADR 0011): الوسم السرّي ومنع القراءة عن ‎tp_readonly‎ على النص الأصلي ونصي التعارض و‎ClauseText‎؛ والحجب عند الإدخال، وقيد يرفض IBAN أو رقم حساب غير مقنَّع (2026-10-13، DQ-S06-7). المقترح: وسم ‎sens=confidential‎ وDENY لـ‎tp_readonly‎؛ حجب نمط IBAN ورقم الحساب عند الإدخال؛ الأصل يبقى في مخزن المستندات | معماري قاعدة البيانات مع مالك M5 | S2 (إدخال الاتفاقيات) |
| DQ-F02-3 | هل يُحجب السرّي عن ‎tp_readonly‎ كالمقيّد؟ | نعم للبيانات الشخصية السرّية ●؛ التقارير تقرأها عبر عروض مقنَّعة | مسؤول الأمن مع معماري البيانات | DOC-S06، DQ-F01-5 |
| DQ-F02-4 | كيف يقرأ التطبيق سر TOTP ورموز الاسترداد قبل الربط؟ | إجراء بصفة ‎tp_auth_exec‎ يعيد ‎MfaSecretEnc‎ و‎MfaLastUsedStep‎ لجلسة صالحة غير مكتملة MFA فقط، وإجراء يستهلك رمز استرداد بتجزئته | مسؤول الهوية والأمن | DOC-F03، FR-PLT-011 |
| DQ-F02-5 | من يحذف ملف حزمة التصدير بعد انتهائها؟ | مهمة يومية تتلف الملف عند ‎EXPIRED‎ وتسجّل الحدث؛ الحزمة ‎RESTRICTED‎ إن شملت المقيّد | مهندس الخلفية مع مسؤول الأمن | FR-PLT-039 (S5) |
| DQ-F02-6 | ما مدة الاحتفاظ ببيانات التتبع (IP، وكيل المستخدم، البريد المكتوب) وبمحاولات الدخول؟ | 90 يومًا لمحاولات الدخول والجلسات المنتهية ●، بحذف بمهمة لا بـ‎tp_app‎؛ الأثر الدائم في ‎aud.AuditLog‎ | مسؤول حماية البيانات | DOC-S07، DOC-S12 |
| DQ-F02-7 | ما خوارزمية تجزئة رموز الاسترداد؟ | HMAC-SHA-256 بمفتاح منصة سري ●، أو Argon2id إن كان الرمز قصيرًا | مسؤول الهوية والأمن | DOC-S04 |
| DQ-F02-8 | هل يبقى ‎org.Company.TaxNumber‎؟ (DR-25) | ✅ منفّذ (ADR 0011، 2026-10-13): حُذف ‎org.Company.TaxNumber‎، ويُقرأ الرقمان من الهوية الضريبية الحالية للمرآة في دولة التأسيس عبر ‎org.v_CompanyTaxIdentity‎. المقترح: يُحذف ويُقرأ من ‎pty.TaxIdentity‎ عبر عرض؛ وإن بقي يوسم سرّيًا | معماري قاعدة البيانات | S1 |
| DQ-F02-9 | هل يُفرض تقنيع التدقيق في مكان واحد؟ | مُسلسِل واحد للتدقيق يستبدل كل عمود موسوم مقيّدًا بقناعه، تولّد قائمته من النموذج ● | مهندس الخلفية | FR-PLT-023، DOC-B01 |

## 12. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/20-database-design.md:166 يجعل السبب إلزاميًا لكل كشف وتصدير، وQ-PTY-05 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:639) لا يطلبه، والعمود ‎Reason‎ اختياري (db/model/10-platform.model:344). سجلته DR-12.

- docs/20-database-design.md:218 يقول إن الأرقام الكاملة لمدير الخزينة و«موظف التسهيلات»، وBR-PLT-019 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:245) يقفلها على TM و«مسؤول التسهيلات (FO)».

- مراجعة التصميم تشير إلى db/model/16 السطور 686-687 و490 (docs/review/design-review-2026-10-11.json، DR-46)؛ الأعمدة اليوم في db/model/16-letters-of-credit.model:691-692 و:493.

- db/model/10-platform.model:199 يقول إن الأثر الدائم للدخول في ‎aud.AuditLog‎، لكن ‎sec.usp_StartSession‎ يكتب ‎sec.LoginAttempt‎ فقط (db/static/030_session_context.sql:124-129)، و‎tp_app‎ يحذف منه (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:11). سجّلته O-24 (tools/dbgen/erd_open_items.py:153).

- docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582 يذكر TDE للقاعدة، ولا كائن TDE في ‎db/‎. ليس تعارضًا في القرار، لكنه غير منفّذ قبل البيانات الحقيقية (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26).

## 13. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| V-01 إلى V-03، SD-01 إلى SD-04، SD-07 | FR-PLT-010، FR-PLT-014، ADR 0002 | db/static/030_session_context.sql:23-227 |
| V-04، V-05، SD-05، SD-06، DQ-F02-4، DQ-F02-7 | FR-PLT-011، BR-PLT-006، O-24 (erd_open_items) | tools/dbgen/erd_open_items.py:151-156 |
| V-06، SD-08، SD-09 | FR-PLT-013 | db/model/10-platform.model:244-258 |
| V-07، §7 | FR-PLT-037، BR-PLT-015، Q-PLT-12 | db/model/10-platform.model:276-301 |
| V-08، V-09، §5 | FR-PTY-006 إلى FR-PTY-009، BR-PTY-002، BR-PTY-008، BR-PTY-009، FR-PLT-030 | db/model/11-organization-party.model:288-305 |
| V-10، §6، DQ-F02-1 | FR-REQ-024، FR-LCT-031، DR-46 | db/model/16-letters-of-credit.model:186-188، :688-697 |
| SD-25، DQ-F02-2 | DR-31 | tools/dbgen/dbgen.py:207-209 |
| SD-26 | DR-08 | db/model/14-collateral-obligations-financials.model:32 |
| §3 | R7، T21، T35 | db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:7-35 |
| V-15، §8 التدقيق | FR-PLT-022، FR-PLT-023، BR-PLT-009 | db/model/10-platform.model:304-355 |
| V-17، DQ-F02-5 | FR-PLT-039، BR-PLT-016، DR-13، DR-18 | db/model/10-platform.model:502-521 |
| §8 Outbox والإشعار | FR-PLT-042، FR-NTF-013 | db/model/10-platform.model:532-552 |
| §9 | FR-PLT-040، FR-PTY-029، BR-PLT-002، Q-PLT-04 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:616 |
| DQ-F02-8 | DR-25 | db/model/11-organization-party.model:26 |

# DOC-F03 — تسلسل الدخول وMFA والاسترداد

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-F03 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مسؤول الهوية والأمن مع معماري قاعدة البيانات |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-010 إلى FR-PLT-014، FR-PLT-046، BR-PLT-004 إلى BR-PLT-006، AC-PLT-2، O-9 (20-database-design)، O-24 (erd_open_items) |
| يعتمد على | DOC-S03 (شكل الرمز والكوكي)، DOC-S04 (قيم السياسة)، DOC-F04 (ربط الاتصال ومصفوفة حالة المشترك)، DOC-F06 (حالات المستخدم)، DOC-S02 (المفاتيح) |
| المصادر | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md، db/static/030_session_context.sql، db/static/010_rls.sql، db/static/020_roles_and_grants.sql، db/model/10-platform.model، db/generated/tsql/007_table_grants.sql، db/tests/tenant_isolation_tests.sql، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، docs/20-database-design.md |

تحديث التنفيذ (2026-10-12): نُفّذت قرارات المالك لبوابة S0 في القاعدة (docs/adr/0003-account-security-in-the-database.md، db/static/030_session_context.sql، db/static/035_account_security.sql) وتمر في CI (48 حالة عزل و14 حالة حسابات في db/tests/auth_flow_tests.sql). أرقام الأسطر المذكورة لملف 030 في هذه الوثيقة تسبق هذا التحديث.

ما يخص هذه الوثيقة: MFA إلزامي ولا ربط قبله (DQ-F03-4)؛ مسار ما قبل الدخول بإجراءات ضيقة (DQ-F03-1): ‎usp_ResolveTenant‎ و‎usp_GetMfaChallenge‎ و‎usp_CompleteMfaEnrolment‎ و‎usp_UseRecoveryCode‎ و‎usp_CompleteInvitation‎ و‎usp_RequestPasswordReset‎ و‎usp_ResetPassword‎ و‎usp_ChangePassword‎ و‎usp_EndSession‎؛ رابط إعادة تسجيل MFA لمدة 24 ساعة (DQ-F03-8)؛ الخطأ 50006 بعد إثبات كلمة المرور فقط (DQ-F03-11). لم يُبنَ بعد: ‎usp_CheckUserToken‎ (DQ-F03-5) وحد الدقائق الخمس للجلسة المنتظرة MFA (DQ-F03-2) والتدقيق في aud.AuditLog لمحاولات الدخول (DQ-F03-10).

## 1. الغرض والنطاق

تصف الوثيقة كل خطوة من فتح عنوان المشترك الفرعي حتى إصدار رمز جلسة صالح للربط، ثم الخروج. وتغطي الدعوة وإعادة تعيين كلمة المرور وفقدان جهاز MFA وإعادة المصادقة قبل التصدير الحساس.

- داخل النطاق: ما يجري قبل المصادقة، ومن ينفّذ كل خطوة (التطبيق أم إجراء في القاعدة)، وما هو موجود اليوم وما هو مقترح.

- خارج النطاق: ربط الاتصال لكل طلب بعد الدخول ومصفوفة حالة المشترك والدور (DOC-F04)، وشكل الكوكي وCSRF وCSP (DOC-S03)، وقيم السياسة الرقمية (DOC-S04)، وانتقالات حالة المستخدم (DOC-F06)، وتهيئة المدير الأول للمشترك (DOC-F05).

مفتاح الوسوم: ● موجود في المستودع أو مقرر في الوثائق، مع الملف والسطر. ● اقتراح لم يُصمَّم بعد. داخل المخططات يُكتب الاقتراح «[مقترح]».

اختصارات المراجع: «030» هو db/static/030_session_context.sql، و«007_table_grants.sql» في db/generated/tsql، و«010_rls.sql» و«025_tenant_views.sql» في db/static، و«10-m0-m1-platform-organization.md» في docs/10-detailed-analysis. أرقام T هي حالات db/tests/tenant_isolation_tests.sql.

## 2. الفاعلون والمكوّنات

| المكوّن | دوره في هذا التسلسل | حد الثقة (DOC-F01) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| المتصفح | يحمل كوكي الجلسة فقط، ولا يحسب أي تجزئة | TB-1 | DOC-S03 |
| الوكيل العكسي | ينهي TLS ويضيف X-Forwarded-For | TB-1 | DOC-S03، DOC-S05 |
| التطبيق (ASP.NET Core) | يحسب Argon2id، ويتحقق من TOTP، ويولّد رمز الجلسة، ويرسل البريد المعاملاتي | TB-1، TB-3، TB-9 | ● docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:19 و:21 |
| إجراءات القاعدة | تعمل بصفة tp_auth_exec فترى صفوف المشترك قبل الربط | TB-4 | ● db/static/030_session_context.sql:4-14 |
| مرحّل البريد | يرسل رسالتي الدعوة وإعادة التعيين فقط | TB-10 | ● FR-PLT-013 (10-m0-m1-platform-organization.md:115) |

تعريف الحدود في DOC-F01، وتهديداتها في DOC-S01.

## 3. ما هو موجود وما هو مقترح

| الخطوة | الحالة | المرجع أو الاقتراح |
| --- | --- | --- |
| تحديد المشترك من العنوان الفرعي | ● غير مصمم | tp_app لا يقرأ plat.Tenant (noapp، db/model/10-platform.model:31) والعرض plat.v_CurrentTenant يشترط ربطًا (db/static/025_tenant_views.sql:14). المقترح sec.usp_ResolveTenant |
| فحص حالة المشترك عند الدخول | ● موجود | db/static/030_session_context.sql:67-69 |
| جلب معاملات كلمة المرور | ● موجود | sec.usp_GetPasswordParams، db/static/030_session_context.sql:23-37 |
| حساب Argon2id | ● في التطبيق | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:19 |
| المقارنة والقفل وإنشاء الجلسة والخطأ 50005 | ● موجود ومختبر | db/static/030_session_context.sql:39-141، T33 وT34 |
| جلب سر TOTP قبل الربط | ● غير مصمم | sec.AppUser محمي بالتصفية حتى الربط (db/static/010_rls.sql:51-57)، والربط يشترط MFA (030:198). المقترح sec.usp_GetMfaChallenge |
| تسجيل نتيجة TOTP | ● موجود ومختبر | sec.usp_ConfirmMfa، 030:143-163، T36 |
| استهلاك رمز استرداد | ● غير مصمم | sec.MfaRecoveryCode محمي بالتصفية قبل الربط. المقترح sec.usp_UseRecoveryCode |
| ربط الاتصال بعد MFA | ● موجود | sec.usp_SetSessionContext، 030:165-227 (التفصيل في DOC-F04) |
| الخروج | ● جزئي | تحديث EndedAt مسموح لـ tp_app (007_table_grants.sql:40) والمحفّز يسحب الربط (030:269-283، T37). يرفضه fn_BoundWrite في مشترك SUSPENDED (010_rls.sql:40) |
| الدعوة: الإصدار | ● ممكن بالمنح | INSERT على sec.AppUser وsec.UserToken (007_table_grants.sql:24 و44) |
| الدعوة: القبول | ● غير مصمم | المدعو بلا جلسة، فلا يكتب التطبيق صفه. المقترح sec.usp_CheckUserToken وsec.usp_CompleteInvitation |
| إعادة تعيين كلمة المرور | ● غير مصمم | المقترح sec.usp_RequestPasswordReset وsec.usp_ResetPassword |
| فقدان جهاز MFA | ● غير مصمم | التصفير ممكن بالمنح لمدير الحساب، وإعادة التسجيل غير مصممة |
| إعادة المصادقة قبل التصدير | ● غير مصمم | تُبنى على MfaVerifiedAt دون تغيير في المخطط |

## 4. حل التعارض مع O-9 (20-database-design)

التعارض. docs/20-database-design.md:41 يستثني «مسار ما قبل المصادقة» من وثيقة القاعدة، وdocs/20-database-design.md:537 يؤجل O-9 إلى S1 باقتراح sec.usp_SetAuthContext(@TenantId). لكن الدخول وMFA من مخرجات S0 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194).

ما تغيّر. ADR 0002 (مقبول 2026-10-12، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:3) نفّذ مسار الدخول بإجراءات تعمل بصفة tp_auth_exec دون سياق مشترك جزئي (db/static/030_session_context.sql:23-163). فجزء الدخول من O-9 محلول فعلًا.

القرار المقترح ● (DQ-F03-1):

- يدخل O-9 (20-database-design) في نطاق S0 لا S1.

- لا يُنشأ sec.usp_SetAuthContext. السياق المقتصر على المشترك يعرض صفوف sec كلها لاتصال غير مصدَّق، ولا يتسق مع الربط الذي يشترط مستخدمًا (BoundUserId إلزامي، db/model/10-platform.model:215).

- كل خطوة قبل المصادقة إجراء ضيق بصفة tp_auth_exec على نمط ADR 0002، يأخذ رمزًا لا معرّف مستخدم، ويعيد أقل ما يلزم.

- الإجراءات المقترحة في هذه الوثيقة هي القائمة الكاملة لإغلاق O-9. تُسجَّل في ADR جديد، وتُحدَّث docs/20-database-design.md:41 و:537 و:551.

- هذه الإجراءات تحتاج منح tp_auth على sec.UserToken وsec.MfaRecoveryCode وsec.UserPasswordHistory وsec.TenantKey وaud.AuditLog. القاعدة R6 تحصر منحه اليوم في خمسة جداول (tools/dbgen/check_grants.py:81-85)، فتُوسَّع بالقائمة نفسها مع منح db/static/020_roles_and_grants.sql:66-69.

## 5. تحديد المشترك والدخول بكلمة المرور

### 5.1 التسلسل

### 5.2 قواعد الخطوات

- تحديد المشترك ●. يأخذ التطبيق رمز المشترك من اسم المضيف فقط، لا من معامل في الطلب (FR-PLT-046). يعيد sec.usp_ResolveTenant المقترح TenantId للحالات التي تقبل الدخول، ولا شيء لغيرها. القرار نفسه مسجّل في DOC-F04 (DQ-F04-5) ولا يتكرر هنا. العنوان غير المعروف والمحجوز والمغلق يعطي الصفحة المحايدة نفسها (10-m0-m1-platform-organization.md:148). أي حالة تقبل الدخول ولأي دور يحددها DOC-F04 (O-18 (erd_open_items)).

- المعاملات ●. يعيد sec.usp_GetPasswordParams سلسلة PHC بلا الجزء الأخير (030:32-36)، وNULL لبريد غير موجود أو لمستخدم بلا كلمة مرور.

- التجزئة ● مع شرط ●. يحسب التطبيق Argon2id (docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:19)، ويكون ذلك في الخادم لا في المتصفح ●. عند NULL يحسب تجزئة بمعاملات وملح وهميين بالكلفة نفسها، ثم يستدعي usp_StartSession كالمعتاد. بذلك يتساوى زمن الاستجابة ولا يُكشف وجود البريد (FR-PLT-012).

- رمز الجلسة ●. يولّد التطبيق 32 بايتًا عشوائية على الأقل لكل محاولة (030:43 و53-54). لا يقبل رمزًا من المتصفح أبدًا، فلا يمكن تثبيت الجلسة مسبقًا. الشكل والكوكي في DOC-S03.

- المقارنة والقفل ●. يقارن الإجراء التجزئتين ثنائيًا (030:84-86) ويطبق القفل (030:88-109) ويسجّل كل محاولة (030:123-129) ثم يرفع 50005 بعد الالتزام (030:138-140). المنطق في الشكل 5.3.

- إنشاء الجلسة ●. عند النجاح يعيد المستخدم إلى ACTIVE ويصفّر العداد (030:113-115)، ويدرج الجلسة بتجزئة SHA-256 للرمز وخمول 30 دقيقة ومطلقة 12 ساعة (030:116-118). لا تُربط الجلسة قبل MFA (030:198).

- بعد النجاح ●. إن كانت معاملات Argon2id المخزنة أضعف من السياسة الحالية تُعاد التجزئة في الطلب نفسه (DOC-S04 §3).

### 5.3 منطق sec.usp_StartSession كما هو منفّذ

ملاحظتان على المنفَّذ:

- محاولة على مشترك غير مقبول لا تُسجَّل في sec.LoginAttempt لأن الإدراج داخل فرع المشترك الموجود (030:67-69 و123-129). ● يسجّلها التطبيق في سجل التطبيق مع عنوان IP لتقييد المعدل.

- حساب الخدمة (IsSystemUser) بلا كلمة مرور، فيدخل فرع العدّ عند 030:85 ويُقفل بعد خمس محاولات. ● يُعامَل كحالة لا تدخل بلا عدّ (DQ-F03-9، DOC-F06).

## 6. خطوة MFA وإصدار الجلسة

### 6.1 التسلسل

### 6.2 قواعد الخطوة

| القاعدة | الحالة | المرجع |
| --- | --- | --- |
| الجلسة موجودة لكنها لا تُربط حتى يُسجَّل MFA | ● | 030:198، T36 |
| التطبيق يتحقق من TOTP ويسجّل النتيجة فقط | ● مخاطرة متبقية مقبولة، ومعها اليوم فحص تكرار الخطوة وحد الإخفاقات في القاعدة | ADR 0003، الاختباران A5 وA6 |
| جلب السر قبل الربط بإجراء يقبل جلسة غير متحقَّقة عمرها 5 دقائق على الأكثر | ● | DQ-F03-2 |
| منع إعادة استعمال خطوة TOTP بمقارنة MfaLastUsedStep داخل الإجراء | ● | العمود في db/model/10-platform.model:131 |
| رمز الاسترداد يُقارن ويُستهلك داخل القاعدة ويُعاد عدد الباقي | ● | DQ-F03-3، BR-PLT-006 |
| خمس رموز خاطئة في الجلسة الواحدة تنهيها | ● | DOC-S04 §8 |
| مستخدم MfaEnabled = 0 تُربط جلسته بلا MFA | ✅ أُغلقت (ADR 0003) | الربط يشترط MfaVerifiedAt؛ الاختباران T43 وA14 |

سجل الدخول. يسجّل usp_StartSession الحدث LOGIN_SUCCESS عند قبول كلمة المرور، أي قبل MFA (030:119 و124-126). هذا يطابق عدّ الأحداث التسعة في AC-PLT-2 (10-m0-m1-platform-organization.md:655). ● يضاف حدث MFA_VERIFIED في aud.AuditLog عند اكتمال الدخول.

### 6.3 الجلسة المصدرة

| الخاصية | القيمة | الحالة والمرجع |
| --- | --- | --- |
| مهلة الخمول | 30 دقيقة من آخر نشاط | ● 030:117-118، FR-PLT-014 |
| المهلة المطلقة | 12 ساعة من الإنشاء، ولا يغيّرها التطبيق | ● 030:118 و239، T35 |
| تمديد الخمول | ‎sec.usp_TouchSession‎ (035) | ✅ أُغلقت (ADR 0003)؛ الاختبار A12 |
| المخزَّن | SHA-256 للرمز في sec.UserSession.TokenHash | ● 030:117، db/model/10-platform.model:221 |
| الربط لكل طلب | sec.usp_SetSessionContext | ● 030:165-227؛ التفصيل في DOC-F04 |

## 7. الخروج وانتهاء الجلسة

- ● إنهاء الجلسة بيد المدير (TERMINATED_BY_ADMIN) يسحب الربط فورًا (030:269-283، T37).

- ● المحفّز يسحب كل روابط المستخدم في المشترك لا ربط الجلسة وحدها (030:276-282)، لأن sec.SessionBinding بلا عمود جلسة (db/model/10-platform.model:212-217). أثره طلب جارٍ واحد في الجلسات الأخرى، ثم تُربط من جديد.

- ● فجوة: التحديث المباشر مرفوض في مشترك SUSPENDED أو ARCHIVED_READ_ONLY لأن الكتابة تشترط TRIAL أو ACTIVE (010_rls.sql:34-41، T27). ● sec.usp_EndSession بصفة tp_auth_exec (DQ-F03-6).

- ● لا شيء يكتب IDLE_TIMEOUT أو ABSOLUTE_TIMEOUT اليوم؛ الربط يرفض الجلسة المنتهية بالوقت (030:196، T32). مهمة تنظيف دورية تكتب السبب، وهويتها في DOC-F04.

## 8. الدعوة (48 ساعة)

| القاعدة | الحالة | المرجع |
| --- | --- | --- |
| الإصدار بيد مدير الحساب في جلسة مربوطة | ● ممكن بالمنح | 007_table_grants.sql:24 و44؛ المصفوفة 10-m0-m1-platform-organization.md:45 |
| دعوة المدير الأول بيد المشغّل | ● | DOC-F05 وO-12 (20-database-design) |
| الرابط لمرة واحدة، والقاعدة تخزّن تجزئته | ● تصميم | db/model/10-platform.model:244-258 |
| إعادة الإرسال تلغي الرابط السابق (RevokedAt) | ● | DOC-F06 |
| الإكمال ذري: كلمة المرور وسجلها وسر MFA والرموز العشرة والحالة ACTIVE واستهلاك الرابط | ● | DQ-F03-5 |
| المدعو لا يدخل قبل الإكمال | ● | 030:82-83 |
| رابط منتهٍ أو مستعمل يعطي رسالة واحدة | ● | FR-PLT-013 |

## 9. إعادة تعيين كلمة المرور (30 دقيقة)

- ● الطلب لا يكشف وجود البريد في الاستجابة ولا في زمنها (FR-PLT-013).

- ● الطلب الجديد يلغي الروابط السابقة غير المستعملة للمستخدم.

- ● الإكمال ينهي كل جلسات المستخدم بسبب PASSWORD_CHANGED، ولا يرفع RequiresAdminUnlock (DOC-S04 §7).

- ● الإعادة لا تتجاوز MFA: بعدها دخول كامل بكلمة المرور وTOTP.

- ● الحالة الراهنة: tp_app يملك إدراج sec.UserToken وتحديث PasswordHash لكن بعد الربط فقط (007_table_grants.sql:24 و44، 010_rls.sql:43-49)، والمستخدم الناسي بلا جلسة. لذا يلزم الإجراء (DQ-F03-7).

## 10. فقدان جهاز MFA وإعادة التسجيل

- ● المستخدم الذي يملك رمز استرداد لا يحتاج المدير: يدخل به ثم يسجّل جهازًا جديدًا من إعداداته بعد إعادة المصادقة.

- ● الإعادة بيد مدير الحساب وتُسجَّل بشدة عالية (BR-PLT-006، 10-m0-m1-platform-organization.md:232) ويُشعَر المستخدم والمديرون (10-m0-m1-platform-organization.md:534).

- ● شروط التحقق من الهوية ومهلة إعادة التسجيل في DOC-S04 §10.

- ● الرابط رسالة ثالثة في البريد المعاملاتي، وFR-PLT-013 يحصره في رسالتين. يلزم قرار (DQ-F03-8).

- ● مدير الحساب الوحيد لا يعيد تعيين نفسه: يمر الطلب بمسار المشغّل (DOC-F06، O-12 (20-database-design)).

## 11. إعادة المصادقة قبل التصدير الحساس

- ● الأساس موجود: usp_ConfirmMfa يحدّث MfaVerifiedAt عند كل نجاح (030:159-160)، وtp_app يقرأ العمود ولا يكتبه (030:239).

- ● حداثة التحقق 5 دقائق، وقائمة التصديرات الحساسة في DOC-S04 §11. طلب كلمة المرور مع TOTP بديل مفتوح (DQ-S04-15).

- ● الفحص في نقطة التصدير بالتطبيق، ويُسجَّل الرفض في التدقيق.

## 12. ما يُسمح به قبل المصادقة

| نقطة الدخول | تقبل بلا جلسة | تقبل بجلسة قبل MFA |
| --- | --- | --- |
| صفحة الدخول وPOST الدخول | نعم | — |
| POST رمز MFA أو رمز الاسترداد | لا | نعم، 5 دقائق |
| طلب إعادة التعيين وفتح رابطها | نعم | — |
| فتح رابط الدعوة وإكمالها | نعم | — |
| الملفات الثابتة للواجهة | نعم | — |
| أي نقطة أخرى | لا | لا |

كل نقطة بلا جلسة تخضع لتقييد المعدل لكل عنوان IP (DOC-S04 §7). الاستجابات الموحّدة ورموز HTTP في DOC-B04.

## 13. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-F03-1 | كيف يُغلق O-9 (20-database-design)؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): في S0، بإجراءات ضيقة بصفة tp_auth_exec على نمط ADR 0002، بلا usp_SetAuthContext، في ADR جديد | المالك مع معماري القاعدة | الدعوة وإعادة التعيين وMFA في S0 |
| DQ-F03-2 | كيف يحصل التطبيق على سر TOTP ومفتاحه قبل الربط؟ | sec.usp_GetMfaChallenge لجلسة غير متحقَّقة عمرها 5 دقائق على الأكثر؛ المفتاح حسب DOC-S02 | معماري الأمن | MFA كله |
| DQ-F03-3 | أين يُستهلك رمز الاسترداد؟ | داخل القاعدة بـ sec.usp_UseRecoveryCode، ثم DENY SELECT على CodeHash لـ tp_app | معماري القاعدة | FR-PLT-011 |
| DQ-F03-4 | هل يُربط مستخدم MfaEnabled = 0؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): لا: الربط يشترط MfaVerifiedAt لكل مستخدم غير خدمي، والتسجيل بإجراء؛ يتفق مع DQ-S01-3 ومع خطوة O-24 التالية (tools/dbgen/erd_open_items.py:155) | المالك | BR-PLT-006 |
| DQ-F03-5 | قبول الدعوة | sec.usp_CheckUserToken ثم sec.usp_CompleteInvitation ذريًا | معماري القاعدة | FR-PLT-013، خروج S0 |
| DQ-F03-6 | الخروج في مشترك معلّق | sec.usp_EndSession بصفة tp_auth_exec لكل أسباب الإنهاء؛ جزء من DQ-F04-8 | معماري القاعدة | FR-PLT-014 |
| DQ-F03-7 | إعادة التعيين | sec.usp_RequestPasswordReset وsec.usp_GetPasswordHistoryParams وsec.usp_ResetPassword | معماري القاعدة | FR-PLT-013 |
| DQ-F03-8 | إعادة تسجيل MFA بعد التصفير | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): رابط 24 ساعة بغرض جديد MFA_REENROLMENT في sec.UserToken.Purpose، وتعديل FR-PLT-013 لرسالة ثالثة | المالك ومسؤول الأمن | BR-PLT-006 |
| DQ-F03-9 | حساب الخدمة يُقفل بمحاولات خاطئة | usp_StartSession يعامل IsSystemUser = 1 كحالة لا تدخل بلا عدّ | معماري القاعدة | المهام الخلفية |
| DQ-F03-10 | من يكتب aud.AuditLog لمحاولات الدخول الفاشلة قبل وجود ربط؟ | ✅ منفّذ (2026-10-13، ADR 0007): قادح على sec.LoginAttempt يكتب صف التدقيق مع كل محاولة، ولم يلزم منح tp_auth شيئًا. المقترح الأصلي: الإجراءات تكتب صف التدقيق مع LoginAttempt، ويمنح tp_auth INSERT على aud.AuditLog؛ يتفق مع tools/dbgen/erd_open_items.py:155 | معماري القاعدة | FR-PLT-022، AC-PLT-2 |
| DQ-F03-11 | خطأ المستخدم الذي أثبت كلمة مروره ورُفض بحالة المشترك | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): يُقبل 50006 المقترح في DQ-F04-3 بشرط رفعه بعد نجاح المقارنة فقط، مع تعديل docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:20 | المالك | DOC-B04، §5.3 |

## 14. تعارضات وفجوات في المصادر

| البند | الموضع | الملاحظة |
| --- | --- | --- |
| تأجيل ما قبل المصادقة إلى S1 | docs/20-database-design.md:41 و:537 و:551 | يناقض S0 في docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194، وتجاوزه ADR 0002 جزئيًا (§4) |
| منح tp_app | docs/20-database-design.md:267 | يذكر EXECUTE على usp_SetSessionContext فقط، والمنفّذ يمنح أربعة إجراءات (030:229-232) |
| سجل الدخول قبل MFA | db/static/030_session_context.sql:119 | LOGIN_SUCCESS يعني قبول كلمة المرور لا اكتمال الدخول؛ يلزم توضيحه في FR-PLT-022 |
| المحاولة على مشترك غير مقبول | db/static/030_session_context.sql:67-69 | لا تُسجَّل في sec.LoginAttempt |
| التدقيق في AC-PLT-2 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:655 | يعدّ الأحداث في «سجل التدقيق»، والإجراء يكتبها في sec.LoginAttempt فقط (030:123-129) |
| خطوات الدخول في التحليل | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:402-403 | «يُشعَر المدير» عند كل قفل، و§9.3 في السطر 532 يقصره على القفل الثالث؛ والتسليم داخل المنصة يبدأ في S1 (السطر 539) |
| الخطأ الواحد | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:20 | ✅ عُدّل ADR 0002 بعد DQ-F03-11: 50005 لكل فشل قبل إثبات كلمة المرور، و50006 بعده فقط (T42) |
| حالة المشترك عند الدخول | db/static/030_session_context.sql:67-68 | ✅ أُغلق O-18 بالخيار (أ): sec.fn_TenantLoginAllowed (T40 وT41) |

## 15. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §4 | O-9 (20-database-design)، ADR 0002 | docs/20-database-design.md:537 |
| §5.1 الخطوة 1 | FR-PLT-046 | 10-m0-m1-platform-organization.md:148 |
| §5.2 الخطوات 2-6 | FR-PLT-010، FR-PLT-012، BR-PLT-005، O-01 (erd_open_items) | 030:23-141، T33، T34 |
| §5.3 | BR-PLT-005 | 030:78-121 |
| §6 | FR-PLT-011، BR-PLT-006، O-24 (erd_open_items) | 030:143-163، T36 |
| §6.3 و§7 | FR-PLT-014 | 030:116-118 و269-283، T32، T37 |
| §8 | FR-PLT-013، FR-PLT-016 | db/model/10-platform.model:244-258 |
| §9 | FR-PLT-013، BR-PLT-004 | db/model/10-platform.model:260-264 |
| §10 | BR-PLT-006، BR-PLT-009 | 10-m0-m1-platform-organization.md:232 و:534 |
| §11 | FR-PLT-014، FR-PLT-019 | 10-m0-m1-platform-organization.md:116 |
| §12 | FR-PLT-012، FR-PLT-021 | 10-m0-m1-platform-organization.md:114 و:123 |

# DOC-F04 — تسلسل ربط سياق المشترك لكل اتصال ومهمة

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-F04 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | معماري قاعدة البيانات مع مهندس الخلفية |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | BR-PLT-001، BR-PLT-002، BR-PLT-017، FR-PLT-007، FR-PLT-014، FR-PLT-044، FR-PLT-046، O-16 وO-18 وO-22 وO-24 (erd_open_items)، O-11 وO-12 (20-database-design) |
| يعتمد على | DOC-F01 (حدود الثقة)، DOC-F03 (إصدار رمز الجلسة)، DOC-S03 (شكل الرمز وعنوان العميل الموثوق)، DOC-S08 (الحسابات والأسرار) |
| المصادر | db/static/010_rls.sql، db/static/020_roles_and_grants.sql، db/static/025_tenant_views.sql، db/static/030_session_context.sql، db/generated/tsql/007_table_grants.sql، db/tests/tenant_isolation_tests.sql، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md، docs/20-database-design.md، docs/21-data-dictionary.md، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، tools/dbgen/erd_open_items.py |

تحديث التنفيذ (2026-10-12): نُفّذت قرارات المالك لبوابة S0 في القاعدة (docs/adr/0003-account-security-in-the-database.md، db/static/030_session_context.sql، db/static/035_account_security.sql) وتمر في CI (48 حالة عزل و14 حالة حسابات في db/tests/auth_flow_tests.sql). أرقام الأسطر المذكورة لملف 030 في هذه الوثيقة تسبق هذا التحديث.

ما يخص هذه الوثيقة: O-18 مغلق بالخيار (أ) ومصفوفة §7.4 (‎sec.fn_TenantOpen‎ و‎sec.fn_TenantLoginAllowed‎؛ T40 وT41)، و50006 لمن أثبت كلمة مروره ورفضته الحالة (T42)، والتحويل من العنوان الفرعي بـ ‎sec.usp_ResolveTenant‎ (DQ-F04-5)، وتمديد الخمول والخروج بإجراءين (DQ-F04-8)، وإنهاء الجلسات عند التعطيل (DQ-F04-9). لم يُبنَ بعد: ربط المهام (DQ-F04-4) وربط الدعم (DQ-F04-6).

وبـ docs/adr/0004-platform-access-jobs-and-onboarding.md (ADR 0004): ربط المهام (§5.2) منفّذ في db/static/037_job_context.sql بدور ‎tp_jobs‎ وقائمة المهام المغلقة ‎cfg.JobDefinition‎ وحالات المشترك من §7.4 (الاختبارات J1 إلى J6، وJ7 تدقيق الربط)، وربط الدعم (§6.2) منفّذ في db/static/036_operator_and_support.sql بدور ‎tp_support‎ وجلسة مشغّل داخل القاعدة وعمودي ‎BindingKind‎ و‎BoundOperatorId‎ (P1 إلى P10). وإجراءات المدير لا تقبل إلا ربط مستخدم، فلا يستعملها ربط مهمة أو دعم.

تحديث التنفيذ (2026-10-13): كل ربط لمهمة يكتب صف تدقيق للمشترك بمعرّف JobKey وحساب الخدمة فاعلًا (§5.2)، وكل ربط دعم يكتب صفًا عالي الشدة للمشترك يسمّي المشغّل والمنحة، فيرى المشترك من دخل بياناته (docs/adr/0007-audit-written-by-the-database.md، الاختباران J7 وP11).

## 1. الغرض والنطاق

تصف هذه الوثيقة كيف يُربط كل اتصال بقاعدة البيانات بمشترك واحد قبل أي استعلام، بعد أن يملك المستخدم رمز جلسة صالحًا. وتغطي أربعة أنواع من الاتصال: طلب مستخدم المشترك، ومهمة الخلفية وعامل Outbox، ومشغّل المنصة، ووصول الدعم المؤقت. وتنتهي بمصفوفة حالة المشترك والدور التي يتتبعها O-18 (erd_open_items) واقتراح لحسمها.

خارج النطاق: الدخول وMFA حتى إصدار رمز الجلسة (DOC-F03)، وشكل الرمز وملف الارتباط وعنوان العميل الموثوق (DOC-S03)، وحسابات القاعدة وأسرارها (DOC-S08)، وتفاصيل Outbox وإعادة المحاولة (DOC-F17)، وتهيئة المشترك ودورة حياته (DOC-F05)، ونموذج أخطاء الواجهة البرمجية (DOC-B04).

الرموز: ● قائم في المستودع أو مقرَّر في الوثائق، ● مقترح ينتظر القرار.

## 2. ما يقرّه المستودع اليوم ●

- صف جدول المشترك يُرى أو يُكتب فقط إذا اتفق أمران: ‎TenantId‎ يساوي ‎SESSION_CONTEXT(N'TenantId')‎، وفي ‎sec.SessionBinding‎ صف لـ‎@@SPID‎ بالمشترك نفسه وبرمز يطابق ‎SESSION_CONTEXT(N'BindingToken')‎ (db/static/010_rls.sql:5-10، db/static/010_rls.sql:22-31).

- لا يكتب الربط إلا ‎sec.usp_SetSessionContext‎ (db/static/010_rls.sql:9-10). دور التطبيق لا يقرأ جدول الربط ولا يكتبه (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:38، الاختبار T16b في db/tests/tenant_isolation_tests.sql:388).

- الإجراء يأخذ رمز الجلسة لا معرّف المستخدم، ويأخذ المستخدم من الجلسة (db/static/030_session_context.sql:13-14، db/static/030_session_context.sql:190-199، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:22).

- مفاتيح السياق تُضبط للقراءة فقط (db/static/030_session_context.sql:205-207، db/static/030_session_context.sql:218-219).

- مجمّع الاتصالات يعيد ضبط الاتصال قبل إعادة استعماله (‎sp_reset_connection‎)، فيمحو السياق (db/static/030_session_context.sql:18، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:31).

- الكتابة تحتاج مشتركًا مفتوحًا للكتابة: TRIAL أو ACTIVE (db/static/010_rls.sql:33-41).

- أربعة قوادح تسحب الربط عند تغيّر المستخدم أو الجلسة أو المشترك (db/static/030_session_context.sql:241-296).

- عضوا ‎tp_platform‎ و‎tp_auth‎ يتجاوزان دوال الصفوف (db/static/010_rls.sql:11-12، db/static/010_rls.sql:48، db/static/010_rls.sql:56).

## 3. أنواع الاتصال الأربعة

| نوع الاتصال | الدور في القاعدة | طريقة الربط | الحالة اليوم |
| --- | --- | --- | --- |
| طلب مستخدم المشترك | ‎tp_app‎ | ‎sec.usp_SetSessionContext‎ برمز الجلسة | ● منفّذ ومختبر: T17 إلى T20 وT25 إلى T37 (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:427-689) |
| مهمة خلفية وعامل Outbox | ‎tp_app‎ مع دور جديد ‎tp_jobs‎ ● | إجراء جديد بحساب ‎IsSystemUser‎ ● | غير مبني (§5) |
| مشغّل المنصة | ‎tp_platform‎ | بلا ربط؛ يتجاوز RLS ومنحه محدودة | ● الدور والمنح؛ لا إجراءات منصة بعد (§6.1) |
| الدعم المؤقت | دور جديد ‎tp_support‎ عضو في ‎tp_readonly‎ ● | إجراء جديد يتحقق من ‎plat.SupportAccessGrant‎ ● | غير مبني (§6.2) |

حدود الثقة بأرقام DOC-F01: طلب المستخدم يعبر TB-1 ثم TB-3 وTB-4، ولوحة المشغّل تعبر TB-2 ثم TB-5. مسارا المهام والدعم المقترحان يحتاجان حدّين جديدين في DOC-F01.

## 4. تسلسل الطلب الواحد لمستخدم المشترك

### 4.1 المخطط

### 4.2 قواعد طبقة التطبيق

| # | القاعدة | السند |
| --- | --- | --- |
| R-1 | يُربط كل اتصال عند فتحه وقبل أول استعلام، من موضع واحد في طبقة الوصول إلى البيانات يمر به كل اتصال، ومنه أي اتصال تعيد فتحه سياسة إعادة المحاولة. | ● |
| R-2 | يُؤخذ ‎TenantId‎ من العنوان الفرعي ‎{tenant}.bankfas.com‎ فقط، لا من جسم الطلب ولا من معاملاته. | ● FR-PLT-046 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:148)، BR-PLT-001 (السطر 227) |
| R-3 | لا يملك ‎tp_app‎ اليوم طريقًا لتحويل رمز العنوان إلى ‎TenantId‎: ‎plat.Tenant‎ محجوب عنه (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:13-14) والعرض ‎plat.v_CurrentTenant‎ يشترط ربطًا قائمًا (db/static/025_tenant_views.sql:9-15). يُقترح إجراء ‎sec.usp_ResolveTenant(@Code)‎ بصفة ‎tp_auth_exec‎ يعيد المعرّف أو لا شيء، وينسَّق مع DOC-F03 (DQ-F04-5). | ● |
| R-4 | يُستدعى الإجراء خارج أي معاملة. فهو يقفل صفوف المشترك والجلسة والمستخدم حتى نهاية معاملته (db/static/030_session_context.sql:184-199). إن استُدعي داخل معاملة المستدعي بقيت الأقفال حتى تنتهي، فتنتظر عمليات التعطيل والإنهاء (db/static/030_session_context.sql:178-182). | ● السلوك، ● القاعدة |
| R-5 | الرمز الخام يبقى في التطبيق؛ القاعدة تقارن بصمته SHA-256 (db/static/030_session_context.sql:195). لا يُكتب الرمز في أي سجل (DOC-S03). | ● |
| R-6 | ‎ClientIp‎ و‎CorrelationId‎ يُحفظان في السياق للتدقيق فقط. الإجراء لا يقارن ‎ClientIp‎ بعنوان الجلسة (db/static/030_session_context.sql:206-207). مصدر العنوان الموثوق في DOC-S03. | ● |
| R-7 | الإجراء لا يمدّد مهلة الخمول؛ يقرأ الجلسة فقط (db/static/030_session_context.sql:191-198). يمدّدها التطبيق بتحديث ‎sec.UserSession‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:40)، وهذا خطر متبقٍّ في O-24 (erd_open_items). يُقترح نقله إلى إجراء (DQ-F04-8). | ✅ نُقل إلى ‎sec.usp_TouchSession‎، ومُنع التعديل المباشر (ADR 0003) |
| R-8 | يُغلق الاتصال في نهاية كل طلب. لا يُحتفظ باتصال مربوط بين طلبين، لأن فحص صلاحية الجلسة يجري عند الربط فقط، وبه يسري الانتهاء والسحب في الطلب التالي. | ● |
| R-9 | الاستعلامات المتوازية في طلب واحد تستعمل اتصالات منفصلة، ويُربط كل منها بالقاعدة R-1. | ● |
| R-10 | لا يستدعي كود التطبيق ‎sp_set_session_context‎ مباشرة. ضبط ‎TenantId‎ يدويًا لا يكشف صفًّا (T16 وT28، db/tests/tenant_isolation_tests.sql:375 و:423)، ويجعل الربط اللاحق يفشل بالخطأ 50004. | ● |
| R-11 | لا تُترك مؤشرات (cursors) مفتوحة بعد نهاية الطلب، لأنها تستمر في تسليم الصفوف بعد السحب (O-22 في tools/dbgen/erd_open_items.py:139-143). | ● الخطر، ● القاعدة |

### 4.3 ما يجري داخل ‎sec.usp_SetSessionContext‎

| الترتيب | الفحص أو الفعل | الموضع | الخطأ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‎TenantId‎ و‎SessionToken‎ غير فارغين. لا يفحص طول الرمز هنا، بخلاف ‎usp_StartSession‎ (db/static/030_session_context.sql:53-54) | db/static/030_session_context.sql:174 | 50001 |
| 2 | يفتح معاملة إن لم توجد معاملة للمستدعي | db/static/030_session_context.sql:178-182 | — |
| 3 | المشترك موجود وحالته من TRIAL وACTIVE وSUSPENDED وARCHIVED_READ_ONLY، بقفل ‎UPDLOCK, HOLDLOCK‎ | db/static/030_session_context.sql:186-188 | 50002 |
| 4 | جلسة لهذا المشترك ببصمة الرمز، غير منتهية، داخل المهلتين، ومستخدمها ACTIVE، وMFA مسجّل إن كان مفعّلًا | db/static/030_session_context.sql:191-199 | 50003 |
| 5 | الاتصال غير مربوط من قبل | db/static/030_session_context.sql:201-202 | 50004 |
| 6 | يضبط ‎UserId‎ و‎ClientIp‎ و‎CorrelationId‎ للقراءة فقط قبل كتابة الربط (CTX-4) | db/static/030_session_context.sql:204-207 | خطأ المحرك إن كان المفتاح مقفلًا |
| 7 | يدمج صف ‎sec.SessionBinding‎ لـ‎@@SPID‎ برمز ‎NEWID()‎ جديد | db/static/030_session_context.sql:209-215 | — |
| 8 | يضبط ‎BindingToken‎ ثم ‎TenantId‎ | db/static/030_session_context.sql:217-219 | — |
| 9 | يثبّت المعاملة إن كانت له، ويعيد رفع أي خطأ بعد التراجع | db/static/030_session_context.sql:221-226 | — |

الخطأ 50003 واحد لكل الأسباب: رمز خاطئ، جلسة منتهية أو مُنهاة، مستخدم غير نشط، MFA غير مسجّل. فلا يكشف للمستدعي سبب الرفض. يغطيه T18 وT32 وT36 (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:451، :466، :561).

### 4.4 صف الربط ودوال RLS

صف ‎sec.SessionBinding‎ مفتاحه ‎SessionId‎ وهو ‎@@SPID‎، ويحمل ‎BoundTenantId‎ و‎BoundUserId‎ و‎BindingToken‎ و‎BoundAt‎، ولا مفتاح أجنبي على ‎BoundUserId‎ (docs/21-data-dictionary.md:365-377). يبقى الصف بعد إغلاق الاتصال، لكنه لا يفيد اتصالًا جديدًا على الرقم نفسه لأن رمزه لا يطابق سياقه، ويُستبدل عند أول ربط على ذلك الرقم (db/static/030_session_context.sql:209-215). يقرؤه ويكتبه ‎tp_auth‎ وحده، ويُحجب عن ‎tp_readonly‎ و‎tp_platform‎ (db/static/020_roles_and_grants.sql:59-60).

| الدالة | الموضع | تسمح عندما | تُستعمل في |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎rls.fn_Bound‎ | db/static/010_rls.sql:22-31 | صف ربط للاتصال بمشترك الصف، والمشترك يساوي السياق، والرمز يطابق | كل الدوال أدناه، والعرضان (db/static/025_tenant_views.sql:14، :26) |
| ‎rls.fn_BoundWrite‎ | db/static/010_rls.sql:35-41 | ‎fn_Bound‎ والمشترك TRIAL أو ACTIVE | ‎fn_TenantWrite‎ و‎fn_MixedWrite‎ |
| ‎rls.fn_TenantAccess‎ | db/static/010_rls.sql:52-57 | ‎tp_platform‎ أو ‎tp_auth‎ أو ‎fn_Bound‎ | ترشيح جداول المشترك (db/static/010_rls.sql:118) |
| ‎rls.fn_TenantWrite‎ | db/static/010_rls.sql:44-49 | ‎tp_platform‎ أو ‎tp_auth‎ أو ‎fn_BoundWrite‎ | حجب الإدراج والتعديل والحذف (db/static/010_rls.sql:119-121) |
| ‎rls.fn_MixedRead‎ و‎rls.fn_MixedWrite‎ | db/static/010_rls.sql:60-74 | القراءة: صف عام أو تجاوز أو ‎fn_Bound‎؛ الكتابة: تجاوز أو ‎fn_BoundWrite‎ | الجداول المختلطة الثلاثة (db/static/010_rls.sql:123-130) |
| ‎rls.fn_AuditRead‎ و‎rls.fn_AuditWrite‎ | db/static/010_rls.sql:79-93 | القراءة: صف المنصة (‎TenantId‎ فارغ) لـ‎tp_platform‎، أو ‎tp_auth‎، أو ‎fn_Bound‎ (T38)؛ الإدراج: ‎TenantId‎ فارغ أو تجاوز أو ‎fn_Bound‎ | ‎aud.AuditLog‎ (db/static/010_rls.sql:98-101) |

ملاحظتان:

- ‎fn_AuditWrite‎ يستعمل ‎fn_Bound‎ لا ‎fn_BoundWrite‎. فإضافة سطر تدقيق تبقى ممكنة في SUSPENDED وARCHIVED_READ_ONLY، وهذا مطلوب لتدقيق القراءة والتصدير فيهما. وقبوله ‎TenantId‎ فارغًا من اتصال المشترك هو O-19 (erd_open_items).

- الكتابة المرفوضة بالحجب تعطي الخطأ 33504 (T4 وT27، db/tests/tenant_isolation_tests.sql:163، :604).

### 4.5 الفشل وما يفعله التطبيق

السياق لا يتراجع مع المعاملة. ما ضُبط من مفاتيح قبل الخطأ يبقى في الاتصال، ولذلك رتّب الإجراء المفاتيح المساعدة قبل الربط (db/static/030_session_context.sql:204). القاعدة: لا يُكمل التطبيق على اتصال فشل ربطه. يغلقه فيعيده إلى المجمّع، والمجمّع يعيد ضبطه عند إعادة الاستعمال (db/static/030_session_context.sql:18). ثم يفتح اتصالًا جديدًا إن احتاج.

| الخطأ | المعنى | ما يفعله التطبيق ● | الاستجابة |
| --- | --- | --- | --- |
| 50001 | معامل ناقص | خطأ برمجي: إغلاق الاتصال وتسجيله | خطأ خادم (DOC-B04) |
| 50002 | مشترك غير معروف أو CLOSED | إغلاق الاتصال، حذف ملف الارتباط | الصفحة المحايدة لعنوان غير معروف (FR-PLT-046، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:148) |
| 50003 | لا جلسة صالحة | إغلاق الاتصال، حذف ملف الارتباط | تحويل إلى الدخول (DOC-F03) |
| 50004 | الاتصال مربوط من قبل | عيب في معالجة المجمّع: إغلاق الاتصال، تسجيل بشدة عالية، محاولة واحدة على اتصال جديد | حسب نتيجة المحاولة |
| غير ذلك | قفل ميت أو مهلة أو خطأ مفتاح مقفل | إغلاق الاتصال ومحاولة واحدة على اتصال جديد | خطأ خادم إن تكرر |

### 4.6 السحب

| الحدث | القادح | الموضع | الأثر | الاختبار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حالة المستخدم تصير غير ACTIVE (تعطيل، قفل، أرشفة) | ‎sec.TR_AppUser_RevokeBinding‎ | db/static/030_session_context.sql:245-256 | حذف ربوط المستخدم | T25 |
| حذف صف المستخدم | ‎sec.TR_AppUser_RevokeBindingOnDelete‎ | db/static/030_session_context.sql:258-267 | حذف ربوطه | T30 |
| إنهاء جلسة أو حذفها | ‎sec.TR_UserSession_RevokeBinding‎ | db/static/030_session_context.sql:269-283 | حذف كل ربوط المستخدم، لا ربط الجلسة وحدها | T37 |
| حالة المشترك تصير غير TRIAL وACTIVE | ‎plat.TR_Tenant_RevokeBinding‎ | db/static/030_session_context.sql:285-296 | حذف كل ربوط المشترك | T26 |

بعد السحب يبقى السياق في الاتصال، لكن ‎fn_Bound‎ يفشل فلا تظهر صفوف ولا تُقبل كتابة، ومحاولة ربط جديدة تعطي 50004 حتى يُعاد ضبط الاتصال (db/static/030_session_context.sql:241-244). ولأن كل طلب يربط من جديد، يسري السحب على الطلب الجاري فورًا وعلى ما بعده عند الربط.

ملاحظتان للمالكين الآخرين:

- قفل الحساب بعد خمس محاولات فاشلة يجعل الحالة LOCKED (db/static/030_session_context.sql:97-101)، فيسحب القادح ربوط المستخدم، ويرفض الإجراء جلساته القائمة لأنه يشترط ACTIVE (db/static/030_session_context.sql:197). أي أن من يخمّن كلمة المرور يوقف عمل صاحب الحساب. يُحسم في DOC-F06 وDOC-S04.

- القوادح تحذف الربط ولا تُنهي صف ‎sec.UserSession‎. أسباب الإنهاء ‎USER_DISABLED‎ و‎TENANT_SUSPENDED‎ موجودة في القاموس (docs/21-data-dictionary.md:396) ولا يكتبها أي كود اليوم (DQ-F04-9).

## 5. مهام الخلفية وعامل Outbox

### 5.1 الوضع اليوم: المسار غير مبني

- التصميم ينص على حساب خدمة لكل مشترك بعلم ‎IsSystemUser‎ للمهام والتكامل (docs/20-database-design.md:97، docs/20-database-design.md:393، docs/21-data-dictionary.md:216). ●

- قيد يمنع حساب الخدمة من كلمة مرور ومن MFA (db/generated/tsql/001_tables.sql:214). ●

- لذلك لا يستطيع إنشاء جلسة، لأن ‎usp_StartSession‎ يقارن بصمة كلمة المرور (db/static/030_session_context.sql:85-86)، ولا يستطيع الربط، لأن الربط يشترط جلسة (db/static/030_session_context.sql:191-199). ودور التطبيق ممنوع من إدراج الجلسات (db/static/030_session_context.sql:238). ●

- ‎cfg.OutboxEvent‎ و‎cfg.JobRun‎ جدولا مشترك تحت RLS (docs/21-data-dictionary.md:899، :930)، فلا يقرأ العامل صفوفهما إلا بعد الربط. ●

- لا يقرأ ‎tp_app‎ قائمة المشتركين (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:13-14)، فلا يعرف العامل لمن يعمل. ●

النتيجة: لا توجد اليوم طريقة لربط مهمة بمشترك. هذا مانع لـ FR-PLT-044 في S0 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:146)، ولبذر المشترك في DOC-F05.

### 5.2 التصميم المقترح ●

- دور جديد ‎tp_jobs‎ يُمنح ‎EXECUTE‎ على إجراءين جديدين فقط، ويُعطى لحساب العامل وحده لا لحساب خادم الواجهة (DOC-S08).

- ‎sec.usp_SetJobContext(@TenantId, @JobKey, @CorrelationId)‎ بصفة ‎tp_auth_exec‎، بالترتيب والأخطاء نفسها:

  - 50001 إن نقص معامل.

  - 50002 إن كانت حالة المشترك لا تسمح بهذه المهمة (§7.4).

  - 50003 إن لم يوجد للمشترك حساب ‎IsSystemUser = 1‎ بحالة ACTIVE.

  - 50004 إن كان الاتصال مربوطًا.

  - ثم يضبط ‎UserId‎ لحساب الخدمة و‎JobKey‎ و‎CorrelationId‎ للقراءة فقط، ويدمج صف الربط، ثم ‎BindingToken‎ ثم ‎TenantId‎.

- ‎plat.usp_ListTenantsForJobs‎ يعيد ‎TenantId‎ والحالة والمنطقة الزمنية فقط، لأن المهام تعمل بتوقيت كل مشترك (docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:633).

- السحب يعمل دون تغيير: تعطيل حساب الخدمة أو تغيير حالة المشترك يحذف الربط بالقوادح القائمة.

- كل تشغيل يُسجَّل في ‎cfg.JobRun‎، وكل ربط لمهمة يُسجَّل في ‎aud.AuditLog‎ بالمعرّف ‎JobKey‎.

- يُبذر لكل مشترك دور نظام لحساب الخدمة بالصلاحيات التي تحتاجها المهام (DOC-B05).

عامل Outbox حالة خاصة من هذا التسلسل: يربط بكل مشترك فيه أحداث معلّقة، ويطالب دفعة، ويسلّمها، ثم يغلق الاتصال. تفاصيل المطالبة وإعادة المحاولة في DOC-F17.

الخطر المتبقي: من يملك حساب العامل يربط أي مشترك دون جلسة مستخدم، وهذا يشبه الثغرة التي أغلقها O-17 (erd_open_items). الضوابط المقترحة: حساب منفصل وسر منفصل لا يصل إليهما خادم الواجهة (DOC-S08)، وتدقيق كل ربط مهمة، وقائمة مغلقة لقيم ‎JobKey‎. يُقبل الخطر بمالك مسمّى (DQ-F04-4).

## 6. مشغّلو المنصة والدعم المؤقت

### 6.1 مشغّل المنصة (‎tp_platform‎)

ما هو قائم ●:

- اتصال المشغّل لا يُربط بمشترك. لا يملك ‎EXECUTE‎ على إجراءات الجلسة، فهي ممنوحة لـ‎tp_app‎ وحده (db/static/030_session_context.sql:229-232).

- يتجاوز دوال الصفوف بـ‎IS_MEMBER‎ (db/static/010_rls.sql:48، :56، :65، :73، :92)، عدا قراءة ‎aud.AuditLog‎ فهي لصفوف المنصة فقط (:83؛ T38)، لكن منحه محصورة في الجداول العالمية و‎plat‎ والمختلطة و‎aud‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:9-20، :29، :55، :66، :83). لا منح له على جداول المشترك (docs/20-database-design.md:117).

- لا يقرأ جدول الربط (db/static/020_roles_and_grants.sql:60).

- هوية المشغّل في ‎plat.PlatformOperator‎، مستقلة عن ‎sec.AppUser‎، وMFA إلزامي له (FR-PLT-006، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:108؛ db/generated/tsql/001_tables.sql:117). لا يوجد إجراء دخول للمشغّل بعد؛ مساره عند DOC-F03 وDOC-S03.

فجوات:

- ✅ صُحّح (1f0f0af): كان ‎tp_platform‎ يقرأ صفوف ‎aud.AuditLog‎ لكل المشتركين، خلافًا لـdocs/20-database-design.md:112 ولـFR-PLT-005 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:107). دالة القراءة تقصره الآن على صفوف المنصة (db/static/010_rls.sql:83)، والاختبار T38 يثبت ذلك. يبقى من DQ-F04-7 قراءة صفوف المشترك عبر إجراء مُراجَع.

- أي تعديل على بيانات مشترك يحتاج إجراء منصة مُراجَعًا، ولم يُكتب أي إجراء (O-12 في docs/20-database-design.md:540).

- يستطيع ‎tp_platform‎ تحديث ‎plat.Tenant.Status‎ مباشرة بلا فحص للانتقال (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:14). يقترح DOC-F05 إجراءً واحدًا للانتقال.

### 6.2 الدعم المؤقت ●

ما هو قائم ●: ‎plat.SupportAccessGrant‎ جدول مشترك يكتبه ‎tp_app‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:22)، بنافذة من ساعة إلى 72 ساعة والافتراضي 4 (docs/21-data-dictionary.md:184؛ BR-PLT-017 في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:243). لا يرى المشغّل بيانات مقيّدة أبدًا (FR-PLT-007، السطر 109). والإجراء الذي يتحقق من المنحة شرط S0 (docs/20-database-design.md:118).

لماذا لا يكفي ‎tp_platform‎: هو يتجاوز RLS، فاتصال دعم به يرى كل المشتركين.

التصميم المقترح:

- حساب دعم منفصل يُعطى دورًا جديدًا ‎tp_support‎ عضوًا في ‎tp_readonly‎. فيرث القراءة دون الأعمدة المقيّدة (db/static/020_roles_and_grants.sql:41-53، db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:6-36) والحجب عن سجل المشتركين والمشغّلين والربط (db/static/020_roles_and_grants.sql:55-63). ولا يملك أي كتابة، ويخضع لـRLS لأنه غير معفى.

- ‎sec.usp_SetSupportContext(@TenantId, @SupportAccessGrantId, @OperatorSessionToken, @ClientIp, @CorrelationId)‎ بصفة ‎tp_auth_exec‎. يتحقق من جلسة المشغّل، ومن أن المنحة له، وأن ‎StartsAt <= now < EndsAt‎، وأن ‎RevokedAt‎ فارغ، وأن حالة المشترك تسمح (§7.4). ثم يربط.

- يُضاف إلى ‎sec.SessionBinding‎ عمودان: ‎BindingKind‎ بالقيم USER وJOB وSUPPORT، و‎BoundOperatorId‎. هذا تغيير في النموذج (DQ-F04-6).

- قادح على ‎plat.SupportAccessGrant‎ يحذف ربوط الدعم عند ضبط ‎RevokedAt‎. والانتهاء يسري عند الربط التالي، لأن كل طلب يربط من جديد.

- تكتب لوحة المشغّل سطر تدقيق لكل صفحة بشدة عالية في ‎aud.AuditLog‎ بمعرّف المشترك (BR-PLT-009، السطر 235)، عبر اتصالها بـ‎tp_platform‎ الذي يملك الإدراج (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:55).

## 7. مصفوفة حالة المشترك والدور (O-18)

### 7.1 ما تطلبه BR-PLT-002 ●

النص في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:228:

- TRIAL تنتهي بعد 30 يومًا ويمدّدها المشغّل، ثم تتحول آليًا إلى SUSPENDED.

- في SUSPENDED لا دخول لمستخدمي المشترك عدا مدير الحساب، للقراءة والتصدير فقط.

- CLOSED: تصدير فقط مدة 30 يومًا، ثم ARCHIVED_READ_ONLY.

- ARCHIVED_READ_ONLY: قراءة فقط، بلا كتابة ولا حذف، ولا إتلاف آلي. ويذكر النص أن الإتلاف يوافق عليه المشغّل «لعدم وجود مدير حساب فعّال».

### 7.2 ما يفعله الكود اليوم ●

| الحالة | الدخول ‎usp_StartSession‎ | الربط الجديد | ربط قائم عند الانتقال | القراءة | الكتابة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIAL | مقبول لكل مستخدم ACTIVE (db/static/030_session_context.sql:67-69) | مقبول (db/static/030_session_context.sql:186-188) | — | نعم | نعم (db/static/010_rls.sql:41) |
| ACTIVE | مقبول | مقبول | — | نعم | نعم |
| SUSPENDED | مقبول لكل مستخدم | مقبول لكل مستخدم | يُسحب (db/static/030_session_context.sql:291-295) | نعم بعد ربط جديد (T27) | لا، ولا حذف (T27 وT31) |
| CLOSED | مرفوض بالخطأ 50005 (db/static/030_session_context.sql:140) | مرفوض 50002 (T17) | يُسحب (T26) | لا | لا |
| ARCHIVED_READ_ONLY | مقبول لكل مستخدم | مقبول لكل مستخدم | يُسحب | نعم بعد ربط جديد | لا |

مواضع الاختبارات: T17 في db/tests/tenant_isolation_tests.sql:438، T26 في :589، T27 في :604، T31 في :639.

### 7.3 الفجوة

| # | الفجوة | الأثر |
| --- | --- | --- |
| G-1 | ✅ أُغلقت (ADR 0003): SUSPENDED يقبل مدير الحساب وحده (O-18). | — |
| G-2 | الربط القائم يُسحب عند التعليق، والربط الجديد يُقبل. | سلوك غير متسق: من كان داخلًا يُطرد ثم يعود بطلبه التالي. |
| G-3 | CLOSED يُرفض في الدخول والربط. | التصدير مدة 30 يومًا مستحيل. |
| G-4 | الكتابة مرفوضة في SUSPENDED وCLOSED، والتصدير يحتاج كتابة صف ‎cfg.DataExportJob‎ (docs/21-data-dictionary.md:847) وحفظ الحزمة في ‎doc.Document‎. | لا تصدير حتى لمدير الحساب. |
| G-5 | الكتابة المرفوضة تشمل تمديد الخمول وتسجيل الخروج في ‎sec.UserSession‎. | جلسة مدير الحساب في المشترك المعلّق تنتهي بعد 30 دقيقة مهما عمل، ولا يُسجَّل خروجه. |
| G-6 | ARCHIVED_READ_ONLY يقبل كل مستخدم، والقاعدة تفترض ألا مدير حساب فعّالًا فيه، ولا تحدد من يقرأ. | قراءة غير محددة الفاعل لمشترك منتهٍ. |
| G-7 | لا مهمة تنقل TRIAL إلى SUSPENDED ولا CLOSED إلى ARCHIVED_READ_ONLY. | الحالة الزمنية لا تتغير وحدها (DOC-F05). |

### 7.4 الحل المقترح (قرار DQ-F04-1) ●

يُعتمد الخيار (أ) في O-18: الربط يراعي الحالة والدور معًا. يُرفض الخيار (ب) لأن رفض SUSPENDED كليًا يخالف حق مدير الحساب في القراءة والتصدير.

| الحالة | مدير الحساب (TA) | مستخدمو المشترك الآخرون | حساب الخدمة (المهام) | مشغّل المنصة | الدعم المؤقت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIAL وACTIVE | كامل حسب صلاحياته | كامل حسب صلاحياتهم | كل المهام | تغيير الحالة وسجل المنصة | قراءة بمنحة فعّالة |
| SUSPENDED | قراءة وتصدير | مرفوض | التصدير وحده (JOB-PLT-EXPORT وJOB-PLT-EXPORT-EXPIRE)؛ لا مهمة لتنظيف الجلسات | تغيير الحالة | قراءة بمنحة قائمة قبل التعليق |
| CLOSED خلال 30 يومًا من ‎ClosedAt‎ | تصدير فقط | مرفوض | التصدير وحده (JOB-PLT-EXPORT وJOB-PLT-EXPORT-EXPIRE)؛ لا مهمة لتنظيف الجلسات | تغيير الحالة | مرفوض |
| CLOSED بعد 30 يومًا | مرفوض | مرفوض | مهمة الأرشفة فقط | تغيير الحالة | مرفوض |
| ARCHIVED_READ_ONLY | مرفوض | مرفوض | تقرير الاحتفاظ فقط | قراءة بإجراء مُراجَع بطلب مكتوب | مرفوض |

خطوات التنفيذ:

- يفحص ‎usp_StartSession‎ و‎usp_SetSessionContext‎ الحالة والدور معًا. مدير الحساب هو من له دور نظام رمزه ‎TA‎ (docs/21-data-dictionary.md:255، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:41) عبر ‎sec.UserRole‎. يحتاج ‎tp_auth‎ قراءة ‎sec.UserRole‎ و‎sec.Role‎، فتُضاف المنحتان في db/static/020_roles_and_grants.sql وتُحدَّث القاعدة R6 في tools/dbgen/check_grants.py:83-84.

- في CLOSED يُقبل مدير الحساب ما دام ‎SYSUTCDATETIME() < DATEADD(DAY, 30, ClosedAt)‎، حتى لو تأخرت مهمة الأرشفة.

- المستخدم الذي أثبت كلمة مروره ورُفض بسبب حالة المشترك يأخذ خطأً جديدًا 50006 «المشترك غير متاح لهذا المستخدم»، لأنه عضو في المشترك فلا يُكشف له ما لا يعرفه. يُنسَّق مع DOC-F03 وDOC-B04 (DQ-F04-3).

- يبقى ‎plat.TR_Tenant_RevokeBinding‎ كما هو: يسحب كل الربوط عند أي انتقال خارج TRIAL وACTIVE، ثم يربط مدير الحساب من جديد بطلبه التالي بالقواعد الجديدة.

- يبقى ‎fn_BoundWrite‎ كما هو. والكتابات القليلة اللازمة في الحالات المقروءة تمر بإجراءات بصفة ‎tp_auth_exec‎: تمديد الخمول، وتسجيل الخروج، وطلب التصدير. وتنفّذ مهمة التصدير بحساب الخدمة (DQ-F04-8).

- تُعدَّل الاختبارات: T27 يصير «مدير الحساب يقرأ ولا يكتب، وغيره مرفوض»، ويضاف اختبار لـCLOSED داخل النافذة وخارجها، واختبار لـARCHIVED_READ_ONLY.

- يُحدَّث بند O-18 في tools/dbgen/erd_open_items.py بالقرار.

## 8. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-F04-1 | كيف يُحسم O-18 (erd_open_items)؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): الخيار (أ) بالمصفوفة في §7.4 | مالك المنتج مع معماري قاعدة البيانات | تعديل 030 والاختبار T27، ودخول S0 |
| DQ-F04-2 | من يقرأ مشتركًا ARCHIVED_READ_ONLY؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): لا دخول لمستخدمي المشترك؛ قراءة المشغّل بإجراء مُراجَع بطلب مكتوب | مالك المنتج مع المستشار القانوني (DOC-S07) | §7.4 وDOC-F05 |
| DQ-F04-3 | أي خطأ يأخذه مستخدم مصادَق رُفض بسبب حالة المشترك؟ | خطأ جديد 50006 | مسؤول الأمن مع قائد الواجهات (DOC-B04) | DOC-F03 وDOC-B04 |
| DQ-F04-4 | كيف ترتبط المهام بالمشترك؟ | دور ‎tp_jobs‎ وإجراء ‎sec.usp_SetJobContext‎ بحساب ‎IsSystemUser‎، وحساب دخول مستقل للعامل، وقبول الخطر المتبقي بمالك | معماري قاعدة البيانات مع مسؤول الأمن | FR-PLT-044 وبذر DOC-F05 وOutbox |
| DQ-F04-5 | كيف يحوّل التطبيق رمز العنوان الفرعي إلى ‎TenantId‎ قبل الربط؟ | ‎sec.usp_ResolveTenant(@Code)‎ بصفة ‎tp_auth_exec‎ | معماري قاعدة البيانات مع مالك DOC-F03 | الدخول وكل طلب |
| DQ-F04-6 | كيف يربط الدعم المؤقت؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): ‎tp_support‎ عضو في ‎tp_readonly‎، و‎sec.usp_SetSupportContext‎، وعمودا ‎BindingKind‎ و‎BoundOperatorId‎ | مسؤول الأمن مع مالك المنتج | FR-PLT-007 وBR-PLT-017 في S0 |
| DQ-F04-7 | ما الذي يقرؤه ‎tp_platform‎ من ‎aud.AuditLog‎؟ | صفوف المنصة فقط (‎TenantId‎ فارغ)، وصفوف المشترك عبر إجراء مُراجَع | مسؤول الأمن | FR-PLT-005 |
| DQ-F04-8 | كيف تجري الكتابات اللازمة في الحالات المقروءة؟ | ✅ منفّذ (2026-10-13): تمديد الخمول والخروج (ADR 0003)، وطلب التصدير وموافقته ومهمتا التصدير وانتهاء الحزم (docs/adr/0008-data-export-in-read-only-states.md، الاختبارات X1 إلى X6). المقترح: إجراءات بصفة ‎tp_auth_exec‎ لتمديد الخمول وتسجيل الخروج وطلب التصدير؛ وهذا يغلق جزءًا من O-24 (erd_open_items) | معماري قاعدة البيانات | G-4 وG-5 |
| DQ-F04-9 | هل يُنهى صف الجلسة عند السحب؟ | نعم: إجراءات التعطيل وتغيير الحالة تضبط ‎EndedAt‎ و‎EndReason‎، والقوادح تبقى لحذف الربط | مسؤول الهوية والأمن (DOC-F06) | عرض الجلسات في FR-PLT-014 |

## 9. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/20-database-design.md:267 تقول إن ‎tp_app‎ يملك ‎EXECUTE‎ على ‎usp_SetSessionContext‎ فقط، والكود يمنحه أربعة إجراءات (db/static/030_session_context.sql:229-232). وتعليقا db/static/020_roles_and_grants.sql:7 و:32 ما زالا يحصران ‎tp_auth‎ في إجراء السياق وقراءة جدولين، والكود يمنحه كتابة على الربط والجلسات والمستخدم ومحاولات الدخول (db/static/020_roles_and_grants.sql:59، :67-69)؛ وصفه في docs/20-database-design.md:269 صُحّح في 1f0f0af.

- docs/30-readiness-documents.md:93 (غرض DOC-F04 في السجل) يذكر التوقيع القديم وثلاثة أخطاء. صحّحته ملاحظة التحقق في السطر 99.

- db/static/010_rls.sql:34 يقول إن SUSPENDED وARCHIVED_READ_ONLY «يستمران في القراءة»، وBR-PLT-002 يقصر SUSPENDED على مدير الحساب (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:228). هذا هو O-18 نفسه.

- ✅ صُحّح (1f0f0af): كان الكود يسمح لـ‎tp_platform‎ بقراءة صفوف تدقيق كل المشتركين خلافًا لـdocs/20-database-design.md:112؛ ‎rls.fn_AuditRead‎ يقصره الآن على صفوف المنصة (db/static/010_rls.sql:83)، والاختبار T38.

- أسباب الإنهاء ‎USER_DISABLED‎ و‎TENANT_SUSPENDED‎ معرّفة (docs/21-data-dictionary.md:396) ولا يكتبها القادحان (db/static/030_session_context.sql:245-256، :285-296).

## 10. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §2 و§4.3 و§4.4 | O-16 وO-17 (erd_open_items)، ADR 0002 | db/static/010_rls.sql، db/static/030_session_context.sql، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md |
| §4.2 R-2 وR-3 | FR-PLT-046، BR-PLT-001 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:148، :227 |
| §4.2 R-7 وDQ-F04-8 | O-24 (erd_open_items)، FR-PLT-014 | tools/dbgen/erd_open_items.py:151-156 |
| §4.2 R-11 | O-22 (erd_open_items) | tools/dbgen/erd_open_items.py:139-143 |
| §4.6 | FR-PLT-014، FR-PLT-016، BR-PLT-005 | db/static/030_session_context.sql:241-296 |
| §5 | FR-PLT-042، FR-PLT-044، C-8 وDB-18 (20-database-design) | docs/20-database-design.md:97، :518 |
| §6.1 | FR-PLT-005، FR-PLT-006، O-12 (20-database-design) | docs/20-database-design.md:117، :540 |
| §6.2 | FR-PLT-007، BR-PLT-017، BR-PLT-009 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:109، :243، :235 |
| §7 | BR-PLT-002، O-18 (erd_open_items) | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:228، tools/dbgen/erd_open_items.py:115-120 |
| §7.2 | الاختبارات T17 وT26 وT27 وT31 | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:438، :589، :604، :639 |
| خروج S0 | اختبار عزل بين مشتركين | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194 |

# DOC-F05 — تسلسل تهيئة المشترك ودورة حياته مع الفشل والتراجع

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-F05 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مهندس المنصة مع مدير المنتج (موافقة المشغّل) |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-001، FR-PLT-002، FR-PLT-003، FR-PLT-005، FR-PLT-008، FR-PLT-009، FR-PLT-013، FR-PLT-039، FR-PLT-040، FR-PLT-046، BR-PLT-002، BR-PLT-003، BR-PLT-016، O-12 (20-database-design)، O-18 (erd_open_items) |
| يعتمد على | DOC-F04 (ربط المهام بحساب الخدمة ومصفوفة الحالة)، DOC-B05 (البذور)، DOC-S02 (مفاتيح المشترك)، DOC-S05 (TLS)، DOC-F03 وDOC-F06 (الدعوة وحالات المستخدم)، DOC-S08 (حسابات القاعدة) |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md، docs/20-database-design.md، docs/21-data-dictionary.md، db/generated/tsql/001_tables.sql، db/generated/tsql/007_table_grants.sql، db/static/010_rls.sql، db/static/030_session_context.sql |

تحديث التنفيذ (2026-10-12): نُفّذت التهيئة وانتقالات الحالة في القاعدة (docs/adr/0004-platform-access-jobs-and-onboarding.md، db/static/038_tenant_onboarding.sql) وتمر في CI (الاختبارات O1 إلى O5): المرحلة أ ‎plat.usp_CreateTenant‎ بمدير مشغّلين تحقق بـ MFA خلال 5 دقائق (DQ-F05-2) في معاملة واحدة، والمرحلة ج ‎sec.usp_InviteFirstAdministrator‎ لمهمة JOB-PLT-ONBOARD، والانتقالات بإجراء واحد مع ‎plat.usp_SetTenantStatus‎ للمشغّل و‎plat.usp_RunTenantTransitions‎ للمهمتين اليوميتين (DQ-F05-6)، ورفض إغلاق مشترك نشط حتى يوجد التصدير (DQ-F05-7)، وإغلاق التجربة الملغاة (DQ-F05-4)، و‎DENY‎ على كتابة الحالة مباشرة (DQ-F05-5). الباقة STANDARD والعناوين المحجوزة مبذورة. تبقى المرحلة ب (حزم البذر) في التطبيق، والتدقيق يكتبه التطبيق (O-25 في tools/dbgen/erd_open_items.py).

## 1. الغرض والنطاق

تصف الوثيقة كيف ينشئ مشغّل المنصة مشتركًا جديدًا يدويًا، بلا فوترة، حتى يصل مدير الحساب الأول إلى قائمة البدء. وتحدد لكل خطوة ما يجري داخل معاملة القاعدة وما يجري خارجها، وما يحدث عند الفشل وكيف يُعوَّض. ثم تصف دورة حياة المشترك من TRIAL إلى ARCHIVED_READ_ONLY، ونافذة التصدير، وحذف البيانات.

شرط خروج S0 يتضمن «تأهيل مشترك جديد آليًا» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194). القسم §7 يقترح كيف يُقاس.

خارج النطاق: ما يُسمح به لكل دور في كل حالة (DOC-F04 §7)، ومحتوى البذور نفسها (DOC-B05)، وتوليد المفاتيح وحفظها (DOC-S02)، وإكمال الدعوة وتسجيل MFA (DOC-F03 وDOC-F06)، وشهادات TLS (DOC-S05).

الرموز: ● قائم في المستودع أو مقرَّر، ● مقترح ينتظر القرار.

## 2. الوضع اليوم في المستودع ●

- لا إجراء تهيئة ولا بذور. في ‎db/‎ أربعة إجراءات للدخول والربط وستة قوادح فقط (db/static/030_session_context.sql:23-296، db/static/050_fac_share_rule.sql:26، :62). وثيقة القاعدة تصف التهيئة «خطة لم تُنفَّذ بعد» (docs/20-database-design.md:470-476)، والبذور غير مكتوبة (O-3 في docs/20-database-design.md:531).

- جدول المشترك: الحالة الافتراضية TRIAL، والرمز فريد، والقيود تفرض ‎TrialEndsOn‎ في TRIAL، والسبب في SUSPENDED، و‎ClosedAt‎ في CLOSED وما بعدها، و‎ArchivedAt‎ في الأرشفة (db/generated/tsql/001_tables.sql:41-72).

- قاعدة البيانات بترتيب غير حساس لحالة الأحرف (db/deploy.sql:18)، فالرمز ‎Acme‎ يساوي ‎acme‎ في القيد الفريد.

- العناوين المحجوزة في ‎plat.Tenant‎ تُفحص «في التطبيق» (docs/21-data-dictionary.md:110). وتجميد الرمز بعد التفعيل «في التطبيق أو بمحفّز» (docs/21-data-dictionary.md:90)، ولا محفّز له.

- ‎plat.TenantModule‎: وحدة CORE لا تُعطَّل (db/generated/tsql/001_tables.sql:141)، والاعتماديات تُفحص في التطبيق (docs/21-data-dictionary.md:161)، و‎EnabledBy‎ فارغ يعني تفعيلًا آليًا من الباقة (docs/21-data-dictionary.md:163).

- ‎tp_platform‎ يكتب جداول ‎plat‎ العالمية (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:9-20) ولا منح له على جداول المشترك (docs/20-database-design.md:117)، لكنه يتجاوز دوال الصفوف (db/static/010_rls.sql:48).

- حساب الخدمة ‎IsSystemUser‎ بلا كلمة مرور ولا MFA (db/generated/tsql/001_tables.sql:214)، ولا يستطيع الربط اليوم (DOC-F04 §5.1).

- ‎cfg.SeedRun‎ جدول مشترك: ‎TenantId‎ إلزامي (db/generated/tsql/001_tables.sql:933-934). القيد الفريد على ‎SeedKey‎ في الجداول المبذورة يمنع التكرار، مثل ‎sec.Role‎ (docs/21-data-dictionary.md:264).

- رابط الدعوة صالح 48 ساعة، ويُرسل عبر مرحّل SMTP تهيّئه الاستضافة، منفصلًا عن بريد الإشعارات (FR-PLT-013، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115). وحالة الإرسال في ‎sec.UserToken.SendStatus‎ (docs/21-data-dictionary.md:441).

- مفتاح بيانات لكل مشترك ملفوف بمفتاح رئيسي خارج القاعدة (BR-PLT-015، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:241). وسر MFA يُشفَّر بمفتاح DATA للمشترك (docs/21-data-dictionary.md:222). حفظ المفتاح الرئيسي قرار مفتوح (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26).

- المخطط الحالي للتهيئة خطي بلا فشل (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:405-413)، ومخطط الحالات يكتب المؤقتات نصًا على الأسهم (السطور 455-465).

## 3. المشاركون

| المشارك | الهوية | الدور في التسلسل | الوثيقة المالكة |
| --- | --- | --- | --- |
| مشغّل المنصة | ‎plat.PlatformOperator‎ بدور OPERATOR_ADMIN (FR-PLT-006) | يملأ نموذج المشترك ويعتمده | DOC-F03 لدخوله |
| لوحة المشغّل | حساب قاعدة ضمن ‎tp_platform‎ | تستدعي إجراء التسجيل | DOC-S08 |
| عامل المهام | حساب قاعدة ضمن ‎tp_app‎ و‎tp_jobs‎ ●، ويربط بحساب الخدمة | يبذر ويصدر الدعوة | DOC-F04 §5 |
| مخزن المفاتيح | خارج القاعدة | يلف مفاتيح المشترك | DOC-S02 |
| مرحّل SMTP | خدمة الاستضافة | يرسل الدعوة | DOC-F02 لتدفقها |
| DNS وTLS | النطاق ‎bankfas.com‎ | يوجّه ‎{tenant}.bankfas.com‎ | DOC-S05 |
| مدير الحساب الأول | ‎sec.AppUser‎ بحالة INVITED | يكمل الدعوة | DOC-F03 وDOC-F06 |

## 4. تسلسل التهيئة ●

### 4.1 المراحل

يتعارض نصّان: وثيقة القاعدة تريد «إجراء منصة واحدًا داخل معاملة واحدة» (docs/20-database-design.md:475)، وFR-PLT-008 يريد بذرًا عبر عقد ‎ITenantSeeder‎ تسجّل به كل وحدة حزمتها، قابلًا للتكرار (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:110). الحزم كود في التطبيق، و‎tp_platform‎ لا يكتب جداول المشترك. لذلك يُقترح تقسيم التهيئة إلى مراحل، لكل مرحلة معاملتها، مع استئناف آمن (DQ-F05-1):

| المرحلة | ما يجري | داخل معاملة القاعدة؟ | من يكتب |
| --- | --- | --- | --- |
| أ. التسجيل | صف المشترك، الوحدات، حساب الخدمة، صف المدير الأول، التدقيق، حدث ‎tenant.created‎ | نعم، معاملة واحدة | ‎plat.usp_CreateTenant‎ يستدعيه ‎tp_platform‎ |
| ب. البذر | مفاتيح المشترك، ثم حزمة لكل وحدة | نعم، معاملة لكل حزمة | عامل المهام مربوطًا بحساب الخدمة |
| ج. الدعوة | إسناد دور TA للمدير الأول ورمز الدعوة | نعم، معاملة واحدة | عامل المهام |
| د. الإرسال | بريد الدعوة | لا | عامل المهام عبر SMTP |
| هـ. القبول | كلمة المرور وMFA وتفعيل المدير | خارج هذه الوثيقة | DOC-F03 |

هذا يحسم O-12 (20-database-design) للتهيئة: المرحلة أ لا تحتاج سياقًا لأن ‎tp_platform‎ معفى من دوال الصفوف (db/static/010_rls.sql:48)، والإجراء يملكه ‎dbo‎ مثل الجداول (db/generated/tsql/000_schemas.sql:34، :42)، فتسمح سلسلة الملكية بالإدراج كما في العروض (db/static/025_tenant_views.sql:4). والمرحلتان ب وج تربطان بالمشترك الجديد بمسار المهام نفسه (DOC-F04 §5.2).

لا يُكشف المشترك الناقص لأحد: المدير الأول INVITED بلا كلمة مرور، فلا دخول قبل المرحلة هـ (db/static/030_session_context.sql:82-83)، ولا يُرسل رابط الدعوة قبل نجاح كل الحزم.

### 4.2 المرحلة أ: التسجيل

قواعد المرحلة أ:

- يُحوَّل الرمز إلى أحرف صغيرة قبل الحفظ، لأن تسمية DNS لا تميّز الحالة. صيغته يفرضها القيد (db/generated/tsql/001_tables.sql:66). ●

- يُرفض الرمز إن طابق ‎plat.ReservedSubdomain‎ (FR-PLT-046، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:148)، ويفحصه الإجراء نفسه لا الواجهة وحدها. ●

- ‎TrialEndsOn‎ = تاريخ الإنشاء بتوقيت المشترك + 30 يومًا (FR-PLT-001، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:103).

- حساب الخدمة يحتاج بريدًا فريدًا واسمًا معروضًا (db/generated/tsql/001_tables.sql:207، :209). يُقترح بريد غير قابل للتوصيل بنطاق ‎.invalid‎ واسم ثابت. ●

- الإجراء لا يستعمل SQL ديناميكيًا، لأنه يكسر سلسلة الملكية. ويأخذ ‎TenantId‎ من الصف الذي أنشأه فقط، فلا يلمس مشتركًا آخر رغم إعفاء ‎tp_platform‎. ●

- حدث ‎tenant.created‎ في المعاملة نفسها يوقظ مهمة التهيئة (نمط Outbox، FR-PLT-042 في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:144). ●

### 4.3 المرحلتان ب وج: البذر والدعوة

ترتيب الحزم المقترح: المفاتيح أولًا، ثم الأدوار والصلاحيات (ومنها دور TA ودور حساب الخدمة)، ثم الإعدادات ‎cfg.TenantSetting‎، ثم الإدارات وأنواع المستندات والأشكال القانونية والمناصب وأنواع الصلاحيات، ثم تعريفات الترقيم، ثم كتالوجات النظام المنسوخة (docs/20-database-design.md:421-428)، ثم قوالب دورات العمل وقواعد الإشعارات وملفات KYC. المحتوى ومصدر القوالب في DOC-B05. ●

قواعد المرحلتين:

- كل حزمة في معاملة واحدة، ويُكتب سطر ‎cfg.SeedRun‎ بالنتيجة. الحزمة الناجحة لا تُعاد، والصف الذي عدّله المشترك لا يُستبدل (FR-PLT-008).

- الدعوة تُنشأ بعد نجاح كل الحزم المطلوبة فقط. ترتيب المخطط الحالي (الدعوة قبل البذر) يُعكس، لأن دور TA يجب أن يوجد قبل إسناده (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:409-411).

- البريد يُرسل بعد تثبيت المعاملة، لا داخلها. الرمز الخام لا يُحفظ؛ القاعدة تحفظ بصمته (docs/21-data-dictionary.md:436).

- تعرض لوحة المشغّل حالة التهيئة من إجراء منصة يعيد أسماء الحزم ونتائجها فقط، لأن ‎tp_platform‎ لا يقرأ ‎cfg.SeedRun‎. ●

### 4.4 العنوان الفرعي وTLS

- كل مشترك على ‎{tenant}.bankfas.com‎، بشهادة شاملة أو شهادة لكل عنوان (FR-PLT-046). ●

- المقترح: سجل DNS شامل ‎*.bankfas.com‎ وشهادة شاملة. فلا خطوة DNS ولا شهادة لكل مشترك، ويصير العنوان فعّالًا بمجرد تثبيت المرحلة أ. والعنوان غير المعروف يعطي صفحة محايدة (FR-PLT-046). ● (DQ-F05-3، يؤكده DOC-S05)

- إن اختيرت شهادة لكل عنوان، تُضاف مرحلة غير متزامنة بعد أ، بإعادة محاولة، ولا تُرسل الدعوة قبل نجاحها. لا تعويض في القاعدة، لأن صفوف المشترك لا تعتمد على الشهادة.

### 4.5 تفعيل الوحدات

- تُنسخ وحدات الباقة من ‎plat.PlanModule‎ إلى ‎plat.TenantModule‎ في المرحلة أ، و‎EnabledBy‎ فارغ (docs/21-data-dictionary.md:163). وحدة CORE دائمًا (db/generated/tsql/001_tables.sql:141).

- تغيير الوحدات لاحقًا بيد المشغّل وحده (FR-PLT-003، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:105؛ الصف 1 في مصفوفة الصلاحيات، السطر 43)، مع فحص الاعتماديات (BR-PLT-003، السطر 229). يقرأ التطبيق الوحدات من ‎plat.v_TenantModule‎ (db/static/025_tenant_views.sql:22-29).

- التعطيل يخفي الوحدة دون حذف بياناتها (FR-PLT-003). ●

- حزم البذر لوحدة تُفعَّل لاحقًا تُشغَّل عند تفعيلها، بالمسار نفسه وبالاستئناف نفسه. ● (DQ-F05-9)

## 5. الفشل والتراجع والتعويض

| الخطوة | داخل معاملة القاعدة؟ | عند الفشل | التعويض ● |
| --- | --- | --- | --- |
| فحص الرمز والقيم | نعم، داخل الإجراء | خطأ ولا شيء محفوظ؛ الرمز المكرر يُرفض بالقيد الفريد | يصحح المشغّل |
| صفوف المرحلة أ | نعم، معاملة واحدة | تراجع كامل | لا حاجة |
| لف المفاتيح في المخزن | لا: نداء خارجي، والصفوف داخل المعاملة | تفشل حزمة المفاتيح وتُعاد | المفتاح الملفوف غير المحفوظ يُهمل؛ إن أنشأ المخزن كائنًا لكل مشترك يُحذف (DOC-S02) |
| كل حزمة بذر | نعم، معاملة لكل حزمة | تراجع الحزمة، ‎SeedRun‎ بحالة FAILED، و‎JobRun‎ بإعادة محاولة خلال ساعة (FR-PLT-044) | إعادة التشغيل لا تكرر شيئًا بفضل ‎SeedKey‎ |
| إسناد TA ورمز الدعوة | نعم، معاملة واحدة | تراجع وإعادة | لا حاجة |
| إرسال البريد | لا | ‎SendStatus = FAILED‎ وسطر تدقيق (docs/21-data-dictionary.md:441) | رمز جديد ويُلغى القديم بـ‎RevokedAt‎ |
| DNS وTLS | لا | مع الشهادة الشاملة لا خطوة | لا حاجة |
| لم يُقبل الرابط خلال 48 ساعة | — | الرمز ينتهي | يعيد المشغّل إصدار الدعوة |
| إلغاء التهيئة | — | يقرر المشغّل الإلغاء | انتقال TRIAL إلى CLOSED بسبب، ولا تصدير لأن لا بيانات أعمال؛ الرمز يبقى محجوزًا (DQ-F05-4) |

لماذا لا يُحذف المشترك الملغى: ‎tp_platform‎ لا يملك أي حذف (docs/20-database-design.md:268)، وسجل التدقيق للإضافة فقط (db/static/020_roles_and_grants.sql:65). الحذف الفعلي يمر بمسار الإتلاف في §6.5.

## 6. دورة حياة المشترك

### 6.1 مخطط الحالات

المصدر: BR-PLT-002 وFR-PLT-002 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:228، :104) ومخطط السطور 455-465. السهمان المعلّمان «مقترح» غير موجودين في المصدر (DQ-F05-4 وDQ-F05-6).

### 6.2 جدول الانتقالات

| من ← إلى | الفاعل | الشرط والأعمدة | الأثر |
| --- | --- | --- | --- |
| جديد ← TRIAL | المشغّل (§4.2) | ‎TrialEndsOn‎ إلزامي (db/generated/tsql/001_tables.sql:67) | بدء التهيئة |
| TRIAL ← ACTIVE | المشغّل | يُضبط ‎ActivatedAt‎ مرة واحدة؛ بعده لا يتغير الرمز (docs/21-data-dictionary.md:90) | لا أثر على الربط |
| TRIAL ← SUSPENDED | مهمة يومية | ‎TrialEndsOn‎ قبل تاريخ اليوم بتوقيت المشترك؛ ‎SuspendedReason‎ إلزامي (db/generated/tsql/001_tables.sql:68) | سحب كل الربوط (db/static/030_session_context.sql:285-296) |
| ACTIVE ← SUSPENDED | المشغّل | سبب إلزامي | سحب الربوط |
| SUSPENDED ← ACTIVE | المشغّل | يُفرغ ‎SuspendedReason‎ ويبقى في التدقيق ● | الربط يعود بالطلب التالي |
| SUSPENDED ← TRIAL ● | المشغّل | ‎TrialEndsOn‎ جديد | الربط يعود |
| TRIAL أو ACTIVE أو SUSPENDED ← CLOSED | المشغّل | يُضبط ‎ClosedAt‎ (db/generated/tsql/001_tables.sql:69) | سحب الربوط وبدء نافذة التصدير |
| CLOSED ← ARCHIVED_READ_ONLY | مهمة يومية | ‎ArchivedAt‎ = ‎ClosedAt‎ + 30 يومًا (docs/21-data-dictionary.md:92؛ db/generated/tsql/001_tables.sql:70-71) | لا وصول لمستخدمي المشترك (DOC-F04 §7.4) |
| CLOSED ← ACTIVE | مرفوض | FR-PLT-002 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:104) | — |
| ARCHIVED_READ_ONLY ← حذف | المشغّل بموافقة المشترك الخطية | بعد مدة الاحتفاظ (FR-PLT-040، السطر 142) | §6.5 |

قواعد كل انتقال ●:

- يمر كل انتقال بإجراء واحد ‎plat.usp_SetTenantStatus(@TenantId, @NewStatus, @Reason)‎. يفحص أن الانتقال مسموح، ويضبط الأعمدة، ويكتب التدقيق وحدث ‎tenant.status_changed‎ في معاملة واحدة (FR-PLT-002).

- اليوم يستطيع ‎tp_platform‎ تحديث ‎plat.Tenant‎ مباشرة (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:14). يُقترح ‎DENY UPDATE‎ على أعمدة ‎Status‎ و‎ClosedAt‎ و‎ArchivedAt‎ و‎ActivatedAt‎ و‎Code‎ لـ‎tp_platform‎، ويوضع في ملف يُنشر بعد 007 وفق قاعدة الترتيب (db/static/020_roles_and_grants.sql:70-71؛ DOC-S08). (DQ-F05-5)

- عند التعليق والإغلاق تُنهى الجلسات المفتوحة بسبب ‎TENANT_SUSPENDED‎ (docs/21-data-dictionary.md:396)، عدا ما تسمح به مصفوفة DOC-F04 §7.4. القادح يحذف الربط فقط اليوم.

### 6.3 المؤقتات والمهام ●

| المهمة | الموعد | الشرط | الفعل | مفتاح عدم التكرار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JOB-PLT-TRIAL-REMIND | يوميًا | TRIAL و‎TrialEndsOn‎ بعد 7 أو 3 أو 1 أيام | تنبيه مدير الحساب والمشغّل (BR-PLT-002) | (المشترك، عدد الأيام) |
| JOB-PLT-TRIAL-EXPIRE | يوميًا | TRIAL و‎TrialEndsOn‎ قبل اليوم بتوقيت المشترك | انتقال إلى SUSPENDED بسبب ‎TRIAL_EXPIRED‎ | (المشترك، ‎TrialEndsOn‎) |
| JOB-PLT-ARCHIVE | يوميًا | CLOSED و‎ClosedAt‎ + 30 يومًا انقضت | انتقال إلى ARCHIVED_READ_ONLY | المشترك |
| JOB-PLT-EXPORT-EXPIRE | يوميًا | حزمة READY انتهت مهلتها | READY إلى EXPIRED وحذف الملف | ‎DataExportJobId‎ |

- تتبع هذه المهام نمط مهام ‎13‎ (متكررة الأمان، تعوّض التوقف، docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:633).

- تعمل مهام الانتقال على مستوى المنصة، فتستدعي ‎plat.usp_SetTenantStatus‎ بصلاحية محصورة في الانتقالين الآليين. وتُسجَّل في ‎aud.AuditLog‎ لأن ‎cfg.JobRun‎ جدول مشترك. (DQ-F05-6)

- المثال في BR-PLT-002: تجربة بدأت 2026-10-10 تنتهي 2026-11-09؛ مشترك أُغلق 2026-12-01 يصير ARCHIVED_READ_ONLY في 2026-12-31 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:228).

### 6.4 نافذة التصدير بعد الإغلاق

- المدة 30 يومًا من ‎ClosedAt‎، والتصدير وحده مسموح فيها (BR-PLT-002). ●

- الطلب في ‎cfg.DataExportJob‎، والبيانات المقيّدة تحتاج موافقة حامل صلاحية الكشف، والحزمة الجاهزة تنتهي بعد 7 أيام (docs/21-data-dictionary.md:847-877، :865). ●

- ✅ منفّذ (2026-10-13، docs/adr/0008-data-export-in-read-only-states.md): التصدير في SUSPENDED وفي CLOSED خلال النافذة يمر بإجراءات بصفة ‎tp_auth_exec‎ (‎cfg.usp_RequestDataExport‎ لمدير الحساب، ومهمة JOB-PLT-EXPORT الجديدة بحساب الخدمة)، لأن الكتابة المباشرة مرفوضة فيهما (db/static/010_rls.sql:35-41).

- ✅ منفّذ كما اقتُرح: يُرفض طلب تصدير جديد بعد انقضاء النافذة (50034)، وتنتهي الحزمة الجاهزة بانتهاء النافذة أو بعد 7 أيام، أيهما أسبق (الاختبار X4).

- FR-PLT-039 (التصدير) مقرر لـ S5 بأولوية Should (السطر 141)، بينما الإغلاق جزء من دورة الحياة في S0. المقترح: لا يُغلق مشترك حقيقي قبل بناء التصدير. (DQ-F05-7)

### 6.5 الإتلاف وحذف البيانات

- لا إتلاف آلي. يُقترح الإتلاف بسير FR-PLT-040 بعد مدة الاحتفاظ النظامية، بموافقة المشغّل وموافقة المشترك الخطية (BR-PLT-002، BR-PLT-016 في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:242). المدد المقترحة 10 و10 و5 سنوات ويحسمها مختص. ●

- لا يوجد اليوم مسار حذف: لا منح حذف لـ‎tp_platform‎، ولا حذف على أغلب جداول المشترك حتى لـ‎tp_app‎ (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:6-7). ●

- المقترح ● (DQ-F05-8):

  - إجراء إتلاف مُراجَع يُشغَّل بحساب الترحيل بموافقة شخصين (DOC-S08)، يحذف صفوف المشترك بترتيب التبعيات.

  - يبقى صف ‎plat.Tenant‎ وسطور ‎aud.AuditLog‎ حتى تنقضي مدة احتفاظ التدقيق، لأن التدقيق يشير إلى المشترك.

  - تُلغى مفاتيح المشترك (‎sec.TenantKey‎ بحالة REVOKED) ويُتلف غلافها في المخزن، فتصير الأعمدة المشفّرة غير مقروءة حتى في النسخ الاحتياطية (BR-PLT-015). باقي البيانات يبقى في النسخ حتى تنتهي مدتها (DOC-S09).

  - يُسجَّل حدث إتلاف للمنصة بعدد الصفوف لكل جدول، دون أي بيانات.

## 7. شرط خروج S0: تهيئة آلية قابلة للقياس ●

مدخل مقترح لسجل القبول (DOC-B02):

- Given قاعدة منشورة من جديد بالبذور العالمية فقط، ومشترك قائم A.

- When يعتمد مشغّل OPERATOR_ADMIN نموذج مشترك جديد B، ثم يُقطع العامل أثناء حزمة البذر الثالثة ثم يعود.

- Then دون أي خطوة SQL يدوية:

  - B بحالة TRIAL و‎TrialEndsOn‎ بعد 30 يومًا، ووحداته تساوي وحدات الباقة ومعها CORE.

  - حساب الخدمة ACTIVE، وكل الحزم المطلوبة SUCCEEDED في ‎cfg.SeedRun‎، والحزمة المقطوعة أُكملت دون تكرار.

  - المدير الأول INVITED ومعه دور TA ورمز INVITATION بحالة SENT.

  - تشغيل التهيئة مرة ثانية لا يضيف صفًّا.

  - اختبارات العزل بين A وB تنجح، وسجل التدقيق يحمل أحداث التسجيل والبذر والدعوة.

## 8. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-F05-1 | معاملة واحدة للتهيئة كلها أم مراحل؟ | مراحل §4.1: التسجيل في معاملة، وكل حزمة في معاملة، مع استئناف آمن | معماري الحلول مع مهندس المنصة | إجراء التهيئة وخروج S0 |
| DQ-F05-2 | من يعتمد التهيئة؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): مشغّل OPERATOR_ADMIN واحد بعد إعادة مصادقة MFA، مع تدقيق؛ لا موافقة ثانية في S0 | مدير المنتج | شاشة المشغّل |
| DQ-F05-3 | DNS وTLS لكل مشترك أم شامل؟ | سجل DNS شامل وشهادة شاملة، فلا خطوة خارجية لكل مشترك | مهندس البنية التحتية (DOC-S05) | §4.4 |
| DQ-F05-4 | ماذا يحدث لتهيئة ملغاة؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): انتقال TRIAL إلى CLOSED بسبب، ويبقى الرمز محجوزًا، ولا حذف | مدير المنتج | §5 |
| DQ-F05-5 | كيف تُفرض انتقالات الحالة؟ | إجراء واحد ‎plat.usp_SetTenantStatus‎ و‎DENY UPDATE‎ على أعمدة الحالة لـ‎tp_platform‎ بعد 007 | معماري قاعدة البيانات | §6.2 |
| DQ-F05-6 | تمديد التجربة بعد انتهائها، ومن ينفّذ المؤقتات؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): يُسمح بـ SUSPENDED إلى TRIAL بتاريخ جديد؛ المؤقتات مهام منصة يومية تستدعي الإجراء نفسه وتُسجَّل في التدقيق | مدير المنتج مع مهندس الخلفية | §6.1 و§6.3 |
| DQ-F05-7 | هل يُغلق مشترك حقيقي قبل بناء التصدير FR-PLT-039؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): لا؛ يُبنى الانتقال ويُختبر في S0، ويُمنع الإغلاق الفعلي حتى يوجد التصدير | مدير المنتج | BR-PLT-002 |
| DQ-F05-8 | كيف تُحذف بيانات مشترك مؤرشف؟ | إجراء إتلاف مُراجَع بموافقة شخصين، مع إلغاء المفاتيح، وإبقاء صف المشترك والتدقيق حتى مدة التدقيق | مسؤول حماية البيانات (DOC-S07) مع مدير قاعدة البيانات | FR-PLT-040 في S5 |
| DQ-F05-9 | متى تُبذر حزم وحدة تُفعَّل لاحقًا؟ | عند تفعيلها، بالمسار نفسه | مهندس المنصة | FR-PLT-003 |
| DQ-F05-10 | أين يُسجَّل تشغيل البذر العالمي؟ | جدول منصة جديد، كما في DQ-B05-1 (‎cfg.PlatformSeedRun‎)، لأن ‎cfg.SeedRun‎ يشترط مشتركًا | معماري قاعدة البيانات (DOC-B05) | البذور العالمية |

## 9. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/20-database-design.md:475 تريد التهيئة «داخل معاملة واحدة» بإجراء ينفّذه ‎tp_platform‎، وFR-PLT-008 يجعل البذر حزمًا في التطبيق عبر ‎ITenantSeeder‎ (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:110)، و‎tp_platform‎ لا منح له على جداول المشترك (docs/20-database-design.md:117).

- docs/20-database-design.md:474 تقول إن ‎cfg.SeedRun‎ يسجل البذر العالمي، والجدول يشترط ‎TenantId‎ (db/generated/tsql/001_tables.sql:934).

- المخطط في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:409-411 يدعو المدير قبل البذر، ودور TA الذي يُسند إليه يأتي من البذر.

- docs/21-data-dictionary.md:90 تقول إن تجميد الرمز يُفرض «في التطبيق أو بمحفّز»، ولا محفّز في db/static.

- BR-PLT-002 يتطلب تصديرًا مدة 30 يومًا بعد الإغلاق (السطر 228)، والتصدير FR-PLT-039 في S5 بأولوية Should (السطر 141)، والكود يرفض دخول المشترك المغلق (db/static/030_session_context.sql:67-69).

- BR-PLT-002 يفترض أن المشترك المؤرشف بلا مدير حساب فعّال (السطر 228)، ولا انتقال يعطّل المستخدمين عند الإغلاق أو الأرشفة، والكود يقبل دخولهم في ARCHIVED_READ_ONLY (db/static/030_session_context.sql:67-69).

- مخطط حالات المشترك (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:455-465) لا يحوي TRIAL إلى CLOSED ولا تمديد التجربة بعد انتهائها، وكلاهما لازم لحالات واقعية.

- تصادم الترقيم: O-12 في docs/20-database-design.md:540 هو «إجراءات المنصة على بيانات المشترك»، وO-12 في tools/dbgen/erd_open_items.py:80-84 هو الترقيم بلا فجوات.

## 10. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §4.2 | FR-PLT-001، FR-PLT-046 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:103، :148 |
| §4.1 و§4.3 | FR-PLT-008، O-12 (20-database-design)، O-3 (20-database-design) | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:110؛ docs/20-database-design.md:470-476، :531، :540 |
| §4.3 | FR-PLT-013، BR-PLT-015 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115، :241 |
| §4.4 | FR-PLT-046 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:148 |
| §4.5 | FR-PLT-003، BR-PLT-003 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:105، :229 |
| §5 | FR-PLT-044، FR-PLT-013 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:146، :115 |
| §6.1 و§6.2 | FR-PLT-002، BR-PLT-002 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:104، :228، :455-465 |
| §6.2 | قيود ‎plat.Tenant‎ | db/generated/tsql/001_tables.sql:66-72 |
| §6.4 | FR-PLT-039، BR-PLT-016 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:141، :242 |
| §6.5 | FR-PLT-040، BR-PLT-015 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:142، :241 |
| §7 | شرط خروج S0 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194 |
| مصفوفة الوصول لكل حالة | O-18 (erd_open_items) | DOC-F04 §7 |

# DOC-F06 — مخطط حالات المستخدم (AppUser) مع القفل والجلسات

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-F06 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مسؤول الهوية والأمن |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-011، FR-PLT-012، FR-PLT-013، FR-PLT-014، FR-PLT-016، BR-PLT-005، BR-PLT-006، BR-PLT-008، O-16 وO-24 (erd_open_items) |
| يعتمد على | DOC-F03 (التسلسلات)، DOC-S04 (قيم القفل وMFA)، DOC-F04 (الربط وحالة المشترك)، DOC-F05 (المدير الأول) |
| المصادر | db/model/10-platform.model، docs/21-data-dictionary.md، db/static/030_session_context.sql، db/static/010_rls.sql، db/generated/tsql/005_delete_grants.sql، db/generated/tsql/007_table_grants.sql، db/tests/tenant_isolation_tests.sql، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md |

## 1. الغرض والنطاق

تحدد الوثيقة حالات sec.AppUser وانتقالاتها، ومن يملك كل انتقال، وأثره على الجلسات والربط، وحدث التدقيق الذي يسجّله. وتُختبر هذه الانتقالات آليًا قبل إعلان خروج S0.

- داخل النطاق: المستخدم البشري للمشترك، وحساب الخدمة (IsSystemUser) من حيث القفل فقط.

- خارج النطاق: حسابات المشغّل plat.PlatformOperator، فلها الحالات نفسها (db/model/10-platform.model:68) وسياستها في DOC-S04 §12. وحالة المشترك وأثرها في DOC-F04 وDOC-F05.

الوسوم: ● موجود أو مقرر مع الملف والسطر. ● اقتراح.

اختصارات المراجع: «030» هو db/static/030_session_context.sql، و«model» هو db/model/10-platform.model، و«005» و«007» ملفا db/generated/tsql/005_delete_grants.sql و007_table_grants.sql، و«010_rls.sql» في db/static، و«10-m0-m1-platform-organization.md» في docs/10-detailed-analysis.

## 2. الحالات وما تسمح به

القيم الخمس ●: INVITED وACTIVE وLOCKED وDISABLED وARCHIVED، والافتراضي INVITED (db/model/10-platform.model:122، docs/21-data-dictionary.md:215). لا توجد حالة «محذوف»: حذف الصف ليس عملية في التطبيق (§7).

| الحالة | الدخول بكلمة المرور | ربط جلسة قائمة | ما يملكه المستخدم | قيود القاعدة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVITED | مرفوض بلا عدّ (030:82-83) | مرفوض (030:197) | فتح رابط الدعوة وإكمالها ● | PasswordHash فارغ حتى الإكمال (model:124) |
| ACTIVE | مسموح (030:111-121) | مسموح إن سُجّل MFA (030:197-198) | كل ما تمنحه أدواره | PasswordHash إلزامي لغير حساب الخدمة (model:146) |
| LOCKED مؤقت | مرفوض DENIED_LOCKED حتى LockedUntil (030:80-81)، ثم يقبل كلمة صحيحة | مرفوض طوال بقاء الحالة (030:197) | طلب إعادة تعيين ● | LockedUntil إلزامي (model:152) |
| LOCKED بفك المدير | مرفوض دائمًا حتى فك المدير (030:80) | مرفوض | طلب إعادة تعيين لا يفك القفل ● | RequiresAdminUnlock = 1 (model:137) |
| DISABLED | مرفوض بلا عدّ (030:82-83) | مرفوض، والربط القائم يُسحب (030:245-256) | لا شيء | البيانات باقية |
| ARCHIVED | مرفوض بلا عدّ | مرفوض | لا شيء، نهائية | ArchivedAt إلزامي (model:151) |

ملاحظتان على المنفَّذ:

- ● الحالة LOCKED لا تعود ACTIVE بمرور الوقت. تبقى حتى أول دخول صحيح بعد LockedUntil (030:113-114). فكل جلسات المستخدم المفتوحة غير قابلة للربط في هذه المدة.

- ● ACTIVE مع MfaEnabled = 0 تُربط جلستها بلا MFA (030:198). تقع هذه الحالة بعد تصفير MFA، والاقتراح في DOC-F03 (DQ-F03-4).

## 3. مخطط الحالات

القفلان المؤقت وبفك المدير قيمة واحدة في العمود Status هي LOCKED، ويفرّق بينهما RequiresAdminUnlock (db/model/10-platform.model:137).

## 4. جدول الانتقالات

الفاعل TA هو مدير الحساب. صلاحية إدارة المستخدمين له وحده (10-m0-m1-platform-organization.md:45). رموز الصلاحيات وأحداث التدقيق المقترحة ● في §8.

| # | الانتقال | الفاعل والصلاحية | الأثر في القاعدة | الجلسات والربط | حدث التدقيق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بداية إلى INVITED | TA بـ sec.user.manage، أو المشغّل للمدير الأول (DOC-F05) | صف بحالة INVITED ورابط INVITATION لمدة 48 ساعة ● ممكن بالمنح (007:24 و44) | لا جلسات | USER_INVITED، وINVITATION_SEND_FAILED عند فشل الإرسال |
| 2 | INVITED إلى INVITED | TA بـ sec.user.manage | RevokedAt للرابط القديم ورابط جديد ● | لا شيء | INVITATION_RESENT |
| 3 | INVITED إلى ACTIVE | المدعو نفسه | sec.usp_CompleteInvitation ● (DOC-F03 §8) | لا جلسة قبل الدخول الأول | INVITATION_ACCEPTED وMFA_ENROLLED |
| 4 | INVITED إلى ARCHIVED | TA بـ sec.user.manage | ArchivedAt وإلغاء الروابط ● | لا شيء | USER_ARCHIVED |
| 5 | ACTIVE إلى LOCKED مؤقت | النظام داخل usp_StartSession | ● 030:94-103 | ● الربط يُسحب (030:245-256) | ● LOCKOUT في sec.LoginAttempt (030:127-129)، و● في aud.AuditLog |
| 6 | إلى LOCKED بفك المدير | النظام عند القفل الثالث | ● RequiresAdminUnlock = 1 (030:100) | كما في 5 | LOCKOUT بشدة عالية ● وإشعار SEC.LOCKOUT للمدير (10-m0-m1-platform-organization.md:532) |
| 7 | LOCKED مؤقت إلى ACTIVE | المستخدم بدخول صحيح بعد LockedUntil | ● 030:113-114 | الجلسات القديمة غير المنتهية تُربط من جديد | ● LOGIN_SUCCESS |
| 8 | LOCKED إلى ACTIVE | TA بـ sec.user.manage | تصفير الحقول الستة في §5 ●؛ ● ممكن بالمنح (007:24) | لا أثر | ACCOUNT_UNLOCKED |
| 9 | ACTIVE أو LOCKED إلى DISABLED | TA بـ sec.user.manage | Status = DISABLED؛ مرفوض لآخر مدير حساب فعّال (FR-PLT-016) | ● الربط يُسحب (030:245-256، T25)؛ ● الجلسات تنتهي USER_DISABLED | USER_DISABLED وحدث user.disabled (10-m0-m1-platform-organization.md:569) |
| 10 | DISABLED إلى ACTIVE | TA بـ sec.user.manage | Status = ACTIVE؛ يشترط PasswordHash (model:146) | الجلسات القديمة تبقى منتهية ● | USER_ENABLED |
| 11 | ACTIVE أو DISABLED إلى ARCHIVED | TA بـ sec.user.manage | ArchivedAt (model:151)؛ قاعدة آخر مدير | ● الربط يُسحب؛ ● الجلسات تنتهي USER_DISABLED | USER_ARCHIVED |
| 12 | ACTIVE إلى ACTIVE بتغيير كلمة المرور | المستخدم بإثبات الكلمة الحالية ● | PasswordHash وسجل الكلمات (DOC-S04 §5) | ● تنتهي الجلسات الأخرى PASSWORD_CHANGED | PASSWORD_CHANGED |
| 13 | ACTIVE إلى ACTIVE بإعادة التعيين | المستخدم برابط 30 دقيقة | sec.usp_ResetPassword ● | ● تنتهي كل الجلسات PASSWORD_CHANGED | PASSWORD_RESET_COMPLETED |
| 14 | ACTIVE إلى ACTIVE بتصفير MFA | TA بـ sec.user.manage بعد إعادة مصادقته | MfaEnabled = 0 وحذف السر والرموز (007:42، 005:13) | تنتهي كل الجلسات MFA_RESET | MFA_RESET بشدة عالية (BR-PLT-009) وإشعار SEC.MFA_RESET |

القفل يُسجَّل في sec.LoginAttempt، وينسخه قادح إلى aud.AuditLog منذ ADR 0007 (DQ-F03-10)، وكذلك فك القفل وتغيير الحالة وإعادة MFA التي يكتبها إجراء كل منها.

## 5. عداد القفل

| العمود | يكتبه | متى | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| FailedAttempts | usp_StartSession | كل كلمة خاطئة لمستخدم ACTIVE أو LOCKED بعد انقضاء القفل؛ يُصفَّر عند القفل والنجاح | ● 030:90-93 و98 و114 |
| FirstFailedAt | usp_StartSession | بداية نافذة 15 دقيقة؛ فشل بعد انقضائها يبدأ نافذة جديدة | ● 030:90-91 |
| LockedUntil | usp_StartSession | الآن مع 15 دقيقة عند الفشل الخامس؛ يُفرَّغ عند النجاح | ● 030:98 و114 |
| LockoutCount | usp_StartSession | يزيد إن كان القفل السابق خلال 24 ساعة، وإلا يعود 1 | ● 030:96 و99 |
| LastLockoutAt | usp_StartSession | وقت كل قفل | ● 030:99 |
| RequiresAdminUnlock | usp_StartSession يضعه، وTA يرفعه | يصير 1 عند LockoutCount = 3 | ● 030:100؛ ● الرفع |

ملاحظات:

- ● ثالث قفل منفّذ كسلسلة: كل قفل خلال 24 ساعة من سابقه (030:96). هذا أشد من نص BR-PLT-005 لأنه قد يمتد أكثر من 24 ساعة. يقترح DOC-S04 §7 قبوله وتعديل نص القاعدة.

- ● الكلمة الخاطئة لمستخدم INVITED أو DISABLED أو ARCHIVED لا تُعدّ (030:82-83).

- ● حساب الخدمة بلا كلمة مرور يدخل فرع العدّ (030:85) فيُقفل، ثم يُسحب ربطه بالمحفّز (030:245-256). ● يُستثنى من العدّ (DQ-F03-9).

- ● فك المدير يكتب: Status = ACTIVE، LockedUntil = NULL، FailedAttempts = 0، FirstFailedAt = NULL، LockoutCount = 0، RequiresAdminUnlock = 0.

## 6. أثر الانتقالات على الجلسات والربط

### 6.1 محفّزات السحب في 030

| المحفّز | يعمل عند | يحذف | الاختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| sec.TR_AppUser_RevokeBinding | تغيّر Status إلى غير ACTIVE | ربط هذا المستخدم | ● 030:245-256، T25 |
| sec.TR_AppUser_RevokeBindingOnDelete | حذف صف المستخدم | ربطه | ● 030:258-267، T30 |
| sec.TR_UserSession_RevokeBinding | حذف جلسة أو تعيين EndedAt | كل ربط المستخدم نفسه | ● 030:269-283، T37 |
| plat.TR_Tenant_RevokeBinding | حالة المشترك غير TRIAL وACTIVE | كل ربط المشترك | ● 030:285-296، T26 |

المحفّزات تحذف الربط ولا تنهي الجلسات. الربط يتجدد لكل طلب، فالجلسة التي لم تنتهِ تُربط من جديد متى عاد المستخدم ACTIVE.

### 6.2 أسباب إنهاء الجلسة

القيم الثماني ● في db/model/10-platform.model:229 وdocs/21-data-dictionary.md:396.

| EndReason | المُطلِق | من يكتبه اليوم | الاقتراح |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGOUT | المستخدم | التطبيق بتحديث EndedAt في مشترك TRIAL أو ACTIVE فقط | ● sec.usp_EndSession لكل الحالات (DQ-F03-6) |
| IDLE_TIMEOUT | الوقت | لا أحد؛ الربط يرفض المنتهية (030:196) | ● مهمة تنظيف (DOC-F04) |
| ABSOLUTE_TIMEOUT | الوقت | لا أحد | ● المهمة نفسها |
| TERMINATED_BY_ADMIN | TA | التطبيق، والأثر فوري (T37) | ● بصلاحية sec.user.manage |
| PASSWORD_CHANGED | المستخدم | لا أحد | ● داخل إجراءات كلمة المرور (DOC-S04 §5) |
| MFA_RESET | TA | لا أحد | ● داخل عملية التصفير |
| USER_DISABLED | TA | لا أحد؛ الربط وحده يُسحب | ● الانتقالات 9 و11 (DQ-F06-1) |
| TENANT_SUSPENDED | المشغّل أو مهمة التجربة | لا أحد | DOC-F05 |

## 7. قواعد الحماية

| القاعدة | الحالة | المرجع |
| --- | --- | --- |
| لا يُعطَّل ولا يُؤرشف آخر مدير حساب فعّال | ● قاعدة، ● تُفرض في الخدمة | FR-PLT-016 وBR-PLT-008 (10-m0-m1-platform-organization.md:118 و:234) |
| لا يعطّل المدير نفسه ولا يفك قفله ولا يصفّر MFA الخاص به | ● | يمنع تجاوز التحقق |
| حساب الخدمة لا يُدعى ولا يُعطَّل من الشاشة | ● | model:123 و150 |
| مدير الحساب الوحيد إذا قُفل بفك المدير أو فقد جهازه يمر بمسار المشغّل بطلب خطي من المشترك | ● | O-12 (20-database-design)، DQ-F06-4 |
| حذف صف المستخدم غير متاح للتطبيق | ● | sec.AppUser ليس في منح الحذف (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:11-15) |
| حذف الصف بيد مالك المخطط يسحب الربط | ● | 030:258-267، T30 |
| كل كتابة على sec.AppUser من التطبيق تشترط مشتركًا TRIAL أو ACTIVE | ● | 010_rls.sql:34-49 |

## 8. الصلاحيات وأحداث التدقيق المقترحة ●

لا رمز صلاحية لإدارة المستخدمين في وثائق التحليل، والكتالوج تملكه وحدة المنصة (FR-PLT-017). يقترح DOC-F07 رمزًا واحدًا sec.user.manage لدور TA يغطي الدعوة والتعطيل والأرشفة وفك القفل وتصفير MFA وإنهاء الجلسات. تتبعه هذه الوثيقة في كل الانتقالات من 1 إلى 14 التي يملكها TA، وتضيف شرطين:

- تصفير MFA وفك القفل الثالث يتطلبان إعادة مصادقة TA (DOC-S04 §11).

- فصل هذه الأفعال في رموز مستقلة قرار مفتوح (DQ-F06-3).

أحداث aud.AuditLog المقترحة (العمود Action، db/model/10-platform.model:309):

| الفئة | الأحداث | الشدة |
| --- | --- | --- |
| IDENTITY_ACCESS | USER_INVITED، INVITATION_RESENT، INVITATION_ACCEPTED، USER_ENABLED، USER_DISABLED، USER_ARCHIVED | INFO |
| SECURITY | LOGIN_SUCCESS، MFA_VERIFIED، LOGOUT، SESSION_TERMINATED، PASSWORD_CHANGED، PASSWORD_RESET_COMPLETED، MFA_ENROLLED | INFO |
| SECURITY | LOCKOUT الثالث، ACCOUNT_UNLOCKED، MFA_RESET، INVITATION_SEND_FAILED | HIGH |

## 9. الاختبارات

| الاختبار | ما يثبته | الحالة (حالات db/tests/tenant_isolation_tests.sql بأرقامها) |
| --- | --- | --- |
| T18 | جلسة مستخدم معطّل لا تُربط | ● موجود ويمر في CI |
| T25 | التعطيل يسحب الربط | ● موجود ويمر في CI |
| T30 | حذف الصف يسحب الربط | ● موجود ويمر في CI |
| T34 | خمس محاولات تقفل والكلمة الصحيحة ترفض | ● موجود ويمر في CI |
| T36 | لا ربط قبل تسجيل MFA | ● موجود ويمر في CI |
| T37 | إنهاء الجلسة يسحب الربط | ● موجود ويمر في CI |
| T-F06-1 | القفل الثالث يضع RequiresAdminUnlock، والكلمة الصحيحة بعد LockedUntil ترفض | ● |
| T-F06-2 | دخول صحيح بعد LockedUntil يعيد ACTIVE ويصفّر العداد | ● |
| T-F06-3 | كلمة خاطئة لمستخدم INVITED أو DISABLED لا تزيد العداد | ● |
| T-F06-4 | حساب الخدمة لا يُقفل بمحاولات خاطئة | ● بعد DQ-F03-9 |
| T-F06-5 | تعطيل آخر مدير حساب فعّال يُرفض | ● اختبار خدمة |
| T-F06-6 | تعطيل ثم إعادة تفعيل لا يُحيي جلسة قديمة | ● بعد DQ-F06-1 |

«يمر في CI» يعني tools/ci/db_ci.sh (41 حالة عزل، T1-T38) في حاوية التطوير وعلى GitHub، وأول تشغيل أخضر هناك في 2026-10-12 (O-02 في tools/dbgen/erd_open_items.py:22).

## 10. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-F06-1 | هل ينهي التعطيل والأرشفة الجلسات المفتوحة؟ | نعم: EndedAt بسبب USER_DISABLED في معاملة تغيير الحالة نفسها، والمحفّزات تبقى لحذف الربط؛ يتفق مع DQ-F04-9 | مسؤول الهوية والأمن | FR-PLT-016، T-F06-6 |
| DQ-F06-2 | جلسات المستخدم المقفل | تبقى كما نُفّذ: لا تُربط أثناء LOCKED وتعود بعد دخول صحيح | مسؤول الهوية والأمن | لا شيء إن قُبل |
| DQ-F06-3 | هل تُفصل صلاحيات فك القفل وتصفير MFA وإنهاء الجلسات عن sec.user.manage؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): لا: رمز واحد كما في DOC-F07، مع إعادة مصادقة للفعلين الحساسين | مالك المنتج | البذر (DOC-B05)، الشاشة 5 |
| DQ-F06-4 | مدير الحساب الوحيد مقفل أو فقد جهازه | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): إجراء منصة مُراجَع ينفّذه المشغّل بطلب خطي من المشترك | المالك | O-12 (20-database-design) |
| DQ-F06-5 | دعوة منتهية | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): تبقى INVITED، ويعيد المدير الإرسال أو يؤرشف؛ لا أرشفة آلية | مالك المنتج | FR-PLT-013 |
| DQ-F06-6 | إشعار القفل الثالث وتصفير MFA في S0، والتسليم داخل المنصة يبدأ في S1 | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): في S0 تظهر في شاشة المستخدمين وتقرير R-PLT-4 | مالك المنتج | §9.3 من 10-m0-m1 |
| DQ-F06-7 | سبب إنهاء الجلسة عند الأرشفة | يُستعمل USER_DISABLED بلا قيمة جديدة | معماري القاعدة | لا شيء |

## 11. تعارضات وفجوات في المصادر

| البند | الموضع | الملاحظة |
| --- | --- | --- |
| أسباب الإنهاء في السجل | docs/30-readiness-documents.md:111 | يعدّ سبعة أسباب، والنموذج ثمانية مع TENANT_SUSPENDED (model:229) |
| عودة القفل تلقائيًا | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:483 | «تعود Active بانقضاء المدة»، والمنفّذ يعيدها عند أول دخول صحيح فقط (030:113-114) |
| قفل حساب الخدمة | db/static/030_session_context.sql:85 | حساب بلا كلمة مرور يُعدّ ويُقفل؛ docs/20-database-design.md:97 تصفه بلا كلمة مرور ولا ربط ولا تذكر أنه قابل للقفل |
| MFA غير مفروضة في القاعدة للمستخدم | db/model/10-platform.model:146-154 | لا قيد ‎Status <> 'ACTIVE' OR MfaEnabled = 1‎ كما في المشغّل (model:82)، والربط يقبل MfaEnabled = 0 (030:198) |
| الإنهاء والربط | db/static/030_session_context.sql:241-243 | التعليق يقول إن الربط ينتهي، ولا شيء ينهي الجلسة نفسها عند التعطيل |
| الإشعار عند كل قفل | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:403 و:532 | الأول يشعر عند بلوغ الحد، والثاني عند القفل الثالث فقط |

## 12. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §2 و§3 | FR-PLT-016، §8 من 10-m0-m1 | db/model/10-platform.model:122، 10-m0-m1-platform-organization.md:483 |
| §4 الانتقالات 1-4 | FR-PLT-013 | db/model/10-platform.model:244-258 |
| §4 الانتقالات 5-8 و§5 | FR-PLT-012، BR-PLT-005 | 030:78-121، T34 |
| §4 الانتقال 14 | BR-PLT-006، BR-PLT-009 | 10-m0-m1-platform-organization.md:232 و:235 |
| §6 | FR-PLT-014، O-16 (erd_open_items) | 030:241-296 |
| §7 | FR-PLT-016، BR-PLT-008، BR-PLT-002 | 10-m0-m1-platform-organization.md:118 و:234، 010_rls.sql:34-49 |
| §8 | FR-PLT-017، FR-PLT-022 | 10-m0-m1-platform-organization.md:119 و:124 |

# DOC-F07 — كتالوج حالات الاستخدام: المنصة والهيكل المؤسسي والأشخاص (M0 وM1)

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-F07 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | محلل الأعمال مع مالكي الوحدات |
| الأولوية | P0 قبل S0 لقسم M0، وقبل S1 لقسم M1 |
| يغطي | FR-PLT-001…047، FR-ORG-001…031، FR-PTY-001…029، BR-PLT-001…019، BR-ORG-001…016، BR-PTY-001…019 |
| يعتمد على | DOC-F01 (الفاعلون)، DOC-F03 (الدخول)، DOC-F04 (ربط السياق)، DOC-F05 (التهيئة)، DOC-F06 (حالات المستخدم)، DOC-B02، DOC-B04 |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md، db/model/10-platform.model، db/static/030_session_context.sql، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md، docs/20-database-design.md |

تحديث التنفيذ (2026-10-12): الصلاحيات في §3 مبذورة في db/seed/102_permissions.sql مع رموز DOC-F09، 138 رمزًا (DQ-F07-1). والترقيم في UC-PLT-18 وUC-PLT-19 منفّذ في القاعدة (docs/adr/0005-document-numbering-and-reference-seeds.md): ‎cfg.usp_AllocateNumber‎ داخل معاملة الكتابة بلا فجوات، و‎cfg.usp_VoidNumber‎ بسبب إلزامي، وفحص النمط عند حفظ التعريف (50031)؛ وتمر الاختبارات N1 إلى N8 وفحص التزامن في CI.

## 1. الغرض والنطاق

يعطي هذا الكتالوج معرّفًا ثابتًا لكل حالة استخدام في M0 (المنصة) وM1 (الهيكل المؤسسي والأشخاص). تستشهد بهذه المعرّفات سيناريوهات القبول (DOC-B02) والشاشات (DOC-B07) والاختبارات.

- حالات S0 مكتملة: الفاعل، الشروط المسبقة واللاحقة، المسار الرئيسي مرقّمًا، المسارات البديلة والأخطاء، المتطلبات والقواعد، الشريحة، رمز الصلاحية.

- حالات S1 وS1-ب وما بعدها مختصرة في جداول.

- التسلسلات التفصيلية ليست هنا: الدخول وMFA والاسترداد في DOC-F03، وربط السياق في DOC-F04، والتهيئة والتراجع في DOC-F05، وحالات المستخدم في DOC-F06.

قواعد تسري على كل حالة ولا تتكرر فيها:

- ترتيب التقييم: حالة المشترك، ثم المصادقة، ثم الصلاحية، ثم نطاق الشركات، ثم قواعد السجل؛ والرفض هو الأصل. بلا صلاحية 403، وخارج النطاق 404 ● (FR-PLT-021، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:123).

- كل إجراء يكتب حدث تدقيق بمحتوى FR-PLT-023، والقيم المقيّدة مقنَّعة (BR-PLT-009).

- كل وظيفة متاحة عبر REST موثّق (FR-PLT-041)، وكل جدول مملوك للمشترك معزول بـ RLS (FR-PLT-036).

- وحدة معطّلة تختفي من الواجهة وتعيد 403 (FR-PLT-003).

## 2. الفاعلون

القائمة المرجعية للفاعلين وحدود الثقة في DOC-F01 §3، وعمود DOC-F01 يذكر معرّف الفاعل هناك.

| الفاعل | الرمز | DOC-F01 | الهوية والمصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| مشغّل المنصة | PO | A-06، وA-07 في جلسة الدعم | حساب في plat.PlatformOperator بدور OPERATOR_ADMIN أو OPERATOR_SUPPORT (db/model/10-platform.model:64-67) |
| مستخدم المشترك | — | A-01 إلى A-04 | حساب في sec.AppUser بأي دور (db/model/10-platform.model:113) |
| المدعو | — | A-01 إلى A-04 قبل التفعيل | sec.AppUser بحالة INVITED (db/model/10-platform.model:122) |
| مدير حساب المشترك | TA | A-01 | دور نظام (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:41) |
| مدير الخزينة · مسؤول التسهيلات | TM · FO | A-02 | دورا نظام؛ يحملان الصلاحيات المقفلة ◆ |
| موظف الخزينة | TE | A-03 | دور نظام |
| المدقق | AU | A-04 | دور قراءة |
| النظام | SYS | A-05 | مهام خلفية بحساب الخدمة IsSystemUser (db/model/10-platform.model:123) |
| خدمة البريد المعاملاتي | — | A-09 | فاعل ثانوي لرسالتي الدعوة وإعادة التعيين فقط (FR-PLT-013) |

## 3. رموز الصلاحيات

مصفوفة الأدوار في 10-m0-m1 تسمّي سبعة رموز فقط، وبقية الصفوف بلا رمز (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:43-67). الرموز ● أدناه مقترحة بنمط بقية الوحدات (‎<وحدة>.<كائن>.<فعل>‎) وتُسجَّل تحت ModuleCode = CORE. اعتمادها قرار DQ-F07-1.

| الرمز | الحالة | الأدوار الافتراضية | صف المصفوفة |
| --- | --- | --- | --- |
| OPERATOR_ADMIN / OPERATOR_SUPPORT | ● دور مشغّل لا صلاحية مشترك (FR-PLT-006) | PO | 1، 2 |
| ‎sec.user.manage‎ | ● | TA | 3 |
| ‎sec.role.manage‎ | ● | TA | 3 |
| ‎sec.support.grant‎ | ● | TA | — (FR-PLT-007) |
| ‎cfg.settings.manage‎ | ● | TA؛ TM ◐ للعتبات | 4 |
| ‎cfg.numbering.manage‎ | ● | TA | 4 |
| ‎cfg.alerts.manage‎ | ● | TA، TM | 4 |
| ‎cfg.jobs.view‎ | ● | TA | — (FR-PLT-044) |
| ‎audit.view‎ | ● | TA، AU | 5 |
| ‎audit.view.treasury‎ | ● | TM | 5 |
| ‎audit.export‎ | ● | TA، AU | 6 |
| ‎org.company.manage‎ | ● | TA، TM؛ FO ◐ | 7 |
| ‎org.company.view‎ | ● | الجميع ضمن النطاق | 8 |
| ‎org.catalog.manage‎ | ● | TA، TM | 7 |
| ‎org.ownership.manage‎ | ● | TM، FO | 9 |
| ‎org.body.manage‎ | ● | TM، FO | 10 |
| ‎org.grant.create‎ | ● | TM، FO | 11 |
| ‎org.grant.approve‎ | ● | TM، FO (غير المنشئ) | 12 |
| ‎org.document.manage‎ | ● | TM، FO؛ TA وTE ◐ | 13 |
| ‎org.document.view‎ | ● | ضمن النطاق | 14 |
| ‎party.manage‎ | ● | TM، FO؛ TE ◐ | 15 |
| ‎party.field.manage‎ | ● | TM، FO | — (FR-PTY-013) |
| ‎party.identity.write‎ | ● | TM، FO؛ TE ◐ إضافة فقط (Q-PTY-10) | 16 |
| ‎party.view‎ | ● | TM، FO، TE؛ AU ◐ | 17 |
| ‎party.identity.reveal‎ ◆ | ● | TM، FO | 18 |
| ‎party.identity.image.view‎ ◆ | ● | TM، FO | 19 |
| ‎party.pack.export‎ ◆ | ● | TM، FO | 20 |
| ‎party.pack.draft‎ | ● | TM، FO، TE | 21 |
| ‎party.merge‎ | ● | TM، FO | 22 |
| ‎party.kyc.manage‎ | ● | TM، FO | 23 |
| ‎party.export‎ / ‎party.export.sensitive‎ ◆ | ● / ● | TM، FO | 24 |
| ‎cfg.export.request‎ / ‎cfg.retention.approve‎ | ● | TA؛ TM وFO ◐ | 25 |

## 4. مخططات حالات الاستخدام

### 4.1 المشغّل

### 4.2 مستخدم المشترك قبل الدخول وبعده

### 4.3 مدير حساب المشترك

### 4.4 الخزينة: الهيكل المؤسسي (M1 ORG)

### 4.5 الخزينة: الأشخاص والجهات (M1 PTY)

### 4.6 المدقق والنظام

## 5. حالات استخدام M0 في S0 (مكتملة)

### UC-PLT-01 — دخول المشغّل إلى لوحة المشغّل

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مشغّل المنصة · S0 · دور OPERATOR_ADMIN أو OPERATOR_SUPPORT

- قبل: حساب plat.PlatformOperator بحالة ACTIVE وMFA مفعّل (قيد db/model/10-platform.model:82).

- بعد: جلسة مشغّل مؤكَّدة MFA؛ حدث تدقيق بـ ActorType = OPERATOR وTenantId فارغ (db/model/10-platform.model:307).

- يغطي: FR-PLT-006، FR-PLT-010، FR-PLT-011، FR-PLT-012، BR-PLT-005

- يفتح المشغّل عنوان لوحة المشغّل، وهو عنوان منفصل عن عناوين المشتركين ● (DQ-F01-2، DOC-B07 §4.1).

- يُدخل البريد وكلمة المرور.

- يتحقق النظام من كلمة المرور بتجزئة Argon2id (ADR 0002).

- يطلب النظام رمز TOTP ويتحقق منه.

- تُنشأ الجلسة وتفتح قائمة المشتركين (UC-PLT-05).

بديل وخطأ:

- 3أ. أي فشل يعيد رسالة واحدة. سياسة كلمة المرور والقفل والجلسة للمشغّل في DOC-S04 §12؛ والجدول فيه FailedAttempts وLockedUntil فقط (db/model/10-platform.model:76-77).

- 1أ. حساب مشغّل على عنوان مشترك، أو مستخدم مشترك على عنوان المشغّل: يُرفض (FR-PLT-006).

- ملاحظة: لا يوجد إجراء دخول للمشغّل في القاعدة؛ إجراءات 030 تخص sec.AppUser فقط (db/static/030_session_context.sql:3-17). القرار في DQ-S04-10 وDQ-B04-7.

### UC-PLT-02 — إنشاء مشترك وتهيئته

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مشغّل المنصة · S0 · OPERATOR_ADMIN

- قبل: البذور العالمية منشورة (DOC-B05)، وباقة فعّالة في plat.Plan.

- بعد: مشترك بحالة TRIAL ونهاية تجربة بعد 30 يومًا، وعنوان ‎{code}.bankfas.com‎، وحساب خدمة، ومدير حساب أول بحالة INVITED، وبذور مسجّلة في cfg.SeedRun.

- يغطي: FR-PLT-001، FR-PLT-003، FR-PLT-008، FR-PLT-013، FR-PLT-046، BR-PLT-002، BR-PLT-003

- يختار المشغّل «إنشاء مشترك» ويُدخل الرمز والاسمين والباقة والدولة الأم واللغة الافتراضية (en افتراضيًا، db/model/10-platform.model:39) والتوقيت.

- يتحقق النظام من الرمز: لاتيني وأرقام وشرطة، فريد، وغير محجوز في plat.ReservedSubdomain.

- يراجع المشغّل الوحدات المقترحة من الباقة ويعدّلها (UC-PLT-04).

- يُدخل بريد مدير الحساب الأول.

- يعتمد المشغّل النموذج بعد إعادة مصادقة MFA (DQ-F05-2)، فينفّذ النظام التهيئة: صف المشترك، حساب الخدمة، المدير الأول، ثم حزم البذور لكل وحدة مفعّلة (FR-PLT-008). تقسيم المعاملات والاستئناف في DOC-F05 (DQ-F05-1).

- يُرسل النظام الدعوة (48 ساعة) بالبريد المعاملاتي.

- يُسجَّل الحدث في التدقيق وطابور الإرسال.

بديل وخطأ:

- 2أ. رمز مكرر أو محجوز: يُرفض بذكر السبب.

- 5أ. فشل أي خطوة: لا مشترك نصف مهيّأ يُتاح للدخول، وإعادة التشغيل تستأنف ولا تكرر البذر. التفصيل في DOC-F05.

- 6أ. فشل الإرسال: SendStatus = FAILED ويُسجَّل في التدقيق (db/model/10-platform.model:252)، ويعيد المشغّل الإرسال من تفاصيل المشترك.

- ملاحظة: إجراء التهيئة خطة لم تُنفَّذ (docs/20-database-design.md:470-475)، وtp_platform لا يصل إلى جداول المشترك (docs/20-database-design.md:24)، فيلزم إجراء منصة مُراجَع: O-12 (20-database-design).

### UC-PLT-03 — تغيير حالة المشترك

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مشغّل المنصة · S0 · OPERATOR_ADMIN

- قبل: المشترك موجود وليس ARCHIVED_READ_ONLY.

- بعد: الحالة الجديدة مسجّلة بالسبب والفاعل؛ حدث ‎tenant.status_changed‎.

- يغطي: FR-PLT-002، FR-PLT-005، BR-PLT-002

- يختار المشغّل المشترك والإجراء: تفعيل، تمديد التجربة، تعليق، إعادة تفعيل، إغلاق.

- يكتب السبب (إلزامي للتعليق، db/model/10-platform.model:53).

- يتحقق النظام من أن الانتقال مسموح بمخطط Tenant (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:454-465).

- يحفظ الحالة بإجراء منصة واحد (DQ-F05-5)، ويسجّل ClosedAt عند الإغلاق.

- يسحب القادح ربط الاتصالات لكل حالة غير TRIAL وACTIVE (db/static/030_session_context.sql:285).

- يُسجَّل التدقيق والحدث.

بديل وخطأ:

- 3أ. انتقال غير مسموح (مثل Closed إلى Active): يُرفض.

- 5أ. من يدخل مشتركًا SUSPENDED قرار مفتوح: O-18 (erd_open_items). التفصيل في DOC-F04.

### UC-PLT-04 — تفعيل الوحدات وتعطيلها لمشترك

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مشغّل المنصة · S0 · OPERATOR_ADMIN

- قبل: المشترك ليس CLOSED ولا ARCHIVED_READ_ONLY.

- بعد: صف plat.TenantModule محدَّث بـ EnabledBy؛ قائمة المشترك تعكسه.

- يغطي: FR-PLT-003، FR-PLT-008، BR-PLT-003

- يفتح المشغّل تبويب الوحدات في تفاصيل المشترك.

- يفعّل وحدة أو يعطّلها.

- يتحقق النظام من الاعتماديات (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:232-246).

- يحفظ الصف، وعند التفعيل يشغّل بذرة الوحدة.

- يقرأ تطبيق المشترك الوحدات من العرض plat.v_TenantModule (db/static/025_tenant_views.sql:22) فتظهر الوحدة أو تختفي.

بديل وخطأ:

- 3أ. تعطيل CORE: يُرفض (قيد db/model/10-platform.model:96).

- 3ب. تفعيل وحدة اعتمادياتها معطّلة، أو تعطيل وحدة تعتمد عليها وحدة مفعّلة: يُرفض بقائمة الوحدات المعنية.

### UC-PLT-05 — متابعة المشتركين والاستخدام

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مشغّل المنصة · S0 · OPERATOR_ADMIN أو OPERATOR_SUPPORT

- قبل: جلسة مشغّل (UC-PLT-01).

- بعد: لا تغيير؛ القراءة لا تلمس بيانات أعمال المشترك.

- يغطي: FR-PLT-004، FR-PLT-005

- يعرض النظام قائمة المشتركين: الرمز، الاسم، الباقة، الحالة، عدّادات المستخدمين والشركات والتخزين، نهاية التجربة.

- يصفّي المشغّل بالحالة أو الباقة.

- يفتح تفاصيل مشترك: الوحدات، المدير الأول، إصدارات البذور، جلسات الدعم.

بديل وخطأ:

- 1أ. بلوغ 90% من حد ناعم: علامة تنبيه للمشغّل ولمدير الحساب، ولا منع (FR-PLT-004).

- ملاحظة: العدّادات تحتاج قراءة جداول المشترك، وtp_platform لا يصل إليها (docs/20-database-design.md:24). الاقتراح ●: إجراء تجميع مُراجَع يعيد أعدادًا فقط، ضمن O-12 (20-database-design).

### UC-PLT-06 — إدارة المراجع العالمية

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مشغّل المنصة · S0 · OPERATOR_ADMIN

- قبل: جلسة مشغّل.

- بعد: صفوف عالمية محدَّثة بحدث تدقيق بـ TenantId فارغ.

- يغطي: FR-PLT-017 (عرض الكتالوج)، FR-PLT-035 (بيانات العطل)، BR-PLT-001، BR-PLT-014

- يختار المشغّل القائمة: الباقات، الدول وعطلة الأسبوع، العملات، العطل الرسمية، كتالوج الصلاحيات.

- يضيف صفًا أو يعدّله.

- يحفظ النظام عبر tp_platform وحده (docs/20-database-design.md:72).

بديل وخطأ:

- 2أ. كتالوج الصلاحيات للعرض فقط؛ يتحدّث مع الإصدارات (FR-PLT-017).

- 2ب. عطلة المنصة (TenantId فارغ) للقراءة فقط عند المشتركين (BR-PLT-001).

### UC-PLT-07 — منح وصول الدعم المؤقت واستعماله

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مدير حساب المشترك ثم المشغّل · S0 (Should) · ‎sec.support.grant‎ ● للمنح، وOPERATOR_SUPPORT للاستعمال

- قبل: وصول الدعم معطّل افتراضيًا (Q-PLT-06).

- بعد: صف plat.SupportAccessGrant بمدة من ساعة إلى 72 ساعة (الافتراضي 4)؛ كل صفحة يراها المشغّل مدقَّقة.

- يغطي: FR-PLT-007، BR-PLT-017، BR-PLT-009

- يفتح TA شاشة الأمان ويختار «منح وصول الدعم» والمشغّل والمدة والسبب.

- يحفظ النظام المنحة ويُشعر مديري الحساب (SEC.SUPPORT_ACCESS).

- يفتح المشغّل المشترك من لوحة المشغّل بجلسة دعم بدور محدود بلا صلاحيات حساسة.

- تُسجَّل كل صفحة بشدة عالية، ويرى TA سجل الجلسة.

- ينتهي الوصول تلقائيًا عند EndsAt أو بسحب TA.

بديل وخطأ:

- 3أ. محاولة كشف رقم هوية من جلسة دعم: 403 وحدث مرفوض (FR-PLT-007).

- 3ب. منحة منتهية أو مسحوبة: يُرفض الدخول.

- ملاحظة: مسار ربط جلسة الدعم بالمشترك غير موجود في 030؛ O-12 (20-database-design) وDOC-F04.

### UC-PLT-08 — قبول الدعوة وتسجيل MFA

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: المدعو · S0 · رابط الدعوة (بلا صلاحية)

- قبل: sec.AppUser بحالة INVITED، ورمز sec.UserToken بغرض INVITATION غير مستعمل ولم تنقضِ 48 ساعة (db/model/10-platform.model:244-246).

- بعد: الحساب ACTIVE بكلمة مرور وسر TOTP و10 رموز استرداد مجزّأة؛ الرمز مستعمل.

- يغطي: FR-PLT-013، FR-PLT-010، FR-PLT-011، BR-PLT-004، BR-PLT-006

- يفتح المدعو الرابط على عنوان مشتركه.

- يتحقق النظام من بصمة الرمز ومدته وعدم استعماله.

- يضع المدعو كلمة مرور (12 خانة فأكثر، غير شائعة ولا مسرّبة، BR-PLT-004).

- يحسب النظام تجزئة Argon2id بصيغة PHC (ADR 0002).

- يمسح المدعو رمز QR بتطبيق المصادقة ويُدخل رمزًا صحيحًا.

- يعرض النظام رموز الاسترداد العشرة مرة واحدة، ويقرّ المدعو بحفظها.

- يصير الحساب ACTIVE ويُعلَّم الرمز مستعملًا، ثم ينتقل إلى الدخول (UC-PLT-09).

بديل وخطأ:

- 2أ. رمز منتهٍ أو مستعمل: رسالة عامة وطلب إعادة الدعوة من TA.

- 3أ. كلمة ضعيفة: تُرفض بالسبب.

- 5أ. رمز TOTP خاطئ: إعادة المحاولة ولا تفعيل.

- ملاحظة: usp_StartSession يرفض المستخدم INVITED (db/static/030_session_context.sql:82)، ولا إجراء في 030 يضع أول كلمة مرور. المقترح في DQ-F03-5، والمخاطرة في O-24 (erd_open_items).

### UC-PLT-09 — الدخول بكلمة المرور وMFA

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مستخدم المشترك · S0 · لا شيء (قبل المصادقة)

- قبل: حساب ACTIVE (أو LOCKED انقضت مدته) وMFA مسجّل؛ المشترك بحالة يقبلها الإجراء (db/static/030_session_context.sql:68).

- بعد: جلسة بمهلة خمول 30 دقيقة ومطلقة 12 ساعة، مؤكَّدة MFA؛ صف LOGIN_SUCCESS.

- يغطي: FR-PLT-010، FR-PLT-011، FR-PLT-012، FR-PLT-014، FR-PLT-046، BR-PLT-004، BR-PLT-005، BR-PLT-006؛ AC-PLT-2

- يفتح المستخدم ‎{tenant}.bankfas.com‎، فيحدد النظام المشترك من العنوان الفرعي.

- يُدخل البريد وكلمة المرور.

- يطلب التطبيق معاملات التجزئة (sec.usp_GetPasswordParams) ويحسب Argon2id.

- يستدعي sec.usp_StartSession برمز جلسة عشوائي لا يقل عن 32 بايت، فتُنشأ الجلسة.

- يطلب النظام رمز TOTP، ويتحقق منه التطبيق ويسجّله بـ sec.usp_ConfirmMfa.

- يُربط كل طلب لاحق بـ sec.usp_SetSessionContext (DOC-F04).

- تفتح الصفحة الرئيسية.

بديل وخطأ:

- 1أ. عنوان فرعي غير معروف: صفحة محايدة لا تكشف وجود المشترك (FR-PLT-046).

- 4أ. أي فشل (بريد غير موجود، كلمة خاطئة، حساب مقفل، INVITED أو DISABLED): الخطأ 50005 ورسالة واحدة (db/static/030_session_context.sql:140).

- 4ب. الفشل الخامس خلال 15 دقيقة يقفل 15 دقيقة؛ القفل الثالث خلال 24 ساعة يحتاج فك المدير ويُشعَر TA (BR-PLT-005).

- 5أ. رمز خاطئ: يُسجَّل FAILED_MFA (db/static/030_session_context.sql:162) وتبقى الجلسة غير مؤكَّدة فلا تُربط (db/static/030_session_context.sql:198).

- 5ب. رمز استرداد بدل TOTP: يُستهلك مرة واحدة ويُبلَّغ المستخدم بالعدد الباقي (BR-PLT-006). مكان الاستهلاك في DQ-F03-3.

- 1ب. مشترك SUSPENDED أو CLOSED: السلوك المطلوب في BR-PLT-002 يخالف الإجراء الحالي؛ انظر §11 وDOC-F04.

### UC-PLT-10 — إعادة تعيين كلمة المرور المنسية

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مستخدم المشترك · S0 · لا شيء

- قبل: لا شيء.

- بعد: كلمة مرور جديدة؛ الجلسات المفتوحة منتهية بسبب PASSWORD_CHANGED (db/model/10-platform.model:229).

- يغطي: FR-PLT-013، BR-PLT-004

- يختار المستخدم «نسيت كلمة المرور» ويُدخل بريده.

- يعرض النظام الرسالة نفسها سواء كان البريد مسجّلًا أم لا.

- إن كان الحساب ACTIVE أو LOCKED يُنشئ رمز PASSWORD_RESET لمدة 30 دقيقة ويرسله.

- يفتح المستخدم الرابط ويضع كلمة جديدة لا تطابق آخر خمس.

- يحفظ النظام التجزئة وينهي الجلسات ويعلّم الرمز مستعملًا.

- يدخل المستخدم من جديد بـ MFA (UC-PLT-09).

بديل وخطأ:

- 4أ. رابط منتهٍ أو مستعمل: يُرفض ويُطلب رابط جديد.

- 3أ. فشل الإرسال: SendStatus = FAILED وحدث تدقيق.

- 5أ. إعادة التعيين تفك القفل المؤقت فقط، ويبقى قفل «فك المدير» (RequiresAdminUnlock) حتى يفكه TA (DQ-S04-12). الإجراءات في DQ-F03-7.

### UC-PLT-11 — الخروج وانتهاء الجلسة

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مستخدم المشترك، والنظام · S0 · مستخدم مصادق

- قبل: جلسة مفتوحة.

- بعد: EndedAt وEndReason مسجّلان؛ الربط مسحوب بالقادح (db/static/030_session_context.sql:269).

- يغطي: FR-PLT-014

- يضغط المستخدم «خروج».

- ينهي النظام الجلسة بسبب LOGOUT ويحذف رمزها من المتصفح.

- يعود المستخدم إلى صفحة الدخول.

بديل وخطأ:

- 1أ. خمول 30 دقيقة أو بلوغ 12 ساعة: يرفض الربط بالخطأ 50003، فيعيد التطبيق المستخدم إلى الدخول ويسجّل IDLE_TIMEOUT أو ABSOLUTE_TIMEOUT.

- 1ب. تصدير حساس: تُطلب إعادة المصادقة قبل التنفيذ (FR-PLT-014)؛ الطريقة والحداثة في DOC-S04 §11 (DQ-S04-15).

### UC-PLT-12 — دعوة مستخدم

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: TA · S0 · ‎sec.user.manage‎ ●

- قبل: البريد غير مستعمل في المشترك (فريد (TenantId, Email)).

- بعد: مستخدم INVITED ودعوة مرسلة؛ حدث ‎user.created‎.

- يغطي: FR-PLT-016، FR-PLT-013، FR-PLT-004

- يختار TA «دعوة مستخدم».

- يُدخل البريد والاسم المعروض والإدارة والمدير المباشر.

- يختار الأدوار (UC-PLT-14) ونمط نطاق الشركات (UC-PLT-16).

- يتحقق النظام من تفرّد البريد.

- يُنشئ المستخدم ورمز INVITATION لمدة 48 ساعة ويرسل الرسالة.

بديل وخطأ:

- 4أ. بريد مكرر: يُرفض.

- 5أ. تجاوز 90% من حد المستخدمين: تنبيه ولا منع (FR-PLT-004).

- 5ب. إعادة إرسال: يُلغى الرمز السابق (RevokedAt) ويُنشأ رمز جديد.

### UC-PLT-13 — إدارة حساب مستخدم

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: TA · S0 · ‎sec.user.manage‎ ●

- قبل: المستخدم في المشترك نفسه.

- بعد: حالة الحساب وجلساته وفق الإجراء؛ مخطط الحالات في DOC-F06.

- يغطي: FR-PLT-016، FR-PLT-012، FR-PLT-014، BR-PLT-006، BR-PLT-008

- يفتح TA بطاقة المستخدم.

- يختار إجراءً: تعديل البيانات، تعطيل، إعادة تفعيل، أرشفة، فك قفل، إعادة تعيين MFA، إنهاء الجلسات.

- يؤكد ويكتب السبب للتعطيل وإعادة MFA، ويعيد المصادقة قبل تصفير MFA وفك القفل الثالث (DOC-S04 §11).

- يطبق النظام الأثر: التعطيل ينهي الجلسات (USER_DISABLED) ويسحب الربط (db/static/030_session_context.sql:245)؛ إعادة MFA تصفّر MfaEnabled وتحذف رموز الاسترداد وتنهي الجلسات (MFA_RESET)؛ إنهاء الجلسات يسري فورًا (TERMINATED_BY_ADMIN).

- يُسجَّل التدقيق، وإعادة MFA بشدة عالية مع إشعار المستخدم ومديري الحساب.

بديل وخطأ:

- 4أ. تعطيل آخر مدير حساب فعّال أو أرشفته: يُرفض (FR-PLT-016).

- 4ب. الأرشفة نهائية ولا رجوع منها.

- ملاحظة: بعد إعادة MFA يقبل الربط اليوم جلسة بلا MFA لأن MfaEnabled = 0 (db/static/030_session_context.sql:198). المقترح في DQ-F03-4 وDQ-F03-8.

### UC-PLT-14 — إسناد الأدوار لمستخدم

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: TA · S0 · ‎sec.user.manage‎ ●

- قبل: المستخدم غير مؤرشف.

- بعد: صفوف sec.UserRole بـ AssignedBy/At؛ الصلاحية الفعلية = اتحاد الأدوار ثم تقاطع مع النطاق (BR-PLT-007).

- يغطي: FR-PLT-018، FR-PLT-019، BR-PLT-007، BR-PLT-008

- يفتح TA تبويب الأدوار في بطاقة المستخدم.

- يضيف دورًا أو يزيله.

- يعرض النظام تأكيدًا إضافيًا إن كان الدور TM أو FO أو يحمل صلاحية حساسة.

- يحفظ النظام؛ الأثر في الطلب التالي.

- إسناد TM أو FO أو سحبه يُدقَّق بشدة عالية ويُشعر مديري الحساب وحاملي الصلاحية.

بديل وخطأ:

- 2أ. إزالة دور TA من آخر مدير حساب فعّال: يُرفض.

- 2ب. TA يسند لنفسه دورًا حساسًا: يُقبل بشدة عالية ويُشعَر المديرون الآخرون (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:69).

### UC-PLT-15 — إدارة الأدوار والصلاحيات

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: TA · S0 · ‎sec.role.manage‎ ●

- قبل: كتالوج sec.Permission مبذور.

- بعد: دور وروابط sec.RolePermission محدَّثة؛ الأثر في الطلب التالي.

- يغطي: FR-PLT-017، FR-PLT-018، FR-PLT-019، BR-PLT-008، BR-PLT-019؛ AC-PTY-1

- يفتح TA مصفوفة الأدوار والصلاحيات مجمّعة بالوحدات المفعّلة.

- ينشئ دورًا أو ينسخ دورًا قائمًا.

- يمنح صلاحيات أو يسحبها؛ الحساسة تطلب تأكيدًا مضاعفًا.

- يتحقق النظام في خدمة الربط لا في الواجهة وحدها.

- يحفظ ويُدقِّق.

بديل وخطأ:

- 3أ. إضافة صلاحية مقفلة ◆ لدور غير TM وFO أو لدور مخصص: تُرفض بالرمز PERMISSION_LOCKED وتُدقَّق بشدة عالية (BR-PLT-019).

- 3ب. لا صلاحية «منع»، ولا يضيف المشترك صلاحية جديدة (FR-PLT-017، FR-PLT-018).

- 2أ. دور نظام (IsSystem) لا يُحذف ولا يتغيّر رمزه ●.

### UC-PLT-16 — ضبط نطاق الشركات لمستخدم

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: TA · S0 · ‎sec.user.manage‎ ●

- قبل: المستخدم غير مؤرشف.

- بعد: CompanyScopeMode وصفوف sec.UserCompanyScope؛ تسري في كل استعلام وبحث وتقرير.

- يغطي: FR-PLT-020، FR-PLT-021، BR-PLT-007؛ AC-PLT-1

- يفتح TA شاشة نطاق الشركات للمستخدم.

- يختار «الكل» أو «مختارة».

- في «مختارة» يحدد الشركات من الشجرة ويختار تضمين التابعات.

- يحفظ النظام.

بديل وخطأ:

- 2أ. «مختارة» بلا شركة: المستخدم لا يرى أي بيانات شركة لأن الافتراضي SELECTED والرفض هو الأصل (db/model/10-platform.model:119)؛ يعرض النظام تحذيرًا ●.

- 3أ. في S0 لا توجد شركات بعد (الشركات في S1)، فالخيار الفعلي «الكل» أو «مختارة» فارغة؛ انظر DQ-F07-2.

### UC-PLT-17 — ضبط إعدادات الأمان والمشترك

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: TA (TM ◐ للعتبات) · S0 · ‎cfg.settings.manage‎ ●

- قبل: تعريفات cfg.SettingDefinition مبذورة بحدودها (db/model/10-platform.model:426-436).

- بعد: صفوف cfg.TenantSetting؛ تغيير مفتاح أمني يُدقَّق بالقيمتين القديمة والجديدة.

- يغطي: FR-PLT-043، FR-PLT-034، BR-PLT-018

- يفتح TA شاشة الأمان والإعدادات.

- يعدّل مفتاحًا: سياسة كلمة المرور، المهل، مدة إعادة الإخفاء، العتبات، ساعات العمل.

- يتحقق النظام من الحد الأدنى والأقصى للمنصة.

- يحفظ ويُدقِّق.

بديل وخطأ:

- 3أ. قيمة أضعف من حد المنصة (مثل إعادة إخفاء 5 ثوانٍ والحد 15): تُرفض بالسبب.

- 3ب. نافذة عمل أقل من 4 ساعات أو أكثر من 12: تُرفض (FR-PLT-043).

### UC-PLT-18 — تعريف سلسلة ترقيم وإلغاء رقم

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: TA · S0 · ‎cfg.numbering.manage‎ ●

- قبل: لا شيء.

- بعد: تعريف في cfg.NumberSequenceDefinition؛ أو رقم بحالة VOID بسببه.

- يغطي: FR-PLT-026، BR-PLT-010، BR-ORG-001؛ AC-PLT-3، AC-ORG-3

- يفتح TA شاشة الترقيم ويختار «تعريف جديد».

- يُدخل المفتاح والصيغة بالوسوم والمستوى (مشترك أو شركة) وأساس الفترة وسياسة الفجوات.

- يعرض النظام معاينة الصيغة.

- يحفظ.

- للإلغاء: يختار رقمًا صادرًا ويكتب السبب، فيصير VOID ولا يُعاد.

بديل وخطأ:

- 2أ. صيغة غير صالحة: تُرفض.

- 4أ. تفعيل تعريف PROFORMA مع رمز ERP مكرر بين شركات غير مؤرشفة: يُرفض بقائمة الشركات (BR-ORG-001).

- 4ب. تعريف ‎PROFORMA‎ أو ‎req:<TypeCode>‎ بسياسة ALLOW_GAPS: يُرفض (50031)، لأن أرقام الطلبات والبروفورما بلا فجوات بقرار المالك (DQ-B02-4، O-12 في erd_open_items، ADR 0005).

### UC-PLT-19 — تخصيص رقم

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: وحدة مستدعية (نظام) · S0 · صلاحية الإجراء المستدعي

- قبل: تعريف فعّال للمفتاح.

- بعد: صف cfg.NumberIssue بحالة ISSUED داخل معاملة المستدعي.

- يغطي: FR-PLT-026، BR-PLT-010؛ AC-PLT-3

- تطلب الوحدة رقمًا بالمفتاح والشركة والتاريخ.

- يقفل النظام صف العدّاد (التعريف، الشركة، الفترة) داخل معاملة المستدعي.

- يبني الرقم من الصيغة ويزيد العدّاد.

- يكتب الرقم الصادر.

بديل وخطأ:

- 1أ. رقم من سلسلة بلا فجوات خارج معاملة: يُرفض (50029)، لأن رقمًا يلتزم وحده يترك فجوة إن فشلت كتابة الكيان بعده.

- 1ب. سلسلة على مستوى الشركة بلا شركة، أو بوسم ‎{erp}‎ لشركة بلا رمز ERP: يُرفض (50030).

- 2أ. طلبان متزامنان: يُسلسلان فلا يتكرر رقم.

- 4أ. تراجع معاملة المستدعي: يتراجع الرقم معها فلا يضيع.

- 3أ. تجاوز عرض القالب: يتسع العرض ولا يُقتطع.

### UC-PLT-20 — عرض سجل التدقيق وتصديره

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: TA أو AU؛ TM محدود · S0 · ‎audit.view‎ أو ‎audit.view.treasury‎؛ والتصدير ‎audit.export‎ ●

- قبل: جلسة مصادقة.

- بعد: حدث AUDIT_VIEWED؛ والتصدير مدقَّق بشدة عالية.

- يغطي: FR-PLT-022، FR-PLT-023، FR-PLT-024، BR-PLT-008، BR-PLT-009

- يفتح المستخدم سجل التدقيق فيُسجَّل AUDIT_VIEWED.

- يصفّي بالفاعل والكيان والفترة والنوع والشركة والشدة.

- يفتح حدثًا فيرى القيم قبل وبعد مقنَّعة.

- يختار «تصدير».

- يطلب النظام إعادة المصادقة ثم يولّد الملف ويُدقِّق التصدير.

بديل وخطأ:

- 1أ. TM يرى أحداث بيانات الخزينة وكشف الهويات فقط؛ FO بلا عرض (403).

- 2أ. أحداث المنصة (TenantId فارغ) لا تظهر لأي مستخدم مشترك (BR-PLT-001).

### UC-PLT-21 — رفع مستند أو إصدار جديد

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مستخدم يملك صلاحية إدارة الكيان المالك · S0 (الخدمة)، وأول شاشة أعمال في S1 (DQ-F07-4) · صلاحية الكيان (مثل ‎org.document.manage‎)

- قبل: نوع مستند معرّف (DocumentType من ‎11‎).

- بعد: doc.Document وdoc.DocumentVersion وdoc.DocumentLink؛ بصمة SHA-256 يحسبها الخادم؛ حدث ‎document.uploaded‎.

- يغطي: FR-PLT-027، FR-PLT-028، FR-PLT-029، BR-PLT-011

- يختار المستخدم النوع والملف وبيانات المستند (الرقم، التواريخ، جهة الإصدار).

- يفحص الخادم النوع بالمحتوى لا بالامتداد، والحجم (25 ميغابايت افتراضيًا).

- يحسب البصمة ويحفظ الإصدار بحالة PENDING ويرسله للفحص.

- يصير الإصدار CLEAN ويُتاح.

- يربط المستند بالكيان مع الدور والصفحة المرجعية.

بديل وخطأ:

- 1أ. نوع RequiresExpiry بلا تاريخ انتهاء: يُرفض.

- 2أ. ملف تنفيذي بامتداد pdf: يُرفض.

- 3أ. بصمة مطابقة لملف سابق: تنبيه ولا منع.

- 4أ. ملف مشبوه: QUARANTINED ولا يُنزَّل.

- 1ب. إصدار جديد لمستند قائم: VersionNo + 1 والسابق ثابت.

### UC-PLT-22 — تنزيل مستند أو معاينته

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مستخدم ضمن النطاق · S0 · صلاحية عرض الكيان، و‎party.identity.image.view‎ ◆ للنوع IsSensitive

- قبل: إصدار CLEAN.

- بعد: تنزيل مدقَّق؛ والمقيّد في aud.SensitiveAccessLog.

- يغطي: FR-PLT-030، BR-PTY-010

- يطلب المستخدم المستند من نقطة مصرَّحة.

- يتحقق النظام من الصلاحية والنطاق، ومن صلاحية الكشف للنوع الحساس.

- يبث الملف بلا رابط مباشر.

- يُسجَّل التنزيل.

بديل وخطأ:

- 2أ. بلا صلاحية: 403 للملف وللمصغّرة.

- 2ب. إصدار PENDING أو QUARANTINED: يُرفض.

### UC-PLT-23 — تفضيلاتي

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: مستخدم المشترك · S0 (Should) · مستخدم مصادق

- قبل: جلسة.

- بعد: AppUser.PreferredLanguage وDigitsPreference (db/model/10-platform.model:120-121).

- يغطي: FR-PLT-034، FR-PLT-032

- يفتح المستخدم «تفضيلاتي».

- يختار اللغة (الإنجليزية الآن، والعربية حين تُضاف) وشكل الأرقام.

- يحفظ؛ العرض يتغير والتخزين لا.

بديل وخطأ:

- 2أ. قيمة فارغة تعني افتراضي المشترك.

### UC-PLT-24 — متابعة المهام الخلفية

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: TA · S0 (Should) · ‎cfg.jobs.view‎ ●

- قبل: جلسة.

- بعد: لا تغيير.

- يغطي: FR-PLT-044

- يفتح TA شاشة المهام.

- يرى لكل مهمة آخر تشغيل ومدته ونتيجته من cfg.JobRun.

بديل وخطأ:

- 2أ. مهمة فاشلة: تظهر بحالتها وتُعاد خلال ساعة (FR-PLT-044).

### UC-PLT-25 — قائمة البدء

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: TA · S0 (Could) · ‎sec.user.manage‎ ●

- قبل: مشترك جديد.

- بعد: لا تغيير؛ النسبة محسوبة من البيانات.

- يغطي: FR-PLT-009

- يعرض النظام الخطوات: شركات، مستخدمون وأدوار ونطاق، منشآت مالية.

- يحسب الإنجاز من البيانات الفعلية.

- يفتح TA الخطوة التالية من الرابط.

بديل وخطأ:

- 1أ. وحدة الخطوة معطّلة (INSTITUTIONS مثلًا): تُخفى الخطوة.

### UC-PLT-26 — مهام دورة حياة المشترك

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: النظام · S0 · حساب الخدمة

- قبل: مهمة منصة يومية ● (DQ-F05-6).

- بعد: انتقالات آلية مسجّلة بالفاعل SYSTEM أو JOB.

- يغطي: FR-PLT-002، FR-PLT-044، BR-PLT-002

- تختار المهمة المشتركين المعنيين.

- ترسل تنبيه نهاية التجربة قبل 7 و3 و1 أيام (PLT.TRIAL_ENDING).

- تنقل التجربة المنتهية إلى SUSPENDED.

- تنقل CLOSED بعد 30 يومًا إلى ARCHIVED_READ_ONLY.

- تسجّل التشغيل في cfg.JobRun.

بديل وخطأ:

- 3أ. مدّد المشغّل التجربة: لا انتقال.

- 5أ. فشل: إعادة محاولة وسجل الفشل. تعريف الحدث والمهمة في DOC-F05.

### UC-PLT-27 — تدوير مفتاح بيانات المشترك

- الفاعل · الشريحة · الصلاحية: المشغّل أو النظام · S0 · OPERATOR_ADMIN

- قبل: مفتاح بيانات فعّال في sec.TenantKey.

- بعد: مفتاح جديد؛ إعادة تشفير تدريجية؛ حدث في sec.KeyEvent بشدة عالية.

- يغطي: FR-PLT-037، BR-PLT-015

- يطلب المشغّل التدوير أو يحل موعده.

- ينشئ النظام مفتاحًا جديدًا ملفوفًا بالمفتاح الرئيسي.

- تعيد مهمة خلفية تشفير الأعمدة تدريجيًا.

- تبقى البيانات القديمة والجديدة مقروءة طوال التدوير.

بديل وخطأ:

- 3أ. توقف المهمة: تستأنف من حيث توقفت. السياسة والحفظ في DOC-S02.

## 6. حالات M0 خارج S0 (مختصرة)

الشروط المسبقة المشتركة: جلسة مصادقة، ووحدة CORE فعّالة.

| المعرّف والاسم | الفاعل · الصلاحية | المسار المختصر | البديل والخطأ | يغطي · الشريحة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-PLT-28 قواعد تنبيه الانتهاء | TA أو TM · ‎cfg.alerts.manage‎ ● | (1) اختيار نوع العنصر (2) العتبات والمستلمون بالدور (3) حفظ | عتبات غير تنازلية تُرفض ● | FR-PLT-038، BR-PLT-013 · S1 |
| UC-PLT-29 مهمة تنبيه الانتهاء اليومية | النظام | (1) تقييم كل عنصر (2) حدث واحد لكل (عنصر، عتبة) (3) سجل في cfg.ExpiryAlertLog | تشغيل مكرر في اليوم نفسه لا يكرر؛ تجديد التاريخ يصفّر العتبات | FR-PLT-038، FR-ORG-013، FR-ORG-022، FR-ORG-028، FR-PTY-021 · S1 |
| UC-PLT-30 فحص سلامة التدقيق والملفات | النظام | (1) إعادة حساب سلسلة البصمات والملفات (2) تقرير (3) تنبيه عند اختلاف | المرساة الخارجية قرار O-13 (20-database-design) | FR-PLT-025، FR-PLT-031 · S2 |
| UC-PLT-31 طلب تصدير بيانات المشترك | TA · ‎cfg.export.request‎ ● | (1) طلب (2) موافقة حامل الكشف للمقيّد (3) حزمة مختومة بكلمة (4) تنزيل | بلا صلاحية كشف: حزمة بلا أرقام كاملة ولا صور؛ تصدير ثانٍ قبل انتهاء الأول: يُرفض (50035)؛ جانب القاعدة منفّذ ويعمل في SUSPENDED وCLOSED خلال النافذة (ADR 0008) | FR-PLT-039، BR-PLT-016 · S5 |
| UC-PLT-32 الاحتفاظ والإتلاف | TA؛ المشغّل للمؤرشف · ‎cfg.retention.approve‎ ● | (1) تقرير المستحق (2) موافقة (3) إتلاف أو إخفاء مع أثر | اقتراح لمؤرشف قبل المدة أو بلا موافقة خطية يُرفض | FR-PLT-040، BR-PLT-016 · S5 |
| UC-PLT-33 ربط هوية خارجية (SSO) | TA · ‎sec.user.manage‎ ● | (1) ضبط OIDC للمشترك (2) ربط المستخدم بهوية خارجية | بلا منح تلقائي لصلاحية حساسة | FR-PLT-015 · S5 |

## 7. حالات M1: الهيكل المؤسسي (ORG)

الشروط المسبقة المشتركة: جلسة مصادقة، والشركة ضمن نطاق المستخدم. الشرط اللاحق المشترك: حدث تدقيق، وحدث طابور إرسال حيث ذُكر (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:569).

| المعرّف والاسم | الفاعل · الصلاحية | المسار المختصر | البديل والخطأ | يغطي · الشريحة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-ORG-01 إنشاء شركة وتعديلها | TM أو TA؛ FO ◐ · ‎org.company.manage‎ ● | (1) الرمز والاسمان والدولة والشكل القانوني وعلم القابضة (2) الأم (3) المعرّفات الرسمية ورمز ERP (4) السنة المالية والعملة (5) حفظ فتُنشأ Party المرآة؛ ‎company.created‎ | رمز مكرر يُرفض؛ أم من الأسلاف يُرفض؛ ERP مكرر خطأ أو تحذير بحسب PROFORMA | FR-ORG-001، FR-ORG-003، FR-ORG-004، FR-ORG-005، FR-ORG-006، FR-ORG-008، FR-ORG-009، FR-PTY-003، BR-ORG-001…004، BR-PTY-018 · S1 |
| UC-ORG-02 نسب الضريبة | TM · ‎org.company.manage‎ ● | (1) رمز الضريبة والنسبة وتاريخ السريان (2) حفظ يغلق السابق بيوم | تداخل الفترات يُرفض | FR-ORG-007، BR-ORG-005 · S1 |
| UC-ORG-03 أرشفة شركة أو تغيير حالتها | TM أو TA · ‎org.company.manage‎ ● | (1) اختيار الحالة (2) فحص الاستخدام النشط (3) حفظ؛ تُؤرشف المرآة؛ ‎company.archived‎ | تسهيل ساري أو طلب مفتوح أو مستخدم نطاقه الشركة: رفض بالسبب | FR-ORG-010، FR-ORG-001 · S1 |
| UC-ORG-04 الكتالوجات المؤسسية | TA أو TM · ‎org.catalog.manage‎ ● | (1) الأشكال القانونية أو المناصب أو أنواع الصلاحيات (2) إضافة أو تعطيل | المستخدم يُعطَّل ولا يُحذف؛ شكل لدولة أخرى يُرفض | FR-ORG-002، FR-ORG-021، FR-ORG-024، BR-ORG-016 · S1 (المناصب والأنواع S1-ب) |
| UC-ORG-05 الإدارات | TA · ‎org.catalog.manage‎ ● | (1) الرمز والاسمان والوظيفة وعلم الخزينة والشركة الاختيارية والرئيس (2) حفظ | تعطيل إدارة فيها مستخدمون يُرفض؛ تحذير إن لم توجد إدارة خزينة | FR-ORG-014، BR-ORG-016 · S1 |
| UC-ORG-06 المستندات الحكومية | TM أو FO؛ TA وTE ◐ · ‎org.document.manage‎ ● | (1) من السجل العام أو تبويب الشركة (2) النوع والشركة والتواريخ (3) رفع (UC-PLT-21) (4) «يحل محل السابق» أو «إضافي» | نوع يشترط الانتهاء بلا تاريخ يُرفض | FR-ORG-011، FR-ORG-012، FR-ORG-013، BR-ORG-015 · S1 |
| UC-ORG-07 تغيير الملكية | TM أو FO · ‎org.ownership.manage‎ ● | (1) تاريخ السريان (2) تعديل الجدول من Party قائم أو جديد (3) مجموع حي (4) مستند المصدر (5) حفظ يغلق ويفتح في معاملة واحدة؛ ‎ownership.changed‎ | مجموع ≠ 100% يُرفض بالفرق؛ تاريخ قبل آخر تغيير بلا صلاحية تصحيح يُرفض | FR-ORG-015، FR-ORG-016، FR-ORG-017، BR-ORG-006، BR-ORG-007؛ AC-ORG-1 · S1-ب |
| UC-ORG-08 عرض الملكية بتاريخ | الخزينة · ‎org.company.view‎ ● | (1) اختيار التاريخ (2) الجدول والسجل (3) الملكية الفعلية غير المباشرة | الدورات تُتجاهل بتحذير | FR-ORG-018، BR-ORG-008 · S1-ب |
| UC-ORG-09 الهيئات وأعضاؤها | TM أو FO · ‎org.body.manage‎ ● | (1) إنشاء هيئة بمدة ومستند (2) إضافة عضو بمنصب ومدة وممثل (3) إنهاء عضوية | هيئتان فعّالتان من النوع نفسه، أو شاغلان لمنصب أحادي، يُرفضان | FR-ORG-019، FR-ORG-020، FR-ORG-022، BR-ORG-009، BR-ORG-010 · S1-ب |
| UC-ORG-10 إنشاء منحة صلاحية | TM أو FO · ‎org.grant.create‎ ● | (1) الشركة والمانَح والنوع (2) السقف والعملة والتوقيع المشترك (3) الفترة ومستند المصدر وصفحته (4) إرسال للموافقة | سقف صفر يُرفض؛ بلا مستند تبقى Draft إلا باستثناء | FR-ORG-023، FR-ORG-026، BR-ORG-011…013 · S1-ب |
| UC-ORG-11 الموافقة على منحة | TM أو FO غير المنشئ · ‎org.grant.approve‎ ● | (1) مراجعة (2) موافقة فتصير Active، أو رفض بسبب فتعود Draft؛ ‎authority.granted‎ | المنشئ لا يرى زر الموافقة | FR-ORG-026، BR-ORG-014 · S1-ب |
| UC-ORG-12 سحب منحة أو استبدالها | TM أو FO · ‎org.grant.create‎ ● | (1) سحب بسبب وتاريخ؛ أو تعديل جوهري ينشئ منحة جديدة (2) القديمة Superseded؛ ‎authority.revoked‎ | المسحوبة تبقى في التقارير التاريخية | FR-ORG-028، BR-ORG-014 · S1-ب |
| UC-ORG-13 استعلام «من يستطيع؟» ومصفوفة الصلاحيات | الخزينة · ‎org.company.view‎ ● | (1) النوع والمبلغ والعملة والتاريخ والبنك الاختياري (2) المنح المؤهلة بشروطها (3) طباعة المصفوفة | عملة مختلفة: «يحتاج مراجعة يدوية» | FR-ORG-025، FR-ORG-027، BR-ORG-011، BR-ORG-012؛ AC-ORG-2 · S1-ب |
| UC-ORG-14 تقرير تكامل الهيكل | الخزينة · ‎org.company.view‎ ● | (1) البنود بأعدادها (2) فتح السجل للمعالجة | — | FR-ORG-029 · S1-ب |
| UC-ORG-15 رسم الهيكل | الخزينة · ‎org.company.view‎ ● | (1) رسم من بيانات الشجرة نفسها | — | FR-ORG-031 · S5 |

## 8. حالات M1: الأشخاص والجهات (PTY)

الشروط المسبقة المشتركة: جلسة مصادقة، وقواعد الرؤية في FR-PTY-019. الشرط اللاحق المشترك: حدث تدقيق، والأرقام مقنَّعة في كل عرض.

| المعرّف والاسم | الفاعل · الصلاحية | المسار المختصر | البديل والخطأ | يغطي · الشريحة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-PTY-01 إنشاء شخص مع فحص التكرار | TM أو FO؛ TE ◐ · ‎party.manage‎ ● | (1) الاسم ونوع الوثيقة والرقم (2) تطبيع وفهرس أعمى (3) فحص التطابق والتشابه (4) حفظ واقتراح الوثيقة الأساسية؛ ‎party.created‎ | تطابق تام يحيل للقائم؛ تشابه ≥ 0.85 مع تاريخ الميلاد يحذّر؛ شكل رقم مخالف يحذّر | FR-PTY-001، FR-PTY-005، FR-PTY-010، FR-PTY-015، BR-PTY-002…005؛ AC-PTY-2 · S1 |
| UC-PTY-02 البحث | الخزينة · ‎party.view‎ ● | (1) بالاسم المطبَّع أو برقم الوثيقة بتطابق تام (2) نتائج ضمن الرؤية | البحث بالرقم لا يفك التشفير | FR-PTY-002، FR-PTY-019 · S1 |
| UC-PTY-03 تعديل البيانات والعناوين والاتصال والحقول | TM أو FO؛ TE ◐ · ‎party.manage‎ ● | (1) تعديل البيانات غير المقيّدة (2) عناوين ووسائل اتصال بأساسي واحد (3) قيم الحقول المخصصة | عنوان وطني بلا رمز بريدي يُرفض حين يكون النمط مفعّلًا | FR-PTY-011، FR-PTY-012، FR-PTY-013، FR-PTY-014، BR-PTY-014، BR-PTY-015 · S1 |
| UC-PTY-04 إضافة وثيقة هوية وصورها أو تجديدها | TM أو FO؛ TE ◐ · ‎party.identity.write‎ ● | (1) النوع والدولة والرقم والتواريخ (2) تشفير وقناع وفهرس عند الكتابة (3) صور FRONT/BACK (4) علامة التحقق من الأصل (5) التجديد ينشئ وثيقة جديدة والقديمة Superseded | تطابق تام يُرفض؛ تعديل بعد التحقق يمسح العلامة | FR-PTY-004، FR-PTY-006، FR-PTY-009، FR-PTY-020، FR-PTY-022، BR-PTY-006، BR-PTY-008 · S1 |
| UC-PTY-05 كشف الرقم أو عرض الصورة | TM أو FO · ‎party.identity.reveal‎ ◆ و‎party.identity.image.view‎ ◆ | (1) «إظهار» لوثيقة (2) فحص الصلاحية والنطاق (3) فك التشفير (4) IDENTITY_REVEAL (5) عرض 60 ثانية ثم القناع | بلا صلاحية: 403 وحدث مرفوض؛ أكثر من 20 كشفًا في ساعة: إشعار | FR-PTY-007، FR-PTY-008، FR-PTY-009، BR-PTY-009، BR-PTY-010؛ AC-PTY-1 · S1 |
| UC-PTY-06 مراجعة التكرار والدمج | TM أو FO · ‎party.merge‎ | (1) أزواج بدرجة التشابه (2) مقارنة (3) اختيار الباقي وحسم التعارض (4) دمج في معاملة واحدة؛ ‎party.merged‎ | «ليسا نفس الشخص» يغلق الزوج؛ لا دمج لنوعين مختلفين ولا لمرآة | FR-PTY-016، BR-PTY-016؛ AC-PTY-2 · S1 |
| UC-PTY-07 تعطيل شخص | TM أو FO · ‎party.manage‎ ● | (1) طلب التعطيل (2) فحص الاستخدام النشط (3) إخفاء من الاختيار | استخدام نشط (كفالة سارية): رفض | FR-PTY-018، BR-PTY-017 · S1 |
| UC-PTY-08 نظرة شاملة للشخص | الخزينة · ‎party.view‎ ● | (1) الأدوار المشتقة بأعدادها من المزوّدين (2) الوثائق والاكتمال والسجل | تُعرض الاستخدامات المسموحة فقط | FR-PTY-017، FR-PTY-028، BR-PTY-001 · S1 |
| UC-PTY-09 تعريف الحقول المخصصة | TM أو FO · ‎party.field.manage‎ ● | (1) المفتاح والتسمية والنوع والحساسية والبنك الاختياري (2) حفظ | تعريف له قيم يُعطَّل ولا يُحذف | FR-PTY-013، BR-PTY-014، BR-PTY-019 · S1 |
| UC-PTY-10 ملفات الاكتمال (KycProfile) | TM أو FO · ‎party.kyc.manage‎ ● | (1) البنك والدور (2) البنود وشروطها (3) تفعيل يسحب السابقة | بلا INSTITUTIONS لا تعمل؛ تعديل بنود نسخة فعّالة أو مسحوبة أو إعادتها مسودة: يُرفض (50033)، والتعديل نسخة جديدة (ADR 0006) | FR-PTY-023، BR-PTY-013 · S2 |
| UC-PTY-11 تقييم الاكتمال ولوحته | الخزينة · ‎party.view‎ ● | (1) اختيار البنك أو التسهيل (2) حالة كل بند والنسبة و«جاهز» | — | FR-PTY-024، FR-PTY-025، BR-PTY-012؛ AC-PTY-3 · S2 |
| UC-PTY-12 حزمة بيانات الكفيل | TM أو FO؛ TE للمسودة · ‎party.pack.export‎ ◆ أو ‎party.pack.draft‎ ● | (1) البنك والملف والصور (2) كاملة أو مسودة مقنَّعة (3) توليد PDF وتدقيقه بلا تخزين | بلا الصلاحيتين: مسودة مقنَّعة فقط | FR-PTY-026، BR-PTY-011؛ AC-PTY-3 · S2 |
| UC-PTY-13 تصدير قوائم الأشخاص | TM أو FO · ‎party.export‎؛ والمقيّد ‎party.export.sensitive‎ ◆ | (1) اختيار الأعمدة (2) إعادة مصادقة للمقيّد (3) ملف مدقَّق | بلا صلاحية: حذف الأعمدة المقيّدة وذكر ذلك في الملف | FR-PTY-027 · S2 |
| UC-PTY-14 إخفاء هوية غير المستخدمين | TA مع TM · ‎cfg.retention.approve‎ ● | (1) قائمة بعد مدة الاحتفاظ (2) موافقة (3) إزالة الأرقام والصور | لا تنفيذ بلا موافقة | FR-PTY-029 · S5 |

## 9. ما ليس حالة استخدام

| المتطلب | السبب | أين يُتحقق منه |
| --- | --- | --- |
| FR-PLT-021 | قاعدة تقييم تسري على كل حالة | اختبار على كل نقطة API (DOC-B04) |
| FR-PLT-023 | محتوى حدث التدقيق | كل الحالات؛ ويُعرض في UC-PLT-20 |
| FR-PLT-032 | لغة الواجهة وملفات الموارد (غير وظيفي) | DOC-B03، DOC-B10؛ التفضيل في UC-PLT-23 |
| FR-PLT-033 | قاعدة إدخال التاريخ الهجري في الحقول المعلَّمة | مكوّن الحقل في الواجهة (DOC-B07) |
| FR-PLT-035 | خدمة حساب أيام العمل (S2) | اختبار وحدة؛ بيانات العطل في UC-PLT-06 |
| FR-PLT-036 | العزل وRLS | AC-PLT-1، db/tests/tenant_isolation_tests.sql |
| FR-PLT-041 | REST أولًا | DOC-B04 |
| FR-PLT-042 | طابور الإرسال (Outbox) | DOC-F17 |
| FR-PLT-045 | سياسة الإصدارات وبوابة التكامل المستمر | AC-PLT-4، DOC-B11 |
| FR-PLT-047 | قابلية نقل حزمة النشر | DOC-B11 |
| FR-ORG-030 | مؤشر إلى FR-ACC-018 في ‎11‎ | DOC-F09 |
| FR-PTY-019 | قاعدة رؤية تسري على كل حالات PTY | اختبار تكامل |

## 10. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-F07-1 | اعتماد رموز الصلاحيات المقترحة في §3 | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): تُعتمد كما هي تحت ModuleCode = CORE، وتُضاف إلى مصفوفة 10-m0-m1 | مالك المنتج مع محلل الأعمال | بذور sec.Permission (DOC-B05)، واختبار FR-PLT-017 |
| DQ-F07-2 | نطاق شركات مدير الحساب الأول | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): ALL عند التهيئة ●، وSELECTED افتراضيًا لغيره كما في النموذج | مالك المنتج | UC-PLT-02، خروج S0 |
| DQ-F07-3 | من ينشئ حسابات المشغّلين | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): أول OPERATOR_ADMIN يُبذر عند النشر، ثم يديرها OPERATOR_ADMIN من لوحة المشغّل ●؛ والسياسة في DOC-S04 §12 | مالك المنتج مع DOC-S08 | UC-PLT-01، DOC-B07 |
| DQ-F07-4 | خدمة المستندات في S0 بلا شاشة أعمال | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): S0 يسلّم الخدمة والواجهة البرمجية واختباراتها ومكوّن رفع مشترك؛ أول شاشة أعمال في S1 ● | مالك المنتج | UC-PLT-21، UC-PLT-22 |

قرارات تمس هذا الكتالوج ويملكها غيره: دخول المشغّل (DQ-S04-10، DQ-B04-7)، قبول الدعوة (DQ-F03-5)، ربط مستخدم بلا MFA (DQ-F03-4)، فك القفل بإعادة التعيين (DQ-S04-12)، تجديد رموز الاسترداد (DOC-S04 §9 و§11)، التهيئة (DQ-F05-1، DQ-F05-2، DQ-F05-5)، الدخول في SUSPENDED (O-18 (erd_open_items)).

## 11. تعارضات وفجوات في المصادر

- مصفوفة الأدوار بلا رموز لمعظم الصفوف (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:43-67)، بينما يشترط معيار FR-PLT-017 أن يوجد كل رمز في الكتالوج (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:119). المقترح في §3.

- BR-PLT-002 يسمح بالتصدير 30 يومًا لمشترك CLOSED (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:228)، والإجراءان يرفضان CLOSED (db/static/030_session_context.sql:68 و:187). يُحسم في DOC-F04.

- BR-PLT-002 يقصر الدخول في SUSPENDED على مدير الحساب، والإجراء يقبل أي مستخدم فعّال (db/static/030_session_context.sql:68): O-18 (erd_open_items).

- FR-PLT-011 يجعل MFA إلزاميًا (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:113)، والربط يقبل جلسة بلا MFA حين MfaEnabled = 0 (db/static/030_session_context.sql:198)، وهي القيمة الافتراضية (db/model/10-platform.model:126).

- لا مسار في القاعدة لقبول الدعوة: usp_StartSession يرفض INVITED (db/static/030_session_context.sql:82). يتبع DOC-F03.

- لا إجراء دخول للمشغّل (db/static/030_session_context.sql:3-17 يعدّد إجراءات AppUser فقط).

- إجراء التهيئة خطة لم تُنفَّذ (docs/20-database-design.md:470-475)، وtp_platform بلا وصول لجداول المشترك (docs/20-database-design.md:24)؛ O-12 (20-database-design) في docs/20-database-design.md:540.

- sec.UserToken.RequestedByUserId يشير إلى sec.AppUser (db/model/10-platform.model:254)، فلا يُسجَّل المشغّل الذي دعا المدير الأول في الصف نفسه؛ يبقى في التدقيق بـ ActorType = OPERATOR.

- قائمة الشاشات §7.1 لا تحوي قبول الدعوة ولا تسجيل MFA ولا دخول المشغّل ولا حسابات المشغّلين ولا شاشة المهام (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:371-398). تكملها DOC-B07.

## 12. التتبع

كل متطلب في 10-m0-m1 (107) مربوط بحالة استخدام أو مذكور في §9.

| المتطلب | الحالة | المتطلب | الحالة | المتطلب | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PLT-001 | UC-PLT-02 | FR-PLT-002 | UC-PLT-03، UC-PLT-26 | FR-PLT-003 | UC-PLT-04، UC-PLT-02 |
| FR-PLT-004 | UC-PLT-05، UC-PLT-12 | FR-PLT-005 | UC-PLT-05، UC-PLT-03 | FR-PLT-006 | UC-PLT-01 |
| FR-PLT-007 | UC-PLT-07 | FR-PLT-008 | UC-PLT-02، UC-PLT-04 | FR-PLT-009 | UC-PLT-25 |
| FR-PLT-010 | UC-PLT-09، UC-PLT-08 | FR-PLT-011 | UC-PLT-09، UC-PLT-08 | FR-PLT-012 | UC-PLT-09، UC-PLT-13 |
| FR-PLT-013 | UC-PLT-08، UC-PLT-10، UC-PLT-12 | FR-PLT-014 | UC-PLT-11، UC-PLT-13 | FR-PLT-015 | UC-PLT-33 |
| FR-PLT-016 | UC-PLT-12، UC-PLT-13 | FR-PLT-017 | UC-PLT-15، UC-PLT-06 | FR-PLT-018 | UC-PLT-14، UC-PLT-15 |
| FR-PLT-019 | UC-PLT-14، UC-PLT-15 | FR-PLT-020 | UC-PLT-16 | FR-PLT-021 | §9 |
| FR-PLT-022 | UC-PLT-20 | FR-PLT-023 | §9، UC-PLT-20 | FR-PLT-024 | UC-PLT-20 |
| FR-PLT-025 | UC-PLT-30 | FR-PLT-026 | UC-PLT-18، UC-PLT-19 | FR-PLT-027 | UC-PLT-21 |
| FR-PLT-028 | UC-PLT-21 | FR-PLT-029 | UC-PLT-21 | FR-PLT-030 | UC-PLT-22 |
| FR-PLT-031 | UC-PLT-30 | FR-PLT-032 | §9، UC-PLT-23 | FR-PLT-033 | §9 |
| FR-PLT-034 | UC-PLT-23، UC-PLT-17 | FR-PLT-035 | §9، UC-PLT-06 | FR-PLT-036 | §9 |
| FR-PLT-037 | UC-PLT-27 | FR-PLT-038 | UC-PLT-28، UC-PLT-29 | FR-PLT-039 | UC-PLT-31 |
| FR-PLT-040 | UC-PLT-32 | FR-PLT-041 | §9 | FR-PLT-042 | §9 |
| FR-PLT-043 | UC-PLT-17 | FR-PLT-044 | UC-PLT-24، UC-PLT-26 | FR-PLT-045 | §9 |
| FR-PLT-046 | UC-PLT-09، UC-PLT-02 | FR-PLT-047 | §9 | FR-ORG-001 | UC-ORG-01، UC-ORG-03 |
| FR-ORG-002 | UC-ORG-04 | FR-ORG-003 | UC-ORG-01 | FR-ORG-004 | UC-ORG-01 |
| FR-ORG-005 | UC-ORG-01 | FR-ORG-006 | UC-ORG-01 | FR-ORG-007 | UC-ORG-02 |
| FR-ORG-008 | UC-ORG-01 | FR-ORG-009 | UC-ORG-01 | FR-ORG-010 | UC-ORG-03 |
| FR-ORG-011 | UC-ORG-06 | FR-ORG-012 | UC-ORG-06 | FR-ORG-013 | UC-ORG-06، UC-PLT-29 |
| FR-ORG-014 | UC-ORG-05 | FR-ORG-015 | UC-ORG-07 | FR-ORG-016 | UC-ORG-07 |
| FR-ORG-017 | UC-ORG-07 | FR-ORG-018 | UC-ORG-08 | FR-ORG-019 | UC-ORG-09 |
| FR-ORG-020 | UC-ORG-09 | FR-ORG-021 | UC-ORG-04 | FR-ORG-022 | UC-ORG-09، UC-PLT-29 |
| FR-ORG-023 | UC-ORG-10 | FR-ORG-024 | UC-ORG-04 | FR-ORG-025 | UC-ORG-13 |
| FR-ORG-026 | UC-ORG-10، UC-ORG-11 | FR-ORG-027 | UC-ORG-13 | FR-ORG-028 | UC-ORG-12، UC-PLT-29 |
| FR-ORG-029 | UC-ORG-14 | FR-ORG-030 | §9 | FR-ORG-031 | UC-ORG-15 |
| FR-PTY-001 | UC-PTY-01 | FR-PTY-002 | UC-PTY-02 | FR-PTY-003 | UC-ORG-01 |
| FR-PTY-004 | UC-PTY-04 | FR-PTY-005 | UC-PTY-01 | FR-PTY-006 | UC-PTY-04 |
| FR-PTY-007 | UC-PTY-05 | FR-PTY-008 | UC-PTY-05 | FR-PTY-009 | UC-PTY-04، UC-PTY-05 |
| FR-PTY-010 | UC-PTY-01 | FR-PTY-011 | UC-PTY-03 | FR-PTY-012 | UC-PTY-03 |
| FR-PTY-013 | UC-PTY-03، UC-PTY-09 | FR-PTY-014 | UC-PTY-03 | FR-PTY-015 | UC-PTY-01 |
| FR-PTY-016 | UC-PTY-06 | FR-PTY-017 | UC-PTY-08 | FR-PTY-018 | UC-PTY-07 |
| FR-PTY-019 | §9، UC-PTY-02 | FR-PTY-020 | UC-PTY-04 | FR-PTY-021 | UC-PLT-29 |
| FR-PTY-022 | UC-PTY-04 | FR-PTY-023 | UC-PTY-10 | FR-PTY-024 | UC-PTY-11 |
| FR-PTY-025 | UC-PTY-11 | FR-PTY-026 | UC-PTY-12 | FR-PTY-027 | UC-PTY-13 |
| FR-PTY-028 | UC-PTY-08 | FR-PTY-029 | UC-PTY-14 | — | — |

سيناريوهات القبول لحالات S0. المعرّفات AC-PLT-5 وما بعدها مقترحة في DOC-B02.

| حالة الاستخدام | القبول | حالة الاستخدام | القبول |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-PLT-01 | AC-PLT-7 | UC-PLT-02 | AC-PLT-5 |
| UC-PLT-03، UC-PLT-26 | AC-PLT-6 | UC-PLT-04 | AC-PLT-5 |
| UC-PLT-05 | AC-PLT-7 | UC-PLT-06 | AC-PLT-7 |
| UC-PLT-07 | AC-PLT-8 | UC-PLT-08، UC-PLT-10 | AC-PLT-11 |
| UC-PLT-09 | AC-PLT-2، AC-PLT-10، AC-PLT-21 | UC-PLT-11 | AC-PLT-12 |
| UC-PLT-12، UC-PLT-13، UC-PLT-14 | AC-PLT-13 | UC-PLT-15 | AC-PLT-13، AC-PTY-1 |
| UC-PLT-16 | AC-PLT-1 | UC-PLT-17 | AC-PLT-19 |
| UC-PLT-18، UC-PLT-19 | AC-PLT-3 | UC-PLT-20 | AC-PLT-14 |
| UC-PLT-21، UC-PLT-22 | AC-PLT-15 | UC-PLT-23 | AC-PLT-16 |
| UC-PLT-24 | AC-PLT-20 | UC-PLT-25 | AC-PLT-9 |
| UC-PLT-27 | AC-PLT-17 | — | — |

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §1 قواعد عامة | FR-PLT-021، FR-PLT-023، FR-PLT-036، FR-PLT-041 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:123-143 |
| §2 الفاعلون | 00 §3، مصفوفة 10-m0-m1 §2 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:54-67 |
| §3 رموز الصلاحيات | FR-PLT-017، BR-PLT-008، BR-PLT-019، DQ-F07-1 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:41-69 |
| UC-PLT-08 إلى UC-PLT-11 | ADR 0002، O-24 (erd_open_items) | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md، db/static/030_session_context.sql |
| UC-PLT-02، UC-PLT-05، UC-PLT-07 | O-12 (20-database-design) | docs/20-database-design.md:540 |
| UC-PLT-03، UC-PLT-09 | O-18 (erd_open_items) | tools/dbgen/erd_open_items.py:116-120 |
| UC-PLT-18 | O-12 (erd_open_items) | tools/dbgen/erd_open_items.py:80-83 |
| §7 و§8 | سيناريوهات القبول AC-ORG-1…3، AC-PTY-1…3 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:660-693 |

# DOC-F08 — نموذج حالة الطلب الموحّد وإقفال دورة العمل (توفيق المصادر)

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-F08 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | محلل العمليات مع مالك المنتج |
| الأولوية | P0 — قرار قبل S0، وتنفيذ قبل S3 |
| يغطي | BR-WFL-027 (في وثائق القاعدة)، BR-WFL-008…011، FR-WFL-004، FR-WFL-011، FR-WFL-012، FR-WFL-015، FR-WFL-040، D-6، C-7، T-13، O-10 (20-database-design) |
| يعتمد على | DOC-F10 (سير الموافقات لكل قالب)، DOC-F11 (معاملة الحجز)، DOC-F17 (الأحداث)، DOC-F07 (نمط رموز الصلاحيات)، DOC-B09 (مالك القرار)، DOC-B10 (التسميات) |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md، docs/10-detailed-analysis/14-m7-m8-letters-of-credit.md، docs/21-data-dictionary.md، db/model/15-workflow-notifications.model، docs/20-database-design.md، docs/diagrams/src/erd_03_request_lifecycle.dot |

## 1. الغرض والنطاق

هذه وثيقة قرار. تضع النماذج الثلاثة لحالة الطلب جنبًا إلى جنب، وتقترح نموذجًا واحدًا، وتحدد ما يُغلق دورة العمل ومن يطلق كل انتقال، وتربط كل قيمة قديمة بقيمتها الجديدة.

خارج النطاق: مراحل كل قالب وانتقالاتها (DOC-F10)، ومعاملة الموافقة والحجز (DOC-F11)، وتوصيل الإشعارات (DOC-F17).

اختصارات المسارات: «13-m6» = docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md، و«14-m7-m8» = docs/10-detailed-analysis/14-m7-m8-letters-of-credit.md، و«erd_03_request_lifecycle.dot» = docs/diagrams/src/erd_03_request_lifecycle.dot.

أي O-10؟ القرار المعني هو O-10 (20-database-design): «تعديل المواصفة 13 لإقفال دورة العمل» (docs/20-database-design.md:538). أما O-10 (erd_open_items) فيخص عدد المفاتيح الأجنبية في wfl.Request ولا علاقة له بالحالة (tools/dbgen/erd_open_items.py:68-71).

القرار المسجّل: ● قرار المالك C-7: «لا تُقفل دورة العمل إلا بعد إقفال إدارة الخزينة» (docs/20-database-design.md:27)، وT-13 (docs/20-database-design.md:73).

## 2. النماذج الثلاثة جنبًا إلى جنب

| البند | النموذج A: M6 §6 و§8 | النموذج B: المرحلة الظاهرة | النموذج C: القاعدة والقاموس |
| --- | --- | --- | --- |
| ما يصفه | دورة حياة الطلب ‎Request.Status‎ | ما يراه الطالب ‎ExternalPhase‎ (D-6) | دورة حياة الطلب ‎wfl.Request.Status‎ |
| القيم | خمس: DRAFT, ACTIVE, COMPLETED, REJECTED, CANCELLED (13-m6:370) | ثماني: DRAFT, IN_APPROVAL, RETURNED, AWAITING_REQUESTER, IN_PROGRESS, COMPLETED, REJECTED, CANCELLED (13-m6:362، :89) | ست: الخمس + AWAITING_CLOSE (db/model/15-workflow-notifications.model:257؛ docs/21-data-dictionary.md:4340) |
| متى يكتمل الطلب | آليًا عند بلوغ مرحلة نهائية ناجحة (13-m6:521) | مرحلة TERMINAL ظاهرتها «مكتمل» (13-m6:334) | بإقفال من إدارة الخزينة فقط (docs/20-database-design.md:396) |
| من يكمل | المحرك | — | حامل ‎req.treasury.close‎ (docs/20-database-design.md:403) |
| ما يراه الطالب بعد آخر مرحلة | مكتمل | مكتمل | IN_PROGRESS «قيد التنفيذ» حتى الإقفال (docs/20-database-design.md:406) |
| إشعار REQ.COMPLETED | عند الإصدار (13-m6:485) | — | عند الإقفال (docs/20-database-design.md:405) |
| أرشفة المسودة | DRAFT إلى CANCELLED (13-m6:519) | — | تبقى DRAFT مع ArchivedAt (db/model/15-workflow-notifications.model:298 و:322) |
| الحالة الفرعية | SubStatusKey داخل المرحلة (13-m6:241) | لا تظهر للطالب | SubStatusKey (db/model/15-workflow-notifications.model:261) |
| أعمدة الإقفال | لا يوجد | لا يوجد | ReadyToCloseAt وClosedByUserId وClosedAt (db/model/15-workflow-notifications.model:273-275) |
| المخطط | stateDiagram بخمس حالات (13-m6:515-527) | — | المخطط الوحيد بـ AWAITING_CLOSE (docs/diagrams/src/erd_03_request_lifecycle.dot:5-17) |

القيود المنشورة اليوم في القاعدة (db/model/15-workflow-notifications.model، ومولَّدة في db/generated/tsql/001_tables.sql:4975-4996):

- COMPLETED يلزمه ClosedByUserId وClosedAt = CompletedAt (:325)، ولا ClosedByUserId في غير COMPLETED (:326).

- AWAITING_CLOSE يلزمه ReadyToCloseAt وCurrentStageInstanceId (:323)، وReadyToCloseAt لا يوجد إلا في AWAITING_CLOSE وCOMPLETED (:324).

- COMPLETED يلزمه RequestNo (:321).

- سجل الإجراءات يحمل READY_TO_CLOSE وCLOSED (:459).

النتيجة: كل طلب، من أي نوع، لا يبلغ COMPLETED في القاعدة إلا بإقفال مسجّل بمستخدم.

## 3. التشخيص

النموذجان A وC يصفان البعد نفسه (دورة حياة الطلب) ويختلفان في الإكمال: A يُكمل آليًا، وC يشترط الإقفال. النموذج B بُعد مختلف: ما يراه الطالب (D-6)، وليس بديلًا عن الحالة. فالتعارض الحقيقي ثلاث نقاط:

- هل يكتمل الطلب آليًا أم بالإقفال؟ القاعدة تفرض الإقفال، والمواصفة 13 لم تُعدَّل (docs/20-database-design.md:408).

- ما المرحلة الظاهرة أثناء انتظار الإقفال؟ لا قيمة لها في B، والقاعدة تقول IN_PROGRESS.

- التسميات العربية متفرقة: IN_PROGRESS «تحت الإجراء» (13-m6:327) و«قيد التنفيذ» (docs/20-database-design.md:406)، وACTIVE «قيد المعالجة» (docs/diagrams/src/erd_03_request_lifecycle.dot:6).

## 4. النموذج الموحّد المقترح ●

### 4.1 أربع طبقات مستقلة

| الطبقة | الحقل | القيم | من يراها |
| --- | --- | --- | --- |
| حالة الدورة | ‎wfl.Request.Status‎ | DRAFT · ACTIVE · AWAITING_CLOSE · COMPLETED · REJECTED · CANCELLED | الخزينة؛ ولا تظهر للطالب مباشرة |
| المرحلة | ‎CurrentStageId‎ و‎wfl.RequestStageInstance‎ | يعرّفها القالب (DOC-F10) | حامل ‎req.view.internal‎ |
| الحالة الفرعية | ‎SubStatusKey‎ | PREPARATION · SIGNING · BANK_COMMUNICATION · AT_BANK · FOLLOW_UP (افتراضي التنفيذ) | الخزينة فقط (FR-WFL-015) |
| المرحلة الظاهرة | ‎ExternalPhaseId‎ | الرموز الثمانية في B دون تغيير | الطالب (BR-WFL-011) |

آلات SLA والحجز والتفويض تبقى كما في 13-m6:529-538.

### 4.2 مخطط الحالات

### 4.3 جدول الانتقالات

| من | إلى | الحدث ومن يطلقه | الأثر في القاعدة | سجل الإجراء والإشعار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | ACTIVE | SUBMIT؛ الطالب أو المنشئ (‎req.create‎) | SubmittedAt؛ تثبيت نسخة القالب؛ أول مرحلة | SUBMITTED |
| DRAFT | CANCELLED | إلغاء المسودة؛ الطالب | CompletedAt | CANCELLED |
| DRAFT | DRAFT | أرشفة بعد 90 يوم خمول؛ النظام (JOB-WFL-STALE) | ArchivedAt؛ تُسترجع (BR-REQ-012) | DRAFT_ARCHIVED |
| ACTIVE | ACTIVE | APPROVE · RETURN · RESUBMIT · COMPLETE · سحب · تحرير · حالة فرعية؛ المُسنَد بحسب قاعدة المرحلة | مثيل مرحلة جديد؛ ExternalPhaseId؛ CycleNo + 1 عند RESUBMIT (FR-WFL-011) | بحسب الإجراء |
| ACTIVE | AWAITING_CLOSE | COMPLETE أو APPROVE على آخر مرحلة غير نهائية تنتقل إلى مرحلة TERMINAL نتيجتها COMPLETED؛ المُسنَد للمرحلة الأخيرة (مثل الساحب في ISSUANCE) ويطبقه المحرك | ReadyToCloseAt؛ مثيل مفتوح للمرحلة النهائية ●؛ ExternalPhase = IN_PROGRESS؛ SlaState = NONE ● | READY_TO_CLOSE؛ REQ.READY_TO_CLOSE ● |
| ACTIVE | REJECTED | REJECT؛ الموافِق في مرحلة APPROVAL | CompletedAt؛ OutcomeReason؛ الخانات VOIDED؛ تحرير الحجز (BR-WFL-009) | REJECTED؛ REQ.REJECTED |
| ACTIVE | CANCELLED | CANCEL؛ الطالب في مراحل AllowRequesterCancel، ومدير الخزينة في أي مرحلة غير نهائية | مثل الرفض | CANCELLED؛ REQ.CANCELLED |
| AWAITING_CLOSE | COMPLETED | CLOSE؛ حامل ‎req.treasury.close‎ | ClosedByUserId؛ ClosedAt = CompletedAt؛ المثيل النهائي DONE | CLOSED؛ REQ.COMPLETED |

### 4.4 ما يُغلق دورة العمل

- ● الإقفال وحده يُكمل الطلب، ويقوم به من يحمل ‎req.treasury.close‎ (docs/20-database-design.md:396-403).

- ● الأثر المالي والتشغيلي لا ينتظر الإقفال. الخطافات تعمل عند خروج المرحلة الأخيرة كما هي اليوم:

  - ‎fac.convert_reservation‎ ثم ‎lc.record_issuance‎ عند الخروج من ISSUANCE، ويصدر ‎LC.ISSUED‎ (13-m6:332).

  - ‎lc.issue_proforma‎ و‎lc.earmark_sales_order‎ و‎lc.convert_earmark‎ و‎lc.apply_amendment‎ (14-m7-m8:309-312).

- ● الإقفال لا يعيد تشغيل أي خطاف، ولا يغيّر حجزًا أو استغلالًا.

- ● شروط الإقفال: الحالة AWAITING_CLOSE؛ الطلب ضمن نطاق شركات المُقفِل؛ قاعدة فصل المهام في DQ-F08-4؛ تعليق اختياري.

- ● في AWAITING_CLOSE لا إرجاع ولا إلغاء. التصحيح بعد الإصدار بطلب فرعي على الكائن (BR-WFL-009، 13-m6:240).

- ● حساب الخدمة (IsSystemUser) لا يُقفل طلبًا، مع أن القاعدة تقبل أي sec.AppUser في ClosedByUserId (db/model/15-workflow-notifications.model:274).

- الرفض والإلغاء يبقيان فوريين ولا يمران بالإقفال (DQ-F08-2).

### 4.5 الربط بالمرحلة الظاهرة

القاعدة: ExternalPhaseId = المرحلة الظاهرة للمرحلة الحالية (13-m6:358)، عدا AWAITING_CLOSE فتكون IN_PROGRESS حتى الإقفال، ثم مرحلة TERMINAL (COMPLETED). التسميات الإنجليزية مقترحة ● وتُثبَّت في DOC-B10.

| الحالة والمرحلة | ExternalPhase | English | العربية |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT في الدورة الأولى | DRAFT | Draft | مسودة |
| ACTIVE في مرحلة APPROVAL (موافقة الطالب أو مديره) | IN_APPROVAL | Pending approval | قيد الموافقة |
| ACTIVE في مرحلة RETURNED | RETURNED | Returned for changes | معاد للتعديل |
| ACTIVE في مهمة مسندة للطالب (SIGNED_ORIGINAL، ERP_ENTRY) | AWAITING_REQUESTER | Action required | بانتظار إجراء منك |
| ACTIVE في مراحل الخزينة | IN_PROGRESS | In progress | تحت الإجراء |
| AWAITING_CLOSE | IN_PROGRESS | In progress | تحت الإجراء |
| COMPLETED · REJECTED · CANCELLED | بالاسم نفسه | Completed · Rejected · Cancelled | مكتمل · مرفوض · ملغى |

### 4.6 تمثيل الإقفال في القاعدة ●

- عند دخول AWAITING_CLOSE يُنشئ المحرك مثيلًا لمرحلة TERMINAL ذات النتيجة COMPLETED بحالة AWAITING_APPROVAL وبلا مُسنَد. القيد db/model/15-workflow-notifications.model:408 يسمح بذلك.

- مجموعة الإقفال المؤهلة: حاملو ‎req.treasury.close‎ ضمن نطاق الشركة.

- عند CLOSE يُغلق المثيل بحالة DONE. العمود ExitAction لا يحوي CLOSE (db/model/15-workflow-notifications.model:392)، فيُضاف (DQ-F08-6).

- WorkflowTransition.Action لا يتغير؛ الإقفال ليس انتقالًا في القالب بل خطوة يضيفها المحرك لكل قالب.

- لوحة الخزينة تعرض عدّاد «بانتظار الإقفال» = Status = AWAITING_CLOSE ضمن النطاق.

## 5. الربط من القديم إلى الجديد

| المصدر | القيمة القديمة | القيمة الجديدة | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-m6:370 | Status = DRAFT | DRAFT | دون تغيير |
| 13-m6:370 | Status = ACTIVE | ACTIVE | دون تغيير |
| 13-m6:521 | ACTIVE إلى COMPLETED آليًا | ACTIVE إلى AWAITING_CLOSE، ثم COMPLETED بالإقفال | جوهر القرار |
| 13-m6:370 | REJECTED · CANCELLED | REJECTED · CANCELLED | فوريان (DQ-F08-2) |
| 13-m6:519 | أرشفة المسودة إلى CANCELLED | DRAFT مع ArchivedAt | يطابق القاعدة وBR-REQ-012 |
| 13-m6:333 | RETURNED (تُقرأ أحيانًا حالة) | Status = ACTIVE، المرحلة RETURNED، الظاهرة RETURNED | ليست حالة دورة |
| 13-m6:362 | ExternalPhase بثماني قيم | دون تغيير | في AWAITING_CLOSE تكون IN_PROGRESS |
| 13-m6:241 | الحالات الفرعية الخمس | دون تغيير داخل ACTIVE | تُفرَّغ عند مغادرة المرحلة ● |
| 13-m6:485 | REQ.COMPLETED عند الإصدار | REQ.COMPLETED عند الإقفال | LC.ISSUED يبقى عند الإصدار |
| docs/20-database-design.md:406 | «قيد التنفيذ» لـ IN_PROGRESS | «تحت الإجراء» | توحيد التسمية (DOC-B10) |
| erd_03_request_lifecycle.dot:6 | ACTIVE «قيد المعالجة» | «قيد المعالجة» تسمية داخلية للخزينة | تختلف عمدًا عن الظاهرة |

## 6. تسلسل الإقفال

بديل: بلا صلاحية 403؛ طلب خارج النطاق 404؛ حالة غير AWAITING_CLOSE أو أقفله زميل قبله 409 (نموذج الأخطاء في DOC-B04).

## 7. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-F08-1 | اعتماد النموذج الموحّد (ست حالات بـ AWAITING_CLOSE وأربع طبقات) وتعديل 13-m6 به؛ يُغلق O-10 (20-database-design) | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): يُعتمد كما في §4، ويسري على كل أنواع الطلبات لأن قيود القاعدة تفرضه | مالك المنتج (مدير الخزينة لدى العميل) مع محلل العمليات؛ المالك النهائي في DOC-B09 | تعديل 13-m6؛ DOC-F10؛ S3 |
| DQ-F08-2 | هل يبقى الرفض والإلغاء فوريين؟ (سؤال docs/20-database-design.md:538) | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): نعم، لا يمران بالإقفال | مالك المنتج | تعديل 13-m6 |
| DQ-F08-3 | من يحمل ‎req.treasury.close‎؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): TM افتراضيًا؛ ويضيفه المشترك لـ FO إن شاء | مالك المنتج | بذور الأدوار (DOC-B05) |
| DQ-F08-4 | معنى «مُعتمِده» في قاعدة فصل المهام (docs/20-database-design.md:403) | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): المُقفِل ليس الطالب ولا المنشئ ولا المُسنَد الذي أكمل آخر مرحلة؛ موافقة TM عند نقطة الحجز لا تمنعه؛ والاستثناء بـ ‎wf.sod.allow_same_person‎ | مالك المنتج مع مسؤول الأمن | خدمة الإقفال |
| DQ-F08-5 | ما يراه الطالب في AWAITING_CLOSE | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): IN_PROGRESS «تحت الإجراء» كما في docs/20-database-design.md:406 | مالك المنتج | واجهة الطالب |
| DQ-F08-6 | تمثيل الإقفال في النموذج | ✅ منفّذ (2026-10-13): ‎CLOSE‎ في RequestStageInstance.ExitAction مع قيد يجعله يُنهي المثيل DONE؛ المثيل المفتوح للمرحلة النهائية يسمح به القيد القائم. المقترح: مثيل مفتوح للمرحلة النهائية، وإضافة CLOSE إلى RequestStageInstance.ExitAction | معماري قاعدة البيانات | تغيير db/model قبل S3 |
| DQ-F08-7 | هل يجوز إرجاع طلب أو إلغاؤه في AWAITING_CLOSE؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): لا؛ التصحيح بطلب فرعي | مالك المنتج | المحرك |
| DQ-F08-8 | تنبيه الإقفال ومهلته | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): حدث جديد REQ.READY_TO_CLOSE لحاملي ‎req.treasury.close‎، وعدّاد في اللوحة، وبلا SLA افتراضيًا | مالك المنتج مع مالك M6 | كتالوج الأحداث (13-m6 §9.2) |
| DQ-F08-9 | توحيد التسميات العربية والإنجليزية للحالات | ✅ منفّذ (2026-10-13): «تحت الإجراء» في المواصفة 13 ووثيقة التصميم وDOC-B10. المقترح: كما في §4.5 و§5، وتُثبَّت في DOC-B10 | محلل الأعمال | ملفات الموارد |

## 8. تعارضات وفجوات في المصادر

✅ حُلّت البنود 1 إلى 8 في 2026-10-13 بتعديل المواصفة 13 (BR-WFL-027، FR-WFL-042، الصف 29 في مصفوفة الصلاحيات، مخطط §8، تدفق F-WFL-1، كتالوج الأحداث)، وبإضافة CLOSE إلى ‎ExitAction‎، وبتوحيد التسمية «تحت الإجراء». أرقام الأسطر أدناه تصف المصادر قبل التعديل.

- خمس حالات في 13-m6 (13-m6:370، :515-527) مقابل ست في القاعدة والقاموس (db/model/15-workflow-notifications.model:257، docs/21-data-dictionary.md:4340، docs/20-database-design.md:400).

- الإكمال الآلي (13-m6:521) يخالف قرار الإقفال (docs/20-database-design.md:396).

- F-WFL-1 ترسم «COMPLETED + LC.ISSUED» عند الإصدار (13-m6:472، :485)، والقاعدة تجعل REQ.COMPLETED عند الإقفال (docs/20-database-design.md:405).

- أرشفة المسودة إلى CANCELLED (13-m6:519) تخالف القيد الذي يقصر ArchivedAt على DRAFT (db/model/15-workflow-notifications.model:322) وBR-REQ-012 «المؤرشفة تُسترجع» (13-m6:274).

- BR-WFL-027 غير موجودة في 13-m6، وآخر قاعدة فيها BR-WFL-026 (13-m6:257).

- ‎req.treasury.close‎ في خطة البذور العالمية (docs/20-database-design.md:474) وليس في مصفوفة صلاحيات M6 (13-m6:48-78).

- RequestStageInstance.ExitAction بلا CLOSE (db/model/15-workflow-notifications.model:392).

- ثلاث تسميات عربية لمعنيين: «تحت الإجراء» (13-m6:327)، «قيد التنفيذ» (docs/20-database-design.md:406)، «قيد المعالجة» (docs/diagrams/src/erd_03_request_lifecycle.dot:6).

- ✅ صُحّح جزئيًا: السجل يسمّي القائمة الآن «O-10 (20-database-design)» (docs/30-readiness-documents.md:22، :129، :132)، وO-10 (erd_open_items) موضوع آخر (tools/dbgen/erd_open_items.py:68-71). بقي :131 يقول «(O-10)» وحده، و:129 يحيل إلى docs/20-database-design.md:536 والبند اليوم في :538.

- السجل يحيل إلى docs/21-data-dictionary.md:4338، والسطر الصحيح للعمود Status هو 4340.

## 9. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §2 النموذج A | FR-WFL-004، §6 و§8 من 13 | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:125، :370، :515-527 |
| §2 النموذج B | BR-WFL-011، D-6 | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:242، :362؛ docs/01-preliminary-analysis.md:397 |
| §2 النموذج C | BR-WFL-027، C-7، T-13، DB-20 | docs/20-database-design.md:27، :73، :396-408، :520 |
| §4.3 الإرجاع وإعادة التقديم | BR-WFL-008، FR-WFL-011 | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:132، :239 |
| §4.3 الرفض والإلغاء | BR-WFL-009، FR-WFL-012 | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:133، :240 |
| §4.1 الحالة الفرعية | BR-WFL-010، FR-WFL-015 | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:136، :241 |
| §4.4 الخطافات | ‎lc.record_issuance‎ وخطافات المبيعات | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:332؛ docs/10-detailed-analysis/14-m7-m8-letters-of-credit.md:308-312 |
| §4.6 التمثيل | قيود wfl.Request وRequestStageInstance | db/model/15-workflow-notifications.model:257-325، :392، :408، :459 |
| §5 أرشفة المسودة | FR-WFL-040، BR-REQ-012 | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:161، :274 |
| §7 | O-10 (20-database-design) | docs/20-database-design.md:538 |

# DOC-S01 — نموذج التهديدات (STRIDE لكل حد ثقة)

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S01 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | معماري الأمن |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | X-SEC-1 إلى X-SEC-7، FR-PLT-005، FR-PLT-007، FR-PLT-010 إلى FR-PLT-014، FR-PLT-021 إلى FR-PLT-023، FR-PLT-036، FR-PLT-037، BR-PLT-001، BR-PLT-002، BR-PLT-005، BR-PLT-009، BR-PLT-017، O-16 إلى O-24 (erd_open_items)، O-12 وO-13 (20-database-design)، R4 وR5 (01) |
| يعتمد على | DOC-F01 (الحدود TB والفاعلون)، DOC-F02 (تدفقات القيم الحساسة) |
| المصادر | db/static/010_rls.sql، db/static/020_roles_and_grants.sql، db/static/025_tenant_views.sql، db/static/030_session_context.sql، db/generated/tsql/005_delete_grants.sql، db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql، db/generated/tsql/007_table_grants.sql، db/model/10-platform.model، db/tests/tenant_isolation_tests.sql، tools/dbgen/erd_open_items.py، tools/dbgen/check_grants.py، tools/deploy/deploy.sh، tools/ci/db_ci.sh، ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع)، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md، docs/review/design-review-2026-10-11.json، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md |

تحديث التنفيذ (2026-10-12): نُفّذت قرارات المالك لبوابة S0 في القاعدة (docs/adr/0003-account-security-in-the-database.md، db/static/030_session_context.sql، db/static/035_account_security.sql) وتمر في CI (48 حالة عزل و14 حالة حسابات في db/tests/auth_flow_tests.sql). أرقام الأسطر المذكورة لملف 030 في هذه الوثيقة تسبق هذا التحديث.

ما يخص هذه الوثيقة: THR-19 وTHR-20 وTHR-22 وTHR-23 أُغلقت بإجراءات 035 والـDENY ومصفوفة حالة المشترك؛ THR-21 مقبول كما اقتُرح، ومعه فحص تكرار الخطوة وحد الإخفاقات؛ O-19 مغلق (T44). وأُغلق آخر ما بقي من O-24 (R6) بـ ADR 0007 (2026-10-13): كل محاولة دخول تُنسخ إلى aud.AuditLog، فحذف صفوف sec.LoginAttempt لا يمحو الأثر (THR-30، الاختبار AU2).

## 1. الغرض والنطاق

- يسجل هذا المستند التهديدات لكل حد ثقة في DOC-F01 بتصنيف STRIDE، والضابط القائم بموضعه في المستودع، والخطر المتبقي، والضابط المقترح، والتقييم، والمالك.

- يضم المخاطر المتبقية المسجلة في O-18 إلى O-22 وO-24 (erd_open_items)، ويقترح لكل منها معالجة أو قبولًا بمالك.

- النطاق: حالة المستودع عند 2026-10-12. ما لم يُبنَ بعد (التطبيق والواجهة ولوحة المشغّل) يُقيَّم بتصميمه في الوثائق.

- خارج النطاق: قيم السياسات (DOC-S04)، تصميم الرمز والترويسات (DOC-S03)، TLS (DOC-S05)، خطة اختبار الأمن (DOC-S13)، الاستجابة للحوادث (DOC-S15).

## 2. المنهج والتقييم

- STRIDE: S انتحال، T عبث، R إنكار، I كشف معلومات، D تعطيل، E رفع امتياز.

- التقييم = الاحتمال × الأثر، كلٌّ منهما عالٍ (ع) أو متوسط (م) أو منخفض (ن):

| الاحتمال / الأثر | أثر عالٍ | أثر متوسط | أثر منخفض |
| --- | --- | --- | --- |
| احتمال عالٍ | عالٍ | عالٍ | متوسط |
| احتمال متوسط | عالٍ | متوسط | منخفض |
| احتمال منخفض | متوسط | منخفض | منخفض |

- الاحتمال يفترض مهاجمًا من الإنترنت لـTB-1 وTB-2، واتصال تطبيق مخترقًا (حقن SQL أو تنفيذ شيفرة) لـTB-3 إلى TB-5، وحسابًا إداريًا مخترقًا لـTB-7 وTB-12.

- الأثر عالٍ إذا عبر حد مشترك، أو كشف قيمة مقيّدة، أو انتحل مستخدمًا ذا صلاحية حساسة، أو أفقد البيانات.

- الاختبارات القائمة: 41 حالة عزل (T1-T38 مع T8b وT16b وT16c) و6 حالات لقاعدة الحصص، وكلها تمر في tools/ci/db_ci.sh (:59-92) على حاوية التطوير وعلى GitHub منذ 2026-10-12 (O-02 في tools/dbgen/erd_open_items.py:22). أرقام T في الجداول تشير إلى db/tests/tenant_isolation_tests.sql.

- المالك دور لا شخص. «معماري القاعدة» اختصار لمعماري قاعدة البيانات.

## 3. الأصول

| المعرّف | الأصل | أين | التصنيف |
| --- | --- | --- | --- |
| AS-01 | ربط الاتصال بالمشترك | ‎sec.SessionBinding‎ وسياق الجلسة (db/static/010_rls.sql:22-31) | مقيّد |
| AS-02 | أسرار الدخول والجلسات | V-02 إلى V-06 في DOC-F02 | مقيّد |
| AS-03 | مفاتيح التشفير | ‎sec.TenantKey‎ ومخزن المفاتيح (DOC-F02 V-07) | مقيّد |
| AS-04 | أرقام الهويات وصورها وIBAN والحسابات | DOC-F02 V-08 إلى V-10 | مقيّد |
| AS-05 | بيانات الخزينة والتسهيلات والطلبات | جداول المشترك | داخلي وسرّي |
| AS-06 | سجل التدقيق والوصول الحساس | ‎aud.AuditLog‎، ‎aud.SensitiveAccessLog‎ | سرّي |
| AS-07 | حالة المشترك ووحداته ومنح الدعم | ‎plat.Tenant‎، ‎plat.TenantModule‎، ‎plat.SupportAccessGrant‎ | داخلي |
| AS-08 | التوفر والنسخ | VPS والنسخ الاحتياطية | — |

## 4. سجل التهديدات لكل حد

### 4.1 TB-1 المستخدم ← تطبيق المشترك

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-01 | S: تخمين كلمات المرور وحشو بيانات الاعتماد | قفل بعد 5 إخفاقات في 15 دقيقة، والثالث في 24 ساعة يحتاج المدير (db/static/030_session_context.sql:88-103)؛ كل محاولة تُسجَّل (db/static/030_session_context.sql:124-129)؛ T34 | تقييد المعدل لكل IP في التطبيق فقط (BR-PLT-005)، ولا فحص للكلمات المسرّبة بعد | تقييد معدل عند الحافة لكل IP ولكل مشترك؛ فحص الكلمات المسرّبة (BR-PLT-004) | م×ع = عالٍ · مهندس الخلفية |
| THR-02 | I: تعداد المستخدمين | خطأ واحد 50005 (db/static/030_session_context.sql:139-140) | ‎usp_GetPasswordParams‎ يعيد NULL للمجهول (db/static/030_session_context.sql:31-36)، فيختلف زمن الرد إن تخطى التطبيق Argon2id | حساب Argon2id بملح وهمي ثابت لكل بريد مجهول (HMAC بسر خادم) | م×م = متوسط · مهندس الخلفية |
| THR-03 | S: سرقة رمز الجلسة (XSS أو الشبكة) | الرمز مجزّأ في القاعدة (db/static/030_session_context.sql:116-118)؛ خمول 30 د ومطلق 12 س؛ الإبطال الفوري (db/static/030_session_context.sql:269-283)؛ T32، T37 | ملف تعريف الارتباط وCSP وTLS غير مصممة (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:585؛ O-08) | DOC-S03: ‎HttpOnly‎ و‎Secure‎ و‎SameSite‎ وCSP صارمة؛ DOC-S05: TLS وHSTS | م×ع = عالٍ · معماري الحلول |
| THR-04 | S: تثبيت الجلسة | الرمز 32 بايت على الأقل (db/static/030_session_context.sql:53-54) | الإجراء يقبل أي رمز يمرره التطبيق (db/static/030_session_context.sql:43) | يولّد الخادم الرمز بمولّد آمن عند كل دخول، ولا يقبله من العميل أبدًا | ن×ع = متوسط · مهندس الخلفية |
| THR-05 | S: تخمين رمز TOTP | تسجيل ‎FAILED_MFA‎ (db/static/030_session_context.sql:162)؛ T36 | لا عدّاد ولا إنهاء للجلسة بعد إخفاقات MFA؛ منع إعادة الخطوة في التطبيق فقط (db/model/10-platform.model:131) | عدّاد إخفاقات لكل جلسة في ‎usp_ConfirmMfa‎ ينهيها عند الحد (DQ-S01-7) | م×ع = عالٍ · مسؤول الهوية |
| THR-06 | E: الدخول بلا MFA | الربط يشترط ‎MfaVerifiedAt‎ لمن فعّل MFA (db/static/030_session_context.sql:198)؛ T36 | ‎MfaEnabled‎ افتراضيه 0 (db/model/10-platform.model:126)، والربط يقبل من لم يفعّله، خلافًا لـFR-PLT-011 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:113) | الربط يشترط MFA لكل مستخدم غير خدمي، والتسجيل الأول بإجراء خاص (DQ-S01-3) | م×ع = عالٍ · مسؤول الهوية |
| THR-07 | I: الوصول إلى سجل خارج النطاق (IDOR) | RLS ومفاتيح مركّبة: T1-T8، T3 (لا قراءة بالمفتاح عبر المشتركين) | نطاق الشركة داخل المشترك في التطبيق فقط (FR-PLT-020)؛ لا اختبارات على مستوى API (tools/dbgen/erd_open_items.py:65) | اختبار IDOR آلي لكل نقطة API (DOC-S13) شرطًا لخروج S0 | م×ع = عالٍ · مهندس ضمان الجودة |
| THR-08 | T: تزوير الطلب عبر المواقع والنقر الخادع | لا شيء منفّذ (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:585) | كامل | رمز CSRF أو ‎SameSite=Strict‎، و‎frame-ancestors 'none'‎ (DOC-S03) | م×م = متوسط · معماري الحلول |
| THR-09 | R: تزوير عنوان IP في التدقيق | ‎@ClientIp‎ يُخزَّن للقراءة فقط بعد الربط (db/static/030_session_context.sql:206) | القيمة يمررها التطبيق كما وصلته (db/static/030_session_context.sql:168) | قائمة الوكلاء الموثوقين وترويسة واحدة معتمدة (DOC-S03) | م×م = متوسط · معماري الحلول |
| THR-10 | I، E: كشف وجود المشترك ومسار ما قبل الدخول | صفحة محايدة لعنوان مجهول (FR-PLT-046) | لا إجراء يحوّل العنوان الفرعي إلى ‎TenantId‎ لـ‎tp_app‎ (DOC-F01 G-01)، فقد يُستعمل امتياز أعلى | إجراء بصفة ‎tp_auth_exec‎ يعيد معرّف المشترك المفتوح فقط بزمن ثابت (DOC-F03) | م×م = متوسط · مسؤول الهوية |
| THR-11 | D: استنزاف الذاكرة بـArgon2id وقفل الحسابات عمدًا | القفل مؤقت 15 دقيقة (db/static/030_session_context.sql:98) | كل محاولة تستهلك 64 MB (docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:14)؛ مهاجم يقفل حسابات معروفة | حد لعدد عمليات التجزئة المتزامنة؛ تقييد المعدل قبل التجزئة؛ تنبيه عند قفل جماعي | م×م = متوسط · مهندس الخلفية |
| THR-12 | I: إساءة الكشف من مستخدم مخوَّل | صلاحيات مقفلة على TM وFO (BR-PLT-019)؛ تدقيق الكشف (BR-PTY-009) | غير منفّذ بعد؛ السبب اختياري (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:639) | تنبيه أكثر من 20 كشفًا في الساعة؛ إعادة مصادقة قبل التصدير الحساس (FR-PLT-014) | ن×ع = متوسط · مسؤول الأمن |

### 4.2 TB-2 المشغّل ← لوحة المشغّل

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-13 | S: الاستيلاء على حساب مشغّل | MFA إلزامي للمشغّل النشط (db/model/10-platform.model:82)؛ صيغة Argon2id (:87) | لا إجراء دخول في القاعدة للمشغّل؛ لا جدول جلسات له | دخول المشغّل كما في ADR 0002 (DQ-F01-3)؛ قصر اللوحة على شبكة إدارية | ن×ع = متوسط · مسؤول الهوية |
| THR-14 | E: تمديد منحة الدعم أو إحياؤها | ‎EndsAt > StartsAt‎ فقط (db/model/10-platform.model:108) | نافذة 1-72 ساعة في التطبيق (:102)؛ ‎tp_app‎ يعدّل المنحة كلها (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:22) (DR-15) | CHECK للنافذة وللإلغاء؛ إدراج وتحديث عمودي الإلغاء فقط | ن×ع = متوسط · معماري القاعدة |
| THR-15 | I: جلسة دعم ترى المقيّد | التصميم يرفض ويسجل ‎SUPPORT_SESSION‎ (db/model/10-platform.model:343) | ✅ منفّذ: دخول ‎tp_support‎ للقراءة بلا الأعمدة المقيّدة، بمنحة سارية وجلسة مشغّل بـ MFA (db/static/036_operator_and_support.sql:23-32) | الوصف المرجعي في DOC-F01 DQ-F01-7 (DQ-F04-6، DOC-F04 §6.2) | ن×ع = متوسط · معماري الأمن |
| THR-16 | R: المشترك لا يرى ما فعله الدعم | التصميم يسجل كل صفحة (BR-PLT-017) | غير منفّذ | كل طلب في جلسة دعم يكتب حدثًا بشدة عالية في تدقيق المشترك نفسه | م×م = متوسط · مهندس الخلفية |

### 4.3 TB-3 التطبيق ← القاعدة بدور tp_app

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-17 | E: ضبط ‎TenantId‎ مباشرة (O-16) | المرشح يشترط الربط ورمزه (db/static/010_rls.sql:22-31)؛ T16، T16b، T16c، T28 | لا شيء للقراءة والكتابة | — | منخفض (مغلق) · معماري القاعدة |
| THR-18 | S: الربط بمعرّف مستخدم متسلسل (O-17) | الربط برمز الجلسة (db/static/030_session_context.sql:191-199)؛ T17-T20، T32-T36 | لا شيء عبر المشتركين | — | منخفض (مغلق) · معماري القاعدة |
| THR-19 | S، E: انتحال داخل المشترك بتعديل ‎PasswordHash‎ أو ‎MfaEnabled‎ أو ‎MfaSecretEnc‎ (O-24) | DENY القراءة على ‎PasswordHash‎ (db/static/030_session_context.sql:237)؛ T35 | ‎tp_app‎ يعدّل كل أعمدة ‎sec.AppUser‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:24) | ✅ نُفّذ (ADR 0003؛ T45) | م×ع = عالٍ · معماري القاعدة |
| THR-20 | S: إعادة تشغيل تجزئة من سجل الكلمات | لا شيء | ‎tp_app‎ يقرأ ‎sec.UserPasswordHistory.PasswordHash‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:46)؛ إن احتوى التجزئة الحالية أمكن تمريرها إلى ‎usp_StartSession‎ (DOC-F02 §3) | DENY SELECT على العمود؛ فحص إعادة الاستعمال داخل إجراء (BR-PLT-004) | م×ع = عالٍ · معماري القاعدة |
| THR-21 | S: نتيجة MFA يثق بها التطبيق (O-24) | النتيجة تُسجَّل بإجراء (db/static/030_session_context.sql:143-163) | ‎@Passed‎ قيمة يمررها التطبيق (db/static/030_session_context.sql:146) | قبول متبقٍّ مع مراقبة ‎FAILED_MFA‎؛ يُعاد النظر عند فصل خدمة التحقق | ن×ع = متوسط · مسؤول الهوية |
| THR-22 | T: تمديد الجلسة (O-24) | DENY على خمسة أعمدة منها ‎AbsoluteExpiresAt‎ (db/static/030_session_context.sql:239)؛ T35 | ‎IdleExpiresAt‎ قابل للتعديل من ‎tp_app‎، ومسح ‎EndedAt‎ يعيد فتح جلسة منهاة (tools/dbgen/erd_open_items.py:153) | ✅ نُفّذ: ‎sec.usp_TouchSession‎ وDENY UPDATE على ‎sec.UserSession‎ كله (ADR 0003؛ T35، A12) | م×م = متوسط · معماري القاعدة |
| THR-23 | I: دخول مشترك معلّق (O-18) | الكتابة مرفوضة (db/static/010_rls.sql:35-41)؛ الإبطال عند التعليق (db/static/030_session_context.sql:285-296)؛ T27، T31 | ربط جديد لأي مستخدم نشط يقرأ (db/static/030_session_context.sql:186-188)، خلافًا لـBR-PLT-002 | ✅ حُسم O-18 ونُفّذ (ADR 0003؛ T40 إلى T42) | م×م = متوسط · معماري القاعدة |
| THR-24 | S، R: إدراج تدقيق بمشترك فارغ (O-19) | الكتابة لمشترك آخر مرفوضة (T14) | ‎rls.fn_AuditWrite‎ يقبل NULL (db/static/010_rls.sql:91) | رفض NULL لغير ‎tp_platform‎ (DQ-S01-5) واختبار | م×م = متوسط · معماري القاعدة |
| THR-25 | I: كاشف المفاتيح الأجنبية للجداول المختلطة (O-20) | لا شيء | مرجع لصف مشترك آخر في ‎ref.UcpArticle‎ يُقبل | فحص أن الصف المرجعي عام أو للمشترك نفسه | ن×م = منخفض · معماري القاعدة |
| THR-26 | I: كاشف قيود الفرادة (O-21) | الإدراج لمشترك آخر يُرفض (T4) | 2627 بدل 33504 يكشف وجود بريد أو ‎PublicId‎ | ‎TenantId‎ من السياق لا من الطلب (BR-PLT-001)؛ قبول متبقٍّ (DQ-S01-6) | ن×م = منخفض · معماري القاعدة |
| THR-27 | I: مؤشرات مفتوحة بعد الإبطال ورموز خطأ تكشف الحالة (O-22) | الإبطال يحذف الربط (db/static/030_session_context.sql:245-296) | ‎STATIC‎ و‎KEYSET‎ تواصل التسليم؛ 50002 و50003 تكشفان الحالة (db/static/030_session_context.sql:188، :199) | منع هذين النوعين؛ إعادة ضبط الاتصال عند الإبطال؛ رسالة واحدة للمستخدم | ن×م = منخفض · مهندس الخلفية |
| THR-28 | T: إعدادات أمن أضعف من الحد (DR-17) | لا شيء | ‎tp_app‎ يكتب ‎cfg.TenantSetting‎ بلا تحقق (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:68) | مفتاح أجنبي إلى ‎cfg.SettingDefinition‎ وقادح يتحقق من الحدود | م×م = متوسط · معماري القاعدة |
| THR-29 | T: استبدال محتوى إصدار مستند (DR-11) | بصمة الخادم (db/model/10-platform.model:393) | ‎tp_app‎ يعدّل ‎StorageKey‎ و‎Sha256‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:61) | جدول إصدارات للإضافة فقط وجدول فحص منفصل | ن×ع = متوسط · معماري القاعدة |
| THR-30 | R: محو أثر الدخول | كل محاولة في ‎sec.LoginAttempt‎ (db/static/030_session_context.sql:124-129) | ✅ قادح ينسخ كل محاولة إلى ‎aud.AuditLog‎ (ADR 0007)، فحذف ‎tp_app‎ للمحاولات (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:11) لا يمحو الأثر | الحذف بمهمة احتفاظ فقط (DQ-F02-6) | م×م = متوسط · مهندس الخلفية |
| THR-31 | T، D: تعديل سجل مفاتيح المشترك | سجل أحداث للإضافة فقط (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:46) | ‎tp_app‎ يعدّل ‎Status‎ و‎WrappedKey‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:50) | الكتابة بإجراء خدمة المفاتيح؛ DENY UPDATE على ‎WrappedKey‎ | ن×ع = متوسط · معماري الأمن |
| THR-32 | E: مهام خلفية بلا مسار ربط | لا شيء | مستخدم الخدمة لا يبدأ جلسة (DOC-F01 G-02)، فقد تُشغَّل المهام بامتياز أعلى | هوية مهام لكل مشترك بإجراء منصة مراجَع (DOC-F04) | م×ع = عالٍ · معماري القاعدة |
| THR-33 | T: حذف أحداث Outbox الميتة (DR-14) | لا شيء | ‎tp_app‎ يحذف من ‎cfg.OutboxEvent‎ (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:17) | منع حذف ‎DEAD‎ أو نقلها إلى جدول للإضافة فقط | ن×م = منخفض · مهندس الخلفية |

### 4.4 TB-4 داخل القاعدة: tp_app ← tp_auth_exec

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-34 | E: ثغرة في إجراء ‎EXECUTE AS‎ ترفع إلى ‎tp_auth‎ المتجاوز للمرشحات | الإجراءات بلا SQL ديناميكي ومعاملات فقط (db/static/030_session_context.sql:23-227)؛ تجاوز ‎tp_auth‎ محصور (db/static/010_rls.sql:48، :56) | منح ‎tp_auth‎ اتسعت (db/static/020_roles_and_grants.sql:59، :67-69) | قاعدة مراجعة: لا SQL ديناميكي في وحدات ‎EXECUTE AS‎؛ قائمة منح ‎tp_auth‎ موثّقة | ن×ع = متوسط · معماري القاعدة |
| THR-35 | E: وحدة يملكها ‎dbo‎ تستدعي إجراء الربط لـ‎tp_readonly‎ (O-22 sb-03) | لا وحدة كهذه اليوم | كامن | فحص ثابت في CI يرفض أي وحدة تستدعي ‎sec.usp_SetSessionContext‎ غير التطبيق | ن×ع = متوسط · معماري القاعدة |
| THR-36 | D: تنازع الأقفال في الربط | — | كل ربط يأخذ ‎UPDLOCK, HOLDLOCK‎ على صف المشترك والمستخدم (db/static/030_session_context.sql:186، :192-193) | قياس في اختبار الحمل (DOC-B03) قبل الإطلاق | م×م = متوسط · مدير القاعدة |
| THR-37 | T: حارس المنح لا يعمل | CI يقارن المنشور بالمولَّد (tools/ci/db_ci.sh:56-57)؛ ‎tools/dbgen/check_grants.py‎ يمر بالقواعد R1-R10 في الخطوة 3 (tools/ci/db_ci.sh:47-49)، وR6 يقبل الجداول الخمسة (tools/dbgen/check_grants.py:80-87) | ✅ صُحّح (2026-10-12): CI يعمل على GitHub (O-02)؛ يبقى أنه لا يمنع الدمج إلا إن اشترطته حماية الفرع (DOC-B11 §4.1) | ✅ نُفّذ تحديث R6 وإضافة الفحص إلى CI (e5ea45e)، وCI يعمل على GitHub منذ 2026-10-12 (O-02) | م×م = متوسط · مهندس DevOps |

### 4.5 TB-5 لوحة المشغّل ← القاعدة بدور tp_platform

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-38 | I: قراءة تدقيق كل المشتركين | لا منح على جداول المشترك (db/generated/tsql/007_table_grants.sql؛ R3 في tools/dbgen/check_grants.py:72-73)؛ ‎rls.fn_AuditRead‎ يقصر المنصة على صفوف ‎TenantId IS NULL‎ (db/static/010_rls.sql:83)؛ T38 | لا شيء للقراءة. ✅ صُحّح (1f0f0af) | عدّادات عبر إجراء | منخفض (مغلق) · معماري القاعدة |
| THR-39 | S، R: كتابة تدقيق باسم أي مشترك | — | ‎rls.fn_AuditWrite‎ يتجاوز للمنصة (db/static/010_rls.sql:87-93) | المنصة تكتب ‎TenantId IS NULL‎ فقط، وأحداث الدعم بإجراء | م×م = متوسط · معماري القاعدة |
| THR-40 | E: استعمال دخول ‎tp_platform‎ في تطبيق المشترك أو المهام | فصل الأدوار في التصميم (db/static/020_roles_and_grants.sql:5-6) | G-01 وG-02 في DOC-F01 تدفع إليه | فصل الدخول والعملية (DQ-F01-2)، ومسارات بديلة (THR-10، THR-32) | م×ع = عالٍ · معماري الحلول |
| THR-41 | I: قراءة تجزئات كلمات مرور المشغّلين | DENY للتقارير فقط (db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:7) | ‎tp_platform‎ يقرأ ‎PasswordHash‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:18) | DENY القراءة ودخول بإجراء (DQ-F01-3) | ن×ع = متوسط · مسؤول الهوية |

### 4.6 TB-6 التقارير ← القاعدة بدور tp_readonly

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-42 | I: التقارير تقرأ بيانات شخصية سرّية | DENY للمقيّد (db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:7-35)؛ T21-T23؛ حجب سجل المشتركين والوحدات (db/static/020_roles_and_grants.sql:62-63)؛ T29 | السرّي غير محجوب؛ لا مسار ربط اليوم فلا صفوف مشترك (DOC-F01 G-04) | حسم المسار (DQ-F01-5) والسرّي (DQ-F02-3) قبل أي دخول إنتاجي | ن×م = منخفض · معماري القاعدة |
| THR-43 | E: منح التقارير تنفيذ الربط أو عضوية ‎tp_app‎ لاحقًا | لا منح تنفيذ لها (db/static/030_session_context.sql:229-232) | خطأ تهيئة يفتح الكتابة | فحص ثابت يمنع اجتماع الدورين لدخول واحد (DOC-S08) | ن×م = منخفض · مدير القاعدة |

### 4.7 TB-7 النشر والترحيل

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-44 | E، T: نشر بحساب ‎sa‎ مع الثقة بأي شهادة | السكربت يرفض بلا كلمة مرور (tools/deploy/deploy.sh:21-23)؛ النشر بـ ‎bankfas_migrator‎ عضو ‎db_owner‎ وحده (ADR 0010)؛ ولا أداة تثق بأي شهادة من تلقاء نفسها، ويحرس CI ذلك (ADR 0013، DQ-S05-7)؛ و‎deploy.sh‎ يرفض ‎sa‎ وأي ‎sysadmin‎، وكل أداة ترفض ‎-C‎ خارج CI (ADR 0014، DQ-S11-6) | سكربت معدّل يعني سيطرة كاملة؛ وإذنا CI يتجاوزان الحارسين إن وُضعا خطأً (ADR 0014) | دخول نشر بامتياز مالك القاعدة فقط؛ شهادة موثوقة (O-08)؛ النشر من مضيف محكوم وبحزمة مراجَعة (DOC-S08، DOC-S11) | م×ع = عالٍ · مهندس DevOps |
| THR-45 | I: كلمة مرور CI مكتوبة في الملف | حاوية مؤقتة لا يصلها غير المهمة (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:41-46) | تُنسخ إلى بيئة أخرى خطأً | منع إعادة استعمالها؛ فحص أسرار في CI | ن×ن = منخفض · مهندس DevOps |

### 4.8 TB-8 التطبيق ← مخزن الملفات

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-46 | I: تصادم مسار ملف بين مشتركين (DR-11) | ‎StorageKey‎ فريد داخل المشترك (db/model/10-platform.model:402) | لا فرادة عامة ولا بادئة مشترك | فرادة عامة وCHECK لبادئة ‎TenantId‎ | ن×ع = متوسط · معماري القاعدة |
| THR-47 | T: عبث بملف على القرص | بصمة الخادم (db/model/10-platform.model:393)؛ فحص دوري مخطط (FR-PLT-031، S2) | البصمة قابلة للتعديل (THR-29) | إصدار للإضافة فقط؛ التشفير المصادَق يكشف العبث | ن×م = منخفض · مهندس الخلفية |
| THR-48 | E: ملف خبيث مرفوع | لا تنزيل قبل ‎CLEAN‎ (db/model/10-platform.model:396)؛ فحص المحتوى (FR-PLT-029) | الفاحص غير مختار | فاحص معزول قبل الإتاحة؛ الحجر | م×م = متوسط · مهندس الخلفية |

### 4.9 TB-9 التطبيق ← مخزن المفاتيح

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-49 | I، D: كشف المفتاح الرئيسي أو فقده | التصميم يفصله عن القاعدة ونسخها ويشترط نسخة مؤمّنة (BR-PLT-015) | لا مخزن مختار ولا إجراء حفظ (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:624) | DOC-S02 قبل البيانات الحقيقية: الحفظ والتدوير والفصل بين مدير القاعدة وحامل المفتاح (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:583) | ن×ع = متوسط · معماري الأمن |
| THR-50 | I: مفاتيح مفكوكة في ذاكرة التطبيق وتفريغاتها | — | كامل | منع تفريغ الذاكرة في الإنتاج؛ مهلة لذاكرة المفاتيح؛ لا مفاتيح في السجلات | ن×ع = متوسط · مهندس الخلفية |

### 4.10 TB-10 المنصة ← البريد الخارجي

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-51 | S: اعتراض رابط الدعوة أو تصيّد بنطاق مشابه | رمز لمرة واحدة بمدة قصيرة ومجزّأ (FR-PLT-013؛ db/model/10-platform.model:247) | SPF وDKIM وDMARC مخططة في S5 (docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:693) والدعوة في S0 | SPF وDKIM وDMARC من S0؛ الرابط بلا بيانات المشترك | م×م = متوسط · مهندس DevOps |
| THR-52 | I: تعداد البريد عبر إعادة التعيين | الرد لا يكشف التسجيل (FR-PLT-013) | غير منفّذ | زمن رد ثابت وتقييد المعدل | ن×م = منخفض · مهندس الخلفية |
| THR-53 | D: تعطل المرحّل يمنع تهيئة المشترك | حالة الإرسال والخطأ تُسجَّلان (db/model/10-platform.model:252-253) | — | إعادة المحاولة وإعادة الإرسال من المشغّل | م×ن = منخفض · مهندس الخلفية |

### 4.11 TB-11 المحوّلات المستقبلية

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-54 | S، T: أحداث واردة مزوّرة أو معادة | تصميم: HMAC ورموز خدمة (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:574-575) | لا شيء منفّذ | مصادقة متبادلة، توقيع بطابع زمني، مفتاح عدم تكرار | ن×ع = متوسط · مهندس التكامل |
| THR-55 | I: تسرب المقيّد عبر حمولة Outbox | الحمولة معرّفات (FR-PLT-042) بقاعدة تطبيق | لا فرض في القاعدة | مخطط حمولة بقائمة سماح واختبار في CI (DOC-F02 §10) | ن×ع = متوسط · مهندس الخلفية |

### 4.12 TB-12 المسؤولون ← VPS

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-56 | E: اختراق حساب مسؤول أو مفتاح SSH | لا شيء موثّق | سيطرة على النظام والقاعدة؛ المقيّد يبقى مشفّرًا إن بقي المفتاح خارج VPS | DQ-F01-6؛ تقوية Ubuntu وترقيعه (DOC-S10) | م×ع = عالٍ · مهندس DevOps |
| THR-57 | R: تعديلات إدارية غير مدقّقة وسلسلة تدقيق بلا مرساة | DENY التعديل والحذف للأدوار التطبيقية (db/static/020_roles_and_grants.sql:65)؛ T15 | ‎sa‎ يعدّل أي صف؛ المرساة الخارجية قرار مفتوح (O-13 في 20-database-design) | SQL Server Audit يُشحن خارج VPS (DQ-S01-8؛ التدقيق وتنبيهاته منفّذة بـ ADR 0012، والشحن ينتظر DQ-S12-1)؛ مرساة دورية للسلسلة | م×م = متوسط · مسؤول العمليات |

### 4.13 TB-13 مزوّد الاستضافة

| المعرّف | التهديد | الضابط القائم | الخطر المتبقي | الضابط المقترح ● | التقييم والمالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THR-58 | I: وصول موظفي المزوّد أو اللقطات إلى الأقراص | تشفير المقيّد بالتطبيق (docs/20-database-design.md:174-186) | TDE غير منفّذ، فالسرّي والداخلي صريحان | TDE ونسخ مشفّرة بمفتاح خارج المزوّد (DOC-S02، DOC-S09) | ن×ع = متوسط · معماري الأمن |
| THR-59 | D: انقطاع المزوّد أو فقد البيانات | أهداف معتمدة RPO ≤ 15 دقيقة وRTO ≤ 4 ساعات (DQ-S09-1، 2026-10-12) | الخطة في DOC-S09، ولم تُنفَّذ ولم تُقَس بعد | نسخة خارج المزوّد واختبار استعادة دوري (DOC-S09) | م×ع = عالٍ · مسؤول العمليات |
| THR-60 | I: الإقامة والنقل عبر الحدود | الاستضافة محسومة (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:615) | سؤال الإقامة قائم (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26) | DOC-S07 قبل البيانات الحقيقية | م×م = متوسط · مسؤول حماية البيانات |

## 5. المخاطر المتبقية المسجلة

| البند | الحالة في السجل | التهديد | المعالجة المقترحة ● | القبول | المالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-16 (erd_open_items) | مغلق (tools/dbgen/erd_open_items.py:106) | THR-17 | — | لا حاجة | معماري القاعدة |
| O-17 (erd_open_items) | مغلق (tools/dbgen/erd_open_items.py:112) | THR-18 | — | لا حاجة | معماري القاعدة |
| O-18 (erd_open_items) | ✅ مغلق (ADR 0003) | THR-23 | الخيار (أ) منفّذ | — | معماري القاعدة |
| O-19 (erd_open_items) | قرار مفتوح (:124) | THR-24، THR-39 | رفض NULL لغير المنصة واختبار | لا يُقبل | معماري القاعدة |
| O-20 (erd_open_items) | مفتوح (:130) | THR-25 | فحص المرجع المختلط | يُقبل مؤقتًا حتى S2 (منخفض) | معماري القاعدة |
| O-21 (erd_open_items) | مفتوح (:136) | THR-26 | ‎TenantId‎ من السياق دائمًا | يُقبل (منخفض) | معماري القاعدة |
| O-22 (erd_open_items) | مفتوح، منخفض (:142) | THR-27، THR-35 | قواعد التطبيق وفحص ثابت | يُقبل (منخفض) بعد الفحص | مهندس الخلفية |
| O-24 (erd_open_items) | ✅ مغلق لـ R1 وR3 وR4 وR5 (ADR 0003) | THR-19، THR-21، THR-22، ومعه THR-20 | إجراءات وDENY منفّذة | THR-21 يُقبل، وR6 مغلق بـ ADR 0007 (DQ-F03-10) | معماري القاعدة |

هذا النموذج يرفع O-24 إلى عالٍ: القراءة من سجل الكلمات (THR-20) تتيح الانتحال دون أثر تعديل، وتعديل ‎MfaEnabled‎ يسقط MFA.

## 6. قائمة المعالجة المرتبة

- قبل كتابة شيفرة الدخول في S0: إغلاق فئة O-24: إجراءات لتغيير الكلمة وإعادة التعيين وفحص السجل وMFA؛ DENY على ‎PasswordHash‎ و‎MfaEnabled‎ و‎MfaSecretEnc‎، وعلى قراءة سجل الكلمات (‎AbsoluteExpiresAt‎ ✅ مُنع في e5ea45e، T35)؛ اختبارات جديدة بعد T38 (THR-19، THR-20، THR-22).

- MFA في القاعدة: عدّاد إخفاقات لكل جلسة، واشتراط MFA للربط، وإجراء يقرأ السر قبل الربط (THR-05، THR-06؛ DQ-F02-4).

- لا امتياز منصة في مسارات المشترك: إجراء تحويل العنوان الفرعي (DOC-F03)، وهوية المهام (DOC-F04)، وفصل دخول اللوحة (THR-10، THR-32، THR-40).

- نطاق كتابة ‎tp_platform‎ في التدقيق مع O-19، واختبار لكتابته (THR-39، THR-24). القراءة ✅ صُحّحت في 1f0f0af مع الاختبار T38 (THR-38).

- ضوابط الحافة قبل خروج S0: DOC-S03 وDOC-S05 وتقييد المعدل (THR-01، THR-03، THR-04، THR-08، THR-09، THR-11).

- اختبار IDOR لكل نقطة API شرطًا لخروج S0 (THR-07).

- النشر والإدارة: دخول نشر منفصل وشهادة موثوقة، سياسة SSH، تدقيق SQL Server، وتشغيل CI على GitHub ✅ منذ 2026-10-12 (O-02؛ ‎check_grants.py‎ في CI منذ e5ea45e) (THR-44، THR-56، THR-57، THR-37).

- قبل أي بيانات حقيقية: المفاتيح وTDE والنسخ والإقامة (THR-49، THR-58، THR-59، THR-60).

- سلامة السجلات الحساسة: DR-15 وDR-11 وDR-17، وكتابة ‎sec.TenantKey‎ بإجراء (THR-14، THR-29، THR-28، THR-31، THR-46).

- حسم O-18 في DOC-F04 (THR-23).

- قبول موثّق بمالك لـO-20 وO-21 وO-22، ومراجعته قبل S2 (THR-25، THR-26، THR-27، THR-35).

## 7. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S01-1 | من يعتمد قبول الخطر المتبقي، وكيف يُراجع؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): مالك المنتج يعتمد بتوصية معماري الأمن؛ مراجعة قبل كل شريحة؛ العالي لا يُقبل بلا تاريخ معالجة | مدير المشروع مع مالك المنتج | DOC-B09، §5 |
| DQ-S01-2 | متى تُعالج فئة O-24؟ | قبل كتابة شيفرة الدخول في S0، بالإجراءات والـDENY في §6 البند 1 | معماري القاعدة مع مسؤول الهوية | DOC-F03، خروج S0 |
| DQ-S01-3 | هل يشترط الربط MFA لكل مستخدم غير خدمي؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): نعم؛ التسجيل الأول بإجراء بصفة ‎tp_auth_exec‎ قبل أول ربط | مسؤول الهوية مع مالك المنتج | FR-PLT-011، DOC-F03 |
| DQ-S01-4 | ماذا يرى ‎tp_platform‎ من التدقيق؟ | صفوف ‎TenantId IS NULL‎ فقط؛ العدّادات عبر إجراء | معماري الأمن | FR-PLT-005، DOC-F05 |
| DQ-S01-5 | هل يُرفض ‎TenantId‎ الفارغ في التدقيق لغير المنصة؟ (O-19) | نعم | معماري القاعدة | BR-PLT-001، DOC-B01 |
| DQ-S01-6 | هل تُقبل O-20 وO-21 وO-22 متبقية؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): نعم بتقييم منخفض ومالك ومراجعة قبل S2، بعد تطبيق ضوابط التطبيق في §5 | مالك المنتج بتوصية معماري الأمن | §5 |
| DQ-S01-7 | كم إخفاق MFA تنهي الجلسة؟ | 5 لكل جلسة (القيمة النهائية في DOC-S04) | مسؤول الهوية | DOC-S04، THR-05 |
| DQ-S01-8 | هل يُفعَّل SQL Server Audit للإجراءات الإدارية؟ | نعم، بملف يُشحن خارج VPS. ✅ منفّذ (2026-10-13، docs/adr/0012-server-audit.md): التدقيق ومواصفتاه وتنبيهات AL-18؛ الشحن ينتظر DQ-S12-1 وDQ-S12-2 | مسؤول العمليات مع مدير القاعدة | DOC-S10، DOC-S12 |

## 8. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/30-readiness-documents.md:210 يطلب تسجيل قبول O-17 وO-21، وO-17 مغلق (tools/dbgen/erd_open_items.py:112). وdocs/30-readiness-documents.md:213 يذكر انتحال المستخدم عبر معرّف متسلسل خطرًا قائمًا، وقد أُغلق بـADR 0002.

- ✅ صُحّح (e5ea45e): R6 يقبل الجداول الخمسة (tools/dbgen/check_grants.py:80-87)، والفحص يمر ويعمل في الخطوة 3 من tools/ci/db_ci.sh:47-49، فصار تسجيل OK في docs/20-database-design.md:488 صحيحًا.

- ✅ صُحّح (e5ea45e وbef5722): ‎AbsoluteExpiresAt‎ محمي (db/static/030_session_context.sql:239؛ T35)، وO-24 (tools/dbgen/erd_open_items.py:153) يذكر الآن قراءة تجزئة سجل الكلمات (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:46) وحذف محاولات الدخول وقراءة تجزئة رموز الاسترداد وإعادة فتح الجلسة المنهاة.

- docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:693 يؤجل SPF وDKIM وDMARC إلى S5، والدعوة بالبريد في S0 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115).

- FR-PLT-011 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:113) يجعل MFA إلزامية افتراضيًا، والنموذج يجعل ‎MfaEnabled‎ افتراضيه 0 (db/model/10-platform.model:126) والربط يقبله (db/static/030_session_context.sql:198). الفرض متروك للتطبيق.

- ✅ القراءة صُحّحت (1f0f0af): db/static/010_rls.sql:83 يقصر المنصة على صفوف التدقيق الفارغة كما في docs/20-database-design.md:112؛ T38. يبقى: docs/20-database-design.md:117 يقول إن المنصة تكتب سجلاتها في ‎aud‎، وdb/static/010_rls.sql:92 يتيح لها إدراج صف بأي ‎TenantId‎ (THR-39).

## 9. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| THR-01، THR-02، THR-11 | FR-PLT-012، BR-PLT-005 | db/static/030_session_context.sql:39-141 |
| THR-03، THR-04، THR-08، THR-09 | FR-PLT-014، X-SEC-1 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:585 |
| THR-05، THR-06، THR-21 | FR-PLT-011، BR-PLT-006 | db/static/030_session_context.sql:143-163، :198 |
| THR-07، THR-17، THR-18 | FR-PLT-020، FR-PLT-021، FR-PLT-036، X-SEC-4، R4 | db/static/010_rls.sql:22-57؛ T1-T20 |
| THR-12 | FR-PTY-007، BR-PTY-009، BR-PLT-019 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:280 |
| THR-13 إلى THR-16، THR-41 | FR-PLT-006، FR-PLT-007، BR-PLT-017 | db/model/10-platform.model:64-108 |
| THR-19 إلى THR-22 | O-24 (erd_open_items)، BR-PLT-004 | tools/dbgen/erd_open_items.py:151-156 |
| THR-23 | O-18 (erd_open_items)، BR-PLT-002 | tools/dbgen/erd_open_items.py:115-120 |
| THR-24، THR-38، THR-39 | O-19 (erd_open_items)، BR-PLT-001، BR-PLT-009، FR-PLT-005 | db/static/010_rls.sql:79-101 |
| THR-25 إلى THR-27، THR-35 | O-20 إلى O-22 (erd_open_items) | tools/dbgen/erd_open_items.py:127-144 |
| THR-28، THR-29، THR-14، THR-33، THR-46 | DR-17، DR-11، DR-15، DR-14 | docs/review/design-review-2026-10-11.json |
| THR-30 | FR-PLT-022 | db/model/10-platform.model:199-208 |
| THR-31، THR-49، THR-50 | FR-PLT-037، BR-PLT-015، X-SEC-6 | db/model/10-platform.model:276-301 |
| THR-32، THR-40، THR-10 | O-12 (20-database-design) | docs/20-database-design.md:540 |
| THR-34، THR-36، THR-37 | O-15 (erd_open_items)، ADR 0002 | db/static/020_roles_and_grants.sql:32-69 |
| THR-44، THR-45 | ADR 0001، O-08 (erd_open_items) | tools/deploy/deploy.sh:7-29 |
| THR-51 إلى THR-53 | FR-PLT-013 | db/model/10-platform.model:244-258 |
| THR-54، THR-55 | FR-PLT-042، D-10 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:562-575 |
| THR-56، THR-57 | O-13 (20-database-design) | docs/20-database-design.md:165 |
| THR-58 إلى THR-60 | X-SEC-2، Q-PLT-03، O-14 (20-database-design)، R5 | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26 |

# DOC-S02 — سياسة إدارة المفاتيح والتشفير عند التخزين

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S02 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | معماري الأمن مع مدير قاعدة البيانات (DBA) ومسؤولَي الحفظ |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-037، BR-PLT-015، BR-PLT-009، FR-PLT-027، FR-PTY-006، FR-PTY-009، X-SEC-2، X-SEC-6، Q-PLT-12، T-7 (20-database-design)، O-23 (erd_open_items) |
| يعتمد على | DOC-F01 (حدود الثقة)، DOC-F02 (تدفقات البيانات الحساسة)، DOC-S06 (التصنيف)، DOC-S08 (أسرار حسابات القاعدة)، DOC-S09 (النسخ والاستعادة)، DOC-S10 (تجهيز الخادم) |
| المصادر | docs/30-readiness-documents.md:216-222 · docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md · docs/20-database-design.md §6 · docs/21-data-dictionary.md:490-524 · docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md §5 و§12 و§14 · db/model/10-platform.model · db/model/11-organization-party.model · db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql · db/generated/tsql/007_table_grants.sql · tools/dbgen/erd_open_items.py |

وسوم المصدر: ● ذكره المستخدم أو ورد في الوثائق · ● اقتراح له افتراضي ويُعدَّل.

## 1. الغرض والنطاق

الغرض. تحدد هذه الوثيقة كيف تُشفَّر بيانات المنصة عند التخزين، وأين تعيش المفاتيح، ومن يحفظ نسخها، ومتى تُدوَّر، وماذا يحدث عند فقدها. ADR 0001 يشترط حسم «حفظ المفاتيح: المفتاح الخارجي الذي يلفّ ‎sec.TenantKey‎ وشهادة TDE» قبل تحميل أي بيانات حقيقية ● (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26، tools/dbgen/erd_open_items.py:149).

داخل النطاق:

- TDE لقاعدة ‎BankFas‎ على SQL Server 2025 فوق Ubuntu 24.04 LTS (ADR 0001).

- تشفير النسخ الاحتياطية.

- تشفير الأعمدة في طبقة التطبيق كما صُمّم في النموذج (T-7)، ومفاتيح المشترك في ‎sec.TenantKey‎.

- تشفير مخزن الملفات (صور الهويات والمستندات).

- سلسلة المفاتيح، والحفظ المزدوج، والتدوير، والضمان (Escrow) والاسترداد، وأثر فقد المفتاح.

خارج النطاق (يُحال):

- شهادات TLS ومفاتيحها: DOC-S05.

- أسرار تسجيلات الدخول إلى القاعدة: DOC-S08.

- تجزئة كلمات المرور (Argon2id) ورموز الجلسات: ADR 0002 وDOC-S03 وDOC-S04.

- جدول النسخ واختبار الاستعادة: DOC-S09 (هذه الوثيقة تحدد المفاتيح التي تحتاجها الاستعادة فقط).

## 2. ما هو موجود اليوم

| البند | الحالة | المصدر |
| --- | --- | --- |
| تشفير أعمدة المقيّد في طبقة التطبيق AES-256-GCM بغلاف مُصدَّر | قرار تصميم ●، ولا يوجد تطبيق بعد | docs/20-database-design.md:67 و188-202 |
| سجل مفاتيح المشترك ‎sec.TenantKey‎ بأغراض DATA وBLIND_INDEX وFILE، و‎WrappedKey‎ و‎MasterKeyRef‎ | منشور في DDL | db/model/10-platform.model:276-289 |
| ربط عمود المفتاح بغرضه بمفتاح أجنبي مركّب (DR-02) | منفّذ | db/model/11-organization-party.model:297-300، db/model/10-platform.model:128-129 |
| أدنى طول للغلاف ‎DATALENGTH >= 29‎ | منفّذ بقيود CHECK | db/model/11-organization-party.model:317، db/model/10-platform.model:85 و149 |
| سجل أحداث المفاتيح ‎sec.KeyEvent‎ ومنه ‎MASTER_KEY_CHANGED‎ و‎BACKUP_VERIFIED‎ | منشور، للإضافة فقط | db/model/10-platform.model:291-299، db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:46 |
| حجب ‎WrappedKey‎ عن دور التقارير | منفّذ | db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:15 |
| ‎tp_app‎ يقرأ ويكتب ويعدّل ‎sec.TenantKey‎ | منفّذ | db/generated/tsql/007_table_grants.sql:50 |
| سر MFA للمشغّلين مشفّر بمفتاح منصة «في KMS» | عمود فقط، بلا مخزن محدد | db/model/10-platform.model:72-73 |
| كل إصدار ملف يحمل مفتاح FILE إلزاميًا | منفّذ | db/model/10-platform.model:394-395 |
| TDE لقاعدة البيانات | مطلوب في التحليل ●، ولا يوجد أي كائن TDE أو شهادة أو مفتاح رئيسي في ‎db/‎ | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582، db/deploy.sql:17-34 |
| نسخ احتياطية مشفّرة ومفتاحها منفصل | مطلوب في التحليل ●، ولا يوجد شيء في المستودع | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582 |
| مكان المفتاح الرئيسي | «خارج القاعدة» و«KMS» بلا منتج ولا موقع | docs/20-database-design.md:183-184، docs/21-data-dictionary.md:503 |
| إجراء الحفظ | افتراض Q-PLT-12: «مسؤولان مستقلان بنسخة مختومة؛ الإجراء يوثّقه فريق التشغيل»، والإجراء غير مكتوب | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:624 |

ملاحظة جوهرية. حماية الأعمدة في هذا المشروع ليست Always Encrypted. القرار T-7 تشفير في طبقة التطبيق بغلاف ثابت الشكل ومفتاح لكل مشترك (docs/20-database-design.md:67 و188-202). TDE طبقة إضافية تحت هذا التشفير، ولا تحل محله.

## 3. طبقات التشفير عند التخزين

| الطبقة | ما تشفّره | تحمي من | لا تحمي من |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 TDE ● | ملفات بيانات ‎BankFas‎ وسجلها وtempdb ونسخها | نسخ ملف البيانات أو السجل أو ملف نسخة منفردًا دون الشهادة | لقطة كاملة للخادم تحمل master ومفتاح الآلة معًا؛ ومدير القاعدة (sysadmin) وحساب التطبيق وحقن SQL: كلهم يقرؤون نصًا صريحًا |
| L2 تشفير النسخ ● | ملفات النسخ، ومنها master وmsdb غير المشمولة بـ TDE | ضياع نسخة في الموقع المنفصل | ما سبق |
| L3 أعمدة المقيّد (T-7) ● | أرقام الهوية والحساب وIBAN والحقول المقيّدة وأسرار MFA | مدير القاعدة، ودور التقارير، واستعادة النسخة على خادم آخر بلا المفتاح الرئيسي (BR-PLT-015) | خادم تطبيق مخترق يحمل المفاتيح المفكوكة في ذاكرته |
| L4 ملفات المخزن ● | كل ملف في مخزن المستندات بمفتاح FILE للمشترك | من يصل إلى المخزن أو نسخه | خادم تطبيق مخترق |
| L5 تشفير وحدة التخزين ● اختياري | كل ما على قرص الخادم | قراءة القرص أو لقطته من خارج نظام التشغيل، إذا لم يُحفظ مفتاح الوحدة على القرص نفسه | أي وصول أثناء التشغيل |

لقطات الخادم. مفتاح الآلة وmaster والشهادة على قرص الخادم نفسه. لذلك لقطة كاملة للخادم الافتراضي يأخذها مزوّد الاستضافة تحمل البيانات ومفاتيح فتحها معًا، ولا تحميها TDE. تبقى الأعمدة المقيّدة والملفات محمية بـ L3 وL4 لأن المفتاح الرئيسي خارج الخادم، وتحمي L5 الباقي إن طُبّقت. تُعامل اللقطات معاملة النسخة غير المشفّرة (DOC-S09).

البصمات ليست تشفيرًا: ‎PasswordHash‎ (Argon2id) و‎TokenHash‎ و‎CodeHash‎ (SHA-256) و‎NumberHash‎ (HMAC) قيم أحادية الاتجاه. لا تحتاج مفتاحًا للاستعادة، عدا HMAC الذي يحتاج مفتاح BLIND_INDEX لحساب بصمة إدخال جديد.

## 4. سلسلة المفاتيح

| الرمز | المفتاح | مكانه | يحمي | يحميه | المالك التشغيلي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-01 | مفتاح الآلة وService Master Key | الخادم نفسه | DMK في master | نظام التشغيل | DBA |
| K-02 | Database Master Key في master | master | شهادة TDE | SMK وكلمة مرور مختومة | DBA |
| K-03 | شهادة TDE، مثل ‎BankFas_TDE_2026‎ (اسم افتراضي) | master | DEK والنسخ (L2) | DMK | DBA، ونسختها لدى الحافظَين |
| K-04 | DEK بـ AES_256 | ‎BankFas‎ | الصفحات والسجل | K-03 | DBA |
| K-05 | المفتاح الرئيسي للتطبيق AMK | مخزن مفاتيح منفصل ● (DQ-S02-1) | ‎WrappedKey‎ لكل مشترك | مخزن المفاتيح | مسؤول الأمن، لا DBA |
| K-06 | مفاتيح DATA لكل مشترك وإصداراتها | ‎sec.TenantKey‎ ملفوفة | الأعمدة المشفّرة | K-05 | خدمة التشفير |
| K-07 | مفاتيح BLIND_INDEX لكل مشترك | ‎sec.TenantKey‎ ملفوفة | بصمات HMAC | K-05 | خدمة التشفير |
| K-08 | مفاتيح FILE لكل مشترك | ‎sec.TenantKey‎ ملفوفة | ملفات المخزن | K-05 | خدمة التشفير |
| K-09 | مفتاح المنصة لأسرار MFA للمشغّلين | مخزن المفاتيح (‎MfaKeyRef‎) | ‎plat.PlatformOperator.MfaSecretEnc‎ | مخزن المفاتيح | مسؤول الأمن |

الفصل بين الأدوار ●: «مدير القاعدة لا يملك المفتاح الرئيسي» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:583). يُطبَّق على K-05 وK-09. أما K-01 إلى K-04 فيديرها DBA بحكم صلاحية sysadmin، ولذلك لا تحمي TDE من DBA (القسم 3).

## 5. TDE على SQL Server 2025 فوق Ubuntu 24.04 ●

### 5.1 الإعداد الأول (مرة واحدة لكل خادم)

يُكتب الإجراء في سكربت تشغيل منفصل عن ‎db/deploy.sql‎، لأن ‎deploy.sql‎ يُشغَّل في CI على قاعدة جديدة كل مرة (tools/ci/db_ci.sh:51-54). الخطوات بالترتيب:

- إنشاء ‎MASTER KEY‎ في master بكلمة مرور مولَّدة عشوائيًا، تُقسم بين الحافظَين (القسم 9).

- إنشاء شهادة TDE في master باسم يحمل السنة.

- قبل تفعيل التشفير: ‎BACKUP CERTIFICATE ... TO FILE ... WITH PRIVATE KEY (FILE = ..., ENCRYPTION BY PASSWORD = ...)‎، ثم نقل الملفين إلى الضمان وحذفهما من الخادم بعد التحقق.

- ‎BACKUP SERVICE MASTER KEY‎ و‎BACKUP MASTER KEY‎ إلى ملفات بكلمات مرور، وتُعامل كالشهادة.

- في ‎BankFas‎: ‎CREATE DATABASE ENCRYPTION KEY WITH ALGORITHM = AES_256 ENCRYPTION BY SERVER CERTIFICATE ...‎.

- ‎ALTER DATABASE BankFas SET ENCRYPTION ON‎، ومتابعة ‎sys.dm_database_encryption_keys‎ حتى تصير الحالة مشفّرة.

- إثبات الاستعادة: استعادة نسخة على خادم اختبار باستعمال ملفات الضمان فقط (تمرين DOC-S09).

### 5.2 قواعد

- لا تُحفظ ملفات الشهادة ولا كلمات مرورها في المستودع ولا في مجلد النسخ الاحتياطية ولا في الموقع المنفصل نفسه الذي يحمل النسخ.

- ملفات الشهادة تُحذف من الخادم بعد إيداعها والتحقق منها؛ تبقى الشهادة داخل master فقط.

- يحمي SQL Server على Linux مفتاح الخدمة الرئيسي بمفتاح آلة محفوظ في ملفات الخادم. يُتحقق من مساره وطريقة نسخه في وثائق Microsoft عند التجهيز (DOC-S10)، لأن إعادة بناء الخادم تفقده.

- أداء TDE يُقاس على الخادم الفعلي قبل الإطلاق، ويُسجَّل الأثر في DOC-B03.

- توفر TDE وتشفير النسخ يُتحقق منه للإصدار المرخَّص (Edition) من SQL Server؛ سير عمل CI يضبط الإصدار Developer (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:40، جذر المستودع)، ويعمل على GitHub منذ 2026-10-12 (O-02 (erd_open_items))؛ ونجاحه هناك أو في حاوية التطوير لا يثبت شيئًا عن الترخيص الإنتاجي (DQ-S02-5).

- لا يُستعمل EKM (حفظ حامي TDE في مخزن مفاتيح خارجي) حتى يُتحقق من دعمه على Linux لهذا الإصدار (DQ-S02-6).

## 6. تشفير النسخ الاحتياطية ●

- محتوى نسخ ‎BankFas‎ مشفّر أصلًا بـ TDE. يُضاف ‎WITH ENCRYPTION (ALGORITHM = AES_256, SERVER CERTIFICATE = <شهادة TDE>)‎ لكل النسخ، فيشمل master وmsdb اللتين لا يشملهما TDE.

- الافتراضي: شهادة واحدة لـ TDE وللنسخ، فيبقى سر واحد في الضمان. البديل شهادة نسخ مستقلة (DQ-S02-4).

- كل نسخة تحمل ‎CHECKSUM‎ و‎COMPRESSION‎. الجدول والاحتفاظ في DOC-S09.

- كل شهادة متقاعدة تبقى في الضمان حتى تنتهي مدة احتفاظ آخر نسخة شُفِّرت بها؛ حذفها قبل ذلك يُتلف تلك النسخ.

- المفتاح الرئيسي للتطبيق (K-05) لا يدخل أي نسخة من القاعدة أو الخادم (BR-PLT-015، docs/20-database-design.md:459). النسخ تحمل ‎WrappedKey‎ ملفوفًا فقط، فلا تكشف الأعمدة المقيّدة لمن يملك النسخة وشهادة TDE معًا.

- نسخ مخزن الملفات لا تحتاج طبقة إضافية، لأن كل ملف مشفّر بمفتاح FILE ملفوف داخل القاعدة.

## 7. حماية الأعمدة القائمة في النموذج

### 7.1 الأعمدة المشفّرة بمفتاح المشترك

| الجدول | الأعمدة | غرض المفتاح | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎pty.IdentityDocument‎ | ‎NumberEnc‎ و‎NumberHash‎ و‎NumberMask‎ | DATA وBLIND_INDEX | db/model/11-organization-party.model:294-300 |
| ‎pty.PartyCustomField‎ | ‎ValueEnc‎ (للحقل المقيّد) | DATA | db/model/11-organization-party.model:397-405 |
| ‎acc.BankAccount‎ | ‎AccountNoEnc‎ و‎IbanEnc‎ وبصمتاهما | DATA وBLIND_INDEX | db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:386-396 |
| ‎lc.LcTerms‎ | ‎BeneficiaryAccountIbanEnc‎ وبصمته | DATA وBLIND_INDEX | db/model/16-letters-of-credit.model:186-192 |
| ‎sec.AppUser‎ | ‎MfaSecretEnc‎ | DATA | db/model/10-platform.model:127-129 |
| ‎doc.DocumentVersion‎ | الملف في المخزن | FILE | db/model/10-platform.model:394-395 |
| ‎plat.PlatformOperator‎ | ‎MfaSecretEnc‎ | مفتاح المنصة K-09 | db/model/10-platform.model:72-73 |
| ‎wfl.Request‎ | الحقول المقيّدة داخل ‎FormDataJson‎ | DATA، بلا عمود مفتاح في الصف | db/model/15-workflow-notifications.model:283 |

### 7.2 قواعد خدمة التشفير المشتركة (FR-PLT-037)

- خدمة واحدة تستعملها كل الوحدات ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:139). الغلاف والـ AAD كما في docs/20-database-design.md:188-202 دون تغيير.

- ● فك الغلاف الخارجي يتم داخل مخزن المفاتيح إن دعم عمليتي اللف والفك، فلا يخرج K-05 منه أبدًا. إن لم يدعمهما يُحمَّل K-05 في ذاكرة التطبيق فقط عند البدء، ولا يُكتب على قرص.

- ● المفاتيح المفكوكة لكل مشترك تُخزَّن مؤقتًا في الذاكرة 15 دقيقة على الأكثر، ولا تُسجَّل ولا تظهر في رسالة خطأ.

- ● خوارزمية لف ‎WrappedKey‎: AES-256 بنمط لف مفاتيح معياري أو AES-256-GCM، وتُكتب في ‎Algorithm‎ أو في بادئة الغلاف.

- ● الحقول المقيّدة داخل ‎FormDataJson‎ تحمل الغلاف نفسه، وتحمل معرّف مفتاح DATA داخل قيمة JSON، لأن الصف لا يملك عمود ‎EncKeyId‎.

- كل فشل فك يُسجَّل حدث ‎UNWRAP_FAILED‎ (db/model/10-platform.model:293) وينبّه مسؤول الأمن.

## 8. مخزن الملفات المشفّر

- كل ملف يُشفَّر قبل الكتابة بمفتاح FILE النشط للمشترك، ويُخزَّن معرّفه في ‎DocumentVersion.KeyId‎ (db/model/10-platform.model:395) ●.

- ● التشفير AES-256-GCM على أجزاء متتالية (مثلًا 1 ميغابايت) بـ nonce فريد لكل جزء. الـ AAD: ‎TenantId‎ ‖ ‎StorageKey‎ ‖ ‎VersionNo‎ ‖ رقم الجزء ‖ علم الجزء الأخير، فلا يُنقل جزء بين ملفين ولا يُقتطع ملف دون كشف.

- ‎Sha256‎ يُحسب من البايتات المستلمة قبل التشفير (BR-PLT-011)، فيبقى صحيحًا بعد إعادة التشفير.

- ● مسار ‎StorageKey‎ يبدأ بمعرّف المشترك العام لا برمزه، فلا يكشف المسار أسماء المشتركين.

- المصغّرات والمعاينات ملفات مقيّدة مثل أصلها (BR-PTY-010، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:281)، وتُشفَّر بالطريقة نفسها.

- ● لا ملفات مؤقتة صريحة على القرص: فحص البرمجيات الخبيثة والمعاينة يعملان في الذاكرة أو في منطقة حجر مشفّرة.

- مكان المخزن لم يُحسم: «مشاركة ملفات/تخزين كائنات» (docs/01-preliminary-analysis.md:329). الافتراضي وحدة تخزين مستقلة على VPS نفسه مع نسخ منفصل (DQ-S02-10).

## 9. الحفظ المزدوج (Split custody)

### 9.1 الأدوار

| الدور | المسؤولية | ما لا يملكه |
| --- | --- | --- |
| الحافظ الأول KC-1 ● مسؤول الأمن | نصف سر الضمان لـ K-05 وK-09 وكلمات مرور ملفات K-02 وK-03 | النصف الآخر |
| الحافظ الثاني KC-2 ● ممثل المالك | النصف الآخر | النصف الأول وأي صلاحية على الخادم |
| مدير القاعدة DBA | تشغيل K-01 إلى K-04، وتنفيذ الاستعادة | K-05 وK-09 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:583) |
| مشغّل المنصة | لا شيء في المفاتيح | كل ما سبق |

### 9.2 القواعد ●

- لا يملك شخص واحد ما يكفي لاستعادة K-05 أو فتح نسخة بلا الآخر. الافتراضي ملف ضمان مشفّر بكلمة مرور من نصفين، لكل حافظ نصف (Q-PLT-12). البديل مخطط 2 من 3 بحصة ثالثة في خزنة مستقلة (DQ-S02-3).

- مظاريف مختومة قابلة لكشف العبث في موقعين ماديين منفصلين، وكلاهما خارج مزوّد الاستضافة.

- مراسم المفتاح: إنشاء K-03 وK-05 ونسخهما بحضور الحافظَين، وكل مراسم أو فتح مظروف حدث عالي الشدة (BR-PLT-009، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:235).

- مغادرة حافظ: يُعاد تقسيم السر وتُستبدل الحصة خلال 5 أيام عمل، ويُدوَّر K-05 إن شُكّ في تسرّب.

- حد صريح: sysadmin يستطيع تصدير K-03 بكلمة مرور جديدة في أي وقت. الحفظ المزدوج على K-03 يحمي من الضياع ومن تسرّب المظروف، ولا يحمي من DBA. الحماية من DBA هي الطبقة L3.

## 10. جدول التدوير ●

| المفتاح | الدورية المقترحة | أحداث تفرض التدوير فورًا | الطريقة | الكلفة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-05 AMK | سنويًا | تسرّب، مغادرة حافظ، تغيير مخزن المفاتيح | إعادة لف كل صفوف ‎sec.TenantKey‎ وتحديث ‎MasterKeyRef‎، وحدث ‎MASTER_KEY_CHANGED‎ لكل مشترك | منخفضة، بلا إعادة تشفير بيانات |
| K-06 DATA | كل سنتين | تسرّب مفتاح مشترك | §6.3: مفتاح ACTIVE جديد ثم مهمة خلفية تعيد التشفير (docs/20-database-design.md:204-208) | متوسطة |
| K-07 BLIND_INDEX | عند التسرّب فقط | تسرّب | إعادة حساب كل البصمات وإعادة بناء الفهارس الفريدة (docs/20-database-design.md:209) | عالية |
| K-08 FILE | كل سنتين | تسرّب | مفتاح جديد للملفات الجديدة ومهمة تعيد تشفير القديمة | عالية بحجم المخزن |
| K-09 مفتاح المنصة | سنويًا | تسرّب | إعادة تشفير أسرار MFA للمشغّلين | منخفضة |
| K-03 شهادة TDE | سنويًا | تسرّب ملف الشهادة | شهادة جديدة ثم ‎ALTER DATABASE ENCRYPTION KEY ENCRYPTION BY SERVER CERTIFICATE‎، مع إبقاء القديمة في الضمان | منخفضة |
| K-04 DEK | كل 3 سنوات | تسرّب نسخة مع شهادتها | ‎ALTER DATABASE ENCRYPTION KEY REGENERATE WITH ALGORITHM = AES_256‎ | متوسطة، مسح كامل للقاعدة |
| K-01 وK-02 | عند الحاجة | تسرّب، إعادة بناء الخادم | إعادة توليد ثم نسخ جديد إلى الضمان | منخفضة |

- كل مشترك جديد يحصل عند التهيئة على ثلاثة مفاتيح إصدارها 1 (DATA وBLIND_INDEX وFILE). التسلسل في DOC-F05.

- مفتاح بحالة RETIRED أو REVOKED لا يُستعمل لكتابة ولا يشير إليه صف جديد؛ القاعدة في خدمة التدوير (بقية DR-20).

## 11. الضمان والاسترداد

### 11.1 محتوى الضمان

| العنصر | الشكل | يُحدَّث عند |
| --- | --- | --- |
| K-05 وK-09 | تصدير مشفّر من مخزن المفاتيح، أو مادة المفتاح مشفّرة بكلمة مرور من نصفين | كل تدوير |
| K-03 بكل إصداراته المطلوبة للنسخ | ملف الشهادة وملف المفتاح الخاص وكلمة مرور من نصفين | كل تدوير، ويُحذف الإصدار بعد انتهاء آخر نسخة تحتاجه |
| K-02 وK-01 | ملفا ‎BACKUP MASTER KEY‎ و‎BACKUP SERVICE MASTER KEY‎ | كل إعادة توليد |
| سجل الضمان | قائمة بالعناصر وتواريخها ومواقعها، بلا أسرار | كل تغيير |

### 11.2 التحقق ●

- كل ربع سنة يثبت تمرين الاستعادة (DOC-S09) ثلاثة أمور: ملفات K-03 من الضمان تفتح نسخة على خادم نظيف؛ وK-05 من الضمان يفك ‎WrappedKey‎ لمشترك اختباري؛ وصف عيّنة يُفك تشفيره (docs/20-database-design.md:460).

- يُسجَّل النجاح حدث ‎BACKUP_VERIFIED‎ (db/model/10-platform.model:293).

### 11.3 الاسترداد عند تعطل مخزن المفاتيح

- يعلن مسؤول الأمن الحادث، ويُفتح سجل في DOC-S15.

- يحضر KC-1 وKC-2، ويُفتح المظروفان، ويُسجَّل الفتح.

- يُحمَّل K-05 في مخزن بديل، ويُختبر الفك على مشترك واحد ثم على الكل.

- بعد عودة الخدمة يُدوَّر K-05 (القسم 10)، ويُودَع ضمان جديد.

## 12. ماذا يحدث عند فقد المفتاح

| المفقود | الأثر الفوري | ما يضيع | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- |
| K-05 وكل نسخه | لا يُفك أي ‎WrappedKey‎ | نهائيًا: أرقام الهوية والحساب وIBAN والحقول المقيّدة، وأسرار MFA لكل المستخدمين، وكل ملفات المخزن (صور الهويات والاتفاقيات وكل مستند). تبقى الأقنعة فيعمل العرض المقنَّع، ويتعذر الكشف والبحث بالفهرس الأعمى لإدخال جديد | لا معالجة بعد الفقد؛ الوقاية بالضمان المزدوج. يعيد كل مستخدم تسجيل MFA |
| صف ‎sec.TenantKey‎ لمشترك تلف أو حُذف | بيانات ذلك المشترك فقط | لا شيء إن وُجدت نسخة | استعادة الصف من نسخة القاعدة؛ الصف ملفوف فلا خطر في نسخه |
| K-03 مع بقاء الخادم يعمل | لا أثر ظاهر | لا شيء بعد | تصدير فوري لنسخة جديدة إلى الضمان؛ الخطر أن يمر الفقد دون ملاحظة، ولذلك التحقق ربع السنوي |
| K-03 مع فقد الخادم | لا تُستعاد أي نسخة | القاعدة كلها | لا معالجة؛ الوقاية بالضمان |
| K-01 أو K-02 بإعادة بناء الخادم | master الجديد بلا الشهادة | لا شيء إن وُجد K-03 في الضمان | إنشاء DMK جديد واستعادة الشهادة من الضمان |
| K-09 | لا يدخل المشغّلون بـ MFA | أسرار MFA للمشغّلين | إعادة تسجيل MFA لكل مشغّل بإجراء موثّق |

التسرّب (لا الفقد) يعالَج بالتدوير الفوري (القسم 10) وبإجراء DOC-S15.

## 13. تسجيل أحداث المفاتيح

- أحداث مفاتيح المشترك تُكتب في ‎sec.KeyEvent‎ بشدة عالية (BR-PLT-009)، ولا تحمل مادة مفتاح ولا نتيجة فك.

- فجوة: ‎sec.KeyEvent‎ جدول مملوك للمشترك، و‎TenantId‎ فيه إلزامي (db/generated/tsql/001_tables.sql:475، docs/21-data-dictionary.md:515). أحداث المنصة (تدوير K-03، مراسم K-05، ضمان K-09) لا مكان لها فيه. ● الافتراضي: تُكتب في ‎aud.AuditLog‎ بـ ‎TenantId‎ فارغ و‎Category = PLATFORM‎ و‎Severity = HIGH‎ (db/model/10-platform.model:304-311)، ويُكتب ‎MASTER_KEY_CHANGED‎ لكل مشترك عند إعادة اللف (DQ-S02-8).

- ● ‎tp_app‎ يملك ‎UPDATE‎ على ‎sec.TenantKey‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:50)، فاتصال تطبيق مخترق يستطيع استبدال ‎WrappedKey‎ لمشتركه فيعطّل بياناته. يُقترح حصر تعديل ‎WrappedKey‎ و‎Status‎ في إجراء مفاتيح مدقَّق (DQ-S02-11)، ويُسجَّل الخطر في DOC-S01.

## 14. التثبيت المحلي لاحقًا (FR-PLT-047)

- كل تثبيت محلي لدى مشترك له K-01 إلى K-05 خاصة به، ولا تُنقل إليه مفاتيح المنصة.

- ● الحافظان في التثبيت المحلي من جهة المشترك، وتسلّمه المنصة هذا الإجراء نفسه (DQ-S02-12).

## 15. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S02-1 | أين يعيش المفتاح الرئيسي للتطبيق K-05 ومفتاح المنصة K-09؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): خدمة إدارة مفاتيح أو وحدة أمن عتادية خارج VPS القاعدة وخارج حساب الاستضافة نفسه، تدعم اللف والفك دون تصدير المفتاح | المالك مع معماري الأمن | FR-PLT-037، تحميل بيانات حقيقية (ADR 0001) |
| DQ-S02-2 | من الحافظان؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): KC-1 مسؤول الأمن، KC-2 ممثل المالك؛ DBA مستبعد من K-05 | المالك | Q-PLT-12، مراسم المفاتيح |
| DQ-S02-3 | مخطط التقسيم | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): نصفان ومظروفان في موقعين؛ البديل 2 من 3 | المالك مع مسؤول الأمن | الضمان |
| DQ-S02-4 | شهادة واحدة لـ TDE وللنسخ، أم شهادة نسخ مستقلة؟ | شهادة واحدة | DBA مع مسؤول الأمن | DOC-S09 |
| DQ-S02-5 | إصدار SQL Server المرخَّص وهل يشمل TDE وتشفير النسخ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): يُتحقق قبل الشراء؛ CI يستعمل Developer | المالك مع DBA | القسمان 5 و6 |
| DQ-S02-6 | استعمال EKM لحماية TDE على Linux | لا، حتى يُتحقق من الدعم | DBA | لا شيء الآن |
| DQ-S02-7 | دوريات التدوير | جدول القسم 10 | مسؤول الأمن | خطة التشغيل |
| DQ-S02-8 | أين تُسجَّل أحداث مفاتيح المنصة؟ | ‎aud.AuditLog‎ بـ TenantId فارغ وشدة عالية | معماري قاعدة البيانات | تطبيق S0 |
| DQ-S02-9 | تشفير وحدة التخزين (L5) على VPS | نعم لوحدتي مخزن الملفات والنسخ إن أمكن الإقلاع غير المراقَب، وإلا لا | مهندس البنية مع مسؤول الأمن | DOC-S10 |
| DQ-S02-10 | مكان مخزن الملفات | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): وحدة تخزين مستقلة على VPS مع نسخ منفصل | المالك مع مهندس البنية | FR-PLT-027 |
| DQ-S02-11 | حصر تعديل ‎WrappedKey‎ و‎Status‎ في إجراء مفاتيح | نعم | معماري قاعدة البيانات | DDL قبل S0 |
| DQ-S02-12 | الحفظ في التثبيت المحلي | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): الحافظان من جهة المشترك | المالك | FR-PLT-047 (S5) |
| Q-PLT-12 | حفظ المفتاح الرئيسي واستعادته ومن يملك نسخته | هذا الإجراء | المالك | ADR 0001 |

## 16. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:582 يقول «Always Encrypted أو ما يعادله» لـ AccountNo وIban، والقرار T-7 تشفير في طبقة التطبيق (docs/20-database-design.md:67) والنموذج يطبّقه (db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:386-396). يُصحَّح النص إلى «غلاف T-7».

- TDE ونسخ مشفّرة مطلوبة (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582)، ولا يوجد أي كائن TDE في ‎db/‎ ولا سكربت نسخ في المستودع.

- Q-PLT-12 يحيل الإجراء إلى «فريق التشغيل» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:624)، ولا يوجد إجراء. هذه الوثيقة مسودته.

- DR-20 مسجَّل «open» (docs/review/design-review-2026-10-11.json:220-221)، مع أن ربط الغرض منفّذ بعد DR-02 (docs/review/design-review-2026-10-11.json:28-29، db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:393-396). يبقى منه منع الإشارة إلى مفتاح RETIRED أو REVOKED فقط.

- ‎sec.KeyEvent‎ مملوك للمشترك (db/generated/tsql/001_tables.sql:475)، فلا يتسع لأحداث مفاتيح المنصة التي يطلب BR-PLT-009 تسجيلها بشدة عالية.

- ‎wfl.Request.FormDataJson‎ يحمل حقولًا مقيّدة مشفّرة (db/model/15-workflow-notifications.model:283) بلا عمود مفتاح، خلافًا لقاعدة «عمود المفتاح في الصف يحدد الإصدار» (docs/20-database-design.md:200).

- docs/20-database-design.md:183 وdb/model/10-platform.model:73 يذكران «KMS» دون منتج ولا موقع؛ القرار مفتوح (DQ-S02-1).

## 17. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| القسم 3، L3 | T-7، BR-PLT-015، FR-PTY-006 | docs/20-database-design.md:67؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:241 و196 |
| القسم 4 | FR-PLT-037، X-SEC-6 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:139؛ docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:141 |
| القسم 5 | صف التشفير «TDE لقاعدة البيانات»، ADR 0001 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582؛ docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26 |
| القسم 6 | «نسخ احتياطية مشفَّرة ومفتاحها منفصل»، BR-PTY-010 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582 و281؛ docs/20-database-design.md:459 |
| القسم 7 | §6.1 و§6.2، DR-02 | docs/20-database-design.md:174-202؛ db/model/11-organization-party.model:294-300 |
| القسم 8 | FR-PLT-027، FR-PTY-009، BR-PLT-011 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:129 و199؛ db/model/10-platform.model:386-408 |
| القسم 9 | Q-PLT-12، الفصل بين الأدوار | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:624 و583 |
| القسم 10 | §6.3، BR-PLT-015 | docs/20-database-design.md:204-209 |
| القسم 11 | ‎BACKUP_VERIFIED‎، اختبار الاستعادة | db/model/10-platform.model:293؛ docs/20-database-design.md:460 |
| القسم 13 | BR-PLT-009، ‎sec.KeyEvent‎ | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:235؛ db/model/10-platform.model:291-299 |
| القسم 14 | FR-PLT-047 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:149 |

# DOC-S03 — معمارية الأمن والمصادقة والجلسات (سلسلة الثقة من الهوية إلى سياق المشترك)

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S03 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | معماري الحلول (جانب الأمن) |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-010 إلى FR-PLT-014، FR-PLT-021، FR-PLT-023، FR-PLT-046، BR-PLT-005، O-22 وO-24 (erd_open_items)، DR-17 |
| يعتمد على | DOC-F04 (تسلسل الربط)، DOC-F03 (تسلسل الدخول)، DOC-S04 (قيم السياسة)، DOC-S05 (TLS وHSTS)، DOC-S08 (حسابات القاعدة)، DOC-F01 (حدود الثقة TB-1 وTB-3 وTB-4)، DOC-B04 (نموذج الأخطاء)، DOC-B11 (البيئات) |
| المصادر | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md، db/static/030_session_context.sql، db/static/010_rls.sql، db/static/020_roles_and_grants.sql، db/generated/tsql/005_delete_grants.sql و006_sensitive_columns.sql و007_table_grants.sql، db/model/10-platform.model، tools/dbgen/erd_open_items.py، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md |

تحديث التنفيذ (2026-10-12): نُفّذت قرارات المالك لبوابة S0 في القاعدة (docs/adr/0003-account-security-in-the-database.md، db/static/030_session_context.sql، db/static/035_account_security.sql) وتمر في CI (48 حالة عزل و14 حالة حسابات في db/tests/auth_flow_tests.sql). أرقام الأسطر المذكورة لملف 030 في هذه الوثيقة تسبق هذا التحديث.

ما يخص هذه الوثيقة: حزمة إغلاق O-24 في §12 (DQ-S03-5) منفّذة لـ R1 وR3 وR4 وR5؛ R2 مقبول؛ R6 ينتظر DQ-F03-10. مهل الجلسة لكل مشترك (DQ-S03-6) منفّذة منذ ADR 0004 (السطر التالي)، وقيم المنصة (30 دقيقة و12 ساعة) هي الحد الأقصى والقيمة الافتراضية.

وبـ ADR 0004: مهلتا الجلسة لكل مشترك (DQ-S03-6) منفّذتان؛ ‎usp_StartSession‎ و‎usp_TouchSession‎ يقرآن ‎security.session.idle_minutes‎ و‎security.session.absolute_hours‎ عبر ‎cfg.fn_SettingInt‎ ضمن حدود المنصة، والقادح يرفض القيمة الأضعف (الاختباران S1 وS3). وفصل لوحة المشغّل (DQ-S03-7) صار له دخول داخل القاعدة بجلسة 15 دقيقة خمولًا و8 ساعات.

## 1. الغرض والنطاق

تحدد الوثيقة كيف تنتقل الهوية من المتصفح إلى سياق المشترك في قاعدة البيانات، وأين تُفرض كل سياسة: في التطبيق أم في القاعدة.

- داخل النطاق: شكل رمز الجلسة وتخزينه، والكوكي، وCSRF، وCSP وترويسات الأمان، ومصدر عنوان IP الموثوق، ومعرّف الارتباط، ومعاملة مجمّع الاتصالات، وجدول مواضع الفرض، والمخاطر المتبقية O-24.

- خارج النطاق: تسلسل الربط نفسه ومهام الخلفية (DOC-F04)، وتسلسلات الدخول (DOC-F03)، والقيم الرقمية للسياسة (DOC-S04)، وإعدادات TLS وHSTS (DOC-S05)، وحسابات القاعدة وأسرارها (DOC-S08).

الوسوم: ● موجود أو مقرر مع الملف والسطر. ● اقتراح.

اختصارات المراجع: «030» هو db/static/030_session_context.sql، و«010_rls.sql» و«020» في db/static، و«005» و«006» و«007» ملفات db/generated/tsql، و«model» هو db/model/10-platform.model، و«10-m0-m1» هو docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md. أرقام T حالات db/tests/tenant_isolation_tests.sql.

## 2. سلسلة الثقة

| الحلقة | ما تثبته | ما لا تثبته | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| المتصفح إلى الوكيل | قناة مشفرة إلى اسم مضيف المشترك | هوية المستخدم | TB-1، DOC-S05 |
| الوكيل إلى التطبيق | عنوان العميل كما رآه الوكيل | أي شيء إن جاء الطلب من غير الوكيل | §7 |
| الكوكي | حيازة رمز صدر بعد كلمة مرور صحيحة | أن حامله هو صاحب الحساب | §3 و§4 |
| usp_SetSessionContext | جلسة صالحة لهذا المشترك ومستخدم ACTIVE وMFA مسجّل متى كان مفعّلًا | صحة عنوان IP ومعرّف الارتباط | TB-3، TB-4؛ ● 030:186-199 |
| الربط والتصفية | الصفوف للمشترك المربوط فقط | الصلاحية ونطاق الشركة | ● 010_rls.sql:22-57 |
| التطبيق بعد الربط | الصلاحية ونطاق الشركة وقواعد السجل | — | FR-PLT-021 (10-m0-m1:123) |

قاعدة الهوية ●: بعد الربط يقرأ التطبيق المستخدم من SESSION_CONTEXT(N'UserId') الذي يكتبه الإجراء (030:205). لا يأخذ معرّف مستخدم من الكوكي أو الطلب. ويتحقق أن SESSION_CONTEXT(N'TenantId') يساوي مشترك اسم المضيف.

## 3. رمز الجلسة

| الخاصية | القيمة | الحالة والمرجع |
| --- | --- | --- |
| المولّد | مولّد عشوائي آمن تشفيريًا في التطبيق | ● |
| الطول | 32 بايتًا بالضبط، والقاعدة ترفض أقل من 32 | ● الحد في 030:53-54؛ ● القيمة |
| النوع | رمز مرجعي معتم بلا مطالبات، لا JWT | ●؛ القاعدة تتحقق في كل طلب فلا حاجة لتوقيع |
| الترميز في الكوكي | base64url بلا حشو، 43 حرفًا | ● |
| التخزين في القاعدة | SHA-256 في sec.UserSession.TokenHash، فريد | ● 030:117، model:221 و231 |
| تخزين الأصل | لا يُخزَّن في القاعدة ولا في سجلات التطبيق ولا في الروابط | ● القاعدة؛ ● السجلات |
| الإصدار | رمز جديد لكل دخول، يولّده الخادم بعد قبول كلمة المرور | ● 030:43؛ ● عدم قبول رمز من المتصفح |
| التدوير بعد MFA | لا يُدوَّر؛ tp_app لا يغيّر TokenHash | ● 030:239، T35 |
| قبل MFA | الرمز نفسه، ولا يُربط حتى يُسجَّل MFA | ● 030:198؛ ● نافذة 5 دقائق (DOC-F03 §6) |
| المهلتان | خمول 30 دقيقة ومطلقة 12 ساعة؛ المطلقة لا يغيّرها التطبيق | ● 030:117-118 و239، T35 |

لا يتعرض النظام لتثبيت الجلسة لأن الرمز يولد في الخادم بعد إثبات كلمة المرور ولا يُقبل من العميل.

## 4. الكوكي على العنوان الفرعي

| الخاصية | القيمة المقترحة ● | السبب |
| --- | --- | --- |
| الاسم | ‎__Host-bf_session‎ | البادئة تفرض Secure وPath=/ وتمنع Domain |
| Domain | بلا قيمة، فيبقى للمضيف وحده مثل acme.bankfas.com | كوكي المشترك لا يُرسل إلى مضيف مشترك آخر (FR-PLT-046) |
| Path | / | شرط البادئة |
| Secure | نعم | لا إرسال بلا TLS |
| HttpOnly | نعم | لا يقرؤه JavaScript |
| SameSite | Lax | يمنع الإرسال في الطلبات غير الآمنة من مواقع أخرى (DQ-S03-1) |
| Expires وMax-Age | بلا قيمة، كوكي جلسة | المهلتان تفرضهما القاعدة |

قواعد ●:

- لا يُضبط أي كوكي بقيمة Domain=bankfas.com، لأنه يُرسل عندئذ إلى كل المشتركين.

- كل العناوين الفرعية «موقع واحد» في نظر المتصفح لأنها تحت النطاق المسجّل نفسه. فلا يمنع SameSite طلبًا من صفحة مشترك إلى مضيف مشترك آخر. الدفاع هو الكوكي المقصور على المضيف، ورمز CSRF، وفحص Origin (§5)، وفحص القاعدة أن مشترك الجلسة هو المشترك المطلوب (030:194، T18).

- لوحة المشغّل على مضيف مستقل وكوكي باسم مختلف، فلا يصل كوكي مشغّل إلى بوابة مشترك ولا العكس (FR-PLT-006، 10-m0-m1:108؛ DQ-S03-7).

- عند الخروج يُرسل الكوكي بقيمة فارغة وMax-Age=0. لا تُستعمل ترويسة Clear-Site-Data بقيمة cookies لأنها تمسح كوكيات النطاق المسجّل كله.

## 5. الحماية من CSRF

| الضابط | القيمة المقترحة ● |
| --- | --- |
| رمز مضاد للتزوير | رمز متزامن من آلية ASP.NET Core، في كوكي ‎__Host-bf_csrf‎ وفي الترويسة X-CSRF-Token أو حقل النموذج |
| الطرق المحمية | كل POST وPUT وPATCH وDELETE؛ GET وHEAD لا تغيّر حالة |
| فحص Origin | يساوي https مع اسم المضيف نفسه، وإلا Referer من الأصل نفسه، وإلا الرفض 403 |
| CSRF الدخول | نموذج الدخول يحمل رمزًا مربوطًا بكوكي ما قبل الجلسة |
| CORS | لا ترويسة Access-Control-Allow-Origin في أي استجابة |
| الواجهة | تفاصيل الربط مع Blazor أو React تتبع قرار 01 س-25 (docs/01-preliminary-analysis.md:345) |

## 6. CSP وترويسات الأمان

| الترويسة | القيمة المقترحة ● | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| Content-Security-Policy | default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self'; img-src 'self' data:; font-src 'self'; connect-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'none'; form-action 'self'; frame-ancestors 'none' | لا سكربت مضمَّن؛ الخطوط مستضافة ذاتيًا؛ تعديلات الواجهة في DQ-S03-2 |
| Strict-Transport-Security | في DOC-S05 | O-08 (erd_open_items) |
| X-Content-Type-Options | nosniff | — |
| Referrer-Policy | no-referrer | لا يتسرب رمز الدعوة أو الإعادة من الرابط |
| Permissions-Policy | camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=() | لا حاجة لها في الواجهة |
| Cross-Origin-Opener-Policy | same-origin | عزل النافذة |
| Cross-Origin-Resource-Policy | same-origin | — |
| X-Frame-Options | DENY | للمتصفحات القديمة مع frame-ancestors |
| Cache-Control | no-store | لكل استجابة مصدَّقة ولصفحات الدخول والإعادة |

روابط الدعوة والإعادة ●: تفتح الصفحة الرمز من الرابط وترسله بطلب POST فورًا، ثم تحوّل إلى عنوان بلا رمز. سجلات الوكيل والتطبيق تحجب مسار هذه الروابط.

## 7. عنوان IP الموثوق

الحقيقة ●. الإجراءات تأخذ @ClientIp من التطبيق كما هو (030:44 و147 و168)، وتخزّنه في الجلسة (030:116-118) ومحاولات الدخول (030:124-129) وسياق الاتصال (030:206). القاعدة لا تستطيع التحقق منه. فقيمته بقدر ثقة التطبيق بمصدره.

القواعد ●:

- لا يصل إلى التطبيق إلا الوكيل العكسي. يستمع التطبيق على واجهة داخلية، ويمنع الجدار الناري غيره (DOC-B11).

- يكتب الوكيل X-Forwarded-For بعنوان الاتصال الذي رآه، ويستبدل أي قيمة أرسلها العميل ولا يضيف إليها.

- يفعّل التطبيق وسيط الترويسات المحوّلة بقائمة وكلاء معروفين تضم عنوان الوكيل وحده، وحد تحويل واحد، للترويستين X-Forwarded-For وX-Forwarded-Proto.

- يؤخذ العنوان الأيمن الذي أضافه الوكيل الموثوق، ولا يؤخذ الأيسر أبدًا.

- يُطبَّع العنوان: IPv4 المضمَّن في IPv6 يُكتب IPv4، وIPv6 بالصيغة المختصرة بحروف صغيرة. الطول لا يتجاوز 45 (model:203 و226).

- إن أُضيف موزّع حمل أو شبكة توزيع لاحقًا تُحدَّث القائمة وحد التحويل في الإعداد نفسه.

- هذا العنوان هو مفتاح تقييد المعدل (DOC-S04 §7) وقيمة IpAddress في التدقيق (model:318).

منتج الوكيل يتبع نظام تشغيل طبقة التطبيق: Windows Server وفق 01 §13، ومطروح للمراجعة بعد ADR 0001 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:126، 10-m0-m1:147). القواعد أعلاه لا تتغير بتغيّر المنتج.

## 8. معرّف الارتباط

| البند | القيمة | الحالة والمرجع |
| --- | --- | --- |
| في القاعدة | @CorrelationId من نوع UNIQUEIDENTIFIER يُحفظ في السياق للقراءة فقط | ● 030:169 و207 |
| في التدقيق | aud.AuditLog.CorrelationId مع فهرس | ● model:317 و330 |
| المصدر | يولّد التطبيق GUID جديدًا لكل طلب، ولا يقبله من المتصفح | ● |
| مع الوكيل | إن أرسل الوكيل الموثوق traceparent يُستعمل معرّف التتبع ذو 16 بايتًا قيمةً للـ GUID | ● |
| في الاستجابة | الترويسة X-Correlation-Id لأغراض الدعم | ● |
| الاستعمال | سجلات التطبيق وصفوف التدقيق وكل استدعاء usp_SetSessionContext في الطلب | ● |
| مهام الخلفية | معرّف واحد لكل تشغيل | DOC-F04 |

## 9. مجمّع الاتصالات وإعادة الربط لكل طلب

الحقائق ●. المجمّع يعيد ضبط الاتصال بـ sp_reset_connection قبل إعادة استعماله، فيمسح السياق (030:18). المفاتيح تُكتب للقراءة فقط (030:205-219). ربط اتصال مربوط يرفع 50004 (030:201-202، T20). صف sec.SessionBinding القديم يبقى بعد الإعادة، لكن رمزه لا يطابق السياق الفارغ (010_rls.sql:22-31)، ويحل محله MERGE التالي (030:209-215).

القواعد ● (التسلسل التفصيلي في DOC-F04):

- كل طلب: فتح اتصال، ثم usp_SetSessionContext أول أمر، ثم العمل، ثم الإغلاق والعودة إلى المجمّع.

- لا يبقى اتصال مربوط بين طلبين أو مستخدمين، ولا يُربط اتصال مفتوح مرتين.

- لا تُعطَّل إعادة الضبط في سلسلة الاتصال.

- تُغلق القارئات والمؤشرات قبل إعادة الاتصال، لأن المؤشر المفتوح يبقى يعيد صفوفًا بعد السحب (O-22 (erd_open_items)).

| الخطأ | المعنى | إجراء التطبيق |
| --- | --- | --- |
| 50001 | معامل ناقص | خطأ برمجي: تسجيل وإغلاق الاتصال |
| 50002 | مشترك غير معروف أو غير مقبول | حذف الكوكي وصفحة الدخول أو الصفحة المحايدة |
| 50003 | لا جلسة صالحة | حذف الكوكي وصفحة الدخول، بالاستجابة نفسها لـ 50002 |
| 50004 | الاتصال مربوط مسبقًا | خطأ برمجي: إغلاق الاتصال وإعادة المحاولة مرة على اتصال جديد |
| 50005 | فشل الدخول | الرسالة الموحّدة (DOC-F03) |
| 33504 | كتابة مرفوضة لمشترك غير مفتوح | إشعار «للقراءة فقط» |
| 50006 | مقترح في DQ-F04-3: عضو أثبت كلمة مروره ورُفض بحالة المشترك | رسالة «المشترك غير متاح» (DOC-F03 DQ-F03-11) |

توحيد استجابة 50002 و50003 يمنع كشف حالة المشترك للعميل (O-22، CTX-5). رموز HTTP في DOC-B04.

## 10. ترتيب التقييم في كل طلب

FR-PLT-021 يفرض الترتيب: حالة المشترك، ثم المصادقة، ثم الصلاحية، ثم نطاق الشركة، ثم قواعد السجل، والرفض هو الأصل (10-m0-m1:123).

| الخطوة | أين | المرجع |
| --- | --- | --- |
| المشترك من اسم المضيف | التطبيق ● | DOC-F03 §5 |
| حالة المشترك | القاعدة عند الربط، والتطبيق للقراءة فقط من plat.v_CurrentTenant | ● 030:186-188، 025_tenant_views.sql:9-15 |
| المصادقة | القاعدة عند الربط | ● 030:191-199 |
| الصلاحية | التطبيق، اتحاد صلاحيات الأدوار | BR-PLT-007 |
| نطاق الشركة | التطبيق، والخارج عنه 404 | FR-PLT-020 |
| قواعد السجل | التطبيق وقيود القاعدة | — |

## 11. أين تُفرض كل سياسة

| السياسة | التطبيق | القاعدة | المرجع | الاختبار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عزل المشترك | — | التصفية والربط | 010_rls.sql:22-57 | T1 إلى T16c |
| المستخدم من الجلسة | قراءة السياق | الإجراء | 030:190-199 | T19 |
| Argon2id وصيغة PHC | حساب التجزئة | قيد CHECK | model:87 و154 و264 | ● T-S04-1 |
| معاملات Argon2id الدنيا | نعم | لا، عمدًا | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:15 | ● T-S04-2 |
| الطول والتسريب وسجل الكلمات | نعم | ● السجل في إجراء | BR-PLT-004 | ● DOC-S04 |
| المقارنة والقفل والخطأ الواحد | ربط الرسالة | نعم | 030:84-140 | T33، T34 |
| تساوي زمن البريد غير الموجود | نعم | — | DOC-F03 §5.2 | ● |
| تقييد المعدل لكل IP | نعم | فهرس فقط | model:205 | ● |
| MFA قبل الربط | — | نعم | 030:198 | T36 |
| التحقق من TOTP | نعم | يسجّل النتيجة | 030:159-162 | T36 |
| إنشاء المهلتين وفحصهما | — | نعم | 030:116-118 و196 | T32 |
| تمديد الخمول | نعم | لا | O-24 | — |
| السحب الفوري للربط | — | المحفّزات | 030:245-296 | T25، T26، T30، T37 |
| حجب تجزئات كلمات المرور وإدراج الجلسات وتغيير الرمز والمهلة المطلقة | — | DENY | 030:237-239 | T35 |
| كتابة مشترك معلّق أو مؤرشف | — | fn_BoundWrite | 010_rls.sql:34-41 | T27، T31 |
| التدقيق للإدراج فقط | — | DENY | 020:65 | T15 |
| الكوكي وCSRF وCSP | نعم | — | §4 إلى §6 | ● DOC-S13 |
| مصدر IP | نعم | يخزّن ما يصله | 030:44 | ● |
| حدود إعدادات المشترك | نعم فقط | لا | DR-17 | ● |
| الصلاحية ونطاق الشركة | نعم | لا | FR-PLT-021 | ● لكل نقطة API |

## 12. المخاطر المتبقية O-24 وما يتصل بها

O-24 (erd_open_items) يسجّل المخاطر داخل المشترك الواحد (tools/dbgen/erd_open_items.py:151-156). الجدول يجمعها في R1 إلى R6، ويضيف ما يتصل بها في R7 إلى R9.

| # | الخطر | الوضع الراهن | الاقتراح ● |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | التطبيق يغيّر PasswordHash وأعمدة القفل لمستخدم من مشتركه | ● UPDATE على sec.AppUser (007:24)، والحجب للقراءة فقط (030:237) | ✅ نُفّذ (ADR 0003؛ T45): إجراءات التغيير والإعادة والدعوة وفك القفل والحالة، وDENY UPDATE على الأعمدة؛ إعادة التجزئة (DQ-S04-3) لم تُبنَ بعد |
| R2 | التطبيق يقرر نجاح TOTP | ● 030:11-12 و159-162 | يُقبل خطرًا متبقيًا لأن مفاتيح السر في التطبيق (BR-PLT-015)، مع فحص إعادة الخطوة داخل الإجراء والتدقيق |
| R3 | التطبيق يمدد الجلسة أو يعيد جلسة منتهية | ● المهلة المطلقة محمية (030:239، T35)، وتبقى IdleExpiresAt وLastSeenAt وEndedAt قابلة للتحديث | ✅ نُفّذ: ‎usp_TouchSession‎ و‎usp_EndSession‎، وDENY UPDATE على ‎sec.UserSession‎ كله (T35، T45، A12) |
| R4 | قراءة تجزئة سجل الكلمات | ● SELECT لـ tp_app (007:46)، والحجب لـ tp_readonly وحده (006:14) | ✅ نُفّذ: DENY SELECT على العمود، وفحص السجل داخل ‎usp_ApplyNewPassword‎ بمرشحين يحسبهم التطبيق (A8) |
| R5 | قراءة تجزئات رموز الاسترداد | ● SELECT لـ tp_app (007:42) | ✅ نُفّذ: ‎usp_UseRecoveryCode‎ وDENY SELECT على CodeHash (A7، T45) |
| R6 | محو أثر الدخول | ● INSERT وDELETE على sec.LoginAttempt (007:37، 005:11) | الأثر الدائم في aud.AuditLog الذي لا يُحذف (DQ-F03-10) |
| R7 | عنوان IP غير قابل للتحقق | ● 030:44 | §7 |
| R8 | المؤشرات بعد السحب ورموز الخطأ | O-22 (erd_open_items) | §9 |
| R9 | حدود الإعدادات في التطبيق وحده | DR-17 | إجراء يتحقق من cfg.SettingDefinition لمفاتيح الأمان |

لا يعبر أي من هذه المخاطر حد المشترك، لأن الربط يتطلب جلسة من المشترك نفسه (docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:30).

## 13. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S03-1 | SameSite للكوكي | Lax مع رمز CSRF وفحص Origin؛ Strict يكسر الوصول من روابط البريد | معماري الحلول | كوكي الجلسة |
| DQ-S03-2 | أثر إطار الواجهة على CSP وCSRF | يُحسم مع 01 س-25؛ الاتصال الدائم للواجهة من الأصل نفسه، ولا سكربت مضمَّن | قائد الواجهة | CSP |
| DQ-S03-3 | الوكيل العكسي ومصدر IP | وكيل واحد يستبدل X-Forwarded-For، وقائمة وكلاء معروفين في التطبيق؛ المنتج يتبع نظام طبقة التطبيق | مهندس البنية | التدقيق وتقييد المعدل |
| DQ-S03-4 | مصدر معرّف الارتباط | GUID يولّده التطبيق لكل طلب، أو traceparent من الوكيل؛ لا يُقبل من المتصفح | معماري الحلول | FR-PLT-023 |
| DQ-S03-5 | حزمة إغلاق O-24 | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): R1 وR3 وR4 وR5 كما في §12؛ R3 يتفق مع DQ-F04-8 | المالك مع معماري القاعدة | إغلاق O-24 |
| DQ-S03-6 | مهل الجلسة الأقصر لكل مشترك (FR-PLT-043) | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): usp_StartSession يقرأ مفتاحي المهلتين من cfg.TenantSetting بحد أقصى 30 دقيقة و12 ساعة | مالك المنتج | FR-PLT-043 |
| DQ-S03-7 | فصل لوحة المشغّل | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): مضيف مستقل وكوكي باسم مختلف | المالك | FR-PLT-006 |

## 14. تعارضات وفجوات في المصادر

| البند | الموضع | الملاحظة |
| --- | --- | --- |
| مراجع قديمة في السجل | docs/30-readiness-documents.md:228 | يذكر 030:17-22 للمعرّف والعنوان و:73 للمنح، والملف تغيّر: الرمز في 030:13-14 و165-170، والمنح في 030:229-232 |
| منح tp_app في وثيقة القاعدة | docs/20-database-design.md:267 | يذكر EXECUTE على usp_SetSessionContext فقط، والمنفّذ يمنح أربعة إجراءات (030:229-232) |
| الارتباط في الدخول | db/static/030_session_context.sql:39-47 | usp_StartSession بلا @CorrelationId، وsec.LoginAttempt بلا عمود له (model:199-208) |
| ضوابط الجلسة بلا تصميم | 10-m0-m1:585 | تسرد الكوكي وSameSite وCSRF وCSP دون قيم؛ هذه الوثيقة تقترحها |

## 15. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §2 | O-16 وO-17 (erd_open_items)، ADR 0002 | 030:165-227، 010_rls.sql:22-57 |
| §3 | FR-PLT-014 | 030:116-118 و237-239 |
| §4 | FR-PLT-046، FR-PLT-006 | 10-m0-m1:148 و:108 |
| §5 و§6 | §12 من 10-m0-m1، X-SEC-5 | 10-m0-m1:585، docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:140 |
| §7 | BR-PLT-005، FR-PLT-023 | 030:44 و206، 10-m0-m1:231 و:125 |
| §8 | FR-PLT-023 | 030:169 و207، model:317 |
| §9 | O-22 (erd_open_items) | 030:18 و201-219 |
| §10 | FR-PLT-021، FR-PLT-020 | 10-m0-m1:123 و:122 |
| §12 | O-24 (erd_open_items)، DR-17 | tools/dbgen/erd_open_items.py:151-156 |

# DOC-S04 — سياسة كلمات المرور والمصادقة المتعددة والاسترداد

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S04 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مسؤول أمن المعلومات مع مالك المنتج (اعتماد الإدارة) |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-006، FR-PLT-010 إلى FR-PLT-014، FR-PLT-043، BR-PLT-004، BR-PLT-005، BR-PLT-006، BR-PLT-018، O-01 وO-24 (erd_open_items) |
| يعتمد على | DOC-F03 (التسلسلات)، DOC-F06 (الحالات)، DOC-S03 (مواضع الفرض)، DOC-S02 (مفتاح سر TOTP)، DOC-B03 (زمن الاستجابة)، DOC-B01 (خطة الاختبار) |
| المصادر | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md، db/static/030_session_context.sql، db/model/10-platform.model، db/generated/tsql/005_delete_grants.sql و007_table_grants.sql، db/tests/tenant_isolation_tests.sql، tools/dbgen/erd_open_items.py، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md |

تحديث التنفيذ (2026-10-12): نُفّذت قرارات المالك لبوابة S0 في القاعدة (docs/adr/0003-account-security-in-the-database.md، db/static/030_session_context.sql، db/static/035_account_security.sql) وتمر في CI (48 حالة عزل و14 حالة حسابات في db/tests/auth_flow_tests.sql). أرقام الأسطر المذكورة لملف 030 في هذه الوثيقة تسبق هذا التحديث.

ما يخص هذه الوثيقة: MFA إلزامي ولا يعطّله المشترك (DQ-S04-11)؛ إخفاقات MFA وتكرار الخطوة ورموز الاسترداد الخاطئة تُعدّ في عداد القفل (P-13)؛ قاعدة السجل لخمس كلمات داخل القاعدة؛ إعادة التعيين تفك القفل المؤقت فقط (DQ-S04-12)؛ التصفير وإعادة التسجيل برابط 24 ساعة (DQ-S04-9). لم يُبنَ بعد: قراءة حدود الإعدادات من cfg.TenantSetting (DQ-S04-14) وإعادة التجزئة (DQ-S04-3).

وبـ ADR 0004: مفاتيح §13 مبذورة في db/seed/100_platform_global.sql ويقرؤها الإجراء ضمن الحدود (DQ-S04-14؛ S1 إلى S6)، وقاعدة السجل تعدّ الكلمة الحالية ضمن الخمس (S5)، وسياسة المشغّل في §12 منفّذة (DQ-S04-10): دخول وTOTP إلزامي ومنع تكرار الخطوة، وقفل بعد خمسة إخفاقات حتى يفكه مدير آخر، وتمهيد أول مدير بدعوة، وإعادة بيد مدير آخر برابط 24 ساعة، وبقاء مديرَين نشطين (P1 إلى P6).

## 1. الغرض والنطاق

تعطي الوثيقة قيمة قابلة للقياس لكل بند في سياسة كلمات المرور وMFA والاسترداد، مع موضع فرضها واختبارها.

- المبدأ ●: قيم المنصة حد أدنى. يشدّدها المشترك ولا يخففها (FR-PLT-010، FR-PLT-043، BR-PLT-018).

- خارج النطاق: التسلسلات (DOC-F03)، وشكل الكوكي والجلسة (DOC-S03)، ومفاتيح التشفير (DOC-S02).

الوسوم: ● موجود أو مقرر مع الملف والسطر. ● اقتراح.

اختصارات المراجع: «030» هو db/static/030_session_context.sql، و«model» هو db/model/10-platform.model، و«005» و«007» ملفا db/generated/tsql، و«10-m0-m1» هو docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، و«ADR 0002» هو docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md. أرقام T حالات db/tests/tenant_isolation_tests.sql، وأرقام T-S04 اختبارات مقترحة في §14.

## 2. ملخص القيم

| # | البند | القيمة | المصدر | موضع الفرض | الاختبار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | الخوارزمية | Argon2id بصيغة PHC والإصدار 19 | ● ADR 0002:14 | القاعدة بقيد CHECK (model:87 و154 و264) | T-S04-1 |
| P-2 | المعاملات الدنيا | m=65536، t=3، p=4 | ● ADR 0002:14 | التطبيق؛ القيد لا يفحصها عمدًا (ADR 0002:15) | T-S04-2 |
| P-3 | الملح والناتج | ملح 16 بايتًا عشوائيًا، وناتج 32 بايتًا | ● | التطبيق | T-S04-2 |
| P-4 | إعادة التجزئة عند الدخول | إذا كانت المعاملات المخزنة أضعف من السياسة | ● | التطبيق وإجراء مقترح | T-S04-3 |
| P-5 | الطول الأدنى | 12 افتراضيًا، وحد المنصة 10 | ● BR-PLT-004 (10-m0-m1:230) | التطبيق | T-S04-4 |
| P-6 | الطول الأقصى | 128 محرفًا بعد التطبيع | ● | التطبيق | T-S04-4 |
| P-7 | التركيب | بلا قواعد تركيب، وكل محارف Unicode مقبولة | ● BR-PLT-004؛ ● التطبيع NFKC | التطبيق | T-S04-5 |
| P-8 | المسرّبة والشائعة | مرفوضة | ● BR-PLT-004؛ ● المصدر | التطبيق | T-S04-6 |
| P-9 | السجل | لا تُقبل أي من آخر 5 كلمات | ● BR-PLT-004، model:260-264 | ● إجراء في القاعدة | T-S04-7 |
| P-10 | الانتهاء الدوري | لا يوجد؛ التغيير عند الاشتباه | ● BR-PLT-004 | — | — |
| P-11 | القفل | 5 إخفاقات خلال 15 دقيقة تقفل 15 دقيقة | ● BR-PLT-005، 030:88-103 | القاعدة | T34 |
| P-12 | القفل الثالث | يحتاج فك مدير الحساب | ● 030:96-100 | القاعدة | T-F06-1 |
| P-13 | إخفاقات MFA | تُعدّ في العداد نفسه، وخمسة في الجلسة تنهيها | ● | ‎sec.usp_ConfirmMfa‎ (030) | T-S04-8 |
| P-14 | تقييد المعدل لكل IP | §7.3 | ● القاعدة؛ ● القيم | التطبيق | T-S04-9 |
| P-15 | MFA للجميع | كل مستخدم غير خدمي، بلا استثناء من المشترك | ● BR-PLT-006، FR-PLT-011؛ ● منع الاستثناء | القاعدة عند الربط (030:198) | T36، T-S04-10 |
| P-16 | معاملات TOTP | HMAC-SHA1، 6 أرقام، 30 ثانية، خطوة واحدة قبل وبعد | ● | التطبيق | T-S04-11 |
| P-17 | منع إعادة الخطوة | خطوة أكبر من MfaLastUsedStep فقط | ● العمود model:131؛ ● الفرض | ● إجراء | T-S04-11 |
| P-18 | رموز الاسترداد | 10 لمرة واحدة، مجزّأة | ● FR-PLT-011، model:236-242 | ● إجراء | T-S04-12 |
| P-19 | تصفير MFA | بيد مدير الحساب، بشدة عالية | ● BR-PLT-006 | التطبيق | T-S04-13 |
| P-20 | مهلة إعادة التسجيل | 24 ساعة | ● | القاعدة بانتهاء الرابط | T-S04-13 |
| P-21 | إعادة المصادقة | TOTP خلال آخر 5 دقائق قبل التصدير الحساس | ● FR-PLT-014؛ ● المدة | التطبيق | T-S04-14 |
| P-22 | الروابط | الدعوة 48 ساعة، والإعادة 30 دقيقة | ● FR-PLT-013 | القاعدة بانتهاء الرابط | T-S04-15 |
| P-23 | MFA للمشغّل | إلزامي لكل مشغّل ACTIVE | ● FR-PLT-006، model:82 | القاعدة بقيد CHECK | T-S04-16 |

## 3. التجزئة بـ Argon2id

| البند | القيمة | الحالة والمرجع |
| --- | --- | --- |
| الصيغة المخزنة | ‎$argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$‎ ثم الملح ثم الناتج بترميز base64 بلا حشو | ● ADR 0002:14، model:154 |
| الأعمدة | sec.AppUser.PasswordHash وsec.UserPasswordHistory.PasswordHash وplat.PlatformOperator.PasswordHash | ● ADR 0002:15 |
| الطول | نحو 97 حرفًا بالقيم المقترحة، والعمود 255 | ● model:124؛ ● القيم |
| موضع الحساب | التطبيق في الخادم، والمقارنة في القاعدة ثنائيًا | ● ADR 0002:19-20، 030:84-86 |
| المكتبة | مكتبة Argon2id مراجَعة لـ .NET، لم تُختر | ● مفتوح (tools/dbgen/erd_open_items.py:17) |
| الحماية من الاستنزاف | حد لعدد التجزئات المتوازية في الخادم، لأن كل تجزئة تحجز 64 ميغابايت | ● |
| زمن التجزئة | يُقاس على خادم الإنتاج ويُسجَّل في DOC-B03 | ● |

### 3.1 إعادة التجزئة عند الدخول ●

- الشرط: أي معامل مخزن (m أو t أو p) أقل من السياسة الحالية، أو الإصدار غير 19.

- التوقيت: في طلب كلمة المرور نفسه بعد نجاح usp_StartSession، لأن النص الصريح لا يُحتفظ به إلى خطوة MFA.

- الطريقة: ملح جديد ومعاملات السياسة، ثم sec.usp_RehashPassword(@TenantId, @SessionToken, @CurrentHash, @NewHash) بصفة tp_auth_exec. يتحقق الإجراء من تطابق التجزئة الحالية ثنائيًا ومن أن الجلسة أُنشئت للتو.

- ما لا يتغير: PasswordChangedAt، وسجل الكلمات، والجلسات.

- الفشل: لا يُفشل الدخول، ويُسجَّل في سجل التطبيق ليُعاد في الدخول التالي.

- السبب: التطبيق لا يكتب sec.AppUser قبل الربط، والربط ينتظر MFA (030:198). والإجراء يقلّص أيضًا الخطر R1 في DOC-S03 §12.

## 4. قواعد كلمة المرور

| القاعدة | القيمة | الحالة |
| --- | --- | --- |
| الطول الأدنى | 12 افتراضيًا، ويرفعه المشترك حتى 64، ولا يُنزل تحت 10 | ● 12 و10 (BR-PLT-004)؛ ● الحد 64 |
| الطول الأقصى | 128 محرفًا | ● |
| العدّ | بنقاط Unicode بعد تطبيع NFKC | ● |
| المحارف | كل محرف قابل للطباعة بما فيه المسافة | ● |
| قواعد التركيب | لا يوجد | ● BR-PLT-004 |
| الاقتطاع والتلميح | لا اقتطاع ولا تلميح، واللصق مسموح | ● |
| قائمة الرفض | المسرّبة، والشائعة، وكلمات السياق: رمز المشترك وbankfas والجزء الأول من البريد والاسم المعروض | ● المسرّبة والشائعة؛ ● السياق |
| رسالة الرفض | تذكر القاعدة المخالفة | ● |
| التسجيل | لا تُخزَّن ولا تُسجَّل نصًا | ● FR-PLT-010 (10-m0-m1:112) |

مصدر قائمة المسرّبة ● (DQ-S04-1). قائمة منشورة لتجزئات SHA-1 لكلمات مرور مسرّبة، مقسومة ببادئة التجزئة على نموذج k-anonymity. تُنزَّل إلى خادم التطبيق وتُبحث محليًا، فلا يخرج أي جزء من كلمة المرور. تُحدَّث كل ثلاثة أشهر. يُفحص بها عند كل تعيين لكلمة مرور: الدعوة والتغيير والإعادة. غياب القائمة خطأ نشر، فيُرفض التعيين ولا يُتجاوز الفحص.

## 5. سجل الكلمات وتغييرها

| البند | القيمة | الحالة والمرجع |
| --- | --- | --- |
| عدد السجل | الجديدة تختلف عن آخر 5، والحالية منها | ● BR-PLT-004؛ ● تضمين الحالية |
| التخزين | سلسلة PHC بمعاملاتها في sec.UserPasswordHistory للإضافة فقط | ● model:260-264، 005:45 |
| المقارنة | يجلب التطبيق معاملات آخر 5 بلا تجزئات، ويحسب الجديدة بكل منها، وتقارن القاعدة | ● sec.usp_GetPasswordHistoryParams |
| التشذيب | تُحذف الأقدم من 5 عند كل إضافة | ●؛ الحذف ممنوح (005:15) |
| التغيير الذاتي | يتطلب الكلمة الحالية | ● sec.usp_ChangePassword |
| أثر التغيير | PasswordChangedAt، وتنتهي الجلسات الأخرى بسبب PASSWORD_CHANGED | ● DOC-F06 §4 |
| المدير | لا يعيّن كلمة مرور لغيره؛ يرسل رابط إعادة | ● |
| حجب القراءة | DENY SELECT على PasswordHash في السجل لـ tp_app | ● R4 في DOC-S03 §12 |

## 6. روابط الدعوة والإعادة وإعادة التسجيل

| البند | القيمة | الحالة والمرجع |
| --- | --- | --- |
| الرمز | 32 بايتًا عشوائية بترميز base64url | ● |
| التخزين | SHA-256 في sec.UserToken.TokenHash، فريد | ● model:247 و256 |
| الاستعمال | مرة واحدة (UsedAt)، والإصدار الجديد يلغي السابق (RevokedAt) | ● الأعمدة model:249-250؛ ● القاعدة |
| مدة الدعوة | 48 ساعة | ● FR-PLT-013 (10-m0-m1:115) |
| مدة الإعادة | 30 دقيقة | ● FR-PLT-013 |
| مدة إعادة التسجيل | 24 ساعة | ● DQ-F03-8 |
| معدل طلب الإعادة | 3 لكل مستخدم في الساعة، و10 لكل IP في الساعة، باستجابة واحدة | ● |
| من يطلب الإعادة | ACTIVE وLOCKED فقط؛ لا INVITED ولا DISABLED ولا ARCHIVED ولا حساب الخدمة | ● |
| أثر الإعادة على القفل | تفك القفل المؤقت، ولا ترفع RequiresAdminUnlock | ● DQ-S04-12 |

## 7. القفل وفكه وتقييد المعدل

### 7.1 القيم المنفذة ●

| البند | القيمة | المرجع |
| --- | --- | --- |
| الحد | 5 إخفاقات | 030:94 |
| النافذة | 15 دقيقة من أول إخفاق | 030:90-93 |
| مدة القفل | 15 دقيقة | 030:98 |
| القفل الثالث | يضع RequiresAdminUnlock | 030:96 و100 |
| النجاح | يصفّر العداد ويفك القفل المؤقت | 030:113-114 |
| التسجيل | كل محاولة في sec.LoginAttempt، والقفل حدث إضافي | 030:123-129 |
| الرسالة | خطأ واحد 50005 لكل فشل | 030:138-140 |
| القيم ثابتة في الإجراء | لا يقرأ cfg.TenantSetting | 030:90-100 |

### 7.2 دلالة القفل الثالث

المنفَّذ: يزيد LockoutCount إن كان القفل السابق خلال 24 ساعة من الحالي، وإلا يعود 1 (030:96). فثلاثة أقفال متتابعة يفصل كلًا منها عن سابقه أقل من 24 ساعة تكفي، ولو امتدت كلها أكثر من 24 ساعة. كل حالة يشملها نص BR-PLT-005 («ثالث قفل خلال 24 ساعة») يشملها المنفَّذ، فهو أشد. ● يُقبل المنفَّذ ويُعدَّل نص القاعدة (DQ-S04-4).

### 7.3 تقييد المعدل لكل عنوان IP ●

| القاعدة | الحد | الأثر |
| --- | --- | --- |
| إخفاقات كلمة المرور من IP واحد | 10 في الدقيقة | رفض 429 لمدة دقيقة |
| إخفاقات كلمة المرور من IP واحد عبر كل الحسابات | 50 في الساعة | رفض 429 لمدة ساعة |
| إخفاقات MFA من IP واحد | 10 في 15 دقيقة | رفض 429 لمدة 15 دقيقة |
| طلبات الإعادة | §6 | استجابة واحدة |

العنوان من مصدر موثوق (DOC-S03 §7). العدّ في ذاكرة التطبيق في S0 بنسخة واحدة، ويصير مخزنًا مشتركًا عند تعدد النسخ.

### 7.4 الفك

- ● تلقائي: أول كلمة صحيحة بعد LockedUntil ما لم يكن RequiresAdminUnlock = 1 (030:80 و113-114).

- ● بيد مدير الحساب بالصلاحية sec.user.manage (DOC-F07) في أي وقت، مع تدقيق ACCOUNT_UNLOCKED (DOC-F06 §5).

- ● الإشعار عند القفل الثالث لمدير الحساب (10-m0-m1:532)، وفي S0 يظهر في شاشة المستخدمين (DQ-F06-6).

خطر متبقٍ. من يعرف بريد مستخدم يستطيع قفله. يحدّ منه تقييد المعدل وعدم كشف وجود البريد، ولا يمنعه.

## 8. MFA بتطبيق TOTP

| البند | القيمة | الحالة والمرجع |
| --- | --- | --- |
| النطاق | كل مستخدم غير خدمي؛ المشترك لا يعطّلها | ● BR-PLT-006 (10-m0-m1:232)؛ ● منع التعطيل (DQ-S04-11) |
| الطريقة | TOTP فقط؛ لا رسائل نصية ولا رمز بالبريد | ● Q-PLT-02 (10-m0-m1:614) |
| الخوارزمية | RFC 6238 بـ HMAC-SHA1، 6 أرقام، خطوة 30 ثانية | ● |
| نافذة القبول | الخطوة الحالية وخطوة قبلها وبعدها | ● |
| منع الإعادة | الخطوة المقبولة أكبر من MfaLastUsedStep، ثم تُحفظ | ● العمود model:131؛ ● الفحص داخل usp_ConfirmMfa |
| السر | 20 بايتًا عشوائية، مشفرة بمفتاح DATA للمشترك | ● model:127-129 و149؛ ● الطول؛ التفصيل في DOC-S02 |
| التسجيل | رمز QR يُعرض مرة، ولا يُحفظ قبل إدخال رمز صحيح منه | ● |
| نافذة خطوة MFA | 5 دقائق من إنشاء الجلسة | ● DOC-F03 §6 |
| الإخفاقات | كل رمز خاطئ يُعدّ في عداد القفل، وخمسة في الجلسة تنهيها | ● DQ-S04-5 |
| تذكّر الجهاز | لا يوجد | ● |
| التحقق | في التطبيق، والقاعدة تسجّل النتيجة | ● 030:143-163؛ خطر R2 في DOC-S03 |

## 9. رموز الاسترداد

| البند | القيمة | الحالة والمرجع |
| --- | --- | --- |
| العدد | 10 | ● FR-PLT-011 (10-m0-m1:113)، model:236 |
| الاستعمال | مرة واحدة لكل رمز، ويعادل اجتياز MFA لذلك الدخول | ● FR-PLT-011؛ ● المعادلة |
| الشكل | 16 محرفًا من أبجدية Crockford base32 (80 بتًا)، في أربع مجموعات | ● |
| المقارنة | بلا حساسية لحالة الأحرف، وتُهمل الشرطات | ● |
| التخزين | SHA-256 للرمز بعد التطبيع في CodeHash | ● العمود bin(32) model:238؛ ● الدالة |
| الاستهلاك | داخل القاعدة: UsedAt وUsedIp، ويُعاد عدد الباقي | ● الأعمدة model:239-240؛ ● sec.usp_UseRecoveryCode |
| التنبيه | يُبلَّغ المستخدم بعدد الباقي | ● BR-PLT-006 |
| التجديد | عند الوصول إلى 2 أو أقل يُقترح التجديد؛ التجديد يلغي كل القديم ويتطلب TOTP حديثًا | ● |
| الرمز الخاطئ | يُعدّ إخفاق MFA | ● |
| التدقيق | RECOVERY_CODE_USED وRECOVERY_CODES_REGENERATED | ● |

قوة 80 بتًا تجعل تخمين الرمز من تجزئته غير عملي دون دالة بطيئة. ومع ذلك يُحجب CodeHash عن tp_app بعد نقل الاستهلاك إلى القاعدة (DOC-S03 §12 R5).

## 10. تصفير MFA وإعادة التسجيل

شروط التصفير ●:

- يطلبه المستخدم لفقد الجهاز مع فقد رموز الاسترداد، أو يبادر به مدير الحساب عند الاشتباه.

- ينفّذه مدير الحساب بالصلاحية sec.user.manage (DOC-F07)، بعد إعادة مصادقته بـ TOTP حديث.

- لا يصفّر مدير الحساب MFA الخاص به. المدير الوحيد يمر بمسار المشغّل (DQ-F06-4).

- يتحقق المدير من الهوية بقناة غير قناة الطلب: لقاء مباشر، أو اتصال برقم معروف مسبقًا لدى المشترك. يكتب الطريقة في سبب إلزامي يُحفظ في حدث التدقيق.

- أكثر من تصفيرين للمستخدم نفسه خلال 30 يومًا يظهر في تقرير R-PLT-4 (10-m0-m1:548).

الأثر ● مع تفصيل ●: MfaEnabled = 0، ومسح السر ومرجعه وMfaEnrolledAt وMfaLastUsedStep، وحذف رموز الاسترداد (005:13)، وإنهاء كل الجلسات بسبب MFA_RESET، وتدقيق بشدة عالية (BR-PLT-009، 10-m0-m1:235)، وإشعار SEC.MFA_RESET للمستخدم والمديرين (10-m0-m1:534).

إعادة التسجيل ●:

- رابط صالح 24 ساعة يُرسل إلى بريد المستخدم (DQ-F03-8).

- يفتح المستخدم الرابط، ويدخل كلمة المرور، ويسجّل جهازًا جديدًا، ويستلم عشرة رموز جديدة.

- قبل الإكمال لا يدخل المستخدم، لأن الربط يشترط MFA لكل مستخدم غير خدمي (DQ-F03-4).

- بعد انتهاء المهلة يُصدر المدير رابطًا جديدًا دون تصفير جديد.

## 11. إعادة المصادقة

| البند | القيمة المقترحة ● |
| --- | --- |
| الحداثة | آخر تحقق MFA خلال 5 دقائق (sec.UserSession.MfaVerifiedAt) |
| الطريقة | رمز TOTP؛ رمز الاسترداد لا يكفي لهذه الخطوة |
| التصديرات الحساسة | party.pack.export، وparty.export.sensitive، وتصدير التدقيق (10-m0-m1:48)، وتصدير بيانات المشترك (10-m0-m1:67، FR-PLT-039) |
| أفعال إدارية حساسة | تصفير MFA لمستخدم، وفك القفل الثالث، وإسناد دور TM أو FO (BR-PLT-008)، وتجديد رموز الاسترداد، وتغيير جهاز TOTP، وتغيير كلمة المرور |
| الرفض | يُسجَّل في التدقيق بنتيجة DENIED |

## 12. حسابات المشغّل (FR-PLT-006)

الموجود ●: plat.PlatformOperator بحالات المستخدم نفسها (model:68)، وMFA إلزامي لكل مشغّل ACTIVE (model:82)، وسر TOTP مشفر بمفتاح المنصة (model:72-73)، وقيد Argon2id (model:87). الجدول محجوب عن tp_app (model:64).

الناقص ●: لا إجراء دخول للمشغّل، ولا جدول جلسات له، ولا رموز استرداد. والجدول فيه FailedAttempts وLockedUntil فقط (model:76-77)، بلا FirstFailedAt ولا LockoutCount ولا RequiresAdminUnlock، فلا يُطبَّق عليه BR-PLT-005 كاملًا.

| البند | القيمة المقترحة ● |
| --- | --- |
| كلمة المرور | 14 محرفًا على الأقل، وبقية §4 و§5 |
| MFA | TOTP إلزامي، بلا رموز استرداد |
| الاسترداد | تصفير بيد OPERATOR_ADMIN آخر فقط، مع بقاء اثنين من OPERATOR_ADMIN دائمًا |
| القفل | 5 إخفاقات خلال 15 دقيقة تقفل حتى يفك OPERATOR_ADMIN آخر |
| الجلسة | خمول 15 دقيقة ومطلقة 8 ساعات |
| الوصول | مضيف مستقل وقائمة عناوين IP مسموحة (DOC-S03 §4) |
| التنفيذ | جدول جلسات للمشغّل وأعمدة القفل وإجراءات دخول بصفة مخصصة (DQ-S04-10) |

## 13. مفاتيح إعدادات المشترك المقترحة

تُعرَّف في cfg.SettingDefinition بحد أدنى وأقصى (model:426-436). لم تُبذر أي مفاتيح بعد. القيم كلها ●.

| المفتاح | الافتراضي | أضعف قيمة | أشد قيمة | موضع الفرض |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| security.password.min_length | 12 | 10 | 64 | التطبيق |
| security.password.history_count | 5 | 5 | 24 | إجراء السجل |
| security.lockout.threshold | 5 | 5 | 3 | usp_StartSession (DQ-S03-6) |
| security.session.idle_minutes | 30 | 30 | 5 | usp_StartSession والربط |
| security.session.absolute_hours | 12 | 12 | 1 | usp_StartSession |
| security.stepup.freshness_minutes | 5 | 5 | 1 | التطبيق |

قيم Argon2id وMFA وعدد رموز الاسترداد ليست إعدادات للمشترك. حدود الإعدادات اليوم في التطبيق وحده (DR-17)، والإجراء يستعمل قيمًا ثابتة (030:90-100 و117-118).

## 14. الاختبارات

| المعرّف | ما يثبته | المستوى | الحالة (حالات db/tests/tenant_isolation_tests.sql بأرقامها؛ «CI» هو tools/ci/db_ci.sh في حاوية التطوير وعلى GitHub منذ 2026-10-12، O-02 (erd_open_items)) |
| --- | --- | --- | --- |
| T33 | المعاملات بلا تجزئة، والرفض بخطأ واحد، والجلسة عند النجاح | القاعدة | ● موجود ويمر في CI |
| T34 | خمسة إخفاقات تقفل والكلمة الصحيحة ترفض | القاعدة | ● موجود ويمر في CI |
| T35 | التطبيق لا يقرأ التجزئة ولا ينشئ جلسة ولا يمدد المهلة المطلقة | القاعدة | ● موجود ويمر في CI |
| T36 | لا ربط قبل MFA | القاعدة | ● موجود ويمر في CI |
| T-S04-1 | إدراج تجزئة غير Argon2id يُرفض بالقيد في الجداول الثلاثة | القاعدة | ● |
| T-S04-2 | التجزئة الناتجة بمعاملات أقل من P-2 ترفضها خدمة التعيين | التطبيق | ● |
| T-S04-3 | مستخدم بمعاملات أضعف تُعاد تجزئته بعد دخول ناجح، ولا يتغير PasswordChangedAt | تكامل | ● |
| T-S04-4 | 9 محارف ترفض، و10 ترفض افتراضيًا وتقبل بإعداد 10، و129 ترفض | التطبيق | ● |
| T-S04-5 | كلمة بمحارف عربية ومسافات تقبل، وصيغتا تطبيع لها تتطابقان | التطبيق | ● |
| T-S04-6 | كلمة من القائمة المسرّبة ترفض، وكلمة فيها رمز المشترك ترفض | التطبيق | ● |
| T-S04-7 | إعادة أي من آخر 5 كلمات ترفض، والسادسة القديمة تقبل | تكامل | ● S5 في db/tests/auth_flow_tests.sql ويمر في CI |
| T-S04-8 | خمسة رموز MFA خاطئة تنهي الجلسة وتزيد العداد | القاعدة | ● A6 في db/tests/auth_flow_tests.sql ويمر في CI |
| T-S04-9 | المحاولة 11 من IP في الدقيقة تعطي 429 | التطبيق | ● |
| T-S04-10 | مستخدم ACTIVE بلا MFA لا تُربط جلسته | القاعدة | ● T43 ويمر في CI |
| T-S04-11 | رمز TOTP مستعمل يرفض، ورمز بانحراف خطوتين يرفض | تكامل | ● |
| T-S04-12 | رمز استرداد يُقبل مرة ويرفض الثانية، ويعاد عدد الباقي 9 | القاعدة | ● |
| T-S04-13 | بعد التصفير لا دخول حتى إعادة التسجيل، والرابط بعد 24 ساعة يرفض | تكامل | ● |
| T-S04-14 | تصدير حساس بتحقق أقدم من 5 دقائق يطلب TOTP | تكامل | ● |
| T-S04-15 | رابط دعوة بعد 48 ساعة أو مستعمل يرفض برسالة واحدة | تكامل | ● |
| T-S04-16 | مشغّل ACTIVE بلا MFA يرفضه القيد | القاعدة | ● |

## 15. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S04-1 | مصدر قائمة المسرّبة وتحديثها | قائمة تجزئات SHA-1 بنموذج k-anonymity محلية، تُحدَّث كل 3 أشهر | مسؤول أمن المعلومات | FR-PLT-010 |
| DQ-S04-2 | الطول الأقصى والتطبيع | 128 محرفًا بعد NFKC | مسؤول أمن المعلومات | T-S04-4 و5 |
| DQ-S04-3 | إعادة التجزئة | sec.usp_RehashPassword في طلب كلمة المرور | معماري القاعدة | ترقية المعاملات |
| DQ-S04-4 | دلالة القفل الثالث | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): قبول المنفَّذ وتعديل نص BR-PLT-005 | مالك المنتج | لا شيء |
| DQ-S04-5 | إخفاقات MFA | تُعدّ في عداد BR-PLT-005، وخمسة في الجلسة تنهيها، داخل usp_ConfirmMfa؛ يتفق مع DQ-S01-7 | مسؤول أمن المعلومات | FR-PLT-011 |
| DQ-S04-6 | قيم تقييد المعدل | §7.3 | مسؤول أمن المعلومات | BR-PLT-005 |
| DQ-S04-7 | معاملات TOTP | RFC 6238، SHA1، 6 أرقام، 30 ثانية، خطوة واحدة | مسؤول أمن المعلومات | التسجيل |
| DQ-S04-8 | شكل رموز الاسترداد وتجزئتها | 16 محرف base32 وSHA-256 | معماري الأمن | FR-PLT-011 |
| DQ-S04-9 | شروط التصفير ومهلة إعادة التسجيل | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): §10، والمهلة 24 ساعة | المالك | BR-PLT-006 |
| DQ-S04-10 | سياسة المشغّل والجداول الناقصة | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): §12 | المالك مع معماري القاعدة | FR-PLT-006 |
| DQ-S04-11 | هل يعطّل المشترك MFA؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): لا، فـ «افتراضيًا» تعني قيمة المنصة الدنيا | المالك | BR-PLT-006 |
| DQ-S04-12 | هل تفك الإعادة القفل؟ | تفك المؤقت فقط | مسؤول أمن المعلومات | FR-PLT-013 |
| DQ-S04-13 | مكتبة Argon2id | مكتبة مراجَعة تُختار مع بدء التطبيق | قائد التطبيق | O-01 (erd_open_items) |
| DQ-S04-14 | مفاتيح الإعدادات وحدودها | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): §13 | مالك المنتج | FR-PLT-043، البذر |
| DQ-S04-15 | طريقة إعادة المصادقة | TOTP وحده؛ كلمة المرور معه تحتاج إجراء تحقق جديدًا لا يُنشئ جلسة | مسؤول أمن المعلومات | FR-PLT-014، §11 |

## 16. تعارضات وفجوات في المصادر

| البند | الموضع | الملاحظة |
| --- | --- | --- |
| رموز الاسترداد في التحليل | 10-m0-m1:304 | تذكر RecoveryCodesHash بصيغة json في AppUser، والنموذج يستعمل sec.MfaRecoveryCode (model:236) |
| إلزام PasswordHash | 10-m0-m1:304 | «PasswordHash م»، والنموذج يجعله فارغًا حتى إكمال الدعوة (model:124) |
| القفل الثالث | 10-m0-m1:231 و030:96 | النص «خلال 24 ساعة» والمنفَّذ سلسلة (§7.2) |
| معنى «افتراضيًا» | 10-m0-m1:232 و10-m0-m1:113 | قد يُفهم أن MFA قابلة للتعطيل، وFR-PLT-043 يمنع التخفيف (10-m0-m1:145) |
| قيم ثابتة | 030:90-100 و117-118 | الإجراء لا يقرأ إعدادات المشترك، وFR-PLT-043 يسمح بالتشديد |
| إخفاقات MFA | 030:159-162 | تُسجَّل ولا تُعدّ ولا حد لها، وBR-PLT-005 يسرد FAILED_MFA ضمن أحداث القفل (10-m0-m1:231) |
| رسائل البريد المعاملاتي | 10-m0-m1:115 | رسالتان فقط، وإعادة التسجيل تحتاج ثالثة (DQ-F03-8) |
| قفل المشغّل | model:76-77 | أعمدة أقل من AppUser (model:132-137) |
| سجل الكلمات قابل للقراءة | 007:46 | tp_app يقرأ التجزئات القديمة، والحجب لـ tp_readonly وحده (db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:14) |

## 17. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §3 | FR-PLT-010، O-01 (erd_open_items) | ADR 0002:13-15، tools/dbgen/erd_open_items.py:13-18 |
| §4 و§5 | BR-PLT-004، FR-PLT-043 | 10-m0-m1:230 و:145، model:260-264 |
| §6 | FR-PLT-013 | 10-m0-m1:115، model:244-258 |
| §7 | BR-PLT-005، FR-PLT-012 | 030:88-140، 10-m0-m1:231 |
| §8 و§9 | FR-PLT-011، BR-PLT-006 | 030:143-163، model:126-131 و236-242 |
| §10 | BR-PLT-006، BR-PLT-009 | 10-m0-m1:232 و:534 |
| §11 | FR-PLT-014، FR-PLT-019 | 10-m0-m1:116 و:121 |
| §12 | FR-PLT-006 | model:64-87 |
| §13 | FR-PLT-043، BR-PLT-018، DR-17 | model:426-441 |

# DOC-S05 — سياسة TLS وتشفير الاتصالات

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S05 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مهندس البنية التحتية والأمن |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | O-08 (erd_open_items)، FR-PLT-046، FR-PLT-013، FR-PLT-006، X-SEC-2، FR-NTF-013 |
| يعتمد على | DOC-F01 (حدود الثقة TB-n)، DOC-S02 (المفاتيح عند التخزين)، DOC-S03 (ملفات تعريف الارتباط وCSP)، DOC-S08 (أسرار القاعدة)، DOC-S10 (تقوية الخادم وSSH)، DOC-B11 (البيئات والأسرار) |
| المصادر | docs/30-readiness-documents.md:242-248 · tools/dbgen/erd_open_items.py:56-60 · docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115 و148 و582 · docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:137 · tools/deploy/deploy.sh · tools/deploy/deploy.ps1 · tools/ci/db_ci.sh · tools/dbgen/check_deployed.py · ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع) · docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md |

وسوم المصدر: ● ذكره المستخدم أو ورد في الوثائق · ● اقتراح له افتراضي ويُعدَّل.

## 1. الغرض والنطاق

الغرض. تحدد هذه الوثيقة كيف يُشفَّر كل اتصال شبكي في المنصة: إصدارات TLS ومجموعات التشفير وHSTS، وشهادة النطاق ‎bankfas.com‎ وإصدارها وتجديدها ومالكها، وتشفير اتصال التطبيق بـ SQL Server مع التحقق من الشهادة، واتصال البريد، ووصول المشغّلين بـ SSH. تُغلق بها O-08 (erd_open_items) بعد اعتمادها.

داخل النطاق: المتصفح إلى التطبيق، والتطبيق إلى SQL Server، والتطبيق إلى مرحّل البريد، والتطبيق إلى مخزن المفاتيح ومخزن الملفات، ونقل النسخ إلى الموقع المنفصل، ووصول المشغّلين بـ SSH.

خارج النطاق (يُحال):

- خصائص ملف تعريف الارتباط وSameSite وCSRF وCSP: DOC-S03 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:585).

- تقوية خادم Ubuntu وحساباته: DOC-S10.

- التشفير عند التخزين: DOC-S02.

## 2. ما هو موجود اليوم

| البند | النص الحالي | المصدر |
| --- | --- | --- |
| الحد الأدنى للنقل | «TLS 1.2 فأعلى (1.3 مفضّل) مع HSTS» ● | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582 |
| تشفير النقل قرار | X-SEC-2 «تشفير النقل (TLS) والتخزين» ● | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:137 |
| النطاق والعناوين | ‎{رمز-المشترك}.bankfas.com‎، «شهادة TLS شاملة (wildcard) أو شهادة لكل عنوان» ● | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:148 |
| العناوين المحجوزة | ‎www‎ و‎admin‎ و‎api‎ و‎app‎ وغيرها | db/model/10-platform.model:58-62 |
| صيغة رمز المشترك | حروف لاتينية وأرقام وشرطة، لا شرطة في الطرفين، 30 خانة | db/model/10-platform.model:32 و51 |
| البريد المعاملاتي | «عبر مرحّل SMTP تهيّئه الاستضافة» لرسالتي الدعوة وإعادة التعيين ● | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115 |
| مصادقة نطاق البريد | SPF وDKIM وDMARC لبريد الإشعارات في S5 | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:693 |
| O-08 | «Open. Not documented in the analysis or the model» | tools/dbgen/erd_open_items.py:58-59 |
| أداة النشر | الافتراضي ‎-C‎ أي الثقة بشهادة الخادم دون تحقق | tools/deploy/deploy.sh:10-11 و19 |
| CI | ‎-C‎ في كل استدعاء | tools/ci/db_ci.sh:21، tools/dbgen/check_deployed.py:52 |
| أداة Windows | تضيف ‎-C‎ دائمًا مع تسجيل دخول SQL | tools/deploy/deploy.ps1:32 |

خلاصة. الحد الأدنى وHSTS مذكوران في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582، فـ O-08 أضيق مما يعرضه سجلها. الناقص: مجموعات التشفير، ومدة HSTS، والشهادة ومالكها وتجديدها، وإعدادات ‎Encrypt‎ و‎TrustServerCertificate‎، والبريد، وSSH.

## 3. خريطة الاتصالات

| الرمز | الاتصال | البروتوكول والحد الأدنى | التحقق من الطرف الآخر | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-1 | المتصفح إلى التطبيق | TLS 1.3 مفضّل، 1.2 أدنى | شهادة ‎*.bankfas.com‎ من سلطة عامة | القسم 4 |
| NC-2 | لوحة المشغّل | كما NC-1 | كما NC-1، و MFA إلزامي (FR-PLT-006) | تقييد المصدر ● DQ-S05-8 |
| NC-3 | نقطة الإنهاء إلى التطبيق | محلي على المضيف نفسه، أو TLS 1.2+ إن كانا مضيفين | شهادة داخلية | يتبع قرار نظام تشغيل طبقة التطبيق |
| NC-4 | التطبيق إلى SQL Server | TLS 1.2+ داخل TDS | ‎TrustServerCertificate=False‎ واسم المضيف مطابق | القسم 5 |
| NC-5 | التطبيق إلى مرحّل البريد | TLS إلزامي بلا تراجع | شهادة المرحّل | القسم 6 |
| NC-6 | التطبيق إلى مخزن المفاتيح | TLS 1.2+ | شهادة الخدمة ومصادقة التطبيق | DOC-S02 |
| NC-7 | التطبيق إلى مخزن الملفات | محلي، أو HTTPS إن كان بعيدًا | شهادة الخدمة | الملفات مشفّرة أصلًا (DOC-S02 §8) |
| NC-8 | نسخ الملفات إلى الموقع المنفصل | SSH أو HTTPS | مفتاح المضيف أو الشهادة | DOC-S09 |
| NC-9 | المشغّل إلى الخادم | SSH بمفتاح فقط | بصمة مفتاح المضيف | القسم 7 |

تُربط هذه الرموز بحدود الثقة TB-n في DOC-F01 عند صدوره.

## 4. المتصفح إلى التطبيق (NC-1 وNC-2)

### 4.1 البروتوكولات ومجموعات التشفير ●

- مسموح: TLS 1.3، وTLS 1.2.

- مرفوض: SSLv2 وSSLv3 وTLS 1.0 وTLS 1.1، كما توصي O-08 (tools/dbgen/erd_open_items.py:59).

- TLS 1.3: المجموعات القياسية الثلاث: ‎TLS_AES_256_GCM_SHA384‎ و‎TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256‎ و‎TLS_AES_128_GCM_SHA256‎.

- TLS 1.2: تبادل مفاتيح ECDHE فقط، وتشفير AEAD فقط (AES-GCM أو ChaCha20-Poly1305). لا CBC، ولا تبادل مفاتيح RSA الساكن، ولا 3DES ولا RC4، ولا توقيعات SHA-1.

- المنحنيات: X25519 وP-256.

- لا ضغط على مستوى TLS، ولا إعادة تفاوض يبدأها العميل.

### 4.2 HSTS ●

- الترويسة على كل استجابة HTTPS من ‎bankfas.com‎ وكل عنوان فرعي: ‎Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains‎.

- التدرّج: أسبوع أول بـ ‎max-age=86400‎، ثم سنة بعد التحقق من أن كل عنوان فرعي يعمل بـ HTTPS.

- ‎includeSubDomains‎ آمن هنا لأن كل مشترك عنوان فرعي على HTTPS.

- ‎preload‎ لا يُضاف الآن، لأنه التزام يصعب التراجع عنه (DQ-S05-3).

- المنفذ 80 يعيد التوجيه فقط (301) إلى HTTPS على المضيف نفسه، ولا يقدّم محتوى ولا يقرأ ملف تعريف ارتباط.

### 4.3 الشهادة ●

- النوع الافتراضي: شهادة شاملة ‎*.bankfas.com‎ مع اسم بديل للجذر ‎bankfas.com‎. الخيار مفتوح في FR-PLT-046 (DQ-S05-2).

- سبب تفضيل الشاملة: الشهادة لكل عنوان تُنشر في سجلات الشفافية العامة (Certificate Transparency)، فتكشف رمز كل مشترك جديد للعالم، أي قائمة العملاء. الشاملة لا تكشفها.

- حدها: الشاملة تغطي مستوى واحدًا فقط (‎acme.bankfas.com‎ نعم، و‎x.acme.bankfas.com‎ لا). يُمنع أي تصميم يضيف مستوى ثانيًا تحت عنوان المشترك. صيغة رمز المشترك تُنتج تسمية DNS صالحة من مستوى واحد: حروف وأرقام وشرطة، و30 خانة على الأكثر (db/model/10-platform.model:32 و51). DNS لا يميّز حالة الأحرف، فيُطابَق الرمز بلا تمييز لها، وترتيب القاعدة غير حساس لها أصلًا (T-2، docs/20-database-design.md:62).

- المفتاح: ECDSA P-256 افتراضيًا، أو RSA 2048 بت فأكثر إن لزم توافق قديم. مفتاح جديد عند كل تجديد.

- المفتاح الخاص يبقى على مضيف إنهاء TLS فقط، بصلاحية قراءة لحساب الخدمة وحده، ولا يدخل المستودع ولا النسخ إلى الموقع المنفصل.

- العنوان غير المعروف: الشهادة نفسها، وصفحة محايدة لا تكشف وجود المشترك ● (FR-PLT-046).

- العزل لا يعتمد على الشهادة: تحديد المشترك من اسم المضيف يتم في التطبيق، وربط السياق في القاعدة (ADR 0002). الشهادة الشاملة لا تفتح طريقًا بين المشتركين.

### 4.4 الإصدار والتجديد ●

| البند | الافتراضي |
| --- | --- |
| الجهة المصدرة | سلطة تصديق عامة يثق بها كل متصفح (DQ-S05-1) |
| طريقة الإصدار | بروتوكول ACME (RFC 8555) بتحدي DNS-01، لأن الشهادة الشاملة تُثبت بسجل DNS |
| رمز واجهة DNS | صلاحيته تعديل سجلات ‎_acme-challenge‎ فقط، ويُحفظ في مخزن الأسرار (DOC-B11) |
| التجديد | آلي، عند مرور ثلثي مدة الصلاحية |
| المراقبة | تنبيه إن بقي على الانتهاء 21 يومًا ثم 7 أيام دون تجديد |
| سجل CAA | يحصر الإصدار للنطاق في السلطة المختارة |
| مدة الصلاحية | تتبع الحد الساري لدى منتدى CA/Browser وقت الإصدار؛ التجديد الآلي يجعل قِصرها غير مؤثر |
| المالك | مهندس البنية التحتية والأمن، ونائبه مهندس DevOps |

### 4.5 مكان إنهاء TLS

- طبقة التطبيق على Windows Server وفق 01 §13، ومطروحة للمراجعة بعد ADR 0001 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:226، FR-PLT-045 في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147). يُنهى TLS على Kestrel أو IIS أو خادم وسيط عكسي على مضيف التطبيق، والسياسة أعلاه تنطبق على أيها (DQ-S05-12).

- إن كان الوسيط على مضيف غير مضيف التطبيق، فالاتصال NC-3 يُشفَّر كذلك.

- عنوان IP العميل يمرّره الوسيط في ترويسة يثق بها التطبيق من الوسيط فقط؛ التصميم في DOC-S03.

### 4.6 لوحة المشغّل ●

- على عنوان محجوز مثل ‎admin.bankfas.com‎ (db/model/10-platform.model:58-62) بالشهادة نفسها.

- MFA إلزامي للمشغّل ● (FR-PLT-006). الافتراضي إضافة قائمة عناوين مصدر مسموحة أو شبكة خاصة (DQ-S05-8).

## 5. التطبيق إلى SQL Server (NC-4)

### 5.1 القاعدة ●

- الإنتاج وكل بيئة فيها بيانات حقيقية: ‎Encrypt=True‎ (إلزامي) و‎TrustServerCertificate=False‎، واسم الخادم في سلسلة الاتصال يطابق اسمًا في شهادة SQL Server.

- مثال بلا أسرار: ‎Server=tcp:<db-host>,1433;Database=BankFas;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False‎. كلمة المرور خارج السلسلة المخزّنة في المستودع (DOC-S08).

- ‎Encrypt=Strict‎ (TDS 8.0، TLS قبل التفاوض الأولي) أقوى. يُعتمد بعد التحقق من دعمه في مشغّل .NET وفي SQL Server 2025 على Linux (DQ-S05-6).

- الخادم يفرض التشفير: يُضبط SQL Server على Linux بأداة ‎mssql-conf‎ (مسار الشهادة والمفتاح، والبروتوكولات المسموحة، وفرض التشفير). تُتحقق أسماء الإعدادات من وثائق Microsoft عند التجهيز (DOC-S10)، وقد يلزم إعادة تشغيل الخدمة عند تبديل الشهادة.

- الشبكة: المنفذ 1433 غير مكشوف للإنترنت. الجدار الناري يسمح لمضيف التطبيق فقط. إن كان التطبيق والقاعدة على المضيف نفسه يبقى التشفير مفروضًا.

- إدارة القاعدة: عبر نفق SSH (NC-9) إلى المنفذ المحلي، و‎sqlcmd‎ بلا ‎-C‎ مع شهادة الجهة المصدرة مثبتة على محطة المشغّل.

### 5.2 شهادة SQL Server ●

| البند | الافتراضي |
| --- | --- |
| المصدر | جهة تصديق خاصة بالمنصة، جذرها مثبت على مضيف التطبيق ومحطات DBA فقط، لأن اسم مضيف القاعدة لا يلزم أن يكون عامًّا (DQ-S05-5) |
| البديل | شهادة عامة لاسم تحت ‎bankfas.com‎ |
| الاسم | اسم المضيف المستعمل في سلسلة الاتصال، واسم بديل لاسم النفق المحلي إن لزم |
| الصلاحية والتجديد | سنة، وتنبيه قبل الانتهاء بـ 30 يومًا، والتبديل في نافذة صيانة |
| المالك | DBA مع مهندس البنية |

### 5.3 الخيار ‎-C‎ في الأدوات

- ‎-C‎ في ‎sqlcmd‎ يعني الثقة بشهادة الخادم دون تحقق، أي ما يعادل ‎TrustServerCertificate=True‎.

- في CI فقط: ‎tools/ci/db_ci.sh:21‎ و‎tools/dbgen/check_deployed.py:52‎ يتصلان بحاوية SQL Server مؤقتة على المضيف نفسه (‎localhost,1433‎) بشهادة ذاتية التوقيع: في حاوية التطوير، وعلى GitHub في سير العمل ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:43-47 (جذر المستودع؛ O-02 (erd_open_items)). هذا مقبول هناك ولا يُنقل إلى أي بيئة فيها بيانات حقيقية.

- في أداة النشر: ‎tools/deploy/deploy.sh:19‎ يجعل ‎-C‎ افتراضيًا، وADR 0001 يجعل هذه الأداة مسار النشر الإنتاجي (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:19). حتى يتغير الافتراضي، يُشغَّل النشر الإنتاجي بـ ‎SQLCMD_OPTS=""‎ صراحة. المقترح أن يصير الافتراضي بلا ‎-C‎، وأن يمرّره ‎db_ci.sh‎ صراحة (DQ-S05-7).

- ✅ منفّذ (2026-10-13، docs/adr/0013-monitor-login-and-deployment-checks.md):

  - الافتراضي بلا ‎-C‎ في كل سكربت تحت ‎tools/deploy‎ وفي ‎tools/dbgen/check_deployed.py‎.

  - CI يصدّر ‎SQLCMD_OPTS=-C‎ لحاويته المؤقتة وحدها، وتفشل خطوته 3 إن عاد ‎-C‎ افتراضيًا في أي منها.

  - النشر الإنتاجي يتحقق من شهادة الخادم واسمها دون تعريف شيء.

- ‎tools/deploy/deploy.ps1:32‎ يضيف ‎-C‎ دائمًا مع تسجيل دخول SQL. المسار غير إنتاجي (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:20)، ويُصحَّح إن استُعمل يومًا. (✅ صُحّح بـ ADR 0013: لا ‎-C‎ إلا بالمفتاح ‎-TrustServerCertificate‎.)

## 6. التطبيق إلى خدمة البريد (NC-5)

- ● الإرسال إلى المرحّل بمنفذ الإرسال مع TLS ضمني، أو STARTTLS إلزامي يفشل الإرسال دونه. لا تراجع إلى نص صريح.

- ● التحقق من شهادة المرحّل واسمه مفعّل، ومصادقة SMTP بحساب خاص بالمنصة يُحفظ سره في مخزن الأسرار (DOC-B11).

- النقل من المرحّل إلى صندوق المستلم خارج سيطرتنا، وقد لا يُشفَّر. لذلك لا يحمل البريد أي بيانات مقيّدة ● (FR-PLT-013، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115؛ FR-NTF-013، docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:212).

- روابط البريد إلى ‎https://{رمز-المشترك}.bankfas.com‎ فقط. رمز الدعوة أو إعادة التعيين لمرة واحدة ومحدود المدة (48 ساعة و30 دقيقة) ومجزّأ في القاعدة (db/model/10-platform.model:244-258).

- ● SPF وDKIM وDMARC لنطاق المرسل تُضبط في S0، لا في S5، لأن S0 يرسل الدعوات (DQ-S05-9).

- فشل الإرسال يُسجَّل (‎SendStatus‎ و‎SendError‎، db/model/10-platform.model:252-253) دون نص الرسالة ولا الرابط.

## 7. وصول المشغّلين بـ SSH (NC-9) ●

- مصادقة بالمفتاح فقط (يُفضَّل Ed25519)، و‎PasswordAuthentication no‎، و‎PermitRootLogin no‎.

- حساب شخصي لكل مشغّل، لا حسابات مشتركة. الصلاحيات المرتفعة عبر ‎sudo‎ مسجَّلة.

- المصدر مقيّد بقائمة عناوين مسموحة أو بشبكة خاصة (DQ-S05-11).

- خوارزميات SSH الافتراضية الحديثة في Ubuntu 24.04 تُبقى، ويُعطَّل أي خيار قديم يُضاف يدويًا.

- بصمة مفتاح المضيف تُتحقق خارج القناة عند أول اتصال، وتُسجَّل في دليل التشغيل.

- نفق SSH هو الطريق الوحيد لإدارة SQL Server من خارج الخادم (القسم 5.1).

- إلغاء المفتاح عند مغادرة المشغّل خلال يوم عمل. التفصيل في DOC-S10.

## 8. سجل الشهادات والأسرار المتعلقة بالنقل

| العنصر | الجهة المصدرة | التجديد | المالك | مكان المفتاح الخاص |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‎*.bankfas.com‎ و‎bankfas.com‎ | سلطة عامة ● | آلي | مهندس البنية | مضيف إنهاء TLS |
| شهادة SQL Server | جهة خاصة ● | سنوي | DBA | خادم القاعدة |
| جذر الجهة الخاصة | المنصة | كل 5 سنوات ● | مسؤول الأمن | خارج الخوادم، بحفظ مزدوج كما في DOC-S02 §9 |
| رمز واجهة DNS | مزوّد DNS | سنوي أو عند التسرّب | مهندس البنية | مخزن الأسرار |
| حساب SMTP | مزوّد المرحّل | سنوي أو عند التسرّب | مهندس البنية | مخزن الأسرار |
| مفاتيح SSH للمشغّلين | كل مشغّل | سنوي، وعند المغادرة | صاحب المفتاح | محطته فقط |

## 9. معايير القبول

| المعرّف | المعيار | طريقة التحقق |
| --- | --- | --- |
| TLS-1 | اتصال بـ TLS 1.0 أو 1.1 إلى أي عنوان تحت ‎bankfas.com‎ يُرفض | فحص خارجي في بوابة الإصدار (DOC-B11، DOC-S13) |
| TLS-2 | كل استجابة HTTPS تحمل HSTS بالقيمة المعتمدة | الفحص نفسه |
| TLS-3 | طلب HTTP يعيد 301 إلى HTTPS ولا يعيد محتوى | الفحص نفسه |
| TLS-4 | عنوان فرعي غير معروف يعيد الصفحة المحايدة بالشهادة الصحيحة | اختبار آلي |
| TLS-5 | التطبيق يفشل في الاتصال بالقاعدة إن قُدّمت له شهادة غير موثوقة | اختبار في بيئة الاختبار بشهادة ذاتية |
| TLS-6 | لا ‎TrustServerCertificate=True‎ ولا ‎-C‎ في إعدادات الإنتاج | فحص الإعدادات قبل النشر |
| TLS-7 | المنفذ 1433 غير مفتوح من الإنترنت | فحص منافذ خارجي |
| TLS-8 | شهادة تقترب من الانتهاء تولّد التنبيه | اختبار المراقبة (DOC-S12) |
| TLS-9 | دخول SSH بكلمة مرور يُرفض | فحص على الخادم |

## 10. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S05-1 | سلطة التصديق العامة وطريقة الإصدار | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): سلطة عامة عبر ACME بتحدي DNS-01 وتجديد آلي | المالك مع مهندس البنية | النشر الأول (FR-PLT-046) |
| DQ-S05-2 | شهادة شاملة أم شهادة لكل عنوان؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): شاملة مع اسم الجذر، لحماية قائمة المشتركين من سجلات الشفافية | المالك | FR-PLT-046 |
| DQ-S05-3 | إضافة ‎preload‎ إلى HSTS | لا الآن؛ يُعاد النظر بعد ستة أشهر تشغيل | مهندس البنية | لا شيء |
| DQ-S05-4 | إبقاء TLS 1.2 | نعم بمجموعات AEAD فقط | مسؤول الأمن | لا شيء |
| DQ-S05-5 | مصدر شهادة SQL Server | جهة تصديق خاصة بالمنصة | DBA مع مسؤول الأمن | NC-4 |
| DQ-S05-6 | ‎Encrypt=Strict‎ (TDS 8.0) | ‎Encrypt=True‎ الآن، و‎Strict‎ بعد التحقق من الدعم | DBA | لا شيء |
| DQ-S05-7 | تغيير افتراضي ‎deploy.sh‎ إلى بلا ‎-C‎ | نعم، ويمرّره CI صراحة. ✅ منفّذ (2026-10-13، ADR 0013) في كل أدوات النشر و‎check_deployed.py‎، ويحرسه CI | مالك الأدوات | أول نشر على VPS |
| DQ-S05-8 | تقييد مصدر لوحة المشغّل | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): قائمة عناوين مسموحة أو شبكة خاصة | المالك مع مسؤول الأمن | FR-PLT-005 |
| DQ-S05-9 | SPF وDKIM وDMARC في S0 | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): نعم | المالك | FR-PLT-013 |
| DQ-S05-10 | مزوّد DNS وحفظ رمز واجهته | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): يُحدَّد مع مزوّد الاستضافة؛ رمز بأضيق صلاحية | المالك | إصدار الشهادة |
| DQ-S05-11 | طريق SSH: قائمة عناوين أم شبكة خاصة؟ | قائمة عناوين مسموحة ومفتاح شخصي | مهندس البنية | DOC-S10 |
| DQ-S05-12 | أين يُنهى TLS؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): على مضيف التطبيق؛ يتبع قرار نظام تشغيل طبقة التطبيق | المالك مع معماري الحلول | DOC-B11 |

## 11. تعارضات وفجوات في المصادر

- حالة O-08 «Not documented in the analysis or the model» (tools/dbgen/erd_open_items.py:58)، بينما docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582 يحدد «TLS 1.2 فأعلى (1.3 مفضّل) مع HSTS». الناقص هو التفصيل لا المبدأ.

- tools/deploy/deploy.sh:19 يجعل ‎-C‎ افتراضيًا، والأداة نفسها مسار النشر الإنتاجي (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:19). التعليق في tools/deploy/deploy.sh:10-11 يعترف بذلك ويحيل إلى O-08.

- FR-PLT-046 يترك «شهادة شاملة أو لكل عنوان» مفتوحًا (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:148)؛ الشهادة لكل عنوان تكشف رموز المشتركين في سجلات الشفافية، ولم يُذكر ذلك في أي مصدر.

- SPF وDKIM وDMARC مؤجلة إلى S5 (docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:693)، بينما S0 يرسل بريد الدعوة وإعادة التعيين (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115).

## 12. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| القسم 4.1 | O-08 (erd_open_items)، صف التشفير | tools/dbgen/erd_open_items.py:56-60؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582 |
| القسم 4.2 | HSTS | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582 |
| القسم 4.3 و4.4 | FR-PLT-046، ‎plat.ReservedSubdomain‎ | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:148؛ db/model/10-platform.model:58-62 |
| القسم 4.6 | FR-PLT-006 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:108 |
| القسم 5 | X-SEC-2، ADR 0001 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:137؛ docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16-19 |
| القسم 5.3 | أدوات النشر وCI | tools/deploy/deploy.sh:19؛ tools/ci/db_ci.sh:21؛ tools/dbgen/check_deployed.py:52؛ tools/deploy/deploy.ps1:32 |
| القسم 6 | FR-PLT-013، FR-NTF-013 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115؛ docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:212 و693 |
| القسم 7 | ADR 0001 (VPS بـ SSH) | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:149 |

# DOC-S06 — معيار تصنيف البيانات وحمايتها على مستوى الأعمدة والملفات

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S06 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | معماري البيانات مع مسؤول الأمن |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | صف «تصنيف البيانات» في 10-m0-m1 §12، X-SEC-2، X-SEC-3، FR-PLT-023، FR-PLT-028، FR-PLT-030، FR-PLT-039، FR-PTY-006 إلى FR-PTY-009، FR-PTY-014، FR-REQ-024، BR-PLT-016، BR-PTY-008 إلى BR-PTY-010، DR-18 وDR-25 وDR-31 وDR-46، O-15 (20-database-design) |
| يعتمد على | DOC-S02 (التشفير والمفاتيح)، DOC-F02 (تدفقات البيانات الحساسة)، DOC-S07 (الخصوصية والاحتفاظ)، DOC-S12 (السجلات)، DOC-B06 (بيانات الاختبار) |
| المصادر | docs/30-readiness-documents.md:250-256 · docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:294-347 و581 · db/model/*.model · db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql · db/static/020_roles_and_grants.sql · tools/dbgen/dbgen.py · tools/dbgen/README.md · docs/review/design-review-2026-10-11.json |

وسوم المصدر: ● ذكره المستخدم أو ورد في الوثائق · ● اقتراح له افتراضي ويُعدَّل.

## 1. الغرض والنطاق

الغرض. معيار واحد يربط كل عمود وكل ملف بمستوى حساسية، ويحدد ما يلزم كل مستوى من تشفير وتقنيع وحجب وتدقيق واحتفاظ، ويمنع الانحراف بين ما يحمله العمود فعلًا وما وُسم به في النموذج.

داخل النطاق: أعمدة ‎db/model/*.model‎ وما يولّده منها، ومستندات المخزن وصورها، ومخرجات التطبيق التي تنسخ القيم (السجلات، التدقيق، الإشعارات، Outbox، التصدير، المقارنات).

خارج النطاق: آلية التشفير والمفاتيح (DOC-S02)، وأسس المعالجة والإقامة ومدد الاحتفاظ النظامية (DOC-S07)، ومسارات القيم بين المكوّنات (DOC-F02).

## 2. المستويات الأربعة

المستويات معرّفة في التحليل ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:294 و581). هذا القسم يضيف ربطها بالنموذج.

| المستوى | التعريف | الوسم في النموذج | ‎doc.Document.Sensitivity‎ | أمثلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عامة | مراجع المنصة المشتركة بين كل المشتركين | بلا وسم، في جدول ‎global‎ أو صف عام في جدول ‎mixed‎ | ‎PUBLIC‎ (لمستندات المنصة فقط ●) | ‎ref.Country‎، ‎plat.Plan‎، ‎sec.Permission‎ |
| داخلية | بيانات المشترك العادية | بلا وسم (الافتراضي في جدول مملوك للمشترك) | ‎INTERNAL‎ | ‎org.Department‎، ‎cfg.NumberSequence‎ |
| سرّية | بيانات شخصية وعناوين وملكية وصلاحيات وشروط تجارية | ‎sens=confidential‎ | ‎CONFIDENTIAL‎ | ‎pty.Party.BirthDate‎، ‎fin.StatementLine.EnteredAmount‎ |
| مقيّدة | أرقام الهوية وصورها، أرقام الحسابات وIBAN، أسرار الدخول، المفاتيح، إقرارات الامتثال | ‎sens=restricted‎ | ‎RESTRICTED‎ | ‎pty.IdentityDocument.NumberEnc‎، ‎sec.AppUser.PasswordHash‎ |

تنبيه تسمية. علامة الجدول ‎public‎ في لغة النموذج تعني «يضيف ‎PublicId‎ للتعريض عبر API» (tools/dbgen/README.md:39)، ولا علاقة لها بالمستوى «عامة». جدول ‎public‎ مثل ‎pty.Party‎ سرّي.

مقيّدة ≠ مشفّرة. التحليل يقول إن المقيّدة «تُشفَّر» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:581). في النموذج للمقيّد أربعة أشكال مقبولة ●: غلاف مشفّر (‎...Enc‎)، أو بصمة أحادية (‎...Hash‎)، أو قناع عرض (‎...Mask‎)، أو مفتاح ملفوف (‎WrappedKey‎). أي عمود مقيّد بنص صريح خارج هذه الأشكال استثناء يُسجَّل في القسم 6.1.

## 3. كيف يعمل الوسم اليوم

- المولّد يقرأ ‎sens=restricted|confidential‎ على العمود (tools/dbgen/dbgen.py:172، tools/dbgen/README.md:63)، أو سطر ‎sens col,col‎ الذي يعني ‎restricted‎ افتراضيًا (tools/dbgen/dbgen.py:142-145 و224-227).

- المقيّد وحده يولّد ‎DENY SELECT‎ لدور التقارير ‎tp_readonly‎ (tools/dbgen/dbgen.py:723-724)، فيُنتج 29 سطرًا (db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:7-35).

- السرّي لا يولّد إلا علامة ◆ في القاموس (tools/dbgen/dbgen.py:608). و‎tp_readonly‎ يملك ‎SELECT‎ على كل المخططات (db/static/020_roles_and_grants.sql:41-53)، فيقرأ دور التقارير كل الأعمدة السرّية.

- الاختبار T21 يثبت رفض قراءة عمود مقيّد بالخطأ 230، وT23 يثبت قراءة عمود غير مقيّد (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:704-731).

- العدد اليوم: 46 وسمًا مباشرًا (23 مقيّدًا و23 سرّيًا) وسطر ‎sens‎ واحد بستة أعمدة، فالمجموع 29 مقيّدًا و23 سرّيًا. القاموس يطابقه (29 علامة ‎🔒 restricted‎ و23 ‎🔒 confidential‎ في docs/21-data-dictionary.md)، وdocs/20-database-design.md:216 يذكر 29.

## 4. قواعد التعامل لكل مستوى

| الضابط | عامة | داخلية | سرّية | مقيّدة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التخزين | TDE (DOC-S02) | TDE | TDE | TDE + أحد الأشكال الأربعة (القسم 2) |
| العرض | لكل مستخدم | بالصلاحية ونطاق الشركة (FR-PLT-020) | بالصلاحية ونطاق الشركة | مقنَّع (آخر 4) افتراضيًا؛ الكشف بصلاحية مقفلة وزر لكل قيمة ويُخفى بعد 60 ثانية (BR-PTY-008، BR-PTY-009) |
| التصدير | حر | بالصلاحية | بالصلاحية، ويُدقَّق | يُستثنى ما لم يملك الطالب صلاحية الكشف، مع إعادة مصادقة وحزمة مختومة (BR-PLT-016، FR-PTY-027) |
| سجلات التطبيق | مسموح | مسموح | ● لا قيم، المعرّفات فقط | القناع فقط، ولا قيمة كاملة أبدًا (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:586) |
| التدقيق | لا يلزم | قبل وبعد | قبل وبعد؛ ● «تغيّر» فقط لأعمدة الأشخاص (DQ-S07-6) | «تغيّر» مع القناعين فقط (FR-PLT-023، BR-PLT-009) |
| دور التقارير ‎tp_readonly‎ | يقرأ | يقرأ | يقرأ اليوم؛ ● يُحجب (DQ-S06-1) | محجوب (‎006‎) |
| الإشعارات والبريد وOutbox | مسموح | مسموح | ● المعرّفات فقط | ممنوع (FR-PLT-042، FR-NTF-013) |
| بيانات الاختبار | تُنسخ | ● مجهّلة | اصطناعية | اصطناعية فقط، ولا تخرج قيمة حقيقية من الإنتاج (DOC-B06) |
| الاحتفاظ | دائم | بحسب الكيان | بحسب DOC-S07 | بحسب DOC-S07، والإتلاف بسير FR-PLT-040 |

## 5. الأعمدة المقيّدة اليوم (29)

| الجدول | الأعمدة | الشكل | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎plat.PlatformOperator‎ | ‎PasswordHash‎، ‎MfaSecretEnc‎ | بصمة، غلاف بمفتاح المنصة | db/model/10-platform.model:69 و72 |
| ‎sec.AppUser‎ | ‎PasswordHash‎، ‎MfaSecretEnc‎ | بصمة، غلاف | db/model/10-platform.model:124 و127 |
| ‎sec.UserSession‎ | ‎TokenHash‎ | بصمة | db/model/10-platform.model:221 |
| ‎sec.MfaRecoveryCode‎ | ‎CodeHash‎ | بصمة | db/model/10-platform.model:238 |
| ‎sec.UserToken‎ | ‎TokenHash‎ | بصمة | db/model/10-platform.model:247 |
| ‎sec.UserPasswordHistory‎ | ‎PasswordHash‎ | بصمة | db/model/10-platform.model:262 |
| ‎sec.TenantKey‎ | ‎WrappedKey‎ | مفتاح ملفوف | db/model/10-platform.model:281 |
| ‎pty.IdentityDocument‎ | ‎NumberEnc‎، ‎NumberMask‎، ‎NumberHash‎ | غلاف، قناع، HMAC | db/model/11-organization-party.model:294-296 |
| ‎pty.PartyCustomField‎ | ‎ValueEnc‎ | غلاف | db/model/11-organization-party.model:397 |
| ‎pty.PartyCompliance‎ | ‎IsPep‎، ‎IsRelatedToPep‎، ‎IsSanctioned‎، ‎IsUnderInvestigation‎، ‎HasImmunity‎، ‎Details‎ | نص صريح | db/model/11-organization-party.model:455-465 |
| ‎acc.BankAccount‎ | ‎AccountNoEnc/Mask/Hash‎، ‎IbanEnc/Mask/Hash‎ | غلاف، قناع، HMAC | db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:386-392 |
| ‎col.Collateral‎ | ‎Attributes‎ | JSON صريح | db/model/14-collateral-obligations-financials.model:32 |
| ‎lc.LcTerms‎ | ‎BeneficiaryAccountIban‎ بـ Enc وMask وHash | غلاف، قناع، HMAC | db/model/16-letters-of-credit.model:186-188 |

السطور المقابلة في ‎DENY‎: db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:7-35.

## 6. الأعمدة السرّية اليوم (23)

| الجدول | الأعمدة | المصدر |
| --- | --- | --- |
| ‎pty.Party‎ | ‎BirthDate‎، ‎BirthDateHijriText‎، ‎BirthPlace‎، ‎MaritalStatus‎، ‎Gender‎، ‎EducationLevelId‎ | db/model/11-organization-party.model:267-273 |
| ‎pty.TaxIdentity‎ | ‎TaxNumber‎، ‎VatNumber‎ | db/model/11-organization-party.model:470-471 |
| ‎cat.BaseRateValue‎ | ‎ValuePct‎ | db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:236 |
| ‎acc.BankAccount‎ | ‎AccountNoLast4‎ | db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:389 |
| ‎acc.Signatory‎ | ‎CashWithdrawalLimit‎ | db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:443 |
| ‎acc.SignatoryAuthority‎ | ‎MaxPerTransaction‎، ‎DailyLimit‎ | db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:466-467 |
| ‎fin.StatementLine‎ | ‎EnteredAmount‎، ‎ComputedAmount‎ | db/model/14-collateral-obligations-financials.model:441-442 |
| ‎wfl.Request‎ | ‎FormDataJson‎ (والحقول المقيّدة داخله مشفّرة) | db/model/15-workflow-notifications.model:283 |
| ‎wfl.RequestApproval‎ | ‎AckWarningsJson‎، ‎AvailabilitySnapshotJson‎ | db/model/15-workflow-notifications.model:437-438 |
| ‎wfl.RequestAction‎ | ‎SnapshotJson‎ | db/model/15-workflow-notifications.model:469 |
| ‎lc.Counterparty‎ | ‎Phone‎، ‎Fax‎، ‎Email‎ | db/model/16-letters-of-credit.model:106-108 |
| ‎lc.ProformaInvoice‎ | ‎CustomerSnapshotJson‎ | db/model/16-letters-of-credit.model:622 |

### 6.1 استثناءات المقيّد بنص صريح ●

| الاستثناء | السبب | الشرط |
| --- | --- | --- |
| E-1 أعلام ‎pty.PartyCompliance‎ المنطقية | قيم نعم/لا يحتاجها الفلترة والتقارير الداخلية | ‎DENY‎ لدور التقارير + TDE؛ و‎Details‎ نص حر يُقترح تشفيره بالغلاف (DQ-S06-3) |
| E-2 ‎col.Collateral.Attributes‎ | سمات قالب متغيرة؛ الحساب النقدي صار مرجعًا مُعرَّفًا (db/model/14-collateral-obligations-financials.model:33) | لا معرّف هوية ولا رقم حساب داخل JSON؛ تتحقق خدمة الكتابة من ذلك (DR-08) |

## 7. ما لم يُصنَّف بعد

### 7.1 نتائج مراجعة التصميم المفتوحة

| النتيجة | البند | الخطر | المقترح ● | المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR-46 | ‎lc.LcTermsComparisonLine.BaselineValue‎ و‎ReceivedValue‎، و‎lc.LcAmendment.ChangedFieldsJson‎ | IBAN المستفيد يُكتب صريحًا في المقارنة والفروق | لا تُكتب قيم الحقول المقيّدة في المقارنة؛ يُكتب القناع وبصمة HMAC فقط، ويوسم العمود بأعلى حساسية يحملها | db/model/16-letters-of-credit.model:691-692 و493؛ docs/review/design-review-2026-10-11.json:486 |
| DR-31 | ‎OriginalText‎ في 11 جدول ‎src‎، و‎CandidateAOriginalText‎ و‎CandidateBOriginalText‎ | نص البند الحرفي قد ينقل رقم حساب أو IBAN | ‎sens=confidential‎ مع حجب عن التقارير، وتنقيح أنماط IBAN والحساب عند الإدخال، والأصل في المستند فقط | tools/dbgen/dbgen.py:209؛ db/model/13-facilities-pricing-terms.model:335 و341؛ docs/review/design-review-2026-10-11.json:330 |
| DR-18 | ‎doc.Document.Sensitivity‎ | الافتراضي ‎CONFIDENTIAL‎ ويقبل ‎PUBLIC‎ لوثيقة هوية | حد أدنى بمحفّز: ‎RESTRICTED‎ إذا كان النوع ‎IsSensitive‎ | db/model/10-platform.model:370؛ docs/review/design-review-2026-10-11.json:200 |
| DR-25 | ‎org.Company.TaxNumber‎ | نسخة غير موسومة من رقم موسوم سرّيًا | ✅ حُذفت النسخة، والرقم يُقرأ من ‎pty.TaxIdentity‎ (ADR 0011) | db/model/11-organization-party.model:26؛ docs/review/design-review-2026-10-11.json:270 |
| DR-13 | حزمة التصدير ‎cfg.DataExportJob.PackageDocumentId‎ | الحزمة تأخذ ‎CONFIDENTIAL‎ ولو حملت مقيّدًا | ‎RESTRICTED‎ إذا ‎IncludesRestricted = 1‎ | db/model/10-platform.model:507 و514؛ docs/review/design-review-2026-10-11.json:150 |

### 7.2 بيانات شخصية بلا وسم (لم تذكرها المراجعة)

التحليل يصنّف Party والعناوين ووسائل اتصال الأفراد والمستخدم وسجل التدقيق سرّية ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:304 و309 و342-345)، والنموذج لا يسمها:

| الجدول | الأعمدة | المستوى المقترح ● | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎pty.Party‎ | ‎NameAr‎، ‎NameEn‎، ‎NameNormalized‎ | سرّية | db/model/11-organization-party.model:262-264 |
| ‎pty.Address‎ | من ‎Region‎ إلى ‎FreeText‎ | سرّية (قوس المالك يخلط الأفراد بالمنشآت، فيؤخذ الأشد) | db/model/11-organization-party.model:331-341 |
| ‎pty.ContactMethod‎ | ‎Value‎، ‎NormalizedValue‎ | سرّية للسبب نفسه | db/model/11-organization-party.model:360-361 |
| ‎sec.AppUser‎ | ‎Email‎، ‎DisplayNameAr‎، ‎DisplayNameEn‎ | سرّية | db/model/10-platform.model:114-116 |
| ‎sec.LoginAttempt‎ | ‎LoginName‎، ‎IpAddress‎، ‎UserAgent‎ | سرّية | db/model/10-platform.model:201-204 |
| ‎sec.UserSession‎ و‎sec.UserToken‎ | ‎IpAddress‎، ‎UserAgent‎، ‎SentTo‎، ‎RequestIp‎ | سرّية | db/model/10-platform.model:226-227 و251 و255 |
| ‎aud.AuditLog‎ | ‎BeforeJson‎، ‎AfterJson‎، ‎IpAddress‎، ‎UserAgent‎ | سرّية | db/model/10-platform.model:315-319 |
| ‎aud.SensitiveAccessLog‎ | ‎Reason‎، ‎IpAddress‎، ‎UserAgent‎ | سرّية | db/model/10-platform.model:344-346 |
| ‎org.Company‎ | ‎CrNumber‎ | سرّية | db/model/11-organization-party.model:23 و26 |

## 8. تصنيف الملفات والصور

- كل ملف مستند له ‎doc.Document.Sensitivity‎ بالقيم الأربع (db/model/10-platform.model:370)، ولنوعه علم ‎cat.DocumentType.IsSensitive‎ «قيد TM/FO للعرض والتنزيل (صور الهوية، نموذج التوقيع، KYC)» (db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:84).

- كل ملف مشفّر بمفتاح FILE أيًّا كان مستواه، لأن ‎DocumentVersion.KeyId‎ إلزامي (db/model/10-platform.model:395). المستوى يحدد الوصول لا التشفير.

| فئة الملف | المستوى ● | الوصول | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| صور وثائق الهوية (وجه وظهر وأخرى) | مقيّدة | ‎party.identity.image.view‎ لـ TM وFO فقط، بلا مصغّرات لغيرهم، وكل عرض في ‎aud.SensitiveAccessLog‎ | BR-PTY-010 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:281)؛ FR-PLT-030 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:132) |
| نماذج التوقيع ونماذج KYC وإقرارات الامتثال | مقيّدة | كما سبق | db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:84؛ db/model/11-organization-party.model:461 |
| حزمة تصدير فيها مقيّد | مقيّدة | الطالب والموافق فقط، وتنتهي بعد 7 أيام | db/model/10-platform.model:502-521 |
| الاتفاقيات والقوائم المالية ومستندات الطلبات | سرّية | بالصلاحية ونطاق الشركة | FR-PLT-028 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:130) |
| مستندات الشركة العادية (سجل، رخصة) | داخلية | بالصلاحية ونطاق الشركة | FR-ORG-005 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:159) |
| مستندات منصة عامة (أدلة، قوالب) | عامة | لكل مستخدم | — |

- ● لا يأخذ مستند مشترك المستوى ‎PUBLIC‎؛ القيمة لمستندات المنصة فقط (DQ-S06-5).

- المصغّرات والمعاينات ترث مستوى الأصل (BR-PTY-010).

- التنزيل من نقطة مصرَّحة فقط، بلا روابط مباشرة إلى المخزن (FR-PLT-030).

## 9. كيف يُصنَّف عمود جديد

## 10. منع الانحراف ●

- فحص آلي جديد في CI بجانب ‎tools/dbgen/check_fk_indexes.py‎ و‎tools/dbgen/check_grants.py‎ في الخطوة 3 (tools/ci/db_ci.sh:47-49)، يفشل البناء إذا:

  - عمود اسمه ينتهي بـ ‎Enc‎ أو ‎Hash‎ أو ‎Mask‎ أو يحوي ‎Password‎ أو ‎Token‎ أو ‎Secret‎ أو ‎Iban‎ أو ‎AccountNo‎ بلا ‎sens=restricted‎؛

  - عمود اسمه يحوي ‎Email‎ أو ‎Phone‎ أو ‎IpAddress‎ أو ‎OriginalText‎ أو ‎Snapshot‎ بلا وسم ولا استثناء مسجَّل؛

  - عمود مقيّد بلا سطر ‎DENY‎ في ‎006‎؛

  - عمود مقيّد بنص صريح خارج الاستثناءات E-n.

- سجل الاستثناءات ملف واحد في المستودع، لكل استثناء سبب ومالك وتاريخ مراجعة.

- فحص الاستجابات: اختبار API يمسح كل استجابة بحثًا عن قيم مقيّدة كاملة، عدا نقطة الكشف (DOC-S13).

- فحص السجلات: اختبار يكتب قيمة مقيّدة معروفة في سيناريو كامل، ثم يبحث عنها في سجلات التطبيق وفي ‎aud.AuditLog‎ وفي ‎cfg.OutboxEvent.PayloadJson‎، ويفشل إن وجدها.

- أي عمود ينسخ قيمًا (مقارنة، لقطة، فرق، JSON) يرث أعلى مستوى بين مصادره. هذه القاعدة كانت ستمنع DR-46 وDR-31.

## 11. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S06-1 | هل يُحجب السرّي عن ‎tp_readonly‎ كالمقيّد؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): نعم، بتوليد ‎DENY‎ للسرّي أيضًا، والتقارير عبر عروض مجمّعة | معماري البيانات مع المالك | DDL قبل S0 |
| DQ-S06-2 | رقم الحساب وIBAN مقيّدان أم سرّيان؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): مقيّدان، كما في النموذج وFR-REQ-024 | المالك | توحيد 11-m2-m4 §12 |
| DQ-S06-3 | تشفير ‎pty.PartyCompliance.Details‎ | نعم بالغلاف؛ الأعلام المنطقية استثناء E-1 | مسؤول الأمن | S1 |
| DQ-S06-4 | وسم البيانات الشخصية في القسم 7.2 | كما في الجدول | معماري البيانات | DDL قبل S0 |
| DQ-S06-5 | منع ‎PUBLIC‎ لمستندات المشترك | ✅ منفّذ (ADR 0011، DR-18): قيد ‎Sensitivity <> 'PUBLIC'‎ في ‎doc.Document‎، وحد أدنى RESTRICTED لنوع حساس بقادح. المقترح: نعم، بقيد CHECK أو محفّز | معماري البيانات | DR-18 |
| DQ-S06-6 | اعتماد فحص الانحراف في CI | نعم | قائد قاعدة البيانات | O-15 (20-database-design) |
| DQ-S06-7 | تنقيح IBAN والحساب في النصوص الحرة عند الإدخال | ✅ منفّذ (ADR 0011، 2026-10-13): التطبيق يقنّع عند الإدخال، وقيد على كل ‎OriginalText‎ ونصي التعارض و‎ClauseText‎ يرفض عشرة أرقام متتالية أو IBAN بمجموعات أربعة أرقام (وسم ‎redact‎ في المولّد؛ RF25). واعتمد المالك القيد كما هو (2026-10-14): المبالغ في النص تُكتب بفواصل. المقترح: نعم، بنمط IBAN وطول الحساب، مع إبقاء الأصل في المستند | مالك M5 مع مسؤول الأمن | DR-31، S2 |
| DQ-S06-8 | حالة الإعاقة وأي فئة صحية | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): لا تُجمع إلا بطلب نموذج بنك، حقلًا مخصصًا مقيّدًا، بعد رأي قانوني | المالك مع المستشار القانوني | docs/05-kyc-forms-analysis.md:73 |
| DR-46، DR-31، DR-18، DR-25، DR-13 | نتائج المراجعة | ✅ اعتمدها المالك 2026-10-13 ونُفّذ ما يخص القاعدة (ADR 0011): DR-13 وDR-18 كاملين، والوسم والمنع في DR-25 وDR-31 وDR-46؛ ونُفّذت شروط الدخول في القاعدة: حذف الرقم الضريبي وقراءته من ‎pty.TaxIdentity‎ (S1، RF21)، وقيد يرفض IBAN والحساب غير المقنَّعين في نص الاتفاقيات (S2، RF25)، ولا نسخ لقيمة مقيّدة في المقارنة والتعديل (S3، RF33، SR3). ويبقى للتطبيق الحجب عند الإدخال وخدمة المقارنة | المالك (O-15، 20-database-design) | DDL قبل S0 |

## 12. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:581 يصنّف رقم الحساب وIBAN «سري»، بينما النموذج يسمهما مقيّدين ويشفّرهما (db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:386-392)، وFR-REQ-024 يسمّي IBAN «حقلًا مقيّدًا» (docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:191). تعريف المقيّدة في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:581 لا يذكر الحسابات أصلًا.

- docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:581 يقول إن المقيّدة «تُشفَّر»، بينما ‎pty.PartyCompliance‎ (db/model/11-organization-party.model:455-465) و‎col.Collateral.Attributes‎ (db/model/14-collateral-obligations-financials.model:32) مقيّدة بنص صريح.

- التحليل يصنّف Party والعناوين ووسائل الاتصال والمستخدم وسجل التدقيق سرّية (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:304 و309 و342-345)، والنموذج لا يسم أعمدتها (القسم 7.2).

- docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:581 يقول إن السرّية «تُحمى بالصلاحية والنطاق والتدقيق»، بينما دور التقارير يقرؤها كلها (db/static/020_roles_and_grants.sql:41-53).

- ‎doc.Document.Sensitivity‎ افتراضيه ‎CONFIDENTIAL‎ بلا حد أدنى (db/model/10-platform.model:370)، والتحليل يجعل المستند «مقيّدًا إن كان النوع IsSensitive» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:313).

- اسم العلامة ‎public‎ في لغة النموذج (tools/dbgen/README.md:39) يلتبس بالمستوى «عامة».

## 13. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| القسم 2 | صف «تصنيف البيانات»، عمود الحساسية في §6 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:581 و294 |
| القسم 3 | ‎006‎، T21 وT23 | db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:7-35؛ db/tests/tenant_isolation_tests.sql:704-731 |
| القسم 4 | X-SEC-3، BR-PTY-008، BR-PTY-009، FR-PLT-023، BR-PLT-016، FR-PLT-042 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:138؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:279-280 و125 و242 و144 |
| القسم 5 | FR-PTY-006، FR-PLT-037 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:196 و139 |
| القسم 6.1 | DR-08 | docs/review/design-review-2026-10-11.json:95 |
| القسم 7.1 | DR-46، DR-31، DR-18، DR-25، DR-13، O-15 (20-database-design) | docs/review/design-review-2026-10-11.json:486 و330 و200 و270 و150؛ docs/20-database-design.md:543 |
| القسم 8 | FR-PLT-028، FR-PLT-030، BR-PTY-010، FR-PTY-009 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:130 و132 و281 و199 |
| القسم 10 | O-15 (20-database-design) | docs/20-database-design.md:543 |
| القسم 11، DQ-S06-8 | BR-PTY-019، G-12 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:290؛ docs/05-kyc-forms-analysis.md:73 |

# DOC-S07 — تقييم أثر الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S07 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مسؤول حماية البيانات (DPO) مع مستشار قانوني ومالك المنتج |
| الأولوية | P0 قبل S0 (وقبل تحميل أي بيانات شخصية حقيقية) |
| يغطي | X-AUD-3، X-AUD-4، BR-PLT-016، BR-PLT-002، BR-PTY-019، FR-PLT-039، FR-PLT-040، FR-PTY-028، FR-PTY-029، Q-PLT-03، Q-PLT-04، O-23 (erd_open_items) |
| يعتمد على | DOC-S06 (التصنيف)، DOC-S02 (التشفير)، DOC-S09 (النسخ)، DOC-F02 (تدفقات البيانات الحساسة)، DOC-S15 (إخطار الخرق، P2 لم يُكتب بعد) |
| المصادر | docs/30-readiness-documents.md:258-264 · docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md §4 و§5 و§12 و§14 · docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md §6.2 و§10.4 · docs/01-preliminary-analysis.md · docs/04-facility-agreements-analysis.md:246-254 · docs/05-kyc-forms-analysis.md:73 · db/model/10-platform.model · db/model/11-organization-party.model · db/static/030_session_context.sql |

وسوم المصدر: ● ذكره المستخدم أو ورد في الوثائق · ● اقتراح له افتراضي ويُعدَّل.

تحفّظ. هذه الوثيقة تقييم هندسي لا رأي قانوني. لا تفترض نظامًا بعينه لحماية البيانات. كل ما يتوقف على النظام المطبَّق أو على دولة الاستضافة مسجَّل قرارًا للمالك مع المستشار القانوني (X-AUD-4 ●، docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:150).

## 1. الغرض والنطاق

الغرض. جرد البيانات الشخصية التي تعالجها المنصة، وأغراضها، ومدد الاحتفاظ المقترحة، وحقوق أصحابها، وموقع الاستضافة والنقل عبر الحدود، والجهات المعالِجة، ومخاطر الخصوصية وضوابطها. ADR 0001 يشترط حسم إقامة البيانات قبل تحميل بيانات حقيقية ● (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26).

داخل النطاق: البيانات المخزنة في قاعدة ‎BankFas‎ وفي مخزن الملفات، وما يخرج منها في البريد والتصدير والسجلات والنسخ الاحتياطية.

خارج النطاق: آليات الحماية التفصيلية (DOC-S02 وDOC-S06)، وإجراء الاستجابة للحوادث (DOC-S15).

## 2. الأدوار

| الجهة | الدور المفترض | الحالة | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| المشترك | مسؤول البيانات (Controller) لبيانات موظفيه والأشخاص الذين يُدخلهم | افتراض ● | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:588 |
| المنصة | معالج (Processor) لبيانات المشترك | افتراض ● | المصدر نفسه |
| المنصة | مسؤول بيانات لحسابات المشغّلين، وربما لسجلات الأمن على مستوى المنصة | اقتراح ● | — |
| مزوّد الاستضافة | معالج فرعي (يستضيف VPS) | ● الاستضافة VPS خاص | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:615 |
| مرحّل البريد | معالج فرعي (رسائل الدعوة وإعادة التعيين) | ● «تهيّئه الاستضافة» | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115 |
| مخزن المفاتيح، الموقع المنفصل للنسخ | معالجان فرعيان محتملان | قرار مفتوح | DOC-S02 (DQ-S02-1)، DOC-S09 |

## 3. أصحاب البيانات

| الفئة | أمثلة | من يُدخل بياناتهم |
| --- | --- | --- |
| DS-1 مستخدمو المشترك | موظفو الخزينة والمشتريات والمبيعات | مدير حساب المشترك |
| DS-2 أشخاص Party من الأفراد | الكفلاء، الملاك، أعضاء المجالس، المفوَّضون، جهات الاتصال المرقّاة | مستخدمو المشترك (قرار تخزين بيانات الكفلاء كاملة ●، docs/01-preliminary-analysis.md:40) |
| DS-3 جهات اتصال البنوك | ‎ins.Contact‎ بلا هوية | مستخدمو المشترك (db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:310) |
| DS-4 جهات اتصال الأطراف المقابلة | هاتف وبريد في ‎lc.Counterparty‎ | مستخدمو المشترك (db/model/16-letters-of-credit.model:106-108) |
| DS-5 مشغّلو المنصة | حسابات ‎plat.PlatformOperator‎ | المنصة |
| DS-6 أشخاص غير مسجّلين | بريد كُتب في شاشة الدخول ولا يطابق مستخدمًا | النظام نفسه (db/static/030_session_context.sql:124-126) |

## 4. جرد البيانات الشخصية

| المعرّف | الفئة | الموقع | التصنيف (DOC-S06) | الغرض ● | الاحتفاظ ● |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | أرقام وثائق الهوية والإقامة والجواز | ‎pty.IdentityDocument‎ (db/model/11-organization-party.model:288-319) | مقيّدة | متطلبات KYC للبنوك | 5 سنوات بعد آخر استخدام نشط (BR-PLT-016) |
| P-02 | صور وثائق الهوية | ‎doc.DocumentVersion‎ بروابط ‎IMAGE_FRONT‎ و‎IMAGE_BACK‎ (db/model/10-platform.model:414) | مقيّدة | KYC | كما P-01 |
| P-03 | سمات الفرد: الميلاد ومكانه والحالة الاجتماعية والجنس والتعليم | ‎pty.Party‎ (db/model/11-organization-party.model:265-273) | سرّية | KYC | كما P-01 |
| P-04 | الأسماء | ‎pty.Party‎ (db/model/11-organization-party.model:262-264) | سرّية مقترحة | التعريف والبحث ومنع التكرار | تبقى بعد إخفاء الهوية (FR-PTY-029) |
| P-05 | العناوين | ‎pty.Address‎ (db/model/11-organization-party.model:321-351) | سرّية للأفراد | KYC والمراسلات | كما P-01 |
| P-06 | وسائل الاتصال | ‎pty.ContactMethod‎ (db/model/11-organization-party.model:353-376) | سرّية للأفراد | التواصل وKYC | كما P-01 |
| P-07 | إقرارات PEP والعقوبات والتحقيقات والحصانة | ‎pty.PartyCompliance‎ (db/model/11-organization-party.model:449-465) | مقيّدة | KYC | كما P-01 |
| P-08 | الهوية الضريبية | ‎pty.TaxIdentity‎ (db/model/11-organization-party.model:467-480) | سرّية | KYC وFATCA وCRS | كما P-01 |
| P-09 | حقول مخصصة (الدخل، مصدر الأموال، جهة العمل) | ‎pty.PartyCustomField‎ (db/model/11-organization-party.model:393-405) | سرّية أو مقيّدة بحسب التعريف | ما يطلبه نموذج بنك فقط (BR-PTY-019) | كما P-01 |
| P-10 | الملكية والعضوية والمنح | ‎org.Shareholding‎، ‎org.BodyMember‎، ‎org.AuthorityGrant‎ (db/model/11-organization-party.model:71 و108 و126) | سرّية (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:331) | الحوكمة والتفويض | 10 سنوات بعد الانتهاء |
| P-11 | المفوَّضون وسقوفهم | ‎acc.Signatory‎، ‎acc.SignatoryAuthority‎ (db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:434-467) | سرّية | التحقق من التوقيعات | 10 سنوات بعد الانتهاء |
| P-12 | حساب المستخدم: البريد والاسم وتجزئة كلمة المرور وسر MFA | ‎sec.AppUser‎ (db/model/10-platform.model:113-154) | سرّية، والأسرار مقيّدة | الدخول والصلاحيات | مدة الحساب ثم الأرشفة؛ الأسرار تُمحى عند الأرشفة |
| P-13 | محاولات الدخول بعناوين IP ووكيل المتصفح والبريد المكتوب | ‎sec.LoginAttempt‎ (db/model/10-platform.model:199-208) | سرّية مقترحة | تقييد المعدل والقفل (BR-PLT-005) | 180 يومًا؛ الأثر الدائم في التدقيق |
| P-14 | الجلسات ورموز الدعوة | ‎sec.UserSession‎، ‎sec.UserToken‎ (db/model/10-platform.model:219-258) | سرّية، والبصمات مقيّدة | إدارة الجلسة | 90 يومًا بعد الانتهاء |
| P-15 | سجل التدقيق: الفاعل والعنوان والقيم قبل وبعد | ‎aud.AuditLog‎ (db/model/10-platform.model:304-330) | سرّية | المساءلة والأمن | 10 سنوات (BR-PLT-016) |
| P-16 | سجل الوصول الحساس: من كشف رقم من ومتى | ‎aud.SensitiveAccessLog‎ (db/model/10-platform.model:332-355) | سرّية | المساءلة وكشف الشذوذ (BR-PTY-009) | 10 سنوات |
| P-17 | حسابات المشغّلين | ‎plat.PlatformOperator‎ (db/model/10-platform.model:64-87) | سرّية، والأسرار مقيّدة | تشغيل المنصة | مدة الحساب + سنة |
| P-18 | جهات اتصال الأطراف المقابلة وبنود اللقطات | ‎lc.Counterparty‎، ‎lc.ProformaInvoice.CustomerSnapshotJson‎ (db/model/16-letters-of-credit.model:106-108 و622) | سرّية | الاعتمادات والفواتير | 10 سنوات للطلبات (docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:694) |
| P-19 | حزم التصدير | ‎cfg.DataExportJob‎ (db/model/10-platform.model:502-521) | مقيّدة إن حملت مقيّدًا | حق المشترك في بياناته | 7 أيام للحزمة (db/model/10-platform.model:513) |
| P-20 | الإشعارات وتسليمها | ‎ntf.Notification‎، ‎ntf.NotificationDelivery‎ (db/model/15-workflow-notifications.model:603 و639) | داخلية بلا قيم مقيّدة | العمل اليومي | أرشفة بعد 180 يومًا من القراءة (Q-NTF-05) |

## 5. الغرض والأساس النظامي ●

- الأغراض المعلنة في المصادر: «متطلبات KYC للبنوك فقط» لبيانات الأشخاص ● (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:588)، وأمن الحسابات، والمساءلة بالتدقيق، وإدارة التسهيلات والاعتمادات.

- الأساس النظامي لكل فئة (عقد، التزام نظامي، مصلحة مشروعة، موافقة) يحدده المستشار القانوني لكل دولة يعمل فيها المشترك. لا تفترض هذه الوثيقة أساسًا. docs/04-facility-agreements-analysis.md:253 يذكر مثالًا لنظام وطني دون حسم، والحالة ●.

- أدنى جمع للبيانات ●: «لا يُجمع إلا ما يطلبه ملف اكتمال أو يلزمه الدور» (BR-PTY-019، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:290). الدخل ومصدر الأموال حقول مخصصة تُفعَّل عند الطلب.

- الفئات الخاصة: سؤال الإعاقة في بعض نماذج البنوك «حقل حساس اختياري… ●» (docs/05-kyc-forms-analysis.md:73). لا يوجد له عمود في النموذج. الافتراضي ألا يُجمع حتى يُبدي المستشار رأيه (DQ-S06-8 في DOC-S06).

- إعلام أصحاب البيانات: الشخص المُدخَل (الكفيل مثلًا) لا يتعامل مع المنصة مباشرة. إعلامه مسؤولية المشترك بصفته مسؤول البيانات. ● تزوّد المنصة المشترك بنص وصف للمعالجة يضمّنه في إشعاره.

## 6. إقامة البيانات والنقل عبر الحدود

| البند | الحالة | المصدر |
| --- | --- | --- |
| مكان الاستضافة | VPS خاص لدى مزوّد استضافة ●؛ دولة الخادم غير محددة في أي وثيقة | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:615 |
| السؤال القانوني | «يبقى سؤال إقامة البيانات/حماية البيانات الشخصية للمراجعة القانونية» | المصدر نفسه |
| الدول المستهدفة | 01 س-4 ● «هل هناك متطلبات إقامة البيانات؟» | docs/01-preliminary-analysis.md:125 |
| عمود الإقامة | ‎plat.Tenant.DataRegion‎ موجود | db/model/10-platform.model:42 |
| قاعدة واحدة لكل المشتركين | T-1 | docs/20-database-design.md:61 |
| تثبيت محلي لمن يطلب | لاحقًا بحزمة قابلة للنقل | FR-PLT-047، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:149 |

ملاحظات:

- مع قاعدة واحدة (T-1) لا يمكن وضع بيانات مشترك في منطقة غير منطقة غيره. ‎DataRegion‎ يصف ولا يفرض. الخيارات: (أ) منطقة واحدة لكل المشتركين تقبلها أنظمتهم؛ (ب) نشر مستقل لكل منطقة؛ (ج) التثبيت المحلي (FR-PLT-047) لمن يشترط الإقامة داخل منشأته.

- النقل عبر الحدود لا يقتصر على الخادم: الموقع المنفصل للنسخ (DOC-S09)، ومرحّل البريد، ومخزن المفاتيح (DOC-S02)، ومحطات المشغّلين، كلها قد تكون في دول أخرى.

- ● الافتراضي: يختار المالك دولة الخادم والموقع المنفصل معًا، بعد رأي قانوني لكل دولة مستهدفة، قبل تحميل أي بيانات حقيقية (DQ-S07-1 وDQ-S07-2).

## 7. الاحتفاظ والإتلاف

- القاعدة ●: لا إتلاف تلقائي. الإتلاف تقرير ثم موافقة ثم إتلاف أو إخفاء مع أثر (BR-PLT-016، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:242؛ FR-PLT-040 Should في S5، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:142).

- المدد المقترحة ● للمراجعة القانونية: التدقيق 10 سنوات، والمستندات 10 سنوات بعد انتفاء الاستخدام، وهويات الأشخاص وصورها 5 سنوات بعد آخر استخدام نشط (Q-PLT-04، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:616).

- ما ليس له مدة في المصادر: محاولات الدخول، والجلسات، والرموز، وOutbox، وسجل المهام. المقترح في عمود الاحتفاظ بالقسم 4 ●، وO-6 (20-database-design) يطلب قرارًا لكل جدول (docs/20-database-design.md:534).

- المشترك المغلق ●: تصدير 30 يومًا ثم قراءة فقط، والإتلاف بموافقة المشغّل وموافقة المشترك الخطية بعد المدة (BR-PLT-002، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:228).

- النسخ الاحتياطية: البيانات المتلفة تبقى في النسخ حتى تنتهي مدتها (DOC-S09، 35 يومًا للاستعادة النقطية و12 شهرًا للنسخ الشهرية ●). يُذكر ذلك في وصف المعالجة. استعادة نسخة بعد إتلاف تتطلب إعادة تنفيذ الإتلافات المسجّلة بعد تاريخ النسخة ●.

## 8. حقوق أصحاب البيانات

### 8.1 المسار

### 8.2 أنواع الطلبات

| الحق | ما يوجد اليوم | الفجوة | المقترح ● |
| --- | --- | --- | --- |
| الاطلاع والنسخة | FR-PTY-028 «نظرة شاملة للشخص» ضمن نطاق المستخدم (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:218)، وتصدير بيانات المشترك كلها FR-PLT-039 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:141) | لا يوجد تصدير لبيانات شخص واحد | متطلب جديد: تصدير بيانات شخص واحد (Party) بكل وثائقه واستخداماته، بصلاحية الكشف وإعادة المصادقة، ويُدقَّق |
| التصحيح | تصحيح رقم الوثيقة بصلاحية ويُدقَّق (BR-PTY-006، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:277)؛ التجديد ينشئ وثيقة جديدة | لا شيء جوهري | يبقى |
| الحذف | إخفاء الهوية بعد الاحتفاظ (FR-PTY-029 Could في S5، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:219): إزالة الأرقام والصور وإبقاء الاسم والتاريخ | التعارض مع التدقيق غير المعدَّل (القسم 8.3) | إخفاء الهوية مع تقديم FR-PTY-029 إلى Should |
| التقييد والاعتراض | لا شيء | لا آلية لتجميد معالجة شخص | علم «مقيَّد المعالجة» على Party يمنع استعماله في ملفات جديدة (DQ-S07-5) |
| حقوق المستخدم DS-1 | تعطيل وأرشفة (FR-PLT-016، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:118) | لا محو للأسرار عند الأرشفة | محو ‎PasswordHash‎ و‎MfaSecretEnc‎ ورموز الاسترداد عند الأرشفة |

### 8.3 الحذف مقابل عدم تعديل التدقيق

- ‎aud.AuditLog‎ للإضافة فقط، و‎tp_app‎ و‎tp_platform‎ ممنوعان من التعديل والحذف ● (db/static/020_roles_and_grants.sql:65). سلسلة البصمات (BR-PLT-009) تكشف أي تعديل.

- التدقيق لا يحمل القيم المقيّدة إلا مقنَّعة ● (FR-PLT-023، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:125)، والفاعل يُسجَّل بـ ‎PublicId‎ (db/model/10-platform.model:308).

- ● المقترح: لا يُحذف صف تدقيق لتنفيذ طلب حذف. يُخفى الشخص في جداول الأعمال (FR-PTY-029)، ويبقى في التدقيق معرّفه والقناع فقط. يُذكر في وصف المعالجة أن سجل التدقيق يُحفظ لمدته للمساءلة. القبول القانوني لهذا قرار (DQ-S07-4).

- حد تقني: التشفير بمفتاح لكل مشترك لا لكل شخص، فلا يمكن «محو» شخص بإتلاف مفتاحه. المحو يتم بحذف الغلاف نفسه.

- ‎BeforeJson‎ و‎AfterJson‎ قد تحمل اسمًا أو عنوانًا (سرّي لا مقيّد). ● لا تُكتب فيها قيم سرّية لأعمدة Party، بل «تغيّر» فقط، مثل المقيّد (DQ-S07-6).

## 9. المعالجون الفرعيون

| الجهة | البيانات التي تصلها | الحالة | المطلوب ● |
| --- | --- | --- | --- |
| مزوّد الاستضافة (VPS) | كل شيء مشفّرًا عند التخزين (TDE، DOC-S02) | مقرر، والمزوّد غير مسمّى في المصادر | عقد معالجة، ودولة الخادم، والتزام إخطار بالخرق، وحظر الوصول إلى الأقراص |
| مرحّل البريد | عنوان المستلم واسمه ورابط الدعوة | «تهيّئه الاستضافة» ● | عقد معالجة، وTLS إلزامي (DOC-S05 §6) |
| مخزن المفاتيح | لا بيانات شخصية؛ مفاتيح فقط | قرار مفتوح (DQ-S02-1) | الدولة وشروط الوصول |
| الموقع المنفصل للنسخ | نسخ مشفّرة | قرار مفتوح (DOC-S09) | الدولة، والحذف عند انتهاء المدة |
| سلطة التصديق ومزوّد DNS | رموز المشتركين في DNS إن وُجدت سجلات لكل مشترك | DOC-S05 | شهادة شاملة لا تكشف الرموز (DOC-S05 §4.3) |

● تنشر المنصة للمشتركين قائمة المعالجين الفرعيين، وتُبلغهم قبل أي تغيير (DQ-S07-3).

## 10. تقييم المخاطر

| الخطر | الوصف | الضابط اليوم | المقترح ● | المتبقي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-P1 تسريب بين المشتركين | قراءة بيانات مشترك آخر | RLS وربط الجلسة و41 حالة عزل (T1 إلى T38 مع T8b وT16b وT16c، db/tests/tenant_isolation_tests.sql) يشغّلها tools/ci/db_ci.sh في حاوية التطوير وعلى GitHub منذ 2026-10-12 (O-02 (erd_open_items)) | اختبارات IDOR على كل نقطة API (DOC-S13) | منخفض؛ O-20 وO-21 (erd_open_items) مفتوحان |
| R-P2 نسخ مقيّدة غير محمية | IBAN صريح في المقارنات، ونص البنود الحرفي | لا شيء | DR-46 وDR-31 (DOC-S06 §7.1) | متوسط حتى التطبيق |
| R-P3 سجلات الأمن بلا مدة | عناوين IP وبريد مكتوب خطأ يتراكم | لا شيء | مدد القسم 4، ومهمة إتلاف بموافقة | منخفض |
| R-P4 النسخ تحمل المحذوف | بيانات متلفة باقية في النسخ | لا شيء | مدد DOC-S09 وإعادة تنفيذ الإتلاف بعد الاستعادة | منخفض |
| R-P5 وصول المشغّل | المشغّل يرى بيانات المشترك في جلسة دعم | وصول مؤقت بيد مدير الحساب، ولا كشف للمقيّد (FR-PLT-007، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:109؛ BR-PLT-017، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:243) | سجل جلسة الدعم يراه مدير الحساب ● | منخفض |
| R-P6 مخالفة الإقامة | خادم أو نسخ في دولة غير مقبولة | لا قرار | DQ-S07-1 وDQ-S07-2 | عالٍ حتى القرار |
| R-P7 تسرّب عبر البريد | رابط أو بيانات في بريد غير مشفّر | الرابط لمرة واحدة ومجزّأ، ولا مقيّد في البريد (FR-PLT-013) | DOC-S05 §6 | منخفض |
| R-P8 فقد المفتاح الرئيسي | فقد الأعمدة المشفّرة والملفات | لا شيء بعد | الحفظ المزدوج (DOC-S02 §9) | متوسط حتى التطبيق |
| R-P9 حزم التصدير | حزمة مقيّدة تخرج من المنصة | موافقة حامل الكشف، وحزمة مختومة (BR-PLT-016) | DR-13: مستوى الحزمة مقيّد | منخفض |
| R-P10 فئات خاصة | PEP والعقوبات والإعاقة | ‎DENY‎ لدور التقارير على ‎pty.PartyCompliance‎ (db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:20-25) | تشفير ‎Details‎، ولا جمع للإعاقة دون رأي قانوني | متوسط |
| R-P11 الشذوذ في الكشف | موظف يكشف أرقامًا كثيرة | تنبيه بعد 20 كشفًا في الساعة (BR-PTY-009، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:280) | يبقى | منخفض |

## 11. إخطار الخرق

- الإجراء الكامل في DOC-S15 (P2، لم يُكتب بعد؛ docs/30-readiness-documents.md:325-330). هذه الوثيقة تحدد ما يلزمه منها.

- مصادر الكشف الموجودة: ‎UNWRAP_FAILED‎ في ‎sec.KeyEvent‎ (db/model/10-platform.model:293)، وشذوذ الكشف (BR-PTY-009)، وفشل سلامة الملفات ‎MISMATCH‎ و‎MISSING‎ (db/model/10-platform.model:399)، وفشل اختبارات العزل.

- ● تُبلغ المنصة المشترك المتأثر بعد تأكيد الحادث بلا تأخير، وبهدف داخلي 24 ساعة. المهلة النظامية للإبلاغ إلى الجهة المختصة وأصحاب البيانات يحددها المستشار لكل دولة، والمشترك هو المبلِّغ بصفته مسؤول البيانات.

- ● محتوى الإبلاغ للمشترك: وصف الحادث، والفئات P-n المتأثرة، وعدد السجلات تقريبًا، والإجراءات المتخذة، ونقطة اتصال.

- كل مشترك يسجّل نقطة اتصال للخصوصية عند التهيئة (DQ-S07-7).

## 12. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S07-1 | دولة VPS الإنتاج | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): تُختار بعد رأي قانوني لكل دولة مستهدفة | المالك مع المستشار القانوني | تحميل بيانات حقيقية (ADR 0001) |
| DQ-S07-2 | دولة الموقع المنفصل للنسخ ومخزن المفاتيح | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): الدولة نفسها أو دولة يقبلها الرأي القانوني | المالك مع المستشار | DOC-S09، DOC-S02 |
| DQ-S07-3 | الأدوار (Controller وProcessor) والعقد مع المشترك وقائمة المعالجين الفرعيين | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): الافتراض في القسم 2، وملحق معالجة في عقد الاشتراك | المالك مع المستشار | الإطلاق التجريبي |
| DQ-S07-4 | قبول بقاء التدقيق المقنَّع بعد طلب حذف | مقبول للمساءلة، ويُذكر في وصف المعالجة | المستشار القانوني | FR-PTY-029 |
| DQ-S07-5 | علم «مقيَّد المعالجة» على Party | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): نعم في S1 | مالك المنتج | S1 |
| DQ-S07-6 | منع القيم السرّية في ‎BeforeJson‎ و‎AfterJson‎ | «تغيّر» فقط لأعمدة Party السرّية | معماري البيانات | S0 |
| DQ-S07-7 | نقطة اتصال الخصوصية لكل مشترك | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): حقل إلزامي عند التهيئة | مالك المنتج | DOC-F05 |
| DQ-S07-8 | مدد الاحتفاظ لكل فئة | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): عمود الاحتفاظ في القسم 4 | المستشار مع المالك | FR-PLT-040، O-6 (20-database-design) |
| DQ-S07-9 | تصدير بيانات شخص واحد | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): متطلب جديد في S1 أو S2 | مالك المنتج | حق الاطلاع |
| DQ-S07-10 | الأساس النظامي لكل غرض | يحدده المستشار لكل دولة | المستشار القانوني | X-AUD-4 |
| Q-PLT-03 (الجزء القانوني) | إقامة البيانات وحماية البيانات الشخصية | DQ-S07-1 | المالك مع المستشار | ADR 0001 |
| Q-PLT-04 | المدد النظامية | 10 / 10 / 5 سنوات حتى الرأي القانوني | المستشار | FR-PLT-040 |

## 13. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:301 ما زال يقترح لـ Q-PLT-03 «منطقة داخل دولة المشترك»، والوثيقة نفسها تسجّل القرار «VPS خاص لدى مزوّد استضافة» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:319). وdocs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:303 ما زال يقترح «عربية كاملة» لـ Q-PLT-05 خلافًا للقرار في docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:320.

- ‎plat.Tenant.DataRegion‎ (db/model/10-platform.model:42) يوحي بإقامة لكل مشترك، والقاعدة واحدة لكل المشتركين (docs/20-database-design.md:61).

- docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:588 ينسب «استخراج كل بيانات شخص عند الطلب» إلى FR-PTY-028، لكن FR-PTY-028 نظرة شاملة ضمن نطاق المستخدم (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:218) لا تصدير.

- ‎sec.LoginAttempt‎ يخزّن البريد المكتوب لمستخدم غير موجود (db/static/030_session_context.sql:124-126) بلا مدة احتفاظ، وقد يكون بريد شخص لا علاقة له بالمنصة.

- مرحّل البريد «تهيّئه الاستضافة» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115) دون ذكر أنه معالج فرعي يلزمه عقد.

- صف الخصوصية يحيل الإقامة إلى Q-PLT-03 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:588)، وQ-PLT-03 يحيلها إلى المراجعة القانونية (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:615)؛ لا وثيقة تحدد دولة الخادم.

## 14. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| القسم 2 | صف الخصوصية، X-AUD-4 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:588؛ docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:150 |
| القسم 4 | النموذج، DOC-S06 | db/model/10-platform.model؛ db/model/11-organization-party.model |
| القسم 5 | BR-PTY-019، G-12 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:290؛ docs/05-kyc-forms-analysis.md:73 |
| القسم 6 | Q-PLT-03، 01 س-4، T-1، FR-PLT-047 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:615 و149؛ docs/01-preliminary-analysis.md:125؛ docs/20-database-design.md:61 |
| القسم 7 | BR-PLT-016، Q-PLT-04، FR-PLT-040، BR-PLT-002، X-AUD-3، O-6 (20-database-design) | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:242 و616 و142 و228؛ docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:149؛ docs/20-database-design.md:534 |
| القسم 8 | FR-PTY-028، FR-PTY-029، BR-PTY-006، FR-PLT-039، FR-PLT-023 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:218 و219 و277 و141 و125 |
| القسم 9 | FR-PLT-013، Q-NTF-01 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115؛ docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:737 |
| القسم 10 | R4 وR5 | docs/01-preliminary-analysis.md:359-360 |
| القسم 11 | DOC-S15، BR-PTY-009 | docs/30-readiness-documents.md:325-330؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:280 |

# DOC-S08 — نموذج الوصول إلى قاعدة البيانات وبيانات اعتمادها

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S08 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مدير قاعدة البيانات (DBA) مع مهندس DevOps ومسؤول الأمن |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | BR-PLT-001، BR-PLT-009، FR-PLT-006، FR-PLT-045، O-17 وO-24 (erd_open_items)، O-2 وO-12 (20-database-design)، ADR 0001، ADR 0002 |
| يعتمد على | DOC-F04 (أنواع الاتصال والأدوار الجديدة)، DOC-F05 (إجراءات المنصة)، DOC-S02 (المفاتيح وTDE)، DOC-S05 (TLS)، DOC-S10 (تقوية خادم Ubuntu)، DOC-S12 (السجلات)، DOC-B11 (البيئات والنشر) |
| المصادر | db/static/020_roles_and_grants.sql، db/static/030_session_context.sql، db/static/010_rls.sql، db/generated/tsql/000_schemas.sql، db/generated/tsql/005_delete_grants.sql، db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql، db/generated/tsql/007_table_grants.sql، db/deploy.sql، tools/deploy/deploy.sh، tools/ci/db_ci.sh، ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع)، tools/dbgen/check_grants.py، docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md، docs/20-database-design.md |

تحديث التنفيذ (2026-10-12): الدوران ‎tp_jobs‎ (عضو في ‎tp_app‎) و‎tp_support‎ (عضو في ‎tp_readonly‎) منشآن في db/static/037_job_context.sql وdb/static/036_operator_and_support.sql (ADR 0004)، ولكل منهما إجراءات ربطه فقط. ويفقد ‎tp_platform‎ إدراج المشترك والمشغّل وتعديل أعمدة الحالة وبيانات الاعتماد. يبقى إنشاء الحسابين ‎bankfas_jobs‎ و‎bankfas_support‎ وأسرارهما عند النشر.

تحديث التنفيذ (2026-10-13): حسابات الخدمة الأربعة منفّذة (docs/adr/0009-service-logins.md): ‎db/ops/service_logins.sql‎ و‎tools/deploy/provision_logins.sh‎ ينشئان ‎bankfas_app‎ و‎bankfas_jobs‎ و‎bankfas_platform‎ و‎bankfas_support‎ بزوج لكل منها (‎_a‎ و‎_b‎، §6)، كلٌّ في دوره وحده وبسياسة كلمات المرور، ويقرآن الأسرار من ملف لكل حساب (مالكه المنفّذ، وصلاحيته 600 أو 400، و32 حرفًا على الأقل) لا من سطر الأوامر ولا من البيئة، ويتوقفان إن صار لحساب خدمة دور خادم أو دور آخر أو منح مباشر، أو إن مُنح أحد انتحال ‎tp_auth_exec‎ (§3). تتحقق منها الفحوص LG1 إلى LG6 في CI بالاتصال بكل حساب. ويشغّل السكربت مدير بحسابه الشخصي لأن ‎bankfas_migrator‎ لا يملك إنشاء الحسابات. وأُضيف ‎*.secret‎ إلى ‎.gitignore‎ (§5). وأُغلق DQ-S08-8 بـ ADR 0007: كل محاولة دخول تُنسخ إلى ‎aud.AuditLog‎. يبقى تشغيليًا: حسابات المديرين و‎breakglass‎ وتعطيل ‎sa‎ (§9). وحساب النشر ‎bankfas_migrator‎ منفّذ بـ docs/adr/0010-deployment-as-db-owner.md: عضو ‎db_owner‎ وحده، معطّل خارج نافذة النشر (‎tools/deploy/prepare_database.sh open‎ و‎close‎)، ومالك القاعدة ‎bankfas_owner‎ حساب معطّل لا يعرف أحد كلمته، وCI ينشر به في كل تشغيل.

تحديث التنفيذ (2026-10-13، docs/adr/0012-server-audit.md): تدقيق SQL Server في §10 منفّذ. ‎tools/deploy/server_audit.sh apply‎ (db/ops/server_audit.sql) يبقي ثلاثة كائنات قائمة: تدقيق الخادم ‎BankFas_Audit‎ في ملفات خارج قاعدة البيانات، ومواصفة خادم بثلاث وعشرين مجموعة، ومواصفة لقاعدة ‎BankFas‎ على جداول التدقيق. ويُشغَّل قبل النشر الأول ثم داخل كل نافذة. وكل سكربت في ‎tools/deploy‎ يعلن نافذته في التدقيق نفسه، فتعرف تنبيهات AL-18 ما وقع خارجها (‎server_audit.sh alerts‎). وتثبت الفحوص SA1 إلى SA7 في CI أن ‎BY public‎ يشمل ‎dbo‎ و‎sysadmin‎، وأن القارئ لا يحتاج صلاحية مدير.

تحديث التنفيذ (2026-10-13، docs/adr/0013-monitor-login-and-deployment-checks.md): حساب المراقبة ‎bankfas_monitor‎ (DQ-S12-6) منفّذ في §3، بصلاحيات عرض فقط. وبه يُشغَّل فحص ما بعد النشر ‎check_deployed.py‎، الذي صار يأخذ الحساب والخيارات من البيئة (DQ-S11-7). ولا تثق أي أداة نشر بشهادة الخادم من تلقاء نفسها (DQ-S05-7).

## 1. الغرض والنطاق

تحدد الوثيقة كل حساب يتصل بقاعدة SQL Server 2025 على خادم Ubuntu 24.04 الخاص (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16): اسمه، والدور الذي يأخذه في القاعدة، ومن يستعمله ومن أين، وكيف يُصادَق، وأين يُحفظ سره، وكيف يُدوَّر، وما أقل صلاحياته. وتغطي حساب ‎sa‎ والوصول الطارئ وتدقيق الوصول المميّز.

خارج النطاق: مفاتيح التشفير وTDE والمفتاح الرئيسي (DOC-S02)، وشهادات TLS (DOC-S05)، وتقوية نظام التشغيل وSSH (DOC-S10)، وجمع السجلات وتنبيهاتها (DOC-S12)، ومسار الإصدار بين البيئات (DOC-B11).

الرموز: ● قائم في المستودع أو مقرَّر، ● مقترح ينتظر القرار. أسماء الحسابات في هذه الوثيقة كلها مقترحة ●.

## 2. الوضع اليوم ●

- خمسة أدوار تُنشأ بلا تسجيل دخول: ‎tp_app‎ و‎tp_platform‎ و‎tp_readonly‎ و‎tp_migrator‎ و‎tp_auth‎ (db/static/020_roles_and_grants.sql:16-30). ومستخدم واحد بلا تسجيل دخول ‎tp_auth_exec‎ عضو في ‎tp_auth‎ (db/static/020_roles_and_grants.sql:35-36).

- لا يوجد ‎CREATE LOGIN‎ في ‎db/‎ ولا في ‎tools/‎. لا حساب دخول لتطبيق أو منصة أو تقارير. ✅ تغيّر: حسابات الخدمة والترحيل والمراقبة منفّذة (db/ops/، ADR 0009 و0010 و0013).

- المخططات كلها يملكها ‎dbo‎ (db/generated/tsql/000_schemas.sql:6-45). دور ‎tp_migrator‎ بلا منح (db/static/020_roles_and_grants.sql:9)، والنشر يعمل بحساب مالك القاعدة (docs/20-database-design.md:271). ✅ تغيّر: النشر بـ ‎bankfas_migrator‎ عضو ‎db_owner‎ وحده، والمالك ‎bankfas_owner‎ معطّل (ADR 0010).

- سكربت النشر يستعمل ‎sa‎ افتراضيًا (tools/deploy/deploy.sh:17)، ويقرأ كلمة المرور من المتغير ‎SQLCMDPASSWORD‎ (tools/deploy/deploy.sh:8، :22)، ويثق بشهادة الخادم بالخيار ‎-C‎ إلى أن تُحسم O-08 (tools/deploy/deploy.sh:10-11، :19). ✅ تغيّر: الحساب الافتراضي ‎bankfas_migrator‎ (ADR 0010)، وفحص ما قبل النشر يرفض ‎sa‎ وأي عضو دور خادم أو صاحب صلاحية خادم (50140، ADR 0014، E9)، ولا ‎-C‎ إلا في CI (ADR 0013، E7).

- مثال النشر في رأس ‎deploy.sql‎ يمرر كلمة المرور في سطر الأوامر (db/deploy.sql:9). ✅ أُزيل: لا مثال يدوي، وdeploy.sql يرفض العمل بلا فحص ما قبل النشر في الجلسة نفسها (50146، E5).

- CI يعمل على حاوية مؤقتة بحساب ‎sa‎ (tools/ci/db_ci.sh:14، :21، :54)، ويمر في حاوية التطوير وعلى GitHub منذ 2026-10-12: ملف سير العمل في جذر المستودع (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml) لأن GitHub يقرأ سير العمل من هناك وحده (O-02 (erd_open_items)). كلمة المرور نص صريح في ملف سير العمل لحاوية لا يصل إليها غير هذه المهمة (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:41-46). ولا يستعمل سير العمل أي سر من GitHub، وصلاحيته قراءة المحتوى فقط (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:23-24).

- غلاف Windows ‎deploy.ps1‎ غير مختبر وليس مسار الإنتاج (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:20). ✅ ويشغّل اليوم فحص ما قبل النشر نفسه ويرفض ‎-TrustServerCertificate‎ خارج CI (E5).

- الاختبارات تنشئ مستخدمين بلا تسجيل دخول وتعمل بـ‎EXECUTE AS‎ (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:21-26).

- لا أسرار في النماذج (docs/20-database-design.md:220). ومدير القاعدة لا يملك المفتاح الرئيسي (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:583).

- طبقة التطبيق على Windows Server وفق 01 §13، ومطروحة للمراجعة بعد ADR 0001 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:126، :226؛ FR-PLT-045 في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147).

## 3. خريطة الحسابات ●

| الحساب | الدور في القاعدة | يستعمله | من أين | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‎bankfas_app‎ | ‎tp_app‎ | خادم الواجهة لمستخدمي المشترك | مضيف طبقة التطبيق | ● جديد |
| ‎bankfas_jobs‎ | ‎tp_app‎ و‎tp_jobs‎ | عامل المهام وOutbox والبذر (DOC-F04 §5، DOC-F05 §4) | مضيف طبقة التطبيق، عملية منفصلة | ● جديد، والدور جديد |
| ‎bankfas_platform‎ | ‎tp_platform‎ | خدمة لوحة المشغّل | مضيف طبقة التطبيق، عملية منفصلة | ● جديد |
| ‎bankfas_support‎ | ‎tp_support‎ عضو في ‎tp_readonly‎ | جلسات الدعم المؤقت (DOC-F04 §6.2) | خدمة لوحة المشغّل | ● جديد، والدور جديد |
| ‎bankfas_report‎ | ‎tp_readonly‎ | لا يُنشأ حتى تُحسم حالة استعمال للتقارير (§7، DQ-S08-6) | — | ● مؤجل |
| ‎bankfas_migrator‎ | ‎db_owner‎ و‎tp_migrator‎ | ‎tools/deploy/deploy.sh‎ | خادم القاعدة نفسه عبر SSH | ● جديد، معطّل خارج نافذة النشر |
| ‎bankfas_monitor‎ | لا دور: عرض حالة الخادم وتعريفات ‎BankFas‎ وملفات التدقيق، و‎SELECT‎ على سجل النسخ في msdb | وكيل المراقبة، وفحص ما بعد النشر، وفحص التدقيق وتنبيهاته | مضيف المراقبة، وخادم القاعدة في النشر | ✅ منفّذ (ADR 0013، DQ-S12-6)، بلا صف ولا إجراء |
| حساب شخصي لكل مدير قاعدة | ‎sysadmin‎ | الإدارة والاستكشاف | محطة الإدارة عبر نفق SSH | ● جديد |
| ‎breakglass‎ | ‎sysadmin‎ | الطوارئ فقط (§9) | طرفية الخادم | ● جديد، معطّل ومختوم |
| ‎sa‎ | ‎sysadmin‎ | لا أحد في الإنتاج | — | ● يُعطَّل ويُعاد تسميته |
| ‎tp_auth_exec‎ | ‎tp_auth‎ | الإجراءات والقوادح بـ‎EXECUTE AS‎ (db/static/030_session_context.sql:27، :170، :246) | داخل القاعدة | ● بلا تسجيل دخول ولا سر |

حدود الثقة بأرقام DOC-F01: ‎bankfas_app‎ يعبر TB-3، و‎tp_auth_exec‎ هو TB-4، و‎bankfas_platform‎ يعبر TB-5، و‎tp_readonly‎ هو TB-6، والنشر TB-7، والمديرون TB-12. الحسابان ‎bankfas_jobs‎ و‎bankfas_support‎ يحتاجان حدّين جديدين في DOC-F01.

قواعد عامة ●:

- حساب لكل عملية، لا حساب مشترك بين الواجهة والعامل ولوحة المشغّل. فإن تسرب سر واحد لم يمنح صلاحيات الآخرين، ولا يصل خادم الواجهة إلى ربط المهام (DOC-F04 §5.2).

- كل حساب خدمة بلا أدوار خادم، وقاعدته الافتراضية ‎BankFas‎، ولا يملك إلا مستخدمه في هذه القاعدة.

- لا يُمنح أي مستخدم صلاحية ‎IMPERSONATE‎ على ‎tp_auth_exec‎، لأن انتحاله يتجاوز دوال الصفوف (db/static/010_rls.sql:11-12). والقاعدة نفسها لكل مستخدم جديد بلا تسجيل دخول، مثل مستخدم بذر المنصة المقترح في DOC-B05 §4.3.

- خطر باقٍ مقبول (المراجعة الذاتية E10): ‎bankfas_monitor‎ يملك ‎VIEW SERVER PERFORMANCE STATE‎ (db/ops/monitor_login.sql)، فيقرأ نص الاستعلامات الجارية والمخزّنة في الذاكرة (‎sys.dm_exec_requests‎ و‎sys.dm_exec_sql_text‎)، وفيه قيم المعاملات حين تُكتب في النص. لا يقرأ صفًا من الجداول (MN3)، لكن نص الاستعلام قد يحمل بيانات. الضوابط: التطبيق يرسل استعلامات بمعاملات لا قيمًا ملصوقة في النص، ولا سر ولا رقم هوية ولا IBAN في نص SQL، والإجراءات تأخذ القيم معاملات؛ وسر حساب المراقبة لا يصل إليه إلا مضيف المراقبة، ويُدوَّر كل 90 يومًا (§6).

## 4. المصادقة

| الخيار | الوصف | التقييم |
| --- | --- | --- |
| حسابات SQL | اسم وكلمة مرور يتحقق منهما SQL Server | ● الافتراضي: يعمل على Linux دون بنية إضافية، وهو ما يختبره CI اليوم (tools/ci/db_ci.sh:21) |
| مصادقة Windows عبر Kerberos | تحتاج نطاق Active Directory وتذكرة Kerberos (tools/deploy/deploy.sh:7) | لا نطاق في البنية المقررة؛ مرفوض الآن |
| مستخدمو قاعدة محتواة | المستخدم وكلمة مروره داخل القاعدة لا في الخادم | ينقل الأسرار مع كل نسخة احتياطية؛ غير مقترح |
| خيارات هوية أخرى | تحتاج خدمات خارج البنية المقررة | لم يُتحقق منها في هذا المستودع؛ تُراجع إن تغيرت البنية |

قواعد حسابات SQL ●:

- كلمة مرور عشوائية لا تقل عن 32 حرفًا، يولّدها مولّد آمن، ولا يكتبها إنسان.

- الاتصال مشفّر بالخادم، وشهادته يُتحقق منها: أدوات النشر لا تمرّر ‎-C‎ (ADR 0013)، وترفضه قبل الاتصال إلا في CI بـ ‎BANKFAS_ALLOW_TRUST_CERT=1‎، ولا تقبل في ‎SQLCMD_OPTS‎ إلا ‎-l‎ و‎-t‎ و‎-N s|m‎ (المراجعة الذاتية E7؛ PF3 وPF7). الشهادة الموثوقة نفسها من DOC-S05 (O-08 في tools/dbgen/erd_open_items.py:55-60).

- منفذ SQL Server لا يُفتح إلا لمضيف طبقة التطبيق وللخادم نفسه. المدير يصل عبر نفق SSH لا عبر منفذ مفتوح (DOC-S10).

## 5. حفظ الأسرار

| السر | مكان الحفظ ● | من يقرؤه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| كلمات مرور ‎bankfas_app‎ و‎bankfas_jobs‎ و‎bankfas_platform‎ و‎bankfas_support‎ | مخزن أسرار نظام التشغيل على مضيف طبقة التطبيق، لكل عملية سرها | العملية المعنية وحدها | يُحسم شكل المخزن مع قرار نظام تشغيل طبقة التطبيق. لا يوضع السر في ملف إعداد داخل المستودع ولا في صورة البناء |
| كلمة مرور ‎bankfas_migrator‎ | الملف ‎bankfas_migrator.secret‎ في مجلد الأسرار على خادم القاعدة (‎BANKFAS_SECRETS_DIR‎)، يملكه DBA الذي يشغّل السكربتات وصلاحيته 600 أو 400؛ يرفض ‎prepare_database.sh‎ غير ذلك. يقرؤه السكربت، ويُقرأ إلى ‎SQLCMDPASSWORD‎ لحظة ‎deploy.sh‎ | DBA بحسابه الشخصي | لا تمرَّر في سطر الأوامر أبدًا، فتبقى في تاريخ الصدفة وقائمة العمليات؛ ولم يعد في رأس db/deploy.sql مثال يدوي (E5) |
| كلمات مرور حسابات المديرين الشخصية | مدير كلمات مرور شخصي | صاحبها | الوصول نفسه يمر عبر SSH بمفتاح شخصي |
| كلمة مرور ‎breakglass‎ | نصفان في ظرفين مختومين عند أمينين مستقلين | الأمينان معًا | على نمط حفظ المفتاح الرئيسي (Q-PLT-12، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:624) |
| كلمة مرور ‎sa‎ | لا تُحفظ: عشوائية عند التثبيت ثم يُعطَّل الحساب | لا أحد | §9 |
| كلمة مرور ‎sa‎ في CI | نص صريح لحاوية مؤقتة (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:42، :46) | مهمة CI | مقبول لأنها لا تحمي بيانات؛ لا تُستعمل القيمة في أي بيئة أخرى |
| أسرار قاعدة الإنتاج في GitHub | لا توجد | — | النشر يجري على الخادم عبر SSH. إن نفّذ خط النشر في DOC-B11 النشر عن بعد، تحفظ بيئة GitHub المحمية بمراجِعين مفتاح SSH للنشر فقط، وتبقى كلمة حساب الترحيل على الخادم |
| المفتاح الرئيسي وشهادة TDE | خارج هذه الوثيقة | — | DOC-S02 |

ويُقترح أن يضيف ‎.gitignore‎ أنماط ملفات الأسرار المحلية الشائعة، لأنه اليوم يستثني ملفات Python المؤقتة فقط (.gitignore:1-2). ●

## 6. التدوير ●

| الحساب | الدورية | التدوير الفوري عند |
| --- | --- | --- |
| حسابات الخدمة الأربعة | كل 90 يومًا | ترك موظف يعرف السر، أو اشتباه تسرب، أو استعمال حساب الطوارئ |
| ‎bankfas_migrator‎ | بعد كل نافذة نشر: سر جديد في ملفه ثم ‎prepare_database.sh prepare‎ مرة أخرى، فيأخذه الحساب ويبقى الباقي (DOC-S11 §5) | الاشتباه نفسه |
| ‎bankfas_monitor‎ | كل 90 يومًا، بإعادة ‎provision_monitor.sh‎ بسر جديد (حساب واحد: دقيقة بلا مراقبة مقبولة) | الاشتباه نفسه |
| حسابات المديرين الشخصية | كل 90 يومًا | ترك صاحبها العمل: يُعطَّل الحساب في اليوم نفسه |
| ‎breakglass‎ | بعد كل استعمال، وسنويًا | فتح الظرف لأي سبب |

لتجنّب انقطاع الخدمة أثناء التدوير، يكون لكل حساب خدمة حسابان متماثلان (مثل ‎bankfas_app_a‎ و‎bankfas_app_b‎)، مستخدماهما عضوان في الدور نفسه، ويعمل أحدهما في كل وقت:

## 7. أقل الصلاحيات لكل دور

| الدور | ما يملكه اليوم ● | ما لا يملكه ● | فجوات ومقترحات ● |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎tp_app‎ | منح جدولية صريحة (db/generated/tsql/007_table_grants.sql، 190 سطرًا)، وحذف على الجداول القابلة للحذف (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:8-43)، و‎EXECUTE‎ على إجراءات الجلسة الأربعة (db/static/030_session_context.sql:229-232)، وقراءة مخطط ‎rls‎ (db/static/010_rls.sql:19) والعرضين (db/static/025_tenant_views.sql:17، :29) | لا كتابة على العالمي، ولا شيء على ‎noapp‎ (tools/dbgen/check_grants.py:5-6)، ولا قراءة بصمات كلمات المرور ولا إنشاء جلسات (db/static/030_session_context.sql:237-239)، ولا تعديل التدقيق أو حذفه (db/static/020_roles_and_grants.sql:65) | ما زال يحدّث ‎PasswordHash‎ ومهلة الخمول (O-24). ويملك حذف ‎sec.LoginAttempt‎ (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:11)، والأثر الدائم للمحاولات ليس في ‎aud.AuditLog‎ كما يقول القاموس (docs/21-data-dictionary.md:345) بل في ‎sec.LoginAttempt‎ وحده (db/static/030_session_context.sql:124-129). المقترح: نزع الحذف أو كتابة الأثر في التدقيق (DQ-S08-8) |
| ‎tp_platform‎ | قراءة وإدراج وتحديث على الجداول العالمية و‎plat‎ والمختلطة، وقراءة وإدراج على ‎aud.AuditLog‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:9-20، :29، :55، :66، :83، :142، :145، :360، :363)، وتجاوز دوال الصفوف (db/static/010_rls.sql:48) | لا منح على جداول المشترك (docs/20-database-design.md:117)، ولا قراءة للربط (db/static/020_roles_and_grants.sql:60)، ولا حذف | يقرأ ‎PasswordHash‎ و‎MfaSecretEnc‎ للمشغّلين (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:18). المقترح: ‎DENY‎ على العمودين بعد 007 وإجراء دخول للمشغّل على نمط ‎usp_StartSession‎ (DQ-S08-7). ويحدّث حالة المشترك مباشرة (DQ-F05-5). أما قراءته تدقيق كل المشتركين (DQ-F04-7) فصُحّحت في 1f0f0af: لا يقرأ إلا أحداث المنصة (‎TenantId‎ فارغ، db/static/010_rls.sql:83، T38) |
| ‎tp_readonly‎ | قراءة كل المخططات (db/static/020_roles_and_grants.sql:41-53) دون 31 عمودًا مقيّدًا (db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql)، ودون الدوال الداخلية في rls وsec وplat وcfg و‎lc.BeneficiaryIbanChange‎ (db/static/090_readonly_denies.sql، المراجعة الذاتية A5، SR7) | لا قراءة لسجل المشتركين والوحدات والمشغّلين والربط (db/static/020_roles_and_grants.sql:55-63) | يخضع لـRLS ولا يملك ‎EXECUTE‎ على إجراء الربط، فلا يرى اليوم أي صف مشترك، بل الصفوف العالمية فقط. لا يُنشأ له حساب حتى تُحسم حالة استعمال (DQ-S08-6) |
| ‎tp_migrator‎ | دور فارغ (db/static/020_roles_and_grants.sql:9) | كل شيء | المقترح: حساب الترحيل عضو في ‎db_owner‎ أثناء النشر فقط، لأن ‎deploy.sql‎ ينشئ القاعدة والأدوار والمستخدمين والسياسات (db/deploy.sql:17-34). يُعطَّل خارج النافذة. أداة الترحيل بين الإصدارات قرار مفتوح (O-2 في docs/20-database-design.md:530) |
| ‎tp_auth‎ و‎tp_auth_exec‎ | قراءة المستخدم والمشترك، وتحديث المستخدم، وكتابة الجلسات ومحاولات الدخول والربط (db/static/020_roles_and_grants.sql:38-39، :59، :67-69) | لا تسجيل دخول | يحتاج قراءة ‎sec.UserRole‎ و‎sec.Role‎ إن اعتُمد DQ-F04-1. والقاعدة R6 تحصر منحه في هذه الجداول الخمسة ويشغّلها CI منذ e5ea45e (tools/dbgen/check_grants.py:81-87، tools/ci/db_ci.sh:49)؛ وصفها في رأس الملف ما زال قديمًا (§12) |
| ‎tp_jobs‎ و‎tp_support‎ | ✅ منشآن (ADR 0004) | db/static/036 و037 | ‎tp_jobs‎ عضو في ‎tp_app‎ مع ‎EXECUTE‎ على ربط المهام وقائمة المشتركين والانتقالات والدعوة الأولى؛ ‎tp_support‎ عضو في ‎tp_readonly‎ مع ‎EXECUTE‎ على ربط الدعم فقط |

## 8. قاعدة ترتيب DENY

ترتيب النشر في db/deploy.sql:27-34: ‎020‎ ثم ‎005‎ ثم ‎006‎ ثم ‎007‎ ثم ‎010‎ ثم ‎025‎ ثم ‎030‎ ثم ‎050‎. ●

القاعدة كما يكتبها المستودع: منحة ‎GRANT‎ لاحقة على الصلاحية نفسها تزيل ‎DENY‎ سابقًا، ومنحة على مستوى الجدول تزيل ‎DENY‎ على الأعمدة. لذلك يوضع كل ‎DENY‎ قد تزيله منح ‎007‎ في ‎030‎، لأنه يُنشر بعدها (db/static/020_roles_and_grants.sql:70-71، db/static/030_session_context.sql:234-236). ●

| موضع DENY | الأسطر | آمن من منح 007؟ | السبب |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎020‎ | db/static/020_roles_and_grants.sql:55، :60، :62-63، :65 | نعم | ‎007‎ لا يمنح هذه الصلاحيات لهذه الأدوار |
| ‎005‎ | db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:44-50 | نعم | ‎007‎ يمنح القراءة والإدراج فقط على جداول الإضافة |
| ‎006‎ | db/generated/tsql/006_sensitive_columns.sql:7-35 | نعم | ‎007‎ لا يمنح ‎tp_readonly‎ شيئًا، ومنحته على مستوى المخطط لا تزيل ‎DENY‎ الأعمدة |
| ‎030‎ | db/static/030_session_context.sql:237-239 | يجب أن يبقى بعد 007 | ‎007‎ يمنح ‎tp_app‎ القراءة على ‎sec.AppUser‎ والإدراج والتحديث على ‎sec.UserSession‎ (db/generated/tsql/007_table_grants.sql:24، :40) |

القواعد المقترحة ●:

- كل ‎DENY‎ جديد على صلاحية يمنحها ‎007‎ لدور ما يوضع في ‎030‎ أو في ملف يُنشر بعده. ومنها المقترحات ‎DQ-F05-5‎ و‎DQ-S08-7‎.

- لا يُشغَّل ‎007‎ وحده أبدًا، بل ‎deploy.sql‎ كاملًا، وإلا اختفت محظورات ‎030‎.

- يُضاف فحص ثابت يرفض أي ‎DENY‎ في ملف يسبق ‎007‎ على ما يمنحه ‎007‎، في ‎check_grants.py‎ الذي يشغّله CI في الخطوة 3 منذ e5ea45e (tools/ci/db_ci.sh:49).

- الحارس الفعلي اليوم هو الاختبار T35 (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:524-544)، ويغطي محظورات ‎030‎ الثلاثة فقط.

## 9. حساب sa والوصول الطارئ ●

حساب ‎sa‎:

- يُضبط بكلمة عشوائية عند التثبيت، ثم يُنشأ حساب شخصي لكل مدير وحساب ‎breakglass‎، ثم يُعطَّل ‎sa‎ ويُعاد تسميته. لا يُستعمل في أي سكربت إنتاج، فيُضبط ‎SQL_USER‎ صراحة عند النشر بدل القيمة الافتراضية (tools/deploy/deploy.sh:17). ✅ منذ ADR 0014 يرفض ‎deploy.sh‎ حساب ‎sa‎ (ببصمته SID، ولو أُعيدت تسميته) وأي عضو في ‎sysadmin‎. وترفض سكربتات المدير ‎sa‎ إلا في CI (50144).

- يبقى ‎sa‎ في CI لأنه حاوية مؤقتة (tools/ci/db_ci.sh:21).

الوصول الطارئ:

- حساب ‎breakglass‎ عضو في ‎sysadmin‎، معطّل في الأحوال العادية، وسره مقسوم بين أمينين.

- شروط فتحه: حادث مسجّل، وشخصان حاضران، وموافقة مالك المنتج أو من ينوب عنه.

- خطوات الاستعمال: تفعيل الحساب من حساب مدير شخصي أو من طرفية الخادم، ثم العمل، ثم التعطيل، ثم تدوير السر، ثم مراجعة سجل التدقيق خلال 24 ساعة.

- من يملك صلاحية الجذر على خادم Ubuntu يملك عمليًا القاعدة كلها، لأن أدوات SQL Server على Linux تسمح له بإعادة ضبط حساب المدير. يُتحقق من هذا السلوك ويُضبط الوصول إلى ‎sudo‎ في DOC-S10.

- ‎sysadmin‎ و‎db_owner‎ يستطيعان تعديل سياسات RLS أو تعطيلها، فلا يحمي العزل منهما. ما يحمي الأعمدة المقيّدة منهما أن المفتاح الرئيسي خارج يد مدير القاعدة (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:583؛ DOC-S02).

## 10. تدقيق الوصول المميّز ●

- سجل ‎aud.AuditLog‎ لأحداث التطبيق (BR-PLT-009). أما ما يجري على الخادم بالحسابات المميّزة فيُسجَّل بتدقيق SQL Server نفسه (SQL Server Audit) في ملف على الخادم، ويُنسخ فورًا خارجه (DOC-S12).

- مجموعات الأحداث المقترحة: ‎SUCCESSFUL_LOGIN_GROUP‎ و‎FAILED_LOGIN_GROUP‎ و‎LOGIN_CHANGE_PASSWORD_GROUP‎ و‎SERVER_ROLE_MEMBER_CHANGE_GROUP‎ و‎SERVER_PRINCIPAL_CHANGE_GROUP‎ و‎SERVER_PERMISSION_CHANGE_GROUP‎ و‎DATABASE_ROLE_MEMBER_CHANGE_GROUP‎ و‎DATABASE_PRINCIPAL_CHANGE_GROUP‎ و‎DATABASE_PERMISSION_CHANGE_GROUP‎ و‎SCHEMA_OBJECT_PERMISSION_CHANGE_GROUP‎ و‎SCHEMA_OBJECT_CHANGE_GROUP‎ و‎AUDIT_CHANGE_GROUP‎.

- تسجيل دخول حسابات الخدمة الناجح يُستثنى من الملف لكثرته، ويُسجَّل فشلها.

- تنبيه فوري عند: أي دخول بحساب ‎breakglass‎، أو تفعيل ‎sa‎، أو تغيير منحة أو سياسة أمن خارج نافذة نشر، أو دخول ‎bankfas_migrator‎ خارج النافذة.

- مراجعة شهرية لقائمة الحسابات وأعضاء الأدوار يوقّعها مسؤول الأمن.

✅ منفّذ (2026-10-13، docs/adr/0012-server-audit.md):

| البند | ما بُني |
| --- | --- |
| الإعداد | ‎tools/deploy/server_audit.sh apply‎ بحساب مدير شخصي، قبل النشر الأول ثم داخل كل نافذة بعد ‎deploy.sh‎. لا يغيّر ما يطابق التعريف، ويعيد ما غُيّر يدويًا، ويتوقف إن غاب المجلد (50120). و‎check‎ يفشل (50121) ما لم يكن كل شيء قائمًا والتدقيق يكتب |
| المجموعات | الاثنتا عشرة أعلاه، وثلاث من DOC-S12 §3.5، وثمان أخرى: أحداث النوافذ، والمنح على مخطط أو قاعدة أو حساب، والملكية، وإعدادات الخادم وكائناته |
| الاستثناء | دخول حسابات الخدمة الثمانية الناجح وحده، بشرط في التدقيق نفسه. وفشلها يُسجَّل (الفحص SA3) |
| جداول التدقيق | كل ‎UPDATE‎ و‎DELETE‎ على ‎aud.AuditLog‎ و‎aud.SensitiveAccessLog‎ و‎sec.KeyEvent‎، وكل ‎DELETE‎ على ‎sec.LoginAttempt‎ و‎cfg.JobRun‎، من أي حساب. و‎BY public‎ يشمل ‎dbo‎ و‎sysadmin‎ (الفحص SA4) |
| النافذة | يعلنها ‎prepare_database.sh open‎ و‎close‎ في التدقيق بمرجع التغيير ‎BANKFAS_CHANGE_REF‎. ويعلن ‎prepare‎ و‎provision_logins.sh‎ و‎server_audit.sh apply‎ كل تشغيل تغييرًا إداريًا قصيرًا. والنافذة تُسكت التنبيه عن صاحبها وحده، وعن ‎bankfas_migrator‎ في نافذة النشر |
| التنبيهات | ‎server_audit.sh alerts‎ بقواعد AL-18 العشر: ‎breakglass‎، وأي تغيير على ‎sa‎ غير تعطيله، وأدوار الخادم وصلاحياته، وحذف قاعدة، وتوقف التدقيق، وتعديل جداول التدقيق، في أي وقت؛ و‎bankfas_migrator‎ خارج نافذة النشر؛ والمنح والسياسات والبنية والتدقيق خارج نافذة صاحبها. الصيانة الدورية للفهارس والإحصاءات لا تنبّه (الفحص SA5) |
| القراءة | ‎alerts‎ و‎windows‎ بصلاحية ‎VIEW SERVER SECURITY AUDIT‎ وحدها، و‎check‎ بصلاحيات عرض بلا صف من البيانات (الفحص SA6) |
| النسخ خارج الخادم | لم يُبنَ: مهمة الشحن والمخزن المركزي وحساب القراءة تنتظر DQ-S12-1 وDQ-S12-2 وDQ-S12-6 |

## 11. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S08-1 | ما الحسابات وأسماؤها وأدوارها؟ | الجدول في §3: حساب لكل عملية، بلا حساب مشترك | مدير قاعدة البيانات مع مسؤول الأمن | أول اتصال للتطبيق في S0 |
| DQ-S08-2 | كيف تُصادَق الحسابات على Linux؟ | حسابات SQL بكلمات عشوائية طويلة واتصال مشفّر | مسؤول الأمن | §4 |
| DQ-S08-3 | أين تُحفظ أسرار طبقة التطبيق؟ | مخزن أسرار نظام التشغيل لكل عملية، ويُحسم شكله مع نظام تشغيل طبقة التطبيق | مهندس DevOps | النشر الأول للتطبيق |
| DQ-S08-4 | دورية التدوير وطريقته؟ | 90 يومًا لحسابات الخدمة والمديرين، بحسابين متناوبين لكل خدمة | مسؤول الأمن | §6 |
| DQ-S08-5 | كيف يجري نشر الإنتاج؟ | على الخادم عبر SSH بحساب ‎bankfas_migrator‎ المفعّل خلال النافذة فقط؛ لا كلمة مرور قاعدة في GitHub، ومفتاح SSH للنشر وحده في بيئة محمية (ينسجم مع DOC-B11 §9) | مهندس DevOps (DOC-B11) | أول نشر على VPS |
| DQ-S08-6 | ما غرض ‎tp_readonly‎؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): لا حساب له حتى تُحسم حالة استعمال؛ تقارير المشترك تمر بالتطبيق بربط عادي | مالك المنتج مع معماري البيانات | تقارير S5 |
| DQ-S08-7 | هل يُحجب ‎PasswordHash‎ و‎MfaSecretEnc‎ للمشغّلين عن ‎tp_platform‎؟ | نعم، بـ‎DENY‎ بعد 007 وإجراء دخول للمشغّل داخل القاعدة | مسؤول الأمن مع مالك DOC-F03 | دخول المشغّل في S0 |
| DQ-S08-8 | هل يبقى حذف ‎sec.LoginAttempt‎ لـ‎tp_app‎؟ | يُنزع الحذف، أو يُكتب أثر دائم في ‎aud.AuditLog‎ من ‎usp_StartSession‎ | مسؤول الأمن | BR-PLT-005 |
| DQ-S08-9 | ما سياسة ‎sa‎ والطوارئ؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): تعطيل ‎sa‎ وإعادة تسميته، وحساب ‎breakglass‎ بسر مقسوم بين أمينين | مدير قاعدة البيانات مع مالك المنتج | تجهيز VPS |
| DQ-S08-10 | ما الذي يدققه SQL Server وأين يُحفظ؟ | المجموعات في §10، وملف يُنسخ خارج الخادم. ✅ منفّذ (2026-10-13، docs/adr/0012-server-audit.md): التدقيق ومواصفتاه ونوافذه وتنبيهاته، وتختبرها CI في الخطوة 20؛ ويؤكد مسؤول الأمن المجموعات والقواعد. النسخ خارج الخادم ينتظر DQ-S12-1 وDQ-S12-2 | مسؤول الأمن (DOC-S12) | تجهيز VPS |
| DQ-S08-11 | كيف تُحرس قاعدة ترتيب DENY؟ | فحص ثابت جديد، وتصحيح R6، وتشغيل ‎check_grants.py‎ في CI | معماري قاعدة البيانات | كل تغيير في المنح |

## 12. تعارضات وفجوات في المصادر

- ✅ صُحّح (e5ea45e): القاعدة R6 في tools/dbgen/check_grants.py:81-87 تقبل الجداول الخمسة التي يمنحها 020 لـ‎tp_auth‎ (db/static/020_roles_and_grants.sql:38-39، :59، :67-69)، والسكربت يمر ويشغّله CI في الخطوة 3 قبل النشر (tools/ci/db_ci.sh:47-49)، كما تقول docs/20-database-design.md:452. بقي وصف R6 في رأس الملف (tools/dbgen/check_grants.py:10) يقول إن ‎tp_auth‎ يملك القراءة على ‎sec.AppUser‎ و‎plat.Tenant‎ فقط.

- db/static/020_roles_and_grants.sql:9 يصف ‎tp_migrator‎ بأنه «مالك مخطط النشر»، والمخططات يملكها ‎dbo‎ (db/generated/tsql/000_schemas.sql:6-45) والدور بلا منح.

- docs/20-database-design.md:267 ما زال يصف منح ‎tp_app‎ قبل 1944f8c («‎EXECUTE‎ على ‎sec.usp_SetSessionContext‎ فقط»)، والمنفّذ يمنح الإجراءات الأربعة (db/static/030_session_context.sql:229-232). صف ‎tp_auth‎ في :269 صُحّح (التفصيل في DOC-F04 §9).

- docs/21-data-dictionary.md:345 يقول إن الأثر الدائم لمحاولات الدخول في ‎aud.AuditLog‎، والإجراء يكتبها في ‎sec.LoginAttempt‎ فقط (db/static/030_session_context.sql:124-129)، و‎tp_app‎ يستطيع حذفها (db/generated/tsql/005_delete_grants.sql:11).

- ✅ صُحّح: كان db/deploy.sql:9 يمرر كلمة المرور في سطر الأوامر في مثاله. لم يعد فيه مثال يدوي: deploy.sql لا يعمل إلا عبر tools/deploy/deploy.sh بعد فحص ما قبل النشر في الجلسة نفسها (50146، المراجعة الذاتية E5)، وكلمة المرور من ‎SQLCMDPASSWORD‎.

## 13. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §3 و§7 | أدوار القاعدة، C-2 وC-3 وC-4 (20-database-design) | db/static/020_roles_and_grants.sql:5-11؛ docs/20-database-design.md:264-271 |
| §3 حساب العامل | DQ-F04-4، FR-PLT-044 | DOC-F04 §5 |
| §3 حساب الدعم | FR-PLT-007، BR-PLT-017، DQ-F04-6 | DOC-F04 §6.2 |
| §4 | ADR 0001، O-08 (erd_open_items) | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16؛ tools/deploy/deploy.sh:10-11 |
| §5 | Q-PLT-12، قاعدة «لا أسرار في النماذج» | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:624؛ docs/20-database-design.md:220 |
| §7 صف ‎tp_app‎ | O-17 وO-24 (erd_open_items)، ADR 0002 | db/static/030_session_context.sql:229-239؛ docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:24 |
| §7 صف ‎tp_migrator‎ | O-2 (20-database-design) | docs/20-database-design.md:530 |
| §8 | قاعدة ترتيب DENY | db/static/020_roles_and_grants.sql:70-71؛ db/static/030_session_context.sql:234-239؛ db/deploy.sql:27-34 |
| §9 | الفصل بين الأدوار: مدير القاعدة لا يملك المفتاح الرئيسي | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:583 |
| §10 | BR-PLT-009 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:235 |

# DOC-S09 — خطة النسخ الاحتياطي والاستعادة والتعافي من الكوارث

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-S09 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مسؤول العمليات مع مدير قاعدة البيانات (DBA) |
| الأولوية | P0 قبل S0 (وقبل تحميل بيانات حقيقية) |
| يغطي | §6.4 «التعافي» في 00-overview، صف «الاستمرارية» في 10-m0-m1 §12، O-14 وO-7 وO-6 (20-database-design)، BR-PLT-015، FR-PLT-031، O-23 (erd_open_items) |
| يعتمد على | DOC-S02 (المفاتيح وشهادة TDE)، DOC-S05 (النقل المشفّر)، DOC-S07 (الإقامة والاحتفاظ)، DOC-S08 (تسجيلات الدخول)، DOC-S10 (تجهيز الخادم)، DOC-S12 (المراقبة)، DOC-B03 (NFR) |
| المصادر | docs/30-readiness-documents.md:275-281 · docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:164-169 · docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:590 · docs/20-database-design.md:457-463 و534-542 · docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md · db/deploy.sql · db/model/10-platform.model |

وسوم المصدر: ● ذكره المستخدم أو ورد في الوثائق · ● اقتراح له افتراضي ويُعدَّل.

## 1. الغرض والنطاق

الغرض. تحويل أهداف RPO وRTO المعتمدة (DQ-S09-1) إلى خطة قابلة للاختبار: جدول النسخ لـ SQL Server 2025 على Ubuntu 24.04، والنسخ إلى موقع منفصل، والتشفير، والاحتفاظ، واختبار الاستعادة بتمرين مقاس، ودليل التعافي عند فقد VPS، وحدود استعادة مشترك واحد. ADR 0001 يشترط حسم النسخ الاحتياطي قبل تحميل بيانات حقيقية ● (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26، tools/dbgen/erd_open_items.py:149).

داخل النطاق: قاعدة ‎BankFas‎، وقاعدتا النظام master وmsdb، ومخزن الملفات، وما تحتاجه الاستعادة من مفاتيح.

خارج النطاق: تفاصيل المفاتيح وحفظها (DOC-S02)، وتجهيز الخادم وتقويته (DOC-S10)، وإجراء الحوادث الأمنية (DOC-S15).

## 2. ما هو موجود اليوم

| البند | النص أو الحالة | المصدر |
| --- | --- | --- |
| الأهداف | «RPO ≤ 15 دقيقة · RTO ≤ 4 ساعات؛ نسخ كامل يومي + تفاضلي + سجل معاملات» تحت عنوان «أهداف مقترحة ●» | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:164 و169 |
| التوفر | «99.5% شهريًا في المرحلة الأولى» ● | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:168 |
| الاستمرارية | استعادة تُختبر دوريًا، و«استعادة العمود المشفَّر تتطلب المفتاح»، والأهداف «تُثبَّت مع الاستضافة» | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:590 |
| توصيات التشغيل | نسخ كامل ليلي وتفاضلي وسجل كل 15 دقيقة بنموذج ‎FULL‎، وموقع منفصل، والمفاتيح الرئيسية في نسخ منفصل، واختبار استعادة مع فك عيّنة، واسترجاع مشترك واحد بالتصدير والاستيراد من نسخة مؤقتة ● | docs/20-database-design.md:457-462 |
| القرار | «أرقام RPO/RTO لم تُحدَّد بعد» O-14 (20-database-design). ✅ حُسمت: اعتمدها المالك في 2026-10-12 (DQ-S09-1) | docs/20-database-design.md:463 و542؛ docs/31-owner-decisions.md القرار 18 |
| استعادة مشترك واحد | «معقّدة» O-7 (20-database-design) | docs/20-database-design.md:535 |
| أثر التحقق من النسخ | الحدث ‎BACKUP_VERIFIED‎ في ‎sec.KeyEvent‎ | db/model/10-platform.model:293 |
| إنشاء القاعدة | ‎CREATE DATABASE ... COLLATE Arabic_100_CI_AS_SC‎ فقط، بلا نموذج استرداد صريح | db/deploy.sql:17-18 |
| سكربتات نسخ أو استعادة | لا يوجد أي سكربت في ‎db/‎ ولا ‎tools/‎ | — |

## 3. الأهداف وما تعنيه

### 3.1 الأرقام المقترحة ●

| المؤشر | القيمة | الحالة |
| --- | --- | --- |
| RPO | ≤ 15 دقيقة | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12، DQ-S09-1، القرار 18 في docs/31-owner-decisions.md) |
| RTO | ≤ 4 ساعات من إعلان الكارثة | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12، DQ-S09-1، القرار 18 في docs/31-owner-decisions.md) |
| التوفر | 99.5% شهريًا | ✅ معتمد مع قبول أن كارثة واحدة تتجاوز ميزانية الشهر (DQ-B03-3) |

### 3.2 ملاحظتان تلزمان القرار

- RTO والتوفر متعارضان. 99.5% من شهر من 30 يومًا تسمح بـ 3.6 ساعة توقف (720 × 0.005). كارثة واحدة تستهلك 4 ساعات تكسر هدف الشهر وحدها، قبل أي صيانة. الخيارات: قبول ذلك صراحة، أو RTO أقصر بخادم احتياطي جاهز، أو هدف توفر أدنى (DQ-S09-1).

- RPO عند فقد VPS يساوي فترة نسخ السجل + زمن وصوله إلى الموقع المنفصل. نسخة سجل على الخادم المفقود لا تفيد. لذلك نسخ السجل كل 15 دقيقة (docs/20-database-design.md:458) لا يحقق 15 دقيقة. المقترح: سجل كل 10 دقائق، ودفع كل ملف إلى الموقع المنفصل فور كتابته بهدف 5 دقائق، فيكون أسوأ فقد نحو 15 دقيقة.

## 4. جدول النسخ لـ SQL Server على Linux ●

### 4.1 الإعداد

- نموذج الاسترداد ‎FULL‎ يُضبط صراحة في سكربت التشغيل (‎ALTER DATABASE BankFas SET RECOVERY FULL‎)، لأن ‎deploy.sql‎ لا يحدده (db/deploy.sql:17-18). سلسلة السجل تبدأ بأول نسخة كاملة بعده.

- الجدولة: SQL Server Agent بعد تفعيله على Linux، أو مؤقّت نظام يستدعي ‎sqlcmd‎. يُختار واحد (DQ-S09-4)، وتُتحقق خطوات التفعيل من وثائق Microsoft عند التجهيز (DOC-S10).

- مجلد النسخ على وحدة تخزين غير وحدة البيانات والسجل.

- كل نسخة: ‎WITH CHECKSUM, COMPRESSION, ENCRYPTION (ALGORITHM = AES_256, SERVER CERTIFICATE = <شهادة TDE>)‎ كما في DOC-S02 §6.

- الاتصال الذي ينفّذ النسخ يستعمل TLS بلا ‎-C‎ (DOC-S05 §5.3).

### 4.2 الجدول

| النوع | القاعدة | الدورية | الاحتفاظ المحلي | الاحتفاظ في الموقع المنفصل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| كاملة | ‎BankFas‎ | يوميًا 01:00 بتوقيت UTC | 7 أيام | 35 يومًا؛ ونسخة أول الشهر 12 شهرًا |
| تفاضلية | ‎BankFas‎ | كل 6 ساعات | 7 أيام | 35 يومًا |
| سجل المعاملات | ‎BankFas‎ | كل 10 دقائق | 7 أيام | 35 يومًا |
| كاملة | master وmsdb | يوميًا بعد نسخة ‎BankFas‎ | 7 أيام | 35 يومًا |
| مخزن الملفات | الملفات الجديدة | فور الرفع، أو كل 5 دقائق على الأكثر | — | كمدة المستند (DOC-S07) |

- الحمل المتوقع منخفض (docs/20-database-design.md:466)، فالنسخة الكاملة اليومية لا تثقل الخادم. يُراجع الجدول إذا تجاوزت مدة النسخة الكاملة ساعة.

- التفاضلية تختصر الاستعادة: كاملة + آخر تفاضلية + سجلات أقصاها 6 ساعات.

- master يحمل شهادة TDE وتسجيلات الدخول، فنسخه لازم لكنه لا يغني عن ضمان الشهادة (DOC-S02 §11).

### 4.3 المراقبة (تفصيلها في DOC-S12)

| التنبيه | الشرط |
| --- | --- |
| سجل متأخر | لا نسخة سجل ناجحة منذ 20 دقيقة |
| كاملة متأخرة | لا نسخة كاملة ناجحة منذ 26 ساعة |
| نقل متأخر | ملف نسخة لم يصل إلى الموقع المنفصل خلال 15 دقيقة |
| مساحة | مجلد النسخ فوق 80% |
| تحقق فاشل | ‎RESTORE VERIFYONLY ... WITH CHECKSUM‎ اليومي فشل |

## 5. الموقع المنفصل ●

- مزوّد أو موقع مختلف عن مزوّد VPS، حتى لا يفقدهما حادث واحد (DQ-S09-2).

- النقل مشفّر (SSH أو HTTPS، DOC-S05 الاتصال NC-8). الملفات مشفّرة أصلًا.

- حساب الدفع من الخادم يملك الكتابة فقط، بلا حذف ولا استبدال، وتُفعَّل خاصية الحفظ غير القابل للتعديل إن وفرها الموقع. خادم مخترق لا يستطيع إذن محو النسخ.

- الحذف عند انتهاء المدة يتم من جهة الموقع المنفصل بقاعدة دورة حياة، لا من الخادم.

- ضمان المفاتيح ليس هنا: شهادة TDE والمفتاح الرئيسي للتطبيق لا يُحفظان مع النسخ (BR-PLT-015، docs/20-database-design.md:459؛ DOC-S02 §9).

- دولة الموقع قرار إقامة (DOC-S07، DQ-S07-2).

- لقطات VPS التي يقدّمها المزوّد لا تُعد نسخًا احتياطيًا في هذه الخطة. اللقطة الكاملة تحمل البيانات ومفاتيح TDE معًا (DOC-S02 §3)، فتُعطَّل أو تُقيَّد بموافقة المالك (DQ-S09-6).

## 6. ما تحتاجه الاستعادة

| العنصر | لماذا | من أين |
| --- | --- | --- |
| شهادة TDE ومفتاحها الخاص وكلمة المرور | فتح أي نسخة على خادم آخر | الضمان بحضور الحافظَين (DOC-S02 §9) |
| كل شهادة متقاعدة ما زالت نسخها ضمن المدة | فتح النسخ الأقدم | الضمان |
| المفتاح الرئيسي للتطبيق | فك الأعمدة المقيّدة والملفات بعد الاستعادة | مخزن المفاتيح، أو الضمان إن فُقد (DOC-S02 §11.3) |
| سلسلة النسخ | كاملة + تفاضلية + سجلات متصلة | الموقع المنفصل |
| ملفات المخزن | المستندات والصور | الموقع المنفصل |
| أسرار تسجيلات الدخول | التطبيق والتقارير والنشر | DOC-S08 |
| إصدار SQL Server نفسه أو أحدث | الاستعادة لا تعمل إلى إصدار أقدم | سجل الإصدارات (FR-PLT-045، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147) |

## 7. اختبار الاستعادة

### 7.1 الإيقاع ●

| الاختبار | الدورية | ما يثبته |
| --- | --- | --- |
| ‎RESTORE VERIFYONLY ... WITH CHECKSUM‎ لآخر كاملة | يوميًا، آليًا | سلامة الملف فقط، لا قابلية الاستعادة |
| استعادة آلية على خادم استعادة منفصل إلى نقطة زمنية | أسبوعيًا | السلسلة كاملة، و‎DBCC CHECKDB‎ نظيف، ومطابقة البنية بـ ‎tools/dbgen/check_deployed.py‎، وفك عيّنة (docs/20-database-design.md:460) |
| تمرين تعافٍ كامل مقاس | كل ربع سنة | RTO وRPO الفعليان، وضمان المفاتيح بحضور الحافظَين (DOC-S02 §11.2) |
| استعادة ملف واحد ومستند واحد | شهريًا | مخزن الملفات وفك ملف |

- لا تُشغَّل اختبارات العزل على نسخة إنتاج مستعادة. db/tests/tenant_isolation_tests.sql يشترط قاعدة «لا تحوي بيانات حقيقية» (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:6-7). يكفي على النسخة المستعادة: ‎CHECKDB‎ و‎check_deployed.py‎ وفك العيّنة وتسجيل دخول تجريبي.

- خادم الاستعادة معزول عن الإنترنت، ويُمحى بعد كل تمرين، ولا يصل إليه إلا DBA. نسخة مستعادة بيانات حقيقية كاملة.

- كل تمرين ناجح يكتب ‎BACKUP_VERIFIED‎ لكل مشترك (db/model/10-platform.model:293)، وحدث منصة للشهادة (DOC-S02 §13).

### 7.2 سجل التمرين

| الحقل | المحتوى |
| --- | --- |
| التاريخ والسيناريو | مثل «فقد VPS كامل» |
| النقطة المطلوبة والنقطة المستعادة | الفرق هو RPO المحقَّق |
| زمن كل خطوة من القسم 8 | بداية ونهاية |
| المجموع | RTO المحقَّق مقابل الهدف |
| النتائج | ‎CHECKDB‎، فك العيّنة، تسجيل الدخول، تنزيل ملف |
| المشكلات والإجراءات | مالك وتاريخ لكل إجراء |

## 8. دليل التعافي عند فقد VPS (مخطط تنفيذي)

| الخطوة | المسؤول | الهدف الزمني ● | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. رصد التوقف وإعلان الكارثة | مسؤول العمليات | 30 دقيقة | الإعلان يبدأ ساعة RTO؛ إن اشتُبه بهجوم يُفتح DOC-S15 |
| 2. تجهيز VPS جديد | مهندس البنية | 60 دقيقة | بسكربت تجهيز مختبر مسبقًا (DOC-S10)، لا يدويًا |
| 3. تثبيت SQL Server 2025 | DBA | ضمن الخطوة 2 | الإصدار والتحديث التراكمي من سجل الإصدارات (FR-PLT-045) |
| 4. شهادة TLS للقاعدة وفرض التشفير | DBA | 15 دقيقة | DOC-S05 §5 |
| 5. إنشاء DMK في master واستعادة شهادة TDE | DBA مع الحافظَين | 30 دقيقة | ‎CREATE CERTIFICATE ... FROM FILE ... WITH PRIVATE KEY (...)‎ |
| 6. استعادة السلسلة | DBA | 45 دقيقة، يُقاس | ‎WITH NORECOVERY‎ لكل ملف ثم ‎RECOVERY‎؛ يُسجَّل وقت آخر سجل مستعاد (RPO المحقَّق) |
| 7. تسجيلات الدخول وربط المستخدمين | DBA | 15 دقيقة | DOC-S08 |
| 8. استعادة مخزن الملفات | مهندس البنية | بالتوازي مع 5-7 | الملفات ثابتة الإصدار، فالنسخ الأحدث من نقطة القاعدة لا يضر |
| 9. نشر التطبيق | مهندس DevOps | 30 دقيقة | سلسلة اتصال جديدة، ووصول إلى مخزن المفاتيح من المضيف الجديد |
| 10. تحويل DNS | مهندس البنية | 15 دقيقة + مدة TTL | ● TTL سجلات ‎bankfas.com‎ و‎*.bankfas.com‎ 300 ثانية في الأوقات العادية |
| 11. فحوص دخان | مسؤول العمليات | 15 دقيقة | دخول على مشتركين اثنين، وكشف رقم عيّنة، وتنزيل ملف، وكتابة حدث تدقيق |
| 12. فتح الخدمة وإبلاغ المشتركين | مسؤول العمليات | — | بالنقطة الزمنية التي استُعيدت إليها البيانات |
| 13. ما بعد التعافي | DBA ومسؤول الأمن | 24 ساعة | نسخة كاملة فورية لبدء سلسلة جديدة، وتدوير أي سر كان على الخادم المفقود، وتشغيل فحص سلامة الملفات (FR-PLT-031) |

مجموع الأهداف نحو 4 ساعات، فلا هامش. التمرين الأول يحدد إن كان الهدف واقعيًا (DQ-S09-1).

## 9. استعادة مشترك واحد

### 9.1 المشكلة

- كل المشتركين في قاعدة واحدة ● (T-1، docs/20-database-design.md:61). استعادة القاعدة كلها ترجع كل المشتركين إلى النقطة نفسها، فيضيع عمل المشتركين الآخرين بعدها. لا تصلح إذن لإصلاح خطأ مشترك واحد.

- docs/20-database-design.md:461 يقترح الاستعادة إلى قاعدة مؤقتة ثم تصدير صفوف المشترك واستيرادها بترتيب التبعيات. هذا المسار يواجه عقبات محددة:

| العقبة | السبب | المصدر |
| --- | --- | --- |
| المفاتيح الأساسية | ‎BIGINT IDENTITY‎، والـ AAD في الغلاف المشفّر يتضمن المعرّف الثابت للصف؛ تغيّر المعرّف عند الاستيراد يكسر فك التشفير | docs/20-database-design.md:136 و199 |
| التعارض | صفوف أُنشئت بعد النقطة تحمل المراجع نفسها أو تشغل الفرادة | المفاتيح المركّبة، docs/20-database-design.md:47 |
| المفاتيح | صفوف ‎sec.TenantKey‎ للمشترك يجب أن تُستعاد مع بياناته، وإلا لا يُفك شيء | db/model/10-platform.model:276-289 |
| الصلاحيات | ‎tp_platform‎ بلا منح على جداول المشتركين، و‎tp_app‎ مقيّد بمشترك مربوط؛ يلزم إجراء صيانة مدقَّق | docs/20-database-design.md:268؛ db/static/010_rls.sql:11 |
| التدقيق | ‎aud.AuditLog‎ للإضافة فقط بسلسلة بصمات؛ لا تُعاد كتابة صفوفه | db/static/020_roles_and_grants.sql:65؛ db/model/10-platform.model:321-323 |
| الملفات | ملفات المشترك في المخزن تُستعاد معه | db/model/10-platform.model:389 |

### 9.2 المقترح ●

- حتى S5: لا تقدّم المنصة خدمة «استعادة مشترك واحد». استعادة القاعدة كلها للكوارث فقط. خطأ المستخدم في مشترك يُصحَّح من التطبيق بما يحفظه التدقيق من القيم السابقة.

- قراءة فقط: يجوز استعادة قاعدة مؤقتة معزولة لاستخراج معلومة لمشترك بطلب مكتوب منه، وتُمحى بعد ذلك.

- يُذكر هذا الحد صراحة في شروط الخدمة للمشتركين.

- لاحقًا: إن احتاج مشترك كبير استعادة مستقلة، يُنقل إلى قاعدة خاصة به، والبنية تسمح لأنها تحمل ‎TenantId‎ في كل جدول (O-7، docs/20-database-design.md:535؛ 01 س-24، docs/01-preliminary-analysis.md:326).

- القرار للمالك (DQ-S09-3).

## 10. الأدوار

| الدور | المسؤولية |
| --- | --- |
| مسؤول العمليات | ملكية الخطة، وإعلان الكارثة، وجدولة التمارين، وإبلاغ المشتركين |
| DBA | سكربتات النسخ والاستعادة، والمراقبة، وتنفيذ التمارين |
| مهندس البنية | الموقع المنفصل، والتجهيز، وDNS، ومخزن الملفات |
| الحافظان KC-1 وKC-2 | حضور كل استعادة تحتاج ضمان المفاتيح (DOC-S02 §9) |
| المالك | اعتماد RPO وRTO والتوفر، ودولة الموقع المنفصل، وسياسة استعادة المشترك الواحد |

## 11. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-S09-1 | اعتماد RPO ≤ 15 دقيقة وRTO ≤ 4 ساعات مع توفر 99.5% | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): اعتماد RPO؛ RTO 4 ساعات مع قبول أن كارثة واحدة تكسر هدف التوفر في شهرها، ومراجعة بعد أول تمرين | المالك | O-14 (20-database-design)، DOC-B03 |
| DQ-S09-2 | الموقع المنفصل ومزوّده ودولته | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): مزوّد مختلف عن مزوّد VPS، في دولة يقبلها الرأي القانوني | المالك مع المستشار | تحميل بيانات حقيقية |
| DQ-S09-3 | استعادة مشترك واحد | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): لا خدمة حتى S5؛ استعادة كاملة للكوارث فقط | المالك | شروط الخدمة |
| DQ-S09-4 | أداة الجدولة على Linux | SQL Server Agent | DBA | سكربتات النسخ |
| DQ-S09-5 | الاحتفاظ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): 35 يومًا للاستعادة النقطية و12 شهرًا للنسخ الشهرية، بلا نسخ سنوية | المالك مع DPO | DOC-S07 |
| DQ-S09-6 | لقطات VPS من المزوّد | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): معطّلة، أو مقيّدة بموافقة المالك ومعاملة نسخة غير مشفّرة | المالك مع مسؤول الأمن | DOC-S02 |
| DQ-S09-7 | خادم احتياطي جاهز بنقل السجلات إليه | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): لا الآن؛ يُعاد النظر إن لم يحقق التمرين RTO | المالك | RTO |
| DQ-S09-8 | خادم الاستعادة للاختبار الأسبوعي | خادم صغير منفصل يُشغَّل عند الحاجة | مسؤول العمليات | القسم 7 |
| DQ-S09-9 | فترات النسخ | كاملة يوميًا، وتفاضلية كل 6 ساعات، وسجل كل 10 دقائق | DBA | القسم 4 |

## 12. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/20-database-design.md:458 يقترح نسخ السجل كل 15 دقيقة، وهذا لا يحقق RPO ≤ 15 دقيقة (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:169) عند فقد الخادم، لأن زمن النقل إلى الموقع المنفصل يُضاف.

- RTO ≤ 4 ساعات (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:169) أطول من التوقف الشهري المسموح بتوفر 99.5% (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:168)، أي نحو 3.6 ساعة.

- تصادم الترقيم: O-14 في docs/20-database-design.md:542 هو «أرقام RPO/RTO»، وO-14 في tools/dbgen/erd_open_items.py:98-101 هو «خطة الشرائح». هذه الوثيقة تكتب «O-14 (20-database-design)».

- docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:590 يربط الأهداف بـ «01 س-26» (docs/01-preliminary-analysis.md:348، ● الاستضافة)، والاستضافة حُسمت VPS خاصًا (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:615). الباقي دولة الخادم لا نوع الاستضافة.

- ‎db/deploy.sql:17-18‎ ينشئ القاعدة دون نموذج استرداد صريح، والتوصية ‎FULL‎ (docs/20-database-design.md:458).

- لا يوجد في المستودع أي سكربت نسخ أو استعادة أو فحص استعادة.

## 13. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| القسم 3 | §6.4 التعافي والتوفر، O-14 (20-database-design) | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:164-169؛ docs/20-database-design.md:542 |
| القسم 4 | §12.3 توصيات التشغيل | docs/20-database-design.md:457-462 |
| القسم 5 | BR-PLT-015، صف التشفير «نسخ احتياطية مشفَّرة ومفتاحها منفصل» | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:241 و582 |
| القسم 6 | FR-PLT-045، DOC-S02 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147 |
| القسم 7 | صف الاستمرارية، ‎BACKUP_VERIFIED‎ | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:590؛ db/model/10-platform.model:293؛ docs/20-database-design.md:460 |
| القسم 8 | ADR 0001، FR-PLT-046، FR-PLT-031 | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16-20؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:148 و133 |
| القسم 9 | T-1، O-7 (20-database-design)، 01 س-24 | docs/20-database-design.md:61 و461 و535؛ docs/01-preliminary-analysis.md:326 |
| القسم 11 | ADR 0001 (إغلاق قرار النسخ قبل البيانات الحقيقية)، O-23 (erd_open_items) | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:149 |

# DOC-B01 — استراتيجية الاختبار وخطته

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-B01 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مدير ضمان الجودة (QA lead) مع قائد قاعدة البيانات |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-036، FR-PLT-008، FR-PLT-045، FR-PLT-041، BR-PLT-001، X-SEC-4، X-SEC-5، O-09 وO-03 (erd_open_items)، 00 §8 |
| يعتمد على | DOC-B02، DOC-B03، DOC-B06، DOC-B08، DOC-B11، DOC-S13، DOC-F05 |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، tools/ci/db_ci.sh، ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع)، db/tests/tenant_isolation_tests.sql، db/tests/fac_share_rule_tests.sql، tools/dbgen/check_grants.py، tools/dbgen/check_review_fixes.py، tools/dbgen/check_fk_indexes.py، tools/dbgen/check_deployed.py، docs/20-database-design.md، tools/dbgen/erd_open_items.py |

## 1. الغرض والنطاق

تحدد هذه الوثيقة مستويات الاختبار وأدواتها وبيئاتها، ومعايير الدخول والخروج لكل شريحة من S0 إلى S2، وتصنيف العيوب وفرزها، وقواعد بيانات الاختبار، وإجراء اختبار خروج S0.

- تبني على ما هو موجود اليوم: اختبارات قاعدة البيانات والتحقق الثابت في CI.

- لا يوجد كود تطبيق في المستودع بعد (docs/30-readiness-documents.md:338)، فكل ما يخص اختبار التطبيق مقترح ●.

- تفاصيل الاختبار الأمني (ASVS واختبار الاختراق) في DOC-S13، وسيناريوهات القبول في DOC-B02، وأهداف الأداء والأمن القابلة للقياس في DOC-B03، والبيئات وخط البناء في DOC-B11.

## 2. ما يوجد اليوم

### 2.1 خط CI لقاعدة البيانات

ملف الخط في جذر المستودع، ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml، لأن GitHub يقرأ الخطوط من الجذر فقط. يعمل على كل دفع إلى main وclaude/** وعلى كل طلب دمج، ولكن فقط عند تغيّر treasury-platform/db/ أو tools/dbgen/ أو tools/ci/ أو tools/deploy/ أو versions.json أو مستندات الجاهزية والتحليل التفصيلي التي تُولَّد منها بذرة الصلاحيات، أو ملف الخط نفسه، ويمكن تشغيله يدويًا، وينفّذ أوامره داخل treasury-platform/، على ubuntu-24.04 مع حاوية mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-CU9-GDR1-ubuntu-24.04 مثبّتة ببصمتها (sha256، من versions.json؛ تطابقها الخطوة 3)، والإجراءات مثبّتة بإيداعاتها، والسحب بلا حفظ بيانات الاعتماد (المراجعة الذاتية E13). يثبّت Pillow (pillow==12.3.0) لأن check_fk_indexes.py يستورد erd_layout.py الذي يستورد PIL. يعمل على GitHub ويمر ●: أول تشغيل أخضر في 2026-10-12 (https://github.com/thawrasy/smartlines/actions/runs/38283663041) نفّذ الخطوات الثماني يومها، 6 حالات للمشغّلات و41 حالة عزل؛ والتشغيل الذي سبقه، قبل خطوة Pillow، فشل في الخطوة 3 (التشغيل 38267525934) (O-02، tools/dbgen/erd_open_items.py:22؛ docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:11). واليوم 25 خطوة (0 إلى 23 و4b، الجدول أدناه)، والسكربت tools/ci/db_ci.sh نفسه يمر كاملًا في حاوية التطوير أيضًا. وتُطابق كل خطوة سطور PASS وFAIL في أي موضع من السطر، وتعدّ كل حالة مرة واحدة (المراجعة الذاتية C9).

| الخطوة | ما تفعله | الموضع |
| --- | --- | --- |
| 0 | انتظار استجابة SQL Server حتى 180 ثانية | tools/ci/db_ci.sh:23-34 |
| 1 | فحص النموذج ‎dbgen.py check‎ | tools/ci/db_ci.sh:36-37 |
| 2 | مطابقة DDL المولَّد للنموذج | tools/ci/db_ci.sh:39-45 |
| 3 | كل مفتاح أجنبي مفهرس أو موسوم noidx، وقواعد المنح R1-R10 | tools/ci/db_ci.sh:47-49 |
| 4 | نشر db/deploy.sql على قاعدة جديدة عبر deploy.sh | tools/ci/db_ci.sh:51-54 |
| 5 | مطابقة الكائنات المنشورة مع DDL المولَّد | tools/ci/db_ci.sh:56-57 |
| 6 | اختبارات المشغّلات: 7 حالات PASS بالضبط (T1 إلى T6 وT2b) | tools/ci/db_ci.sh |
| 7 | اختبارات العزل: 48 حالة PASS بالضبط | tools/ci/db_ci.sh |
| 8 إلى 18 | أمن الحساب (20)، المشغّل والدعم (11)، ربط المهام (7، J1 إلى J7)، تهيئة المشترك (5)، الترقيم (8، ومع اتصالات متزامنة 2)، تاريخ KYC (4)، البيانات المرجعية (4)، التدقيق (7)، التصدير (7، X1 إلى X7)، دخولات الخدمة (6) | tools/ci/db_ci.sh |
| 19 | إصلاحات المراجعة: RF1 إلى RF34 وSR1 إلى SR9 (43) | db/tests/review_fixes_tests.sql |
| 20 إلى 22 | SQL Server Audit (SA1 إلى SA9)، دخول المراقبة (MN1 إلى MN6)، فحوص ما قبل النشر (PF1 إلى PF8) | tools/ci/*_check.sh |
| 23 | لا قيد غير موثوق ولا مشغّل معطّل ولا مرشح صفوف معطّل ولا مستخدم اختبار ولا مشترك متروك | tools/ci/db_ci.sh |

### 2.2 اختبارات قاعدة البيانات

- db/tests/tenant_isolation_tests.sql: 48 حالة (T1 إلى T38 مع T8b وT16b وT16c، وT40 إلى T46؛ لا T39). تُنفَّذ بصفة الدورين tp_app وtp_readonly عبر EXECUTE AS، والتشغيل كله معاملة واحدة تُلغى في النهاية (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:2-11).

- db/tests/fac_share_rule_tests.sql: 7 حالات لقاعدة حصص المقرضين V-FAC-02، كل حالة في معاملتها: T1 إلى T6، وT2b للقاعدة نفسها والتجميد معطّل داخل المعاملة؛ فمنذ المراجعة الذاتية A1 يرفض تجميد المراجعة المعتمدة (50049، db/static/044_entry_guards.sql) إضافة مقرض إليها قبل القاعدة (T2).

| مجموعة حالات العزل | ما تثبته | الموضع |
| --- | --- | --- |
| T1-T8b | لا قراءة ولا إدراج ولا تعديل ولا حذف عبر المشتركين | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:114-243 |
| T9-T12 | الصف العام في جدول مختلط يُقرأ ولا يُكتب | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:248-297 |
| T13-T15، T38 | التدقيق للإدراج فقط ولمشتركه فقط، والمنصة تقرأ أحداثها لا أحداث المشتركين | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:302-356 |
| T16-T16c، T28 | تغيير TenantId يدويًا أو رمز خاطئ لا يكشف صفًا | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:360-424 |
| T17-T20، T32-T37 | إجراء الربط والدخول والقفل وMFA والجلسات | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:429-562 و643-689 |
| T25-T27، T30، T31 | سحب الربط عند تعطيل المستخدم أو حذفه أو إغلاق المشترك أو تعليقه | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:565-640 |
| T21-T23، T29 | دور التقارير لا يقرأ المقيَّد ولا سجل المشتركين | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:693-731 |
| T24 | كل جدول فيه TenantId مُرشَّح وكل سياسة مفعّلة | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:735-753 |

### 2.3 التحقق الثابت

| الأداة | ما تفحصه | في CI؟ |
| --- | --- | --- |
| tools/dbgen/dbgen.py check | النموذج والمراجع والمفاتيح المركّبة | نعم، الخطوة 1 |
| tools/dbgen/check_fk_indexes.py | فهرسة المفاتيح الأجنبية (السطور 1-9) | نعم، الخطوة 3 |
| tools/dbgen/check_deployed.py | أعداد الكائنات المنشورة مقابل DDL (السطور 1-9) | نعم، الخطوة 5 |
| tools/dbgen/check_grants.py | القواعد R1-R10 للمنح والتشفير (السطور 4-16) | نعم، الخطوة 3 (tools/ci/db_ci.sh:49) |
| tools/dbgen/check_review_fixes.py | الإصلاحات الحرجة DR-01 إلى DR-10 (السطر 2) | لا |
| tools/dbgen/pg_validate.sh | البنية على PostgreSQL فقط، لا T-SQL (السطر 2) | لا |

### 2.4 الفجوات

- لا اختبارات وحدات ولا تكامل ولا API ولا واجهة، لأن كود التطبيق غير موجود.

- check_review_fixes.py لا يعمل في CI، مع أن docs/20-database-design.md:489 يعدّه دليل تحقق من الإصلاحات الحرجة.

- لا اختبار لكتابة tp_app على كتالوج عالمي مثل ref.Currency (docs/20-database-design.md:493).

- لا اختبار للمخاطر المفتوحة O-19 وO-20 وO-21 (erd_open_items، tools/dbgen/erd_open_items.py:121-138) لأن قراراتها لم تُتخذ.

- معرّفات الحالات متصادمة: T1 إلى T6 موجودة في الملفين بمعنيين مختلفين.

- عدّاد CI ثابت (6 و41)، فإضافة حالة تتطلب تعديل tools/ci/db_ci.sh:71 و88 يدويًا.

- خط CI لا يعمل عند تغيّر كود التطبيق، لأن مرشّح المسارات يقتصر على ملفات القاعدة (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:10-14 و16-20).

- ✅ صُحّح (2026-10-12): يعمل على GitHub من ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع)، وأول تشغيل أخضر https://github.com/thawrasy/smartlines/actions/runs/38283663041 (O-02، tools/dbgen/erd_open_items.py:22). يبقى أن تشترطه حماية الفرع main قبل الدمج (DOC-B11 §4.1).

## 3. مستويات الاختبار

| المستوى | ما يغطيه | الأداة | أين يعمل | المالك |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تحقق ثابت | النموذج، DDL، المنح، الإصلاحات، فهرسة المفاتيح | سكربتات tools/dbgen ● | CI | قائد قاعدة البيانات |
| سلوك القاعدة | RLS والربط والدخول والمشغّلات والمنح الفعلية | سكربتات sqlcmd في db/tests ● | CI | قائد قاعدة البيانات |
| وحدات | قواعد BR الخالصة: الترقيم، أيام العمل، التطبيع، الحجز، التسعير | xUnit ● | المطوّر وCI | قائد التطبيق |
| تكامل | الخدمات مع قاعدة حقيقية: الربط لكل طلب، الحجز، التأهيل، المهام | xUnit مع Testcontainers وصورة SQL Server 2025 ● | المطوّر وCI | قائد التطبيق |
| API | العقد مع OpenAPI، الحالات 401 و403 و404، عبور المشتركين لكل نقطة | xUnit مع WebApplicationFactory ● | CI | قائد الواجهات البرمجية |
| واجهة | تدفقات الشاشات، المحليّة RTL التجريبية، إمكانية الوصول | Playwright لـ .NET مع axe-core ● | بيئة الاختبار | قائد الواجهة الأمامية |
| أمان | IDOR وASVS المستوى 2، فحص الحزم، فحص TLS، اختبار الاختراق | DOC-S13 | CI وبيئة الاختبار | مهندس الأمن |
| أداء | NFR-PERF في DOC-B03، ومنها 100 حجز متزامن | k6 لطبقة API ●، واختبار تكامل للتزامن | بيئة الاختبار | معماري الحلول |
| قبول المستخدم | سيناريوهات DOC-B02 على بيانات مجهّلة | يدوي بقائمة فحص | UAT | مالك المنتج |

قواعد عامة ●:

- كل اختبار تكامل يبدأ بقاعدة منشورة بالمسار نفسه الذي يستعمله الإنتاج (tools/deploy/deploy.sh، docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:19)، لا بمخطط مختصر.

- كل اختبار تكامل أو API يعمل بحساب tp_app عبر sec.usp_StartSession وsec.usp_SetSessionContext، لا بحساب sa. حساب sa يُستعمل للنشر والبذر فقط، كما في db/tests/tenant_isolation_tests.sql:3-5.

- صورة SQL Server في الاختبارات هي الصورة نفسها في CI، بوسم مثبّت في سجل الإصدارات (DQ-B01-2).

- اختبارات API لعبور المشتركين تُولَّد من وثيقة OpenAPI (FR-PLT-041)، فنقطة جديدة بلا اختبار عبور تفشل البناء. هذا ما يطلبه O-09 (erd_open_items، tools/dbgen/erd_open_items.py:65) وdocs/10-detailed-analysis/14-m7-m8-letters-of-credit.md:666.

## 4. بيئات الاختبار

| البيئة | ما يُختبر فيها | البيانات | من يصل |
| --- | --- | --- | --- |
| جهاز المطوّر | الوحدات والتكامل بحاوية SQL Server | اصطناعية تُنشأ وتُلغى | المطوّر |
| CI (مؤقتة) | التحقق الثابت، سلوك القاعدة، الوحدات، التكامل، API | اصطناعية داخل معاملة تُلغى | الخط آليًا |
| الاختبار | الواجهة، الأداء، الفحص الديناميكي، اختبار خروج الشريحة | اصطناعية دائمة لمشتركين وهميين | فريق المشروع |
| UAT | قبول المستخدم وتمرين الترحيل | مجهّلة وفق DOC-B06 | ممثلو العميل والفريق |
| الإنتاج | فحص دخان بعد النشر فقط | حقيقية، بلا أي بيانات اختبار | المشغّل |

تعريف البيئات واستضافتها وأسرارها في DOC-B11.

## 5. معايير الدخول والخروج

### 5.1 الشريحة S0

| النوع | المعيار |
| --- | --- |
| دخول | اعتماد وثائق P0: DOC-F01 إلى F05، DOC-S01 إلى S09، DOC-B01 إلى B05، DOC-B11 (docs/30-readiness-documents.md:446) |
| دخول | حسم O-18 (erd_open_items، tools/dbgen/erd_open_items.py:115-120) لأنه يحدد النتيجة المتوقعة لدخول مشترك SUSPENDED |
| دخول | تصميم إجراء التأهيل وفق O-12 (20-database-design، docs/20-database-design.md:540) |
| دخول | قرار O-24 (erd_open_items، tools/dbgen/erd_open_items.py:151-156) قبل كتابة كود الدخول، وإضافة حالاته إلى اختبارات القاعدة |
| دخول | خط CI للقاعدة أخضر على main، وهيكل خط التطبيق مع بوابة FR-PLT-045 قائم (DOC-B11) |
| خروج | نجاح اختبار خروج S0 في §6 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194) |
| خروج | كل متطلب Must في S0 (32 متطلبًا، docs/10-detailed-analysis/91-requirements-index.md:21) له سيناريو قبول ناجح في DOC-B02 |
| خروج | كل Should إما ناجح أو مؤجل بقرار مكتوب |
| خروج | صفر عيوب مفتوحة من Sev1 وSev2 |
| خروج | بنود NFR-SEC الخاصة بـ S0 في DOC-B03 ناجحة |

### 5.2 الشريحة S1

| النوع | المعيار |
| --- | --- |
| دخول | خروج S0، وشاشات S1 في DOC-B07، وحزم بذر الكتالوجات في DOC-B05 |
| خروج | «إدخال بنك بمعالج واحد، وإدخال شركة بمستنداتها» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:195): AC-INS-1 وAC-ORG-6 في DOC-B02 |
| خروج | «كتالوجات مزروعة»: AC-CAT-1 |
| خروج | T24 يمر بعد إضافة جداول S1، أي كل جدول جديد فيه TenantId مُرشَّح (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:735-753) |
| خروج | اختبار عبور المشتركين لكل نقطة API جديدة، وNFR-PERF-02 (بحث أقل من ثانيتين على 5,000 جهة) |

### 5.3 الشريحة S2

| النوع | المعيار |
| --- | --- |
| دخول | اعتماد DOC-B06 وتجهيز الاتفاقيات الأربع والنماذج الثلاثة مجهّلة في بيئة الاختبار (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:216) |
| دخول | تجهيز أداة اختبار التزامن للحجز |
| خروج | «إدخال الاتفاقيات الأربع الفعلية بلا قيد خارج النموذج، وإنذار الانتهاء يعمل» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:196) |
| خروج | 100 طلب حجز متزامن على الحد نفسه بنتائج محددة (docs/20-database-design.md:241، NFR-PERF-03) |
| خروج | الشاشات الرئيسية ضمن NFR-PERF-01 |
| خروج | فحص سلسلة التدقيق FR-PLT-025 إن نُفِّذ في S2، بعد قرار المرساة O-13 (20-database-design، docs/20-database-design.md:541) |

## 6. اختبار خروج S0

ينص شرط الخروج على «اختبار عزل ناجح بين مشتركين، وتأهيل مشترك جديد آليًا» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194). اختبارات العزل الحالية تبذر المشتركين بحساب sa مع تعطيل القيود (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:29-34 و69-112)، فلا تثبت التأهيل. لذلك يُبنى اختبار الخروج على مسار الإنتاج نفسه ●:

| الخطوة | النتيجة المتوقعة | المرجع |
| --- | --- | --- |
| التأهيل | المشترك بحالة TRIAL، ووحداته من الباقة، وحساب الخدمة IsSystemUser، والمدير الأول، في معاملة واحدة | FR-PLT-001، FR-PLT-008، docs/20-database-design.md:475 |
| فشل مصطنع في البذر | لا يبقى صف للمشترك | DOC-F05 |
| إعادة البذر | لا صف جديد في الكتالوجات والأدوار | FR-PLT-008، AC-PLT-5 |
| الدعوة | رسالة تصل إلى ملتقِط SMTP في بيئة الاختبار، والرابط صالح 48 ساعة | FR-PLT-013 |
| العزل في القاعدة | 41 PASS | tools/ci/db_ci.sh:87-88 |
| العبور في API | معرّف من B بجلسة A يعيد 404، وبلا جلسة 401، ولا صف من B في أي قائمة أو بحث | FR-PLT-020، FR-PLT-021، AC-PLT-1 |
| التدقيق | أحداث A لا تظهر في عارض B وبالعكس | FR-PLT-022، T13، T14 |

يُعاد هذا الاختبار في كل إصدار لاحق بوصفه اختبار انحدار، ويُضاف إليه كل جدول ونقطة جديدان.

## 7. شدة العيوب وفرزها

| الشدة | التعريف | أمثلة | الأثر على الإصدار |
| --- | --- | --- | --- |
| Sev1 حرج | كسر عزل أو سرية أو سلامة مالية أو تدقيق | صف من مشترك آخر، كشف رقم هوية لغير TM وFO، فقد صف تدقيق، تجاوز المتاح في الحجز | يوقف الإصدار والدمج، بلا استثناء |
| Sev2 عالٍ | متطلب Must معطّل بلا بديل، أو ضابط أمني داخل المشترك يفشل | فشل التأهيل، قفل لا يعمل، تجاوز من النوع O-24 (erd_open_items) | يوقف خروج الشريحة إلا باستثناء موقّع |
| Sev3 متوسط | خلل له بديل، أو في متطلب Should أو Could | رسالة خطأ خاطئة، تصفية ناقصة | يُصلح في الشريحة نفسها أو التالية |
| Sev4 منخفض | شكلي | محاذاة، نص، ترجمة | لا يوقف |

إجراء الفرز ●:

- يُسجَّل كل عيب في متتبع المشروع بوسوم: الشدة، الشريحة، FR، AC، والمستوى الذي اكتشفه.

- يفرز فريق من QA lead وقائد التطبيق ومالك المنتج مرتين أسبوعيًا، وفورًا لأي Sev1.

- أي عيب يُشتبه أنه Sev1 أمني يُشرك مهندس الأمن، وإن ظهر في الإنتاج يُعامل حادثًا وفق DOC-S15.

- لا يُخفَّض تصنيف Sev1 إلا بقرار مكتوب من مالك المنتج ومهندس الأمن معًا.

- مهلة الفرز: Sev1 خلال 4 ساعات عمل، وSev2 خلال يوم عمل، والباقي في الفرز التالي.

## 8. قواعد بيانات الاختبار

المواصفة الكاملة لبيانات الاختبار والتجهيل في DOC-B06 (P1، قبل S2). القواعد الملزمة من الآن:

- لا بيانات حقيقية في أي بيئة غير الإنتاج. رأس اختبارات العزل يشترط قاعدة «لا تحوي بيانات حقيقية» (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:7).

- الأمثلة افتراضية: لا أسماء أشخاص ولا شركات ولا أرقام هويات أو سجلات حقيقية، كما في صف «خصوصية الوثيقة» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:11).

- أرقام الهوية في الاختبار تُولَّد بنمط صحيح الشكل فقط، وأرقام IBAN من أمثلة التوثيق كما في AC-ACC-1.

- كل اختبار تكامل ينشئ بياناته ويلغيها، على نمط المعاملة الواحدة في db/tests/tenant_isolation_tests.sql:10-11.

- يحمل كل اختبار مشتركين على الأقل حين يمس جدولًا مملوكًا للمشترك.

- الاتفاقيات الأربع والنماذج الثلاثة لا تدخل بيئة الاختبار إلا مجهّلة بعد اعتماد DOC-B06.

- لا تُنسخ نسخة احتياطية من الإنتاج إلى أي بيئة أخرى (DOC-B11).

## 9. تسجيل النتائج والتتبع

- يُحفظ ناتج كل تشغيل في CI ملفًا مرفقًا بالتشغيل، كما يحفظ db_ci.sh الناتج ويعرضه (tools/ci/db_ci.sh:60-65).

- معرّفات الحالات ●: ISO-Tn لحالات العزل وFSR-Tn لحالات الحصص، لإزالة التصادم.

- كل اختبار تطبيق يحمل وسم AC وFR الذي يغطيه، فتولّد DOC-B08 مصفوفة التتبع منها آليًا.

- العدّاد المتوقع في db_ci.sh يُشتق من عدد الحالات في الملف بدل الرقم الثابت ●.

- تقرير خروج الشريحة: قائمة AC بنتائجها، والعيوب المفتوحة بشدتها، ونتائج NFR، والاستثناءات الموقّعة.

## 10. جدول الاختبار لكل شريحة

| الشريحة | ما يُضاف من اختبارات | بوابة الخروج |
| --- | --- | --- |
| S0 | خط التطبيق، وحدات PLT، تكامل الربط لكل طلب، API لنقاط S0 وعبورها، واجهة الدخول وMFA والمستخدمين، فحص RTL التجريبي، حالات قاعدة جديدة للمخاطر بعد حسمها | §5.1 و§6 |
| S1 | تكامل التأهيل مع بذر الكتالوجات، API لنقاط ORG وPTY وINS وACC وCAT وNTF، واجهة معالج البنك والشركة ومستنداتها، NFR-PERF-02 | §5.2 |
| S1-ب | الملكية والحوكمة والمفوّضون: AC-ORG-1 وAC-ORG-2 وAC-ACC-2 إلى AC-ACC-4 | سيناريوهات S1-ب ناجحة |
| S2 | وحدات الحدود والتسعير، تزامن الحجز، إدخال الاتفاقيات الأربع، أداء الشاشات الرئيسية | §5.3 |
| S2-ب | البيانات المالية والتحقق من التعهدات | لوحة الالتزام (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:197) |
| S3 | محرك الطلبات، اعتماد المشتريات، الحجز والتحويل، تزامن السحب من الطابور | طلب اعتماد حقيقي يمر كل مراحله (السطر 199) |
| S4 | البروفورما واعتمادات التصدير والمطابقة | رصيد اعتماد التصدير يطابق الحساب اليدوي (السطر 200) |
| S5 | انحدار كامل، اختبار اختراق، UAT، تمرين استعادة | إطلاق تجريبي لمشترك واحد (السطر 201)، وDOC-B12 |

## 11. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-B01-1 | أدوات اختبار التطبيق | xUnit، وTestcontainers مع صورة SQL Server 2025، وPlaywright لـ .NET مع axe-core ● | قائد التطبيق مع QA lead | أول كود في S0 |
| DQ-B01-2 | وسم صورة SQL Server في CI والاختبارات | تثبيت وسم تحديث تراكمي محدد يطابق سجل الإصدارات بدل 2025-latest. ✅ منفّذ (2026-10-13، ADR 0014): ‎2025-CU9-GDR1-ubuntu-24.04‎، تفحص CI تطابقه مع ‎versions.json‎ | DevOps lead | بوابة FR-PLT-045 |
| DQ-B01-3 | إضافة check_review_fixes.py إلى db_ci.sh | نعم، في الخطوة 3 بجانب check_grants.py | قائد قاعدة البيانات | دخول S0 |
| DQ-B01-4 | بادئات معرّفات الحالات | ISO-Tn وFSR-Tn، ووسم AC وFR لكل اختبار تطبيق | QA lead | DOC-B08 |
| DQ-B01-5 | تشغيل خط القاعدة عند تغيّر كود التطبيق | تشغيله على كل طلب دمج إلى main | DevOps lead | S0 |
| DQ-B01-6 | أداة اختبار الأداء | k6 لطبقة API، واختبار تكامل بالكود لتزامن الحجز ● | معماري الحلول | خروج S1 وS2 |
| DQ-B01-7 | مقياس «تغطية القواعد الحرجة» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:171) | كل BR في الحدود والحجز والتسعير والعزل له اختبار آلي واحد على الأقل، وتغطية أسطر 80% لنواة المجال ● | QA lead | خروج S2 |
| DQ-B01-8 | مهل فرز العيوب | Sev1 خلال 4 ساعات عمل، وSev2 خلال يوم عمل | مدير المشروع | §7 |
| DQ-B01-9 | ملتقِط البريد في بيئة الاختبار | خادم SMTP محلي يلتقط الرسائل ولا يرسلها خارج البيئة ● | DevOps lead | اختبار خروج S0 |
| DQ-B01-10 | الحالات الجديدة للمخاطر المفتوحة | حالة لكتابة tp_app على ref.Currency الآن، وحالات O-19 وO-20 وO-21 بعد قراراتها | قائد قاعدة البيانات | خروج S0 |

## 12. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/30-readiness-documents.md:312 و339 يذكر 34 حالة عزل وأن db_ci.sh يتحقق من 34، والعدد الفعلي 41.

- docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:352 ما زال يقول إن وثيقة القاعدة «لم تُنفَّذ على SQL Server بعد»، بينما docs/20-database-design.md:492 يثبت النشر في كل تشغيل لـ db_ci.sh، وO-1 فيها (:529) صار «محلول في بيئة التطوير».

- رأس tools/ci/db_ci.sh:2-3 يذكر اختبارات المشغّلات فقط، والسكربت يشغّل اختبارات العزل أيضًا (السطر 75).

- AC-PLT-1 يفترض صفًا عامًا في LookupItem (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:651)، والقاعدة تجعل LookupItem مملوكًا للمشترك (docs/20-database-design.md:425)، فالحالات T9-T12 تختبر الصف العام على cfg.NonWorkingDay (db/tests/tenant_isolation_tests.sql:107). التفصيل في DOC-B02.

- 00 §8 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:209-219) يعدّد المستويات بوسم ● دون أدوات أو معايير خروج؛ هذه الوثيقة تكمله.

## 13. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §2، §6 | FR-PLT-036، BR-PLT-001، X-SEC-4 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:138، 227؛ docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:139 |
| §3 اختبار العبور لكل نقطة | O-09 (erd_open_items)، FR-PLT-021، FR-PLT-041 | tools/dbgen/erd_open_items.py:62-66؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:123، 143 |
| §5.1، §6 | خروج S0، FR-PLT-008، FR-PLT-013 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:110، 115 |
| §5.2 | خروج S1، AC-INS-1 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:195؛ docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:646 |
| §5.3 | خروج S2، اختبار التزامن | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:196؛ docs/20-database-design.md:241 |
| §7 | R4 تسريب بين المشتركين | docs/01-preliminary-analysis.md:359 |
| §8 | خصوصية الأمثلة، DOC-B06 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:11؛ db/tests/tenant_isolation_tests.sql:7 |
| DQ-B01-2 | FR-PLT-045 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147؛ ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:37 |
| DQ-B01-3 | الإصلاحات الحرجة DR-01 إلى DR-10 | tools/dbgen/check_review_fixes.py:2 |
| DQ-B01-10 | O-19، O-20، O-21 (erd_open_items) | tools/dbgen/erd_open_items.py:121-138 |

# DOC-B02 — سجل سيناريوهات القبول للشريحتين S0 وS1

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-B02 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | محلل الأعمال (BA lead) مع قائد ضمان الجودة |
| الأولوية | P0 قبل S0 لسجل S0 وS1، والباقي قبل S2 |
| يغطي | كل FR في S0 وS1 من PLT وORG وPTY وINS وACC وCAT وNTF (146 متطلبًا)، وخروج S0 وS1 |
| يعتمد على | DOC-B01، DOC-B03، DOC-B04، DOC-B05، DOC-B07، DOC-B08، DOC-F04، DOC-F05 |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md، docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md، docs/10-detailed-analysis/91-requirements-index.md، db/tests/tenant_isolation_tests.sql، docs/20-database-design.md |

تحديث التنفيذ (2026-10-12): AC-PLT-3 مؤتمت في القاعدة (docs/adr/0005-document-numbering-and-reference-seeds.md، db/static/039_numbering.sql) ويمر في CI: الحالة N2 في db/tests/numbering_tests.sql تعطي ‎003-XX01-26‎ ثم ‎004-XX01-26‎ بعد رقمين، والرقم الملغى يبقى «ملغى» بسببه ولا يُعاد فيأتي بعده ‎005-XX01-26‎، وأول رقم في 2027 هو ‎001-XX01-27‎؛ وفحص التزامن tools/ci/numbering_concurrency.sh يشغّل ستة اتصالات معًا ويتراجع عن ربع المعاملات، فتأتي الأرقام الملتزمة من 1 إلى 114 بلا تكرار ولا فجوة. قرار DQ-B02-4 (بلا فجوات للطلبات والبروفورما) مفروض في القاعدة: تعريفا ‎req:<TypeCode>‎ و‎PROFORMA‎ لا يقبلان غير GAP_FREE. ويبقى سيناريو API نفسه على التطبيق.

## 1. الغرض والنطاق

يربط هذا السجل كل متطلب وظيفي في S0 وS1 بسيناريو قبول واحد على الأقل، بصيغة Given/When/Then، وبطريقة تنفيذه آليًا أو يدويًا.

- النطاق: متطلبات S0 وS1 في 10-m0-m1 (PLT وORG وPTY)، ومتطلبات S1 في 11-m2-m4 (INS وACC وCAT)، ومتطلبات S1 في 13-m6 (NTF) لأنها جزء من الشريحة نفسها.

- العدد: 38 متطلبًا في S0 و108 في S1، أي 146، بحسب أعمدة الشريحة في جداول FR (مثلًا docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:103-149).

- خارج النطاق: سيناريوهات S1-ب (AC-ORG-1 وAC-ORG-2 وAC-ACC-2 إلى AC-ACC-4) وما بعدها.

- الوضع قبل هذا السجل: 17 سيناريو قائمًا يغطي 36 متطلبًا من الـ 146، منها 11 تغطية ضمنية لا يذكر نص السيناريو فيها رقم المتطلب. ويضيف هذا السجل 44 سيناريو جديدًا للـ 110 الباقية.

- صيغة المعرّف ‎AC-xxx-n‎ مسبوقة برمز الوحدة (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:124)، ويستمر الترقيم من آخر رقم قائم.

مفتاح عمود الأتمتة: «قاعدة T-n» حالة قائمة في db/tests/tenant_isolation_tests.sql · «API» اختبار تكامل على الواجهة البرمجية · «واجهة» اختبار Playwright · «CI» فحص في خط البناء · «يدوي» قائمة فحص.

## 2. السجل

### 2.1 سيناريوهات قائمة داخل النطاق

| المعرّف | المتطلبات | الشريحة | السيناريو | الأتمتة | المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-PLT-1 | FR-PLT-036، FR-PLT-020 | S0 | عزل مشتركين، وبلا سياق 0 صفوف | قاعدة T1-T16c وT24 وT28؛ API | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:650 |
| AC-PLT-2 | FR-PLT-011، FR-PLT-012 | S0 | القفل وMFA وتسعة أحداث تدقيق | قاعدة T33 وT34 وT36؛ API | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:655 |
| AC-PLT-3 | FR-PLT-026 | S0 | الترقيم بلا فجوات تحت التزامن | API | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:685 |
| AC-PLT-4 | FR-PLT-045 | S0 | بوابة الإصدارات في CI | CI | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:695 |
| AC-ORG-3 | FR-ORG-005، FR-PLT-026 | S1 | تفرّد رمز ERP وتفعيل PROFORMA | API | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:690 |
| AC-PTY-1 | FR-PTY-007، FR-PTY-008، FR-PLT-019 | S1، وجزء PERMISSION_LOCKED في S0 | الكشف وقفل الصلاحية | API؛ واجهة؛ قاعدة T21 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:665 |
| AC-PTY-2 | FR-PTY-015، FR-PTY-016 | S1 | منع التكرار والدمج | API | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:670 |
| AC-PTY-3 | FR-PTY-021، وFR-PTY-024 وFR-PTY-026 في S2 | S1 للانتهاء، S2 للاكتمال | انتهاء الإقامة والاكتمال | API | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:675 |
| AC-INS-1 | FR-INS-014، وضمنيًا FR-INS-013 | S1 | معالج إعداد البنك (خروج S1) | API؛ واجهة | docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:646 |
| AC-INS-2 | FR-INS-008، وضمنيًا FR-INS-016 | S1 | «يتبع لـ» وتعطيل جهة افتراضية | API | docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:648 |
| AC-INS-3 | FR-INS-007، FR-INS-021، FR-PTY-016 | S1 | ترقية جهة اتصال إلى Party | API | docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:650 |
| AC-ACC-1 | ضمنيًا FR-ACC-002 و004 و005 و006 و008 و009 | S1 | IBAN والحساب الافتراضي والتقنيع | API؛ واجهة | docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:652 |
| AC-CAT-1 | FR-CAT-002، FR-CAT-004، FR-CAT-026، وضمنيًا 006 و018 و019 | S1 | البذر والتعطيل والعزل | API؛ قاعدة T24 | docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:660 |
| AC-CAT-2 | FR-CAT-016 | S1 | سعر الأساس في تاريخ | API | docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:662 |
| AC-CAT-3 | FR-CAT-015 | S1 | أسعار داخلية لبنكين | API | docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:664 |
| AC-WFL-8 | FR-NTF-004، FR-NTF-008، وFR-NTF-017 في S2 | S1 | تنبيه بلا تكرار وبالنطاق | API | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:781 |
| AC-WFL-10 | FR-NTF-001، وFR-NTF-015 في S3 | S1 للفحص التقاطعي | كتالوج الأحداث والتذكير | CI؛ API | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:791 |

### 2.2 سيناريوهات جديدة

| المعرّف | المتطلبات | الشريحة | السيناريو | الأتمتة | المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-PLT-5 | FR-PLT-001، 003، 008، 013 | S0 | تأهيل مشترك جديد آليًا (خروج S0) | API؛ اختبار خروج S0 | §3.1 |
| AC-PLT-6 | FR-PLT-002 | S0 | دورة حياة المشترك وأثرها على الربط | قاعدة T17 وT26 وT27 وT31؛ API | §3.1 |
| AC-PLT-7 | FR-PLT-004، 005، 006 | S0 | لوحة المشغّل وحساباته وحدود الباقة | API؛ CI (check_grants R3)؛ قاعدة T38 | §3.1 |
| AC-PLT-8 | FR-PLT-007 | S0 | وصول الدعم المؤقت | API | §3.1 |
| AC-PLT-9 | FR-PLT-009 | S0 | قائمة البدء | واجهة | §3.1 |
| AC-PLT-10 | FR-PLT-010 | S0 | كلمة المرور وتخزينها | قاعدة T33 وT35؛ API | §3.1 |
| AC-PLT-11 | FR-PLT-013 | S0 | الدعوة وإعادة التعيين | API | §3.1 |
| AC-PLT-12 | FR-PLT-014 | S0 | مهل الجلسة وإنهاؤها | قاعدة T32 وT35 وT37؛ API | §3.1 |
| AC-PLT-13 | FR-PLT-016، 017، 018، 021 | S0 | المستخدمون والأدوار وترتيب التقييم | API؛ CI؛ قاعدة T25 وT30 | §3.1 |
| AC-PLT-14 | FR-PLT-022، 023، 024 | S0 | سجل التدقيق وعارضه | قاعدة T13-T15؛ API | §3.1 |
| AC-PLT-15 | FR-PLT-027 إلى 030، FR-CAT-018 | S0 | مخزن المستندات ورفعها وتنزيلها | API | §3.1 |
| AC-PLT-16 | FR-PLT-032، 033، 034 | S0 | التوطين والتقويم والتنسيق | واجهة؛ API | §3.1 |
| AC-PLT-17 | FR-PLT-037 | S0 | مفاتيح التشفير وتدويرها | API؛ يدوي للاستعادة | §3.1 |
| AC-PLT-18 | FR-PLT-041 | S0 | الواجهة البرمجية أولًا | CI؛ واجهة | §3.1 |
| AC-PLT-19 | FR-PLT-043 | S0 | إعدادات المشترك وحدودها | API | §3.1 |
| AC-PLT-20 | FR-PLT-044، FR-NTF-016 | S0 وS1 | المهام الخلفية | API | §3.1 |
| AC-PLT-21 | FR-PLT-046 | S0 | العنوان الفرعي وسياق المشترك | قاعدة T18؛ API | §3.1 |
| AC-PLT-22 | FR-PLT-042 | S1 | طابور الأحداث في معاملة الحفظ | API | §3.1 |
| AC-ORG-4 | FR-ORG-001 إلى 004، 008، FR-PTY-003 | S1 | الشركة وهرمها ومرآتها | API | §3.2 |
| AC-ORG-5 | FR-ORG-006، 007 | S1 | السنة المالية والضريبة | API | §3.2 |
| AC-ORG-6 | FR-ORG-011، 012، 013، FR-PLT-038 | S1 | شركة بمستنداتها وتنبيه انتهائها (خروج S1) | API؛ واجهة | §3.2 |
| AC-ORG-7 | FR-ORG-009، 010 | S1 | عنوان الشركة وأرشفتها | API | §3.2 |
| AC-ORG-8 | FR-ORG-014 | S1 | الإدارات | API | §3.2 |
| AC-PTY-4 | FR-PTY-001، 002، 004، 005 | S1 | الشخص ووثيقته الأساسية والبحث | API | §3.3 |
| AC-PTY-5 | FR-PTY-006، 009 | S1 | تشفير الأرقام والصور | قاعدة T21؛ API | §3.3 |
| AC-PTY-6 | FR-PTY-010، 011، 012 | S1 | تحقق الشكل والعناوين والاتصال | API | §3.3 |
| AC-PTY-7 | FR-PTY-013، 014 | S1 | الحقول المخصصة | API | §3.3 |
| AC-PTY-8 | FR-PTY-017، 018، 019، 028 | S1 | الأدوار المشتقة والرؤية والتعطيل | API | §3.3 |
| AC-PTY-9 | FR-PTY-020، 022 | S1 | تحقق الأصل وتجديد الوثيقة | API | §3.3 |
| AC-INS-4 | FR-INS-001 إلى 004 | S1 | أنواع المنشآت وتعريفها | API | §3.4 |
| AC-INS-5 | FR-INS-005، 006 | S1 | هيكل المنشأة وبيانات الوحدة | API | §3.4 |
| AC-INS-6 | FR-INS-009 إلى 013 | S1 | العلاقة والتغطية والمنتجات والقناة | API | §3.4 |
| AC-INS-7 | FR-INS-015، 016 | S1 | الإغلاق ومسودة المعالج | API؛ واجهة | §3.4 |
| AC-INS-8 | FR-INS-017 إلى 020 | S1 | التصعيد والجودة والبحث | API؛ أداء | §3.4 |
| AC-ACC-5 | FR-ACC-001، 003، 007، 008 | S1 | أنواع الحسابات والعلاقة والتوقيع والحالات | API | §3.5 |
| AC-ACC-6 | FR-ACC-022 | S1، ويُنفَّذ بعد S1-ب | صورة نموذج التوقيع | يدوي | §3.5 |
| AC-CAT-4 | FR-CAT-001، 005، 025 | S1 | إطار الكتالوج والتدقيق | API؛ واجهة | §3.6 |
| AC-CAT-5 | FR-CAT-007 إلى 010، 022 | S1 | المنتجات والمصاريف والتمويل | API | §3.6 |
| AC-CAT-6 | FR-CAT-011 إلى 014 | S1 | كتالوجات التسهيلات والضمانات والالتزامات | API | §3.6 |
| AC-CAT-7 | FR-CAT-020، 021، 023 | S1 | القوائم والمرجع العالمي والعملات | API؛ حالة قاعدة مقترحة | §3.6 |
| AC-NTF-1 | FR-NTF-002، 012، 021 | S1 | واجهة الإصدار وحماية المحتوى | API؛ CI | §3.7 |
| AC-NTF-2 | FR-NTF-003، 005، 006، 010 | S1 | المستلمون والجرس والقراءة | API؛ واجهة | §3.7 |
| AC-NTF-3 | FR-NTF-018، 019، 022 | S1 | الأحداث الأمنية والتسليم والمحوّلات | API | §3.7 |
| AC-NTF-4 | FR-NTF-024، FR-PLT-034 | S1 | لغة الإشعار | API | §3.7 |

## 3. نصوص السيناريوهات الجديدة

الأسماء والرموز والأرقام كلها افتراضية. وحيث يذكر السيناريو حالة قاعدة قائمة فهي تثبت الجزء الخاص بالقاعدة، ويبقى جزء الواجهة البرمجية مطلوبًا.

### 3.1 المنصة (PLT)

AC-PLT-5 — تأهيل مشترك جديد آليًا (FR-PLT-001، FR-PLT-003، FR-PLT-008، FR-PLT-013؛ خروج S0). Given مشغّلًا بدور OPERATOR_ADMIN، وباقة تضم CORE وINSTITUTIONS، وقاعدة منشورة للتو بلا مشتركين. When ينشئ مشتركًا برمز ‎t-alpha‎ واسمين Ar/En ولغة افتراضية en، ثم يعيد تشغيل البذر للمشترك نفسه، ثم ينشئ مشتركًا آخر بالرمز نفسه، ثم يحاول مدير الحساب تعطيل CORE. Then يُنشأ المشترك بحالة TRIAL ونهاية تجريبية بعد 30 يومًا، ووحداته من الباقة، وأدواره وصلاحياته وكتالوجاته بأعداد حزمة البذر (DOC-B05)، وحساب الخدمة IsSystemUser، ومدير أول تصله دعوة صالحة 48 ساعة؛ إعادة البذر لا تضيف صفًا ويُسجَّل تشغيلها في cfg.SeedRun؛ الرمز المكرر وتعطيل CORE مرفوضان؛ وفشل مصطنع في خطوة البذر لا يترك صفًا للمشترك.

AC-PLT-6 — دورة حياة المشترك (FR-PLT-002، BR-PLT-002). Given مشتركًا ACTIVE له اتصالان مربوطان: مدير حساب وموظف خزينة. When يعلّقه المشغّل بسبب مكتوب، ثم يحاول المدير حفظ شركة، ثم يحاول الموظف دخولًا جديدًا، ثم يغلقه المشغّل، ثم يحاول إعادته إلى ACTIVE. Then لكل انتقال حدث تدقيق وحدث ‎tenant.status_changed‎؛ الكتابة مرفوضة في SUSPENDED (T27 وT31)؛ نتيجة دخول الموظف تتبع قرار O-18 (erd_open_items) المفتوح؛ الإغلاق يسحب ربط الاتصالين فورًا (T26) ويرفض أي ربط جديد بالخطأ 50002 (T17)؛ والانتقال من CLOSED إلى ACTIVE مرفوض.

AC-PLT-7 — لوحة المشغّل وحساباته وحدود الباقة (FR-PLT-004، FR-PLT-005، FR-PLT-006). Given باقة حد مستخدميها 10، ومشتركًا فيه 8 مستخدمين، ومشغّلًا بدور OPERATOR_SUPPORT. When ينشئ مدير الحساب المستخدم التاسع، ثم يفتح المشغّل لوحته، ثم يحاول المشغّل الدخول من بوابة المشترك، ويحاول مستخدم مشترك الدخول من بوابة المشغّل. Then يظهر تنبيه 90% للمدير والمشغّل ولا يُمنع الإنشاء؛ اللوحة تعرض الحالات والعدّادات فقط ولا تلمس جدولًا مملوكًا للمشترك (القاعدة R3 في tools/dbgen/check_grants.py:7)، ودور المنصة يقرأ أحداث المنصة في سجل التدقيق لا صفوف المشتركين (T38)؛ الدخولان المتعاكسان مرفوضان؛ ودخول المشغّل لا يكتمل بلا MFA.

AC-PLT-8 — وصول الدعم المؤقت (FR-PLT-007، BR-PLT-017). Given وصول دعم معطّلًا افتراضيًا. When يحاول المشغّل فتح بيانات المشترك، ثم يفعّل مدير الحساب الوصول 4 ساعات، فيتصفح المشغّل صفحتين ويحاول كشف رقم هوية، ثم تمر 4 ساعات. Then المحاولة الأولى مرفوضة؛ الصفحتان مسجَّلتان ويراهما المدير في سجل الجلسة؛ الكشف مرفوض ومدقَّق بشدة عالية؛ ويسقط الوصول دون تدخل.

AC-PLT-9 — قائمة البدء (FR-PLT-009، Could). Given مشتركًا جديدًا بلا شركات. When يضيف المدير شركة ومستخدمًا بدور ونطاق، ثم يعطّل المستخدم. Then ترتفع نسبة الإنجاز بعد الإضافة وتعود الخطوة «غير منجزة» بعد التعطيل، لأن الحساب من البيانات الفعلية لا من علامات يدوية.

AC-PLT-10 — كلمة المرور وتخزينها (FR-PLT-010، BR-PLT-004، ADR 0002). Given سياسة المشترك الافتراضية 12 خانة وحد المنصة 10. When يضبط مستخدم كلمة من 11 خانة، ثم كلمة واردة في قائمة التسريبات، ثم كلمة سليمة من 14 خانة، ثم يحاول المدير خفض السياسة إلى 9 خانات، ثم يحاول دور التطبيق قراءة عمود التجزئة. Then الأولى والثانية مرفوضتان؛ الثالثة تُخزَّن بصيغة PHC لـ Argon2id بمعاملات لا تقل عن m=65536 وt=3 وp=4؛ خفض السياسة مرفوض؛ القراءة مرفوضة بالخطأ 230 (T35)؛ ولا تظهر الكلمة في أي سجل.

AC-PLT-11 — الدعوة وإعادة التعيين (FR-PLT-013). Given دعوة أُرسلت في 2026-10-12 09:00، وملتقِط SMTP في بيئة الاختبار. When يُفتح رابط الدعوة في 2026-10-14 10:00، ويُطلب إعادة تعيين لبريد مسجَّل ولبريد غير مسجَّل، ويُستعمل رابط الإعادة مرتين، ويتعطل المرحّل عند إرسال ثالث. Then الدعوة منتهية لتجاوز 48 ساعة؛ الاستجابتان لطلبي الإعادة متطابقتان؛ الاستعمال الثاني مرفوض؛ الرابط مخزَّن مجزَّأً ولا يحمل بيانات مقيّدة؛ وفشل الإرسال مسجَّل في التدقيق.

AC-PLT-12 — مهل الجلسة وإنهاؤها (FR-PLT-014). Given مستخدمًا بجلسة بدأت 08:00. When يتوقف عن النشاط من 08:10 حتى 08:41، ثم يدخل من جديد ويطلب تصديرًا حساسًا، ثم ينهي المدير جلسته من شاشة الجلسات. Then طلب 08:41 يحتاج دخولًا جديدًا (خمول 30 دقيقة)؛ التصدير يطلب إعادة مصادقة؛ الإنهاء يسحب الربط فورًا في القاعدة (T37) ويسري على الطلب التالي خلال دقيقة؛ والجلسة المنتهية بالخمول لا تربط (T32)؛ ولا تتجاوز أي جلسة 12 ساعة، ولا يستطيع دور التطبيق تمديدها (T35).

AC-PLT-13 — المستخدمون والأدوار وترتيب التقييم (FR-PLT-016، FR-PLT-017، FR-PLT-018، FR-PLT-021). Given مشتركًا فيه مدير حساب فعّال واحد، ودورًا مخصصًا «مراجع» بصلاحية عرض الشركات، ومستخدمًا U1 بدوري «مراجع» و«موظف خزينة» ونطاقه الشركة C1. When يحاول المدير تعطيل نفسه، ثم يضيف إلى «مراجع» صلاحية تعديل الشركات، ثم يعدّل U1 الشركة C1 ويطلب الشركة C2 بمعرّفها ويستدعي نقطة لا يملك صلاحيتها، ويصدر إصدار يضيف رمز صلاحية جديدًا. Then التعطيل مرفوض؛ التعديل يسري على طلب U1 التالي؛ صلاحياته اتحاد الدورين؛ C2 تعيد 404 والنقطة 403؛ الصلاحية الجديدة غير ممنوحة لأحد ولا يضيف المشترك رمزًا؛ وفحص البناء يفشل إن ورد في مصفوفة أي ملف وحدة رمز غير موجود في الكتالوج.

AC-PLT-14 — سجل التدقيق وعارضه (FR-PLT-022، FR-PLT-023، FR-PLT-024). Given مدققًا بصلاحية ‎audit.view‎، ومسؤول تسهيلات بلا صلاحية تدقيق. When يعدّل مستخدم رقم هوية من ‎…7890‎ إلى ‎…1234‎، ويفتح المدقق العارض ويصفّي ويصدّر، ويحاول مسؤول التسهيلات فتح العارض، ويحاول دور التطبيق تعديل صف تدقيق أو حذفه أو إضافته لمشترك آخر. Then يُسجَّل التعديل بالقناعين فقط؛ الفتح يضيف AUDIT_VIEWED والتصدير حدثًا بشدة عالية؛ المسؤول يتلقى 403؛ التعديل والحذف مرفوضان (T15) والإضافة لمشترك آخر مرفوضة (T14)؛ وكل حدث يحمل الفاعل والمشترك والشركة والارتباط والعنوان والنتيجة.

AC-PLT-15 — مخزن المستندات (FR-PLT-027 إلى FR-PLT-030، FR-CAT-018). Given نوع COMMERCIAL_REGISTRATION بعلم RequiresExpiry، ونوعًا IsSensitive، وملف PDF سليمًا، وملفًا تنفيذيًا أُعيدت تسميته ‎.pdf‎، وملفًا بحجم 26 ميغابايت. When يُرفع الأول بلا تاريخ انتهاء ثم بتاريخ، ثم يُرفع له إصدار ثانٍ ويُربط بشركتين، ثم يُرفع الملفان الآخران، ثم يطلب موظف خزينة تنزيل مستند مقيَّد ومصغّرته. Then الحفظ بلا انتهاء مرفوض؛ الإصدار الثاني لا يغيّر الأول؛ البصمة المخزّنة تطابق إعادة الحساب؛ المستند يظهر في الكيانين؛ التنفيذي والكبير مرفوضان، وملف معلَّم مشبوهًا يبقى في الحجر؛ طلب الموظف يعيد 403 للمستند والمصغّرة؛ وكل تنزيل مسجَّل.

AC-PLT-16 — التوطين والتقويم والتنسيق (FR-PLT-032، FR-PLT-033، FR-PLT-034). Given واجهة إنجليزية أساسًا، ومحليّة تجريبية RTL، ومشتركًا توقيته Asia/Riyadh. When يُشغَّل فحص النصوص الثابتة، وتُعرض كل صفحات S0 بالمحليّة RTL، ويُدخل تاريخ هجري صحيح ثم تاريخ هجري غير موجود في حقل معلَّم، ويُعرض وقت مخزَّن 2026-10-12T06:00Z. Then لا نص مرئي خارج ملفات الموارد؛ اختبار التخطيط لا يجد تداخلًا أو قصًّا؛ يُخزَّن الميلادي ويُعرض النص المُدخل؛ التاريخ غير الموجود مرفوض؛ ويُعرض الوقت 09:00 بأرقام 0-9.

AC-PLT-17 — مفاتيح التشفير (FR-PLT-037، BR-PLT-015). Given وثائق هوية مشفَّرة بمفتاح بيانات للمشترك ملفوف بمفتاح رئيسي خارج القاعدة. When يُدوَّر مفتاح البيانات وتعمل مهمة إعادة التشفير، ثم تُقرأ وثيقة قديمة وأخرى جديدة، ثم تُستعاد نسخة احتياطية في بيئة معزولة بلا المفتاح الرئيسي. Then القراءتان تنجحان؛ أحداث المفاتيح مسجَّلة بشدة عالية؛ والأعمدة المشفَّرة في النسخة المستعادة غير قابلة للقراءة (تفاصيل المفاتيح في DOC-S02).

AC-PLT-18 — الواجهة البرمجية أولًا (FR-PLT-041). Given بناءً يولّد وثيقة OpenAPI. When تُشغَّل اختبارات الواجهة مع تسجيل طلبات الشبكة، وتُضاف نقطة بلا توثيق. Then كل طلب من الواجهة يطابق مسارًا موثقًا؛ المعرّفات الخارجية GUID؛ والنقطة غير الموثقة تفشل فحص العقد في البناء (العقد في DOC-B04).

AC-PLT-19 — إعدادات المشترك (FR-PLT-043، BR-PLT-018). Given الإعدادات الافتراضية. When يضبط المدير مهلة إعادة الإخفاء 5 ثوانٍ، ثم work.start=08:00 وwork.end=10:00، ثم 07:00 و18:00. Then الأول مرفوض لأن الحد الأدنى 15؛ الثاني مرفوض مع شرح (أقل من 4 ساعات)؛ الثالث مقبول ومدقَّق بالقيمتين.

AC-PLT-20 — المهام الخلفية (FR-PLT-044، FR-NTF-016). Given مهمة التنبيه اليومية لمشترك تعمل بحساب الخدمة IsSystemUser. When تفشل في تشغيل 02:00 بخطأ مصطنع، ثم تُوقف ثلاثة أيام وتُشغَّل. Then يظهر الفشل في شاشة المهام بمدته ونتيجته وتُعاد المحاولة خلال ساعة؛ وبعد الإيقاف لا تصل ثلاث نسخ من التنبيه نفسه.

AC-PLT-21 — العنوان الفرعي وسياق المشترك (FR-PLT-046). Given مشتركين ‎alpha‎ و‎beta‎، ومستخدمًا له جلسة في ‎alpha.bankfas.com‎. When يرسل رمز جلسته إلى ‎beta.bankfas.com‎، ثم يُفتح عنوان فرعي غير معروف، ثم يُسجَّل مشترك برمز ‎www‎، ثم يُغيَّر رمز ‎alpha‎ بعد تفعيله. Then الطلب الأول مرفوض لأن الجلسة لا تربط مشتركًا آخر (50003، T18)؛ العنوان المجهول يعطي صفحة محايدة لا تكشف وجود مشترك؛ والرمز المحجوز والتغيير مرفوضان.

AC-PLT-22 — طابور الأحداث (FR-PLT-042؛ S1). Given شركة جديدة. When تُحفظ بنجاح، ثم يُعاد الحفظ لشركة أخرى مع فشل مصطنع بعد كتابة الحدث. Then يدخل ‎company.created‎ الطابور في معاملة الحفظ نفسها وحمولته بلا أرقام هويات؛ وفي الحالة الثانية لا تبقى الشركة ولا الحدث.

### 3.2 الهيكل المؤسسي (ORG)

AC-ORG-4 — الشركة وهرمها ومرآتها (FR-ORG-001 إلى FR-ORG-004، FR-ORG-008، FR-PTY-003). Given مشتركًا دولته SA وشكلين قانونيين مبذورين وشركة A. When تُنشأ B برمز A نفسه، ثم برمز جديد وعلم «قابضة» وعملة SAR، ثم تُجعل A أمًّا لـ B ثم B أمًّا لـ A، ثم تُعطى شركة C عملة غير معرّفة، ثم يُعدَّل اسم B، ثم يُعطَّل الشكل القانوني المستعمل. Then الرمز المكرر مرفوض؛ B قابضة دون تغيير شكلها وتنشأ لها Party مرآة؛ الحلقة مرفوضة؛ العملة غير المعرّفة مرفوضة؛ الاسم الجديد يظهر في المرآة التي لا تُدمج ولا تُحذف؛ وتعطيل الشكل يخفيه من الاختيار ولا يمس B.

AC-ORG-5 — السنة المالية والضريبة (FR-ORG-006، FR-ORG-007). Given شركة نهاية سنتها المالية 30 يونيو، ونسبة ضريبة توضيحية 5% حتى 2026-06-30. When تُضاف نسبة 15% من 2026-07-01، ويُسأل عن الفترة المالية 2026 وعن النسبة في 2026-06-15 وفي 2026-07-01. Then الفترة من 2025-07-01 إلى 2026-06-30؛ النسبتان 5% ثم 15%؛ الصف السابق يُغلق في 2026-06-30؛ ولا نسبة مضمَّنة في الكود.

AC-ORG-6 — شركة بمستنداتها وتنبيه انتهائها (FR-ORG-011، FR-ORG-012، FR-ORG-013، FR-PLT-038؛ خروج S1). Given اليوم 2026-10-12، وشركة C1، وأنواع المستندات المؤسسية المبذورة، وعتبات 90/60/30/7. When يُرفع سجل تجاري من تبويب الشركة ينتهي 2026-11-06، وشهادة زكاة من شاشة السجل العام، ويضيف المشترك نوعًا جديدًا في الكتالوج، وتعمل مهمة التنبيه مرتين في اليوم نفسه، ثم يُجدَّد السجل إلى 2027-11-06. Then المستندان يظهران في الشاشتين؛ النوع الجديد يظهر في شاشة الرفع دون نشر؛ السجل «تنتهي قريبًا» (25 يومًا) مع تنبيه واحد بعتبة 30 لا يتكرر؛ والتجديد يعيد ضبط العتبات.

AC-ORG-7 — عنوان الشركة وأرشفتها (FR-ORG-009، FR-ORG-010). Given شركة C2 لها عنوان وطني عبر مرآتها، ومستخدمًا نطاقه C2 وحدها. When يُعدَّل العنوان، ثم يحاول المدير أرشفة C2، ثم يوسّع نطاق المستخدم ويعيد المحاولة. Then العنوان الجديد يظهر حيث تُستعمل الشركة؛ الأرشفة الأولى مرفوضة بذكر السبب؛ الثانية تنجح فتختفي C2 من القوائم المنسدلة وتبقى في السجلات وتُؤرشف مرآتها.

AC-ORG-8 — الإدارات (FR-ORG-014، BR-ORG-016). Given إدارة مشتريات فيها مستخدمان، ولا إدارة بعلم «خزينة». When تُنشأ إدارة برمز مكرر، ثم يحاول المدير تعطيل إدارة المشتريات. Then الرمز المكرر مرفوض؛ يظهر تحذير غياب إدارة «خزينة»؛ والتعطيل مرفوض لوجود مستخدمين.

### 3.3 الأشخاص والجهات (PTY)

AC-PTY-4 — الشخص ووثيقته الأساسية والبحث (FR-PTY-001، FR-PTY-002، FR-PTY-004، FR-PTY-005). Given مشتركًا دولته SA. When يُحفظ شخص بلا اسم، ثم مواطن بهوية وطنية، ومقيم أجنبي بإقامة وجواز، وخليجي بهوية خليجية وجواز، وغير مقيم بجواز، ثم يُبحث برقم الإقامة وبالاسم العربي مكتوبًا بهمزة مختلفة. Then الحفظ بلا اسم مرفوض؛ الوثيقة الأساسية على الترتيب: الهوية الوطنية، الإقامة، الهوية الخليجية مع جواز مطلوب، الجواز، وتجاوزها يتطلب سببًا؛ البحث بالرقم يعيد الشخص عبر الفهرس الأعمى ولا يسجّل فك تشفير؛ والبحث بالاسم يعيده بعد التطبيع.

AC-PTY-5 — تشفير الأرقام والصور (FR-PTY-006، FR-PTY-009). Given وثيقة رقمها ينتهي بـ 7890 وصورتي وجه وظهر. When يُفحص الجدول مباشرة في بيئة الاختبار، ويقرأ دور التقارير عمود الرقم، ويُعرض القناع، ثم تُستبدل صورة الوجه، ثم يطلب موظف خزينة المصغّرة. Then لا يظهر الرقم نصًّا؛ دور التقارير يتلقى 230 (T21)؛ القناع ‎******7890‎ يُعرض بلا فك تشفير؛ الصورة السابقة تبقى إصدارًا؛ والمصغّرة ترجع 403.

AC-PTY-6 — تحقق الشكل والعناوين والاتصال (FR-PTY-010، FR-PTY-011، FR-PTY-012). Given نمط هوية وطنية بعشر خانات بوضع «تحذير»، ونمط العنوان الوطني مفعّلًا. When يُدخل رقم بتسع خانات، ثم عنوان وطني بلا رمز بريدي، ثم بريد ثانٍ يُعيَّن أساسيًا. Then الرقم يُحفظ بتحذير؛ العنوان مرفوض؛ والبريد الأول يفقد علم «أساسي» آليًا.

AC-PTY-7 — الحقول المخصصة (FR-PTY-013، FR-PTY-014). Given حقلين مخصصين: «جهة العمل» داخلي، و«مصدر الأموال» مقيَّد. When يُعرَّفان، ثم يفتح موظف خزينة ومدير خزينة ملف شخص. Then «جهة العمل» يظهر في كل ملف دون تعديل الهيكل؛ «مصدر الأموال» مشفّر ومقنَّع، لا يراه الموظف، ويراه المدير بكشف مدقَّق.

AC-PTY-8 — الأدوار المشتقة والرؤية والتعطيل (FR-PTY-017، FR-PTY-018، FR-PTY-019، FR-PTY-028). Given شخصًا P1 ممولًا فردًا عبر منشأة من نوع «فرد» لها علاقة بالشركة C1، ومربوطًا بجهة اتصال لدى بنك، ومستخدمَين نطاق الأول C1 ونطاق الثاني C2. When تُفتح بطاقة P1 ونظرته الشاملة بكل مستخدم، ثم يُحاول تعطيل P1. Then البطاقة تعرض شارتي الاستخدام بأعدادهما وروابطهما دون دور مخزَّن؛ مستخدم C2 لا يجد P1؛ النظرة الشاملة تعرض لمستخدم C1 الاستخدامات المسموحة فقط؛ والتعطيل مرفوض لوجود استخدام نشط. شارات المالك والكفيل تُختبر في S1-ب وS2.

AC-PTY-9 — تحقق الأصل وتجديد الوثيقة (FR-PTY-020، FR-PTY-022). Given جوازًا عليه علامة «تم التحقق من الأصل». When يُصحَّح تاريخ انتهائه، ثم يُجدَّد بجواز جديد. Then التصحيح يمسح العلامة؛ التجديد ينشئ وثيقة جديدة ويجعل القديمة «مستبدلة» بصورها؛ وبقاء مرجع الكفالة على الوثيقة القديمة يُختبر في S2.

### 3.4 المنشآت المالية (INS)

AC-INS-4 — أنواع المنشآت وتعريفها (FR-INS-001 إلى FR-INS-004). Given مشتركًا دولته SA بعد التهيئة. When تُعرض الأنواع، ثم تُنشأ منشأة بـ BIC من 9 خانات، ثم بـ BIC من 8 خانات ودولة AE، ثم منشأة من نوع «فرد» بلا Party ثم بـ Party موجود، ثم منشأة بدولة غير مفعّلة. Then تظهر 5 أنواع؛ BIC من 9 خانات مرفوض؛ المنشأة الإماراتية «أجنبي» والتصفية تعيدها؛ «فرد» بلا Party مرفوض وبه مقبول بلا حقول هوية في بطاقة المنشأة؛ والدولة غير المفعّلة مرفوضة.

AC-INS-5 — هيكل المنشأة وبيانات الوحدة (FR-INS-005، FR-INS-006). Given منشأة ‎BNK1‎. When تُنشأ أربع وحدات متداخلة، ثم خامسة تحتها، ثم تُجعل الأولى تابعة للرابعة، ثم يُدخل بريد بصيغة خاطئة. Then المستويات الأربعة مقبولة؛ الخامس والحلقة مرفوضان؛ والبريد الخاطئ مرفوض.

AC-INS-6 — العلاقة والتغطية والمنتجات والقناة (FR-INS-009 إلى FR-INS-013). Given شركة C1 ومنشأتين ‎BNK1‎ و‎BNK2‎ ومنتجًا غير نشط. When تُنشأ علاقة C1 مع ‎BNK1‎ برقم عميل 20001، ثم علاقة ثانية للزوج نفسه، ثم مدير علاقة برتبة 1 وآخر بالرتبة نفسها، ثم يُستبدل الأول بتاريخ، ويُضاف المنتج غير النشط، وتُختار جهة من ‎BNK2‎ جهةً افتراضية، وتُضبط القناة DIRECT_INTEGRATION. Then المحاولة الثانية تفتح العلاقة القائمة؛ الرتبة المكررة مرفوضة؛ الاستبدال يغلق الصف القديم ويبقيه؛ المنتج غير النشط والجهة الخارجية مرفوضان؛ القناة الافتراضية «نموذج يدوي»، وDIRECT_INTEGRATION مرفوضة برسالة «غير مفعّل».

AC-INS-7 — الإغلاق ومسودة المعالج (FR-INS-015، FR-INS-016). Given علاقة لها حساب نشط، ومعالج إعداد بنك متوقفًا عند الخطوة الثالثة. When تُغلق العلاقة، ثم يُحفظ المعالج مسودة ويُستأنف. Then الإغلاق مرفوض بقائمة المراجع؛ المسودة تنشئ منشأة DRAFT وعلاقات PROSPECT؛ والاستئناف يعيد إلى الخطوة الثالثة.

AC-INS-8 — التصعيد والجودة والبحث (FR-INS-017 إلى FR-INS-020). Given بيانات اختبار فيها 5,000 جهة اتصال، وعلاقة بلا مدير علاقة، ومنتجًا بلا جهة افتراضية، وجهة بلا وسيلة اتصال. When تُطبع ورقة التصعيد، ويُشغَّل R-INS-04، ويُبحث بجزء من رقم هاتف، ويُطلب حقل «مرجع الدليل». Then الورقة تعرض الصفوف النشطة بترتيب Rank؛ التقرير يسرد الحالات الثلاث؛ البحث يعيد الجهة في أقل من ثانيتين (NFR-PERF-02 في DOC-B03)؛ والحقل في الواجهة البرمجية فقط.

### 3.5 الحسابات (ACC)

AC-ACC-5 — أنواع الحسابات والعلاقة والتوقيع والحالات (FR-ACC-001، FR-ACC-003، FR-ACC-007، FR-ACC-008). Given مشتركًا بعد التهيئة، وشركة C3 بلا علاقة مع ‎BNK1‎. When تُعرض أنواع الحسابات، ثم يُنشأ حساب لـ C3 لدى ‎BNK1‎، ثم تُضبط قاعدة التوقيع «أ مع ب» بالقيمة 0 ثم 2، ثم يُغلق الحساب بلا سبب ثم بتاريخ وسبب، ثم يُعدَّل رقمه. Then 8 أنواع وعلم الافتراضي على VIRTUAL وحده؛ الحفظ يعرض إنشاء العلاقة وينشئها ACTIVE بعد التأكيد؛ القيمة 0 مرفوضة و2 مقبولة؛ الإغلاق بلا سبب مرفوض؛ والحساب المغلق لا يُعدَّل إلا في الملاحظات.

AC-ACC-6 — صورة نموذج التوقيع (FR-ACC-022، Could). Given مفوّضًا مُدخَلًا من بيانات S1-ب. When تُرفق صورة نموذج توقيعه، ويطلب عرضها موظف خزينة ثم مسؤول تسهيلات. Then تُحفظ مستندًا مقيَّدًا على سجل المفوّض؛ الموظف يتلقى 403؛ والمسؤول يراها بحدث تدقيق. التنفيذ مشروط بـ Q-ACC-01 وببيانات S1-ب.

### 3.6 الكتالوجات (CAT)

AC-CAT-4 — إطار الكتالوج والتدقيق (FR-CAT-001، FR-CAT-005، FR-CAT-025). Given كتالوج أنواع المصاريف. When يُضاف بند، ويُعدَّل اسمه، ويُغيَّر الترتيب بالسحب، ويُبحث، ويُطلب إظهار المعطَّل. Then كل كتالوجات 11 §6.3 تحمل الحقول الموحدة؛ الترتيب ينعكس في القوائم المنسدلة؛ وتعديل الاسم ينتج سطر تدقيق بالقيمتين والمستخدم والوقت.

AC-CAT-5 — المنتجات والمصاريف والتمويل (FR-CAT-007 إلى FR-CAT-010، FR-CAT-022). Given منتجي اعتماد مستندي تقليدي ومرابحة في مجموعة متغيرات واحدة، ونوع مصروف «عقوبة غير إيرادية»، ونوعي تمويل إسلامي وتقليدي. When يُضاف منتج ثالث بالامتثال نفسه إلى المجموعة، ويُربط مصروف بمنتج مرتين، ويُستدعى SVC-08، ويُغيَّر علم «يستهلك حدًّا» لمنتج مستعمل بلا تأكيد ثم بتأكيد TM. Then الثالث والربط المكرر مرفوضان؛ SVC-08 تعيد القوائم المسموحة؛ الإسلامي يعرض «ربح» والتقليدي «فائدة»؛ التغيير بلا تأكيد مرفوض ومعه مدقَّق بالقيمتين. استثناء العقوبة من الإيراد يُختبر في S2.

AC-CAT-6 — كتالوجات التسهيلات والضمانات والالتزامات (FR-CAT-011 إلى FR-CAT-014). Given مشتركًا بعد التهيئة. When تُعرض الأعداد، ويُعرَّف حد جزئي بلا أب وحد رئيسي بأب، ويُضاف مفتاح سمة مكرر لقالب العقار، ويُعرَّف تعهد وصفي. Then 6 أنواع تسهيلات و30 نوع التزام وقالب عقار بسبع سمات؛ الحالتان الخاطئتان للحد مرفوضتان؛ المفتاح المكرر مرفوض؛ والتعهد الوصفي يُحفظ بلا مقياس.

AC-CAT-7 — القوائم والمرجع العالمي والعملات (FR-CAT-020، FR-CAT-021، FR-CAT-023). Given قائمة نظام (Scope=SYSTEM) لا تسمح ببنود المشترك، وقائمة للمشترك، والمرجع العالمي للعملات. When يُضاف بند إلى كل قائمة، وتُعرض Incoterms، ويحاول دور التطبيق كتابة صف في ref.Currency، وتُفعَّل للمشترك مجموعة جزئية من العملات. Then الإضافة إلى قائمة النظام مرفوضة وإلى قائمة المشترك مقبولة؛ 11 قاعدة نشطة و5 قديمة غير قابلة للاختيار؛ الكتابة على ref.Currency مرفوضة (حالة قاعدة مقترحة، docs/20-database-design.md:493)؛ والعملة غير المفعّلة لا تظهر في الاختيار وتبقى في السجلات.

### 3.7 الإشعارات (NTF)

AC-NTF-1 — واجهة الإصدار وحماية المحتوى (FR-NTF-002، FR-NTF-012، FR-NTF-021). Given قوالب البذور Ar/En لكل حدث. When تستدعي وحدة Emit بحمولة فيها رقم هوية، ويحفظ مستخدم مخوَّل قالبًا فيه ‎{IdNumber}‎، ويُشغَّل المسح الآلي لقوالب البذور. Then الاستدعاء مرفوض ومسجَّل؛ القالب مرفوض؛ والمسح لا يجد عنصرًا محظورًا.

AC-NTF-2 — المستلمون والجرس والقراءة (FR-NTF-003، FR-NTF-005، FR-NTF-006، FR-NTF-010). Given قاعدة مستلمين لحدث انتهاء المستند بدور TM، ومستخدمًا له 3 إشعارات غير مقروءة عن مستند واحد وإشعار قديم عن شركة أُزيلت من نطاقه. When تُعدَّل القاعدة لإضافة FO، ويفتح المستخدم المستند، ويضغط الإشعار القديم، ويوقف مجموعة «التعليقات». Then التعديل يسري على الأحداث التالية فقط؛ العدّاد ينقص 3؛ الإشعار القديم يعطي 404؛ والإيقاف لا يمس الأحداث الإلزامية.

AC-NTF-3 — الأحداث الأمنية والتسليم والمحوّلات (FR-NTF-018، FR-NTF-019، FR-NTF-022). Given مستخدمًا قُفل مرتين خلال 24 ساعة، ومحوّل قناة تجريبيًا يفشل دائمًا. When يُقفل للمرة الثالثة، ثم يُرسَل حدث عبر المحوّل التجريبي. Then يصل مدير الحساب إشعار فوري إلزامي خلال دقيقة؛ إضافة المحوّل لم تتطلب تعديل خدمة الإصدار؛ وبعد 5 إخفاقات تصير الحالة DEAD ويُشعَر المدير مرة واحدة.

AC-NTF-4 — لغة الإشعار (FR-NTF-024، FR-PLT-034). Given مشتركًا لغته الافتراضية en، ومستخدمًا PreferredLanguage=ar، وآخر بلا قيمة، وحدثًا له قالب en فقط. When يُصدر الحدث للاثنين. Then من بلا قيمة يتلقى en؛ ومستخدم ar يتلقى القالب الإنجليزي لغياب العربي، أي أن الرجوع إلى اللغة الأساس الإنجليزية ● لا إلى العربية كما في نص FR-NTF-024 (DQ-B02-2).

## 4. معايير الخروج المرتبطة

| الشريحة | شرط الخروج (00 §7) | السيناريوهات الحاسمة |
| --- | --- | --- |
| S0 | اختبار عزل ناجح بين مشتركين (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194) | AC-PLT-1، AC-PLT-21، AC-PLT-6، وحالات القاعدة الإحدى والأربعون |
| S0 | تأهيل مشترك جديد آليًا (السطر نفسه) | AC-PLT-5 |
| S1 | إدخال بنك بمعالج واحد (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:195) | AC-INS-1 |
| S1 | إدخال شركة بمستنداتها (السطر نفسه) | AC-ORG-6، مع AC-ORG-4 وAC-PLT-15 |
| S1 | كتالوجات مزروعة | AC-CAT-1 |

قاعدة الخروج ●: كل سيناريو يغطي متطلب Must ناجح؛ وسيناريو Should ناجح أو مؤجل بقرار مكتوب؛ وسيناريو Could لا يوقف الخروج (DQ-B02-5).

## 5. جدول التغطية: المتطلب إلى السيناريو

### 5.1 المنصة (PLT)

| المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PLT-001 | AC-PLT-5 | FR-PLT-002 | AC-PLT-6 | FR-PLT-003 | AC-PLT-5 |
| FR-PLT-004 | AC-PLT-7 | FR-PLT-005 | AC-PLT-7 | FR-PLT-006 | AC-PLT-7 |
| FR-PLT-007 | AC-PLT-8 | FR-PLT-008 | AC-PLT-5 | FR-PLT-009 | AC-PLT-9 |
| FR-PLT-010 | AC-PLT-10 | FR-PLT-011 | AC-PLT-2 | FR-PLT-012 | AC-PLT-2 |
| FR-PLT-013 | AC-PLT-11، AC-PLT-5 | FR-PLT-014 | AC-PLT-12 | FR-PLT-016 | AC-PLT-13 |
| FR-PLT-017 | AC-PLT-13 | FR-PLT-018 | AC-PLT-13 | FR-PLT-019 | AC-PTY-1 |
| FR-PLT-020 | AC-PLT-1 | FR-PLT-021 | AC-PLT-13 | FR-PLT-022 | AC-PLT-14 |
| FR-PLT-023 | AC-PLT-14 | FR-PLT-024 | AC-PLT-14 | FR-PLT-026 | AC-PLT-3، AC-ORG-3 |
| FR-PLT-027 | AC-PLT-15 | FR-PLT-028 | AC-PLT-15 | FR-PLT-029 | AC-PLT-15 |
| FR-PLT-030 | AC-PLT-15 | FR-PLT-032 | AC-PLT-16 | FR-PLT-033 | AC-PLT-16 |
| FR-PLT-034 | AC-PLT-16، AC-NTF-4 | FR-PLT-036 | AC-PLT-1 | FR-PLT-037 | AC-PLT-17 |
| FR-PLT-038 | AC-ORG-6 | FR-PLT-041 | AC-PLT-18 | FR-PLT-042 | AC-PLT-22 |
| FR-PLT-043 | AC-PLT-19 | FR-PLT-044 | AC-PLT-20 | FR-PLT-045 | AC-PLT-4 |
| FR-PLT-046 | AC-PLT-21 | — | — | — | — |

### 5.2 الهيكل المؤسسي (ORG)

| المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ORG-001 | AC-ORG-4 | FR-ORG-002 | AC-ORG-4 | FR-ORG-003 | AC-ORG-4 |
| FR-ORG-004 | AC-ORG-4 | FR-ORG-005 | AC-ORG-3 | FR-ORG-006 | AC-ORG-5 |
| FR-ORG-007 | AC-ORG-5 | FR-ORG-008 | AC-ORG-4 | FR-ORG-009 | AC-ORG-7 |
| FR-ORG-010 | AC-ORG-7 | FR-ORG-011 | AC-ORG-6 | FR-ORG-012 | AC-ORG-6 |
| FR-ORG-013 | AC-ORG-6 | FR-ORG-014 | AC-ORG-8 | — | — |

### 5.3 الأشخاص والجهات (PTY)

| المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PTY-001 | AC-PTY-4 | FR-PTY-002 | AC-PTY-4 | FR-PTY-003 | AC-ORG-4 |
| FR-PTY-004 | AC-PTY-4 | FR-PTY-005 | AC-PTY-4 | FR-PTY-006 | AC-PTY-5 |
| FR-PTY-007 | AC-PTY-1 | FR-PTY-008 | AC-PTY-1 | FR-PTY-009 | AC-PTY-5 |
| FR-PTY-010 | AC-PTY-6 | FR-PTY-011 | AC-PTY-6 | FR-PTY-012 | AC-PTY-6 |
| FR-PTY-013 | AC-PTY-7 | FR-PTY-014 | AC-PTY-7 | FR-PTY-015 | AC-PTY-2 |
| FR-PTY-016 | AC-PTY-2، AC-INS-3 | FR-PTY-017 | AC-PTY-8 | FR-PTY-018 | AC-PTY-8 |
| FR-PTY-019 | AC-PTY-8 | FR-PTY-020 | AC-PTY-9 | FR-PTY-021 | AC-PTY-3 |
| FR-PTY-022 | AC-PTY-9 | FR-PTY-028 | AC-PTY-8 | — | — |

### 5.4 المنشآت المالية (INS)

| المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-INS-001 | AC-INS-4 | FR-INS-002 | AC-INS-4 | FR-INS-003 | AC-INS-4 |
| FR-INS-004 | AC-INS-4 | FR-INS-005 | AC-INS-5 | FR-INS-006 | AC-INS-5 |
| FR-INS-007 | AC-INS-3 | FR-INS-008 | AC-INS-2 | FR-INS-009 | AC-INS-6 |
| FR-INS-010 | AC-INS-6 | FR-INS-011 | AC-INS-6 | FR-INS-012 | AC-INS-6 |
| FR-INS-013 | AC-INS-6، AC-INS-1 | FR-INS-014 | AC-INS-1 | FR-INS-015 | AC-INS-7 |
| FR-INS-016 | AC-INS-7، AC-INS-2 | FR-INS-017 | AC-INS-8 | FR-INS-018 | AC-INS-8 |
| FR-INS-019 | AC-INS-8 | FR-INS-020 | AC-INS-8 | FR-INS-021 | AC-INS-3 |

### 5.5 الحسابات (ACC)

| المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ACC-001 | AC-ACC-5 | FR-ACC-002 | AC-ACC-1 | FR-ACC-003 | AC-ACC-5 |
| FR-ACC-004 | AC-ACC-1 | FR-ACC-005 | AC-ACC-1 | FR-ACC-006 | AC-ACC-1 |
| FR-ACC-007 | AC-ACC-5 | FR-ACC-008 | AC-ACC-5، AC-ACC-1 | FR-ACC-009 | AC-ACC-1 |
| FR-ACC-022 | AC-ACC-6 | — | — | — | — |

### 5.6 الكتالوجات (CAT)

| المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CAT-001 | AC-CAT-4 | FR-CAT-002 | AC-CAT-1 | FR-CAT-004 | AC-CAT-1 |
| FR-CAT-005 | AC-CAT-4 | FR-CAT-006 | AC-CAT-1 | FR-CAT-007 | AC-CAT-5 |
| FR-CAT-008 | AC-CAT-5 | FR-CAT-009 | AC-CAT-5 | FR-CAT-010 | AC-CAT-5 |
| FR-CAT-011 | AC-CAT-6 | FR-CAT-012 | AC-CAT-6 | FR-CAT-013 | AC-CAT-6 |
| FR-CAT-014 | AC-CAT-6 | FR-CAT-015 | AC-CAT-3 | FR-CAT-016 | AC-CAT-2 |
| FR-CAT-018 | AC-CAT-1، AC-PLT-15 | FR-CAT-019 | AC-CAT-1 | FR-CAT-020 | AC-CAT-7 |
| FR-CAT-021 | AC-CAT-7 | FR-CAT-022 | AC-CAT-5 | FR-CAT-023 | AC-CAT-7 |
| FR-CAT-025 | AC-CAT-4 | FR-CAT-026 | AC-CAT-1 | — | — |

### 5.7 الإشعارات في S1 (NTF)

| المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو | المتطلب | السيناريو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-NTF-001 | AC-WFL-10 | FR-NTF-002 | AC-NTF-1 | FR-NTF-003 | AC-NTF-2 |
| FR-NTF-004 | AC-WFL-8 | FR-NTF-005 | AC-NTF-2 | FR-NTF-006 | AC-NTF-2 |
| FR-NTF-008 | AC-WFL-8 | FR-NTF-010 | AC-NTF-2 | FR-NTF-012 | AC-NTF-1 |
| FR-NTF-016 | AC-PLT-20 | FR-NTF-018 | AC-NTF-3 | FR-NTF-019 | AC-NTF-3 |
| FR-NTF-021 | AC-NTF-1 | FR-NTF-022 | AC-NTF-3 | FR-NTF-024 | AC-NTF-4 |

الحصيلة: 146 متطلبًا، كلها مغطاة؛ 36 بسيناريو قائم و110 بسيناريو جديد. في S0: 7 من 38 كانت مغطاة، وفي S1: 29 من 108.

## 6. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-B02-1 | AC-PLT-1 يختبر صفًا عامًا في LookupItem، والقاعدة جعلته مملوكًا للمشترك | يُعاد نص AC-PLT-1 على cfg.NonWorkingDay كما في T9-T12، وتُحدَّث قائمة الجداول المختلطة في BR-PLT-001 | محلل الأعمال مع قائد قاعدة البيانات | خروج S0 |
| DQ-B02-2 | لغة الرجوع في الإشعار حين يغيب قالب لغة المستلم | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): الإنجليزية، اللغة الأساس | مالك المنتج | AC-NTF-4 |
| DQ-B02-3 | النتيجة المتوقعة لدخول مستخدم غير مدير الحساب إلى مشترك SUSPENDED | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): تتبع قرار O-18 (erd_open_items) | مالك المنتج مع معماري القاعدة | AC-PLT-6 |
| DQ-B02-4 | هل يُسمح بالفجوات في الترقيم (O-12، erd_open_items) | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): بلا فجوات للطلبات والبروفورما كما في Q-PLT-08، وإلا يُعدَّل AC-PLT-3 | مالك المنتج مع الجهة القانونية | AC-PLT-3 |
| DQ-B02-5 | أثر الأولوية على الخروج | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): Must يوقف الخروج، وShould يوقفه إلا بتأجيل مكتوب، وCould لا يوقفه | مالك المنتج | §4 |
| DQ-B02-6 | أين يُحفظ نص السيناريوهات الجديدة | يُنقل بعد الاعتماد إلى §15 في 10 و11 و13 ليبقى مصدر واحد يقرؤه tools/gen_indexes.py | محلل الأعمال | DOC-B08 |
| DQ-B02-7 | ترقيم AC بخانة واحدة أم بخانتين | كما في docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:124 بلا أصفار بادئة | محلل الأعمال | لا شيء |

## 7. تعارضات وفجوات في المصادر

- AC-PLT-1 يفترض صفًا عامًا في LookupItem (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:651)، وBR-PLT-001 يعدّ LookupList وLookupItem وIncoterm جداول مختلطة (السطر 227). لكن القاعدة تجعل القائمتين مملوكتين للمشترك (docs/20-database-design.md:425، db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:247 و255) وIncoterm عالميًا (docs/20-database-design.md:507). والجداول المختلطة في النموذج هي aud.AuditLog وcfg.NonWorkingDay وref.UcpArticle (db/model/10-platform.model:304 و523، db/model/16-letters-of-credit.model:45).

- تعليق رأس db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:5 ما زال يقول إن قوائم القيم مختلطة النطاق، خلافًا للسطرين 247 و255 من الملف نفسه.

- FR-NTF-024 يجعل الرجوع إلى العربية (docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:223)، والقرار أن الإنجليزية هي الأساس (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:134).

- عدد المتطلبات المشار إليها في السيناريوهات: السجل يقول 84 (docs/30-readiness-documents.md:348) والتحقق يقول 61 (السطر 350). العدّ الحرفي لمعرّفات FR في أقسام §15 يعطي 61، وفك الصيغة المختصرة مثل FR-WFL-007/020/025/026 يرفعه إلى 91.

- رأس AC-ACC-1 لا يذكر أي FR (docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:652)، مع أن FR-ACC-006 يحيل إليه (السطر 142).

- معيار قبول FR-PTY-017 يستعمل أدوار المالك والكفيل (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:207)، وهي من S1-ب وS2، فلا يُختبر كاملًا في S1. وكذلك معيار FR-PTY-022 (السطر 212) يحتاج كفالة من S2.

- FR-ACC-022 مصنّف S1 (docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:158)، وصفه نفسه يقول إنه لا يعمل قبل بيانات S1-ب.

## 8. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §2.1 | السيناريوهات القائمة | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:646-698؛ docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:644-664؛ docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:781-794 |
| §3.1 | FR-PLT-001 إلى FR-PLT-046 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:103-148 |
| §3.2، §3.3 | FR-ORG-001 إلى 014، FR-PTY-001 إلى 028 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:155-168، 191-218 |
| §3.4 إلى §3.6 | FR-INS وFR-ACC وFR-CAT في S1 | docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:110-189 |
| §3.7 | FR-NTF في S1 | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:200-223 |
| §4 | شروط خروج S0 وS1 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194-195 |
| أعمدة الأتمتة | حالات القاعدة | db/tests/tenant_isolation_tests.sql |
| AC-CAT-7 | فجوة اختبار ref.Currency | docs/20-database-design.md:493 |
| DQ-B02-1 | BR-PLT-001، DR-03 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:227؛ docs/20-database-design.md:421-428 |
| DQ-B02-3، DQ-B02-4 | O-18 وO-12 (erd_open_items) | tools/dbgen/erd_open_items.py:79-84، 115-120 |

# DOC-B03 — مواصفة المتطلبات غير الوظيفية

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-B03 (docs/30-readiness-documents.md)، ويشمل DOC-S14 المدمج فيه |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | معماري الحلول مع مدير التشغيل؛ والقسم الأمني مع مهندس الأمن |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | 00 §6.1 و§6.2 و§6.4، X-SEC-1 إلى X-SEC-7، FR-PLT-010 إلى 014، FR-PLT-032 إلى 034، FR-PLT-044، FR-PLT-045، O-14 (20-database-design)، O-08 (erd_open_items) |
| يعتمد على | DOC-B01، DOC-B02، DOC-B11، DOC-S02، DOC-S03، DOC-S04، DOC-S05، DOC-S06، DOC-S09، DOC-S12، DOC-S13 |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md، docs/20-database-design.md، docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md، db/static/030_session_context.sql، tools/ci/db_ci.sh |

## 1. الغرض والنطاق

تحوّل هذه الوثيقة الأهداف غير الوظيفية المتفرقة إلى سجل بمعرّفات، لكل بند هدف وطريقة قياس وإجراء اختبار ومالك ومصدر.

- مصدرها الرئيسي جدول §6.4 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:164-173)، وكل قيمه بوسم ● أي مقترحة.

- تضم متطلبات الأمن والتدقيق (X-SEC وX-AUD في السطور 134-150) بمعايير قبول، فتحل محل DOC-S14 (docs/30-readiness-documents.md:316-318).

- لا تكرر ما تملكه وثائق أخرى: قيم كلمات المرور في DOC-S04، وإعدادات TLS في DOC-S05، وإجراءات النسخ والاستعادة في DOC-S09، والسجلات والتنبيهات في DOC-S12، وخطة الاختبار الأمني في DOC-S13.

- كل رقم لم يرد في مصدر معتمد مقترح ● ومدرج في §11.

البادئات: PERF الأداء والتزامن · AVL التوفر · REC التعافي · SEC الأمن · SCL قابلية التوسع · ACC إمكانية الوصول · OPS التشغيل · I18N اللغة والتوطين.

## 2. الأداء والتزامن (NFR-PERF)

| المعرّف | الهدف | طريقة القياس | إجراء الاختبار | المالك | المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | الشاشات الرئيسية: زمن الطلب على الخادم p95 ≤ 2 ثانية، وتحميل الصفحة ≤ 2 ثانية، ببيانات NFR-SCL-02 | p95 من سجلات التطبيق، وزمن التحميل من المتصفح | اختبار حمل في بيئة الاختبار بعشرين مستخدمًا متزامنًا ● قبل خروج S2 | قائد التطبيق | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:167 |
| NFR-PERF-02 | البحث الموحّد في المنشآت وجهات الاتصال < 2 ثانية على 5,000 جهة | p95 لنقطة البحث | AC-INS-8 قبل خروج S1 | قائد التطبيق | docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:128 |
| NFR-PERF-03 | 100 طلب حجز متزامن على الحد نفسه: لا تجاوز للمتاح، ولكل طلب نتيجة محددة | مجموع المحجوز مقابل المتاح بعد التشغيل، وعدد النتائج لكل نوع | اختبار تكامل تزامني على SQL Server 2025 قبل خروج S2 | قائد قاعدة البيانات | docs/20-database-design.md:241 |
| NFR-PERF-04 | الترقيم: 50 طلبًا متزامنًا ● بلا رقم مكرر ولا فجوة | فحص التسلسل الناتج | اختبار تكامل ضمن AC-PLT-3 | قائد قاعدة البيانات | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:128 |
| NFR-PERF-05 | الدخول: p95 ≤ 1 ثانية ● بعشرين دخولًا متزامنًا، مع سقف للتجزئات المتزامنة لأن كل تجزئة Argon2id تحجز 64 ميغابايت | الزمن، وذروة ذاكرة عملية التطبيق | اختبار حمل لنقطة الدخول | قائد التطبيق | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:14 |
| NFR-PERF-06 | ربط السياق لكل طلب بـ sec.usp_SetSessionContext: p95 ≤ 20 مللي ثانية ● | زمن الاستدعاء من قياس التطبيق | ضمن اختبار NFR-PERF-01 | قائد قاعدة البيانات | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:22 |
| NFR-PERF-07 | تعديلان متزامنان لسجل واحد: يُقبل الأول ويُرفض الثاني برمز تعارض ثابت | نتيجة الطلبين | اختبار API | قائد التطبيق | docs/20-database-design.md:232 |

ملاحظات:

- مستوى العزل READ_COMMITTED مع قفل صريح للحد (docs/20-database-design.md:239)، وREAD_COMMITTED_SNAPSHOT توصية تشغيل غير مضمَّنة في السكربتات (السطر 462). يُقاس NFR-PERF-01 بالإعداد الذي يُعتمد للإنتاج.

- يُقاس الأداء على بيئة اختبار بحجم الإنتاج نفسه (DQ-B03-9)، لا على CI.

## 3. التوفر (NFR-AVL)

| المعرّف | الهدف | طريقة القياس | إجراء الاختبار | المالك | المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-AVL-01 | 99.5% شهريًا للإنتاج في المرحلة الأولى، أي نحو 3.6 ساعات توقف في شهر من 30 يومًا | مراقب خارجي يطلب نقطة الصحة كل دقيقة ●، خارج نوافذ الصيانة المعلنة | تقرير شهري | مدير التشغيل | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:168 |
| NFR-AVL-02 | نافذة صيانة معلنة ●: ساعتان أسبوعيًا خارج ساعات العمل بإشعار 48 ساعة | جدول الصيانة المنشور | مراجعة شهرية | مدير التشغيل | DQ-B03-5 |
| NFR-AVL-03 | نقطة صحة للتطبيق والقاعدة والمهام والمخزن، لا تكشف بيانات مشترك | استجابة النقطة | فحص آلي بعد كل نشر (DOC-B11) | مهندس DevOps | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:173 |

الإنتاج خادم VPS واحد لقاعدة البيانات (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16)، فلا تكرار تلقائي. استعادة كاملة بزمن RTO المعتمد (4 ساعات، DQ-B03-2) تستهلك أكثر من ميزانية الشهر (3.6 ساعات). القرار في DQ-B03-3.

## 4. التعافي (NFR-REC)

كل قيم هذا القسم مقترحة وغير معتمدة: §6.4 يذكرها بوسم ● (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:169)، و10-m0-m1 يقول إنها «تُثبَّت مع الاستضافة» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:590)، ووثيقة القاعدة تقول إنها «لم تُحدَّد بعد» (docs/20-database-design.md:463) وتسجلها O-14 (20-database-design، السطر 542). إجراءات النسخ والاستعادة في DOC-S09.

| المعرّف | الهدف | طريقة القياس | إجراء الاختبار | المالك | المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-REC-01 | RPO ≤ 15 دقيقة ✅ معتمد (DQ-B03-2) | الفارق بين آخر نسخة سجل ناجحة منسوخة خارج الخادم ووقت الحادث | تمرين استعادة | مدير التشغيل مع DBA | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:169 |
| NFR-REC-02 | RTO ≤ 4 ساعات ✅ معتمد (DQ-B03-2) | من إعلان الحادث إلى نجاح فحص الدخان | تمرين استعادة كامل ربع سنوي ● | مدير التشغيل | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:169 |
| NFR-REC-03 | نسخ كامل ليلي وتفاضلي وسجل معاملات كل 15 دقيقة بنموذج FULL، ونسخة في موقع منفصل | سجل مهام النسخ | فحص آلي يومي لنجاح المهام | DBA | docs/20-database-design.md:458 |
| NFR-REC-04 | اختبار استعادة دوري مع فك تشفير عيّنة | نجاح الاستعادة وقراءة عمود مشفّر | شهري ● في بيئة معزولة | DBA | docs/20-database-design.md:460 |
| NFR-REC-05 | المفاتيح الرئيسية في نسخ منفصل عن القاعدة ونسخها | جرد مواقع النسخ | تمرين استعادة المفتاح (DOC-S02) | مسؤول حفظ المفاتيح | docs/20-database-design.md:459 |
| NFR-REC-06 | استرجاع مشترك واحد دون المساس بغيره خلال 8 ساعات ● | زمن الإجراء | تمرين نصف سنوي ● | DBA | docs/20-database-design.md:461 |

شرط NFR-REC-01: نسخة السجل كل 15 دقيقة لا تحقق RPO 15 دقيقة إن بقيت على الخادم نفسه وفُقد الخادم. فالقياس من آخر نسخة وصلت الموقع المنفصل.

## 5. الأمن (NFR-SEC، ويحل محل DOC-S14)

معيار القبول لكل بند هو الهدف نفسه، ويُثبت بالاختبار المذكور. الحالات T-n في db/tests/tenant_isolation_tests.sql، والسيناريوهات AC في DOC-B02.

| المعرّف | الهدف ومعيار القبول | طريقة القياس | إجراء الاختبار | المالك | المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-SEC-01 | عزل المشتركين: صفر صفوف عابرة؛ 41 حالة قاعدة تمر في كل بناء؛ كل نقطة API تعيد 404 لمعرّف مشترك آخر | PASS لكل حالة | خطوة CI 7 (tools/ci/db_ci.sh:75-92)، واختبار العبور المولَّد من OpenAPI | QA lead | X-SEC-4 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:139)؛ O-09 (erd_open_items) |
| NFR-SEC-02 | فشل مغلق: بلا ربط صحيح صفر صفوف، حتى الصفوف العامة | PASS | T1 وT16c وT28 | قائد قاعدة البيانات | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:138 |
| NFR-SEC-03 | كلمات المرور: Argon2id بصيغة PHC بمعاملات لا تقل عن m=65536 وt=3 وp=4؛ tp_app لا يقرأ التجزئة | CHECK في القاعدة، ونتيجة الحالات | T33 وT35، ومراجعة كود | مهندس الأمن | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:14-15 |
| NFR-SEC-04 | سياسة كلمة المرور: 12 خانة افتراضيًا وحد المنصة 10، ومنع المسرَّب وآخر 5 (القيم في DOC-S04) | نتيجة السيناريو | AC-PLT-10 | مهندس الأمن | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:230 |
| NFR-SEC-05 | القفل: 5 إخفاقات خلال 15 دقيقة تقفل 15 دقيقة؛ القفل الثالث خلال 24 ساعة يحتاج المدير | PASS | T34 وAC-PLT-2 | مهندس الأمن | db/static/030_session_context.sql:90-98 |
| NFR-SEC-06 | MFA: TOTP إلزامي؛ لا ربط قبل تسجيل نتيجته؛ 10 رموز استرداد لمرة واحدة | PASS | T36 وAC-PLT-2؛ مستخدم MfaEnabled = 0 يربط اليوم بلا MFA (O-24) | مهندس الأمن | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:113؛ db/static/030_session_context.sql:143 |
| NFR-SEC-07 | الجلسات: خمول 30 دقيقة ومطلقة 12 ساعة؛ الإنهاء والتعطيل يسحبان الربط فورًا | PASS | T25 وT32 وT35 وT37 وAC-PLT-12؛ T35 يمنع tp_app من تمديد المهلة المطلقة، ولا حالة لانقضائها بعد | مهندس الأمن | db/static/030_session_context.sql:116-118 |
| NFR-SEC-08 | لا كشف لوجود الحسابات: خطأ واحد 50005 لكل فشل دخول، ورسالة واجهة واحدة | PASS | T33 وAC-PLT-2 | مهندس الأمن | db/static/030_session_context.sql:140 |
| NFR-SEC-09 | TLS 1.2 حدًا أدنى و1.3 مفضّلًا مع HSTS؛ لا SSLv3 ولا TLS 1.0 أو 1.1 | نتيجة فحص الخادم | فحص TLS آلي بعد كل نشر (DOC-S05) | مهندس البنية التحتية | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:582؛ O-08 (erd_open_items) |
| NFR-SEC-10 | البيانات المقيّدة مشفّرة على مستوى العمود، تُعرض مقنَّعة، وكل كشف مدقَّق؛ tp_readonly لا يقرؤها | PASS | T21 وT23، والقاعدتان R7 وR8 في check_grants.py، وAC-PTY-1 | معماري البيانات | X-SEC-2 وX-SEC-3 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:137-138) |
| NFR-SEC-11 | التدقيق للإدراج فقط: tp_app لا يعدّل ولا يحذف؛ سلسلة بصمات في S2 بمرساة خارجية | PASS | T13 إلى T15، والقاعدة R9، وFR-PLT-025 في S2 | مهندس الأمن | X-AUD-1 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:147)؛ O-13 (20-database-design) |
| NFR-SEC-12 | أقل صلاحية في القاعدة: القواعد R1 إلى R10 تمر في كل بناء | خروج الأداة 0 | خطوة CI 3 (tools/ci/db_ci.sh:49) | قائد قاعدة البيانات | docs/20-database-design.md:488 |
| NFR-SEC-13 | حماية التطبيق: OWASP ASVS المستوى 2 هدفًا؛ ملفات ارتباط آمنة بـ SameSite، وCSRF، وCSP، وتقييد المعدل | نتائج قائمة ASVS | DOC-S13، وتفاصيل الضوابط في DOC-S03 | مهندس الأمن | X-SEC-5 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:140)؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:585 |
| NFR-SEC-14 | السجلات خالية من أرقام الهويات وكلمات المرور ورموز الجلسات | عدد التطابقات = 0 | مسح آلي لسجلات اختبار القبول بأنماط محظورة ● | مهندس الأمن | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:586 |
| NFR-SEC-15 | الرفع: فحص المحتوى لا الامتداد، حد 25 ميغابايت، فحص البرمجيات الخبيثة قبل الإتاحة | PASS | AC-PLT-15 | قائد التطبيق | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:131 |
| NFR-SEC-16 | الحزم: لا Preview ولا RC، ولا ثغرة معروفة عالية أو حرجة بلا معالجة عند الإصدار ● | نتيجة البوابة وفحص الحزم | بوابة FR-PLT-045 وAC-PLT-4 (DOC-B11) | مهندس DevOps | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147 |
| NFR-SEC-17 | فصل المهام: المُعِدّ غير المعتمِد، والصلاحيات الحساسة مقفلة على TM وFO | PASS | AC-PTY-1 وسيناريوهات S1-ب | محلل الأعمال | X-SEC-7 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:142)؛ BR-PLT-019 |
| NFR-SEC-18 | اختبار اختراق قبل التجربة، بلا نتيجة حرجة أو عالية مفتوحة | تقرير الاختبار | DOC-S13 وDOC-B12 | مهندس الأمن | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:591 |

المخاطر المتبقية داخل المشترك الواحد مسجلة في O-24 (erd_open_items، tools/dbgen/erd_open_items.py:151-156)، ومنها تعديل tp_app لتجزئة كلمة المرور وعدّادات القفل، وحذف سجلات محاولات الدخول، وربط مستخدم بلا MFA. البند نفسه يطلب إغلاقها بإجراءات قبل كتابة كود الدخول في S0، فتصير معايير قبول لـ NFR-SEC-03 و05 و06 بعد القرار؛ وتحليلها في DOC-S01.

## 6. قابلية التوسع (NFR-SCL)

| المعرّف | الهدف | طريقة القياس | إجراء الاختبار | المالك | المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-SCL-01 | 300 مشترك ● في قاعدة واحدة دون تقسيم، تفسيرًا لـ«مئات المشتركين» | NFR-PERF-01 عند 300 مشترك اصطناعي | اختبار حجم قبل S5 ● | معماري الحلول | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:170 |
| NFR-SCL-02 | 50,000 سجل ● لكل جدول رئيسي لكل مشترك، تفسيرًا لـ«عشرات الآلاف» | حجم مجموعة بيانات الاختبار | مولّد بيانات اصطناعية (DOC-B06) | QA lead | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:167 |
| NFR-SCL-03 | مراقبة نمو aud.AuditLog وwfl.RequestAction وntf.NotificationDelivery، وقرار أرشفة عند 10 ملايين صف ● | عدّ الصفوف شهريًا | تقرير تشغيل | DBA | docs/20-database-design.md:466 |
| NFR-SCL-04 | حدود الباقة الناعمة تنبّه عند 90% ولا تمنع | عدّادات الاستخدام | AC-PLT-7 | مالك المنتج | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:106 |

## 7. إمكانية الوصول (NFR-ACC)

§6.4 يطلب «واجهة تدعم لوحة المفاتيح وقارئات الشاشة بحدود معقولة، وعربية RTL كاملة» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:172). الشق الأول يُفسَّر هنا بمعيار قابل للقياس، والشق الثاني يحسمه قرار اللغة في DQ-B03-1.

| المعرّف | الهدف | طريقة القياس | إجراء الاختبار | المالك | المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-ACC-01 | WCAG 2.1 المستوى AA ● لشاشات S0 وS1 | صفر مخالفات حرجة أو جسيمة في الفحص الآلي | axe-core ضمن اختبارات Playwright ●، ومراجعة يدوية لكل شريحة | مصمم UX | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:172 |
| NFR-ACC-02 | كل إجراء في الشاشات ممكن بلوحة المفاتيح، والتركيز ظاهر | قائمة فحص لكل شاشة | يدوي لكل شاشة في DOC-B07 | QA lead | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:172 |
| NFR-ACC-03 | لكل حقل تسمية مقروءة، والأخطاء تُعلن لقارئ الشاشة | الفحص الآلي واليدوي | كما في NFR-ACC-01 | مصمم UX | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:172 |
| NFR-ACC-04 | الإنجليزية LTR الآن، والتخطيط جاهز لـ RTL دون إعادة بناء | المحليّة التجريبية RTL بلا كسر | AC-PLT-16 | قائد الواجهة الأمامية | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:134 |

## 8. التشغيل (NFR-OPS)

| المعرّف | الهدف | طريقة القياس | إجراء الاختبار | المالك | المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-OPS-01 | سجلات تشغيل مركزية بمعرّف ارتباط واحد للطلب يمر إلى sec.usp_SetSessionContext عبر @CorrelationId | المعرّف نفسه في سجل التطبيق وسجل التدقيق | اختبار تكامل (المواصفة في DOC-S12) | مهندس DevOps | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:173؛ db/static/030_session_context.sql:169 |
| NFR-OPS-02 | تتبّع الأخطاء ولوحة صحة للمشغّل | وجود اللوحة وتغطيتها للمكونات | مراجعة قبل الإطلاق | مدير التشغيل | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:173 |
| NFR-OPS-03 | المهام الخلفية: آخر تشغيل ومدته ونتيجته ظاهرة، وإعادة المحاولة خلال ساعة | شاشة المهام | AC-PLT-20 | قائد التطبيق | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:146 |
| NFR-OPS-04 | الحدث الأمني الفوري يصل مستلمه خلال دقيقة | الفارق بين الحدث والتسليم | AC-NTF-3 | قائد التطبيق | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:217 |
| NFR-OPS-05 | آخر إصدار GA دائمًا، ومراجعة كل GA جديد خلال 30 يومًا، وتنبيه أسبوعي | سجل الإصدارات وتاريخ المراجعة | AC-PLT-4 | مهندس DevOps | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147 |
| NFR-OPS-06 | نشر قابل للتكرار من خط واحد: القاعدة بـ deploy.sh والترحيلات المرقّمة | نجاح النشر على قاعدة جديدة وعلى نسخة الإصدار السابق | DOC-B11 | مهندس DevOps | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:19 |
| NFR-OPS-07 | مزامنة ساعات الخوادم بفارق ≤ 1 ثانية ●، لأن القفل والجلسات تُحسب بـ SYSUTCDATETIME وTOTP يُحسب في التطبيق | فارق الساعة عن مصدر الوقت | فحص مراقبة دوري | مهندس DevOps | db/static/030_session_context.sql:56 |

## 9. اللغة والتوطين (NFR-I18N)

| المعرّف | الهدف | طريقة القياس | إجراء الاختبار | المالك | المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-I18N-01 | الإنجليزية لغة الواجهة الأساس، وكل نص مرئي من ملفات الموارد | صفر نصوص ثابتة | فحص آلي ضمن AC-PLT-16 | قائد الواجهة الأمامية | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:134 |
| NFR-I18N-02 | جاهزية RTL بخصائص CSS منطقية، والمحليّة التجريبية RTL لا تكسر أي صفحة | صفر تداخل أو قص | اختبار تخطيط آلي ضمن AC-PLT-16 | قائد الواجهة الأمامية | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:134 |
| NFR-I18N-03 | ميلادي مخزَّن، وهجري أم القرى معروض ومدخل في حقول معلَّمة | نتيجة السيناريو | AC-PLT-16 | قائد التطبيق | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:135 |
| NFR-I18N-04 | الوقت مخزَّن UTC ومعروض بتوقيت المشترك، والأرقام 0-9 افتراضيًا | نتيجة السيناريو | AC-PLT-16 | قائد التطبيق | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:136 |
| NFR-I18N-05 | أسماء الكتالوجات بلغتين | كل كتالوج يحمل الاسمين | فحص النموذج ● | قائد قاعدة البيانات | X-DAT-6 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:160) |
| NFR-I18N-06 | البحث العربي بالتطبيع، وترتيب القاعدة Arabic_100_CI_AS_SC، ومقارنة ثنائية حيث تلزم حساسية الحالة | نتيجة البحث والمقارنة | AC-PTY-4 | قائد قاعدة البيانات | db/deploy.sql:18؛ docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:20 |
| NFR-I18N-07 | لغة الإشعار: مفضّلة المستخدم ثم لغة المشترك ثم الإنجليزية ● | نتيجة السيناريو | AC-NTF-4 | قائد التطبيق | docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:223 |

## 10. التحقق بحسب الشريحة

| الشريحة | البنود التي تُثبت قبل الخروج |
| --- | --- |
| S0 | NFR-SEC-01 إلى 12 و14 و16، NFR-PERF-05 و06، NFR-AVL-03 في بيئة الاختبار، NFR-ACC-01 إلى 04 لشاشات S0، NFR-OPS-01 و03 و05 و06 و07، NFR-I18N-01 إلى 04 |
| S1 | NFR-PERF-02، NFR-SEC-15 و17، NFR-I18N-05 إلى 07، NFR-ACC لشاشات S1 |
| S2 | NFR-PERF-01 و03 و04 و07، NFR-SCL-02، NFR-SEC-11 للسلسلة |
| قبل الإطلاق | NFR-AVL-01 و02، NFR-REC-01 إلى 06 بعد اعتماد الأرقام، NFR-SCL-01 و03، NFR-SEC-13 و18، NFR-OPS-02 و04 |

## 11. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-B03-1 | §6.4 يطلب «عربية RTL كاملة» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:172)، وقرار 2026-10-10 يجعل الإنجليزية الأساس والعربية لاحقًا | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): قرار مسجَّل ومحسوم: الإنجليزية LTR الآن مع تخطيط جاهز لـ RTL (NFR-ACC-04 وNFR-I18N-01 و02)، والعربية الكاملة إصدار لاحق؛ ويُصحَّح نص السطر 172 | المالك، وقد قرر في 2026-10-10 (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:320) | واجهة S0 |
| DQ-B03-2 | اعتماد RPO ≤ 15 دقيقة وRTO ≤ 4 ساعات | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): اعتمادهما مع شرط النسخ خارج الخادم، وتثبيتهما بعد أول تمرين استعادة مقاس | المالك مع مدير التشغيل | DOC-S09، الإطلاق، O-14 (20-database-design) |
| DQ-B03-3 | 99.5% مع خادم واحد وRTO 4 ساعات: استعادة كاملة واحدة تتجاوز ميزانية الشهر | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): الإبقاء على الرقمين، وتسجيل الشهر الذي تقع فيه استعادة كاملة خرقًا معلنًا، ومراجعتهما بعد التمرين | المالك مع مدير التشغيل | NFR-AVL-01 |
| DQ-B03-4 | تفسير «عشرات الآلاف» و«مئات المشتركين» | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): 50,000 سجل لكل جدول رئيسي لكل مشترك، و300 مشترك | معماري الحلول مع مالك المنتج | NFR-PERF-01، NFR-SCL |
| DQ-B03-5 | نافذة الصيانة | ساعتان أسبوعيًا خارج ساعات العمل بإشعار 48 ساعة | مدير التشغيل | NFR-AVL-02 |
| DQ-B03-6 | معيار إمكانية الوصول | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): WCAG 2.1 المستوى AA | مالك المنتج | NFR-ACC-01 |
| DQ-B03-7 | سقف التجزئات المتزامنة للدخول | طابور بحد 8 تجزئات متزامنة لكل عقدة تطبيق، يُضبط بعد NFR-PERF-05 | قائد التطبيق مع مهندس الأمن | حجم خادم التطبيق |
| DQ-B03-8 | لغة الرجوع في الإشعار | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): الإنجليزية (DQ-B02-2) | مالك المنتج | NFR-I18N-07 |
| DQ-B03-9 | بيئة قياس الأداء | بيئة اختبار بموارد خادم الإنتاج نفسها | مدير التشغيل | NFR-PERF |
| DQ-B03-10 | المهل الزمنية الأخرى غير الموثقة (زمن فتح الصفحة الأولى، زمن التصدير) | لا أهداف إضافية الآن، ويُكتفى بـ NFR-PERF-01 | معماري الحلول | لا شيء |

## 12. تعارضات وفجوات في المصادر

- اللغة: «عربية RTL كاملة» في docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:172، و«واجهة ويب RTL عربي/إنجليزي» في السطر 107، والافتراضي القديم «عربية كاملة» في السطر 303، كلها تخالف القرار في السطر 320 وFR-PLT-032 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:134). وكذلك docs/01-preliminary-analysis.md:333 («اللغة: عربية RTL») وFR-NTF-024 الذي يرجع إلى العربية (docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:223).

- RPO/RTO: تظهر قيمًا في docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:169 وdocs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:590، بينما تقول docs/20-database-design.md:463 إنها لم تُحدَّد، وتسجلها O-14 في السطر 542.

- تصادم المعرّف O-14: في docs/20-database-design.md:542 هو أرقام RPO/RTO، وفي tools/dbgen/erd_open_items.py:98-101 هو خطة الشرائح. هذه الوثيقة تقصد الأول.

- docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:170 يفترض «مئات المشتركين»، وdocs/20-database-design.md:466 يفترض حملًا منخفضًا دون رقم؛ لا تعارض، لكن لا رقم معتمدًا في أي منهما.

- لا يوجد هدف رقمي للتزامن غير اختبار الحجز (docs/20-database-design.md:241)، ولا هدف لحجم البيانات، قبل هذه الوثيقة.

- docs/30-readiness-documents.md:357 يذكر أن 00-overview يقول إن الاستضافة «ويندوز» في السطرين 126 و226 خلافًا لـ ADR 0001؛ النص الحالي فيهما يجعل مضيف القاعدة Ubuntu 24.04 LTS وفق ADR 0001، ويُبقي طبقة التطبيق على Windows Server وفق 01 §13 مطروحة للمراجعة بعد ADR 0001، وهو ما يقوله FR-PLT-045 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147)، فلا تعارض مع ADR 0001 الذي يغيّر مضيف القاعدة وحده (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:10). وملاحظة التحقق في السطر 359 تقول إن ذكر ويندوز صُحّح وفق ADR 0001.

## 13. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §2 | §6.4 الأداء، اختبار التزامن، FR-INS-019 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:167؛ docs/20-database-design.md:241؛ docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:128 |
| §3 | §6.4 التوفر، ADR 0001 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:168؛ docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16 |
| §4 | §6.4 التعافي، O-14 (20-database-design) | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:169؛ docs/20-database-design.md:457-463، 542 |
| §5 | X-SEC-1 إلى 7، X-AUD-1، ADR 0002، DOC-S14 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:134-150؛ docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md؛ docs/30-readiness-documents.md:316-323 |
| §6 | §6.4 قابلية التوسع، FR-PLT-004 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:170؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:106 |
| §7، §9 | §6.4 إمكانية الوصول، FR-PLT-032 إلى 034، Q-PLT-05 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:172، 320؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:134-136 |
| §8 | §6.4 قابلية الدعم، FR-PLT-044، FR-PLT-045، FR-NTF-018 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:173؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:146-147؛ docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:217 |
| DQ-B03-1 | قرار اللغة 2026-10-10 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:320؛ docs/10-detailed-analysis/90-consolidated-open-questions.md:15 |

# DOC-B04 — عقد الواجهة البرمجية ونموذج الأخطاء

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-B04 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | قائد الواجهات البرمجية مع قائد التطبيق (docs/30-readiness-documents.md:50) |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-041، FR-PLT-003، FR-PLT-012، FR-PLT-013، FR-PLT-016، FR-PLT-019، FR-PLT-020، FR-PLT-021، FR-PLT-032، FR-WFL-035، BR-WFL-023، FR-LCI-031، O-21 وO-22 (erd_open_items) |
| يعتمد على | DOC-F03، DOC-F04، DOC-F05، DOC-S03، DOC-B03، DOC-B10، DOC-B11 |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، 11-m2-m4…، 12-m5…، 13-m6…، 14-m7-m8…، docs/20-database-design.md، db/model/10-platform.model، db/generated/tsql/001_tables.sql، db/static/010_rls.sql، db/static/030_session_context.sql، db/static/050_fac_share_rule.sql، db/tests/tenant_isolation_tests.sql، tools/dbgen/README.md، tools/dbgen/erd_open_items.py، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md |

## 1. الغرض والنطاق

تضع هذه الوثيقة عقدًا واحدًا لكل نقاط REST في كل الوحدات. تحدد الإصدار، وتسمية الموارد، والمعرّفات العامة، والترقيم والترشيح والفرز، والتزامن المتفائل، ومفتاح التكرار، ومغلف الخطأ، وجدول تحويل الأخطاء إلى حالات HTTP. وتنتهي بهيكل OpenAPI 3.1 لنقاط S0.

خارج النطاق: شكل رمز الجلسة وملف تعريف الارتباط وCSRF وCSP (DOC-S03)، وتسلسل الدخول وMFA والاسترداد (DOC-F03)، وأرقام حدود المعدل والأداء (DOC-B03)، وخط البناء الذي يولّد وثيقة OpenAPI (DOC-B11).

## 2. ما يوجد اليوم

| الموضوع | الموجود | المصدر |
| --- | --- | --- |
| المتطلب الأم | كل وظيفة عبر REST موثّق، بمعرّفات GUID خارجية وإصدار للواجهة، ووثيقة OpenAPI تُولَّد في البناء ● | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:143 |
| موارد M0/M1 | users · roles · companies · parties · authority-grants · documents · audit-events؛ Idempotency-Key على الإنشاء وRowVersion للتزامن وتحديد معدل لكل مشترك | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:568 |
| موارد الوحدات الأخرى | قوائم مسارات فقط بلا أنواع ولا أخطاء | 11-m2-m4…:567، 12-m5…:581، 13-m6…:675، 14-m7-m8…:654 |
| RowVersion | 9 ورودات في 13 و14: 13-m6…:156، :238، :254، :349، :550، :675؛ 14-m7-m8…:187، :339، :654 | docs/10-detailed-analysis/ |
| Idempotency | 14 ورودًا في 13 و14 (Idempotency-Key وIdempotencyKey): 13-m6…:156، :249، :254، :309، :310، :344، :675؛ 14-m7-m8…:187، :278، :313، :654 | docs/10-detailed-analysis/ |
| حالة التعارض | «التعارض 409 مع الحالة الحالية»، والمفتاح يُخزَّن 24 ساعة ويعيد الاستجابة نفسها ● | 13-m6…:156، :254، :550؛ 14-m7-m8…:187 |
| PublicId | يضيفه المولّد لكل جدول بعلامة public؛ 38 جدولًا؛ لا يُعرَّض BIGINT عبر API | tools/dbgen/README.md:39؛ docs/20-database-design.md:137 |
| RowVersion في القاعدة | عمود ROWVERSION لكل جدول مملوك للمشترك إلا append وnorv وnoaudit؛ 159 جدولًا في DDL (2026-10-18) | tools/dbgen/dbgen.py:493؛ db/generated/tsql/001_tables.sql |
| رموز التحقق | 95 رمزًا V-XXX-nn بشدة E أو W؛ لا رموز لـ PLT وORG وPTY | §9 في 11-m2-m4…:488، 12-m5…:481، 13-m6…:542، 14-m7-m8…:549؛ 10-m0-m1…:497 |
| أخطاء القاعدة | 50001 إلى 50005 في 030، و50071 و50072 في 050، و33504 من RLS | db/static/030_session_context.sql:54-202؛ db/static/050_fac_share_rule.sql:57، :92؛ db/tests/tenant_isolation_tests.sql:152-164 |
| مبدأ عام | أخطاء الأعمال تُعاد رموزًا ثابتة للـ API لا نصوص SQL ● | docs/20-database-design.md:242 |

لا يوجد ملف OpenAPI، ولا مغلف خطأ، ولا قواعد إصدار أو ترقيم صفحات في أي وثيقة.

## 3. المبادئ العامة

### 3.1 العناوين والإصدار

| البند | القاعدة |
| --- | --- |
| واجهة المشترك | https://{tenant}.bankfas.com/api/v1 ● للنطاق (FR-PLT-046، 10-m0-m1…:148) و● للمسار |
| تحديد المشترك | من العنوان الفرعي فقط. لا يقبل أي طلب TenantId في المسار أو الجسم أو الاستعلام ● (BR-PLT-001، 10-m0-m1…:227) |
| واجهة المشغّل | https://admin.bankfas.com/api/v1/platform ●؛ admin عنوان محجوز (FR-PLT-046) |
| الإصدار | رقم رئيسي في المسار (v1). التغيير الإضافي داخل v1 مسموح: حقل اختياري جديد، مورد جديد، قيمة تعداد جديدة يعلنها سجل التغييرات ● |
| التغيير الكاسر | إصدار v2 بجانب v1، وv1 يبقى ستة أشهر على الأقل مع ترويستي Deprecation وSunset ● |
| عنوان غير معروف | صفحة محايدة و404 بلا كشف لوجود المشترك ● (FR-PLT-046) |

### 3.2 تسمية الموارد وشكل البيانات

- المجموعات أسماء جمع بحروف صغيرة وشرطات: ‎/users‎، ‎/roles‎، ‎/request-types‎ ● (13-m6…:675). الموارد الفرعية متداخلة: ‎/users/{userId}/sessions‎.

- الإجراءات التي لا تناسب CRUD تُرسل ‎POST /{collection}/{id}/actions/{action}‎ ● على نمط ‎/requests/{id}/actions/{action}‎ (13-m6…:675).

- أسماء الحقول camelCase ●. قيم التعداد كما في القاعدة بأحرف كبيرة، مثل ‎ACTIVE‎ و‎LOCKED‎ ● (db/model/10-platform.model:122).

- التواريخ ‎YYYY-MM-DD‎. الأوقات ISO 8601 بالتوقيت العالمي ولاحقة Z ● للتخزين (FR-PLT-034) و● للصيغة.

- المبلغ سلسلة عشرية بأربع خانات على الأكثر مع ‎currencyCode‎ ●، لأن القاعدة DECIMAL(19,4) (docs/20-database-design.md:141) والعدد العائم يفقد الدقة.

- التاريخ الهجري المُدخل من وثيقة حقل نصي مستقل بجانب الميلادي ● (X-DAT-2، 00-overview…:156).

- الحقل المقيّد يعود مقنَّعًا دائمًا، والكشف نقطة مستقلة مدقَّقة ● (X-SEC-3، 00-overview…:138).

### 3.3 الارتباط والتتبع

يولّد الخادم ‎X-Correlation-Id‎ (UUID) لكل طلب، ولا يقبله من المتصفح (DOC-S03، DQ-S12-7، DQ-S13-11). يعود في ترويسة الاستجابة وفي حقل ‎correlationId‎ للخطأ. يمرّره التطبيق إلى ‎sec.usp_SetSessionContext‎ في ‎@CorrelationId‎ (db/static/030_session_context.sql:169)، فيُحفظ في ‎aud.AuditLog.CorrelationId‎ (db/model/10-platform.model:317) ● للربط و● للأعمدة.

## 4. المعرّفات العامة والمفاتيح الداخلية

القاعدة: المسار والجسم يحملان PublicId (UUID) أو رمزًا ثابتًا. المفتاح BIGINT أو INT لا يخرج من الخادم أبدًا ● (docs/20-database-design.md:137).

| الكيان في S0 | المعرّف الخارجي | ملاحظة | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| plat.Tenant | PublicId؛ والرمز Code للعنوان الفرعي | للمشغّل فقط | db/generated/tsql/001_tables.sql:58 |
| plat.PlatformOperator | PublicId | للمشغّل فقط | db/generated/tsql/001_tables.sql:108 |
| sec.AppUser | PublicId |  | db/generated/tsql/001_tables.sql:198 |
| sec.Role | PublicId؛ والرمز Code للعرض |  | db/generated/tsql/001_tables.sql:237 |
| sec.Permission | Code (مثل party.identity.reveal) | جدول عالمي بلا PublicId | db/model/10-platform.model:169-180 |
| cfg.TenantSetting | Key |  | db/model/10-platform.model:438-441 |
| cfg.NumberSequenceDefinition | SequenceKey |  | db/model/10-platform.model:443-446 |
| sec.UserSession | لا يوجد | فجوة: DQ-B04-4 | db/model/10-platform.model:219-234 |
| aud.AuditLog | لا PublicId؛ EntityId من نوع BIGINT | فجوة: DQ-B04-10 | db/model/10-platform.model:304، :313 |
| الكتالوجات | Code | فريد لكل مشترك | tools/dbgen/README.md:40 |

PublicId يولّده الخادم دائمًا (NEWSEQUENTIALID). لا يقبل الإنشاء PublicId من العميل. هذا يغلق جزءًا من مسرّب الفرادة في O-21 (erd_open_items)، لأن العميل لا يستطيع تجربة PublicId يخص مشتركًا آخر (tools/dbgen/erd_open_items.py:135). وTenantId يأتي من الربط لا من الطلب، فلا تكشف فرادة (TenantId, Email) شيئًا خارج المشترك.

## 5. الترقيم والترشيح والفرز ●

| البند | القاعدة |
| --- | --- |
| الترقيم | مؤشر معتم: ‎?limit=50&cursor=...‎. الافتراضي 50 والأقصى 200 |
| الاستجابة | ‎{ "items": [...], "nextCursor": "..." }‎؛ غياب nextCursor يعني النهاية |
| العدد الكلي | لا يُحسب إلا بطلب ‎includeTotal=true‎، ويعود في ‎total‎ |
| المؤشر | يحمل قيم مفتاح الفرز الأخيرة ومعرّفًا داخليًا، مشفّرًا وموقّعًا بالخادم؛ مؤشر معدَّل يعطي 400 INVALID_CURSOR |
| الترشيح | معاملات مسمّاة من قائمة مسموحة لكل نقطة. تكرار المعامل يعني «أو»: ‎status=ACTIVE&status=LOCKED‎. المدى بلاحقتي From وTo. البحث الحر ‎q‎ |
| معامل غير معروف | 400 UNKNOWN_PARAMETER، فلا يُتجاهل خطأ إملائي بصمت |
| الفرز | ‎sort=-createdAt,nameEn‎ من قائمة مسموحة؛ الإشارة السالبة تنازلي؛ مفتاح ثانوي ثابت يضيفه الخادم |
| النطاق | كل قائمة تحترم نطاق الشركات؛ ما خارج النطاق لا يظهر ولا يُعدّ ● (FR-PLT-020، 10-m0-m1…:122) |

## 6. التزامن المتفائل (RowVersion وETag وIf-Match)

- قراءة مورد مفرد تعيد ترويسة ‎ETag‎ قوية من RowVersion بترميز base64url ●. RowVersion عمود ROWVERSION في الجدول ● (db/generated/tsql/001_tables.sql:203).

- PATCH وPUT وDELETE والإجراءات على مورد قائم تشترط ‎If-Match‎ ● للمبدأ (FR-WFL-035، 13-m6…:156) و● للترويسة.

- غياب If-Match يعطي 428 PRECONDITION_REQUIRED ●.

- عدم التطابق يعطي 409 VERSION_CONFLICT مع الحالة الحالية في الجسم ● (BR-WFL-023، 13-m6…:254؛ V-WFL-05، 13-m6…:550). المعيار العام يقترح 412؛ الوثائق اختارت 409، فيبقى 409 (DQ-B04-2).

- التحديث في القاعدة شرطي: ‎WHERE PublicId = @id AND RowVersion = @v‎، وصفر صفوف متأثرة يعني تعارضًا ● للنمط (BR-WFL-007، 13-m6…:238).

- جدول بلا RowVersion (norv أو append أو عالمي) يأخذ ETag من الجذر. تعديل صلاحيات دور (sec.RolePermission بعلامة norv، db/model/10-platform.model:182) يحدّث صف sec.Role في المعاملة نفسها، فيتغير RowVersion الدور ●.

- plat.Tenant عالمي بلا RowVersion (db/generated/tsql/001_tables.sql:41-76)، فلا تزامن متفائل لإجراءات المشغّل عليه اليوم (DQ-B04-5).

## 7. مفتاح التكرار (Idempotency-Key)

| البند | القاعدة |
| --- | --- |
| النطاق | إلزامي في كل POST ينشئ موردًا أو ينفّذ إجراءً ● (10-m0-m1…:568؛ FR-WFL-035؛ FR-LCI-031). غيابه يعطي 400 IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED ● |
| الاستثناء | نقاط /auth لا تقبله ولا تخزّن استجابتها، لأنها تحمل رمز جلسة ● |
| الشكل | UUID نصي، 100 حرف ASCII على الأكثر ●، يطابق ascii(100) في db/model/15-workflow-notifications.model:471 |
| المفتاح الفريد | (المشترك، المستخدم، المسار، Idempotency-Key) ● |
| المدة | 24 ساعة، والتكرار يعيد الاستجابة المخزّنة نفسها بحالتها وجسمها ● (BR-WFL-023، 13-m6…:254) |
| جسم مختلف بالمفتاح نفسه | 422 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED ●، ويُقارن ببصمة SHA-256 للجسم |
| طلب أول لم ينته | 409 IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS مع Retry-After ● |
| التخزين اليوم | موجود لإجراءات الطلب (wfl.RequestAction، db/model/15-workflow-notifications.model:471-473)، وللخطافات (wfl.HookExecution، :480-490)، وللحجز (db/model/13-facilities-pricing-terms.model:289-290، :316-319). لا مخزن عام لنقاط S0 (DQ-B04-3) |

## 8. مغلف الخطأ (application/problem+json)

نقترح RFC 9457 ● مع امتدادات ثابتة. نوع المحتوى ‎application/problem+json‎.

| الحقل | النوع | المعنى |
| --- | --- | --- |
| type | URI | ‎https://bankfas.com/problems/{code}‎ بحروف صغيرة؛ صفحة تشرح الرمز ● |
| title | نص | عنوان قصير ثابت للرمز، من ملف الموارد |
| status | عدد | حالة HTTP نفسها |
| detail | نص | شرح للمستخدم بلغته؛ بلا نص SQL ولا أسماء قيود ولا قيم مقيّدة |
| instance | نص | مسار الطلب |
| code | نص | الرمز الآلي الثابت، مثل VALIDATION_FAILED أو INSUFFICIENT_AVAILABLE |
| correlationId | UUID | قيمة X-Correlation-Id |
| errors | مصفوفة | لكل خطأ: code (V-XXX-nn)، severity (E)، pointer (JSON Pointer)، messageKey، message، params |
| warnings | مصفوفة | البنية نفسها بشدة W؛ وتظهر أيضًا في الاستجابات الناجحة |
| retryable | منطقي | يجوز تكرار الطلب نفسه لاحقًا |
| current | كائن | في 409 VERSION_CONFLICT: الحالة الحالية وETag الجديد ● للمبدأ (13-m6…:254) |

{

"type": "https://bankfas.com/problems/validation-failed",

"title": "Validation failed",

"status": 422,

"code": "VALIDATION_FAILED",

"detail": "One field is invalid.",

"instance": "/api/v1/users",

"correlationId": "7b0e2f7a-0000-4000-8000-000000000001",

"errors": [

{ "code": "V-PLT-07", "severity": "E", "pointer": "/email",

"messageKey": "V-PLT-07", "message": "This e-mail is already used in this account.", "params": {} }

],

"warnings": [],

"retryable": false

}

الاستجابة الناجحة التي تحمل تحذيرًا غير مانع تضيف ‎warnings‎ إلى جسمها بالبنية نفسها ●.

## 9. جداول التحويل إلى HTTP

### 9.1 دليل الحالات

| الحالة | متى | أمثلة الرمز |
| --- | --- | --- |
| 400 | طلب غير صالح الشكل | MALFORMED_REQUEST، UNKNOWN_PARAMETER، INVALID_CURSOR، IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED |
| 401 | لا جلسة صالحة أو فشل الدخول | INVALID_CREDENTIALS، SESSION_INVALID، MFA_INVALID، REAUTH_REQUIRED |
| 403 | صلاحية أو سياسة تمنع | FORBIDDEN، MODULE_DISABLED، PERMISSION_LOCKED، TENANT_READ_ONLY، SOD_VIOLATION |
| 404 | غير موجود أو خارج النطاق أو لمشترك آخر | NOT_FOUND |
| 409 | تعارض مع الحالة الحالية | VERSION_CONFLICT، DUPLICATE، IN_USE، INSUFFICIENT_AVAILABLE، LAST_ACCOUNT_ADMIN، IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS |
| 413 / 415 | ملف أكبر من الحد أو نوع غير مسموح | PAYLOAD_TOO_LARGE، UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE |
| 422 | بيانات سليمة الشكل تخالف قاعدة | VALIDATION_FAILED (مع V-XXX-nn)، WARNINGS_REQUIRE_ACK، IDEMPOTENCY_KEY_REUSED |
| 428 | تعديل بلا If-Match | PRECONDITION_REQUIRED |
| 429 | تجاوز حد المعدل، مع Retry-After | RATE_LIMITED |
| 500 | خطأ داخلي، مع تنبيه تشغيلي | INTERNAL_ERROR |
| 503 | مؤقت، يُعاد لاحقًا، مع Retry-After | TRY_AGAIN، CONCURRENT_RETRY |

قاعدتا 403 و404 مقرّرتان: بلا صلاحية 403، وخارج النطاق 404 ● (FR-PLT-021، 10-m0-m1…:123؛ AC-PLT-1، :650-653). ترتيب الفحص: حالة المشترك، ثم المصادقة، ثم الصلاحية، ثم نطاق الشركة، ثم قواعد السجل ● (FR-PLT-021).

### 9.2 رموز التحقق V-XXX-nn

| الشدة | السلوك | HTTP |
| --- | --- | --- |
| E | يمنع الحفظ؛ كل الأخطاء معًا في errors | 422 VALIDATION_FAILED |
| W عادي | يحفظ ويعيد warnings في الجسم | 200 أو 201 |
| W يتطلب إقرارًا | يرفض حتى يعيد العميل الطلب مع ‎acknowledgedWarnings‎ تحمل الرموز؛ الإقرار يُسجَّل | 422 WARNINGS_REQUIRE_ACK |
| E / W في صف واحد | الحقل severity يحدد الحالة الفعلية | بحسب الشدة |
| V-WFL-05 | تعارض RowVersion أو سحب سابق | 409 VERSION_CONFLICT ● (13-m6…:550) |

الإقرار المسجَّل مقرّر لتحذيرات شروط العملية عند CheckMode=WARN ● (V-REQ-05، 13-m6…:556؛ BR-REQ-010، :272؛ قرار 00-overview…:322). يمرّره الخادم إلى خدمات الحدود في ‎AcknowledgedWarnings‎ ● (13-m6…:306).

عدد الرموز الموجودة 95: ACC 7، CAT 3، CMP 1، COL 1، FAC 12، FIN 2، INS 7، LCE 13، LCI 10، LCT 21، NTF 3، OBL 1، PRC 2، REQ 6، WFL 6. لا رموز لوحدات S0، فقواعد 10-m0-m1…:497-515 مكتوبة «منع» و«تحذير» بلا معرّف. نقترح لنقاط S0 القائمة التالية ●، ويثبّت مالك المواصفة 10 أرقامها (DQ-B04-6):

| الرمز | القاعدة | الشدة | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| V-PLT-01 | رمز المشترك مخالف للصيغة أو مكرر أو محجوز | E | FR-PLT-001، FR-PLT-046 |
| V-PLT-02 | انتقال حالة مشترك غير مسموح | E | FR-PLT-002 |
| V-PLT-03 | تعطيل CORE أو وحدة يعتمد عليها غيرها | E | FR-PLT-003 |
| V-PLT-04 | كلمة مرور دون السياسة أو مسرّبة | E | FR-PLT-010، BR-PLT-004 |
| V-PLT-05 | كلمة مرور من الخمس الأخيرة | E | BR-PLT-004 |
| V-PLT-06 | رابط دعوة أو إعادة تعيين مستعمل أو منتهٍ | E | FR-PLT-013 |
| V-PLT-07 | بريد مستخدم مكرر داخل المشترك | E | FR-PLT-016، UQ_AppUser_Email |
| V-PLT-08 | قيمة إعداد أضعف من حد المنصة | E | FR-PLT-043، BR-PLT-018 |
| V-PLT-09 | ساعات العمل أقل من 4 أو أكثر من 12 | E | FR-PLT-043 |
| V-PLT-10 | صيغة ترقيم غير صالحة أو إلغاء رقم بلا سبب | E | FR-PLT-026 |
| V-PLT-11 | تجاوز 90% من حد ناعم في الباقة | W | FR-PLT-004 |

### 9.3 رموز الأعمال

| الرمز | المصدر | HTTP |
| --- | --- | --- |
| PERMISSION_LOCKED | FR-PLT-019 (10-m0-m1…:121)؛ BR-PLT-019 (:245)؛ AC-PTY-1 (:668) | 403 ● |
| MODULE_DISABLED | FR-PLT-003 «تُرجع 403» (10-m0-m1…:105) | 403 ● للحالة |
| TENANT_READ_ONLY | BR-PLT-002 (10-m0-m1…:228)؛ rls.fn_BoundWrite (db/static/010_rls.sql:36-42) | 403 ● |
| SOD_VIOLATION | FR-WFL-009 «تُرفض 403» (13-m6…:130) | 403 ● للحالة |
| LAST_ACCOUNT_ADMIN | FR-PLT-016 (10-m0-m1…:118)؛ الاسم مقترح | 409 ● |
| INSUFFICIENT_AVAILABLE | FR-FAC-018 (12-m5…:125)؛ BR-FAC-015 (:253)؛ 13-m6…:306 | 409 مع params المطلوب والمتاح ● |
| LIMIT_NOT_ACTIVE، RESERVATION_NOT_ACTIVE | 12-m5…:253 | 409 ● |
| VALIDITY_UNCONFIRMED، PRODUCT_NOT_ALLOWED، COMPANY_EXCLUDED، CURRENCY_NO_RATE، COVENANT_STOP_POLICY | 12-m5…:253؛ 13-m6…:306 | 422 ● |
| OVERRIDE_NOT_ALLOWED | 12-m5…:253 | 403 ● |
| OVERRIDE_REASON_REQUIRED | 12-m5…:253 | 422 ● |
| CONCURRENT_RETRY | 12-m5…:125 | 503 مع retryable ● |

قيم مثل NOT_COMPARABLE وNO_GRANT وCEILING_EXCEEDS نتائج مقارنة تعود في جسم 200، لا أخطاء (11-m2-m4…:231-232).

### 9.4 أخطاء قاعدة البيانات

| الخطأ | المصدر | المعنى | HTTP والرمز |
| --- | --- | --- | --- |
| 50001 | db/static/030_session_context.sql:54، :174 | معامل ناقص أو رمز جلسة أقصر من 32 بايت | 500 INTERNAL_ERROR (خلل في التطبيق) |
| 50002 | 030:188 | مشترك غير معروف أو مغلق عند الربط | 401 SESSION_INVALID، كما 50003 (O-22) |
| 50003 | 030:157، :199 | لا جلسة صالحة: منتهية أو منهاة أو مستخدم غير ACTIVE أو MFA غير مسجَّل | 401 SESSION_INVALID |
| 50004 | 030:202 | الاتصال مربوط سابقًا | 500؛ يُعاد ضبط الاتصال ويُنبَّه التشغيل |
| 50005 | 030:140 | أي فشل دخول | 401 INVALID_CREDENTIALS برسالة واحدة |
| 50071، 50072 | db/static/050_fac_share_rule.sql:57، :92 | حصص المقرضين لا تساوي 100 أو أكثر من وكيل | 422 مع V-FAC-02 |
| 33504 | محمولات الحجب في db/static/010_rls.sql:45-50؛ الاختبارات T4 وT7 وT10 وT11 وT14 وT27 وT31 | كتابة يرفضها RLS | 403 TENANT_READ_ONLY إن لم يكن المشترك TRIAL أو ACTIVE؛ وإلا 500 مع تنبيه أمني |
| 229، 230 | db/static/020_roles_and_grants.sql؛ 030:237-239؛ الاختبارات T15 وT21 وT35 | صلاحية كائن أو عمود مرفوضة | 500 مع تنبيه أمني؛ لا تحدث في تشغيل سليم |
| 547 (مفتاح أجنبي) | قيود FK_ في 002 | مرجع غير موجود عند الكتابة، أو صف مستعمل عند الحذف | 422 REFERENCE_INVALID، أو 409 IN_USE عند الحذف |
| 547 (CHECK) | قيود CK_ في 001 | قيمة تخالف قيدًا | 422 مع رمز V من سجل القيود، وإلا CONSTRAINT_VIOLATION |
| 2627، 2601 | قيود UQ_ والفهارس الفريدة | تكرار | 422 مع رمز V من سجل القيود، وإلا 409 DUPLICATE |
| 1205 | ضحية قفل متبادل |  | يعيد الخادم المعاملة كلها حتى 3 مرات، ثم 503 TRY_AGAIN مع Retry-After ● |

قواعد مشتركة ●:

- لا يظهر رقم الخطأ ولا نص SQL ولا اسم القيد للعميل. يُسجَّل كاملًا في سجل التطبيق مع correlationId.

- «سجل القيود» ملف يولّده البناء من النموذج، يربط اسم القيد برمز V والحقل. القيد بلا ربط يعطي الرمز العام.

- 50002 و50003 يعطيان الاستجابة نفسها، فلا تكشف الواجهة حالة مشترك لأي متصل (CTX-5 في O-22، tools/dbgen/erd_open_items.py:141).

- 547 على جدول مختلط قد يكشف وجود صف لمشترك آخر (O-20، tools/dbgen/erd_open_items.py:129). الواجهة تحل كل مرجع من المعرّف العام داخل المشترك قبل الكتابة، فلا تصل قيمة أجنبية إلى القيد.

### 9.5 أخطاء الدخول

فشل الدخول لا يكشف وجود البريد. كل فشل يعيد 401 INVALID_CREDENTIALS بالرسالة نفسها «Invalid e-mail or password»: بريد غير موجود، أو كلمة خاطئة، أو حساب مقفل، أو معطّل، أو مدعو لم يكمل ● (FR-PLT-012، 10-m0-m1…:114؛ 030:139-140؛ ADR 0002، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:20، :33). ويجب على التطبيق ●:

- أن يحسب Argon2id بمعاملات ثابتة حين يعيد ‎usp_GetPasswordParams‎ قيمة NULL، فيتساوى زمن الاستجابة.

- أن يعيد طلب إعادة التعيين 202 دائمًا (FR-PLT-013، 10-m0-m1…:115).

- أن يستعمل حد المعدل لكل IP ولكل بريد (sec.LoginAttempt، db/model/10-platform.model:199-209)، وأرقامه في DOC-S04 وDOC-B03.

- أن يحدّ محاولات رمز MFA لكل جلسة في الواجهة، لأن ‎sec.usp_ConfirmMfa‎ بلا حد للفشل اليوم، والفشل المتكرر يعيد 401 MFA_INVALID ثم ينهي الجلسة ● (O-24، tools/dbgen/erd_open_items.py:153-155).

## 10. توطين الرسائل

- الإنجليزية لغة الأساس ● (FR-PLT-032، 10-m0-m1…:134). نصوص title وdetail وmessage تُقرأ من ملفات الموارد بالمفتاح messageKey، ولا تُكتب في الكود.

- الرمز code وأسماء الحقول لا تُترجم أبدًا.

- تُضاف العربية لاحقًا بملف موارد. يختار الخادم اللغة بالترتيب: AppUser.PreferredLanguage، ثم Accept-Language، ثم Tenant.DefaultLanguage ● (db/model/10-platform.model:39، :120).

- القيم المتغيرة تأتي في params منظَّمة، ويُنسّقها العميل بتفضيل المستخدم (FR-PLT-034). لا تحمل الرسالة رقم هوية ولا IBAN ولا قيمة مقيّدة ● للمبدأ (FR-PLT-023، 10-m0-m1…:125).

- مصطلحات الرسائل الإنجليزية تتبع DOC-B10.

## 11. مسار ترجمة الخطأ

## 12. وثيقة OpenAPI

- تُولَّد وثيقة OpenAPI 3.1 من الكود في كل بناء ● (FR-PLT-041، 10-m0-m1…:143). الهيكل أدناه عقد مرجعي يُقارن به الناتج.

- البناء يفشل إن تغيّر ملف الناتج تغييرًا كاسرًا داخل v1 دون رفع الإصدار ●، وموقع هذا الفحص في DOC-B11.

- كل نقطة تعلن: الصلاحية المطلوبة بنصها الحرفي من sec.Permission في امتداد ‎x-permission‎ ●، والرموز التي قد تعيدها.

- النقاط أدناه تغطي الدخول والجلسة والمستخدمين والأدوار وقراءة الصلاحيات وإدارة المشغّل للمشتركين في S0 (10-m0-m1…:373-381). تفاصيل خطوات الدخول في DOC-F03، وتسلسل التهيئة في DOC-F05.

openapi: 3.1.0

info:

title: BankFas API (S0 skeleton)

version: 1.0.0-draft

description: Contract draft for S0. The build generates the real document from code (FR-PLT-041).

servers:

- url: https://{tenant}.bankfas.com/api/v1

variables: {tenant: {default: example}}

security: [{sessionCookie: []}]

paths:

/auth/login:

post:

operationId: login

tags: [auth]

security: []

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/Login'}

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/LoginResult'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/auth/mfa:

post:

operationId: confirmMfa

tags: [auth]

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/Mfa'}

responses: {'204': {description: MFA recorded.}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/auth/logout:

post:

operationId: logout

tags: [auth]

responses: {'204': {description: Session ended.}}

/auth/session:

get:

operationId: getSession

tags: [auth]

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/SessionInfo'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/auth/password-reset-requests:

post:

operationId: requestPasswordReset

tags: [auth]

security: []

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/Email'}

responses: {'202': {description: Always 202. Never says whether the e-mail exists.}}

/auth/password-resets:

post:

operationId: resetPassword

tags: [auth]

security: []

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/TokenPassword'}

responses: {'204': {description: Password changed. Sessions end.}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/auth/invitations/accept:

post:

operationId: acceptInvitation

tags: [auth]

security: []

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/TokenPassword'}

responses: {'204': {description: Password set. MFA enrolment follows.}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/users:

get:

operationId: listUsers

tags: [users]

x-permission: sec.user.manage

parameters:

- $ref: '#/components/parameters/limit'

- $ref: '#/components/parameters/cursor'

- $ref: '#/components/parameters/sort'

- {name: status, in: query, schema: {type: array, items: {$ref: '#/components/schemas/UserStatus'}}}

- {name: q, in: query, schema: {type: string, maxLength: 100}}

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/UserPage'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

post:

operationId: inviteUser

tags: [users]

x-permission: sec.user.manage

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/idempotencyKey'}]

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/UserInvite'}

responses: {'201': {$ref: '#/components/responses/User'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/users/{userId}:

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/userId'}]

get:

operationId: getUser

tags: [users]

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/User'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

patch:

operationId: updateUser

tags: [users]

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/ifMatch'}]

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/UserPatch'}

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/User'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/users/{userId}/actions/{action}:

post:

operationId: userAction

tags: [users]

parameters:

- $ref: '#/components/parameters/userId'

- $ref: '#/components/parameters/ifMatch'

- $ref: '#/components/parameters/idempotencyKey'

- name: action

in: path

required: true

schema: {enum: [disable, enable, unlock, reset-mfa, resend-invitation, archive]}

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/User'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/users/{userId}/roles:

put:

operationId: setUserRoles

tags: [users]

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/userId'}, {$ref: '#/components/parameters/ifMatch'}]

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/IdList'}

responses: {'204': {description: Roles replaced.}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/users/{userId}/sessions:

delete:

operationId: endUserSessions

tags: [users]

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/userId'}]

responses: {'204': {description: All sessions end.}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/roles:

get:

operationId: listRoles

tags: [roles]

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/limit'}, {$ref: '#/components/parameters/cursor'}]

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/RolePage'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

post:

operationId: createRole

tags: [roles]

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/idempotencyKey'}]

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/RoleInput'}

responses: {'201': {$ref: '#/components/responses/Role'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/roles/{roleId}:

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/roleId'}]

get:

operationId: getRole

tags: [roles]

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/Role'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

patch:

operationId: updateRole

tags: [roles]

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/ifMatch'}]

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/RoleInput'}

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/Role'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/roles/{roleId}/permissions:

put:

operationId: setRolePermissions

tags: [roles]

description: A locked permission on a role other than TM or FO gives 403 PERMISSION_LOCKED.

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/roleId'}, {$ref: '#/components/parameters/ifMatch'}]

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/CodeList'}

responses: {'204': {description: Permissions replaced.}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/permissions:

get:

operationId: listPermissions

tags: [roles]

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/PermissionList'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/platform/tenants:

servers: [{url: 'https://admin.bankfas.com/api/v1'}]

get:

operationId: listTenants

tags: [platform]

security: [{operatorCookie: []}]

parameters:

- $ref: '#/components/parameters/limit'

- $ref: '#/components/parameters/cursor'

- {name: status, in: query, schema: {type: array, items: {$ref: '#/components/schemas/TenantStatus'}}}

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/TenantPage'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

post:

operationId: createTenant

tags: [platform]

security: [{operatorCookie: []}]

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/idempotencyKey'}]

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/TenantCreate'}

responses: {'202': {description: Onboarding started (DOC-F05).}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/platform/tenants/{tenantId}:

servers: [{url: 'https://admin.bankfas.com/api/v1'}]

get:

operationId: getTenant

tags: [platform]

security: [{operatorCookie: []}]

parameters: [{$ref: '#/components/parameters/tenantId'}]

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/Tenant'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

/platform/tenants/{tenantId}/actions/{action}:

servers: [{url: 'https://admin.bankfas.com/api/v1'}]

post:

operationId: tenantAction

tags: [platform]

security: [{operatorCookie: []}]

parameters:

- $ref: '#/components/parameters/tenantId'

- $ref: '#/components/parameters/idempotencyKey'

- name: action

in: path

required: true

schema: {enum: [activate, suspend, reactivate, close, extend-trial]}

requestBody: {$ref: '#/components/requestBodies/TenantAction'}

responses: {'200': {$ref: '#/components/responses/Tenant'}, default: {$ref: '#/components/responses/Problem'}}

components:

securitySchemes:

sessionCookie: {type: apiKey, in: cookie, name: bf_session, description: Placeholder. DOC-S03 fixes it.}

operatorCookie: {type: apiKey, in: cookie, name: bf_operator_session, description: Placeholder. DQ-B04-7.}

parameters:

idempotencyKey: {name: Idempotency-Key, in: header, required: true, schema: {type: string, maxLength: 100}}

ifMatch: {name: If-Match, in: header, required: true, schema: {type: string}}

limit: {name: limit, in: query, schema: {type: integer, minimum: 1, maximum: 200, default: 50}}

cursor: {name: cursor, in: query, schema: {type: string}}

sort: {name: sort, in: query, schema: {type: string}}

userId: {name: userId, in: path, required: true, schema: {type: string, format: uuid}}

roleId: {name: roleId, in: path, required: true, schema: {type: string, format: uuid}}

tenantId: {name: tenantId, in: path, required: true, schema: {type: string, format: uuid}}

requestBodies:

Login: {required: true, content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/LoginRequest'}}}}

Mfa: {required: true, content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/MfaRequest'}}}}

Email: {required: true, content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/EmailOnly'}}}}

TokenPassword: {required: true, content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/TokenPassword'}}}}

UserInvite: {required: true, content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/UserInvite'}}}}

UserPatch: {required: true, content: {application/merge-patch+json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/UserPatch'}}}}

IdList: {required: true, content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/IdList'}}}}

RoleInput: {required: true, content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/RoleInput'}}}}

CodeList: {required: true, content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/CodeList'}}}}

TenantCreate: {required: true, content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/TenantCreate'}}}}

TenantAction: {content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/TenantAction'}}}}

responses:

Problem:

description: Any error. The code field names it (section 9).

content: {application/problem+json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/Problem'}}}

LoginResult: {description: Password accepted., content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/LoginResult'}}}}

SessionInfo: {description: Current session., content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/SessionInfo'}}}}

User:

description: One user. ETag carries RowVersion.

headers: {ETag: {schema: {type: string}}}

content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/User'}}}

UserPage: {description: One page., content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/UserPage'}}}}

Role:

description: One role. ETag carries RowVersion.

headers: {ETag: {schema: {type: string}}}

content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/Role'}}}

RolePage: {description: One page., content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/RolePage'}}}}

PermissionList:

description: Platform permission catalogue, read only.

content: {application/json: {schema: {type: array, items: {$ref: '#/components/schemas/Permission'}}}}

Tenant: {description: One tenant., content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/Tenant'}}}}

TenantPage: {description: One page., content: {application/json: {schema: {$ref: '#/components/schemas/TenantPage'}}}}

schemas:

Problem:

type: object

required: [type, title, status, code, correlationId]

properties:

type: {type: string, format: uri}

title: {type: string}

status: {type: integer}

detail: {type: string}

instance: {type: string}

code: {type: string}

correlationId: {type: string, format: uuid}

errors: {type: array, items: {$ref: '#/components/schemas/FieldIssue'}}

warnings: {type: array, items: {$ref: '#/components/schemas/FieldIssue'}}

retryable: {type: boolean}

current: {type: object}

FieldIssue:

type: object

required: [code, severity]

properties:

code: {type: string, examples: [V-PLT-07]}

severity: {enum: [E, W]}

pointer: {type: string}

messageKey: {type: string}

message: {type: string}

params: {type: object}

LoginRequest:

type: object

required: [email, password]

properties: {email: {type: string, format: email, maxLength: 254}, password: {type: string, writeOnly: true}}

LoginResult:

type: object

properties: {nextStep: {enum: [MFA_REQUIRED, MFA_ENROLMENT_REQUIRED, DONE]}}

MfaRequest:

type: object

oneOf: [{required: [totpCode]}, {required: [recoveryCode]}]

properties: {totpCode: {type: string, pattern: '^[0-9]{6}$'}, recoveryCode: {type: string, maxLength: 32}}

EmailOnly:

type: object

required: [email]

properties: {email: {type: string, format: email, maxLength: 254}}

TokenPassword:

type: object

required: [token, newPassword]

properties: {token: {type: string}, newPassword: {type: string, writeOnly: true}}

SessionInfo:

type: object

properties:

user: {$ref: '#/components/schemas/User'}

tenantCode: {type: string}

modules: {type: array, items: {type: string}}

permissions: {type: array, items: {type: string}}

UserStatus: {enum: [INVITED, ACTIVE, LOCKED, DISABLED, ARCHIVED]}

User:

type: object

properties:

id: {type: string, format: uuid}

email: {type: string, format: email}

displayNameEn: {type: string}

displayNameAr: {type: string}

status: {$ref: '#/components/schemas/UserStatus'}

mfaEnabled: {type: boolean}

companyScopeMode: {enum: [ALL, SELECTED]}

lastLoginAt: {type: string, format: date-time}

UserInvite:

type: object

required: [email]

properties:

email: {type: string, format: email, maxLength: 254}

displayNameEn: {type: string, maxLength: 200}

roleIds: {type: array, items: {type: string, format: uuid}}

UserPatch:

type: object

properties: {displayNameEn: {type: string, maxLength: 200}, companyScopeMode: {enum: [ALL, SELECTED]}}

UserPage:

type: object

properties: {items: {type: array, items: {$ref: '#/components/schemas/User'}}, nextCursor: {type: string}}

IdList:

type: object

required: [ids]

properties: {ids: {type: array, items: {type: string, format: uuid}}}

CodeList:

type: object

required: [codes]

properties: {codes: {type: array, items: {type: string, maxLength: 100}}}

Role:

type: object

properties:

id: {type: string, format: uuid}

code: {type: string}

nameEn: {type: string}

isSystem: {type: boolean}

isActive: {type: boolean}

permissionCodes: {type: array, items: {type: string}}

RoleInput:

type: object

properties: {code: {type: string, maxLength: 50}, nameEn: {type: string, maxLength: 200}, isActive: {type: boolean}}

RolePage:

type: object

properties: {items: {type: array, items: {$ref: '#/components/schemas/Role'}}, nextCursor: {type: string}}

Permission:

type: object

properties:

code: {type: string}

moduleCode: {type: string}

isSensitive: {type: boolean}

lockedToRoleCodes: {type: array, items: {type: string}}

TenantStatus: {enum: [TRIAL, ACTIVE, SUSPENDED, CLOSED, ARCHIVED_READ_ONLY]}

Tenant:

type: object

properties:

id: {type: string, format: uuid}

code: {type: string}

nameEn: {type: string}

status: {$ref: '#/components/schemas/TenantStatus'}

planCode: {type: string}

trialEndsOn: {type: string, format: date}

userCount: {type: integer}

TenantCreate:

type: object

required: [code, nameEn, nameAr, planCode, homeCountryIso2, timeZone, firstAdminEmail]

properties:

code: {type: string, maxLength: 30, pattern: '^[A-Za-z0-9]([A-Za-z0-9-]*[A-Za-z0-9])?$'}

nameEn: {type: string, maxLength: 200}

nameAr: {type: string, maxLength: 200}

planCode: {type: string, maxLength: 30}

homeCountryIso2: {type: string, pattern: '^[A-Z]{2}$'}

timeZone: {type: string, maxLength: 64}

firstAdminEmail: {type: string, format: email, maxLength: 254}

TenantAction:

type: object

properties: {reason: {type: string, maxLength: 2000}, trialEndsOn: {type: string, format: date}}

TenantPage:

type: object

properties: {items: {type: array, items: {$ref: '#/components/schemas/Tenant'}}, nextCursor: {type: string}}

ملاحظات على الهيكل:

- رموز الصلاحيات في ‎x-permission‎ تتبع الجدول المقترح في DOC-F07 (مثل ‎sec.user.manage‎) ●. الرموز الحرفية تأتي من كتالوج sec.Permission بعد اعتمادها (DQ-F07-1، FR-PLT-017، 10-m0-m1…:119)، وفحص البناء يرفض رمزًا غير موجود فيه.

- PATCH يستعمل ‎application/merge-patch+json‎ ● (RFC 7396) لأن حقوله بسيطة.

- إنشاء المشترك يعيد 202 لأن التهيئة قد تطول وتفشل وتُعاد (DOC-F05).

## 13. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-B04-1 | شكل مغلف الخطأ | RFC 9457 مع الامتدادات في §8 | معماري الحلول | كل نقاط S0 |
| DQ-B04-2 | حالة تعارض RowVersion: 409 أم 412 | 409 كما في FR-WFL-035 وBR-WFL-023، و428 لغياب If-Match | معماري الحلول مع محلل الأعمال | نقاط التعديل |
| DQ-B04-3 | مخزن عام لـ Idempotency-Key لنقاط S0 | جدول مملوك للمشترك (المستخدم، المسار، المفتاح، بصمة الجسم، الحالة، الاستجابة، الانتهاء) يُضاف إلى db/model/10-platform.model | معماري قاعدة البيانات | POST في S0 |
| DQ-B04-4 | sec.UserSession بلا PublicId، وFR-PLT-014 يطلب عرض الجلسات وإنهاء جلسة بعينها | إضافة علامة public للجدول؛ وحتى ذلك إنهاء كل الجلسات فقط | معماري قاعدة البيانات | شاشة المستخدمين (DOC-B07) |
| DQ-B04-5 | plat.Tenant بلا RowVersion لأن المولّد لا يضيفه للجداول العالمية | إضافة RowVersion لجدولي plat.Tenant وplat.PlatformOperator | معماري قاعدة البيانات | إجراءات المشغّل |
| DQ-B04-6 | رموز تحقق لوحدات PLT وORG وPTY | اعتماد V-PLT-01 إلى V-PLT-11 في §9.2، وإضافة V-ORG وV-PTY قبل S1 | محلل الأعمال مع مالك المواصفة 10 | رسائل S0 وS1 |
| DQ-B04-7 | دخول المشغّل: لا إجراء ولا جدول جلسات للمشغّل في القاعدة | جدول جلسات للمشغّل وإجراء مماثل لـ usp_StartSession، والواجهة على admin.bankfas.com | مسؤول الأمن مع معماري قاعدة البيانات (DOC-F03، DOC-S03) | لوحة المشغّل وتهيئة المشترك |
| DQ-B04-8 | توحيد 50002 و50003 في الاستجابة | نعم، 401 SESSION_INVALID لكليهما | مسؤول الأمن | O-22 (erd_open_items) |
| DQ-B04-9 | أسلوب الترقيم وحدوده | مؤشر معتم، 50 افتراضيًا و200 أقصى | معماري الحلول | كل القوائم |
| DQ-B04-10 | aud.AuditLog.EntityId من نوع BIGINT | الواجهة تعيد PublicId الكيان إن كان عامًا، وتحذف المعرّف إن لم يكن | معماري الحلول مع مسؤول الأمن | عارض التدقيق FR-PLT-024 |
| DQ-B04-11 | سجل أرقام أخطاء القاعدة | 50001 إلى 50069 للمنصة والأمن، 50070 إلى 50099 للتسهيلات (50071 و50072 قائمان)، و51000 فما فوق بكتل من 100 لكل وحدة | معماري قاعدة البيانات | كل خطأ جديد في db/static |
| DQ-B04-12 | أسماء رموز الأعمال غير المسمّاة في المواصفات | LAST_ACCOUNT_ADMIN، TENANT_READ_ONLY، MODULE_DISABLED، SOD_VIOLATION، REAUTH_REQUIRED | محلل الأعمال | رسائل S0 |
| DQ-B04-13 | حالة PERMISSION_LOCKED: 403 أم 422 | 403 لأنها سياسة منصة لا خطأ بيانات | معماري الحلول | شاشة الأدوار |

## 14. تعارضات وفجوات في المصادر

- السجل ينسب INSUFFICIENT_AVAILABLE إلى 10-m0-m1 سطر 668 (docs/30-readiness-documents.md:365)، والرمز غير موجود في ذلك الملف. مواضعه: 12-m5…:125، :253، 13-m6…:306.

- docs/20-database-design.md:85 ما زال يقول إن هوية المستخدم «تبقى مصدوقة من التطبيق»، وقد أغلقه ADR 0002؛ والسطر :83 يصف الطبقة 4 بفحص المستخدم لا الجلسة. ✅ صُحّح §3.2 (docs/20-database-design.md:89-98، التحقق عند bef5722): التوقيع فيه صار ‎usp_SetSessionContext(@TenantId, @SessionToken, @ClientIp, @CorrelationId)‎، و50003 «جلسة منتهية أو مستخدم غير نشط أو MFA غير مكتمل»، كما في db/static/030_session_context.sql:165-199.

- docs/20-database-design.md:138 يذكر RowVersion في 161 جدولًا، وDDL المولّد فيه 160 (db/generated/tsql/001_tables.sql). الفرق متسق مع نقل plat.TenantModule إلى جدول عالمي (DR-01).

- المواصفات تحدد 409 للتعارض (13-m6…:156، :254، :550؛ 14-m7-m8…:187)، والمعيار العام للترويسة If-Match هو 412. اخترنا 409 ولم نغيّر المواصفات (DQ-B04-2).

- قواعد التحقق في 10-m0-m1…:497-515 بلا معرّفات V، خلافًا للوحدات الأربع الأخرى.

- plat.Tenant عالمي بلا RowVersion (db/generated/tsql/001_tables.sql:41-76)، والمولّد يقصر RowVersion على جداول المشترك (tools/dbgen/dbgen.py:493).

- sec.UserSession بلا PublicId (db/model/10-platform.model:219)، وFR-PLT-014 يطلب إنهاء الجلسات من الواجهة (10-m0-m1…:116).

- لا إجراء دخول للمشغّل: 030 يغطي sec.AppUser وحده (db/static/030_session_context.sql:23-141)، وplat.PlatformOperator يحمل PasswordHash وMFA (db/model/10-platform.model:64-87).

- مخزن Idempotency موجود لإجراءات الطلب والحجز فقط (db/model/15-workflow-notifications.model:471، :480؛ db/model/13-facilities-pricing-terms.model:289)، بينما 10-m0-m1…:568 يطلبه على كل إنشاء.

## 15. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §3.1 العناوين والإصدار | FR-PLT-041، FR-PLT-046، BR-PLT-001 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:143، :148، :227 |
| §3.3 الارتباط | usp_SetSessionContext @CorrelationId؛ aud.AuditLog.CorrelationId | db/static/030_session_context.sql:169؛ db/model/10-platform.model:317 |
| §4 المعرّفات | اتفاق PublicId؛ O-21 | docs/20-database-design.md:137؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:133-138 |
| §5 النطاق في القوائم | FR-PLT-020، FR-PLT-021 | 10-m0-m1…:122-123 |
| §6 التزامن | FR-WFL-035، BR-WFL-023، BR-WFL-007، V-WFL-05، FR-LCI-031 | 13-m6…:156، :238، :254، :550؛ 14-m7-m8…:187 |
| §7 مفتاح التكرار | BR-WFL-023؛ موارد M0 | 13-m6…:254؛ 10-m0-m1…:568 |
| §8 مغلف الخطأ | أخطاء الأعمال رموز ثابتة | docs/20-database-design.md:242 |
| §9.2 V-codes والإقرار | V-REQ-05، BR-REQ-010، قرار التحذير بإقرار | 13-m6…:556، :272؛ 00-overview…:322 |
| §9.3 رموز الأعمال | FR-PLT-003، FR-PLT-016، FR-PLT-019، FR-FAC-018، BR-FAC-015، FR-WFL-009 | 10-m0-m1…:105، :118، :121؛ 12-m5…:125، :253؛ 13-m6…:130 |
| §9.4 أخطاء القاعدة | 030، 050، RLS، O-20، O-22 | db/static/030_session_context.sql؛ db/static/050_fac_share_rule.sql؛ db/static/010_rls.sql؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:127-144 |
| §9.5 أخطاء الدخول | FR-PLT-012، FR-PLT-013، ADR 0002 | 10-m0-m1…:114-115؛ docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:18-33 |
| §10 التوطين | FR-PLT-032، FR-PLT-034، FR-PLT-023 | 10-m0-m1…:134-136، :125 |
| §12 OpenAPI | FR-PLT-041؛ شاشات S0 | 10-m0-m1…:143، :373-381 |

# DOC-B05 — خطة البذر والترحيل الأولي

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-B05 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | قائد قاعدة البيانات مع مالك الكتالوجات (docs/30-readiness-documents.md:51) |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-008، FR-PLT-017، FR-PLT-043، FR-CAT-002، FR-CAT-018، FR-CAT-019، FR-CAT-021، FR-CAT-026، BR-CAT-002، BR-CAT-015، BR-CAT-018، Q-CAT-01، Q-CAT-03، Q-ORG-10، Q-INS-01، O-3 وO-2 (20-database-design) |
| يعتمد على | DOC-F05، DOC-S02، DOC-S06، DOC-S07، DOC-S08، DOC-B01، DOC-B04، DOC-B09، DOC-B11 |
| المصادر | db/deploy.sql، db/model/10-platform.model، 11-organization-party.model، 12-institutions-accounts-catalogs.model، 14-…، 15-…، 16-…، db/generated/tsql/001_tables.sql، db/static/010_rls.sql، db/tests/tenant_isolation_tests.sql، docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md، 10-m0-m1…، 11-m2-m4…، docs/20-database-design.md |

تحديث التنفيذ (2026-10-12): بدأ بذر المنصة في db/seed/100_platform_global.sql ضمن ترتيب النشر (§4.3)، وهو آمن لإعادة التشغيل وتتحقق منه الخطوة 4b في CI: مفاتيح الإعدادات الأمنية الست، وقائمة المهام (30، ثم 31 بإضافة JOB-PLT-EXPORT في ADR 0008)، والباقة STANDARD بكل الوحدات (DQ-B05-4)، و23 عنوانًا محجوزًا. وأول مشغّل يُنشأ بإجراء التمهيد ‎plat.usp_BootstrapOperator‎ بدعوة (DQ-B05-7، DQ-F07-3). وبُذرت بعدها (ADR 0005): قوائم الدول والعملات في db/seed/101_iso_reference.sql (249 دولة و157 عملة فعّالة، بإصدار ISO مسجَّل في رأس الملف: iso-codes 4.16.0-1 مع تعديلات ISO 4217 اللاحقة، والأسماء العربية من CLDR، والكسور من وحدات ISO 4217؛ دون العملات الملغاة والمعادن ووحدات الحساب والعملتين ذواتي الخانات الأربع؛ ورمز الاتصال وعطلة الأسبوع لدول الخليج الست فقط، DQ-B05-5)، ورموز الصلاحيات الـ138 في db/seed/102_permissions.sql بأسمائها ووحداتها، خمس منها مقفلة على TM وFO (DQ-F07-1، DQ-F09-1). الملفان مولَّدان (tools/dbgen/gen_iso_seed.py وgen_permission_seed.py)، والخطوة 2 في CI تعيد توليد الصلاحيات من المستندات وتطابقها. وبُذرت أخيرًا (2026-10-13) في db/seed/103_lc_reference.sql: قواعد Incoterms الـ16 (11 نشطة و5 قديمة LEGACY) ومواد UCP 600 الـ39 صفوفَ منصة بحالة UNVERIFIED حتى يتحقق مختص (O-06)، والأسماء العربية ترجمة عمل يؤكدها TRM. فاكتمل البذر العالمي في §4.1 عدا العطل الرسمية التي يدخلها المشغّل. باقٍ: رموز الاتصال لغير الخليج من مصدر ITU، وتأكيد عطلات الخليج (Q-CAT-12، O-25).

## 1. الغرض والنطاق

تحدد الوثيقة ثلاث طبقات للبيانات الأولى:

- بذر المنصة: المراجع العالمية التي تُنشر مع القاعدة.

- بذر المشترك: الحزم التي تُنسخ لكل مشترك عند التهيئة.

- الترحيل الأولي: تحميل الشركات والبنوك والعلاقات والحسابات من قوالب Excel.

لكل قائمة: مصدرها، ومن يقرّ محتواها، وشريحتها، وكيف تبقى إعادة التشغيل آمنة. تسلسل التهيئة نفسه وفشلها وتراجعها في DOC-F05. المفاتيح التي يحتاجها تشفير الحسابات في DOC-S02. رموز الأدوار في عمود المالك معرّفة في DOC-B09 (OWN مالك المنتج، TRM مدير الخزينة، SEC الأمن، DBA قاعدة البيانات، OPS التشغيل، LEG القانوني ومسؤول حماية البيانات).

## 2. ما يوجد اليوم

| الحقيقة | المصدر |
| --- | --- |
| لا توجد بيانات بذر في المستودع. عبارات INSERT الوحيدة تملأ الجدول المؤقت #rls_tables | db/generated/tsql/004_rls_tables.sql:9-18 |
| ترتيب النشر لا يحوي خطوة بذر | db/deploy.sql:22-34 |
| اختبارات العزل تعطّل المفاتيح الأجنبية لأن المراجع غير مبذورة، وتستعمل PlanId=1 وHomeCountryId=1 غير موجودين | db/tests/tenant_isolation_tests.sql:29-34، :69-73 |
| DDL غير قابل لإعادة التشغيل (CREATE TABLE بلا حراسة)، فالنشر لقاعدة جديدة فقط ولا مسار ترحيل | db/generated/tsql/001_tables.sql:8؛ docs/20-database-design.md:530 (O-2) |
| علامة catalog تضيف SeedKey وفرادة (Tenant, SeedKey) | tools/dbgen/README.md:40 |
| SeedKey موجود أيضًا في: sec.Role، cfg.NumberSequenceDefinition، cfg.ExpiryAlertRule، org.Department، pty.CustomFieldDefinition، pty.KycProfile، pty.KycProfileItem، wfl.RequestType، wfl.WorkflowTemplate، ntf.NotificationEventType، ntf.NotificationRule، lc.LcFieldDefinition، lc.LcDocumentClause، ref.UcpArticle | db/model/10-platform.model:163، :451، :489؛ 11-organization-party.model:66، :388، :418، :439؛ 15-workflow-notifications.model:37، :84، :540، :561؛ 16-letters-of-credit.model:55، :81، :141 |
| سجل تشغيل البذر cfg.SeedRun مملوك للمشترك (TenantId NOT NULL) | db/model/10-platform.model:572-584؛ db/generated/tsql/001_tables.sql:933-934 |
| 11 جدولًا عالميًا بلا RLS، و3 مختلطة. صف المنصة في الجدول المختلط لا يكتبه إلا عضو tp_platform | db/generated/tsql/001_tables.sql؛ db/static/010_rls.sql:70-75؛ db/tests/tenant_isolation_tests.sql:107-110 |
| الكتالوجات كلها مملوكة للمشترك بعد DR-03، بما فيها الأشكال القانونية وقوائم القيم | docs/20-database-design.md:421-428؛ db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:61-79 |
| خطة البذر في وثيقة القاعدة «لم تُنفَّذ بعد» | docs/20-database-design.md:470-478 |
| قوالب Excel مذكورة في استراتيجية الاختبار دون أي متطلب FR | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:219 |

## 3. طبقات التحميل

## 4. بذر المنصة (عالمي)

### 4.1 الجداول والمحتوى

| الجدول | المحتوى | المصدر | يقرّه | الشريحة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ref.Country | قائمة ISO 3166-1 كاملة؛ IsGcc وWeekendDays وDialCode للدول الست فقط، والعطلة الأسبوعية للتحقق ● | 11-m2-m4…:342؛ BR-CAT-018 (:256)؛ FR-CAT-026 (:189) | OWN، ويستشير LEG للعطل | S0، لأن Tenant.HomeCountryId إلزامي (db/model/10-platform.model:38) |
| ref.Currency | قائمة ISO 4217 كاملة بعدد الخانات العشرية | 11-m2-m4…:341؛ db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:29-44 | TRM | S0 |
| ref.Incoterm | 11 قاعدة نشطة (2020) و5 قديمة LEGACY | 11-m2-m4…:343؛ db/model/16-letters-of-credit.model:32-43 | TRM | S0 للنشر، والاستعمال في S3 |
| ref.UcpArticle (صفوف المنصة) | مواد UCP 600 بحالة UNVERIFIED | db/model/16-letters-of-credit.model:45-62؛ O-06 (erd_open_items) | LEG يتحقق | S3 |
| plat.Plan وplat.PlanModule | لا قائمة باقات في الوثائق. نقترح باقة واحدة STANDARD بكل الوحدات وبلا حدود ● | db/model/10-platform.model:14-29؛ Q-PLT-11 | OWN | S0 |
| plat.ReservedSubdomain | www وadmin وapi وapp وغيرها | FR-PLT-046 (10-m0-m1…:148)؛ db/model/10-platform.model:58-62 | OPS مع SEC | S0 |
| sec.Permission | كل رموز الصلاحيات بنصها الحرفي من مصفوفات §2، وLockedToRoleCodes للصلاحيات الأربع المقفلة على TM وFO | FR-PLT-017 (10-m0-m1…:119)؛ FR-PLT-019 (:121)؛ BR-PLT-019 (:245) | SEC مع OWN | S0 لرموز CORE، ثم رموز كل وحدة مع شريحتها |
| cfg.SettingDefinition | مفاتيح الإعداد وقيمها الافتراضية وحدودها: سياسة كلمة المرور، المهل، work.start وwork.end، العتبات | FR-PLT-043 (10-m0-m1…:145)؛ BR-PLT-018 (:244)؛ db/model/10-platform.model:426-436 | SEC للأمنية، TRM للتشغيلية | S0 |
| cfg.NonWorkingDay (صفوف المنصة) | العطل الرسمية لكل دولة؛ يدخلها المشغّل من الشاشة ولا تُبذر من المستودع ● | Q-PLT-09 (90-consolidated…:19)؛ شاشة 4 (10-m0-m1…:376) | OPS بصفة مشغّل | S2 (FR-PLT-035) |
| plat.PlatformOperator | لا يُبذر. أول مشغّل يُنشأ بإجراء تمهيد لمرة واحدة يصدر دعوة، فلا كلمة مرور في أي سكربت ● | FR-PLT-006 (10-m0-m1…:108) | SEC | S0 |

### 4.2 ما لا يُبذر على مستوى المنصة

- دليل البنوك: الافتراض الموصى به لـ Q-INS-01، وهو غير محسوم: لا دليل مشترك في S1، وكل مشترك يدخل منشآته، ويبقى DirectoryRef محجوزًا (90-consolidated…:48؛ db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:288). نعتمده هنا ●. تُحمَّل البنوك بالقالب TPL-INSTITUTION (§7).

- الأشكال القانونية والمناصب وأنواع الصلاحيات: جداول مملوكة للمشترك (db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:61، :95، :101). المنصة تحفظ محتواها حزمةً في المستودع، وكل مشترك يأخذ نسخة (§5).

- الأدوار: sec.Role مملوك للمشترك. قوالب الأدوار حزمة مشترك (§5).

### 4.3 الموقع في ترتيب النشر (منفّذ)

| الخطوة | الملف المقترح | يُشغَّل بصفة | السبب |
| --- | --- | --- | --- |
| بعد 050 | db/seed/100_platform_global.sql و101_iso_reference.sql و102_permissions.sql | منفّذ النشر (مالك المخطط) | الجداول العالمية بلا RLS |
| بعدها | db/seed/103_lc_reference.sql | منفّذ النشر لـ ref.Incoterm؛ ولصفوف المنصة في ref.UcpArticle مستخدم مؤقت بلا تسجيل دخول عضو في tp_platform، عبر EXECUTE AS، يُحذف في آخر الملف | محمول الكتابة يقبل صف المنصة من tp_platform فقط (db/static/010_rls.sql:70-75) |
| قبل الاختبارات | الخطوة 4b في tools/ci/db_ci.sh تشغّل الملفات مرة ثانية وتشترط أن يبقى العدد كما هو وألا يُعدَّل صف | CI | إثبات التكرار الآمن |

السطران يُضافان إلى db/deploy.sql بعد السطر 34 بصيغة ‎:r seed/...‎. ولأن DDL لا يُعاد تشغيله، يُشغَّل الملفان أيضًا وحدهما عند تحديث المراجع على قاعدة قائمة. الحساب الذي يشغّل الملف الثاني تحدده DOC-S08.

## 5. بذر المشترك عند التهيئة

### 5.1 الحزم

الحزمة وحدة إصدار. لكل حزمة PackKey ورقم SeedVersion، وتسجّل كل تشغيل في cfg.SeedRun ● (FR-PLT-008، 10-m0-m1…:110). أسماء الحزم أدناه مقترحة ●.

| الحزمة | الجداول | المحتوى والعدد | المصدر | الشريحة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORE.ROLES | sec.Role، sec.RolePermission | أدوار النظام TA وTM وFO وTE وFA وRQ وAU، بـ IsSystem=1 وSeedKey | 12-m5…:46؛ 10-m0-m1…:39-70؛ db/model/10-platform.model:156-167 | S0 |
| CORE.NUMBERING | cfg.NumberSequenceDefinition | REQUEST وPROFORMA وغيرهما، بـ GapPolicy، وغير مفعّلة حتى يفعّلها TA ● | db/model/10-platform.model:443-453؛ BR-ORG-001 | S0 |
| CAT.DOCTYPES | cat.DocumentType | 42 نوعًا بأعلامها، ويُضاف النوع النظامي ‎DATA_EXPORT_PACKAGE‎ (عام، حساس، مقفل) لحزم التصدير، فتصير 43 (ADR 0008). ✅ وحزمة نوعٍ حساس تُكتب RESTRICTED ولو خلت من البيانات المقيّدة، كما يشترط 043 لوثائق الأنواع الحساسة (db/static/042_data_export.sql، المراجعة الذاتية A10، X7) | 11-m2-m4…:330؛ FR-CAT-018 (:181) | S0، لأن مخزن المستندات FR-PLT-028 في S0 |
| CORE.DEPARTMENTS | org.Department | إدارة لكل Function: TREASURY وPROCUREMENT وSALES وFINANCE ● | FR-PLT-008؛ FR-ORG-014 (10-m0-m1…:168)؛ 11-organization-party.model:56-68 | S1 |
| CORE.EXPIRY | cfg.ExpiryAlertRule | قواعد الجدول §9.2 | 10-m0-m1…:517-526؛ db/model/10-platform.model:482-491 | S1 |
| CAT.ORG | cat.LegalEntityType، cat.Position، cat.PowerType | 7 أشكال (5 ● و2 ●)، 12 منصبًا، 10 أنواع صلاحية | 11-m2-m4…:326، :328-329، :351-380؛ Q-CAT-03؛ Q-ORG-10 | S1 |
| CAT.BANKING | cat.InstitutionType، AccountType، OperationType، OperationTypePowerType، ProductCategory، Product، FeeType، FinancingType، FacilityType، LimitType، CollateralType، ObligationType، BaseRate | 5، 8، 11، 13 صفًا، 8، 22، 19، 6، 6، 9، 9، 30، 9 | 11-m2-m4…:319-340 | S1 |
| CAT.LOOKUPS | cat.LookupList، cat.LookupItem | UNIT_TYPE وCONTACT_ROLE وACCOUNT_PURPOSE وSIGNATURE_CLASS وAUTHORISATION_BASIS، ثم قوائم الاعتماد في S3 | 11-m2-m4…:320-349؛ docs/20-database-design.md:476 | S1، وقوائم LC في S3 |
| CAT.CURRENCY | cat.TenantCurrency | SAR وUSD وEUR وGBP وAED مفعّلة | 11-m2-m4…:341؛ Q-CAT-08 | S1 |
| NTF.BASE | ntf.NotificationEventType، ntf.NotificationRule، ntf.NotificationTemplate | رموز الأحداث في 13 §9.2 ومنها رموز 10-m0-m1…:539 | db/model/15-workflow-notifications.model:527-570 | S1 |
| PTY.KYC | pty.KycProfile، pty.KycProfileItem | ملفات KYC المسبقة من 05 §3؛ يُكتب كل ملف مسودة ثم بنوده ثم يُفعَّل، لأن بنود النسخة الفعّالة لا تتغير (ADR 0006) | db/model/11-organization-party.model:407-441 | S2 |
| CMP.TERMS | cmp.TermType | مفاتيح الشروط القابلة للمقارنة | db/model/13-facilities-pricing-terms.model:542 | S2 |
| FIN.LINES | fin.LineCatalogItem | 39 بندًا | db/model/14-collateral-obligations-financials.model:383 | S2-ب |
| WFL.BASE | wfl.ExternalPhase، wfl.RequestType، wfl.WorkflowTemplate | 8 مراحل ظاهرة وأنواع الطلبات وقوالبها | db/model/15-workflow-notifications.model:20-96 | S3 |
| LC.BASE | lc.LcFieldDefinition، lc.LcDocumentClause | تعريفات الحقول و13 بندًا | db/model/16-letters-of-credit.model:64-83، :123-143 | S3 |

عناصر التهيئة التي ليست حزمًا وتملكها DOC-F05: صف المشترك، وحساب الخدمة IsSystemUser (db/model/10-platform.model:123)، ومفاتيح sec.TenantKey (DOC-S02)، وصفوف plat.TenantModule من باقة المشترك (FR-PLT-003)، ودعوة مدير الحساب الأول.

خروج S0 يطلب «تأهيل مشترك جديد آليًا» (00-overview…:194). يكفي له بناء الآلية والحزم المعلَّمة S0. كل شريحة لاحقة تضيف حزمها، وتُطبَّق على المشتركين القائمين بتشغيل UPGRADE.

### 5.2 مصادر القوائم ومالكوها

| القائمة | المصدر | يقرّها (A) | يعدّها (R) |
| --- | --- | --- | --- |
| الدول والعملات | معياران ISO بإصدار مسجَّل في الحزمة | OWN | DBA |
| العطلة الأسبوعية ورموز الاتصال للخليج | مقترح يُراجع (BR-CAT-018) | LEG | DBA |
| رموز الصلاحيات وقوالب الأدوار | مصفوفات §2 في 10 إلى 14 | SEC | BA |
| الأشكال القانونية والمناصب وأنواع الصلاحيات | 01 §3 مع مراجعة قانونية (Q-CAT-03، Q-ORG-10) | LEG | BA |
| أنواع المستندات ومدد الاحتفاظ | 11 §6.4؛ Q-CAT-06؛ Q-PLT-04 | LEG | BA |
| المنتجات والرسوم والحدود والضمانات والالتزامات وأسعار الأساس | 11 §6.4 من الاتفاقيات والنماذج | TRM | BA |
| ربط العمليات بأنواع الصلاحيات | 11 §6.4 (Q-ACC-05) | LEG | BA |
| تعريفات الترقيم | Q-PLT-08؛ O-12 (erd_open_items) | OWN | DBA |
| الإعدادات وحدودها | FR-PLT-043 | SEC | SA |
| العناوين المحجوزة | FR-PLT-046 | SEC | OPS |
| الباقات ووحداتها | Q-PLT-11 | OWN | PM |
| مواد UCP 600 | نص ICC الرسمي (O-06، Q-LCT-01) | LEG | BA |

المُعِدّ لا يقرّ قائمته بنفسه (X-SEC-7، 00-overview…:142؛ القاعدة في DOC-B09).

## 6. قواعد التكرار الآمن والإصدار

- المصدر ملف لا كود ●. كل حزمة مجلد ‎db/seed/packs/<PackKey>/v<N>/‎، فيه ملف CSV بترميز UTF-8 لكل جدول بأسماء الأعمدة كما في النموذج، وملف manifest.json (PackKey، SeedVersion، الشريحة، المعتمد، المراجع). بذر المنصة يُولَّد منه سكربت MERGE. حزم المشترك يقرؤها ITenantSeeder لكل وحدة (FR-PLT-008).

- مفتاح المطابقة. SeedKey في الجداول التي تحمله. ومعه CountryId في cat.LegalEntityType (db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:77)، وLookupListId في cat.LookupItem (:270)، وRequestTypeId وSourceSeedVersion في wfl.WorkflowTemplate (db/model/15-workflow-notifications.model:88). في الجداول العالمية المفتاح الطبيعي: Iso2، Code، Key، Subdomain.

- التشغيل الأول INITIAL: يدرج الصفوف الناقصة فقط. الإعادة RERUN: لا يدرج شيئًا إن لم تتغير الحزمة ● (BR-CAT-002، 11-m2-m4…:240).

- الترقية UPGRADE: يدرج المفاتيح الجديدة، ويحدّث الصف الذي لم يعدّله المشترك، ويتخطى المعدَّل ويعدّه في SkippedModifiedCount ويكتب الفرق في DiffJson ● (FR-PLT-008؛ db/model/10-platform.model:572-584).

- كشف تعديل المشترك. لا يوجد عمود له إلا IsTenantModified في wfl.WorkflowTemplate (db/model/15-workflow-notifications.model:82). نقترح عمودي SeedVersion وSeedHash في أساس الكتالوج (DQ-B05-3).

- الحذف ممنوع. صف أُزيل من الحزمة يصير IsActive=0 إن لم يُستعمل ولم يُعدَّل، ويبقى كما هو في غير ذلك ●. الصف المقفل IsLocked لا يُعطَّل ● (BR-CAT-003).

- معاملة لكل حزمة. فشل حزمة يلغي صفوفها ويكتب SeedRun بحالة FAILED خارج المعاملة. التراجع الكامل للتهيئة في DOC-F05.

- سجل المنصة. cfg.SeedRun مملوك للمشترك، فلا يسجّل بذر المنصة. يلزم سجل عالمي (DQ-B05-1).

## 7. الترحيل الأولي من Excel

### 7.1 القوالب

أربعة قوالب، كل منها ورقة واحدة بصف عناوين ثابت وورقة تعليمات. يشير كل قالب إلى الكيانات الأخرى بالرمز لا بالمعرّف ●. القوالب ● كلها؛ الحقول من النموذج ●.

TPL-COMPANY → org.Company (db/model/11-organization-party.model:12-43)

| العمود | إلزامي | التحقق |
| --- | --- | --- |
| CompanyCode | نعم | فريد في المشترك وفي الملف (BR-ORG-001) |
| NameAr، NameEn | نعم | 200 حرف |
| LegalEntityTypeCode | نعم | موجود ونشط في كتالوج المشترك ومتوافق مع الدولة (BR-ORG-016) |
| CountryIso2 | نعم | موجود في ref.Country |
| ParentCompanyCode | لا | في القاعدة أو في الملف؛ بلا حلقة؛ العمق 10 على الأكثر (BR-ORG-002) |
| IsHolding | لا | TRUE أو FALSE (BR-ORG-003) |
| CrNumber، CrDate، CrDateHijriText | لا | فريد ضمن الدولة لغير المؤرشفة؛ تاريخ هجري صالح |
| ErpCompanyCode (الرقم الضريبي في ‎pty.TaxIdentity‎، DR-25) | لا | تكرار ERP ممنوع دائمًا (BR-ORG-001، قرار المالك 2026-10-13) |
| FiscalYearEndMonth، FiscalYearEndDay | الشهر نعم | 1 إلى 12، و1 إلى 31 (BR-ORG-004) |
| BaseCurrencyCode | لا | عملة مفعّلة للمشترك |

يُنشئ التحميل Party المرآة لكل شركة ● (FR-PTY-003، 10-m0-m1…:193)، وOwnershipStatus=UNDOCUMENTED.

TPL-INSTITUTION → ins.Institution (db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:278-297)

| العمود | إلزامي | التحقق |
| --- | --- | --- |
| InstitutionCode | نعم | أحرف كبيرة بلا مسافات، فريد (V-INS-01) |
| NameAr | نعم | NameEn اختياري |
| InstitutionTypeCode | نعم | من الكتالوج؛ INDIVIDUAL يُرفض في القالب لأنه يتطلب Party (BR-INS-003) ● |
| CountryIso2 | نعم | موجود في ref.Country |
| SwiftBic | لا | 8 أو 11 خانة (BR-INS-001)؛ التكرار تحذير (V-INS-02) |
| Website، Notes | لا |  |

TPL-RELATIONSHIP → ins.Relationship (:328-342)

| العمود | إلزامي | التحقق |
| --- | --- | --- |
| CompanyCode، InstitutionCode | نعم | الزوج فريد بأي حالة (V-INS-05 E، BR-INS-007) |
| Status | نعم | PROSPECT أو ACTIVE فقط في القالب ● |
| CustomerNoAtBank | لا | تكراره في المنشأة تحذير (V-INS-05 W) |
| StartedOn | لا | تاريخ |

TPL-ACCOUNT → acc.BankAccount (:378-417)

| العمود | إلزامي | التحقق |
| --- | --- | --- |
| CompanyCode، InstitutionCode | نعم | توجد علاقة بينهما |
| AccountTypeCode | نعم | من الكتالوج؛ VIRTUAL مستبعد من القالب الأول ● |
| CurrencyCode | نعم | عملة مفعّلة |
| AccountNo | نعم | مقيّد؛ يُشفَّر ويُفهرس ولا يتكرر في المنشأة (V-ACC-01) |
| Iban | لا | مقيّد؛ الطول وmod 97 (BR-ACC-002)؛ فريد في المشترك |
| Nickname، SigningRuleText | لا |  |
| MinSignatures | لا | 1 افتراضيًا، ولا يقل عن 1 (V-ACC-03) |
| OpenedOn | لا | الحساب المغلق لا يُحمَّل ● |

### 7.2 ترتيب التحميل

- داخل ملف الشركات يرتّب المحمّل الصفوف ترتيبًا طوبولوجيًا بالأم ●.

- قالب الحسابات لا يعمل قبل وجود مفتاحي DATA وBLIND_INDEX فعّالين، لأن الرقم وIBAN يُخزَّنان مشفّرين مع فهرس أعمى (db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:385-396).

- ولا يُحمَّل رقم حساب حقيقي قبل حسم حفظ المفتاح الرئيسي وإقامة البيانات والنسخ الاحتياطي ● (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26).

### 7.3 التشغيل التجريبي والتحقق والرفض ●

| البند | القاعدة |
| --- | --- |
| الوضع الافتراضي | تشغيل تجريبي: يتحقق من كل الصفوف داخل معاملة ثم يلغيها، ويصدر التقرير نفسه |
| التحميل الفعلي | يشترط تشغيلًا تجريبيًا سليمًا على الملف نفسه (بصمة SHA-256) خلال 24 ساعة |
| الذرية | الملف كله أو لا شيء: أي خطأ E يمنع تحميل الملف كله |
| التحذيرات | صفوف W تُحمَّل بعد إقرار مسجَّل في التشغيل، على نمط DOC-B04 §9.2 |
| تقرير الرفض | لكل صف: رقم الصف، والعمود، والرمز (V-XXX-nn أو BR)، والشدة، ورسالة إنجليزية؛ ويُصدَّر CSV |
| حماية المقيّد | التقرير لا يكرر رقم الحساب ولا IBAN، بل آخر 4 خانات فقط (X-SEC-3) |
| الملف الأصلي | يُرفع عبر الواجهة إلى مخزن المستندات المشفّر (FR-PLT-027)، ويُحذف بعد انقضاء مدة تقررها DOC-S07 |
| الصلاحية | الشركات والبنوك والعلاقات لـ TA أو TM. الحسابات لمن يرى الأرقام كاملة: TM وFO وTE (Q-ACC-02) |
| فصل المهام | من يرفع الملف لا يعتمد التحميل الفعلي للحسابات (X-SEC-7) |
| السجل | تشغيل في cfg.JobRun (db/model/10-platform.model:554) وحدث تدقيق بعدد الصفوف وبصمة الملف |
| الواجهة | نقطة POST /api/v1/imports بمفتاح Idempotency-Key وإجابة 202، وفق DOC-B04 |

## 8. الاختبارات (تُنقل إلى DOC-B01)

| المعرّف | الاختبار | يثبت |
| --- | --- | --- |
| T-SEED-1 | نشر ثم بذر المنصة مرتين؛ العدد والبصمة متطابقان | التكرار الآمن |
| T-SEED-2 | تهيئة مشترك ثم إعادة الحزم؛ CreatedCount=0 في الثانية | FR-PLT-008، BR-CAT-002 |
| T-SEED-3 | الأعداد بعد التهيئة: 22 منتجًا و19 نوع رسوم و42 نوع مستند و7 أشكال و12 منصبًا و10 أنواع صلاحية و11 نوع عملية | FR-CAT-002 (11-m2-m4…:165) |
| T-SEED-4 | صف عدّله المشترك لا يتغير عند UPGRADE، ويظهر في DiffJson | FR-PLT-008 |
| T-SEED-5 | اتصال المشترك لا يكتب جدولًا عالميًا مثل ref.Currency | docs/20-database-design.md:493 (اختبار غير مكتوب) |
| T-IMP-1 | التشغيل التجريبي لا يترك صفًا | §7.3 |
| T-IMP-2 | ملف فيه خطأ E واحد لا يحمّل أي صف، والتقرير يسمّي الصف والعمود | §7.3 |
| T-IMP-3 | تقرير الحسابات لا يحوي رقمًا كاملًا | X-SEC-3 |

## 9. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-B05-1 | سجل لبذر المنصة، وcfg.SeedRun مملوك للمشترك | جدول عالمي جديد cfg.PlatformSeedRun بالأعمدة نفسها | DBA | §4.3، T-SEED-1 |
| DQ-B05-2 | أين يعيش محتوى الحزم | ملفات CSV وmanifest في db/seed/packs؛ سكربت MERGE مولَّد للمنصة، وITenantSeeder للمشترك | SA مع DBA | كل الحزم |
| DQ-B05-3 | كشف تعديل المشترك لصف مبذور | عمودا SeedVersion وSeedHash في أساس الكتالوج وكل جدول بـ SeedKey | DBA | UPGRADE وT-SEED-4 |
| DQ-B05-4 | الباقات الأولى | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): باقة واحدة STANDARD بكل الوحدات وبلا حدود | OWN | إنشاء مشترك في S0 |
| DQ-B05-5 | قوائم الدول والعملات كاملة أم جزئية | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): كاملة بعلم IsActive، وإصدار ISO مسجَّل | OWN | S0 |
| DQ-B05-6 | اعتماد الأشكال القانونية والمناصب وأنواع الصلاحيات (Q-CAT-03، Q-ORG-10) | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): 5 أشكال ● تُبذر، وPARTNERSHIP وFOREIGN_BRANCH بعد إقرار LEG | LEG مع TRM | حزمة CAT.ORG في S1 |
| DQ-B05-7 | تمهيد أول مشغّل منصة | إجراء لمرة واحدة يشغّله OPS ويصدر دعوة، بلا كلمة مرور في سكربت | SEC (DOC-S08، DOC-F03) | لوحة المشغّل |
| DQ-B05-8 | لا متطلب FR لقوالب Excel | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): إضافة متطلبات استيراد للشركات (10) وللمنشآت والعلاقات والحسابات (11) بأولوية Should في S1 | OWN مع BA | §7 |
| DQ-B05-9 | سجل تشغيل الاستيراد | cfg.JobRun للتشغيل، والتقرير مستند في doc.Document، بلا جدول جديد | SA | §7.3 |
| DQ-B05-10 | أداة ترحيل المخطط بين الإصدارات (O-2 في 20-database-design) | تُختار قبل أول نشر على بيانات حقيقية؛ المذكور في الوثيقة DbUp أو Flyway | DBA مع OPS | أول بيانات حقيقية |
| DQ-B05-11 | حزم الدول (Q-CAT-01) | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): حزمة واحدة للسعودية والخليج | TRM | CAT.ORG وCAT.BANKING |
| DQ-B05-12 | قوائم أدوار النظام ورموزها الموحدة | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): TA وTM وFO وTE وFA وRQ وAU كما في 12-m5…:46، وتُثبَّت في 10 §2 | OWN مع SEC | CORE.ROLES في S0 |

## 10. تعارضات وفجوات في المصادر

- docs/20-database-design.md:474 يضع ntf.NotificationEventType و«تعريفات حقول الاعتماد» في البذر العالمي. النموذج يجعلهما مملوكين للمشترك (db/model/15-workflow-notifications.model:527؛ db/model/16-letters-of-credit.model:64). محلول (2026-10-13): صُحّحت وثيقة التصميم §13 لتتبع النموذج، فهما في الحزمتين NTF.BASE وLC.BASE (§5.1).

- docs/20-database-design.md:474 يقول إن cfg.SeedRun يسجّل البذر العالمي، والجدول مملوك للمشترك (db/generated/tsql/001_tables.sql:933-934).

- BR-PLT-001 (10-m0-m1…:227) يعدّ LookupList وLookupItem وIncoterm وLC_TYPE مختلطة، ويقصر العالمية على Country وCurrency وPermission وPlan وPlatformOperator. النموذج: قوائم القيم مملوكة للمشترك (DR-03، docs/20-database-design.md:421-428)، وref.Incoterm عالمي (db/model/16-letters-of-credit.model:32)، والعالمية 11 جدولًا منها ReservedSubdomain وPlanModule وSettingDefinition.

- 11-m2-m4…:344-345 تصف LC_TYPE وLC_CONFIRMATION بأنها «عالمي»، وهما قائمتا قيم صارتا مملوكتين للمشترك بعد DR-03.

- FR-PLT-008 في S0 (10-m0-m1…:110) يبذر الإدارات والأشكال القانونية والمناصب والكتالوجات، بينما متطلباتها في S1: FR-ORG-014 (:168)، FR-CAT-002 (11-m2-m4…:165)، FR-CAT-019 (:182). الحل هنا: الآلية والحزم الأساسية في S0، والمحتوى مع شريحته.

- قوالب Excel في 00-overview…:219 بلا أي متطلب FR، وFR-CAT-024 (11-m2-m4…:187) يغطي الكتالوجات فقط في S5.

- افتراض Q-CAT-01 «للسعودية/الخليج» (90-consolidated…:63)، وفي 00-overview…:311 «حزمة واحدة (السعودية)».

- FR-CAT-026 (11-m2-m4…:189) يربط إضافة الدول بصلاحية ‎cat.global.manage‎، والمشغّل لا يحمل صلاحيات sec.Permission بل دورًا في plat.PlatformOperator.Role (db/model/10-platform.model:67).

## 11. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §2 غياب البذر | O-3 (20-database-design) | docs/20-database-design.md:531 |
| §4.1 المراجع العالمية | FR-CAT-021، FR-CAT-026، BR-CAT-015، BR-CAT-018 | 11-m2-m4…:184، :189، :253، :256 |
| §4.1 الصلاحيات | FR-PLT-017، FR-PLT-019، BR-PLT-019 | 10-m0-m1…:119، :121، :245 |
| §4.1 الإعدادات | FR-PLT-043، BR-PLT-018 | 10-m0-m1…:145، :244 |
| §4.2 دليل البنوك | Q-INS-01، FR-INS-020 | 90-consolidated…:48؛ db/model/12-institutions-accounts-catalogs.model:288 |
| §4.3 ترتيب النشر | deploy.sql، RLS للمختلط | db/deploy.sql:22-34؛ db/static/010_rls.sql:70-75 |
| §5.1 الحزم | FR-PLT-008، FR-CAT-002، FR-CAT-018، FR-CAT-019 | 10-m0-m1…:110؛ 11-m2-m4…:165، :181، :182 |
| §5.2 الملكية | Q-CAT-03، Q-ORG-10، X-SEC-7 | 90-consolidated…:65، :32؛ 00-overview…:142 |
| §6 التكرار الآمن | BR-CAT-002، BR-CAT-003، cfg.SeedRun | 11-m2-m4…:240-241؛ db/model/10-platform.model:572-584 |
| §7 قوالب Excel | 00-overview §8 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:219 |
| §7.1 القواعد | BR-ORG-001 إلى BR-ORG-004، V-INS-01، V-INS-02، V-INS-05، V-ACC-01، V-ACC-03 | 10-m0-m1…:251-254؛ 11-m2-m4…:491-500 |
| §7.2 المفاتيح | ADR 0001 (العواقب)، FR-PLT-037 | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26؛ 10-m0-m1…:139 |
| §7.3 حماية المقيّد | X-SEC-3، Q-ACC-02 | 00-overview…:138؛ 90-consolidated…:56 |

# DOC-B07 — قائمة شاشات S0 وخريطة التنقل والنماذج الأولية

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-B07 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مصمم تجربة المستخدم (UX lead) مع قائد الواجهة الأمامية |
| الأولوية | P0 قبل S0 لشاشات S0 وقشرة التنقل؛ P1 لما بعدها |
| يغطي | FR-PLT-003، FR-PLT-004، FR-PLT-005، FR-PLT-006، FR-PLT-007، FR-PLT-009…014، FR-PLT-016…020، FR-PLT-022…024، FR-PLT-026، FR-PLT-032، FR-PLT-034، FR-PLT-043، FR-PLT-044، FR-PLT-046، BR-PLT-019 |
| يعتمد على | DOC-F07 (حالات الاستخدام ورموز الصلاحيات)، DOC-F03، DOC-S03، DOC-B02، DOC-B04، DOC-B10 |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:369-398، docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:232-246، db/model/10-platform.model، db/static/025_tenant_views.sql |

## 1. الغرض والنطاق

تعطي الوثيقة كل شاشة في S0 معرّفًا موحّدًا SCR-PLT-nn، وتربطها بحالة استخدام من DOC-F07 وبسيناريو قبول حين يوجد، وترسم قشرة التنقل، وتقدم نماذج أولية منخفضة الدقة لخمس شاشات.

- ● الواجهة إنجليزية (LTR) أولًا، والعربية لاحقًا بملفات الموارد دون تعديل الكود (FR-PLT-032، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:134). كل التسميات أدناه إنجليزية مع مقابل عربي للمراجعة؛ المقابلات المعتمدة في DOC-B10.

- ● ترقيم الشاشات: SCR-PLT-01 إلى SCR-PLT-49 لبوابة المشترك، وSCR-PLT-51 إلى SCR-PLT-99 للوحة المشغّل (DQ-B07-2).

- عمود «صف §7.1» يشير إلى رقم الصف في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:371-398؛ «جديد» يعني شاشة لا يذكرها ذلك الجدول.

- الشاشة لا تمنح صلاحية: إخفاء الزر لا يغني عن رفض الخادم (403 أو 404، FR-PLT-021).

- سيناريوهات القبول AC-PLT-1 إلى AC-PLT-4 وAC-ORG وAC-PTY من 10-m0-m1 §15؛ وAC-PLT-5 وما بعدها مقترحة في DOC-B02.

## 2. شاشات بوابة المشترك في S0

| المعرّف | الشاشة | الغرض والحقول والإجراءات | الصلاحية | حالة الاستخدام · القبول | صف §7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR-PLT-01 | Sign in · الدخول | Email، Password؛ Sign in، Forgot password | عامة | UC-PLT-09 · AC-PLT-2، AC-PLT-10، AC-PLT-21 | 1 |
| SCR-PLT-02 | Two-step verification · التحقق بخطوتين | رمز TOTP من 6 أرقام؛ Use a recovery code | جلسة تنتظر MFA | UC-PLT-09 · AC-PLT-2 | 1 |
| SCR-PLT-03 | Reset password · إعادة تعيين كلمة المرور | Email ثم New password مرتين | عامة؛ ثم رمز الرابط | UC-PLT-10 · AC-PLT-11 | 1 |
| SCR-PLT-04 | Accept invitation · قبول الدعوة | كلمة المرور، رمز QR، رمز التأكيد، رموز الاسترداد العشرة | رمز الدعوة | UC-PLT-08 · AC-PLT-11 | جديد |
| SCR-PLT-05 | Neutral page · الصفحة المحايدة | عنوان فرعي غير معروف؛ نص عام بلا كشف | عامة | UC-PLT-09 (1أ) · AC-PLT-21 | جديد |
| SCR-PLT-06 | Home · الرئيسية | قائمة البدء بنسبة الإنجاز لمدير الحساب، واختصارات | مستخدم مصادق؛ قائمة البدء ‎sec.user.manage‎ ● | UC-PLT-25 · AC-PLT-9 | جديد |
| SCR-PLT-07 | Users · المستخدمون | بحث، الحالة، الأدوار، الإدارة، المدير المباشر، آخر دخول؛ Invite، Disable، Unlock، Reset MFA، End sessions | ‎sec.user.manage‎ ● | UC-PLT-12، UC-PLT-13 · AC-PLT-13، AC-PLT-2 | 5 |
| SCR-PLT-08 | User details · بطاقة المستخدم | تبويبات Profile، Roles، Company scope، Sessions، Activity | ‎sec.user.manage‎ ● | UC-PLT-13، UC-PLT-14 · AC-PLT-13، AC-PLT-12 | 5، 6 |
| SCR-PLT-09 | Roles and permissions · الأدوار والصلاحيات | مصفوفة دور × صلاحية بالوحدات المفعّلة؛ علامة حساسة؛ خانة ◆ معطّلة بسبب القفل؛ Create role، Copy role | ‎sec.role.manage‎ ● | UC-PLT-15 · AC-PLT-13، AC-PTY-1 | 6 |
| SCR-PLT-10 | Company scope · نطاق الشركات | All أو Selected؛ شجرة الشركات؛ Include subsidiaries | ‎sec.user.manage‎ ● | UC-PLT-16 · AC-PLT-1 | 7 |
| SCR-PLT-11 | Security and settings · الأمان والإعدادات | سياسة كلمة المرور، MFA، المهل، مدة إعادة الإخفاء، العتبات، Work start/end، Support access | ‎cfg.settings.manage‎ ●؛ وصول الدعم ‎sec.support.grant‎ ● | UC-PLT-17، UC-PLT-07 · AC-PLT-19، AC-PLT-8 | 8 |
| SCR-PLT-12 | Numbering · الترقيم | التعريفات، معاينة الصيغة، الأرقام الصادرة والملغاة؛ Define، Void number | ‎cfg.numbering.manage‎ ● | UC-PLT-18 · AC-PLT-3، AC-ORG-3 | 9 |
| SCR-PLT-13 | Audit log · سجل التدقيق | مرشحات الفاعل والكيان والفترة والنوع والشركة والشدة؛ قبل وبعد؛ Export | ‎audit.view‎ أو ‎audit.view.treasury‎؛ التصدير ‎audit.export‎ ● | UC-PLT-20 · AC-PLT-14 | 11 |
| SCR-PLT-14 | Background jobs · المهام الخلفية | المهمة، آخر تشغيل، المدة، النتيجة | ‎cfg.jobs.view‎ ● | UC-PLT-24 · AC-PLT-20 | جديد |
| SCR-PLT-15 | My profile · ملفي | Language، Number format، رموز الاسترداد، جلساتي | مستخدم مصادق | UC-PLT-23، UC-PLT-11 · AC-PLT-16، AC-PLT-12 | جديد |
| SCR-PLT-16 | Document panel · مكوّن المستند | مكوّن مشترك: النوع، الملف، البيانات، الإصدارات، Download | صلاحية الكيان المالك | UC-PLT-21، UC-PLT-22 · AC-PLT-15 | جديد |

شاشات M0 بعد S0 (P1، تُفصَّل لاحقًا): SCR-PLT-17 Expiry alert rules (صف 10، S1)، وSCR-PLT-18 Export and retention (صف 12، S5). وشاشات الصفوف 13 إلى 26 تأخذ SCR-ORG-nn وSCR-PTY-nn في تحديث S1 لهذه الوثيقة.

## 3. شاشات لوحة المشغّل في S0

| المعرّف | الشاشة | الغرض والحقول والإجراءات | الصلاحية | حالة الاستخدام · القبول | صف §7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR-PLT-51 | Operator sign in · دخول المشغّل | Email، Password، ثم TOTP | حساب مشغّل | UC-PLT-01 · AC-PLT-7 | جديد |
| SCR-PLT-52 | Tenants · المشتركون | الرمز، الاسم، الباقة، الحالة، عدّادات المستخدمين والشركات والتخزين، نهاية التجربة؛ Create، Activate، Extend trial، Suspend، Reactivate، Close | OPERATOR_ADMIN؛ القراءة OPERATOR_SUPPORT | UC-PLT-05، UC-PLT-03 · AC-PLT-7، AC-PLT-6 | 2 |
| SCR-PLT-53 | Create tenant · إنشاء مشترك | الرمز مع معاينة العنوان الفرعي، الاسمان، الباقة، الدولة الأم، اللغة، التوقيت، الوحدات، بريد المدير الأول | OPERATOR_ADMIN | UC-PLT-02 · AC-PLT-5 | 2 (إجراء) |
| SCR-PLT-54 | Tenant details · تفاصيل المشترك | الوحدات، المدير الأول، إصدارات البذور، جلسات الدعم؛ Enable module، Resend invitation، Re-seed | OPERATOR_ADMIN | UC-PLT-04، UC-PLT-02، UC-PLT-07 · AC-PLT-5، AC-PLT-8 | 3 |
| SCR-PLT-55 | Global references · المراجع العالمية | الباقات، الدول وعطلة الأسبوع، العملات، العطل، كتالوج الصلاحيات للعرض | OPERATOR_ADMIN | UC-PLT-06 · AC-PLT-7 | 4 |
| SCR-PLT-56 | Operator accounts · حسابات المشغّلين | البريد، الدور، الحالة؛ Invite، Disable، Reset MFA | OPERATOR_ADMIN | UC-PLT-01 · AC-PLT-7 | جديد (DQ-F07-3) |

لا شاشة لتدوير المفاتيح ●: التدوير بأداة تشغيل موثّقة (UC-PLT-27، DOC-S02).

## 4. خريطة التنقل

### 4.1 العناوين والفصل بين البوابتين

- ● بوابة المشترك على ‎{tenant}.bankfas.com‎ بصفحة دخول واحدة لكل عنوان (FR-PLT-046). العنوان غير المعروف يعرض SCR-PLT-05.

- ● لوحة المشغّل على عنوان محجوز منفصل، مثل ‎admin.bankfas.com‎ من قائمة الأسماء المحجوزة (FR-PLT-046، plat.ReservedSubdomain في db/model/10-platform.model:58)، وهي حد الثقة TB-2 في DOC-F01. جلسة المشغّل لا تصلح في بوابة مشترك ولا العكس (FR-PLT-006). القرار في DQ-F01-2 وDQ-S03-7، وشكل ملف تعريف الارتباط في DOC-S03.

### 4.2 قشرة بوابة المشترك

+----------------------------------------------------------------------+

| [BankFas] <Tenant name>   Company: [All companies in my scope v]     |

|                                              [Help]  [User name v]   |

+------------------+---------------------------------------------------+

| Home             |                                                   |

| Companies    (S1)|                                                   |

| Parties      (S1)|              <screen content>                     |

| Institutions (S1)|                                                   |

| ...              |                                                   |

| Administration   |                                                   |

|   Users          |                                                   |

|   Roles          |                                                   |

|   Settings       |                                                   |

|   Numbering      |                                                   |

|   Audit log      |                                                   |

|   Jobs           |                                                   |

+------------------+---------------------------------------------------+

- الشريط العلوي: اسم المشترك، مبدّل الشركة، المساعدة، قائمة المستخدم (My profile، Sign out).

- القائمة الجانبية تتبع اتجاه اللغة: يسار في الإنجليزية، ويمين في العربية بالخصائص المنطقية (FR-PLT-032).

- ● شريط تنبيه دائم أعلى المحتوى في ثلاث حالات: مشترك ARCHIVED_READ_ONLY (قراءة فقط، وتُخفى أزرار الكتابة)، ومشترك SUSPENDED (السلوك رهن O-18 (erd_open_items))، وجلسة دعم من المشغّل مع وقت انتهائها (BR-PLT-017). DQ-B07-4.

### 4.3 إظهار عناصر القائمة

يظهر العنصر إذا تحقق الشرطان معًا: وحدته مفعّلة في plat.TenantModule ويقرؤها التطبيق من العرض plat.v_TenantModule (db/static/025_tenant_views.sql:22)، والمستخدم يملك صلاحية العرض باتحاد أدواره (BR-PLT-007). الوحدة المعطّلة تختفي ويعيد الخادم 403 (FR-PLT-003).

| عنصر القائمة | المقابل العربي | ModuleCode | الصلاحية اللازمة للظهور | الشريحة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Home | الرئيسية | CORE | مستخدم مصادق | S0 |
| Users | المستخدمون | CORE | ‎sec.user.manage‎ ● | S0 |
| Roles and permissions | الأدوار والصلاحيات | CORE | ‎sec.role.manage‎ ● | S0 |
| Security and settings | الأمان والإعدادات | CORE | ‎cfg.settings.manage‎ ● | S0 |
| Numbering | الترقيم | CORE | ‎cfg.numbering.manage‎ ● | S0 |
| Audit log | سجل التدقيق | CORE | ‎audit.view‎ أو ‎audit.view.treasury‎ | S0 |
| Background jobs | المهام الخلفية | CORE | ‎cfg.jobs.view‎ ● | S0 |
| Companies | الشركات | CORE | ‎org.company.view‎ ● | S1 |
| Parties | الأشخاص والجهات | CORE | ‎party.view‎ ● | S1 |
| Institutions · Accounts | المنشآت المالية · الحسابات البنكية | INSTITUTIONS | ‎ins.view‎ · ‎acc.view‎ | S1 |
| Facilities | التسهيلات | FACILITIES | ‎fac.view‎ | S2 |
| Covenants | الالتزامات والتعهدات | COVENANTS | ‎obl.view‎ | S2 |
| Requests | الطلبات | REQUESTS | ‎req.view.own‎ | S3 |
| Letters of credit | الاعتمادات المستندية | LC_PURCHASE أو LC_SALES | ‎lc.view.own‎ أو ‎lc.view.all‎ | S3، S4 |

مجموعة Administration تظهر إن ظهر عنصر واحد منها على الأقل.

### 4.4 مبدّل الشركة ● (DQ-B07-1)

- يعرض «All companies in my scope» ثم شركات النطاق الفعلي للمستخدم (sec.UserCompanyScope، أو كل الشركات إن كان النمط ALL).

- يضيّق القوائم واللوحات إلى شركة واحدة، ولا يوسّع النطاق أبدًا؛ الخادم يطبق النطاق في كل طلب (FR-PLT-020).

- لا يغيّر الجلسة ولا ربط سياق المشترك (DOC-F04).

- يُخفى في S0 لأن الشركات تبدأ في S1، ويُعرض اسمًا ثابتًا إن كان في النطاق شركة واحدة.

- الاختيار يُحفظ في المتصفح للراحة فقط، وليس ضابطًا أمنيًا.

## 5. النماذج الأولية منخفضة الدقة

الأسماء والعناوين في الأمثلة افتراضية.

### 5.1 الدخول (SCR-PLT-01)

+--------------------------------------------------------------+

|                         [BankFas]                            |

|                  Sign in to <Tenant name>                    |

|                                                              |

|  Email                                                       |

|  [__________________________________________________]        |

|  Password                                                    |

|  [__________________________________________] [Show]         |

|                                                              |

|  [ Sign in ]                           Forgot password?      |

|                                                              |

|  (!) Invalid email or password.                              |

+--------------------------------------------------------------+

| التسمية | المقابل العربي |
| --- | --- |
| Sign in | تسجيل الدخول |
| Email · Password | البريد الإلكتروني · كلمة المرور |
| Forgot password? | نسيت كلمة المرور؟ |
| Invalid email or password. | البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة. |

رسالة الخطأ واحدة لكل فشل، ومنه الحساب المقفل والبريد غير المسجّل (FR-PLT-012، الخطأ 50005 في db/static/030_session_context.sql:140). لا تظهر عبارة «الحساب مقفل» في هذه الشاشة.

### 5.2 التحقق بخطوتين (SCR-PLT-02)

+--------------------------------------------------------------+

|                  Two-step verification                       |

|  Enter the 6-digit code from your authenticator app.         |

|                                                              |

|  Verification code                                           |

|  [ _ _ _ _ _ _ ]                                             |

|                                                              |

|  [ Verify ]                                                  |

|                                                              |

|  Use a recovery code instead                                 |

|  Back to sign in                                             |

+--------------------------------------------------------------+

|  Recovery code mode:                                         |

|  Recovery code [______________]  [ Verify ]                  |

|  Each code works once. Codes left after use are shown.       |

+--------------------------------------------------------------+

| التسمية | المقابل العربي |
| --- | --- |
| Two-step verification | التحقق بخطوتين |
| Verification code | رمز التحقق |
| Authenticator app | تطبيق المصادقة |
| Use a recovery code instead | استخدام رمز استرداد بدلًا من ذلك |
| Recovery code | رمز الاسترداد |

### 5.3 قائمة المستخدمين (SCR-PLT-07)

+----------------------------------------------------------------------+

| Users                                              [ Invite user ]   |

| [Search name or email___]  Status [All v]  Role [All v]  Dept [All v]|

+----------------------------------------------------------------------+

| Name         | Email            | Status   | Roles    | Last sign-in |

|--------------|------------------|----------|----------|--------------|

| User One     | u1@example.com   | Active   | TM       | 2026-10-11   |

| User Two     | u2@example.com   | Locked   | TE       | 2026-10-09   |

| User Three   | u3@example.com   | Invited  | TA       | -            |

+----------------------------------------------------------------------+

| Row actions: Open | Disable | Unlock | Reset MFA | End sessions      |

| Showing 1-3 of 3                                         < 1 >       |

+----------------------------------------------------------------------+

| التسمية | المقابل العربي |
| --- | --- |
| Invite user | دعوة مستخدم |
| Status: Invited · Active · Locked · Disabled · Archived | مدعو · فعّال · مقفل · معطّل · مؤرشف |
| Last sign-in | آخر دخول |
| Unlock · Reset MFA · End sessions | فك القفل · إعادة تعيين MFA · إنهاء الجلسات |

Disable وReset MFA يطلبان سببًا وتأكيدًا (UC-PLT-13). تعطيل آخر مدير حساب فعّال يُرفض برسالة واضحة.

### 5.4 بطاقة المستخدم: تبويب الأدوار (SCR-PLT-08)

+----------------------------------------------------------------------+

| < Users    User Two (u2@example.com)               Status: Locked    |

| [Unlock] [Reset MFA] [End sessions] [Disable]                        |

+----------------------------------------------------------------------+

| Profile | Roles | Company scope | Sessions | Activity                |

+----------------------------------------------------------------------+

| Roles                                                                |

|  [x] Treasury employee (TE)                                          |

|  [ ] Treasury manager (TM)       (!) sensitive - extra confirmation  |

|  [ ] Facilities officer (FO)     (!) sensitive - extra confirmation  |

|  [ ] Tenant administrator (TA)                                       |

|  [ ] Auditor (AU)                                                    |

|                                                                      |

|  Effective permissions = union of roles            [View list]       |

|                                                                      |

|  [ Save ]  [ Cancel ]                                                |

+----------------------------------------------------------------------+

| Profile tab: Display name (EN), Display name (AR), Department,       |

| Line manager, Preferred language                                     |

+----------------------------------------------------------------------+

| التسمية | المقابل العربي |
| --- | --- |
| Treasury manager (TM) | مدير الخزينة |
| Facilities officer (FO) | مسؤول التسهيلات |
| Treasury employee (TE) | موظف الخزينة |
| Tenant administrator (TA) | مدير حساب المشترك |
| Effective permissions | الصلاحيات الفعلية |
| Line manager | المدير المباشر |

إسناد TM أو FO يطلب تأكيدًا ثانيًا ويُدقَّق بشدة عالية (UC-PLT-14). صلاحية مقفلة ◆ لا تُمنح هنا لأي دور آخر (BR-PLT-019).

### 5.5 قائمة المشتركين في لوحة المشغّل (SCR-PLT-52)

+----------------------------------------------------------------------+

| BankFas Operator console                    [Operator v] [Sign out]  |

+----------------------------------------------------------------------+

| Tenants                                         [ Create tenant ]    |

| [Search code or name___]  Status [All v]  Plan [All v]               |

+----------------------------------------------------------------------+

| Code    | Name     | Plan   | Status    | Users  | Cos | Trial ends  |

|---------|----------|--------|-----------|--------|-----|-------------|

| demo-a  | Demo A   | Plan 1 | Trial     | 4      | 2   | 2026-11-09  |

| demo-b  | Demo B   | Plan 2 | Active    | 46 (!) | 9   | -           |

| demo-c  | Demo C   | Plan 1 | Suspended | 3      | 1   | -           |

+----------------------------------------------------------------------+

| Row actions: Open | Activate | Extend trial | Suspend | Reactivate   |

|              | Close                                                 |

| (!) soft limit at 90% or more. No business data is shown.            |

+----------------------------------------------------------------------+

| التسمية | المقابل العربي |
| --- | --- |
| Operator console | لوحة المشغّل |
| Tenants · Create tenant | المشتركون · إنشاء مشترك |
| Plan | الباقة |
| Trial · Active · Suspended · Closed · Archived (read-only) | تجريبي · فعّال · معلّق · مغلق · مؤرشف (قراءة فقط) |
| Extend trial · Suspend · Reactivate · Close | تمديد التجربة · تعليق · إعادة تفعيل · إغلاق |
| Cos (Companies) | الشركات |

Suspend يطلب سببًا (db/model/10-platform.model:53). العدّادات تحتاج إجراء تجميع مُراجَعًا لأن tp_platform لا يقرأ جداول المشترك (UC-PLT-05).

## 6. قواعد مشتركة للشاشات

- كل نص مرئي من ملف موارد بمفتاح إنجليزي؛ لا نص ثابت في الكود (FR-PLT-032). اختبار آلي يبدّل إلى RTL ولا يكسر أي صفحة.

- الأرقام الغربية افتراضيًا، وتفضيل المستخدم يغيّر العرض لا التخزين (FR-PLT-034). التاريخ الهجري يُعرض بحسب Tenant.CalendarDisplay (db/model/10-platform.model:41).

- الأفعال الحساسة بتأكيد مضاعف، والتصدير الحساس بإعادة مصادقة (FR-PLT-014).

- خانة الصلاحية المقفلة معطّلة مع سبب: «Locked by the platform to TM and FO» (BR-PLT-019).

- الأخطاء بنموذج DOC-B04؛ وبلا صلاحية 403، وخارج النطاق 404 (FR-PLT-021).

- لوحة المفاتيح وقارئ الشاشة مدعومان (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:172).

## 7. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-B07-1 | سلوك مبدّل الشركة | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): تضييق فقط، و«All companies in my scope» افتراضيًا، ومخفي في S0 | مالك المنتج مع UX | القشرة في S1 |
| DQ-B07-2 | اصطلاح ترقيم الشاشات | 01 إلى 49 للبوابة، و51 إلى 99 للوحة المشغّل | محلل الأعمال | DOC-B08 |
| DQ-B07-3 | ضم الشاشات الجديدة إلى §7.1 في 10-m0-m1 | تُضم SCR-PLT-04، 05، 06، 14، 15، 16، 51، 53، 56 | محلل الأعمال | اكتمال S0 |
| DQ-B07-4 | شريط التنبيه للمشترك المؤرشف والمعلّق وجلسة الدعم | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): يُعرض دائمًا، والسلوك في SUSPENDED بعد حسم O-18 (erd_open_items) | مالك المنتج | القشرة |

## 8. تعارضات وفجوات في المصادر

- المعمارية في 00 ترسم «واجهة ويب RTL عربي/إنجليزي» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:107)، وهدف الوصول «عربية RTL كاملة» (:172)، والخطوة التالية «تصميم الواجهات (RTL)» (:353)؛ وكلها تخالف FR-PLT-032 (الإنجليزية LTR أولًا) وقرار 2026-10-10 (:320).

- افتراض Q-PLT-05 في 00 «عربية كاملة؛ الإنجليزية للأسماء والمطبوعات فقط» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:303) قديم، والقرار في :320.

- §7.1 بلا شاشات لقبول الدعوة وتسجيل MFA ودخول المشغّل وحسابات المشغّلين والمهام (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:371-398).

- نمط النطاق الافتراضي SELECTED (db/model/10-platform.model:119)، ولا شركات في S0، فشاشة النطاق ومبدّل الشركة بلا محتوى في S0 (DQ-F07-2).

- عدّادات قائمة المشتركين تحتاج بيانات المشترك، وtp_platform بلا وصول إليها (docs/20-database-design.md:24).

## 9. التتبع

| الشاشة | حالة الاستخدام | المتطلب أو القاعدة | القبول |
| --- | --- | --- | --- |
| SCR-PLT-01، 02 | UC-PLT-09 | FR-PLT-010، FR-PLT-011، FR-PLT-012، FR-PLT-046، BR-PLT-005 | AC-PLT-2 |
| SCR-PLT-03 | UC-PLT-10 | FR-PLT-013، BR-PLT-004 | AC-PLT-11 |
| SCR-PLT-04 | UC-PLT-08 | FR-PLT-013، FR-PLT-011، BR-PLT-006 | AC-PLT-11 |
| SCR-PLT-05 | UC-PLT-09 | FR-PLT-046 | AC-PLT-21 |
| SCR-PLT-06 | UC-PLT-25 | FR-PLT-009 | AC-PLT-9 |
| SCR-PLT-07، 08 | UC-PLT-12، 13، 14 | FR-PLT-016، FR-PLT-018، FR-PLT-019، BR-PLT-008 | AC-PLT-13، AC-PLT-12، AC-PLT-2 |
| SCR-PLT-09 | UC-PLT-15 | FR-PLT-017، FR-PLT-018، FR-PLT-019، BR-PLT-019 | AC-PLT-13، AC-PTY-1 |
| SCR-PLT-10 | UC-PLT-16 | FR-PLT-020، BR-PLT-007 | AC-PLT-1 |
| SCR-PLT-11 | UC-PLT-17، UC-PLT-07 | FR-PLT-043، FR-PLT-007، BR-PLT-018 | AC-PLT-19، AC-PLT-8 |
| SCR-PLT-12 | UC-PLT-18 | FR-PLT-026، BR-PLT-010 | AC-PLT-3، AC-ORG-3 |
| SCR-PLT-13 | UC-PLT-20 | FR-PLT-022، FR-PLT-024 | AC-PLT-14 |
| SCR-PLT-14 | UC-PLT-24 | FR-PLT-044 | AC-PLT-20 |
| SCR-PLT-15 | UC-PLT-23 | FR-PLT-034، FR-PLT-032 | AC-PLT-16 |
| SCR-PLT-16 | UC-PLT-21، UC-PLT-22 | FR-PLT-027…030 | AC-PLT-15 |
| SCR-PLT-51 | UC-PLT-01 | FR-PLT-006 | AC-PLT-7 |
| SCR-PLT-52، 53، 54 | UC-PLT-02، 03، 04، 05 | FR-PLT-001…005، FR-PLT-008 | AC-PLT-5، AC-PLT-6، AC-PLT-7 |
| SCR-PLT-55 | UC-PLT-06 | FR-PLT-017، BR-PLT-001 | AC-PLT-7 |
| SCR-PLT-56 | UC-PLT-01 | FR-PLT-006 | AC-PLT-7 |
| القشرة §4 | — | FR-PLT-003، FR-PLT-020، FR-PLT-032، FR-PLT-046 | AC-PLT-16، AC-PLT-21 |

# DOC-B09 — مصفوفة المسؤوليات وسجل ملكية القرارات

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-B09 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مدير المشروع مع مدير الخزينة لدى العميل بصفته صاحب القرار (docs/30-readiness-documents.md:55) |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | O-01 إلى O-24 (erd_open_items)، O-1 إلى O-15 (20-database-design)، X-SEC-7، Q-FAC-08، Q-CAT-03، الأسئلة الـ155 |
| يعتمد على | كل وثائق P0 في السجل؛ DOC-B04 وDOC-B05 للقرارات التي تثيرها |
| المصادر | docs/30-readiness-documents.md، tools/dbgen/erd_open_items.py، docs/20-database-design.md، docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md، 90-consolidated-open-questions.md، 91-requirements-index.md، tools/gen_indexes.py، docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md، docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md |

## 1. الغرض والنطاق

تحدد الوثيقة لكل وثيقة P0 ولكل قرار مفتوح: من يعتمد (A)، ومن ينفّذ (R)، ومن يُستشار (C)، ومن يُبلَّغ (I)، ومتى يلزم القرار، وحالته. وتحدد بوابة S0: القرارات التي يجب إقفالها قبل بدء الشريحة. وتقترح عمود مالك لسجل الأسئلة الـ155.

الأدوار هنا أدوار لا أسماء. يجوز أن يشغل شخص واحد أكثر من دور، بشرط القاعدة في §3. سلطات الأدوار في §2 مقترحة ●، عدا سلطة OWN في قبول ADR فهي ثابتة في المصدر ●.

## 2. الأدوار

| الرمز | الدور | سلطته في القرار | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| OWN | مالك المنتج لدى العميل | النطاق والأولويات والمخاطر المقبولة وقبول ADR | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:3؛ docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:3 |
| TRM | مدير الخزينة لدى العميل | قواعد العمل الخزينية والكتالوجات المصرفية | 00-overview…:60؛ docs/30-readiness-documents.md:55 |
| SEC | مسؤول الأمن | سياسات الأمن، وقبول المخاطر التقنية المنخفضة والمتوسطة | السجل: DOC-S01 إلى DOC-S06 |
| SA | معماري الحلول | المعمارية والعقود بين الطبقات | السجل: DOC-F01، DOC-S03، DOC-B03 |
| DBA | معماري قاعدة البيانات | النموذج والمخطط والصلاحيات داخل القاعدة | السجل: DOC-F04، DOC-S08، DOC-B05 |
| OPS | مهندس DevOps والتشغيل | البيئات والنشر والخوادم والنسخ | السجل: DOC-S05، DOC-S09، DOC-B11 |
| QA | قائد ضمان الجودة | استراتيجية الاختبار وبوابات الخروج | السجل: DOC-B01 |
| PM | مدير المشروع | سجل القرارات ومهله ومتابعته والتصعيد | السجل: DOC-B09 |
| LEG | المستشار القانوني ومسؤول حماية البيانات | الامتثال والاحتفاظ والإقامة والمحتوى القانوني | السجل: DOC-S07 |
| BA | محلل الأعمال (دور مساند) | صياغة المقترحات والقواعد ومعايير القبول | السجل: DOC-F07، DOC-B02، DOC-B10 |
| APP | قائد التطبيق والواجهات البرمجية (دور مساند) | عقد الواجهة وتنفيذ الخلفية | السجل: DOC-B04 |
| UX | قائد تجربة المستخدم (دور مساند) | الشاشات والتنقل | السجل: DOC-B07 |

## 3. قواعد الملكية

- معتمِد واحد. لكل بند A واحد فقط. يجوز تعدد R وC وI.

- لا يعتمد المرء مقترحه. من أعدّ المقترح (R) لا يكون معتمِده (A) ● للمبدأ: «فصل المهام: المُعِدّ ≠ المعتمِد» (X-SEC-7، docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:142). والمبدأ نفسه في المنتج: «الموافِق غير المنشئ» (10-m0-m1…:54)، و«لا يوافق TM على طلب أنشأه» (FR-WFL-009، 13-m6…:130)، و«المُعِدّ ≠ المعتمِد دائمًا» (12-m5…:46).

- الاستثناء مسجَّل. إن لم يوجد غير شخص واحد للدورين، يُسجَّل الاستثناء بسببه في سجل القرارات ويُبلَّغ OWN. هذا مطابق لإعداد ‎wf.sod.allow_same_person‎: الأصل ممنوع والاستثناء مسجَّل ● (BR-WFL-026، 13-m6…:257؛ FR-WFL-041، :162). ولا يُستثنى OWN من القاعدة حين يكون هو مُعِدّ المقترح: يعتمده عندئذ TRM أو SEC بحسب الموضوع ●.

- القرار المقرَّر له سجل. قرار معماري في ADR تحت docs/adr. وقرار القاعدة في حالة البند في tools/dbgen/erd_open_items.py، ويسمّي الملف المنفِّذ (tools/dbgen/erd_open_items.py:4-6). وقرار الأعمال بعلامة ✅ في §14 من مواصفة الوحدة، فينقلها المولّد إلى السجل الموحّد (tools/gen_indexes.py:8-11).

- المهلة شريحة. «مطلوب قبل» هو بدء الشريحة المذكورة. البند المتأخر يُصعَّد إلى OWN. الافتراض الموصى به يسري حتى يُحسم ● (90-consolidated…:3)، إلا بنود بوابة S0 فلا بداية بافتراض.

- الترقيم المتصادم. يُكتب السجل دائمًا: «O-18 (erd_open_items)» أو «O-11 (20-database-design)».

## 4. بوابة S0

البنود التالية تُقفل قبل بدء S0. الأساس: «Start S0 once O-01, O-02 and O-07 are decided» (tools/dbgen/erd_open_items.py:101)، وترتيب السجل «قرارات أولًا» (docs/30-readiness-documents.md:445)، وعواقب ADR 0001 (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26).

| البند | A | R | الحالة اليوم | ما يلزم لإغلاقه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 (erd_open_items) كلمة المرور | OWN | SEC | مقرَّر: Argon2id (ADR 0002) | لا شيء للبوابة |
| O-02 (erd_open_items) التنفيذ على SQL Server 2025 | SA | DBA | منفَّذ: tools/ci/db_ci.sh يمر كاملًا على حاوية SQL Server 2025 (Ubuntu 24.04) في بيئة التطوير (tools/ci/db_ci.sh:51-93)، وعلى GitHub من ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع)، وأول تشغيل أخضر 2026-10-12 (https://github.com/thawrasy/smartlines/actions/runs/38283663041؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:22) | قبول التنفيذ في CI للبوابة، ونقل تشغيل الإنتاج إلى O-23 (DQ-B09-3) |
| O-07 (erd_open_items) الأسئلة المفتوحة | OWN | PM | مفتوح | مالك وموعد لكل سؤال، وحسم أسئلة S0 التسعة (§7.4) |
| O-14 (erd_open_items) بدء الشرائح | OWN | PM | مفتوح | إقفال بقية البنود ثم قرار البدء |
| O-18 (erd_open_items) دخول المشترك المعلّق | OWN | DBA | مفتوح | اختيار (أ) أو (ب)، ثم مواءمة 030 والاختبار T27 |
| نظام تشغيل طبقة التطبيق | OWN | SA | Windows Server وفق 01 §13 «قائم ومطروح للمراجعة بعد ADR 0001» (00-overview…:126، :226؛ 10-m0-m1…:147)؛ ADR 0001 غيّر مضيف القاعدة وحده (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:3، :10) | تأكيد Windows Server أو تغييره في ADR، ثم DOC-B11 |
| حفظ المفتاح الخارجي وشهادة TDE | OWN | SEC | مفتوح (ADR 0001:26؛ Q-PLT-12) | DOC-S02 معتمدة |
| إقامة البيانات | OWN | LEG | الاستضافة مقرَّرة، والمراجعة القانونية مفتوحة (Q-PLT-03، 90-consolidated…:13) | DOC-S07 معتمدة |
| النسخ الاحتياطي وRPO وRTO | OWN | OPS | ✅ محسوم: RPO 15 دقيقة وRTO 4 ساعات معتمدان (DQ-S09-1، 2026-10-12)؛ القياس في أول تمرين | DOC-S09 معتمدة |
| نموذج حالة الطلب الموحّد | OWN | BA | ✅ مغلق: اعتمده المالك 2026-10-12 وعُدّلت المواصفة 13 (O-10) | DOC-F08: التنفيذ في المحرك قبل S3 |
| نتائج مراجعة التصميم 36 و4 | SA | DBA | ✅ مغلق: اعتمده المالك 2026-10-13 (O-15، ‎docs/32-review-findings-decisions.md‎، ADR 0011) | قرار لكل نتيجة: تُطبَّق قبل S0 أو تؤجَّل بسبب مكتوب |

بنود تلزم أثناء S0 وقبل خروجه، لا قبل بدئه: O-08 وO-09 وO-12 وO-19 وO-21 وO-22 وO-24 (erd_open_items)، وO-3 وO-12 (20-database-design).

## 5. مصفوفة RACI لوثائق P0

الحالة من السجل عند 42056ac (docs/30-readiness-documents.md:11-55). R هو المالك المقترح في السجل، وA غيره وفق §3.

| الوثيقة | A | R | C | I | الشريحة · الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-F01 السياق وحدود الثقة | SEC | SA | DBA | QA، OPS | S0 · ناقص |
| DOC-F02 تدفقات البيانات الحساسة | SA | SEC | DBA، LEG | QA | S0 · ناقص |
| DOC-F03 الدخول وMFA والاسترداد | SA | SEC | DBA، APP، UX | QA | S0 · جزئي |
| DOC-F04 ربط سياق المشترك | SEC | DBA | SA، APP | QA، OPS | S0 · جزئي |
| DOC-F05 تهيئة المشترك ودورة حياته | OWN | SA | DBA، SEC، OPS | QA، PM | S0 · ناقص |
| DOC-F06 حالات المستخدم | SA | SEC | DBA، BA | QA | S0 · جزئي |
| DOC-F07 حالات استخدام M0 وM1 | OWN | BA | TRM، SA | QA، UX | S0 لـ M0، S1 لـ M1 · ناقص |
| DOC-F08 حالة الطلب الموحّد | OWN | BA | TRM، SA، DBA | QA، PM | قرار قبل S0 · ناقص |
| DOC-S01 نموذج التهديدات | OWN | SEC | SA، DBA | QA، OPS | S0 · ناقص |
| DOC-S02 المفاتيح والتشفير | OWN | SEC | DBA، OPS، LEG | SA | S0 · ناقص |
| DOC-S03 معمارية الأمن والجلسات | SEC | SA | DBA، APP | QA، OPS | S0 · جزئي |
| DOC-S04 كلمات المرور وMFA والاسترداد | OWN | SEC | SA، DBA | QA، BA | S0 · جزئي |
| DOC-S05 سياسة TLS | SEC | OPS | SA | QA، APP | S0 · ناقص |
| DOC-S06 تصنيف البيانات | SEC | DBA | LEG، SA | QA | S0 · ناقص |
| DOC-S07 الخصوصية وحماية البيانات | OWN | LEG | SEC، DBA | SA، PM | S0 · ناقص |
| DOC-S08 حسابات القاعدة وأسرارها | SEC | DBA | OPS، SA | QA | S0 · جزئي |
| DOC-S09 النسخ والاستعادة والتعافي | OWN | OPS | DBA، SEC | PM، QA | S0 · ناقص |
| DOC-B01 استراتيجية الاختبار | PM | QA | DBA، SA | OWN | S0 · ناقص |
| DOC-B02 معايير القبول S0 وS1 | OWN | BA | QA، TRM | SA، PM | S0 · ناقص |
| DOC-B03 المتطلبات غير الوظيفية | OWN | SA | OPS، SEC، DBA | QA، PM | S0 · ناقص |
| DOC-B04 عقد الواجهة ونموذج الأخطاء | SA | APP | SEC، DBA، QA، UX | PM | S0 · مسودة 0.1 |
| DOC-B05 البذر والترحيل الأولي | OWN | DBA | TRM، LEG، SA | QA، OPS | S0 · مسودة 0.1 |
| DOC-B07 الشاشات والتنقل لـ S0 | OWN | UX | APP، BA، TRM | QA | S0 · ناقص |
| DOC-B09 هذه الوثيقة | OWN | PM | TRM، SA | الجميع عبر PM | S0 · مسودة 0.1 |
| DOC-B10 المسرد ثنائي اللغة | OWN | BA | TRM، UX | APP، QA | S0 · ناقص |
| DOC-B11 البيئات والبناء والإصدار | SA | OPS | DBA، SEC | QA، PM | S0 · ناقص |

## 6. سجل ملكية القرارات

### 6.1 القرارات في tools/dbgen/erd_open_items.py

رقم السطر بين القوسين موضع البند في الملف.

| القرار | A | R | C | I | الشريحة · الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 خوارزمية كلمة المرور (:14) | OWN | SEC | DBA، APP | QA | S0 · مقرَّر 2026-10-12؛ مكتبة .NET مفتوحة (R: APP، A: SEC) |
| O-02 التنفيذ على SQL Server 2025 (:20) | SA | DBA | OPS | PM، QA | S0 · منفَّذ بـ db_ci.sh في بيئة التطوير وعلى GitHub منذ 2026-10-12 (:22)؛ الإنتاج ضمن O-23 |
| O-03 حصص المقرضين (:26) | TRM | DBA | SA، BA | QA | S2 · القادح منفَّذ؛ تغيير المقرض بعد الاعتماد مفتوح |
| O-04 دافع SHARED في الرسوم (:32) | SA | DBA | TRM | QA | S3 · مقرَّر ومنفَّذ |
| O-05 اكتمال صفوف رسوم الاعتماد (:38) | TRM | BA | DBA، LEG | QA | S3 · مفتوح |
| O-06 أرقام مواد UCP 600 (:44) | OWN | LEG | TRM | BA، QA | S3 · مفتوح (Q-LCT-01) |
| O-07 الأسئلة الـ155 (:50) | OWN | PM | TRM، SA، BA | QA | S0 · مفتوح؛ §7 تقترح المالكين |
| O-08 سياسة TLS (:56) | SEC | OPS | SA | QA، APP | S0 · مفتوح (DOC-S05) |
| O-09 العزل على مستوى الواجهة (:62) | SEC | QA | APP، DBA | PM | خروج S0 · جزئي: القاعدة مختبرة والواجهة لم تُبنَ |
| O-10 فهارس wfl.Request (:68) | SA | DBA | QA | PM | S3 · مقرَّر؛ مراجعة لاحقة بـ Query Store |
| O-11 القيم المشتقة (:74) | SA | DBA | TRM | QA | بعد S3 · مؤجَّل |
| O-12 الترقيم بلا فجوات (:80) | OWN | DBA | LEG، TRM | QA | S0 · مفتوح (Q-PLT-08) |
| O-13 الحذف المتتالي في org (:86) | SA | DBA | LEG | QA | S1 · مغلق (2026-10-13، docs/adr/0006-kyc-history-and-cascade-deletes.md) |
| O-14 بدء الشرائح (:98) | OWN | PM | SA، QA | TRM | S0 · مفتوح؛ هو البوابة |
| O-15 عيوب التنفيذ الأربعة (:92) | SA | DBA | QA | PM | مغلق |
| O-16 ربط الاتصال بالمشترك (:104) | SEC | DBA | SA | QA | مغلق |
| O-17 المستخدم في الربط (:110) | OWN | DBA | SEC | QA | مغلق (ADR 0002) |
| O-18 دخول المشترك المعلّق (:116) | OWN | DBA | SEC، TRM | QA، APP | قبل S0 · مفتوح |
| O-19 تدقيق بلا مشترك من اتصال المشترك (:122) | SEC | DBA | SA | QA | S0 · مفتوح |
| O-20 مراجع إلى جداول مختلطة (:128) | SEC | DBA | SA | QA | S3 · مفتوح؛ أول مرجع في lc (db/model/16-letters-of-credit.model:91) |
| O-21 تسرّب الفرادة (:134) | SEC | DBA | APP | OWN | S0 · مفتوح؛ DOC-B04 §4 يخفف جزءًا |
| O-22 المؤشرات ورموز الخطأ (:140) | SEC | APP | DBA | QA | S0 · مفتوح، منخفض؛ DOC-B04 يوحّد 50002 و50003 |
| O-23 Ubuntu 24.04 للإنتاج (:146) | OWN | OPS | DBA، SEC | PM | S0 · مقرَّر؛ متابعات مفتوحة: صفحة الدعم والخادم والمفاتيح |
| O-24 مخاطر داخل المشترك (:152) | SEC | DBA | APP | OWN | S0 · مفتوح، متوسط؛ يُقفل قبل كتابة كود الدخول (:155) |

### 6.2 البنود في docs/20-database-design.md §16

البنود في §16 (السطور 525-543)، لا في §15 الذي يحوي القرارات المتخذة DB-1 إلى DB-21.

| البند | A | R | الحالة | ما يقابله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-1 التنفيذ على SQL Server (:529) | SA | DBA | محلول في بيئة التطوير ويمر على GitHub؛ يبقى النشر على الإنتاج | O-02 (erd_open_items) |
| O-2 أداة الترحيل (:530) | SA | DBA | مفتوح؛ قبل أول بيانات حقيقية | DQ-B05-10 |
| O-3 البذور (:531) | OWN | DBA | مفتوح؛ S0 | DOC-B05 |
| O-4 الأسئلة المفتوحة (:532) | OWN | PM | مفتوح | O-07 (erd_open_items) |
| O-5 الأعمدة المحسوبة (:533) | SA | DBA | مؤجَّل | O-11 (erd_open_items) |
| O-6 الاحتفاظ والأرشفة (:534) | OWN | LEG | مفتوح؛ قبل البيانات الحقيقية | DOC-S07 |
| O-7 استعادة مشترك واحد (:535) | OWN | OPS | مفتوح | DOC-S09 |
| O-8 نوع JSON الأصلي (:536) | SA | DBA | مؤجَّل | — |
| O-9 ما قبل المصادقة (:537) | SA | SEC | الدخول مغلق بـ ADR 0002؛ الدعوة والإعادة مفتوحتان | DOC-F03؛ O-24 (erd_open_items) |
| O-10 إقفال دورة العمل في المواصفة 13 (:538) | OWN | BA | ✅ مغلق (2026-10-13): BR-WFL-027 وFR-WFL-042 في المواصفة 13 | DOC-F08 |
| O-11 الهوية من التطبيق (:539) | OWN | DBA | مغلق: «محلول (2026-10-12)» بـ ADR 0002 | O-17 (erd_open_items) |
| O-12 إجراءات المنصة على بيانات المشترك (:540) | SEC | DBA | مفتوح؛ S0 | DOC-F05 |
| O-13 مرساة سلسلة التدقيق (:541) | SEC | OPS | مفتوح؛ S2 (FR-PLT-025) | — |
| O-14 RPO وRTO (:542) | OWN | OPS | ✅ محسوم (DQ-S09-1، 2026-10-12)؛ يبقى التمرين المقاس شرطًا قبل البيانات الحقيقية | DOC-S09 |
| O-15 نتائج المراجعة 36 و4 (:543) | SA | DBA | ✅ مغلق (2026-10-13): الدفعتان منفّذتان، والدفعة (ب) شروط دخول S1 إلى S4 في 044 (ADR 0011؛ RF19 إلى RF34)، وقوّتها المراجعة الذاتية في 2026-10-18 | docs/review/design-review-2026-10-11.json، docs/32-review-findings-decisions.md |

## 7. الأسئلة المفتوحة الـ155

### 7.1 الاقتراح

السجل الموحّد مولَّد من §14 في المواصفات 10 إلى 14 بأعمدة المعرّف والسؤال والافتراضي فقط (docs/10-detailed-analysis/90-consolidated-open-questions.md:1-5؛ tools/gen_indexes.py:8-11). نقترح ●:

- إضافة ثلاثة أعمدة إلى جدول §14 في كل مواصفة: «المالك (A)» و«مطلوب قبل» و«موعد المراجعة».

- تعديل tools/gen_indexes.py لينقل الأعمدة الجديدة، ويطبع عدد المفتوح لكل شريحة في رأس السجل.

- عدّ «مغلق» مثل ✅. السجل يعدّ ✅ وحدها، فيذكر 7 محسومة، بينما Q-PLT-10 مكتوب «مغلق» (90-consolidated…:20). المحسوم فعلًا 8، والمفتوح 147.

طريقة الحساب أدناه: المفتوح = كل سؤال بلا ✅ ولا «مغلق». الشريحة = أبكر شريحة بين متطلبات FR المذكورة في صف السؤال، وإن لم يذكر متطلبًا فأبكر شريحة لمتطلبات بادئته في 91-requirements-index.md. هي نقطة بداية يصححها المالك.

### 7.2 العدد بحسب الوحدة

| الوحدة في السجل | المجموع | المحسوم | المفتوح | A المقترح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| م0/م1 المنصة والهيكل والأشخاص | 32 | 4 | 28 | OWN للمنصة (والأمنية SEC)، TRM للهيكل والأشخاص |
| م2–م4 المنشآت والحسابات والكتالوجات | 27 | 0 | 27 | TRM |
| م5 التسهيلات والتسعير والضمانات والالتزامات | 32 | 2 | 30 | TRM |
| م6 محرك الطلبات والإشعارات | 29 | 2 | 27 | OWN |
| م7/م8 الاعتمادات المستندية | 35 | 0 | 35 | TRM، ويستشير LEG |
| المجموع | 155 | 8 | 147 |  |

المحسوم: Q-PLT-01 وQ-PLT-03 وQ-PLT-05 وQ-PLT-10 وQ-FAC-02 وQ-FAC-08 وQ-WFL-07 وQ-REQ-07.

### 7.3 العدد بحسب الشريحة (المفتوح)

| الشريحة | المفتوح | التوزيع |
| --- | --- | --- |
| S0 | 9 | م0/م1: 8 (Q-PLT)؛ م6: 1 (Q-WFL-06) |
| S1 | 52 | م0/م1: 20 (ORG وPTY)؛ م2–م4: 26؛ م6: 6 (NTF) |
| S2 | 25 | م5: 25 (FAC وPRC وCOL وOBL وCMP) |
| S2-ب | 5 | م5: 5 (FIN) |
| S3 | 44 | م6: 20 (WFL وREQ)؛ م7/م8: 24 (LCT وLCI) |
| S4 | 11 | م7/م8: 11 (LCE) |
| S5 | 1 | م2–م4: 1 (Q-CAT-02) |
| المجموع | 147 |  |

### 7.4 أسئلة S0 التسعة

| السؤال | A | R | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-PLT-02 طرق MFA (90-consolidated…:12) | SEC | SA | DOC-S04 |
| Q-PLT-04 مدد الاحتفاظ (:14) | OWN | LEG | DOC-S07؛ O-6 (20-database-design) |
| Q-PLT-06 وصول الدعم المؤقت (:16) | SEC | SA | FR-PLT-007 |
| Q-PLT-07 شكل الأرقام (:17) | OWN | UX | FR-PLT-034 |
| Q-PLT-08 الترقيم بلا فجوات (:18) | OWN | DBA | يقابله O-12 (erd_open_items) |
| Q-PLT-09 مصدر العطل (:19) | TRM | OPS | DOC-B05 §4.1 |
| Q-PLT-11 حدود الباقة (:21) | OWN | PM | DQ-B05-4 |
| Q-PLT-12 حفظ المفتاح الرئيسي (:22) | OWN | SEC | بوابة S0؛ DOC-S02 |
| Q-WFL-06 مهل SLA وساعات العمل (:122) | TRM | BA | يذكر FR-PLT-043 (S0) |

### 7.5 المالك المقترح لكل بادئة

| البادئة | المفتوح | الشريحة | A | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLT | 8 | S0 | OWN، والأمنية SEC | SA |
| ORG | 10 | S1 | TRM | BA، ويستشير LEG |
| PTY | 10 | S1 | TRM | BA، ويستشير LEG |
| INS | 7 | S1 | TRM | BA |
| ACC | 8 | S1 | TRM | BA |
| CAT | 12 | S1 (وواحد S5) | TRM | BA |
| NTF | 6 | S1 | OWN | SA |
| FAC | 10 | S2 | TRM | BA |
| PRC | 5 | S2 | TRM | BA |
| COL | 4 | S2 | TRM | BA |
| OBL | 4 | S2 | TRM | BA |
| CMP | 2 | S2 | TRM | BA |
| FIN | 5 | S2-ب | TRM | BA |
| WFL | 15 | S3 (وواحد S0) | OWN | BA |
| REQ | 6 | S3 | OWN | BA |
| LCT | 12 | S3 | TRM | BA، ويستشير LEG |
| LCI | 12 | S3 | TRM | BA |
| LCE | 11 | S4 | TRM | BA |

## 8. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-B09-1 | هل OWN وTRM شخص واحد لدى العميل؟ السجل يسمّي مدير الخزينة صاحب القرار (docs/30-readiness-documents.md:55) | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): دوران منفصلان. إن شغلهما شخص واحد يعتمد SEC أو SA ما يقترحه هذا الشخص تقنيًا، ويُسجَّل الاستثناء لغيره | OWN | كل خانات A |
| DQ-B09-2 | عمود المالك في سجل الأسئلة | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): ثلاثة أعمدة في §14 لكل مواصفة وتعديل tools/gen_indexes.py (§7.1) | OWN، وR: PM | O-07 (erd_open_items) |
| DQ-B09-3 | إغلاق O-02 (erd_open_items) للبوابة | يكفي التنفيذ في CI؛ تشغيل الإنتاج ينتقل إلى متابعات O-23 | SA | بوابة S0 |
| DQ-B09-4 | إيقاع مراجعة القرارات | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): مراجعة أسبوعية يقودها PM، والمتأخر عن بدء شريحته يُصعَّد إلى OWN | OWN | §3 |
| DQ-B09-5 | فك تصادم الترقيم | تُسمّى بنود 20-database-design §16 بـ DB-O-n عند التعديل القادم للوثيقة | DBA | §6.2 |
| DQ-B09-6 | تحديث النصوص القديمة في سجل القرارات | تحديث حالة O-02 وO-03 في erd_open_items، وO-1 وO-9 وO-11 في 20-database-design | DBA | §9 |

## 9. تعارضات وفجوات في المصادر

- ✅ صُحّح (2026-10-12): يعمل على GitHub. كان O-02 يقول إن أول تشغيل على GitHub «معلّق» وADR 0001 يقول إن CI مرّ على مشغّل GitHub قبل أن يمر، وملف الخط يومها تحت treasury-platform/.github/workflows/ وGitHub يقرأ الجذر وحده. الخط الآن ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع)، وأول تشغيل أخضر https://github.com/thawrasy/smartlines/actions/runs/38283663041، ويقول الاثنان ذلك (tools/dbgen/erd_open_items.py:22؛ docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:11، :18).

- tools/dbgen/erd_open_items.py:101 (O-14) يشترط O-01 وO-02 وO-07 فقط لبدء S0، بينما السجل يضع O-18 وحالة الطلب ونظام تشغيل التطبيق أولًا (docs/30-readiness-documents.md:445)، وADR 0001 يشترط المفاتيح والإقامة والنسخ قبل البيانات الحقيقية (:26).

- 00-overview…:352 ما زال يقول إن وثيقة القاعدة «لم تُنفَّذ على SQL Server بعد». ✅ صُحّح (بعد bef5722) في docs/20-database-design.md: O-1 (:529) صار «محلول في بيئة التطوير» ويمر على GitHub أيضًا، ويُبقي النشر على الإنتاج، والرأس (:5) والخطوة التالية (:550) يقولان إنه نُشر في بيئة التطوير، كما في §14 (:492).

- docs/20-database-design.md:537 (O-9) مفتوح في النص ويقترح sec.usp_SetAuthContext، وقد أغلق ADR 0002 و030 مسار الدخول (usp_GetPasswordParams وusp_StartSession). ✅ صُحّح O-11 (:539) فصار «محلول (2026-10-12)» بإحالة إلى ADR 0002.

- docs/20-database-design.md:543 (O-15) يحيل إلى §18.2، ولا يوجد §18 في الوثيقة (آخر قسم §17 في :547).

- 90-consolidated…:5 يذكر 7 محسومة، وQ-PLT-10 مغلق نصًا (:20)، فالعدد بعد احتسابه 8 محسومة و147 مفتوحة. ✅ صُحّح السجل (docs/30-readiness-documents.md:406) فصار يقول 147.

- جدول 00-overview §10.4 ما زال يعرض افتراض Q-PLT-05 «عربية كاملة» (:303) وQ-FAC-08 القديم (:310)، وقد حُسما في §10.4-ب (:320، :323).

## 10. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §3 قاعدة المُعِدّ والمعتمِد | X-SEC-7، FR-WFL-009، BR-WFL-026، FR-WFL-041 | 00-overview…:142؛ 13-m6…:130، :162، :257؛ 10-m0-m1…:54 |
| §3 سجل القرار | ADR، erd_open_items، §14 | docs/adr؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:4-6؛ tools/gen_indexes.py:8-11 |
| §4 البوابة | O-01، O-02، O-07، O-14، O-18، O-23 (erd_open_items)؛ O-10 وO-14 (20-database-design) | tools/dbgen/erd_open_items.py:14-120، :146-150؛ docs/20-database-design.md:538، :542 |
| §4 نظام تشغيل التطبيق | قرار مفتوح | 00-overview…:226؛ docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:10 |
| §5 وثائق P0 | سجل الوثائق الناقصة | docs/30-readiness-documents.md:13-58 |
| §6.1 القرارات | O-01 إلى O-24 | tools/dbgen/erd_open_items.py:12-157 |
| §6.2 بنود القاعدة | O-1 إلى O-15 | docs/20-database-design.md:525-543 |
| §7 الأسئلة | O-07؛ السجل الموحّد؛ فهرس المتطلبات | 90-consolidated…:1-185؛ 91-requirements-index.md |

# DOC-B10 — المسرد ثنائي اللغة (English / العربية)

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-B10 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | محلل الأعمال (BA) مع مراجع المصطلحات |
| الأولوية | P0 قبل S0 لمصطلحات شاشات S0 وملفات الموارد |
| يغطي | FR-PLT-032، X-DAT-6، D-13 |
| يعتمد على | DOC-B07 (الشاشات)، DOC-F07 (حالات الاستخدام)، DOC-F08 (حالات الطلب) |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:71-99، المسارد §3 في docs/10-detailed-analysis/10…14، docs/21-data-dictionary.md، db/model/10-platform.model |

## 1. الغرض والنطاق

يثبّت المسرد الاسم الإنجليزي لكل مصطلح تعرضه شاشات S0 ورسائلها، ومقابله العربي، والصيغ التي تُتجنَّب، قبل كتابة ملفات الموارد.

- ● الإنجليزية لغة الواجهة الأساس، والعربية تُضاف لاحقًا بملفات الموارد (FR-PLT-032، قرار 2026-10-10).

- ● «موافقة» للإجراء الإداري، و«اعتماد مستندي (LC)» للخطاب؛ ولا يُستعمل «اعتماد» وحده إلا حيث لا لبس (D-13، docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:96).

- الأسماء البرمجية (الجداول والأعمدة والرموز) تبقى كما في المستودع ولا تُترجم.

- المصطلح الإنجليزي هو الأساس في الكود ومفاتيح الموارد؛ والعربي للعرض فقط.

- ● تعني اقتراحًا يحتاج اعتمادًا (§10).

- اختصارات المسارات: «00» = docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md، و«10-m0-m1» و«12-m5» و«13-m6» و«14-m7-m8» = الملفات المقابلة في docs/10-detailed-analysis/، و«20-database-design» = docs/20-database-design.md.

## 2. المنصة والمشترك

| English term | المصطلح العربي | التعريف | أين يُستعمل | ملاحظة وما يُتجنَّب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tenant | المشترك | شركة أو مجموعة مشتركة في المنصة ببيانات معزولة | plat.Tenant؛ SCR-PLT-52…54 | ● لا يُستعمل Subscriber ولا Customer ولا Client في الواجهة؛ وفي بوابة المشترك يُعرض اسم المشترك لا كلمة Tenant |
| Subscription | الاشتراك | علاقة المشترك بالمنصة بباقة ووحدات | plat.Plan | لا يُستعمل بمعنى الفوترة؛ لا فوترة الآن |
| Plan | الباقة | حزمة وحدات وحدود ناعمة | plat.Plan؛ SCR-PLT-52 | يُتجنَّب «الخطة» |
| Module | الوحدة | حزمة وظائف تُفعَّل لكل مشترك برمز ModuleCode | plat.TenantModule؛ SCR-PLT-54 | يُتجنَّب «التطبيق» و«النظام الفرعي» |
| Soft limit | الحد الناعم | حد للباقة ينبّه ولا يمنع | SCR-PLT-52 | لا يُخلط بحد التسهيل (Limit) |
| Platform operator | مشغّل المنصة | موظف المنصة بهوية منفصلة عن مستخدمي المشترك | plat.PlatformOperator | يُتجنَّب «مسؤول المشغّل» (10-m0-m1:79) و«مدير النظام» |
| Operator console | لوحة المشغّل | واجهة المشغّل المنفصلة عن بوابة المشترك | SCR-PLT-51…56 | كما في FR-PLT-005 وDOC-F01؛ يُتجنَّب «لوحة الإدارة» و«وحدة التحكم» |
| Tenant portal | بوابة المشترك | واجهة مستخدمي المشترك على عنوانه الفرعي | SCR-PLT-01…16 | — |
| Sub-domain | العنوان الفرعي | ‎{tenant}.bankfas.com‎ لكل مشترك | plat.Tenant.Code؛ SCR-PLT-53 | يُتجنَّب «النطاق الفرعي» لأن «النطاق» يُستعمل لنطاق الشركات |
| Trial · Active · Suspended · Closed · Archived (read-only) | تجريبي · فعّال · معلّق · مغلق · مؤرشف (قراءة فقط) | حالات المشترك | plat.Tenant.Status | «مغلق» للمشترك؛ و«إقفال» محجوز لإقفال الطلب (§7) |
| Extend trial | تمديد التجربة | تأجيل TrialEndsOn بيد المشغّل | SCR-PLT-52 | — |
| Tenant onboarding | تهيئة المشترك | إنشاء المشترك وبذره ودعوة مديره الأول في معاملة واحدة | UC-PLT-02 | يُتجنَّب «تأهيل» (00:194) |
| Seed | البذرة | بيانات افتراضية تُزرع عند التهيئة وتُعلَّم بـ SeedKey | cfg.SeedRun؛ SCR-PLT-54 | — |
| Onboarding checklist | قائمة البدء | خطوات مدير الحساب الأولى بنسبة إنجاز | SCR-PLT-06 | — |
| Support access | وصول الدعم | دخول مؤقت للمشغّل بإذن مدير الحساب وتحت التدقيق | plat.SupportAccessGrant؛ SCR-PLT-11 | Break-glass في الوثائق فقط لا في الواجهة |
| Global references | المراجع العالمية | قوائم يملكها المشغّل ويقرؤها كل المشتركين | ref.Country، ref.Currency؛ SCR-PLT-55 | — |

## 3. الهوية والدخول والجلسات

| English term | المصطلح العربي | التعريف | أين يُستعمل | ملاحظة وما يُتجنَّب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sign in · Sign out | تسجيل الدخول · تسجيل الخروج | بدء الجلسة وإنهاؤها | SCR-PLT-01؛ القشرة | يُتجنَّب Log in وLogon في الواجهة |
| Email | البريد الإلكتروني | معرّف الدخول الفريد في المشترك | sec.AppUser.Email | — |
| Password | كلمة المرور | سر المستخدم، يُخزَّن تجزئة Argon2id | sec.AppUser.PasswordHash | يُتجنَّب «الرقم السري» |
| Two-step verification | التحقق بخطوتين | تسمية المستخدم للمصادقة متعددة العوامل | SCR-PLT-02، SCR-PLT-04 | ● في شاشات المستخدم؛ وفي شاشات الإدارة MFA |
| Multi-factor authentication (MFA) | المصادقة متعددة العوامل | كلمة مرور ثم رمز TOTP | sec.AppUser.MfaEnabled؛ SCR-PLT-07 | — |
| Authenticator app | تطبيق المصادقة | تطبيق يولّد رموز TOTP | SCR-PLT-04 | لا يُذكر اسم منتج بعينه |
| Verification code | رمز التحقق | الرمز المكوّن من 6 أرقام من تطبيق المصادقة | SCR-PLT-02 | يُتجنَّب OTP في الواجهة |
| Recovery code | رمز الاسترداد | واحد من 10 رموز تُستعمل مرة واحدة بدل TOTP | sec.MfaRecoveryCode؛ SCR-PLT-02، 04، 15 | يُتجنَّب Backup code |
| Reset MFA | إعادة تعيين MFA | إلغاء تسجيل MFA وإجبار المستخدم على التسجيل من جديد | SCR-PLT-07 | — |
| Invitation | الدعوة | رابط لمرة واحدة صالح 48 ساعة لتفعيل حساب | sec.UserToken (INVITATION)؛ SCR-PLT-04 | — |
| Reset password | إعادة تعيين كلمة المرور | رابط لمرة واحدة صالح 30 دقيقة | sec.UserToken (PASSWORD_RESET)؛ SCR-PLT-03 | يُتجنَّب «استعادة كلمة المرور» لأن الكلمة لا تُستعاد |
| Lockout · Locked · Unlock | قفل الحساب · مقفل · فك القفل | منع الدخول بعد 5 محاولات فاشلة خلال 15 دقيقة | sec.AppUser.Status؛ SCR-PLT-07 | يُتجنَّب Blocked و«محظور»؛ ولا تُعرض «مقفل» في شاشة الدخول |
| Session | الجلسة | فترة دخول برمز يحمله المتصفح | sec.UserSession؛ SCR-PLT-08، 15 | — |
| Idle timeout · Absolute timeout | مهلة الخمول · المهلة المطلقة | 30 دقيقة بلا نشاط · 12 ساعة من الدخول | sec.UserSession | — |
| End sessions | إنهاء الجلسات | إنهاء كل جلسات مستخدم بيد المدير | SCR-PLT-07 | يُتجنَّب Kill وTerminate في الواجهة |
| Re-authenticate | إعادة المصادقة | إدخال كلمة المرور وMFA قبل فعل حساس | SCR-PLT-13 | — |
| Single sign-on (SSO) | الدخول الموحّد | ربط هوية خارجية (لاحقًا) | sec.ExternalIdentity | S5 |

## 4. المستخدمون والأدوار والصلاحيات

| English term | المصطلح العربي | التعريف | أين يُستعمل | ملاحظة وما يُتجنَّب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User | المستخدم | حساب في بوابة المشترك | sec.AppUser؛ SCR-PLT-07 | — |
| Invited · Active · Locked · Disabled · Archived | مدعو · فعّال · مقفل · معطّل · مؤرشف | حالات المستخدم | sec.AppUser.Status | — |
| Service account | حساب الخدمة | حساب للمهام الخلفية بلا دخول تفاعلي | sec.AppUser.IsSystemUser | لا يظهر في قائمة المستخدمين ● |
| Tenant administrator (TA) | مدير حساب المشترك | يدير المستخدمين والأدوار والإعدادات | دور نظام؛ SCR-PLT-08 | ● يُتجنَّب Account administrator (db/model/10-platform.model:98) في الواجهة لأن Account تعني الحساب البنكي؛ و«مدير الحساب» وحده (DOC-F01 يستعمله) قد يُفهم مدير حساب لدى البنك |
| Treasury manager (TM) | مدير الخزينة | رئيس الخزينة؛ يحمل الصلاحيات المقفلة | دور نظام | — |
| Facilities officer (FO) | مسؤول التسهيلات | موظف الخزينة المسؤول عن التسهيلات؛ يحمل الصلاحيات المقفلة | دور نظام | — |
| Treasury employee (TE) | موظف الخزينة | منفّذ الطلبات | دور نظام | — |
| Auditor (AU) | المدقق | عرض فقط | دور نظام | لا يُخلط بدور «مدقّق» في دورة العمل (§7) |
| Role · System role · Custom role | الدور · دور نظام · دور مخصص | مجموعة صلاحيات؛ المبذور نظام والمنشأ مخصص | sec.Role.IsSystem؛ SCR-PLT-09 | — |
| Permission | الصلاحية | إذن دقيق برمز مثل ‎party.identity.reveal‎ | sec.Permission؛ SCR-PLT-09 | ● تُحصر «صلاحية» في هذا المعنى؛ انظر Authority grant |
| Sensitive permission | صلاحية حساسة | إسنادها يُدقَّق بشدة عالية ويُشعر المديرين | sec.Permission.IsSensitive | — |
| Locked permission | صلاحية مقفلة | لا تُسند منصةً إلا لدوري TM وFO | sec.Permission.LockedToRoleCodes؛ SCR-PLT-09 | الرمز PERMISSION_LOCKED |
| Effective permissions | الصلاحيات الفعلية | اتحاد صلاحيات أدوار المستخدم | SCR-PLT-08 | لا صلاحية «منع» |
| Company scope · All · Selected | نطاق الشركات · الكل · مختارة | الشركات التي يرى المستخدم بياناتها | sec.UserCompanyScope؛ SCR-PLT-10 | يُتجنَّب «الصلاحية على الشركات» |
| Include subsidiaries | تضمين التابعات | يمتد النطاق إلى الشركات التابعة | sec.UserCompanyScope.IncludeDescendants | — |
| Company switcher | مبدّل الشركة | يضيّق العرض إلى شركة من النطاق ولا يوسّعه | القشرة (DOC-B07 §4.4) | — |
| Department | الإدارة | وحدة تنظيمية في المشترك | org.Department | يُتجنَّب «القسم» للتمييز عن أقسام البنك |
| Line manager | المدير المباشر | يُستعمل لتحديد «المدير» في الموافقات | sec.AppUser.LineManagerUserId | — |

## 5. الإعدادات والترقيم والتدقيق والمستندات

| English term | المصطلح العربي | التعريف | أين يُستعمل | ملاحظة وما يُتجنَّب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Settings · Security settings | الإعدادات · إعدادات الأمان | قيم المشترك ضمن حدود المنصة | cfg.TenantSetting؛ SCR-PLT-11 | — |
| Work hours (start · end) | ساعات العمل (البداية · النهاية) | نافذة حساب SLA والتذكير | ‎work.start‎، ‎work.end‎ | — |
| Re-mask delay | مدة إعادة الإخفاء | ثوانٍ قبل عودة القناع بعد الكشف | cfg.TenantSetting | — |
| Number series · Numbering | سلسلة الترقيم · الترقيم | تعريف صيغة ترقيم لنوع مستند | cfg.NumberSequenceDefinition؛ SCR-PLT-12 | يُتجنَّب «العدّاد» في الواجهة |
| Pattern · Preview | الصيغة · المعاينة | قالب بوسوم مثل ‎{seq:000}-{erp}-{yy}‎ | SCR-PLT-12 | — |
| Issued number · Void | رقم صادر · إلغاء (ملغى) | الرقم الملغى بسبب لا يُعاد | cfg.NumberIssue.Status | يُتجنَّب Delete number و«حذف» |
| Gap-free | بلا فجوات | لا رقم متروك إلا بإلغاء موثَّق | GapPolicy | معناه قرار مفتوح O-12 (erd_open_items) |
| Audit log · Audit event | سجل التدقيق · حدث تدقيق | سجل للإدراج فقط لكل فعل مهم | aud.AuditLog؛ SCR-PLT-13 | يُتجنَّب «سجل المراجعة» و«اللوغ» |
| Severity: Info · High | الشدة: عادية · عالية | تصنيف الحدث | aud.AuditLog.Severity | — |
| Actor | الفاعل | من نفّذ الفعل: مستخدم أو مشغّل أو نظام أو مهمة | aud.AuditLog.ActorType | — |
| Reveal · Mask · Masked | الكشف · القناع · مقنَّع | إظهار القيمة الكاملة بصلاحية / عرض آخر 4 خانات | BR-PTY-008، BR-PTY-009 | زر الواجهة Show؛ والحدث IDENTITY_REVEAL |
| Background job | مهمة خلفية | عمل مجدول بإعادة محاولة وسجل تشغيل | cfg.JobRun؛ SCR-PLT-14 | — |
| Document · Document type · Version | المستند · نوع المستند · الإصدار | مستند منطقي بإصدارات ثابتة | doc.Document، doc.DocumentVersion؛ SCR-PLT-16 | يُتجنَّب «المرفق» للمستند المنطقي |
| Upload · Download · Preview | رفع · تنزيل · معاينة | عبر نقطة مصرَّحة فقط | SCR-PLT-16 | — |
| Quarantined | محجور | ملف مشبوه لا يُنزَّل | doc.DocumentVersion.ScanStatus | — |
| Data export | تصدير البيانات | حزمة مختومة بطلب مدير الحساب | cfg.DataExportJob | S5 |
| Retention · Disposal | الاحتفاظ · الإتلاف | مدة الحفظ ثم الإتلاف بموافقة | FR-PLT-040 | لا حذف تلقائي |
| Hijri · Gregorian | هجري (أم القرى) · ميلادي | التخزين ميلادي والعرض هجري عند الطلب | plat.Tenant.CalendarDisplay | — |

## 6. الهيكل المؤسسي والأشخاص (M1)

| English term | المصطلح العربي | التعريف | أين يُستعمل | ملاحظة وما يُتجنَّب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Company | الشركة | منشأة قانونية داخل المشترك | org.Company | يُتجنَّب «المنشأة» لأنها للمنشأة المالية |
| Legal form | الشكل القانوني | كتالوج LegalEntityType | cat.LegalEntityType | — |
| Holding · Parent company · Subsidiary | قابضة · الشركة الأم · تابعة | علم مستقل عن الشكل؛ وشجرة الهرم | org.Company.IsHolding | — |
| Shareholding · Ownership change | حصة الملكية · تغيير الملكية | حصة بفترة سريان؛ معالج يغلق ويفتح | org.Shareholding | — |
| Governing body · Position | هيئة الحوكمة · المنصب | مجلس أو إدارة أو جمعية؛ ومنصب العضو | org.GoverningBody، org.BodyMember | — |
| Authority grant | منحة تفويض ● | من يخوَّل نظاميًا بنوع صلاحية وسقف وتوقيع مشترك وفترة | org.AuthorityGrant | الوثائق تقول «منح الصلاحية» (10-m0-m1:88)؛ يُقترح «تفويض» لفصلها عن Permission |
| Power type | نوع التفويض ● | توقيع عقود، اقتراض، ضمانات… | cat.PowerType | الوثائق تقول «نوع الصلاحية» (10-m0-m1:178) |
| Party | الشخص أو الجهة | فرد أو جهة اعتبارية يُعاد استخدامه | pty.Party | يُتجنَّب «العميل» و«الطرف» وحده |
| Identity document · Primary document | وثيقة الهوية · الوثيقة الأساسية | وثيقة برقم مشفَّر؛ والأساسية بحسب الجنسية والإقامة | pty.IdentityDocument | — |
| Mirror party | الجهة المرآة | Party تُنشأ آليًا لكل شركة وتبقى للقراءة | org.Company.PartyId (الرابط الوحيد، DR-24) | — |
| Usage provider | مزوّد الاستخدام | واجهة تكشف أدوار الشخص المشتقة | BR-PTY-001 | «الاستخدام» محجوز لهذا المعنى؛ انظر Utilisation |
| Merge | الدمج | توحيد شخصين مكرَّرين | UC-PTY-06 | — |
| KYC profile · Completeness | ملف الاكتمال (KYC) · الاكتمال | ما يطلبه بنك عن شخص بدور معيّن | pty.KycProfile | — |
| Guarantor pack | حزمة بيانات الكفيل | PDF كامل أو مسودة مقنَّعة | UC-PTY-12 | — |

## 7. المجال الأساسي (التسهيلات والاعتمادات والطلبات)

| English term | المصطلح العربي | التعريف | أين يُستعمل | ملاحظة وما يُتجنَّب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Financial institution | المنشأة المالية | بنك أو شركة تمويل أو ممول | ins.Institution | — |
| Relationship · Relationship manager (RM) | العلاقة · مدير العلاقة | ارتباط شركة بمنشأة؛ ومسؤول البنك عنها | ins.Relationship | لا يُخلط بـ RQM (مدير مقدّم الطلب) |
| Bank account | الحساب البنكي | حساب الشركة لدى المنشأة | acc.BankAccount | «Account» في الواجهة يعني هذا وحده |
| Signatory | المفوَّض | شخص مخوَّل لدى بنك عن شركة | acc.Signatory | تُوحَّد الكتابة «المفوَّض» بدل «المفوّض» |
| Facility | التسهيل | حزمة اتفاقية ائتمانية | fac.Facility | — |
| Limit · Product line | الحد · خط المنتج | جزء من التسهيل؛ وسطر منتج داخل الحد | fac.Limit، fac.LimitProductLine | — |
| Reservation | الحجز | تخصيص جزء من الحد لطلب | fac.LimitReservation | — |
| Utilisation | الاستغلال ● | ما يستهلك الحد فعليًا (يدوي أو من اعتماد صادر) | fac.Utilization | يُتجنَّب «الاستخدام» (12-m5:86) لتعارضه مع مزوّد الاستخدام |
| Exposure amount | مبلغ التعرّض | المبلغ الوحيد الممرَّر لخدمات الحدود | ExposureAmount | — |
| Available | المتاح | السقف ناقص المستغَل والمحجوز | لوحة توفر الحدود | — |
| Pricing · Tariff | التسعير · التعرفة | شروط السعر؛ وجدول رسوم البنك | fac، prc | — |
| Collateral · Guarantee · Guarantor | الضمان · الكفالة · الكفيل | ضمان للتسهيل؛ والكفالة نوع منه؛ والكفيل Party | col.Collateral، col.Guarantee | — |
| Promissory note | السند لأمر | ضمان بسند وموقّعيه | col.PromissoryNote | — |
| Covenant · Obligation | التعهد · الالتزام | التزام قابل للقياس؛ والالتزام أعم | obl.Covenant، obl.Obligation | — |
| Letter of credit (LC) | الاعتماد المستندي (LC) | الخطاب نفسه | lc.LetterOfCredit | لا يُكتب «اعتماد» وحده إلا حيث لا لبس (D-13) |
| Approval · Approver | الموافقة · الموافِق | الإجراء الإداري ومن يقوم به | wfl.RequestApproval | ● يُفضَّل «الموافِق» على «المعتمِد» في شاشات الاعتمادات |
| Drawing | السحب على الاعتماد ● | تقديم مستندات بمبلغ تحت اعتماد | lc.LcDrawing | «السحب» وحده يتعارض مع Claim (14-m7-m8:95 و13-m6:93) |
| Request · Requester | الطلب · مقدّم الطلب | سجل عمل للخزينة؛ وصاحبه | wfl.Request | «الجهة الطالبة» للإدارة لا للشخص |
| Workflow template · Stage | قالب دورة العمل · المرحلة | مراحل الطلب وانتقالاتها | wfl.WorkflowTemplate، wfl.WorkflowStage | — |
| External phase | المرحلة الظاهرة | ما يراه مقدّم الطلب | wfl.ExternalPhase | يُتجنَّب «الحالة الظاهرة» (00:92) |
| Sub-status | الحالة الفرعية | حالة الخزينة داخل المرحلة | wfl.Request.SubStatusKey | — |
| Claim (from queue) | الاستلام من الطابور ● | أخذ طلب من طابور الخزينة | ‎req.claim‎ | «السحب» محجوز لـ Drawing |
| Reviewer (workflow) | المراجِع ● | دور «مدقّق» في دورة العمل بين المنشئ والمعتمِد | WorkflowRole = AUDITOR | لا يُخلط بدور Auditor (AU) |
| Request status: Draft · Active · Awaiting close · Completed · Rejected · Cancelled | مسودة · قيد المعالجة · بانتظار الإقفال · مكتمل · مرفوض · ملغى | حالة دورة الطلب الداخلية | wfl.Request.Status | DOC-F08 |
| Close (request) | إقفال الطلب | إكمال الطلب بيد إدارة الخزينة | ‎req.treasury.close‎ | «إقفال» للطلب وحده؛ و«إغلاق» للمشترك والاعتماد |
| In progress | تحت الإجراء | المرحلة الظاهرة IN_PROGRESS | wfl.ExternalPhase | يُتجنَّب «قيد التنفيذ» (20-database-design:406) |

## 8. رسائل S0

المفاتيح مقترحة ● بنمط ‎<area>.<item>‎. النص الإنجليزي هو المرجع. رموز الأخطاء (V-PLT-nn وPERMISSION_LOCKED وغيرها) يملكها DOC-B04 وتبقى أسماؤها البرمجية كما هي، ومنها LAST_ACCOUNT_ADMIN مع أن الواجهة تقول tenant administrator.

| المفتاح | English | العربية | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎auth.invalid_credentials‎ | Invalid email or password. | البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة. | FR-PLT-012؛ الخطأ 50005 |
| ‎auth.code_invalid‎ | The verification code is not valid. Try again. | رمز التحقق غير صالح. حاول مرة أخرى. | FR-PLT-011 |
| ‎auth.recovery_used‎ | Recovery code accepted. You have {n} codes left. | قُبل رمز الاسترداد. بقي لديك {n} رموز. | BR-PLT-006 |
| ‎auth.link_invalid‎ | This link is no longer valid. Ask for a new one. | هذا الرابط لم يعد صالحًا. اطلب رابطًا جديدًا. | FR-PLT-013؛ V-PLT-06 |
| ‎auth.reset_sent‎ | If this email is registered, we have sent a reset link. | إن كان البريد مسجّلًا فقد أرسلنا رابط إعادة التعيين. | FR-PLT-013 |
| ‎auth.session_expired‎ | Your session has ended. Please sign in again. | انتهت جلستك. سجّل الدخول من جديد. | FR-PLT-014 |
| ‎auth.password_weak‎ | This password is too short or too common. | كلمة المرور قصيرة أو شائعة. | BR-PLT-004؛ V-PLT-04 |
| ‎auth.password_reused‎ | You cannot reuse one of your last 5 passwords. | لا يمكن استعمال إحدى كلمات المرور الخمس الأخيرة. | BR-PLT-004؛ V-PLT-05 |
| ‎users.last_admin‎ | You cannot disable the last active tenant administrator. | لا يمكن تعطيل آخر مدير حساب مشترك فعّال. | FR-PLT-016؛ LAST_ACCOUNT_ADMIN |
| ‎roles.permission_locked‎ | This permission is locked to the Treasury manager and Facilities officer roles. | هذه الصلاحية مقفلة على دوري مدير الخزينة ومسؤول التسهيلات. | BR-PLT-019؛ PERMISSION_LOCKED |
| ‎settings.below_minimum‎ | The value is weaker than the platform minimum ({min}). | القيمة أضعف من الحد الأدنى للمنصة ({min}). | BR-PLT-018؛ V-PLT-08 |
| ‎common.forbidden‎ | You do not have permission for this action. | لا تملك صلاحية هذا الإجراء. | FR-PLT-021 (403) |
| ‎common.not_found‎ | The item was not found. | لم يُعثر على العنصر. | FR-PLT-021 (404) |
| ‎common.read_only‎ | Your organisation is in read-only mode. | بيانات جهتك متاحة للقراءة فقط. | BR-PLT-002؛ TENANT_READ_ONLY |
| ‎common.module_disabled‎ | This module is not enabled for your organisation. | هذه الوحدة غير مفعّلة لجهتك. | FR-PLT-003؛ MODULE_DISABLED |

## 9. قواعد ملفات الموارد

- مفتاح واحد لكل مصطلح، ولا يُكرَّر النص نفسه بمفاتيح مختلفة ●.

- تهجئة إنجليزية واحدة في الواجهة: البريطانية ● (organisation، utilisation)، والمعرّفات البرمجية تبقى كما هي (Utilization) (DQ-B10-9).

- قيم الحالات تُعرض من جدول تحويل للتعداد (enum) لا من النص الخام في القاعدة.

- كل اسم في الكتالوجات بلغتين (X-DAT-6)، والإنجليزي هو المعروض الآن.

- لا رسالة تكشف وجود بريد أو مشترك أو سبب رفض الدخول (FR-PLT-012، FR-PLT-046).

- لا رقم هوية ولا قيمة مقيّدة في أي نص رسالة أو إشعار (BR-PLT-009).

- المصطلحات المقترحة ● لا تدخل ملف الموارد قبل اعتمادها (§10).

## 10. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-B10-1 | الاسم الإنجليزي لدور TA | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): Tenant administrator، والعربي «مدير حساب المشترك» | مالك المنتج | بذور الأدوار، SCR-PLT-08 |
| DQ-B10-2 | المقابل العربي لـ Utilisation | «الاستغلال»، و«الاستخدام» لمزوّد الاستخدام وحده | مراجع المصطلحات مع مالك M5 | واجهات S2 |
| DQ-B10-3 | المقابل العربي لـ Authority grant وPower type | «منحة تفويض» و«نوع التفويض»، و«صلاحية» لـ Permission وحده | مراجع المصطلحات مع مالك M1 | واجهات S1-ب |
| DQ-B10-4 | المقابل العربي لـ Claim وDrawing | «الاستلام من الطابور» و«السحب على الاعتماد» | مراجع المصطلحات مع مالكي M6 وM7 | واجهات S3 |
| DQ-B10-5 | الاسم الإنجليزي لدور «مدقّق» في دورة العمل | Reviewer في الواجهة، والقيمة البرمجية AUDITOR كما هي | مالك M6 | محرر القوالب |
| DQ-B10-6 | إلزام NameEn حيث يُعرض الاسم | NameEn إلزامي لكل كتالوج يُعرض في الواجهة الإنجليزية | معماري البيانات | البذور (DOC-B05) |
| DQ-B10-7 | مصطلحات الواجهة للمصادقة | Two-step verification للمستخدم، وMFA في شاشات الإدارة | UX lead | SCR-PLT-02، 07 |
| DQ-B10-8 | من يراجع النص العربي قبل إضافته | مراجع مصطلحات يسمّيه العميل، ويُوثَّق في DOC-B09 | مدير المشروع | ملفات الموارد العربية |
| DQ-B10-9 | تهجئة الإنجليزية في الواجهة | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): البريطانية، مع إبقاء المعرّفات البرمجية | مالك المنتج | ملفات الموارد |

## 11. تعارضات وفجوات في المصادر

- Utilization مترجمة «الاستخدام» في 12-m5 (docs/10-detailed-analysis/12-m5-facilities-pricing-collateral-obligations.md:86، :123) و«الاستغلال» في 14-m7-m8 (docs/10-detailed-analysis/14-m7-m8-letters-of-credit.md:32) و13-m6 (:344)؛ و«الاستخدام» نفسه يعني مزوّد الاستخدام في PTY (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:91).

- «صلاحية» تعني Permission (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:119) وتعني أيضًا التفويض النظامي في «منح الصلاحية» (:88) و«نوع الصلاحية» (:178) و«صلاحية المفوّض» (docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:87).

- «السحب» تعني Claim (docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:93) وتعني Drawing (docs/10-detailed-analysis/14-m7-m8-letters-of-credit.md:95).

- «مدقق» دور قراءة AU (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:41) ودور في دورة العمل بقيمة AUDITOR (docs/21-data-dictionary.md:4588، docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:162).

- TA «مدير الحساب» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:41) و«مدير حساب المشترك» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:58)، وبالإنجليزية account administrator (db/model/10-platform.model:98، tools/dbgen/erd_open_items.py:117)، وكلمة Account تعني الحساب البنكي في ACC.

- ExternalPhase «الحالة الظاهرة» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:92) و«المرحلة الظاهرة» (docs/10-detailed-analysis/13-m6-workflow-engine-notifications.md:89).

- ✅ وُحّدت: IN_PROGRESS «تحت الإجراء» في المواصفة 13 ووثيقة التصميم، ومنها حالة AWAITING_CLOSE (DQ-F08-5، DQ-F08-9). التفصيل في DOC-F08.

- «تأهيل مشترك جديد» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194) و«تهيئة المشترك» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:405، docs/20-database-design.md:475).

- «مسؤول المشغّل» (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:79) مقابل «مشغّل المنصة» في بقية الوثائق.

- «اعتماد» وحده بمعنى الموافقة، مثل «باعتماد السجل» (docs/10-detailed-analysis/12-m5-facilities-pricing-collateral-obligations.md:457)، خلافًا لـ D-13.

- T-10 يجعل NameEn اختياريًا في الكتالوجات (docs/20-database-design.md:70)، والواجهة إنجليزية أولًا؛ مثال: cfg.NonWorkingDay بلا اسم إلزامي (db/model/10-platform.model:526-527).

- نص 00 ما زال يصف الواجهة عربية RTL أولًا (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:107، :172، :303). التفصيل في DOC-B07 §8.

## 12. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §1 اللغة | FR-PLT-032، Q-PLT-05 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:134، :617 |
| §1 موافقة واعتماد | D-13 | docs/01-preliminary-analysis.md:404؛ docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:96 |
| §2 إلى §6 | مسرد 00 ومسرد 10-m0-m1 §3 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:73-99؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:71-93 |
| §7 | مسارد 11 إلى 14 §3 | docs/10-detailed-analysis/11-m2-m4-institutions-accounts-catalogs.md:73؛ 12-m5:77؛ 13-m6:81؛ 14-m7-m8:79 |
| §8 الرسائل | FR-PLT-011…014، FR-PLT-016، FR-PLT-021، BR-PLT-004، BR-PLT-018، BR-PLT-019 | db/static/030_session_context.sql:140 |
| §9 | X-DAT-6، BR-PLT-009 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:160 |

# DOC-B11 — مواصفة البيئات والبناء والإصدار

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-B11 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مهندس البنية التحتية والنشر (DevOps lead) |
| الأولوية | P0 قبل S0 |
| يغطي | FR-PLT-045، FR-PLT-046، FR-PLT-047، FR-PLT-041، FR-PLT-013، AC-PLT-4، O-23 (erd_open_items)، O-2 (20-database-design) |
| يعتمد على | DOC-S08، DOC-S02، DOC-S05، DOC-S09، DOC-S10، DOC-S11، DOC-B01، DOC-B05، DOC-B06، DOC-B09 |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md، docs/01-preliminary-analysis.md، db/deploy.sql، db/generated/tsql/، db/static/، tools/deploy/deploy.sh، tools/deploy/deploy.ps1، tools/ci/db_ci.sh، ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع)، docs/20-database-design.md، tools/dbgen/erd_open_items.py |

## 1. الغرض والنطاق

تعرّف هذه الوثيقة البيئات الأربع وما يعمل في كل منها، ونموذج التفرّع والإصدارات، وخط البناء، واستراتيجية ترحيل القاعدة، وبوابات الإصدار، والتراجع، والإعدادات والأسرار لكل بيئة، وقواعد البيانات في البيئات غير الإنتاجية.

- القرارات الثابتة: الإنتاج VPS خاص لدى مزوّد استضافة على ‎bankfas.com‎ بعنوان فرعي لكل مشترك (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:126، FR-PLT-046)؛ قاعدة البيانات SQL Server 2025 على Ubuntu 24.04 LTS (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16)؛ النشر بـ tools/deploy/deploy.sh (السطر 19)؛ ASP.NET Core على آخر .NET GA (01 §13) ●.

- غير محسوم نهائيًا: طبقة التطبيق على Windows Server وفق 01 §13 «قائمة ومطروحة للمراجعة بعد ADR 0001» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:126 و226، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147). لذلك يُصمَّم خط البناء هنا مستقلًا عن نظام مضيف التطبيق، والمراجعة في DQ-B11-1 ●.

- خارجها: تجهيز الخادم وتقويته (DOC-S10)، ودليل تشغيل deploy.sh على الخادم (DOC-S11)، وحسابات القاعدة وأسرارها (DOC-S08)، والنسخ والاستعادة (DOC-S09).

## 2. البيئات

مسار البيئات المعتمد: تطوير ← اختبار ← تجريبي (UAT) ← إنتاج، مع بيانات تجريبية مجهّلة (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:127) ●. ويُضاف CI بيئةً مؤقتة لكل تغيير.

| البيئة | الغرض | الاستضافة | البيانات | كيف يصلها الإصدار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تطوير | كتابة الكود والاختبار المحلي | جهاز المطوّر مع حاوية SQL Server 2025 ● | اصطناعية | يدويًا |
| CI | التحقق من كل تغيير | مشغّل ubuntu-24.04 وحاوية خدمة تعيش للمهمة فقط كما يعرّفهما الخط في جذر المستودع (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:3-5، 32-37) ●؛ يعمل على GitHub ويمر منذ 2026-10-12 (https://github.com/thawrasy/smartlines/actions/runs/38283663041)، وtools/ci/db_ci.sh يمر كاملًا في حاوية التطوير أيضًا (O-02، tools/dbgen/erd_open_items.py:22) | اصطناعية داخل معاملة تُلغى | آليًا عند الدفع وطلب الدمج |
| اختبار | التكامل والواجهة والأداء والفحص الديناميكي واختبار خروج الشريحة | خادم مشترك لدى مزوّد الاستضافة نفسه ● | اصطناعية دائمة لمشتركين وهميين | آليًا من main بعد نجاح CI ● |
| UAT | قبول المستخدم وتمرين الترحيل والتراجع | خادم بمواصفات الإنتاج ● | مجهّلة وفق DOC-B06 | إصدار مرشح موسوم بموافقة QA lead ● |
| إنتاج | المشتركون | VPS خاص لدى مزوّد استضافة، القاعدة على Ubuntu 24.04 LTS ● | حقيقية | الحزمة نفسها المعتمدة في UAT بعد بوابات §7 |

## 3. ما يعمل أين

| المكوّن | تطوير وCI | اختبار وUAT | إنتاج |
| --- | --- | --- | --- |
| SQL Server 2025 | حاوية mcr.microsoft.com/mssql/server بوسم مثبّت ● | Ubuntu 24.04 مثل الإنتاج ● | Ubuntu 24.04 LTS على VPS (ADR 0001) ● |
| تطبيق ASP.NET Core على .NET 10 (docs/01-preliminary-analysis.md:455) | تشغيل محلي، وبناء واختبار في CI | الحزمة المبنية نفسها | الحزمة نفسها على Windows Server القائم حتى المراجعة (DQ-B11-1) |
| المهام الخلفية (FR-PLT-044) | داخل عملية التطبيق ● | كذلك | كذلك، بحساب الخدمة IsSystemUser لكل مشترك |
| مخزن الملفات المشفّر (FR-PLT-027) | مجلد مؤقت | مجلد مشفّر على خادم البيئة ● | مجلد مشفّر على خادم التطبيق مع نسخ منفصل ● (DQ-B11-9) |
| البريد المعاملاتي (FR-PLT-013) | ملتقِط محلي لا يرسل | ملتقِط في الاختبار؛ مرحّل بقائمة مستلمين مسموحة في UAT ● | مرحّل SMTP تهيّئه الاستضافة (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115) ● |
| إنهاء TLS والوكيل العكسي | لا يلزم | كما في الإنتاج | وفق DOC-S05 |
| مخزن المفاتيح الرئيسية | مفاتيح اختبار تُولَّد لكل تشغيل | تسلسل مفاتيح مستقل لكل بيئة | وفق DOC-S02 |
| نشر القاعدة | deploy.sh في CI (tools/ci/db_ci.sh:54) | deploy.sh ثم الترحيلات | deploy.sh ثم الترحيلات؛ deploy.ps1 ليس مسار الإنتاج (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:20) |

## 4. التفرّع والإصدارات

### 4.1 التفرّع ●

- main محمي: لا دفع مباشر، والدمج بطلب دمج تمر فيه كل فحوص CI.

- فروع قصيرة لكل عمل، ويبقى نمط ‎claude/**‎ الذي يسمّيه ملف الخط (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:9، جذر المستودع).

- إصلاح عاجل: فرع من وسم الإصدار المنشور، ثم دمجه في main.

### 4.2 ترقيم الإصدارات ●

- صيغة MAJOR.MINOR.PATCH. قبل الإطلاق يكون MAJOR صفرًا وMINOR رقم الشريحة: 0.0.x لـ S0، و0.1.x لـ S1، وهكذا؛ والإطلاق 1.0.0.

- الوسم ‎vX.Y.Z‎ على main يحدد إصدار التطبيق والقاعدة معًا، فلا يُنشر تطبيق مع قاعدة من إصدار آخر.

- كل حزمة مبنية تحمل الإصدار ورقم الإيداع، ولا تُعاد كتابتها بعد نشرها.

### 4.3 سجل الإصدارات (FR-PLT-045، البند 1)

يطلب FR-PLT-045 سجل إصدارات في المستودع (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147). المقترح ●:

- ملف ‎versions.json‎ في جذر المستودع يثبّت: إصدار .NET SDK والإطار المستهدف، وإصدار SQL Server بتحديثه التراكمي، ووسم صورة SQL Server، وإصدار Ubuntu لمضيف القاعدة، ونظام مضيف التطبيق بعد حسمه، والحزم الرئيسية.

- ملف ‎global.json‎ يثبّت SDK بالإصدار نفسه.

- لكل تغيير في السجل سجل مراجعة بتاريخه وقراره («ترقية» أو «تأجيل بسبب»)، كما يطلب البند 3.

- ✅ منفّذ لمضيف القاعدة (2026-10-13، docs/adr/0014-deployment-preflight.md): ‎treasury-platform/versions.json‎، في جذر هذا المنتج لأن المستودع يضم منتجات أخرى. يسجّل:

  - Ubuntu 24.04؛

  - SQL Server 2025 CU9 GDR1 (KB5126967، البناء 17.0.5015.4)؛

  - صورة CI بالوسم نفسه، ومراجعة أولى بقرار «ترقية».

ويُضاف مضيف التطبيق و.NET و‎global.json‎ حين تُحسم.

## 5. خط البناء

### 5.1 خط القاعدة القائم

الخطوات 0 إلى 7 في tools/ci/db_ci.sh، وتفصيلها في DOC-B01 §2.1. ملف الخط في جذر المستودع لأن GitHub يقرأ الخطوط من هناك فقط، ويعمل فقط عند تغيّر treasury-platform/db/ أو tools/dbgen/ أو tools/ci/ أو الملف نفسه، وينفّذ أوامره داخل treasury-platform/ (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:10-20، 26-28). يعمل على GitHub ويمر: أول تشغيل أخضر في 2026-10-12 (https://github.com/thawrasy/smartlines/actions/runs/38283663041) بالخطوات الثماني و6 حالات للمشغّلات و41 للعزل. التشغيل الذي سبقه (38267525934) فشل في الخطوة 3 لأن check_fk_indexes.py يستورد erd_layout.py الذي يستورد PIL، فصار الخط يثبّت pillow==12.3.0 (السطور 57-59) (O-02، tools/dbgen/erd_open_items.py:22؛ docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:11، :18). الإضافات المقترحة ●:

- تشغيل tools/dbgen/check_review_fixes.py في الخطوة 3، بجانب check_grants.py الذي يعمل فيها الآن (tools/ci/db_ci.sh:49؛ DQ-B01-3).

- فحص تكافؤ الترقية والنشر الجديد (§6.3) على كل طلب دمج يغيّر db/.

- تثبيت وسم الصورة بدل ‎2025-latest‎ (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:37) ليطابق سجل الإصدارات. ✅ منفّذ (ADR 0014): ‎2025-CU9-GDR1-ubuntu-24.04‎، والخطوة 3 تفشل إن اختلف عن ‎versions.json‎.

- تشغيل الخط على كل طلب دمج إلى main بعد وجود كود التطبيق.

### 5.2 خط التطبيق ●

| المرحلة | ما تفحصه | يفشل البناء إذا |
| --- | --- | --- |
| بوابة الإصدارات | ملفات القفل، والإطار المستهدف لكل مشروع، وglobal.json، ووسوم الصور | حزمة أو SDK أو صورة بوسم preview أو rc أو beta أو alpha؛ مشروع يستهدف إطارًا أقدم من السجل؛ تغيير السجل بلا سجل مراجعة (AC-PLT-4) |
| التكامل | القاعدة منشورة بـ deploy.sh مع الترحيلات، والاتصال بحساب tp_app | أي اختبار يفشل |
| العقد | وثيقة OpenAPI المولَّدة (FR-PLT-041) | نقطة بلا توثيق أو تغيير كاسر بلا رفع إصدار الواجهة |
| فحص الحزم | الحزم المباشرة والمتعدية | ثغرة عالية أو حرجة بلا استثناء موقّع (NFR-SEC-16) |

### 5.3 المهمة الأسبوعية (FR-PLT-045، البند 3)

خط مجدول أسبوعيًا ● يقارن ‎versions.json‎ بآخر إصدار GA منشور لـ .NET وSQL Server، وينبّه فريق تشغيل المنصة إذا مر 30 يومًا على إصدار جديد بلا سجل مراجعة. هذا ما يختبره AC-PLT-4 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:695-698).

## 6. استراتيجية ترحيل القاعدة

### 6.1 الوضع اليوم

- db/deploy.sql ينشئ القاعدة إن لم تكن موجودة (السطران 17-18) ثم ينفّذ الملفات بالترتيب (22-34) ويتوقف عند أول خطأ (السطر 16).

- الملفات المولَّدة تنشئ الجداول بلا فحص وجود، مثل db/generated/tsql/001_tables.sql:8، فتشغيل deploy.sql على قاعدة قائمة يتوقف عند أول جدول. لذلك يحذف CI القاعدة قبل كل نشر (tools/ci/db_ci.sh:52). أي أن deploy.sql نشر كامل لقاعدة جديدة فقط.

- الملفات الثابتة مكتوبة لتُعاد: CREATE OR ALTER (db/static/025_tenant_views.sql:9، db/static/030_session_context.sql:23، db/static/050_fac_share_rule.sql:26)، وأدوار محمية بفحص وجود (db/static/020_roles_and_grants.sql:23 و35)، وسياسات RLS تُحذف ثم تُنشأ (db/static/010_rls.sql:96-99 و112-118). لكن إعادة تشغيلها على قاعدة قائمة لم تُختبر، لأن CI يبدأ دائمًا من قاعدة جديدة.

- وثيقة القاعدة تقر بأنه «لا يوجد بعدُ مسار ترحيل بين الإصدارات» (docs/20-database-design.md:452)، وتقترح أداة ترحيل مثل DbUp أو Flyway عند أول نشر على بيانات حقيقية (O-2 في 20-database-design، السطر 530).

- الدور tp_migrator موجود بلا منح (db/static/020_roles_and_grants.sql:9 و17)، والنشر يتم بحساب مالك القاعدة (docs/20-database-design.md:271)، وCI ينشر بحساب sa (tools/ci/db_ci.sh:54).

- البذور غير مكتوبة بعد (O-3 في 20-database-design، السطر 531)، وخطتها في DOC-B05.

### 6.2 المقترح ●

- خط الأساس: أول إصدار يحمل بيانات يجب الاحتفاظ بها (UAT بالبيانات المجهّلة، ثم الإنتاج) يُنشر بـ deploy.sql على قاعدة جديدة، ويُسجَّل في دفتر الترحيلات إصدارًا أساسًا.

- ترحيلات مرقّمة للأمام فقط: كل تغيير بعد خط الأساس = تعديل النموذج + إعادة توليد DDL (يبقى مصدر النشر الجديد) + سكربت ترحيل مكتوب يدويًا في ‎db/migrations/Vnnnn__وصف.sql‎ يحوّل القاعدة القائمة. توليد سكربت الفرق آليًا من النموذج قرار لاحق (DQ-B11-5).

- سكربتات متكررة: الملفات الثابتة 010 و020 و025 و030 و050 وملفات المنح 005 إلى 007 تُعاد بعد الترحيلات في كل إصدار، بالترتيب نفسه في deploy.sql، وفي جلسة واحدة لأن 010 يقرأ الجدول المؤقت الذي ينشئه 004 (db/deploy.sql:13-14). منحة حُذفت من النموذج لا تسحبها إعادة GRANT، فيسحبها سكربت الترحيل صراحة.

- المنفّذ: DbUp ● من الخيارين في O-2 (20-database-design)، لأنه مكتبة .NET تعمل في خط التطبيق نفسه. يسجّل كل سكربت منفَّذ في جدول دفتر يملكه tp_migrator.

- الحساب: دخول ترحيل مرتبط بالدور tp_migrator بصلاحيات DDL يحددها DOC-S08، لا sa ولا حساب التطبيق.

- التوسيع ثم التقليص: التغيير الكاسر يُقسَّم على إصدارين: إضافة العمود أو الجدول الجديد مع بقاء القديم، ثم حذف القديم في إصدار لاحق. فيعمل الإصدار السابق من التطبيق مع القاعدة الأحدث، وهذا شرط التراجع في §8.

- ترحيل البيانات: سكربتات منفصلة على دفعات، قابلة للإعادة دون أثر مكرر.

- قبل كل ترحيل إنتاجي: نسخة احتياطية كاملة وفحص استعادتها (DOC-S09).

### 6.3 فحص التكافؤ في CI ●

- المقارنة تبدأ بأعداد check_deployed.py (tools/dbgen/check_deployed.py:1-9)، وتضيف بصمة لتعريفات الأعمدة والقيود والفهارس والسياسات والمنح من كتالوج النظام.

- حالات العزل الإحدى والأربعون وحالات الحصص الست تُشغَّل على القاعدة المرقّاة أيضًا.

- بهذا تُختبر إعادة تشغيل الملفات الثابتة على قاعدة قائمة، وهو ما لم يُختبر حتى الآن.

## 7. بوابات الإصدار

| البوابة | الشرط | الدليل |
| --- | --- | --- |
| G1 | CI للقاعدة والتطبيق أخضر على الوسم نفسه | تشغيل CI |
| G2 | FR-PLT-045 البندان 1 و2: لا حزمة غير GA، والإطار مطابق للسجل | بوابة الإصدارات، AC-PLT-4 |
| G3 | FR-PLT-045 البند 3: كل إصدار GA جديد من .NET أو SQL Server له سجل مراجعة خلال 30 يومًا من صدوره | ‎versions.json‎ والمهمة الأسبوعية |
| G4 | FR-PLT-045 البند 4: إصدار SQL Server ونظام التشغيل على خادم الهدف مطابقان للسجل؛ يقرؤهما سكربت النشر قبل التنفيذ ويرفض عند الاختلاف. ✅ منفّذ (ADR 0014): ‎deploy.sh‎ يقارن البناء ونسخة Ubuntu بـ ‎versions.json‎ ويرفض بالخطأ 50143 | ناتج سكربت النشر (‎preflight passed‎) |
| G5 | العزل: 41 حالة قاعدة واختبار العبور لكل نقطة API | DOC-B01 §6 |
| G6 | تمرين الترحيل في UAT: التكافؤ ناجح، والزمن داخل نافذة الصيانة (NFR-AVL-02) | تقرير التمرين |
| G7 | صفر عيوب Sev1 وSev2 مفتوحة، ومعايير خروج الشريحة إن كان الإصدار خروج شريحة | DOC-B01 §5 و§7 |
| G8 | نسخة احتياطية قبل الترحيل وفحص استعادتها | DOC-S09 |
| G9 | توقيع QA lead ومالك المنتج على الإصدار، والمشغّل على النشر ● | DOC-B09 |

## 8. التراجع

| الحالة | الإجراء |
| --- | --- |
| خلل في التطبيق بعد النشر | إعادة نشر الحزمة السابقة بإعداداتها؛ ممكن لأن القاعدة تتبع «التوسيع ثم التقليص» (§6.2) |
| فشل سكربت ترحيل أثناء التنفيذ | كل سكربت في معاملة حيث يسمح المحرك ●؛ يتوقف الترحيل ويبقى التطبيق على الإصدار السابق ويُصلح الخلل بترحيل جديد |
| خلل في القاعدة بعد اكتمال الترحيل | ترحيل تصحيحي للأمام؛ لا سكربتات رجوع ● |
| تلف بيانات بسبب الترحيل | استعادة نسخة ما قبل الترحيل وسجلاتها إلى نقطة قبل البدء (DOC-S09)؛ ولأن الكتابة متوقفة في نافذة الصيانة لا تُفقد بيانات مستخدمين |

قرار التراجع للمشغّل مع مالك المنتج، ويُسجَّل سببه وأثره.

## 9. الإعدادات والأسرار لكل بيئة

القاعدة: لا سر في المستودع، والإعدادات غير السرية في ملفات لكل بيئة، والأسرار تُحقن عند التشغيل ●. حسابات القاعدة وأسرارها في DOC-S08، والمفاتيح في DOC-S02، وTLS في DOC-S05.

| البند | تطوير وCI | اختبار وUAT | إنتاج | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| كلمة sa | كلمة مؤقتة لحاوية CI فقط (../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:41-46) | لا يستعملها التطبيق ولا النشر ● | كذلك | DOC-S08 |
| دخول التطبيق tp_app | سر محلي | دخول مستقل لكل بيئة في مخزن أسرار | دخول مستقل مع تدوير | DOC-S08 |
| دخول الترحيل tp_migrator | sa في CI حاليًا | دخول مستقل | دخول مستقل يُستعمل وقت النشر فقط | DOC-S08 |
| شهادة SQL Server | ‎-C‎ مقبول (tools/deploy/deploy.sh:10-11 و19) | شهادة موثوقة بلا ‎-C‎ | شهادة موثوقة بلا ‎-C‎ | DOC-S05، O-08 (erd_open_items) |
| النطاق | localhost | نطاق فرعي مستقل لكل بيئة ● (DQ-B11-3) | ‎{tenant}.bankfas.com‎ | FR-PLT-046 |
| البريد | ملتقِط | ملتقِط، ومرحّل بقائمة مسموحة في UAT | مرحّل الاستضافة | FR-PLT-013 |
| المفاتيح الرئيسية | مولَّدة للاختبار | تسلسل مستقل، ولا مفتاح إنتاجي أبدًا | مخزن مفاتيح خارج القاعدة | DOC-S02 |
| معاملات Argon2id | الحد الأدنى نفسه | الحد الأدنى نفسه | m=65536 وt=3 وp=4 حدًا أدنى | docs/adr/0002-login-and-session-bound-context.md:14 |
| أسرار خط النشر | — | أسرار مشفّرة في منصة CI ● | أسرار مشفّرة ببيئة محمية تتطلب موافقة ● | DOC-S08 |

## 10. البيانات في البيئات غير الإنتاجية

المواصفة الكاملة في DOC-B06. القواعد هنا:

- لا تُنسخ بيانات الإنتاج ولا نسخه الاحتياطية إلى التطوير أو CI أو الاختبار.

- UAT يأخذ مجموعة مجهّلة وفق DOC-B06 فقط. أي استخراج من الإنتاج للتجهيل يتم في بيئة معزولة وبموافقة مسؤول حماية البيانات (DOC-S07).

- نسخة إنتاجية تُستعاد بلا المفتاح الرئيسي تبقى أعمدتها المشفّرة غير مقروءة (FR-PLT-037، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:139)، لكن الأسماء والمبالغ غير المشفّرة تبقى مقروءة، فلا يُعد ذلك تجهيلًا.

- المفاتيح الإنتاجية لا تغادر مخزنها إلى أي بيئة أخرى.

- بيانات الاختبار اصطناعية وتُلغى بعد كل اختبار (DOC-B01 §8).

## 11. حزمة النشر القابلة للنقل

FR-PLT-047 (Should، S5) يطلب حزمة تنشر على خادم محلي لمشترك يطلبها بإعدادات بيئية فقط (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:149). يتحقق ذلك من الآن إذا التزمت البيئات بالقاعدة نفسها: حزمة تطبيق واحدة، وdeploy.sh مع الترحيلات، وإعدادات وأسرار تُحقن. ويُعاد تقييم deploy.ps1 حين يطلب مشترك خادمًا محليًا بنظام Windows (DQ-B11-8).

## 12. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-B11-1 | مراجعة نظام طبقة التطبيق بعد ADR 0001 | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): يبقى Windows Server حتى المراجعة، وحزمة .NET تُبنى لتعمل على النظامين؛ والمراجعة تقارن به Ubuntu 24.04 LTS الذي يوحّد المضيفين ويعمل عليه الفريق (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:7) | المالك مع معماري الحلول | تجهيز بيئة الاختبار، بوابة G4 |
| DQ-B11-2 | خادم واحد للتطبيق والقاعدة أم خادمان | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): خادم مستقل للقاعدة وآخر للتطبيق | المالك مع مدير التشغيل | التجهيز، NFR-AVL |
| DQ-B11-3 | استضافة الاختبار وUAT ونطاقاهما | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): خادم لكل منهما لدى المزوّد نفسه، ونطاقان فرعيان مثل ‎{tenant}.test.bankfas.com‎ و‎{tenant}.uat.bankfas.com‎ بشهادتين شاملتين مستقلتين | المالك مع DevOps lead | DOC-S05، اختبار خروج S0 |
| DQ-B11-4 | منفّذ الترحيلات | DbUp، ويُعتمد قبل أول نشر على UAT | قائد قاعدة البيانات | أول نشر يحمل بيانات |
| DQ-B11-5 | كتابة سكربتات الترحيل | يدويًا مع فحص التكافؤ في CI، وتوليد الفرق من النموذج لاحقًا | قائد قاعدة البيانات | أول تغيير بعد خط الأساس |
| DQ-B11-6 | نموذج التفرّع وترقيم الإصدارات | main محمي وفروع قصيرة؛ 0.S.x قبل الإطلاق | DevOps lead | S0 |
| DQ-B11-7 | مكان سجل الإصدارات وصيغته | ‎versions.json‎ و‎global.json‎ في الجذر. ✅ ‎versions.json‎ منفّذ في جذر المنتج ‎treasury-platform/‎ لمضيف القاعدة (ADR 0014)؛ و‎global.json‎ مع كود التطبيق | DevOps lead | AC-PLT-4 |
| DQ-B11-8 | مصير deploy.ps1 | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): يبقى خارج مسار الإنتاج بلا اختبار حتى يطلب مشترك خادم Windows | المالك | FR-PLT-047 |
| DQ-B11-9 | موقع مخزن الملفات المشفّر ونسخه | مجلد مشفّر على خادم التطبيق ونسخ منفصل عن نسخ القاعدة | معماري الحلول مع DOC-S02 وDOC-S09 | FR-PLT-027 |
| DQ-B11-10 | من يوقّع الإصدار والنشر | QA lead ومالك المنتج للإصدار، والمشغّل للنشر | مدير المشروع (DOC-B09) | G9 |
| DQ-B11-11 | تثبيت وسم صورة SQL Server | وسم التحديث التراكمي المسجَّل في ‎versions.json‎. ✅ منفّذ (ADR 0014) | DevOps lead | G2، DQ-B01-2 |

## 13. تعارضات وفجوات في المصادر

- وسم الصورة ‎2025-latest‎ في ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml:37 متحرك، والبند 4 من FR-PLT-045 يمنع النشر بإصدار SQL Server مخالف للسجل؛ فما يختبره CI قد يختلف عما يُنشر.

- docs/30-readiness-documents.md:425 يقول إنه لا يُحدَّد أي سكربت نشر هو المرجعي، وdocs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:19-20 يحدده: deploy.sh.

- ✅ صُحّح (التحقق عند bef5722): docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:3 صار يقول إن نصي FR-PLT-045 و01 §13 حُدِّثا لمضيف القاعدة (O-23)، وإن طبقة التطبيق تبقى على Windows Server وفق 01 §13 حتى المراجعة، كما في docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147. لكن docs/30-readiness-documents.md:425 ما زال يقول إن ADR يقرّ بأن نص FR-PLT-045 يحتاج تحديثًا.

- ✅ صُحّح (2026-10-12): يعمل على GitHub، فوصف docs/30-readiness-documents.md:424 للخط بأنه «يعمل على main وclaude/**» صار صحيحًا (O-02، tools/dbgen/erd_open_items.py:22). والسجل يسمّي الآن الملف الصحيح ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع).

## 14. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §2 | مسار البيئات، الاستضافة | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:126-127 |
| §3 | ADR 0001، 01 §13، FR-PLT-013، FR-PLT-027، FR-PLT-044 | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:16-20؛ docs/01-preliminary-analysis.md:455-456؛ docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:115، 129، 146 |
| §4.3، §5.3، §7 G2-G4 | FR-PLT-045، AC-PLT-4 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:147، 695-698 |
| §5.1 | خط القاعدة القائم | tools/ci/db_ci.sh؛ ../.github/workflows/treasury-db-ci.yml (جذر المستودع) |
| §5.2 | FR-PLT-041 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:143 |
| §6 | O-2 وO-3 (20-database-design)، tp_migrator | docs/20-database-design.md:452، 530-531، 271؛ db/static/020_roles_and_grants.sql:9 |
| §7 G5 | FR-PLT-036، خروج S0 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:138؛ docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194 |
| §9 | FR-PLT-046، O-08 (erd_open_items)، ADR 0002 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:148؛ tools/dbgen/erd_open_items.py:56-60؛ tools/deploy/deploy.sh:10-11 |
| §10 | FR-PLT-037، DOC-B06 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:139 |
| §11 | FR-PLT-047 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:149 |
| DQ-B11-1 | O-23 (erd_open_items) | tools/dbgen/erd_open_items.py:145-150 |