# المرحلة الثانية: بناء التطبيق — الشريحة S5 (التقارير والبريد وبقية الطلبات)

التاريخ: 2026-10-24. الطلب 51 في ‎docs/31‎، والقرار المعماري ADR 0050.

كتب هذا البناء وهذا التقرير وكيلُ ذكاء اصطناعي. وكتب أيضًا تعريفات التقارير ونص الملخص البريدي والأنواع الخمسة الأمثلة. كلها مقترحة منه، وتحتاج مراجعة الخزينة.

# 1. ما طلبه المالك

- قال المالك: «اكمل حتى النهاية دون الرجوع لي حتى النهاية». فبُنيت S5 مباشرة بعد S4.

- S5 في الخطة (‎docs/01‎ §8): التقارير، والإشعارات البريدية، وبقية الطلبات العامة، وجاهزية الإطلاق التجريبي. في الفهرس (‎docs/10-detailed-analysis/91‎) أربعة وعشرون متطلبًا: واحد Must، وثلاثة عشر Should، وعشرة Could.

- بُني منها ما يخدم التجربة مباشرة، وأُجّل الباقي في §5. الأسئلة المفتوحة (OQ-1 إلى OQ-8) بُنيت على افتراضات موصى بها، واعتمدها المالك في 2026-10-25 (§4).

# 2. ما بُني

| المتطلب | المحتوى |
| --- | --- |
| FR-LCI-033 وFR-LCE-028 | سبعة عشر تقريرًا للاعتمادات (§3.1)، بالشاشة وبملف CSV |
| FR-NTF-014 | الملخص البريدي اليومي والأسبوعي (§3.2) |
| FR-NTF-020 | أرشفة الإشعارات المقروءة بعد 180 يومًا (§3.2) |
| FR-REQ-025 | نسخ أي طلب من نوع رئيسي في مسودة جديدة (§3.3) |
| FR-REQ-026 | تصدير قائمة الطلبات بملف CSV (§3.3) |
| FR-REQ-022 | الأنواع الخمسة الأمثلة مبذورة غير مفعّلة (§3.4) |

المحتويات

1. ما طلبه المالك

2. ما بُني

3. ما يعمل الآن

4. الافتراضات (معتمدة) (OQ-1 إلى OQ-8)

5. ما لم يُبنَ بعد

6. الاختبار

# 3. ما يعمل الآن

## 3.1 تقارير الاعتمادات

- الشاشة ‎/reports‎:

  - تعرض التقارير التي يسمح بها الخادم لهذا المستخدم.

  - المرشحات: الشركة، والفترة، وعدد الأيام لما يقرؤه، والحالة.

  - تعرض حتى 1,000 صف. والتصدير يحوي حتى 100,000 صف.

- الصلاحيات:

  - كل تقرير يحتاج lc.report.view.

  - تقارير المشتريات تحتاج معها lc.view.all.

  - R-LCI-02 وR-LCI-05 فيهما الحجز والاستغلال، فتحتاجان أيضًا lc.view.internal.

  - تقارير المبيعات تحتاج lc.export.view.

  - ولا يظهر تقرير وحدته غير مفعّلة.

  - كل تقرير يقرأ في نطاق شركات المستخدم.

- التصدير:

  - يُسجَّل في التدقيق (REPORT_EXPORTED) بمرشحاته وعدد صفوفه.

  - الخلية التي تبدأ بـ = أو + أو - أو @ تُسبق بعلامة ' حتى لا ينفّذها برنامج الجداول صيغةً.

| الرمز | التقرير |
| --- | --- |
| R-LCI-01 | سجل الاعتمادات: الشركة، والبنك، والمنتج، والمورّد، والحالة، والمبلغ، والانتهاء |
| R-LCI-02 | الاستغلال القائم لكل اعتماد: التعرّض، والمسحوب، والمسدَّد، وغير المسحوب، وغير المسدَّد، والقائم، وبند الاستغلال، والفرق بينهما |
| R-LCI-03 | الاستحقاقات والسداد خلال N يومًا (90 افتراضيًا) |
| R-LCI-04 | ما ينتهي خلال N يومًا (30 افتراضيًا)، والمنتهي غير المغلق |
| R-LCI-05 | الحجوزات النشطة قبل الإصدار: عمرها وانتهاؤها، والتجاوز |
| R-LCI-06 | الحجم بحسب البنك والمنتج والمورّد والعملة في الفترة |
| R-LCI-07 | التعديلات وأثرها |
| R-LCI-08 | المخالفات وزمن القرار |
| R-LCI-09 | زمن الدورة من التقديم إلى الإصدار بحسب البنك والمنتج |
| R-LCE-01 | الاعتمادات المستلَمة النشطة بأرصدتها الأربعة |
| R-LCE-02 | أوامر محجوزة لم تتحول منذ أكثر من N يومًا (30 افتراضيًا) |
| R-LCE-03 | سجل البروفورمات وعدد الاعتمادات الواردة عليها |
| R-LCE-04 | بروفورمات بلا اعتماد أقدم من N يومًا |
| R-LCE-05 | انتهاء الاعتمادات المستلَمة وآخر شحنها، مع أوامرها المفتوحة |
| R-LCE-06 | السحوبات والتحصيل |
| R-LCE-07 | المخالفات والتعديلات |
| R-LCE-08 | مطابقة ثوابت الرصيد: كل اعتماد متاحه سالب، أو محجوزه أقل من مجموع أوامره، أو مسحوبه لا يساوي سحوباته |

## 3.2 البريد والملخص والأرشفة

- التفضيل. لكل مجموعة إشعارات، يختار المستخدم لقناة البريد أحد أربعة: فوري، أو ملخص يومي، أو ملخص أسبوعي، أو معطّل.

  - الملخص للبريد وحده. أما في التطبيق فيظهر كل إشعار.

  - الحدث الإلزامي لا يُؤجَّل للملخص أبدًا.

- الاحتجاز. البريد الذي يذهب إلى الملخص يُحفظ معلّقًا بلا وقت إرسال، فلا تلتقطه مهمة الإرسال JOB-NTF-DISPATCH.

- مهمة الملخص (JOB-NTF-DIGEST) تعمل كل ساعة:

  - تجمع لكل مستخدم ما احتُجز قبل موعد الملخص. والموعد ‎ntf.digest.daily_at‎ (07:30 افتراضيًا) بتوقيت المشترك، وللأسبوعي يوم ‎ntf.digest.weekly_day‎ (الأحد افتراضيًا).

  - ترسل رسالة واحدة: لكل حدث عدده وآخر خمسة عناوين، ثم رابط الدخول.

  - لا تُرسل ملخصًا فارغًا.

  - دفعة الملخص فريدة لكل مستخدم ونوع ونهاية فترة، فالتشغيل الثاني في الفترة نفسها لا يرسل شيئًا.

  - إن فشل الإرسال تبقى العناصر محتجزة، وتدخل ملخص الفترة التالية.

  - ومن عاد إلى «فوري» يُطلق بريده المحتجز إلى مهمة الإرسال.

- الأرشفة (JOB-NTF-RETENTION) تعمل يوميًا:

  - تؤرشف الإشعار المقروء بعد ‎ntf.retention.archive_days‎ يومًا (180 افتراضيًا).

  - لا تحذف شيئًا، ولا تؤرشف غير المقروء.

- الإعدادات الجديدة ثلاثة. فصارت الإعدادات 44 بعد 41.

## 3.3 الطلبات: النسخ والتصدير

- النسخ (FR-REQ-025). يعمل لكل طلب من نوع رئيسي يراه المستخدم، إذا كانت له صلاحية req.create، وكان من جمهور النوع.

  - يُنسخ: حقول الطالب (ما يُحرَّر في المسودة) والشروط في مسودة جديدة.

  - لا يُنسخ: حقول الخزينة، والمرفقات، والمراجع.

  - الطلب الفرعي (تعديل اعتماد، أمر بيع، مستندات تحصيل) لا يُنسخ، بل يُرفع من جديد من أصله.

  - في صفحة الطلب زر «نسخ إلى طلب جديد».

- التصدير (FR-REQ-026). قائمة الطلبات نفسها بملف CSV، حتى 5,000 صف، ويُسجَّل في التدقيق (REQUESTS_EXPORTED).

  - أعمدة الخزينة (المرحلة، والمهلة، والاستحقاق) لا تظهر إلا لموظفيها.

  - تصدير الخط الزمني PDF مع العلامة المائية لم يُبنَ (§5).

## 3.4 الأنواع الخمسة الأمثلة (FR-REQ-022)

- الحزمة WFL.BASE v3 تبذر خمسة أنواع، جمهورها الطالب ومدير الخزينة:

  - ضمان بنكي (BANK_GUARANTEE).

  - صرف عملة أجنبية (FX_REQUEST).

  - موافقة على دفعة أو تحويل (PAYMENT_APPROVAL).

  - خطاب أو شهادة من البنك (BANK_LETTER_REQUEST).

  - سحب من تمويل (FACILITY_DRAWDOWN).

- ليس لها قالب، فتبقى غير مفعّلة ولا تظهر في «طلب جديد». هذا ما اعتمده المالك في Q-REQ-01 (2026-10-19): تبقى مخططًا حتى تُعطى نماذجها.

- يُفعَّل النوع حين يُنشر له قالب، وفحوص القالب ترفض قالبًا بلا حقول.

# 4. الافتراضات (معتمدة) (OQ-1 إلى OQ-8)

| السؤال | ما بُني |
| --- | --- |
| OQ-1 نطاق S5 | التقارير، والملخص والأرشفة، ونسخ الطلبات وتصديرها، والأنواع الأمثلة. والباقي في §5 |
| OQ-2 صيغة التصدير | CSV بترميز UTF-8 مع علامة البداية (BOM)، فيفتحه Excel بالعربية. لا ملف xlsx ولا PDF |
| OQ-3 حدود الصفوف | الشاشة 1,000، وتصدير التقرير 100,000، وتصدير الطلبات 5,000 |
| OQ-4 صلاحيات التقارير | lc.report.view مع lc.view.all للمشتريات (وlc.view.internal لتقريري الحجز والاستغلال)، ومع lc.export.view للمبيعات |
| OQ-5 موعد الملخص | 07:30 بتوقيت المشترك يوميًا، والأحد للأسبوعي (Q-NTF-02). وكلاهما إعداد |
| OQ-6 فشل الملخص | لا إعادة في الفترة نفسها، والعناصر تدخل الفترة التالية |
| OQ-7 الأرشفة | 180 يومًا من القراءة، إعداد من 30 إلى 3650. لا حذف |
| OQ-8 النسخ | الأنواع الرئيسية كلها. والفرعية تُرفع من أصلها |

# 5. ما لم يُبنَ بعد

| المتطلب | السبب |
| --- | --- |
| FR-PLT-040 الاحتفاظ والإتلاف، وFR-PTY-029 إخفاء هوية الأشخاص | تحتاج قرار سياسة الاحتفاظ والموقع (DOC-S01) قبل البناء. أما FR-PLT-039 تصدير بيانات المشترك فبُني في ‎docs/52‎ |
| FR-PLT-047 حزمة الاستضافة والنقل | تُبنى مع تطبيق قوالب المضيف (DOC-S16) |
| FR-PLT-015 الدخول الموحّد (SSO) | Could، ويحتاج مزوّد هوية لكل مشترك |
| FR-NTF-011 افتراضيات التفضيلات للمشترك، وFR-NTF-025 معاينة القالب والإرسال التجريبي | بُنيا في ‎docs/52‎ |
| FR-REQ-023 مصمّم الأنواع العامة، وFR-WFL-030 و031 و032 و037 | محرر القوالب الرسومي خارج S3 إلى S5 (FR-WFL-031)، ويبقى النشر بالواجهة البرمجية |
| FR-REQ-026 تصدير الخط الزمني PDF | بُني في ‎docs/51‎ (طباعة الطلب PDF) |
| FR-CAT-003 إشعار الافتراضيات الجديدة | لم يُبنَ. أما FR-CAT-024 استيراد الكتالوجات وتصديرها فبُني في ‎docs/52‎ |
| FR-ORG-031 رسم الهيكل | Could |
| FR-LCT-030 و034 و035 | تعبئة PDF للبنوك، وتصدير مكتبة البنود، ووسوم SWIFT |

# 6. الاختبار

- اختبارات التكامل الجديدة (S5Tests):

  - كل تقرير في فهرس مدير الخزينة يعمل، وR-LCE-03 يجد البروفورما، وR-LCE-08 فارغ.

  - موظف المبيعات يرى تقارير المبيعات وحدها، ويُرفض له تقرير مشتريات.

  - التصدير يعطي العناوين والصفوف، ويُسجَّل في التدقيق.

  - نسخ طلب عام بحقوله، وتصدير القائمة بأعمدة الطالب.

  - الأنواع الخمسة لا تُعرض ولا تُنشأ.

  - الملخص يجمع إشعارين في رسالة واحدة مرة واحدة، ولا يرسلها الإرسال الفوري.

  - الأرشفة بعد 180 يومًا للمقروء وحده.

- ما كشفته الاختبارات وأُصلح:

  - نوع الصرف الأجنبي كان يطلب فحص حد وهو لا يستهلك حدًّا، فرفضه قيد في القاعدة (CK_RequestType_2). صار بلا فحص.

  - خلل حقيقي في مثبّت القوالب منذ S4: لو شُغّلت نسخة أقدم من الحزمة على حساب بُذر بنسخة أحدث، لنُشرت قوالبها مرة ثانية. صار المثبّت يتخطى كل قالب بُذر بمفتاحه في أي نسخة (ADR 0050 §7).

  - اختبار S3 لعدد الأنواع والقوالب المبذورة لم يُحدَّث مع أنواع المبيعات في S4. حُدّث للأنواع التسعة المفعّلة والخمسة غير المفعّلة.

  - اختبار المتصفح لمقطع S4 كان يبحث عن رابط البروفورما في قائمة المسؤول، والمسؤول لا يملك صلاحيات المبيعات. صار يفتح الشاشتين مباشرة، ويتحقق أن القائمة لا تعرض رابطهما.

- الفحص الكامل (‎tools/ci/app_ci.sh‎). نجح كله (2026-10-25) على الإيداع الذي يحمل S4 وS5 معًا: 165 اختبار وحدة، واختبار المتصفح بمقطعي S4 وS5، و121 اختبار تكامل على قاعدة منشورة. ونجح فحص قاعدة البيانات (‎tools/ci/db_ci.sh‎) كله على f56d1f7، ومنه الإعدادات الأربعة والأربعون والبذر الآمن عند إعادة تشغيله.